合同编号：

广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程

可行性研究报告编制合同

委托人（甲方）：广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局（业主）

受托人（乙方）：

签订日期：二〇二〇年 月

重要提示

- 委托人广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局（业主） 以“低碳节能、绿色生态、智慧城市、岭南水城”为城市规划建设理念，以“国际化、高端化、品质化、精细化”为区域建设标准，以“高起点、高标准、高要求、高品质”为总体建设要求，全力推进粤港澳大湾区中心建设。受托人应充分理解项目定位，高标准、严要求的开展工程咨询服务工作。

二、受托人应确保咨询服务人员投入到位，且专业技能满足项目实施要求。

三、受托人如未按合同履行义务，发生严重违约责任的，委托人有权在后续发包项目中拒绝其参与，并将违约行为上报建设行政主管部门。

四、使用说明：下划线“          ”部分为根据项目的特点和条件填充的内容；标黄色的部分为根据说明进行填写或修改的内容；有标明“□”的内容为可选择项，签订合同时按照项目实际进行选择，在相应的选项内打“√”；其他条款内容一般按本标准版本执行。

广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程

可行性研究报告编制合同

委托人（甲方）：广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局（业主）

受托人（乙方）：

经公开招标 ，确定乙方为广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程                  项目的中标单位（中标通知书编号：                  号）。

依照《中华人民共和国合同法》及上级部门相关批复，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，甲方委托乙方进行广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程项目可行性研究报告编制，并支付咨询报酬。具体达成如下协议，并由甲乙双方共同恪守。

一、工程概况及委托的内容和要求：

（一）项目概况：

1．项目名称：广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程

2．建设地点： 广州市南沙区龙穴岛北部

3．工程总投资（人民币，下同）：约（暂定）30526.96万元

4．工程概况： 广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程项目选址位于南沙区龙穴岛鸡抱沙北路北侧，总用地面积约250亩。项目用地现状为鱼塘，根据周边项目资料，场地标高约2.3～4.8m（广州城建高程系统），场区地质主要为淤泥及淤泥质土，软土厚度大于20m，局部厚度超过25m。

广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程总面积约为16.6万m2,场地平整交工标高8.1m(广州城建高程系统 暂定），平均填土厚度约6m，总体填方约120万m3。主要建设内容为土地平整工程（回填材料为透水性材料）和场地填方边坡地基处理工程（水泥搅拌桩加固）、围堰工程、进场道路工程。本项目预估总投资约为30526.96万元，预估建安费约为25022.1万元，资金来源为南沙区财政。

（二）服务内容、期限：

1．任务：对广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程项目进行前期研究，并按照国家发改委有关可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的《广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程项目可行性研究报告编制》，包括为编制报告而进行的所有调查、资料收集等工作，以及协助甲方进行项目评审及文件的报批工作等。具体以经甲方批准的《广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程            项目可行性研究报告编制工作大纲》为准。

2．服务内容：项目可行性研究报告编制服务及相应阶段的技术服务。

3．服务期限：自签订合同之日起至乙方完成工程可行性研究报告编制，最终通过发改部门对该项目的可行性研究报告的审批意见为止。

（四）工作内容：

包括但不限于：工程可行性研究报告的编制，各项基础资料及专题资料的收集，因政府有关主管部门审查而出现的反复修改、深化工作，以及其他配套服务工作（含配合甲方准备报审材料，并向评审委员会详细汇报工程可行性研究报告的内容及解答评审委员会的问题，根据甲方、各级主管部门、各级审批部门审查组的评审意见修改、补充和完善工程可行性研究报告，确保工程可行性研究报告通过专家评审组的审査，并最终取得审批部门对本工程可行性研究报告的批复。

（五）委托咨询要求

1、按国家、行业颁标准及现行的规范、规定、技术条例和甲方委托书和合同书中的要求进行可行性报告的编制，通过对该项目建设的必要性、建设规模、实施方案、投资估算、经济效益的研究分析等，为项目立项决策及工程实施提供科学依据。乙方编制的报告应符合相关审批部门的审批要求和行业规定的编制深度要求。若因为报告的内容及深度未达到有关部门的要求，乙方应无偿进行补充、完善。

2、乙方工作成果的最终确定标准为合同约定的可行性研究报告获得有关主管部门的批准。在此期间，乙方应协助甲方组织专家评审会及协助甲方向有关主管部门呈报该项目建议书报告等相关工作。

二、甲方责任

（一）甲方指定     为项目联系人，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。

（二）为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协助：

1、提供以下技术资料及文件

（1）项目建议书；

（2）现状地形图；

（3）工作范围内已有的技术资料，但不免除乙方自行收集相关技术资料的责任；

（4）甲方制定的相关管理办法。

2、提供以下工作条件

甲方派员协助乙方开展现状资料的调查工作。

3、甲方提供上述协作事项的时间及方式：由甲方在合同前期提供有关资料，在现状调查期间内，甲方派员协助乙方人员收集资料。

- 按照本合同约定向乙方支付费用。

（四）甲方应对乙方提交的相关项目工作成果予以审阅、校核并及时将审定意见反馈给乙方，以便乙方及时开展下一步工作。

（五）甲方不得要求承包单位违反国家有关标准进行相关工作，并负责协助乙方与相关部门进行协调，沟通。

三、乙方责任

（一）乙方指定      为项目联系人，负责联系本项目有关工作事宜，并对双方往来文件进行签收，同时乙方有责任对甲方提供的资料准确性进行必要的核查。乙方应按甲方要求及时提供项目组成员信息。

乙方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知甲方，否则，应承担违约责任。

（二）乙方应按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

1、合同签订后，乙方收到委托书后20个工作日内向甲方提交 广东空天科技研究院风洞项目土地平整工程项目可行性研究报告编制初稿；

2、甲方审核完报告初稿并将审核意见以书面形式反馈给乙方，乙方自收到甲方书面反馈意见之日起10个工作日内完成向甲方提交本项目可行性研究报告定稿一式8份，并附电子文档。

（三）乙方交付成果资料及文件后，根据审查结论负责对成果资料的内容做必要调整和补充。

（四）报告中选用的国家标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由乙方负责。

（五）乙方应及时协助项目立项主管部门对报告进行评审，回答专家提问，并及时协助甲方向建设主管部门报批。

（六）乙方须根据甲方的要求派遣相关人员参加专门会议。

（七）乙方应执行甲方制定的管理办法，服从甲方的管理。

（八）乙方在进行工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。乙方需为乙方的工作人员购买相应的保险。乙方工作期间发生的有关安全事故、人身伤亡、罚款、损失赔偿、诉讼费及其他一切责任由乙方自行负责。

四、合同金额

本合同暂定金额为（大写）：人民币       元整（小写：¥       元）。

该合同暂定价仅作为计量支付的参考依据，最终合同实际结算金额以本合同第五条第（一）款所约定的结算方式计算为准。

以上合同金额包含乙方的人工、技术分析成本、交通成本、调研成本、成果出版制作、成果修改及完善费、相关标准图及资料费、报告评审会务费、现场考察费及专家劳务费等全部费用。

五、结算及支付方式

（一）结算方式

可行性研究报告的编制费参照原国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号），广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价［2000］8号）规定，以经批复的项目估算投资额为基数计算，再乘以调整系数（行业调整系数为  0.7 ，工程复杂程度调整系数为 1.0 ），再总价下浮30%并结合投标下浮率。

(二）本合同金额由甲方按期支付乙方，具体支付方式和时间如下：

1、第一次支付：乙方向甲方提交项目可研报告书并经建设主管部门审核同意后，乙方按甲方要求提交支付申请，甲方或相关部门收到乙方合格申请资料并审核通过后支付合同暂定金额的60%；

2、第二次支付：乙方按甲方要求提交结算资料，甲方或相关部门办理完毕结算后向乙方支付至结算价的100%。

3、甲方付款前，乙方须按甲方要求提供等额合法有效增值税发票，因乙方未及时提供符合要求的发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担；乙方未提供符合要求的发票给甲方的，甲方可以顺延付款日期。因乙方提供发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担向甲方赔偿的责任，包括但不限于税金、滞纳金、罚款及相关损失等。

4、甲方付款以转账方式支付，本合同签订乙方的银行及账号为甲方付款的唯一账号，乙方账户信息为：

开户名称：

开户银行：

账    号：

5、本合同费用支付方式将按《南沙开发区基本建设项目财政资金集中支付暂行办法》的有关规定执行。甲方在规定支付款项的时间内向财局申请支付，因财局审核延误支付的，不视为甲方违约。

六、验收、评价方法：

双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1、乙方完成技术咨询工作成果的形式：乙方向甲方提交符合甲方需求的正式咨询研究成果报告。

2、技术咨询工作成果的验收标准：按国家及行业颁发标准及现行的规范、规定、技术条例的要求进行验收。

3、技术咨询工作成果的验收方法：乙方提交的工作成果取得建设主管部门的批复或审定。

4、验收的时间和地点：甲方收到研究成果报告时确定。

七、保密条款及知识产权归属

（一）甲方对提供的资料和乙方提交的成果拥有知识产权和所有权。未经甲方书面同意，乙方不得将有关资料及成果向第三人转让或用于其他项目。如发生以上情况，乙方除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应承担相应法律责任。

（二）乙方提交的成果不得侵犯第三人的著作权，若因乙方侵犯第三方权利给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此造成的所有损失（该损失包括但不限于甲方向任何第三方作出的赔偿、律师费、差旅费、仲裁或诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、送达费、保全费、执行费等）。

（三）在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

（四）在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

八、履约保证金

（一）乙方是否提供履约担保：(提供；(不提供。

（二）乙方提供履约担保的形式、金额及期限：在本合同签订后30日内，乙方向甲方提供银行出具的以合同暂定总金额10%为标准的、不可撤销且见索即付的银行履约保函。

其担保方式采用以下第（1）种方式:

(1)银行保函；

(2）现金保证金。

（三）银行保函的要求

乙方应按招标文件规定的格式或甲方可接受的其他格式由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。至本合同履约完毕后二十八（28）天内履约保证金应保持有效。履约保函作为本合同的组成文件之一。

（四）履约担保的退还；于合同履约完毕后二十八（28）天内退还

（五）乙方提供履约银行保函是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向出函银行提出索赔。

（六）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于乙方第一次提交的履约银行保函金额。

（七）乙方提供履约银行保函期限应与合同履行期限一致，如履约银行保函到期时本项目还未达到退保函条件，乙方应于保函有效期前30日内无条件完成续保手续。

（八）乙方未能按时提交履约银行保函或未按时补充提交履约银行保函或未按时完成续保手续的，甲方有权不支付进度款。

九、违约责任

（一）甲方违约责任：

1、由于甲方变更计划、提供资料不准确、未按期提供本项目涉及的资料，致使乙方不能按期完成工作时，甲方应按乙方的实际情况顺延工作时间。

2、本合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，甲方应根据乙方已进行的实际工作量占合同约定工作量比例支付服务费（扣减已支付预付款），已完成的工作成果归甲方所有。

（二）乙方违约责任：

1、乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须按合同暂定金额的3%向甲方交纳违约金。

（2）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须按合同暂定金额的5%向甲方交纳违约金。

（3）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内退还甲方已付全部款项（乙方已完成的成果文件或工作甲方确认接受的，乙方可不退还该部分费用），并向甲方支付本合同暂定金额20%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整且满足甲方要求，乙方未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致甲方工期延误和其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿。本合同解除后，乙方已经完成的本项目成果文件全部归甲方所有，甲方有权与其他人签订协议，其他人有权在乙方已经完成的成果文件的基础上继续工作，乙方不得有异议，并不得向甲方或者其他人索取任何报酬。

（4）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的经济损失，该损失包括但不限于因追责乙方违约责任而支出的诉讼费、保全费、律师费、公证费、调查费等。

（5）在本合同有效期内，乙方承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；乙方承担严重违约责任累计达到2次的，甲方有权单方解除合同。

（6）在乙方参与甲方（业主）所负责的全部工程项目合同中，乙方累计达到1次严重违约的，暂停乙方参与甲方（业主）所负责的工程项目投标资格3个月；累计达到2次严重违约的，暂停投标资格6个月；累计达到3次严重违约的，暂停投标资格12个月；累计达到5次严重违约的，禁止参与甲方（业主）后续项目的投标。

（7）乙方同意，甲方对于乙方触及的违约行为事实所作出的违约金和赔偿金优先从进度款、结算款中扣除，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知的十天内向甲方付清。

2、乙方不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，不执行甲方（含主管人员）的指令，甲方有权向乙方发出书面警告，乙方拒不整改或整改不到位的，须承担一般违约责任/次。

3、乙方不遵守南沙区及甲方制定的相关管理制度、办法及实施细则的，由乙方按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由乙方参照本条上一款的约定处理。

4、乙方未按照合同约定或甲方要求依时派出合适人员参加与本合同相关的会议累计达到三宗的，须承担一般违约责任1次。

5、乙方未能按合同第三条第（二）款规定提交项目可行性研究报告的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同暂定金额千分之三的违约金； 逾期超过十天的，乙方须承担一般违约责任1次；逾期超过十五天的，乙方须承担严重违约责任1次，同时甲方有权单方解除合同。

6、因乙方不及时按上级主管部门意见或甲方要求对项目可行性研究报告进行修改和调整的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同暂定金额千分之三的违约金；逾期超过十天的，乙方须承担一般违约责任1次；逾期超过十五天的，乙方须承担严重违约责任1次，同时甲方有权单方解除合同。

7、乙方提交成果的内容、质量、深度达不到甲方要求，经甲方出面提出书面整改意见后1次仍达不到要求，乙方应向甲方承担一般违约责任1次；经甲方出面提出书面整改意见后2次仍达不到要求，乙方应向甲方承担严重违约责任1次。

8、项目负责人和各专业人员不到岗、擅自离开或随意更换或未按甲方要求及时更换不称职的项目负责人和各专业人员，乙方应向甲方承担一般违约责任1次/每人次。由此产生的工期及经济损失由乙方自负，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

9、双方确定，甲方按照乙方符合本合同编写标准和方式完成的工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，乙方承担部分责任。具体承担方式为免收相应部分的咨询费，并赔偿甲方实际遭受的损失。

10、乙方未经甲方书面同意将工作任务转包或分包的，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方所有已付款项及利息，并支付合同暂定金额的20%的违约金，还需承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。

11、乙方未按本合同第八条规定按时提交银行履约保函或办理续保的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同暂定金额千分之三的违约金； 逾期超过十天的，乙方须承担一般违约责任1次；逾期超过十五天的，乙方须承担严重违约责任1次。

12、乙方违约责任的认定方式及送达程序：

（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

1）乙方现场管理机构工作人员签收。

2）乙方其他工作人员签收。

3）甲方邮寄送达、电子邮件、微信。

（3）甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达邮寄、电子邮件、微信送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。在异议审核期间，乙方须正常提供咨询服务，不得以审核未确定为由拖延或者中止咨询服务。

十、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应先协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

（一）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

（二）本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份；副本一式玖份，甲方执陆份、乙方执叁份，每份均具有同等法律效力。正本与副本不一致时，以正本为准。

（三）本合同经双方法定代表人或其授权代表签字或签章并加盖本单位印章之起生效。

附件：1、廉洁协议书

2、中标通知书

3、乙方报价文件

4、本项目拟投入的人员基本情况表

甲方:广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局（业主）

（盖章）

负责人：

地址：

邮政编码：

电   话：

传   真：

乙方：

（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

联系人：

地  址：

邮政编码：

电   话：

传   真：

日期：   年    月     日

附件1：

廉洁协议书

甲方：广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局（业主）

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目情况、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的各种规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程服务合同有关的技术业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在工作中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关技术咨询项目的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖本单位印章之日起生效。

第六条 本责任书的有效期与合同的规定相同。

甲方（公章）                         甲方（公章）

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：            授权代理人（签字或盖章）：

乙方（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

签订日期：    年   月   日