国际生物医药创新中心第三方监测技术服务

招标文件

招 标  单 位：广州国创投资开发有限公司

代 建  单 位：广州高新建设开发有限公司

招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

日期：2020年6月

重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法（综合评估法）	21

第四章  合同条款及格式	8

第五章   委托人要求	14

第六章  投标文件格式	15

报  价  说  明	22

# 第一章  招标公告

国际生物医药创新中心第三方监测技术服务招标公告（略）

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：广州国创投资开发有限公司 地址：广州市黄埔区映日路1号 联系人：黄工 电话： 020-22322386 代建单位：广州高新建设开发有限公司 地址：广州市黄埔区永和摇田河大街79号 联系人：黄工 电话：020-82980938 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州筑正工程建设管理有限公司 地址：广州市黄埔区水西路197号敏捷广场D3栋1801-1820房 联系人：余工 电话：020-82165699 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国际生物医药创新中心第三方监测技术服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 详见招标公告 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 详见招标公告 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 服务期从中标单位进场至所有服务项目且项目完成竣工验收备案为止，服务周期必须满足实际施工要求。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求。 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：/ （4）信誉要求：/ （5）项目负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求。 （6）其他主要人员要求：/。 （7）试验监测仪器设备要求：/。 （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织，由投标人自行现场考察。 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / （此为投标预备会的答疑澄清） |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ■不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标人在递交投标文件截止时间18天前提出； |
|  |  | 形式：招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、合同版本、最高投标限价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题 1.形式：投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。 2.投标人网上提问截止时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。 3.进入到提问区域的密码为：truzem |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人声明、以及企业荣誉证书、信用证书、相关网页截图等（如有）投标人需提交的证明资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价下浮。（报价以万元为单位，精确到小数位后2位）。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ■有，最高投标限价：633.606998万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 本工程的投标招标控制价为人民币633.606998万元（投标报价超过最高投标限价的，一律视为废标）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标截止之日起计算。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求，投标保证金的形式： 投标保证金的金额：5万元 投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 1、如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人（或联合体牵头方）基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 收款单位：广州公共资源交易中心，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，银行账号：44001583404059333333。 如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，须在投标截止前单独密封递交至开标室。 □不要求 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /年/月/日至今（完成时间以监测报告为准） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年/月/日至/年/月/日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。相关操作详见附件《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（2018年9月版）》。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（2018年9月版）》。未按要求密封的投标文件，招标人应予以拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 招标人名称：广州国创投资开发有限公司 招标人地址：广州市黄埔区映日路1号 （项目名称）招标项目投标文件 招标项目编号： 在20 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 20 年 月 日 时 分（北京时间） （详见广州公共资源交易中心网站信息） |
| 4.2.2 | 递交电子投标文件交易平台 | 1.递交方式：网上递交投标文件 2.递交投标文件的起始时间：（详见广州公共资源交易中心网站信息）。 截止时间：（详见广州公共资源交易中心网站信息） 3.地点：广州公共资源交易中心网站。 4.上述时间及地点是否有改变， 请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部（黄埔区水西路32号四楼）第 开标室（详见广州公共资源交易中心网站信息），并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，未按规定时间参加开标会的，则视为默认其开标结果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：广州公共资源交易中心 专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人： 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：《履约银行保函》 履约保证金的金额：中标价款的10％ ■不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 1.具体操作详见附件《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（2018年9月版）》。 2.提交投标文件光盘备用 投标人可按《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（2018年9月版）》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。 3.补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或递交的电子光盘不能读取的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的； 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.存在围标或串标情形的； 4.存在弄虚作假骗取中标情形的； |
| 10.2 | 招标失败情形 | 1.本项目采用资格后审方式。若投标登记或递交投标文件或通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）的合格投标人不足3家的，则该项目招标失败。对于招标失败的项目，招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.3 | 其他费用 | 交易服务费：中标单位根据广州市规定向广州公共资源交易中心缴纳。 |
| 10.5 | 招标人拒绝接收其投标文件情况 | 1、在投标截止期后上传递交电子投标文件的； 2、在投标截止期前投标人没有按要求提供投标担保的。 |
| 10.6 | 其他 | 1．在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。 2.招标公告、招标文件、答疑纪要、图纸等招标资料全部发布在广州公共资源交易中心网站，由投标人自行下载查阅。 3.投标截止时间、开标时间和地点：发布在广州公共资源交易中心网站（具体在网站主页“服务指南”中“交易活动安排”栏目上以“项目名称”或“项目编号”进行查询）。 4．中标单位在中标通知书发出后3个工作日内，补送一正四副正式书面投标文件（加盖公章）及电子文件光盘给招标人。 |
|  | 投标人是否参加开标 | 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。 |
|  | 形式评审 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准)将被否决。 |

1.总则

##### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监测服务进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

##### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 招标内容、服务期限和质量标准

1.3.1招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

##### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见招标公告。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

##### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

##### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

##### 1.11 分包

本项目严禁分包。

##### 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2.招标文件

##### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

##### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

##### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

##### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及其附表；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）投标报价书；

（5）资格审查资料；

（6）2015年1月1日至今完成的类似项目情况表；

（7）拟投入本项目的监测人员一览表；

（8）拟投入本项目的监测人员简历表；

（9）拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表；

（10）监测方案；

（11）其他资料。投标人须知前附表规定的其他资料，投标人认为有必要提交的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。

##### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价书。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

##### 3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

##### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

##### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附监测投标单位的营业执照副本或事业单位法人证书副本、建设行政主管部门颁发的建设工程质量监测机构资质证书、CMA计量认证合格证书以及其他相关资料。

3.5.2其他满足本章第1.4.1项规定的要求的相关资料。

##### 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

##### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标。开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。

##### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

##### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，并出示本人身份证，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

##### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

##### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

##### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

##### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

##### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

##### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

##### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

##### 7.6 履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

##### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

##### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，具体要求见投标人须知前附表。

##### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

| 序号 | 投标人 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 项目负责人 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：        记录人：       监标人：

年月日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照各投标人得分从高到低排列先后次序，推荐得分最高的第一名投标人为第一中标候选人，推荐得分第二名的投标人为第二中标候选人，如此类推，推荐三名中标候选人，并编写评审报告。若两家或以上的投标人总得分相同时，则投标报价低的优先；若投标报价也相等，则监测方案部分得分高的优先；若监测方案部分得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函及投标函附表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许。 |
|  |  | 投标人机器码 | 不同投标人机器码相同（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准），将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 应附投标营业执照复印件。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  | 试验检测仪器设备 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 不允许。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
|  |  | 不良记录 | 本工程不接受被列入我市不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址：http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标文件 | 投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标报名时不一致； |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的； |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认； |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；其缴纳情况以开标时广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。 |
|  |  | 串通投标情形 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务技术部分：70分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法如下： ①投标人投标报价以投标函中投标总价的人民币大写金额为准。 ②当有效投标报价多于5家时（含5家），去掉最高、最低投标报价，对其余有效投标报价取算术平均值作为评标基准价；当有效评标价少于5家且大于等于3家时，则取全部有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=∣投标报价-评标基准价∣/评标基准价*100% 偏差率四舍五入保留2位小数。 |

| 类别 | 分数 | 分项内容 | 分项 分数 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 部分 评审 | 30 | 报价得分 | 30 | 以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价等于评标基准价时，有效投标价得分为30分；有效投标价比评标基准价上偏差1%减1.5分，下偏差1%减1分，最多减至0分止。 |
| 商务技术 部分 评审 | 70 | 类似监测业绩 | 15 | 2015年1月1日至今完成过合同金额500万元或以上的类似监测项目业绩的，每项得3分； 本项累计最多得15分。 |
|  |  | 企业信誉 | 23 | 1. 投标人被评为“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”称号按连续年份长短排名，连续年份排名第1-2名，得10分；排名第3-4名得5分；排名第5名及以后的得2分。未获得称号的不得分。（如出现排名重复，则后面名次跳跃排名，例如有两个第2名，则下一名为第4名。） |
|  |  |  |  | 档案管理通过省级或以上档案馆颁发的档案管理证书，得7分； 档案管理通过市级档案馆颁发的档案管理证书，得4分； 其他得0分 |
|  |  |  |  | 3. 投标人所承担的类似监测项目获得国家级监测类奖项，每项得3分；获得省级监测类奖项，每项得2分；获得市级监测类奖项，每项得1分；最多得3分。（同一工程项目按最高奖项计取，不重复计分） |
|  |  |  |  | 4. 投标人获得与监测类的发明专利或监测类实用新型或监测类计算机软件著作权登记证书的且为投标人所有的，每项加1分，最多得3分。 |
|  |  | 拟投入本项目人员的技术水平 | 9 | 项目负责人（共3分） 具有注册岩土或注册测绘或注册结构资格证书，得1分； 具有工程相关专业高级工程师或以上职称，得1分； 省级建设行政主管部门或其委托的机构、行业协会颁发的“建筑变形测量”或“基坑监测”检测员证，得1分。 其余不得分； |
|  |  |  |  | 技术负责人（共3分） 1 具有注册岩土或注册测绘或注册结构资格证书，得1分； 2 具有工程相关专业高级工程师或以上职称，得1分； 3 省级建设行政主管部门或其委托的机构、行业协会颁发的“建筑变形测量”或“基坑监测”检测员证，得1分。 其余不得分； |
|  |  |  |  | 主要的监测技术人员资格（共3分）： 主要监测技术人员具有工程师或以上职称，且具有省级建设行政主管部门或其委托的机构、行业协会颁发的“建筑变形测量”或“基坑监测”检测员证的人数满足基本要求（10人）后，每增加1人得1分，最多得3分。 |
|  |  | 拟投入本项目的监测设备 | 3 | 1、同时具有1S级全站仪（2套）、电子水准仪（2套）、测斜仪（2套）、智能无线数据采集仪（2套）为完全满足监测和工期要求，得3分； 2、同时具有1S级全站仪（1套）、电子水准仪（1套）、测斜仪（1套）、智能无线数据采集仪（1套）为基本满足监测和工期要求，得1分； 3、其他情况为不满足，得0分； 需提供相关设备证明材料（拟投入本项目的监测仪器设备：若为自有，需提交监测仪器设备的发票，若为租赁，则提交租赁合同。）、设备检定证书复印件。 |
|  |  | 监测方案 | 20 | 优：1）监测方案详细、具体，内容齐全，能满足本工程提出的所有项目；2）基坑和高支模监测数据能实时上传政府的监管系统；3）有合理可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施，得14-20分； 良：1）监测方案较详细、较具体，内容较齐全；2）有比较可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施，得7-13分； 中：监测方案基本内容满足要求，方法符合规范要求，有能通过相关验收、满足工程进度的确保措施，得1-6分； 差：监测方法基本不能满足监测要求或未提供监测方案，不得分。 注：实时上传政府监管系统需提供本单位相关平台截图证明。 |

附注：

1、报价评分结果由评标工作人员根据评标办法的规定进行计算汇总，并将计算结果提交全体评委审阅。分数值保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

2、类似监测项目业绩是指包含基坑监测或高支模监测或隧道监测项目业绩，需同时提供监测报告、技术服务合同和中标通知书或免招标证明。类似监测业绩金额以合同为准、时间以监测报告为准。

3、主要监测技术人员不含项目负责人，拟投入本项目的人员需提供职称证、相关监测类上岗证。

4、“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”证书以工商（市场）监管部门或主管的行业协会颁发的为准。行业协会须在民政管理部门登记备案。

5、拟投入本项目的监测设备：若为自有，需提交监测设备的发票，若为租赁，则提交租赁合同。

6、投标单位的评分确定方式：将评标委员会中所有评委的评分取算术平均，所得的值，即为投标单位的得分（保留小数点后两位）。

附表一：形式评审表

形式评审表

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书一致。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定； |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人未提交备选投标方案； |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人机器码与其他投标人机器码不相同； |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |

项目名称：

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

## 附表二：资格评审表

资格评审表

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人均具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书且在有效期内或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照且在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人具有质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（认证范围覆盖本项目主要招标内容:基坑监测、高支模监测、变形监测），且在有效期内； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的勘察资质要求：工程勘察综合甲级资质，或工程勘察(岩土工程和工程测量)专业甲级资质； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拟派的项目负责人应具有工程类相关专业工程师或以上技术职称。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人已按照招标公告附件一内容签署盖章的投标申请人声明。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 资格审查前，投标人已在广州市住房和城乡建设局建立诚信档案。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 关于联合体投标：本次招标不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 本工程不接受被列入我区不良记录名单（处罚有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页（建筑活动不良行为记录）栏目（网址：http://www.hp.gov.cn/hp/jzhdblxwjl/zwzt_list.shtml）公布名单为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |

项目名称：

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

## 附表三：响应性评审表

响应性评审表

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价：符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的； |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容：符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认； |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务期限：符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准：符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期：符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；其缴纳情况以开标时广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 串通投标情形：不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |

项目名称：

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过响应性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

## 附表四：算术复核表

算术复核表

项目名称：国际生物医药创新中心第三方监测技术服务

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价A | 算术复核后投标报价B | 误差率r=︱A-B︳/ A *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

评委签名：                                                                  日期：

## 附表五：报价得分计算表

报价得分计算表

项目名称：国际生物医药创新中心第三方监测技术服务

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价 |  |
| 偏差（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：当通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标申请人家数多于5家时（含5家），去掉最高、最低投标报价，对其余有效投标报价取算术平均值作为评标基准价；当有效评标价少于5家且大于等于3家时，则取全部有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

偏差率=∣投标报价-评标基准价∣/评标基准价*100%

偏差率四舍五入保留2位小数。

投标单位报价等于基准价的为满分30分，每比基准价高1%则扣1.5分，每比基准价低1%则扣1分。最多扣30分，得分精确到小数点后两位。

评委签名：                                                 日期：

#### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐得分最高的第一名投标人为第一中标候选人，推荐得分第二名的投标人为第二中标候选人，如此类推，推荐三名中标候选人，并编写评审报告。若两家或以上的投标人总得分相同时，则投标报价低的优先；若投标报价也相等，则监测方案部分得分高的优先；若监测方案部分得分也相等的，由评标委员会确定中标候选人的排序。

#### 2. 评审标准

##### 2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

##### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务技术评分：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

#### 3. 评标程序

##### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

##### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=（1）+（2）。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

##### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

##### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

甲方合同编号：穗高建经营合同﹝2020﹞  号

乙方合同编号：

国际生物医药创新中心

第三方监测技术服务合同

| 项目名称 | ： | 国际生物医药创新中心 第三方监测技术服务 |
| --- | --- | --- |
| 项目备案号 （或立项编号） | ： | 2018-440112-73-03-841750 |
| 建设单位 | ： | 广州国创投资开发有限公司 |
| 代业主单位 | ： ： | 广州高新建设开发有限公司 |
| 乙方（承包人） | ： |  |
| 日期 | ： | 2020年 月 日 |
| 签订地点 | ： | 广州市黄埔区 |

国际生物医药创新中心--第三方监测技术服务合同

甲方（委托人）： 广州高新建设开发有限公司

乙方（承包人）：

根据建设单位（业主） 广州国创投资开发有限公司 授权，委托人（甲方） 广州高新建设开发有限公司 为本工程代建单位，代表建设业主与承包人（乙方）签订本建设工程《第三方监测技术服务合同》（以下简称“合同”）并实施全过程管理。建设业主对合同中涉及到委托人（甲方）向承包人（乙方）支付相关费用的条款时，建设业主将作为实际付款者根据本合同约定进行审核及直接支付；同时根据违约责任的规定，若承包人出于自身的违约行为需要对委托人承担相应赔偿责任时，其实际赔偿金将直接支付至建设业主。

甲乙双方就 国际生物医药创新中心 项目 第三方监测技术服务 事宜，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及国家和地方有关规定，遵循公平公正、平等自愿和诚实守信的原则，友好协商的基础上，订立本合同。

第一条、项目基本情况

1.1、工程名称：国际生物医药创新中心第三方监测技术服务。

1.2、工程地点：中新广州知识城开放大道以西、规划KN1-2号路以南，（地形图号：56-58-10、56-58-14）；

第二条、工作内容、方式和要求

2.1、本工程工作内容：包含但不限于本项目基坑变形监测、高支模监测、主体沉降观测等第三方监测技术服务。如遇工作内容调整且不在本次清单内，则先下浮30%后乘以投标下浮率进行结算。

2.2、技术要求：按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《民用建筑物可靠性鉴定标准》GB50292-1999、《建筑基坑支护工程技术规程》JGJ120-2012及本基坑支护设计、高支模设计、主体结构图纸及相关资料，本着科学、公正、真实的原则，为本项目第三方监测技术服务，成果文件通过相关专家、单位审核。

2.3、工作量清单（暂定）：埋设3个基准点及下表各监测项目。

表1 基坑监测项目表

| 序号 | 量测项目 | 仪器设备 | 监测精度 | 测点布置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑顶部水平位移、沉降 | 全站仪、电子水准议 | 1mm | 共设73个观测点 |
| 2 | 墙顶水平位移、沉降 | 全站仪、电子水准仪 | 1mm | 共设26个观测孔 |
| 3 | 支护桩深层水平位移 | 测斜仪 | 1mm | 共设45个观测点 |
| 4 | 土体深层水平位移 | 测斜仪 | 1mm | 共设10个观测点 |
| 5 | 管线沉降 | 电子水准议 | 1mm | 共设3个观测点 |
| 6 | 邻近建筑物及地面沉降 | 电子水准议 | 1mm | 共设76个观测点 |
| 7 | 锚索应力 | 读数仪 | ≤0.01（F.S) | 共设34个观测点 |
| 8 | 地下水位 | 水位管、水位计 | 5mm | 共设34个观测点 |
| 9 | 边坡水平位移、沉降 | 全站仪、电子水准议 | 1mm | 共设22个观测点 |
| 10 | 锚杆拉力 | 读数仪 | ≤0.01（F.S) | 共设8个观测点 |
| 11 | 电塔沉降 | 电子水准议 | 1mm | 共设4个观测点 |

表2 高支模监测项目表

| 序号 | 监测项目 | 监测仪器 | 数量（点） | 设备精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降监测 | 位移传感器 | 182 | 0.1mm |
| 2 | 位移监测 | 全站仪 | 182 | 1mm+1ppm |
| 3 | 倾角监测 | 倾角仪 | 182 | ±0.000250 |
| 4 | 轴压监测 | 轴力计 | 182 | ≤0.5%FS |

表3 主体沉降观测项目表

| 序号 | 监测项目 | 监测仪器 | 监测点数量 | 监测精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体沉降观测 | 电子水准仪 | 116点 | 1mm |

2.4、变形监测频率：

2.4.1、基坑监测频率：监测频率按相关规范和施工设计图纸的要求，开挖前连测量三次，取其结果的平均值为各点观测的初始值，具体监测频率详见下表。

表4 基坑监测频率（括号内为二级）

| 监测内容 | 开挖期间 | 底板浇筑后时间（d） |
| --- | --- | --- |
|  | 正常开挖阶段 | 开挖卸载急剧阶段 | ≤7 | 7～14 | 14～28 | ＞28 |
| 基坑顶水平位移及沉降 | 1次/3d | 1次/1d | 1次/2~3d | 1次/3~5d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 墙顶水平位移及沉降 | 1次/3d | 1次/1d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 支护桩深层水平位移 | 1次/3d | 1次/1d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 土体深层水平位移 | 1次/3d | 1次/1d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 管线沉降 | 1次/3d | 1次/1d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 邻近建筑物及地面沉降 | 1次/3d | 1次/1d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 锚索应力 | 1次/3d | 1次/1～2d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |
| 地下水位 | 1次/3d | 1次/1～2d | 1次/2~3d | 1次/2~3d | 1次/5~7d | 1次/10~15d |

当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

（1）变形速率达到报警或控制值。

（2）累计变形达到报警或控制值。

（3）暴雨、长时间连续降雨、基坑及周边大量积水。

（4）基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。

（5）支护结构出现开裂、地面突然大量沉降或出现严重开裂。

（6）基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。

（7）当有危险事故征兆时，则需进行连续监测。

2.4.2、高支模监测频率：各监测项目在浇筑混凝土前应测得稳定的初始值，且不少于2次，各项监测工作的时间间隔根据施工进程确定，一般情况按以下间隔实施：高支模施工期间，每20～30分钟监测一次，直到混凝土初凝。预计监测十个小时，总计监测次数20次。

2.4.3、主体沉降观测频率：在首层完工后观测一次，待后建筑物每升高二层观测一次，竣工观测一次，竣工后第一年每季度观测一次，竣工后第二年每半年观测一次，直到沉降稳定为止。若最后两个周期观测中每周期沉降量不大于0.01～0.04mm/d时可认为已进入稳定阶段，说明基础沉降已趋于稳定，即可停止观测。

第三条、开工及提交成果资料时间

3.1、本工程开工时间以甲方通知为准，基坑监测结束时间为地下室建至±0.00为止；高支模监测结束时间为所有服务项目初凝完成为止；主体沉降观测结束时间为主体建筑物下沉稳定后。

3.2、每周提交一次监测简报，监测当天交水平位移监测结果，并告知甲方相关检测结果，如观测结果出现异常，应在观测当天口头通知甲方，观测第二天书面出具异常报告给甲方、监理、施工、设计等有关单位。

3.3、施工完成后提交最终分析报告（乙方向甲方提交 5 份最终报告，连同电子文档一份），报告内容有：

（1）监测点布置图；

（2）监测成果汇总表及曲线图；

（3）监测过程文字分析及监测结论；

第四条、收费及付费方式

4.1、合同价

根据国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格﹝2002﹞10号）和穗开财字﹝2014﹞53号等并结合广州开发区黄埔区有关规定下浮计取，本合同暂定总价为人民币元（¥_______元），此价格包含了人工费、管理费、材料费、成果报告、税费等费用，综合单价包干。最终价款以建设单位或其授权委托单位审定结算价为准。

4.2、结算办法

实际监测次数必须能够满足相关监测规范要求，以甲方和监理单位实际签认监测次数计算费用，按本合同的综合单价以实际监测次数（经甲方、监理单位确认的实际工作量）进行结算。

4.3、支付办法

4.3.1、本工程合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付至 10% 合同总价的预付款；预付款在首次支付工程月进度款时按 50% 的比例扣款，直至全部扣清。

4.3.2、每月初由甲方向乙方支付上月经甲方、监理单位签证确认的乙方实际完成工程量金额的 85% 作为进度款审批金额。

4.3.3、监测工作完成提交监测报告交相关主管部门审批通过后，按照经甲方、监理单位签证的乙方实际完成工程量，按本合同的约定单价对乙方进行工程监测费用结算。结算后15天内由甲方向乙方支付至 100% 合同结算价。

注：本项目由建设单位广州国创投资开发有限公司出资建设，并由建设单位建账管理，合同乙方（承包人）开具收费发票（或缴款通知书）时，发票（或通知书）买方（缴款方）名称应为建设单位“广州国创投资开发有限公司”，并由“广州国创投资开发有限公司”支付该费用。

第五条、双方责任与义务

5.1、甲方责任

5.1.1、及时向乙方提供技术设计要求、建筑总平面布置图、基坑监测设计图纸、高支模设计图纸及主体结构设计图纸等，并对其准确性、可靠性负责。

5.1.2、协助乙方埋设监测点、协助乙方保护基准点和监测点。

5.1.3、按合同约定条款支付监测费。

5.2、乙方责任

5.2.1、依照国家有关技术规范及相关规定和甲方提出的合理监测要求进行监测，提交成果报告及数据资料监测精度达到相关规范要求，满足建设主管部门要求，对成果资料负责。

5.2.2、开工前五个工作日内必须编制完整的监测技术方案及保证措施，报甲方和监理单位审批。

5.2.3、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方承担。

5.2.4、乙方要做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定。

5.2.5、乙方在达到本合同的付款条件并经甲方确认后发出付款通知及提供相关资料，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

5.2.6、施工过程中，如因乙方根据合同监测周期未能及时观测到危险事故征兆或观测到但未及时向甲方如实报告，或是其他乙方的原因，而因此给甲方造成损失的，乙方应按国家有关规定，负责承担相应赔偿，并负法律责任。

5.2.7、监测过程中，根据工程的实际工况条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改监测工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.8、在现场工作的监测人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.9、双方对监测成果质量应本着客观、实事求是的原则，不得对实际的监测成果资料提出超越规范要求的干预与修改。

5.2.10、施工现场范围内基准点、监测点由乙方会同施工单位共同保护。

5.2.11、观测期间，应尽力保障观测人员和设备的安全。如合同履行过程中，乙方或相邻他方人身和财产损害，由乙方自行承担和解决，与甲方无关。

第六条、违约责任

6.1、若提交的检测报告书不合要求，乙方应及时采取有效措施，积极、主动地弥补过失，在合同规定时间内保证报告书能够达到要求。

6.2、乙方未按规定时间提交监测报告书，每超过一日，扣减应付金额的1‰。

6.3、甲方未按规定时间审批支付工程费用，每逾期一天，按应付金额的1‰向乙方支付违约金。

6.4、乙方检测次数未按合同约定周期检测，则甲方有权按总造价与检测次数计算每次检测费用的两倍对乙方进行罚款。

6.5、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应支付合同金额的15%给甲方作为违约金。

6.6、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成的工作量的款项，并支付合同额的15%给乙方作为违约金。

第七条、其它

7.1、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7.2、本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商也可由甲方所在地的建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向当地或广州市人民法院起诉。

7.3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，履行完合同规定的义务后，本合同终止。

7.4、本合同一式十二份，两份正本，十份副本。甲方执一份正本八份副本，乙方执一份正本两份副本。

（以下无正文）

| 甲方（委托人）（盖章）： | 乙方（承包人）（盖章）： |
| --- | --- |
| 广州高新建设开发有限公司 |  |
| 法定代表人 或委托代理人：（签字） | 法定代表人 或委托代理人：（签字） |
| ____________________ | ____________________ |
| 单位地址： 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街79号。 | 单位地址： |
| 邮政编码：511356 | 邮政编码： |
| 联系电话：020-82978432 | 联系电话： |

经办人：

# 委托人要求

（另册）

# 第六章  投标文件格式

目录

一、投标函及其附表

二、法定代表人身份证明、授权委托书

三、投标保证金

四、投标报价书

五、资格审查资料

六、2015年1月1日至今完成的类似项目情况表

七、拟投入本项目的监测人员一览表

八、拟投入本项目的监测人员简历表

九、拟投入本项目的主要仪器设备一览表

十、监测方案

十一、其他资料

### 一、投标函及其附表

致：          （招标人）

1. 在仔细分析研究了贵单位提供的        （项目名称）招标文件后，我方愿意以总价为人民币（大写）                      （小写　　　　　），下浮率为     %（精确至小数点后两位）作为  （项目名称）         服务费的总价，并遵照招标文件的有关规定要求，承担全部服务任务工作。

2.我方确认的投标函是我单位投标文件的组成部分。

3.如果贵单位接受我方的投标，我方保证按合同规定的期限内开始本工程的监测工作并按投标书中规定的期限内完成合同规定的全部任务。

4.我方同意在从规定的递交投标文件截止之日起90天内遵守本投标文件。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我们具有约束力并随时接受中标。

5.在合同协议制定和签署之前，本投标书连同贵单位的中标通知书、双方签认的补充、修正或澄清文件及其他文件和附件应成为约束贵、我双方的合同文件。

6.我们理解，贵单位不一定接受最低标价的投标文件或可能接受其他任何投标文件，同时也理解，贵单位不负担我们的任何投标费用。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	 月	  日

（二）投标函附表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 下浮率（精确至小数点后两位） | % |
| 技术服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| CMA计量认证合格证书号 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  | 技术职称、技术证书编号 |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	 月	  日

### 二、法定代表人证明书及授权委托书

法定代表人证明书

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

法定代表人授权委托书

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

### 三、投标保证金

由广州公共资源交易中心代收投标保证金，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准，可不附保证金凭证。（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）

### 四、投标报价书

国际生物医药创新中心第三方监测技术服务

报  价  书

投标人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

# 报  价  说  明

1、在研究了招标文件的所有文件、技术资料后，我方对国际生物医药创新中心第三方监测技术服务投标的总报价为（大写）          （小写　　　　　）下浮率为      %（精确至小数点后两位），具体详见下页表。

2、所有附件均为我们报价书的组成部分，我们理解招标单位并不一定非得接受最低价或招标单位可能收至的任何报价书的约束。

3、本报价金额为人民币。

4、（投标人需要说明的其他内容，由投标人自行填写）

投标人：（公章）

年  月   日

### 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型：等级：证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型：等级：证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：1.联系人栏应填写两个人的联系方式以便于联系。

2、本表后须附监测投标单位的营业执照副本或事业单位法人证书副本、建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书、CMA计量认证合格证书以及其他相关证明材料。

（二）投标人声明

格式详见招标公告附件一

（三）其他符合第二章第1.4.1条款规定的证明材料

### 六、2015年1月1日至今完成过的类似项目业绩表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同价（万元） | 结算价（万元） | 起止时间 | 工程所在地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：类似监测业绩：包含本项目监测内容的一项或多项的建设工程监测业绩，需提供中标通知书或技术服务合同复印件，并加盖公章，否则不得分。业绩时间以合同签订时间或中标通知书发文时间为准，业绩金额以提供的监测合同的金额为准。

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察。表格格式可以根据实际情况调整。）

### 七、拟投入本项目的监测人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目任职职位 | 毕业学校/专业 | 学历 | 职称及专业 | 从事监测工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标文件的要求在本表后附相关证明材料。

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察。表格格式可以根据实际情况调整。）

### 八、拟投入本项目的监测人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 职务 |  | 在本项目担任职务 |  |
| 毕业学校 | 毕业于 学校 专业 | 从事监测工作年限 |  |
| 执业资格证号或注册证号 |  |
| 主要业绩经历 |
| 时间 | 参加过的主要工作 | 担任何职 | 工作内容 |

注：投标人应根据招标文件的要求在本表后附相关证明材料

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察。表格格式可以根据实际情况调整。）

### 九、拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 本项目 数量基本要求 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附该表所列仪器设备检定证书和仪器设备购置发票等证明材料。

表格格式可以根据实际情况调整。

### 十、监测方案

（格式自拟）

### 十一、其他资料

投标人须知前附表规定的其他资料，投标人认为有必要提交的其他资料，格式自定。

# Text boxes

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日