知识城九龙大道（知识大道－北区界段）路灯升级改造工程

勘察设计招标公告

1.1    项目概况

1.1.1  工程名称：知识城九龙大道（知识大道－北区界段）路灯升级改造工程勘察设计。

1.1.2  工程位置：中新广州知识城。

1.1.3  设计范围：知识城九龙大道（知识大道-北区界段）路灯升级改造工程南起于知识大道，北至黄埔区界，全长约10.8km。本工程采用13火中华灯对现状路灯进行升级改造，将原有路灯更换为新型中华灯（可装载5G基站），数量共495套，其中：12米13x60W中华灯160套，12米13x60W中华灯165套，15米13x70W中华灯90套，15米13x80W中华灯80套，包括照明工程及其相关配套工程等。

1.1.4  专业内容: □道路工程、□桥梁工程、□排水工程、□给水工程、□公共交通工程、■照明工程、□电力管沟工程。

1.1.5  项目批准文件：穗埔发改计〔2020〕42号。

1.1.6  资金来源：区财政资金。

1.1.7  建设规模：投资估算总金额约为5376万元，其中工程费用约4635万元。

1.1.8  设计合理使用年限：按规范要求。

1.1.9  招标范围：■工程勘察（■岩土工程勘察、■工程测量、■工程物探（含管线探测）、■方案设计、■初步设计及概算、■施工图设计、■现场服务。

1.1.10 前期服务机构名称（含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位）：广东省国际工程咨询有限公司。

[注释]  如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

1.2   资格审查合格条件

1.2.1  申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

1.2.2  申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

1.2.3  申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质：（1）工程设计综合甲级资质，或市政行业（道路工程）专业甲级资质，或照明工程设计专项甲级资质；（2）工程勘察综合类资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级或以上工程勘察资质。

若申请人不同时具备上述第（1）（2）项资质，申请人可以组成联合体投标，组成联合体投标的须由工程设计资质单位作为联合体投标牵头方。联合体各方（包括牵头方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。若联合体投标的应签订联合体共同投标协议。

1.2.4  申请人及项目负责人在广州市住房和城乡建设局已建立诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。

1.2.5  申请人委派的项目负责人须具备注册电气工程师或电气专业或市政专业（含相近专业）高级工程师，或从事本专业工作10年以上的工程师或以上资格。

1.2.6  申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.2.7  投标申请人业绩要求（□需要/■不需要）：

1.2.8  项目负责人业绩要求（□需要/■不需要）：

1.2.9  关于联合体投标：

如投标人组成联合体，联合体应当在投标登记前组成，应以工程设计资质单位为牵头人，并签订联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任、明确约定由主办方负责签订相关合同等。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

1.2.10  本工程不接受被列入我区不良记录（处罚有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的区住房和城乡建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址： http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。若资格审查时网址有变化，以最新网址为准。

1.3  发布招标公告、递交投标文件时间、开标时间、招标文件获取、办理投标登记手续

1.3.1  发布招标：发布招标公告时间（含本日）：2020年 7 月 25 日 0 时 0 分至2020年 8月17日 11 时 30 分。（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。）

1.3.2  递交投标文件并同时办理投标登记手续时间：2020年 8 月 17 日 11 时 00分至2020年 8 月 17 日 11 时 30 分。（适用于采用纸质投标项目）

1.3.3  开标时间： 2020年 8 月 17 日 11 时 30 分。

1.3.4 办理投标登记手续：投标人须持以下资料在递交投标文件时间内与投标文件一起递交：

①填妥并盖章的《投标登记申请表》两份，表格可从广州公共资源交易中心网站www.gzggzy.cn服务指南栏目下载。

②法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证复印件（提供原件核对）。

③联合体共同投标协议原件一份（若联合体投标）（格式见附录8）。

投标人未按规定提交上述资料的，不予接收其投标文件。

1.3.5  招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。从发布招标公告之日起开始计算备标时间不少于20日。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标公告中明确说明。

注：投标人自行从网上下载相关资料

1.3.6  在规定的递交投标文件时间，办理投标登记手续的申请单位不足3名时，招标人（或招标代理机构）有权：依法重新招标。

1.3.7  申请人投标登记时，如遇到招标人（或招标代理机构）阻挠，可以径直向招标管理机构投诉。

1.4   费用

1.4.1 工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》、穗开财字[2014]53号文及相关规定计取，设计费浮动幅度为下浮20%。

本工程设计费收费基价限价暂定为：152.93175万元。

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。本工程复杂程度系数分别定为：照明工程：1.0；附加调整系数定为1.1，专业调整系数分别定为：其他工程：1.0。

在合同实施期间，设计费计费额为经有关部门审定的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和，费率浮动幅度不变，最终结算以广州开发区财政局或其授权委托单位审定金额为准。

设计费报价由各投标人根据国家收费标准及费率浮动幅度进行报价。

□本工程不设投标补偿，投标费用由投标人自理。

■工程设计费总额含方案设计补偿费（未中标单位的方案设计补偿费包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的技术方案评审排序分别向未中标的投标人支付方案设计补偿费（含税金等）：

评审排序第1名  3  万元；

评审排序第2名  2  万元；

评审排序第3名  1  万元；

评审排序第4、5、6名  0.5  万元；

其余投标人费用自理。方案设计补偿费由中标人在设计费中直接支付给相应的投标人。如因规划建设原因取消本项目实施，中标人未开展实际性工作，上述投标经济补偿由招标人支付给相应投标人，即该种情形下设计合同结算价为上述投标经济补偿总额，中标人收取合同价款后及时支付投标补偿费给各投标人。其它情形的投标补偿费均包含在设计费中。

1.4.2  初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为100%。

1.4.3  岩土工程勘察费用，按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂由投标人自行估算工程量）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及《广州开发区、萝岗区财政投资基本建设基本财务管理规定》（穗开财字【2014】53号）、广州开发区财政局《关于调整我区岩土工程勘察费取费标准的复函》（穗开财函[2013]615号）及穗开建管[2014]1号文相关规定由各投标人自行报价，最终结算以广州开发区财政局或其授权委托单位审核为准。

1.4.4  工程测量费、工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，浮动幅度为下浮30%。用于办理规划报建用地预审、规划国土等手续的1:500地形测量收费标准按国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准计取并下浮30%。按国测财字[2002]3号文计取单价的项目，不予计取技术工作费。在合同实施期间工程测量费、物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.5  投标人各项费用须按照本招标文件约定的计费标准和报价方式进行投标报价，投标人不得擅自修改计费标准和报价方式，报价方式具体可参见附录5、附录6。

1.5    工期

1.5.1  设计工期：中标人应在设计合同签订后 10 天内完成方案修改，方案确定后 25 天内完成初步设计，初步设计审查批准后 30 天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 5 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

1.5.2  勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 25 天内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。

1.6     其他事项

1.6.1  投标时是否需要提交设计模型：   否   。

1.6.2  投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.6.3  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容异议的，可向招标人书面提出。

异议受理部门：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

异议受理电话：020-82118977

地址：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号人才大厦31层

1.6.4  本公告在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网（网址：http://www.zbtb.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）等媒体同时发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站及广东省招标投标监管网发布。

1.6.5  中标人应向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，包含在投标价中。

1.7   招标人

1.7.1 名称：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

1.7.2邮政编码、地址：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号人才大厦31层

1.7.3 联系人：涂工

1.7.4 电话（手机）号码：020-82118977

1.7.5 传真号码： /

1.7.6 电子邮箱： /

1.8   招标代理机构

1.8.1 名称：中国远东国际招标有限公司

1.8.2 邮政编码、地址：510045、广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼

1.8.3 联系人：陈工

1.8.4 电话（手机）号码：13925150886、020-83642820

1.8.5 传真号码：020-83642820

1.8.6 电子邮箱：zgydgb2005@126.com

1.9  交易服务机构

1.9.1 名称：广州公共资源交易中心黄埔交易部

1.9.2 邮政编码、地址：510530、广州市黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼）

1.9.3 电话（手机）号码：020-82086585

1.9.4 传真号码： /

1.9.5 网址：http://www.gzggzy.cn

1.10   招标管理机构

1.10.1 名称：广州开发区建设工程招投标管理办公室

1.10.2 邮政编码、地址：510530、广州市黄埔区水西路30号（汇丽写字楼4楼）

1.10.3 电话（手机）号码：020-82181336

1.10.4 传真号码： /

1.10.5 网址：http://zb.gdd.gov.cn

招标人（盖章）：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

招标代理机构（盖章）：中国远东国际招标有限公司

日      期：2020年7月24日