香港科技大学（广州）项目一期工程

监测服务（第二次）

合 同 文 件

合同编号：

甲方：

乙方：

二〇二〇 年   月

目 录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况：	1

二、监测内容：	2

三、监测标准和方法：	3

四、合同工期	3

五、合同金额、结算及付款方式	3

六、甲乙双方责任和义务	5

七、违约	7

八、争议的解决	8

九、其他	8

第二部分 合同附件	10

附件1工程建设廉政责任书	11

附件2 中标通知书	14

附件3 银行履约保函和承诺书	15

附件4 投标报价书及招标限价计算表、投标承诺函	17

附件5 招标答疑及澄清	22

附件6 拟投入本项目的主要技术人员一览表及项目负责人和主要负责人的资质证明材料	24

附件7 拟投入本项目的主要设备仪器一览表	36

附件8 发改局可行性研究报告的复函	43

# 第一部分 合同协议书

甲方：

乙方：

广州南沙开发区产业园开发建设管理局经公开招标（中标通知书编号：  确定，委托乙方承担                  工作。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等现行法律法规的有关规定，各方在公正、平等、自愿、诚信的基础上经各方协调一致，达成以下条款，共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：见招标公告、招标文件。

工程范围：见招标公告、招标文件。（具体以招标文件、施工图纸、监测方案为准）。

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少（甚至取消）部分子项工程，乙方已充分理解此风险并无条件接受，且投标下浮率固定不变。

二、监测内容：

监测内容主要包括施工期间的软基处理监测、基坑监测、主体结构监测、高大模板监测等（具体以招标文件、施工图纸、监测方案为准）。

服务范围除以上工作外，还包括但不限于如下内容：

1、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，乙方已在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

2、在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、业主、建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，乙方已在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

3、工程监测内容包括但不限于：①竖向位移/垂直位移/沉降、②水平位移、③支撑轴力/内力、④地下水位、⑤深层水平位移/侧向变形/测斜等。监测数据的有关信息需通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，乙方已在投标报价中综合考虑该项费用。

4、根据相关规范和标准、主管部门文件的规定以及设计图纸的有关要求，结合工程实际情况编制相关项目的《监测方案》，并报甲方和质监部门备案。

5、负责监测的工程质量需符合《建设工程质量管理条例》等国家相关管理要求。

三、监测标准和方法：

按照中华人民共和国行业标准《岩土工程监测规范（YS5229-1996）》、《建筑变形测量规范(JGJ8-2007)》、《建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）》、《软土地基路基监控标准（GB/T 51275-2017）》及其它相关等规范进行监测和判定，出具完整监测报告。

四、合同工期

服务周期：自发出中标通知书之日起至按合同约定时间完成合同约定的全部工作内容止。计划服务周期：工程开工至工程缺陷责任期满。部分监测内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。

各子项工程现场监测完成后30个工作日内提交正式监测报告，按各子项工程提供一式捌份。

五、合同金额、结算及付款方式

（一）本合同暂定金额（含税）为：¥   元（大写：人民币    整）。投标下浮率为  %。

（二）结算方式：

1 综合单价包干：

按照《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协[2015]8号）相适用的单价下浮30%后再乘以（1-投标下浮率）计算。上述计费文件没有的单价，按以下优先顺序，参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、关于印发<广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见>的通知》（穗建检协字[2013]12号）文件执行，下浮30%后，再乘以（1-投标下浮率）计取。上述计费文件均没有的单价，其计价方式则参考市场价格收费，以招标单位审定为准。如收费标准中监测项目的单价需另行计算技术服务费或者机械设备进退场费的，请投标人自行综合考虑，不予另行计算。综合单价是指每种类监测每次所发生的全部费用，且结算时不予调整。

所有监测项目和细目的综合单价已包括了为实施和完成本项目全部监测工作所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、技术服务费、监测试验费、监测仪器设备使用费、机械进退场费、水电费、车辆通行费、报告编写费、数据处理费、交通差旅费、专家劳务费、会务费、安全文明施工费、保险、各项管理费、各项协调工作经费及所有因工程监测应交纳的政府规费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，是为完成本项目监测的全部利润等所有服务费用。该综合单价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动以及工程量变化及征地拆迁的影响而做任何调整。

2 结算：综合单价包干，按实际完成监测工程量结算（监测方案须先报业主和质量监督部门审批确认；如监测工程量超出监测规范或相关文件规定的数量，则超出部分不予结算）。结算总价不得超过招标限价。如超出，则按招标控制价结算，最终监测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。

3.付款方式：

本合同按各子项工程完成情况进行支付和结算，支付和结算价格计算方法按照第五条第（二）款“结算方式”执行。具体支付方式和时间如下：

1）每季度支付一次监测费用，乙方提交监测成果报告后，由乙方申请并经甲方审核后，按各期实际完成监测工作费用的80%支付。

2）乙方完成各子项工程全部监测内容，提交全部相关监测成果和结算资料上报甲方，经甲方审核无误后进行各子项工程监测费用的结算，按有审核权限部门审核的结算意见结清余款。

3）双方委托银行代付代收有关费用。

4）本合同费用支付按广州南沙开发区财政局关于财政资金集中支付程序执行。

5）上述款项的支付乙方均需按照甲方要求提前提供等额增值税发票及请款函，并需按广州市南沙区财政部门关于财政资金集中支付程序及甲方相关管理办法执行，否则甲方有权不予付款。甲方在规定支付款项的时间内向财局申请支付，因财局审核延误支付的，不视为甲方违约。

六、甲乙双方责任和义务

1.甲方

1）会同当地建设工程质量监督部门以及工程设计、监理等部门提出试验的数量及相关要求。提前2日通知监测单位，安排进场监测。

2）甲方负责向乙方提供以下资料：设计图纸。

3）按乙方要求做好试验前的准备工作，如提供测量控制点等。

4）甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方进行施工，乙方承认在合同签定前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

5）按合同规定的时间付清工程款。

2.乙方

1）具备履行本合同工作的合格资质，并保证合同期间资质有效。

2）按合同约定的工作项目和要求进行工作，向甲方提供监测前准备工作的技术咨询。

3）应组织技术人员、仪器设备按约定的时间进场。并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测（监测）。进场后必须接受甲方及现场监理的监督并予以积极配合。

4）委派（现场）代表   （身份证号：    ，联系电话：   ）负责检测期间的全面管理。现场代表须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

5）在现场检测过程中，发现初步检测结果异常时，需通知甲方、施工方及监理到场见证；当场无法得出初步结论时，待分析得出结果异常时，应在当日检测结束后的2个工作日内，通知甲方（或甲方代表）、施工方和监理。

6）在现场工作的乙方的人员，应遵甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，应对承接本委托事项过程中的各种文件、数据均具有保密义务，未经甲方同意，不得泄露和交给他人作其它商业用途。在监测过程中乙方人员发生人身安全事故，由乙方负责。

7）对所提交的监测简报、监测总结报告及有关技术数据的真实性、可靠性负责，并负责解答甲方及相关单位的质疑。每次监测后，乙方应及时向甲方报送当次的监测情况报告（48小时内提交监测报表电子档）；每周提供书面监测周报。如监测结果出现异常，应立即向甲方反映。

8）每次阶段性监测后，及时向甲方提交中间成果；单项监测完成后七天内提交专项正式监测报告（一式捌份），电子文件一份（如甲方需要增加报告份数，乙方无条件免费提供）。提供的资料需要符合档案归档要求。

9）乙方应按国家相关技术规范、规程要求开展监测工作，并对该项目监测成果资料质量负责。若提供的监测成果资料质量不符合国家技术规范、标准、规程及甲方的有关要求，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

10）保证技术成果通过相关部门认可及满足竣工验收需要，相关行政主管部门对监测结果提出异议时，乙方应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

11）监测过程中，对可能造成伤害的区域，乙方应采取防护、防范和警示措施，并严格按省、市、区对现场安全文明施工的相关规定执行。

12）乙方在施工作业期间应对自己员工行为负责，并购买相应的保险；撤场时须及时清理场地。

13）合同生效后，乙方应履行合同义务及参建单位职责，接受甲方或甲方委托的建设管理单位的管理，并视为接受及认同甲方各项相关建设管理规定。如乙方若未达到甲方相关建设管理要求，甲方有权依据相关管理办法要求乙方承担违约责任及赔偿损失。

14）应甲方要求，乙方委派的项目负责人、现场代表及其他人员需准时参加相关会议，经批准的除外。

15）甲方根据项目服务情况要求约谈乙方法定代表人的，乙方法定代表人应积极配合。

16）不得将本委托事项擅自转委托他人承接。

17）乙方递交投标资料参与投标，视为接受及认同招标合同及甲方制发的各项相关建设管理办法。如乙方不按合同履约及未遵守甲方制发的各项相关建设管理办法，甲方有权依据相关管理办法要求乙方承担相应责任，乙方应无条件接受。

18）乙方至少提供2名或以上技术人员（中级或以上职称）驻场，24小时值班。驻场人员需经甲方审核同意。驻场人员协助甲方开展本项目监测相关工作、提供监测技术支持及接受甲方安排的其它专业性工作，具体以甲方下达的指令为准，乙方应无条件接受。

19）如遇工期紧张、恶劣天气或抢险等特殊情况，甲方要求乙方增加监测频率和监测力量，乙方须积极配合并无条件执行，乙方对此不增加任何费用。

20）以中标人名义用银行履约保函方式提交经甲方认可的银行保函作为履约保证金，履约保证金为中标价的10%，履约保函由中国注册且营业地点在广州市行政辖区内的国有商业银行开具，是不可撤销的保函。

七、违约

1.乙方提供质量合格、符合国家规范要求的监测成果资料，并对监测成果资料负责。如需返工，乙方必须在甲方要求的时间内无偿返工，并符合约定条件，否则，甲方有权解除合同、追回全部已付款，并追究乙方的违约责任或赔偿责任。

2.乙方未按合同规定日期提交监测成果，每超过一日，应按合同价款的千分之一作为逾期违约金支付给甲方，或者由甲方在合同价款中予以扣除；逾期超过十五日，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还所有费用并赔偿相应损失。

3.乙方擅自转包或分包本合同标的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方退还所有费用，并赔偿损失。

4.甲方无故或因故提前终止合同，须按经甲方审核确认之乙方实际工作量支付监测费用。

5.乙方无故或因故提前终止合同，须向甲方退还所有服务费用，并赔偿损失；乙方已完成部分的成果资料归甲方所有。

6.当施工方未按合同约定履行义务或工程出现质量缺陷时，乙方应及时上报甲方，否则因此所造成的一切损失由乙方承担。

7.监测成果资料知识产权归属于甲方，乙方应保护甲方的知识产权（包括甲方提交的相关文件），不得向第三人泄露、转让。如发生上述情况并造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方索赔。

8. 乙方提供伪造、变造资料、文件或其他违约行为的，甲方有权解除合同、不予支付任何费用、追回已支付费用，并保留追究乙方行为导致工期延误等一切法律责任的权利。

9．如乙方出现上述违约情况或违反本合同其他约定的，应向甲方支付合同金额20%的违约金，造成甲方实际损失的，还应另行赔偿损失。

八、争议的解决

本合同发生争议时，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方均有权向工程项目所在地人民法院起诉。

九、其他

1.本合同如有未尽事宜，双方协商解决，必要时可签订与本合同具同等法律效力的补充协议。

2.合同各方代表在此签字并加盖公章后，本合同即生效。各方同意：合同生效后，对发出中标通知书次日起至合同签订期间，各方按合同约定的履约行为予以追认。

3.正本一式 肆 份，各方各执一份，副本一式 贰拾 份，甲方执 拾 份，乙方执 拾 份，正副本具同等法律效力。

（此页以下无正文）

甲方：

负责人：

经办人：

联系地址：

邮政编码：

电话：

传真：

签订日期：

乙方：

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账户：

签订日期：                            签订日期：

# 第二部分 合同附件

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：中标通知书

附件3：银行履约保函及承诺书

附件4：投标报价书及招标限价计算表、投标承诺函

附件5、招标答疑及澄清

附件6、拟投入本项目的主要技术人员一览表及项目负责人和主要负责人的资质证明材料

附件7：拟投入本项目的主要设备仪器一览表

附件8：联合体协议

附件9：可行性研究报告批复

附件1工程建设廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：　广州南沙区

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，促进工程建设项目高效廉洁运行及建设资金的安全使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。经甲乙双方确认一致，甲乙双方各自的法定代表人（委托人）签署本责任书后，本责任书作为甲乙双方所有业务往来合同的附件。

一、甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（项目涉及保密、法律法规另有规定者除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或甲方个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

- 不得有违反法律法规、廉政政策规范、合同约定等的违法违规行为。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务往来，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接收或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或甲方个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或甲方个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或甲方个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不得有违反法律法规、廉政政策规范、合同约定等的违法违规行为。

四、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本责任书作为               合同的附件，与                 合同具有同等法律效力，且生效一致。

甲方：

负责人：

经办人：

日  期：

乙方：     （公章）

法定代表人：

委托代理人：

日  期：

附件2 中标通知书

附件3 银行履约保函和承诺书

附件4 投标报价书及招标限价计算表、投标承诺函

附件5 招标答疑及澄清

附件6 拟投入本项目的主要技术人员一览表及项目负责人和主要负责人的资质证明材料

附件7 拟投入本项目的主要设备仪器一览表

附件8 发改局可行性研究报告的复函