粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际）

施工图审核项目

招标文件

招标人：广州地铁集团有限公司（盖单位章）

招标代理：国信国际工程咨询集团股份有限公司（盖单位章）

2021年   月   日

# 目  录

第一卷	4

第一章 招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	6

4. 招标文件的获取	7

5. 投标文件的递交	8

6. 发布公告的媒介	8

7. 联系方式	8

附件：	9

第二章 投标人须知	13

投标人须知前附表	13

投标文件否决性条款摘要	24

1. 总则	26

2. 招标文件	28

3. 投标文件	29

4. 投标	32

5. 开标	33

6. 评标	33

7. 合同授予	34

8.纪律和监督	35

9. 是否采用电子招标投标	36

10. 需要补充的其他内容	36

第三章 评标办法（综合评估法）	42

评标办法前附表	42

初步评审	43

详细评审	45

1. 评标方法	50

2. 评审标准	50

3. 评标程序	50

第四章 合同条款及附件	52

第一节   合同协议书	53

第二节  合同条款	56

第三节  合同附件	68

第二卷	88

第五章  设计资料	89

第六章 投标文件格式	90

目  录	92

1.投标函及投标函附录	93

2.法定代表人身份证明	95

3.法定代表人授权委托书	96

4.投标人组织机构表	97

5.施工图审核费用清单	98

6.合同条款响应性承诺书	99

7.资格审查材料	100

8.施工图审核实施方案	105

9.须评审的其他资料（格式自拟）	107

# 第一卷

粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际）施工图审核项目

# 第一章 招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际）工程已由 《国家发展改革委关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》（发改基础〔2020〕1238号） 批准建设，项目业主为广州地铁集团有限公司，建设资金来自财政资金+项目融资，出资比例为 资本金50%，债务融资50%  ，招标人为广州地铁集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图审核进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

招标项目名称：粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际）施工图审核项目

工程建设地点：广州

工程建设规模：

粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际）主线全长38.5km，为全地下敷设，共设站7座，其中换乘站7座，平均站间距5.5km，支线长约7.5km，全线设置车辆段1座（与芳村至白云机场城际共享）。

粤港澳大湾区城际线路（芳村至白云机场城际）全长40.2km，为全地下敷设，共设站9座（其中预留车站1座），平均站间距4.3km，全线设置车辆段1座（与广州东至花都天贵城际共享）。

2.2 招标范围

本项目标段划分：

标段一：粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际）施工图审核项目

标段二：粤港澳大湾区城际线路（芳村至白云机场城际）施工图审核项目

招标范围：粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际）施工图审核项目。工作内容包括：初步设计文件审核，全部工程施工图审核，包括现场核对、审核施工图设计原则、审核施工图图纸（含当地建设主管部门要求的施工图强制性审查、人防等施工图审查）、对详勘技术要求和详勘报告进行审查、审核变更设计文件和相关文件的审查、审核，至项目竣工验收合格期间的其他配合工作。

2.3最高投标限价：

标段一：粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际）施工图审核项目（最高投标限价为：3314万元）

标段二：粤港澳大湾区城际线路（芳村至白云机场城际）施工图审核项目（最高投标限价为：1876万元）

注：详见最高投标限价公布表

2.4服务期限：

计划工期：中标之日起至本工程通过国家验收，招标人有权根据工程情况调整服务工期。

## 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的资质要求：同时具有以下①及②资质。

①工程设计综合资质甲级；

②工程勘察综合类甲级资质；

3.3 投标人自2016年1月至今承担过1项及以上类似工程项目设计或施工图审核。类似工程是指市域（郊）铁路、城际铁路、干线铁路项目。业绩证明须附：提供设计或施工图审核合同关键页或中标通知书（如有），及初步设计评审完成材料或施工图审查完成材料或竣工验收报告或甲方证明材料。

3.4 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

3.5 投标人拟担任本项目负责人的要求：应当具备工程设计类注册执业资格（注册土木工程师岩土工程专业或注册一级建筑工程师或注册一级结构工程师或注册公用设备工程师）（注册有效期内）和工程类高级职称，主持过类似工程的勘察设计工作或施工图审核工作。业绩证明须附：合同及能够证明是负责人业绩（如甲方证明或中标通知书或其他证明材料）。如负责人的业绩证明材料与投标人的业绩材料一致的，可不重复提供，但需要提供相关证明。

3.6其他要求：

①投标人已按规定格式签字盖章《投标人声明》（格式见本招标公告附件一）作为投标人资格要求之一，此《投标人声明》应同时作为投标函中资格审查资料的组成部分。

②投标人参加投标的意思表达清楚，法定代表人证明书及投标人代表被授权有效

③在本公告发布时投标人未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被列入业主书面拒绝投标的名单（在拒绝投标的期限内）。

④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年  月   日  时  分至2021年  月  日  时  分（北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（（http://ggzy.gz.gov.cn/）电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

投标人应在递交投标文件截止时间前登录广州公共资源交易中心数字交易平台（http//www.gzggzy.cn）办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站指引。

投标登记前应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，详情查阅广州公共资源交易中心网站“服务指南”栏目中的“办事指引”。

4.3本项目采用资格后审方式。

4.4多标段项目中标候选人确定方式：本招标项目分2个标段，可兼投不可兼中。各标段中标候选人顺序确定方法如下：若某个投标申请人被推荐为该项目某一个标段的第一中标候选人，该投标申请人在其他标段不再推荐为中标候选人。若某个投标申请人在两个或以上标段同时成为第一中标候选人时，则将确定其投标报价最大的标段为第一中标候选人；该投标申请人在其他标段不再作为中标候选人；评标委员会完成所有标段第一中标候选人的推荐工作后，在各标段剩余的候选单位中按照投标人总分排名依次推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候选人；若在推荐第一中标候选人的过程中某标段仅有唯一候选人，则该候选人将直接被推荐为此标段的第一中标候选人，以此类推；若某一标段无可推荐的中标候选人，则该标段重新进行招标。

4.5招标失败的情况

4.5.1若某一标段满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名，则该标段重新组织招标；若本批次所有标段所有满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足4名，则本批次重新组织招标。

4.5.2招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按国家招投标法及省市最新相关规定执行。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2021 年   月   日   时   分，投标人应在截止时间前登录http://ggzy.gz.gov.cn/（网址）通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。

投标文件备用光盘递交时间： 2021 年   月   日   时   分至 2021 年   月   日   时  分（备注：填写时间为投标截止前15分钟开始递交至投标截止时间止），投标文件备用光盘递交地点：广州市公共资源交易中心   开标室。

投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。采取电子投标时，逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://ggzy.gz.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn)和广州地铁集团有限公司网站（网址：www.gzmtr.com）上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。

发布招标公告开始日期（含本日）为：

2021年   月   日   时   分；

发布招标公告截止日期（含本日）为：

2021年   月   日   时   分；

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

## 7. 联系方式

招 标 人：广州地铁集团有限公司        招标代理机构：国信国际工程咨询集团股

份有限公司

地    址：广州市海珠区新港东路1238号 地    址：广州市越秀区东风中路268号

广州交易广场9楼903-905号

邮    编：510330                      邮    编：510030

联 系 人：罗工                        联 系 人：冯工、王工

电    话：020-83155895                电    话：020-83180883

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州地铁集团有限公司 纪委监察专员办纪检监察室

地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔40层

电话：020-83106760

招标监督机构：广州地铁集团有限公司 纪委监察专员办纪检监察室

地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔40层

电话：020-83106760

## 附件：

一、投标人声明

二、以往工程中因违约被业主书面拒绝投标的名单

年      月      日

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、本公司承诺，投标保函真实、有效。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

附件二：

以往工程中因违约被业主书面拒绝投标的名单

| 序号 | 单位名称及个人姓名 |
| --- | --- |
| 1 | 广州雄志科技有限公司 |
| 2 | 广州格源科技开发有限公司 |
| 3 | 翰威特咨询（上海）有限公司广州分公司 |
| 4 | 广东至艺工程建设监理有限公司 |
| 5 | 中铁二局集团有限公司及其所有子公司 |
| 6 | 中铁五局集团有限公司及所有子公司 |
| 7 | 广东重工建设监理有限公司及所有子公司 |
| 8 | 成都鼎祥瑞建筑劳务有限公司及所有子公司 |
| 9 | 中国华西企业股份有限公司及所有子公司 |
| 10 | 成都聚信建筑劳务有限公司 |
| 11 | 广东中焱服装有限公司 |
| 12 | 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 |
| 13 | 广州瑞迪欧轴承有限公司 |
| 14 | 深圳市扬华交通科技有限公司 |
| 15 | 广州轨道交通物资有限公司 |
| 16 | 惠州科为紧固系统有限公司 |
| 17 | 广州高英科技有限公司 |
| 18 | 广州市赛晨检测仪器有限公司 |
| 19 | 深圳市泰锐电气设备有限公司 |
| 20 | 成都迈络科技有限公司 |
| 21 | 方达纽为(北京)科技发展有限公司 |
| 22 | 西安信诺测控设备有限公司 |
| 23 | 西安昌达铁路器材科技开发有限公司 |
| 24 | 广东思泰科系统集成有限公司 |
| 25 | 深圳市前海逸云科技有限公司 |
| 26 | 中铁十一局集团有限公司及所有子公司 |
| 27 | 北京中铁诚业监理建设咨询有限责任公司 |
| 28 | 广州市城市建设工程监理公司 |
| 29 | 杭州瑞福祥建筑劳务分包有限公司 |
| 30 | 湖北天捷鑫成建设有限责任公司 |
| 31 | 安阳铁科轨道科技有限公司 |
| 32 | 河南省铁创铁路器材有限公司 |
| 33 | 广东华隧建设集团有限公司及所有子公司 |
| 34 | 广州轨道交通建设监理有限公司 |
| 35 | 广州建筑产业开发有限公司 |
| 36 | 广东百安建设科技集团有限公司 |
| 37 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司及所有子公司 |
| 38 | 曾振文（一级建造师注册号：贵152060801025） |
| 39 | 陈仁（监理工程师注册号：44014218） |
| 40 | 肖学全（一级建造师注册号：川151060802021） |
| 41 | 代斌(监理工程师注册号：44014021) |
| 42 | 李兵（建造师注册号：鄂150060801693） |
| 43 | 陶鹏飞（建造师注册号：辽121040803954） |
| 44 | 张满堂（监理工程师注册号：11004353） |
| 45 | 董在申（监理工程师证注册号：44001242） |
| 46 | 吕明豪（建造师注册号：粤144101116401） |
| 47 | 周舟（监理工程师证注册号：44012503） |

# 第二章 投标人须知

注：投标人须知正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州地铁集团有限公司 地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔 25楼 联系人： 罗工 电话： 020－83155895 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司 地址：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场9楼903-905号 联系人：冯工、王工 电话：020-83180883 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告第2.1条，各标段项目名称详见招标公告第2.2条 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告第2.1条 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告第2.1条 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复为准，招标人有权根据批复意见进行调整。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告第1条 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告第2.2条 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告第2.4条 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：详见招标公告第3条 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：详见招标公告第3条 （4）信誉要求：/ （5）项目负责人的资格要求：详见招标公告第3条 （6）其他主要人员要求：/ （7）其他要求：详见招标公告第3条 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | (不组织 补充说明如下： （1）投标人自行对工程现场和周围环境进行现场考察，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。 （2）投标人及其代表进入考察的现场。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。 （3）在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | (不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.11.1 | 分包 | □不允许 (允许。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | (不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 前期基础资料（电子版） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 年 月 日 时（在提交投标文件截止时间18天前提出） |
|  |  | 形式：在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布 （1）招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入“招标答疑提问”页面将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登录广州公共资源交易中心数字交易平台→进入“我的投标”页面→进入“招标答疑提问”页面→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→无记名或匿名提出问题。 （2）投标人应在投标截止时间 18日前停止质疑。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 本项目的招标文件澄清及答疑文件将在广州公共资源交易中心网上发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：本项目的招标文件澄清及答疑文件将在广州公共资源交易中心网发布，投标人自行下载。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在广州公共资源交易中心网站项目答疑专区或以补充公告形式发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：本项目的招标文件修改文件将在广州公共资源交易中心网发布，投标人自行下载。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | （1）按本招标文件规定，需提交的其它所有资料； （2）投标人认为需要提交的其他资料。 具体内容要求按投标文件格式填写，均须用单位数字证书加盖电子印章。 投标人必须按照招标文件提供的投标书格式的要求如实填写（表格可以按同样格式扩展、缩小，内容项目不能变化）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金计算方法：不含税总价*增值税税率（税率暂按6%计，在合同履行期间，因国家税收政策调整，则合同价的增值税金额和合同总价相应调整） |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本次投标报价为最高投标限价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 (有，最高投标限价：标段一： 3314 万元；标段二：1876万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 超过最高投标限价视为无效标，本项目投标价格采用的币种为人民币。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 180日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 是否要求投标人递交投标保证金： (要求，投标保证金的形式：转账、现金、支票、投标保函； 投标保证金的金额：10万/标段； 请投标人按所投标段分别递交投标保证金，须在递交投标文件截止时间前完成所投标段投标保证金的缴纳，否则视为放弃本次投标机会。 （1）如采用转账、现金或者支票形式提交的由广州公共资源交易中心代收。缴款情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准；具体操作要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”，其他有关递交事宜，请自行咨询交易中心：020-28866000-4。缴纳时间：在投标截止时间前。 （2）如采用投标保函形式提交的，银行投标保函原件在中标候选人公示前提交。投标保函扫描件需附在投标文件中。投标人须确保投标保函真实、有效，如发现投标保函虚假、无效，将根据本招标文件约定及按法律法规规定处理。 银行投标保函有效期应长于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，银行投标保函有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。投标人提供的银行投标保函应为银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函，保函出具银行赔付条件（投标文件格式）不得更改，担保金额不得低于投标保证金的金额，否则投标人的投标文件将被否决。招标人提供投标保函格式。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）； （2）投标人不接受按招标文件规定修正投标价； （3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （4）投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的； （5）投标人中标后未能按照招标文件规定向招标代理机构支付“中标服务费”（适用于有招标代理的项目）； （6）经查实投标人有串通投标、弄虚作假违法行为； （7）投标人原因投标文件未解密。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | (无 □有，具体要求： （1）本招标项目不要求提供“近年财务状况表”、“近年完成的类似项目情况表”、“正在设计和新承接的项目情况表”、“近年发生的诉讼及仲裁情况”作为资格审查内容； （2）本招标项目要求提供的“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”等资料详见第II卷投标文件格式，具体资格评审内容及标准详见评标办法。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2018年、2019年、2020年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近五年（2016年1月1日至今） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件要求：证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置用单位数字证书加盖电子印章。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 取消采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求用单位数字证书加盖电子印章。相关操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目操作专章》。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密，具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目操作专章》 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （适用于提交备用光盘的情况） | 招标人名称：广州地铁集团有限公司 招标人地址：广州新港东路1238号万胜广场A塔 （项目名称） 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启（填入前附表第4.2.1条的时间）。 （注：项目名称按所投标段项目名称填写，各标段项目名称详见招标公告第2.2条。请对应所投标段分别提交对应标段的备用光盘，所投标段备用光盘所载资料与系统上传的对应标段资料须一致。） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | (否 □是，退还时间：/ |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 本电子招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州公共资源交易中心公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。 |
| 5.2 | 电子招投标开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： / 人 其中招标人代表 / 人，专家 / 人； 评标专家确定方式：评标委员会依法组建 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人。若可推荐的单位不足3人时，按能推荐的最大数推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网、广州地铁集团有限公司网站 公示期限： 3 日，公示结束日为工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否 补充说明： （1）招标人的招标领导小组根据评标报告，最终审定中标人。 （2）依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | (不补偿 □补偿，补偿标准：/ |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：中标价的5％。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 (是，具体要求： （1）具体操作详见附件《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目操作专章》。 （2）提交投标文件光盘备用 ①投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式及其相应word格式或excel格式文档）刻入光盘（1份），按招标公告规定的时间、地点提交备用。(刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。 ②递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。 （3）补救方案 ①投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 ②评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 ③除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1）将中标工程转包或者违法分包的； 2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3）存在围标或串标情形的； 4）存在弄虚作假骗取中标情形的； |
| 10.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10.3 | 招标失败的处理 | 招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按国家招投标法及省市最新相关规定执行。 |
| 10.4 | 其他 | （1）投标人应认真对待投标书的真实性，投标书中所附的各种评分材料不允不予退还投标保证金的许有造假行为，一经发现，则单项得分为零。 （2）中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，最终以交易中心实际收取额为准。 （3）中标人应按照招标代理合同向招标代理机构支付本项目的招标代理服务费。 （4）中标人应按招标人通知要求在规定时间内到公共资源交易中心配合办理中标通知书的相关手续。 |

# 投标文件否决性条款摘要

本章节是本招标文件（含招标文件的澄清、补充文件等）中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

（一）开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告中 /5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。采取电子投标时，逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

2. 第二章投标人须知 /4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

3. 第二章投标人须知 /4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

（二）评标阶段有关无效标的情形

1. 第二章投标人须知 /投标人须知前附表 /3.2.5投标报价的其他要求

本合同设计服务范围为招标文件规定的全部工作内容，此次投标报价为暂定价，招标人将按合同协议书中确定的计费原则计费，但投标人的设计方案必须作出技术经济分析指标（如各方案投资估算），费用包含设计及相关专题服务实施中应缴纳的一切税费。未按暂定价报价的，视为无效标。

2.第二章投标人须知 /1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性 ；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行甲方管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单 ；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（三）评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知 /1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

2. 第二章投标人须知 /3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3. 第二章投标人须知 /3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

4. 第三章评标方法 /3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

5. 第三章评标方法 /3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6. 第三章评标方法 /3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 第三章评标方法/3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

## 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工图审核进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行甲方管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1  投标人

拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）施工图审核费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）施工图审核方案

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人应当在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标人和其他中标候选人。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）或事业单位法人证书的扫描件及资质证书等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同扫描件或中标通知书扫描件（如有），及项目完成材料扫描件或竣工验收报告扫描件或甲方证明材料扫描件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书或中标通知书扫描件或其他证明材料；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明扫描件；

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：         年         月         日         时         分

| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 项目负责人 | 投标文件递交 | 解密情况 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：               记录人：              监标人：

年       月       日

附件二：问题澄清通知

以交易中心提供的格式为准

附件三：问题的澄清

以交易中心提供的格式为准

附件四：中标通知书

中标通知书

以广州公共资源交易中心印制的《广州建设工程中标通知书》为准。

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受          （中标人名称）于        （投标日期）所递交的               （项目名称）招标的投标文件，确定                     （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：               （盖单位章）

年      月      日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | （1）本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如果有两个或两个以上的投标人总得分评分相同，则以投标报价低的优先；如果投标人总得分、投标报价均相同，则以审核方案得分高的优先；如果审核方案得分也相等，由评标专家随机抽取确定投标人排名。 （2）本招标项目分2个标段，可兼投不可兼中。各标段中标候选人顺序确定方法如下：若某个投标申请人被推荐为该项目某一个标段的第一中标候选人，该投标申请人在其他标段不再推荐为中标候选人。若某个投标申请人在两个或以上标段同时成为第一中标候选人时，则将确定其投标报价最大的标段为第一中标候选人；该投标申请人在其他标段不再作为中标候选人；评标委员会完成所有标段第一中标候选人的推荐工作后，在各标段剩余的候选单位中按照投标人总分排名依次推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候选人；若在推荐第一中标候选人的过程中某标段仅有唯一候选人，则该候选人将直接被推荐为此标段的第一中标候选人，以此类推；若某一标段无可推荐的中标候选人，则该标段重新进行招标。 （3）若某一标段满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名，则该标段重新组织招标；若本批次所有标段所有满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足4名，则本批次重新组织招标。 |

## 初步评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位公章，应附法定代表人证明书，若法定代表人委托代理人参与投标相关事项则须同时提供法定代表人授权书。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不允许联合体投标 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 授权有效性 | 投标人参加投标的意思表达清楚，法定代表人证明书及投标人代表被授权有效 |
|  |  | 不存在串通投标情形 | 串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》为准 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准)将被否决 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | / |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  | 其他要求 | （1）投标人已按照本项目招标公告附件一格式内容签字盖章的投标人声明； （2）招标公告发布时投标人未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被列入业主书面拒绝投标的名单（在拒绝投标的期限内）； （3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
|  |  | 联合体投标人 | 不允许联合体投标 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，缴款情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准 |
|  |  | 响应合同条款 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，提交合同条款响应性承诺书（法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章） |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不超出最高投标限价。 |

## 详细评审

2.2.1分值构成

本项目综合评分法采用百分制，根据第三章3.2.3款规定，投标人得分 = 资信业绩得分（A）+ 施工图审核方案得分（B） +  其他评分因素得分（C），具体分值构成如下表1；

2.2.2 评分标准 详见表2。

表1-施工图审核标分值构成

| 序号 | 评审项目 | 权重（%） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好 | 中 | 差 |
| 总计 | 100 | [100，80] | (80，60) | [60，0] |
| 1 | 资信业绩（A） | 25 | - | - | - |
| 1.1 | 设计或施工图审核业绩 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| 1.2 | 项目负责人资历和业绩 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| 1.3 | 专业负责人资历和业绩 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | 施工图审核方案（B） | 55 | - | - | - |
| 2.1 | 项目组织机构配置 | 5 | [5，4] | (4，3） | [3，0] |
| 2.2 | 审核概述、范围、依据 | 20 | [20，16] | (16，12） | [12，0] |
| 2.3 | 审核质量、进度、保密等保证措施 | 审核质量保证措施 | 5 | 5 | 3 | 0 |
|  |  | 审核进度保证措施 | 4 | 4 | 2.4 | 0 |
|  |  | 审核保密保证措施 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | 审查重、难点分析 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 2.5 | 拟提交成果 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 2.6 | 合理化建议 | 10 | [10，8] | (8，6） | [6，0] |
| 3 | 投标报价（C） | 20 | - | - | - |

## 表2-施工图审核标评分标准

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资信业绩评分标准 （25分） | 设计或施工图审核业绩（10分） | 好：投标人具有两个或以上类似工程设计或施工图审核经验（以合同签订时间为准，2016年1月至今业绩）。 10分 |
|  |  |  | 中：投标人具有一个类似工程设计或施工图审核经验（以合同签订时间为准，2016年1月至今业绩）。 6分 |
|  |  |  | 差：不具备前两档条件。 0分 |
|  |  | 项目负责人资历和业绩（10分） | 好：项目负责人具备工程设计类注册执业资格和工程类高级职称，有主持过两个或以上类似工程的勘察设计或施工图审核项目，有10年及以上类似工作经验； 10分 |
|  |  |  | 中：项目负责人具备工程设计类注册执业资格和工程类高级职称，有主持过一个类似工程的勘察设计或施工图审核项目，有8年及以上类似工作经验； 6分 |
|  |  |  | 差：不具备前两档条件。 0分 |
|  |  | 专业负责人资历和业绩（5分） | 好：专业负责人全部具有副高工程师及以上的技术职称，全部具有8年及以上工作经验，且具有两个及以上类似工程设计或施工图审核经验； 5分 |
|  |  |  | 中：专业负责人全部具有工程师及以上的技术职称，全部具有5年及以上工作经验，且具有一个及以上类似工程设计或施工图审核经验； 3分 |
|  |  |  | 差：不具备前两档条件。 0分 |
| 2 | 审核方案评分标准分（55分） | 项目组织机构配置 （5分） | 好：根据工程要求，有明确的项目管理组织机构和组织机构图， 机构设置很齐全，责任明确，机构配置合理，优于投标文件格式中的驻地施工图审核人员组成表的人员要求； [5，4]分 |
|  |  |  | 中：根据工程要求，有较明确的项目管理组织机构和组织机构图， 机构设置齐全，责任明确，机构配置较合理，完全满足投标文件格式驻地施工图审核人员组成表的人员要求； (4,3)分 |
|  |  |  | 差：不具备前两档条件。 [3，0]分 |
|  |  | 审核概述、范围、依据（20分） | 好：对工程全线的审查概述明了、审核技术标准正确，审核范围、目标清晰，审核依据充分。施工图审核现场核对内容、工作计划明确。施工图图纸审核内容全面，总体和各专业审核重点突出，针对性强，具有统一性。满足国家、原铁道部及相关行业标准、规范、规程、文件、指南要求。审核工作制度完备。 [20，16]分 |
|  |  |  | 中：对工程全线的审查概述较明了、审核技术标准正确，审核范围、目标较清晰，审核依据充分。施工图审核现场核对内容、工作计划较明确。施工图图纸审核内容较全面，总体和各专业审核重点突出，较有统一性。满足国家、原铁道部及相关行业标准、规范、规程、文件、指南要求。审核工作制度较完备。 (16，12)分 |
|  |  |  | 差：不具备前两档条件。 [12，0]分 |
|  |  | 审核质量、进度、保密等保证措施（10分） | 审核质量保证措施 （5分） | 好：具有ISO9001质量保证体系；针对本工程的特殊性，建立严格的质量保证体系，创优规划和积极的建议性建议。创优规划内容完整，描述合理。审核工作质量保证措施和承诺具体、明确、针对性强。 5分 |
|  |  |  |  | 中：具有ISO9001质量保证体系；建立了质量保证体系和创优规划，创优规划内容基本完整，描述基本合理。审核工作质量保证措施和承诺比较具体、明确、有一定针对性。 3分 |
|  |  |  |  | 差：不具备前两档条件。 0分 |
|  |  |  | 审核进度保证措施 （4分） | 好：有反映本项目工程设计全过程的计划进度，能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程；项目设置合理，网络计划进度图的各关键工期均能满足招标文件要求；能详细描述各阶段的设计重点及目标，描述合理、有针对性； 4分 |
|  |  |  |  | 中：有反映本项目工程设计全过程的计划进度，较准确地描述本项目实施全过程；项目设置较合理，网络计划进度图的各关键工期基本满足招标文件要求；描述各阶段的重点及设计目标，有一定针对性； 2.4分 |
|  |  |  |  | 差：不具备前两档条件。 0分 |
|  |  |  | 审核保密保证措施 （1分） | 有保密保证措施得1分，否则不得分。 |
|  |  | 审查重点、难点分析 （5分） | 好：对本项目的特点、重点与难点有详细地描述和分析，能把握关键环节，对关键控制点的建议措施针对性强，可操作性强。 5分； |
|  |  |  | 中：对本项目的特点、重点与难点有认识，较能把握关键环节，对关键控制点的建议措施有一定针对性，但不具体。 3分； |
|  |  |  | 差：对本项目的特点、重点与难点没有充分认识，思路不清晰。未能把握关键环节。 0分。 |
|  |  | 拟提交成果 （5分） | 好：拟提交施工图审核成果完全满足招标文件要求。 5分； |
|  |  |  | 中：拟提交施工图审核成果基本满足招标文件要求。 3分； |
|  |  |  | 差：拟提交施工图审核成果不满足招标文件要求。 0分。 |
|  |  | 合理化建议 （10分） | 好：关于工程质量、工期、成本等提出的合理化建议合理，针对性强，可操作。 [10，8]分 |
|  |  |  | 中： 关于工程质量、工期、成本等提出的合理化建议基本合理。 (8，6)分 |
|  |  |  | 差：合理化建议较差、或无建议。 。[6，0] |
| 3 | 投标报价 评分标准 （20分） | 偏差率（20分） | 偏差率＝（Di－Z）/Z×100% Di—第i个投标人的有效报价； Z—评标基准价。评标基准价为：最高投标限价。 投标总报价等于评标基准价得基准分18分，如低于评标基准价，则在18分基础上每低于评标基准价0.5%的再加1分，按插值法计算，最高加2分。 |

备注：

1. 投标人的设计或施工图审核经验业绩证明须附：提供设计或施工图审核合同关键页或中标通知书（如有），及初步设计评审完成材料或施工图审查完成材料或竣工验收报告或甲方证明材料。

2.项目负责人、专业负责人须提供相关的职称证书及其他相关注册证。

3.项目负责人、专业负责人业绩证明须附：合同及能够证明是负责人业绩（如甲方证明或中标通知书或其他证明材料）。如负责人的业绩证明材料与投标人的业绩材料一致的，可不重复提供，但需要提供相关证明。

4.类似工程指城市轨道交通、市域（郊）铁路、城际铁路、干线铁路

5.如以上证明材料为复印件，须加盖投标人公章。

评标办法前附表备注：

1、评标办法正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

2、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3、联合体投标的，以资质最低和业绩最少的一方作为评审标准。

4、评标程序中关于详细评审的补充说明

详细评审的评分因素得分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

（1）每位评标专家应严格按照详细评审项目规定的【好、中、差】等级标准对有效投标文件进行定档评议。

（2）每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为3分、中为2分、差为1分；经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最终档次。

| 好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- |
| [3，2.5] | （2.5，1.5） | [1.5，1] |

（3）各评标专家根据评定的最终档次进行各自打分，评分不符合最终档次的无效，须按最终档次重新打分。

（4）最后按评标办法第3.2条，对每一项评分因素去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，分数出现小数点，保留小数点后两位，得出各项最终详细评审得分。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如果有两个或两个以上的投标人总得分评分相同，则以投标报价低的优先；如果投标人总得分、投标报价均相同，则以审核方案得分高的优先；如果审核方案得分也相等，由评标专家随机抽取确定投标人排名。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）施工图审核方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工图审核方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对施工图审核方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及附件

## 第一节   合同协议书

通过施工图审核服务招标，由甲方广州地铁集团有限公司和            （施工图审核方，以下简称乙方），双方协商同意签订           施工图审核服务合同协议书。

根据施工图审核合同的规定，乙方应履行       施工图审核服务，接受甲方对施工图审核工作的管理，为甲方提供符合国家规范和合同要求的施工图审核成果，本工程施工图审核服务费（含详勘、施工图设计两部分审核费）暂定为人民币    元（大写）整（¥  （小写）万元）（其中：不含税价为人民币    万元，增值税金额（税率 6 % ）为人民币      万元）。对应的第一部分工程费为       万元，待                     城际项目 施工图设计费及详勘费稳定后，统一进行调整。最终施工图审核费按以下原则调整：

最终施工图审核费=施工图设计费* 6.5%*80%+详勘费* 6.5%*80%

（施工图设计费和详勘费以业主审定的合同结算金额为准）

如果甲方根据具体的工程管理模式，在补充协议书中说明某部分工作不由乙方承担时，甲方将按国家有关规定，核减费用。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

- 合同中的措词和用语应与下文提及的施工图审核合同条款中分别赋予它们的含义相同。

- 合同文件构成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能互相解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- 合同补充协议（如有）

- 合同协议书

- 中标通知书

- 合同条款

- 技术条件（如有）

- 图纸(如有)

- 已标价工程量清单(如有)

- 合同附件

- 招标文件及其澄清文件及其他补充资料

- 投标文件（含投标函及投标函附录）及其澄清文件

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应与最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其所属的合同文件类别确定优先解释顺序。

- 考虑到甲方将按规定付款给乙方，乙方在此立约，保证全面按合同规定完成施工图审核服务。

- 考虑到乙方将按合同规定进行本工程的施工图审核服务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

- 本合同的不含增值税的价格不因国家税收政策变化而变化；若在合同履行期间，因国家税收政策调整，则合同中的增值税金额和合同总价相应调整。

- 要求乙方按国家档案行业标准以及甲方制订的相关工作实施细则立卷归档项目文件，并向甲方的档案管理部门移交档案。

- 双方应另行签订《廉洁协议》。

- 乙方另须签署《广州地铁信息化系统使用承诺函》（文本在广州地铁网http://www.gzmtr.com上查询）。

- 本合同执行《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》（穗铁规章〔2019〕54号文），合同中如存在和管理办法不一致的描述，以管理办法为准。管理办法在执行过程中如有调整，以最新的要求为准。

为此，甲方和乙方法定代表人或授权代表在合同协议书签字，并分别加盖各单位的公章或合同专用章后，合同生效。最后一个签署日期为合同生效日。本合同协议书一式六份，其中正本二份，合同双方各执一份，副本四份，合同双方各执二份。

甲方： 广州地铁集团有限公司

法定代表人

或授权代表人：

签约时间：

地址：

电话：

乙方：

法定代表人

或授权代表人：

签约时间：

地址：

电话：

## 第二节  合同条款

### 1.总则

1.1  词语定义、适用语言和法规

1.1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

- “工程”是指甲方委托实施施工图审核的工程，包括永久工程、临时工程等与本项目实施相关的必要条件。

- “甲方”是指承担工程直接投资责任的、委托施工图审核业务的一方。本合同指广州地铁集团有限公司

- “乙方”是指承担本工程施工图审核任务的单位。

- “施工图审核工程师（人员）”是指代表乙方对本工程实施施工图审核的专业人员。

- “设计单位”指工点项目设计承担单位。

- “施工图审核”包括：初步设计文件审核，全部工程施工图审核，包括现场核对、审核施工图设计原则、审核施工图图纸（含当地建设主管部门要求的施工图强制性审查、人防等施工图审查）、对详勘技术要求和详勘报告进行审查、审核变更设计文件和相关文件的审查、审核，至项目竣工验收合格期间的其他配合工作。

- “日”是指公历日。

- “月”是根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

- “当地货币”是指人民币。

- “投标函”是指构成合同的由投标人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

- “中标通知书”是指构成合同的由招标人通知投标人中标的书面文件。

- “合同”指合同条款（通用、专用、特殊）、投标函、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中更进一步的文件，投标文件和招标文件及补充资料。

1.1.2 施工图审核合同适用的法律与法规是国家的法律、行政法规，以及工程所在地的地方法规，地方条例、规章等。

1.1.3 施工图审核合同的书写、解释和说明，均用汉语。

1.2 各方关系

乙方在本合同的有效期内必须接受和服从甲方项目管理机构的领导，施工图审核单位对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

1.3服务开始

在合同规定的时间或期限内服务必须开始，但根据合同的延期除外。

1.4服务期限

自中标之日起至本工程通过国家验收。招标人有权根据工程情况调整服务工期。

1.5合同的终止

在本协议的服务期满且甲方对施工图审核单位费用的支付完成后终止本合同。

1.6合同的修改

本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。由于地铁施工过程的特殊性，甲方有调整服务范围的权力，服务范围调整后，施工图审核费用的调整按本章5条执行。

1.7授权代表

甲方和乙方应各指定一位高级职员作为代表，解决施工图审核服务期间的有关问题。

甲方的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

乙方的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

### 2. 乙方的义务、权利与责任

2.1乙方将对本工程的施工图审核业务范围内的工作全面负责。若乙方不具备个别专业的施工图审核资质，须经甲方同意按政府相关规定依法分包给具备该专业施工图审核资质单位。

2.2乙方在与甲方签订的施工图审核合同授权范围内行使合同规定的权力，履行相应的职责。如果因乙方单位故意或过失而造成经济损失，甲方有权要求乙方单位赔偿。

2.3 及时向甲方报送施工图审核机构组织框图及任命的施工图审核项目负责人及其委派的施工图审核机构人员名单、施工图审核规划。

2.4 乙方按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审核应当坚持先勘察、后设计的原则：

2.4.1建立施工图审核工作规章制度，明确各专业审查工作内容；

2.4.2按合同条款实施施工图审核；

2.4.3编制施工图审核报告，出具施工图审核意见。

2.4.4其他。

2.5乙方施工图审核人员在服务期间只能获得协议书中规定的报酬，此外不得索要额外的报酬，不得从设计单位处获得任何奖金、加班费、实物，不得参与设计单位的经济活动，不得在设计单位处搭食。

2.6乙方必须保证按双方协商确定的人员名单到岗，并应：

2.6.1不得随意更换施工图审核人员，若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报甲方批准。

2.6.2接受甲方提出的人员更换，并在接到通知的一个月内选派资格和经验为甲方接受的人员替换。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

2.7对甲方支付的施工图审核费，乙方应按照国家法律缴纳有关税款。

2.8乙方应对驻地施工图审核人员的人身安全负全部责任。

2.9 乙方使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产。在施工图审核工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品，或按甲方的指示移交此类设施和物品。

2.10 在本合同期内及合同终止后，未征甲方书面同意，乙方不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

2.11乙方应按照本合同规定为驻地施工图审核部提供办公设施，以确保施工图审核服务后勤有保障。

2.11.1施工图审核工作包括但不限于下列内容：

（1）初步设计文件审核；

（2）是否符合工程建设强制性标准；

（3）地基基础和主体结构的安全性；

（4）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；

（5）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

（6）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

（7）其他设计文件审查要点要求

a、是否符合公众利益。

b、施工图是否达到规定的设计深度要求。

c、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。

2.11.2 审核初步设计方案及相关文件。

2.11.3施工图设计及施工配合阶段

a.审查施工图设计原则：

(1)按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查；

(2)施工图审核应当坚持先勘察、后设计的原则。

b.现场核对、审核施工图设计原则；审核施工图文件（含前期工程、土建工程、机电设备等内容）；审核详勘文件；审核变更设计施工图文件等。

c.完成施工图审核报告（一式5份；1份存审查单位，4份交建设单位）。过程中的设计单位与乙方双方盖章完成的施工图审核意见一式8份（设计单位1份；设计总体1份；甲方1份（备检查使用）；5份在施工图审核报告中使用，存乙方），乙方单定期以电子文档（Excel/word格式及扫描盖章文件PDF/JPG格式）形式报送甲方。

2.12 乙方审查的主要成果应在施工图设计阶段设计完成10天内（具体时间根据甲方下达计划）提交施工图设计审查报告。

2.13 乙方工作的依据: 根据国家、省、市有关法律法规、行业有关规定；铁路行政监管部门有关管理制度；国家和行业有关规程规范，铁路行政监管部门有关标准；工程建设强制性标准；初步设计（含变更设计）批复意见的相关要求，完成对本工程设计单位提交的施工图设计文件的审核。

2.14 乙方工作的基础:(1)依法签订的工程设计合同、施工图审核合同；（2）本工程施工图审核大纲；（3）向乙方提供的资料：作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件及附件；全套施工图；审查合格的岩土工程勘察文件（详勘）和测绘成果；其他应当提交的材料。

2.15  未经施工图审核工程师审查合格的施工图不能施工，若发现施工图设计有重大质量问题，应及时向甲方报告。

2.16  乙方对施工图进行审查后，应当根据下列情况分别作出处理：

（一）审查合格的，乙方应当向建设单位出具审查合格书，并在全套施工图上加盖审查专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖乙方公章。乙方应当在出具审查合格书后5个工作日内，将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府主管部门备案。

（二）审查不合格的，乙方应当将施工图退建设单位并出具审查意见告知书，说明不合格原因。同时，应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，报工程所在地县级以上地方人民政府主管部门。

施工图退建设单位后，建设单位应当要求原勘察设计企业进行修改，并将修改后的施工图送乙方复审。

2.17 初步设计方案、施工图审核原则上不超过下列时限：

初步设计方案、施工图，审核时限为10个工作日。较复杂、且涉及多专业联合审查的项目最长不超过15个工作日。

以上时限不包括初步设计方案、施工图修改时间和乙方的复审时间。

2.18  乙方参加施工图会审会议。

2.19 乙方有权要求设计单位按审查意见修改（但必须列出必改项目和建议项目）。

2.20 信息管理上必须有专人熟悉甲方的一体化项目管理平台设计管理系统,执行甲方的信息管理制度。

### 3.甲方的义务、权利和责任

3.1 甲方负责工程建设外部关系的协调，为施工图审核工作提供外部条件。

3.2甲方应当在双方约定的时间内免费向施工图审核工程师提供与工程有关的为项目乙方所需要的工程资料（1套）。

3.3甲方应当在约定的时间内就项目乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

3.4 甲方应当授权一名熟悉本工程情况的甲方代表，负责与项目乙方联系。更换甲方代表，要提前通知乙方。

3.5甲方应当将授予乙方的施工图审核权利，以及施工图审核主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的工程设计单位。

3.6 甲方应为乙方提供与本工程有关的协作单位、配合单位及有关人员的名单。

3.7甲方应按期支付施工图审核费用，及时提供乙方施工图审核的资料和有关设备。

3.8经甲方进行业务测验和工作考核，对于乙方不称职或严重失职的施工图审核人员，甲方有权要求限期更换。

3.9甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。甲方有对工程规模标准适用性的认定权，以及对工程变更的审批权。

3.10甲方有权否定任何在本工程中施工图审核做出损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方索赔。

3.11甲方有权要求乙方提交施工图审核工作月度报告及施工图审核业务范围内的专项报告。

3.12如乙方随意更换管理人员，或不能有效地履行驻地施工图审核职责，或严重违反国家有关法规与各项施工图审核制度，甲方将有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

3.13甲方应当履行施工图审核合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

### 4.驻地施工图审核主要工作要求及工作程序

4.1准备阶段

为保证合同顺利进行，避免仓促开工造成混乱和损失，根据合同规定和本工程实际情况，下达开工令前，应完成如下准备工作：

4.1.1乙方的组建

（1）建立明确的组织机构框图；

（2）建立健全、严格的规章制度；

（3）制定施工图审核大纲；

（4）按合同规定，配备施工图审核设施；

（5）建立与甲方正常的工作联系渠道。

4.1.2施工图审核人员

（1）各类人员符合规定的比例和数量；

（2）熟悉合同文件及相应的技术规范；

（3）会同甲方完成对设计图纸的审核，对发现的重大错误或方案性问题书面报甲方。

4.1.3建立、健全内部管理制度。施工图审核应当有经各专业审查人员签字的审查记录。审查记录、审查合格书、审查意见告知书等有关资料应当归档保存。

4.2质量控制

4.2.1 勘察设计企业应当依法进行建设工程勘察、设计，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程勘察、设计的质量负责。

乙方对施工图审核工作负责，承担审查责任。施工图经审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方依法承担相应的赔偿责任。

4.2.2 乙方应对详勘技术要求和详勘报告进行审查。

4.3进度控制

（1）乙方审查意见，一式8份（其中设计1份、设计总体1份、甲方1份（备检查使用）、5份在出施工图审核报告中使用，存乙方），各项目设计必须按必改意见和建议意见对设计文件进行修改，并在一周内（紧急文件，应在2个工作日内完成）反馈处理意见（一式8份）。乙方单定期以电子文档（Excel/word格式及扫描盖章文件PDF/JPG格式）形式报送甲方，抄送设计总体单位。

（2）对于急等施工的图纸（非批量），施工图审核必须在2个工作日内审完盖章下发施工，非紧急图纸根据工程推进需要完成审查，但最长时间不能超过15个工作日（勘察文件7个工作日），对设计提交图纸的时间和审查完成时间要有详细书面记录。

（3）具体按照甲方制定的相关管理办法及经甲方审定的施工图审核工作大纲执行。

4.4文件的取送

为了工作需要，送审的施工图纸、文件资料原则上由设计单位及时送达乙方。

### 5. 施工图审核费用

5.1 施工图审核服务费费用计算及调价原则参照合同协议书中的约定进行调整。

甲方有调整局部服务范围的权力，本项目的费用调整与本工程施工图设计费及详勘费相关。

5.2当工程工期调整或延期导致施工图审核服务期延长时，乙方应视为正常服务，其施工图审核费用总额保持不变。

5.3如果乙方由于不可抗力、政府行为、甲方书面要求的原因不得不暂停或延迟某些服务时，则该类服务的完成期限应予延长，直至此种情况不再持续。费用不做调整。

5.4如果乙方在服务期内未能提供本协议规定的施工图审核服务，施工图审核深度不足及施工图审核资料不齐等，甲方将按相关管理办法执行。

5.5因乙方原因，未按合同约定，更换项目人员的，乙方向业主缴交违约金，具体是：每更换项目负责人一次按30万/人次缴交违约金、每更换专业负责人一次按10万/人次缴交违约金、其余人员更换按5万/人次缴交违约金。但以下情况，经甲方书面批准并办理更换手续后，可不扣款：① 人员死亡可办理变更手续而不扣款。② 人员离职可办理一次变更手续而不扣款，不属于前款约定的离职情形： 1.新入职公司为承包人下属的控股公司或者实际控制公司；2.新入职公司为承包人的控股股东或者实际控制人；3.新入职公司为承包人的控股股东或者实际控制人的下属控股公司或者实际控制公司。

5.6如果乙方在服务期内未能提供本合同附件规定的施工图审核人员，缺额按1000元/人·天扣减施工图审核费。

### 6.履约担保

6.1乙方应在合同首次支付前向甲方提供履约担保，履约担保为合同价的5%。

如果履约担保是以银行保函的形式提供。履约保函可以由在中国注册的银行支行一级以上机构出具。银行保函的格式应采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他格式。

履约担保也可以由副省级市以上国资委监管的融资性担保公司出具，如采用融资性担保公司出具保函，具体的担保公司及保函的格式、内容须经招标人审查同意，招标人在取得融资性担保公司出具的保函后，应联系融资性担保公司出具证明。融资性担保公司提供的保函须是无条件地、不可撤销的保函。

6.2履约担保直到合同结算经政府部门审定之日保持有效。

6.3履约担保有效期满后，履约担保将在28天内退还乙方。

### 7.支付

7.1本合同费用：暂定为人民币      （大写）整（¥      万元）（小写）含税总价（税率： ）。其不含税价为人民币    万元，增值税金额（税率 6 % ）为人民币      万元。

待                     城际项目    施工图设计费及详勘费稳定后，统一进行调整。本合同的费用详见附件2“施工图审核费用表”。

7.2对于乙方的违约金，甲方有权在合同执行过程中考核，考核结果待结算前一次性清理，并办理变更。

7.3施工图审核服务费用按进度支付，以施工图审核成果的数量、进度和质量作为衡量标准，预留15%作为考核费用，根据考核情况计付。具体按甲方制定的规定实施。乙方须提供合法、合规、有效的增值税专用发票(含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求），乙方须按照合同约定的付款时间（包括预收款）开具增值税专用发票，并在发票开具之日起10天内将发票交与甲方。

1）按施工图审核进度，每半年计付一次,经甲方检查确认后，甲方收到完整、无误的付款单据（包括但不限于增值税专用发票，含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）之日起四十（40）个工作日内支付，直至本项的85%。

2）剩余本项的15%费用作为考核费用，待完成施工图审核报告及竣工验收报告后，并移交文件档案、且结算经政府审核完成并归档后，甲方支付至乙方结算终审价的99%，待财务竣工决算经政府部门审定后支付结算余款。

7.4  乙方应完成合同规定的范围的所有责任和义务。

7.5 在签发工程交工证书后40日之内，结算相应工程的施工图审核服务费用，并扣减乙方违约金（如果有）。

7.6 由于乙方不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给甲方方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

7.7乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。

8.合同结算

8.1．本合同的最终结算以政府终审部门审定的金额为准。

乙方完成合同约定的全部项目后的60天内，编制竣工结算书并提交甲方审核。如果超过60天未报结算，每超出一天按合同价的万分之一进行扣罚，最终扣罚不超过合同价的5%。

8.2. 乙方的竣工结算书报甲方和政府结算审核部门后，要配合甲方和政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

8.3.甲方或政府结算审核部门在审核结算过程中，口头通知乙方前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜15天内，乙方不配合相关结算事宜的，由甲方或政府结算审核部门再以书面函件催告(函件中说明甲方或政府结算审核部门审核的结算金额), 乙方在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可甲方或政府结算审核部门的评审意见，其中政府结算审核部门出具的评审结果直接由其与甲方两方确认，责任由乙方承担，乙方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

### 9.违约责任

除合同条款已有约定的违约处罚外，合同各方按以下原则承担违约责任。

9.1若无特殊原因，甲方未能按合同规定向乙方支付服务费，每延迟支付一天，处以应支付服务费万分之三的违约金，直至达到违约应支付的服务费数额。

9.2乙方原因造成设计单位延迟提交设计文件的，每延迟提交一天，处以应支付服务费万分之三的违约金，直至达到违约应支付的服务费数额。

9.3由于乙方在服务期间的责任对甲方工程造成损失时，应按受损工程造价的10%向甲方赔偿，但不超过该单位工程的施工图审核费总额。

9.4如果乙方在服务期内未能提供本协议规定的施工图审核服务（施工图审核深度不足及施工图审核资料不齐等）。甲方将按本合同5.4条扣施工图审核费。

9.5乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，甲方有权要求乙方履行职责，并给予扣除服务费的处罚，直至解除合同关系。

9.6乙方在投标文件承诺的项目负责人在合同履行期间不允许变动，由于乙方原因更换的，乙方将按本合同5. 5条缴交违约金。

9.7如果乙方在服务期内未能提供本合同附件规定的施工图审核人员，按本合同5.6条扣减施工图审核费。

9.8当累计扣罚赔偿金额达到本合同服务费总额的10%时，甲方有权单方面终止设计合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

### 10.驻地施工图审核办的设施、设备与服务

乙方全权负责驻地施工图审核人员的办公与生活设施、设备、服务。

乙方应提供适合本施工图审核合同段工作所必需的能满足施工图审核人员使用的施工图审核设施、设备与服务，其产权归乙方所有。

### 11.合同生效、变更与终止

11.1本合同自签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

11.2 甲方如果要求乙方全部或部份暂停执行施工图审核业务或终止施工图审核合同，则应当在42天前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行施工图审核业务。

当甲方认为乙方无正当理由而又未履行施工图审核义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后21天内没有收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止施工图审核合同的通知，施工图审核合同即行终止。

11.3乙方在应当获得施工图审核酬金之日起60天内仍未收到支付单据，而甲方又未对乙方提出任何书面意见时，或根据第11.2条已暂停执行施工图审核业务时限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知。如果终止施工图审核合同的通知发出后14天内未得到甲方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到甲方答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分施工图审核业务。

11.4合同终止并不影响各方应当承担的责任。

### 12.其它

12.1乙方应在施工图审核服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、设计单位的责任以及甲方为施工图审核服务提供的财产等进行保险。

12.2因不可抗力导致施工图审核合同不能全部或部分履行，甲乙双方各自承担相应责任。

12.3乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

12.4乙方如须另聘专家施工图审核或协助，在施工图审核服务范围内其费用由乙方承担。

12.5未经对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。

12.6除甲方书面同意外，乙方及其职员不应接受施工图审核合同约定以外的与施工图审核工程有关的报酬。

乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。未事先征得甲方书面同意，不得泄漏与本施工图审核业务、本合同及甲方的业务和经营有关的专有或保密资料。

12.7因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决，如未能达成一致，向甲方住所地有管辖权的法院起诉。

除非判决另有规定，诉讼费用由败诉方承担。

12.8 乙方不能是本标段工程的设计单位。

## 第三节  合同附件

### 附件1.工程管理模式

粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际）施工图审核项目施工图审核将实施二级管理体制，即设置在甲方授权的工程管理部门。

甲方负责对本工程乙方的管理工作；乙方接受甲方的领导、指导、检查和监督。

在工程实施工程中，甲方将制对施工图审核的具体管理办法及规定（不违背合同的原则）作为本合同附件。

施工图审核组织机构模式具体见“施工图审核组织机构框图”。

若乙方不具备个别专业的施工图审核资质，须经甲方同意按政府相关规定依法分包给具备该专业施工图审核资质单位。

### 附件2.施工图审核费用表

一、施工图审核费用列项表（表B1）

粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际）施工图审核项目

| 序号 | 工程名称 | 第一部分工程费估算（万元） | 最高投标限价 计算公式 | 合同含税金额（万元） | 不含税金额（万元） | 税金（6%、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州东至花都天贵城际施工图审核费 | 2999487 | 第一部分工程费*（3.6%*50%+0.5%*65%）*6.5%*80% |  |  |  |

备注：最终施工图审核费=施工图设计费* 6.5%*80%+详勘费* 6.5%*80%（其中：施工图设计费和详勘费以业主审定的合同结算金额为准）

粤港澳大湾区城际线路（芳村至白云机场城际）施工图审核项目

| 序号 | 工程名称 | 第一部分工程费估算（万元） | 最高投标限价 计算公式 | 合同 含税金额（万元） | 不含税金额（万元） | 税金（6%、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳村至白云机场城际施工图审核费 | 1697538 | 第一部分工程费*（3.6%*50%+0.5%*65%）*6.5%*80% |  |  |  |

备注：最终施工图审核费=施工图设计费* 6.5%*80%+详勘费* 6.5%*80%（其中：施工图设计费和详勘费以业主审定的合同结算金额为准）

### 附件3.施工图审核人员的组成及资质要求

乙方应在发包人办公地点直径一公里范围内集中办公，完成合同规定的审核任务。应根据工程进展情况每专业至少配备1～3名专业施工图审核技术人员。线路、岩土、建筑、结构、隧道、段场、供电、轨道、给排水、通风空调、通信、信号等主要专业尚应根据工程实际需要配备技术人员。

1.项目负责人资格要求（资格审查项目）：应当具备工程设计类注册执业资格（注册土木工程师岩土工程专业或注册一级建筑工程师或注册一级结构工程师或注册公用设备工程师）（注册有效期内）和工程类高级职称，主持过类似工程的勘察设计工作或施工图审核工作。

2.其他施工图审核专业人员人数及技术职称情况将作为评审条件，具体如下：

1）．专业负责人应具有工程师及以上技术职称，8年以上设计工作经验，或具有3年以上施工图审核经验，最好有国家行业部门颁发的一级注册工程师。

2）．线路、岩土、建筑、结构、隧道、段场、供电、轨道、给排水、通风空调、通信、信号等专业工程师，应具有高级工程师以上技术职称和国家行业部门颁发的注册工程师（行业如有颁发），并具有8年以上工作经验，至少5年从事工程设计经验。

3）．各专业工程师助理人员，应具有工程师以上（含工程师）技术职称,5年以上工作经验和3年以上设计经验。

4）．所有施工图审核人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历；具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质；身体健康。

施工图审核人员组成表

乙方：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 拟担任的施工图审核职务 | 专业技术或执业资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件4 银行履约担保及保函延期承诺书格式

银行履约担保格式

履约保函

（由银行出具）

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

开具日期：

保函编号：

致：           （ 招标人名称，以下简称贵方）

本保函作为贵方与         （中标人名称）于    年    月     日就_________项目（以下简称项目），签订的_____号_____     合同的履约保函。

银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追索地向贵方支付履约保证金人民币_______元（金额大小写），并以此约定如下：

（1）________ （中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论________（中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其继承者和受托者在收到贵方第一次的表明________（中标人名称）违约的书面通知后七日内，按贵方提出的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。

（4）本保函开具生效，直至项目合同全部履行完毕止，但本保函的有效期最晚不超过_____年___月__日。

（5）本保函未经本行同意不得转让。

（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。

（7）本保函的通知行为地铁集团选定的银行。

（斜体字处根据实际业务情况填写）

出证行名称：

签名（或签章）：

（印刷姓名和职务）

公     章：

地     址：

邮政编码：

电     话：

保函延期承诺书

关于                          项目的保函

广州地铁集团有限公司：

就《                     合同》（以下简称：合同），我司委托的担保银行于      年    月    日，出具银行履约保函（/预付款保函/进度款保函）（保函编号：      ）。

我司在此承诺：在银行履约保函（/预付款保函） （保函编号：     ）的到期日前1个月内，如合同约定的担保义务尚未执行完毕（/预付款尚未扣除完毕），我司必须重新自行办理续保手续，并出具有效的银行履约保函（/预付款保函）。或者，在保函到期日前1个月内，向贵司支付相当于保函金额的保证金（即：人民币    元）。

否则，贵司有权自保函到期之日起，从贵司与我司签订的上述合同最近一笔合同款中开始扣除相当于保函金额的保证金。当本次合同款项不足以扣除的，延续到下一次的合同款项中扣除，直至扣足为止。同时，担保金的有效期，直到合同规定的履约担保义务完成为止。贵司在《                      合同》所规定的履约担保义务到期日后30个工作日内，无息退回担保金。

（斜体字处根据实际业务情况填写）

日期：

法定代表人签字

公司盖章

附件G. 廉洁协议

（合同签订以最新发布的版本为准）

廉 洁 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，          (以下称甲方)与          (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州地铁集团有限公司监察审计部门，联系电话：83106760。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方合同履约保证金；

2、终止双方已签定的所有合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、参照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》第六条给予乙方一定期限（6个月至2年，具体由我司根据情况而定）不得参与地铁总公司管辖工程项目投标的处罚。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的              部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为                    合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：广州地铁集团有限公司     乙方：

法定代表人签字：                     法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                （或）授权代表签字：

签字日期 :    	签字日期：

### 附件5 广州地铁信息化系统使用承诺函

（合同签订以最新发布的版本为准）

广州地铁集团有限公司：

作为贵司　　　　　　　　　　　　　　　工程的中标人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺：

一、我司自愿申请使用广州地铁信息化系统（以下简称“系统”）。

二、在工程开工前，按以下标准配备使用系统的必要资源，并承担因此发生的所有费用。

（一）配备专职信息化管理员：

１、工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。

２、熟练使用MS Office等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。

３、拥有良好的语言表达及沟通能力。

（二）配置操作电脑及相关设备：

１、扫描仪、打印机、照相机、手机、电脑。

２、电脑推荐配置应为当期主流配置机型。

３、电脑应用软件：应安装IE、Google、360等主流浏览器；MS Office 、WPS等办公软件；rar、zip等文件解压软件；PDF文件查看软件；设计施工图纸查看软件；杀毒软件等。

４、在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量。

三、保证按以下要求使用系统：

（一）在贵司指定场地使用系统，并自觉接受贵司检查、考核。

（二）遵纪守法，不利用系统散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。

（三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将系统的操作手册及项目资料传递给第三方。

（四）未经贵司许可，不更改IP和计算机名称。

（五）不恶意攻击系统的服务器。

（六）妥善保管个人的帐号和密码，不将帐号和密码告诉他人代替登录系统开展业务工作。

（七）不破译他人的用户帐号和密码，不使用他人帐号和密码登录系统，私自阅读他人文件。

（八）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。

（九）关于信息安全，我司承诺做到如下几点：

我司承认贵司的资料为秘密资料。本协议中秘密资料包括由发包人向承包人通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。

我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。

我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正式知会该法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及此协议的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受或使用秘密资料的承包人工作人员按照本协议履行保密协议，不泄漏或不正当使用秘密资料。我司对内部违反本保密协议给贵司造成的损失承担连带责任。

为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。

如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函项下的秘密资料，必须立即以书面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要信息，在本承诺函生效后，我司参照承诺函履行相应的保密义务。

我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。

涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容：

机构设置、人员名单、运行机置、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

现有网络拓扑结构及其相关资料。

业务流程、逻辑流程等资料。

计算机系统的漏洞信息。

现有安全机制及安全系统。

与其它公司的合作信息、合同。

其他需要保密的信息资料。

四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受相关管理办法的处罚并承担由此带来的法律后果。

五、保证按以下要求组织、参与系统使用培训

（一）根据贵司要求，组织工程管理有关人员参加贵司提供的平台使用培训，并督促参加人员认真学习；

（二）为确保我司人员具备使用系统的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自费聘请讲师进行培训。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

法定代表人签字：

（或）授权代表人签字：

日    期：　　　年　　月　　日

### 附件6 广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法

广州地铁集团有限公司合作企业、分包商

和个人不诚信行为管理办法（合同签订以最新发布的版本为准）

1.目的

1.1为规范广州地铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）合作企业和个人从事广州地铁项目管理的行为，提高项目管理水平，根据有关法律、法规，特制定本办法。

2.适用范围

2.1 适用的业务范围：本办法适用于集团公司对合作企业、分包商和个人不诚信行为认定及实施的管理；对广州地铁控制保护区内工程活动的参建单位、分包商影响地铁安全、质量、廉洁、品牌等不诚信行为认定及实施的管理。集团公司负责招标、合同管理的合建、代建项目。

2.2 适用的部门范围：本办法适用于集团公司各二级单位（总部、部、室、中心）及全资子公司。控股子公司参照执行并制定对应的管理标准文件。下属上市公司相关管理文件若与本制度规定不符，则以上市公司相关管理文件的要求为准。

3.规范性引用文件（包括编制依据）

3.1 广州地铁集团有限公司合同及供应商管理手册

3.2 广州地铁集团有限公司合同管理办法

3.3 广州地铁集团有限公司供应商管理办法

4.管理原则

4.1 依法依规原则：本办法的编制严格依据国家、广东省和广州市的相关法律法规以及集团公司的相关管理标准。

4.2 “三公”原则：将公平、公正及公开的管理原则覆盖至集团范围的合作企业管理、评价以及评价结果应用的全过程。

4.3 安全质量认定优先、处罚从重原则：对合作企业、分包商和个人不诚信行为处理遵循安全质量认定优先、处罚从重原则。有安全、工程质量不诚信行为的，应在处罚期内进行评估；经评估不合格的视为不诚信行为。

5.术语和定义

5.1 本办法所指的合作企业和个人，是指与集团公司有合作行为的单位和个人，具体包括但不限于工程承包商、设备供应商、材料供应商、集成商、设计、咨询、监理、勘察单位、测量单位、检测单位、维保单位、服务单位、承租单位等与集团公司有合同关系、管理关系的另一方（含外单位委托我司代为管理的另一方），或投标响应单位及企业法定代表人、代理人、项目负责人等相关个人。广州地铁控制保护区内工程活动的参建单位、分包商视同本办法所指的合作企业和个人。

5.2本办法所指的分包商是指参与集团公司管辖地铁项目的分包单位或广州地铁控制保护区内工程活动的分包单位，原则上所有分包单位均须由总包方/总承方形成分包商清单并报备我司，合同经办总部须形成分包管理台账。

5.3 本办法所指的总承包企业是指在总承包合同承包人中，联合体成员与其他联合体成员间不存在母子关系的，总承包企业为该联合体成员；联合体成员与其他联合体成员为母子关系，总承包企业为母公司。

5.4不诚信行为包括安全不诚信行为、工程质量不诚信行为和其他不诚信行为等三部分。

5.5限制投标：即不得参与集团公司及全资子公司管辖项目的投标。

5.6限制合作：即不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目，包括但不限于与集团公司及全资子公司有合同、管理关系或以分包商身份参与集团公司及全资子公司相关项目。

6.管理机构及职责

6.1 集团公司法律合约部

6.1.1是合作企业/分包商和个人不诚信行为管理的归口管理部门，负责牵头建立、管理、更新不诚信行为台帐，并在集团公司内网（法律合约部信息板块）发布。

6.1.2统筹集团公司管辖范围内合作企业、分包商和个人不诚信行为的管理；

6.1.3负责复核招投标方面不诚信行为处罚初步意见，按照程序报批；

6.1.4负责向市住建局和市交通局报备不诚信行为的处理结果；负责组织对合作企业和分包商进行不诚信行为处罚期内的评估、按程序报批。

6.2 安全监察部

6.2.1负责集团公司管辖范围内合作企业、分包商和个人安全不诚信行为的管理；

6.2.2负责就安全不诚信行为处罚提出初步意见，按程序报批；

6.2.3负责督促相关部门落实集团公司对安全不诚信行为的处罚；

6.2.4负责明确安全不诚信行为；负责修订安全不诚信行为处罚标准、处罚程序；

6.2.5负责协调处理安全不诚信行为处罚异议；

6.2.6负责统筹安全（含文明施工）方面评估标准的制定、完善，参与评估审核。

6.3 总工程师室

6.3.1负责集团公司管辖范围内合作企业、分包商和个人工程质量不诚信行为的管理；

6.3.2负责组织按集团公司程序对工程质量不诚信行为的事实、责任认定，就工程质量方面不诚信行为处罚提出初步意见，按照程序报批；

6.3.3负责明确工程质量不诚信行为；

6.3.4负责修订工程质量不诚信行为处罚标准、处罚程序；

6.3.5负责协调处理质量不诚信处罚异议；

6.3.6负责统筹工程质量方面评估标准的制定、完善，参与评估审核。

6.4 集团纪委监察专员办纪检监察室

6.4.1负责集团公司管辖范围内合作企业、分包商和个人廉洁不诚信行为的管理；

6.4.2负责复核廉洁方面不诚信行为处罚初步意见，按照程序报批；

6.4.3负责制定廉洁方面评估标准，参与评估审核。

6.4.4负责修订廉洁方面不诚信行为处罚标准、处罚程序；

6.4.5负责协调处理廉洁方面不诚信处罚异议；

6.4.6负责统筹廉洁方面不诚信行为评估标准的制定、完善，参与评估审核。

6.5 二级管理部门

6.5.1集团公司事发相应二级管理部门负责就招投标、质量、安全、廉洁方面不诚信行为处罚提初步意见，配合集团相关职能部门开展工作；

6.5.2负责就其他方面不诚信行为提出初步意见、按照程序报批；

6.5.3负责出具评估意见，配合评估事宜。

7.管理要求

7.1 不诚信行为

7.1.1 合作企业、分包商在集团公司范围内有以下情形之一的，视为安全不诚信行为：

7.1.1.1生产经营场所发生人员死亡安全事故的；

7.1.1.2 发生基坑坍塌、隧道坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸、系统设备失效等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件；以及文明施工差，一个自然年度（1月1日至12月31日，下同）内同一合作企业/分包商（或合作企业/分包商直属的具体实施单位）被2次挂黑牌警示或3次挂红牌警示。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上、大面积运营晚点，或群体性事件等。

7.1.1.3 广州地铁控制保护区内工程活动的参建单位、分包商造成地铁隧道、地铁主体结构破损和其他地铁设施严重损坏的；或者因钻探或施工导致运营线路部分区间或线路连续中断行车1小时以上的。

7.1.2 工程质量不诚信行为：

7.1.2.1 由于质量问题对集团公司地铁运营功能、设备设施使用功能造成影响且无法挽回的；

7.1.2.2 凡是由集团公司运营事业总部或其他设备设施使用单位在设施设备使用过程中，依据规范、标准、合同评定属于质量问题的，且经总工程师室及相关会议明确责任的；

7.1.2.3 凡同一个工地（设施）或设备供应商因为质量问题在一个自然年度内（从第一次整改通知单发出之日起）多次被集团公司要求停工整改的；

7.1.2.4 发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。

7.1.3 其他不诚信行为有：

7.1.3.1 投标中串通投标、任意弃标（指非客观原因的弃标行为）、提供虚假资料；

7.1.3.2 发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，合作企业/分包商法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的；

7.1.3.3 因合作企业/分包商原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响；

7.1.3.4 中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的；

7.1.3.5 严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：

7.1.3.5.1 提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的；

7.1.3.5.2 提供虚假资料的；

7.1.3.5.3 拒不履行合同且集团发函后仍无正当理由不履约的；

7.1.3.5.4 工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；

7.1.3.5.5 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的；

7.1.3.5.6 关键工期进度滞后，关键项目里程碑节点履约管理不到位的；

7.1.3.5.7 现场施工管理责任履约不到位的；

7.1.3.5.8 贯彻落实地铁集团安全质量管理等方面制度要求不到位的；

7.1.3.5.9 其他经认定为严重违反合同规定的。

7.1.3.6 与我司有合同、管理关系，或曾与我司有合作关系，或以分包商身份参与我司相关项目，或为我司相关项目潜在投标人的单位（含所辖人员），在集团管辖项目范围内存在廉洁协议范本所列的不廉洁行为的。

7.1.3.7 拖欠农民工工资，造成不良后果的；

7.1.3.8 为谋取非法利益，给集团公司造成损失的；

7.1.3.9 因合作企业/分包商原因造成第三者财产重大损失的；

7.1.3.10 经集团公司认定的其他不诚信行为。

7.2 不诚信行为处罚标准

7.2.1 有安全不诚信行为的，对合作企业/分包商和有关个人处以一定时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖项目的投标（以下简称“限制投标”）、诚信综合评分清零、事故扣罚、事故通报、安全约谈、不得参与评先等处罚，同时，对合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.2 有质量或其他不诚信行为的，对合作企业/分包商和有关个人处以一定时期内限制投标、诚信综合评分清零、处罚通报、不得参与评先等处罚，同时，对合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.3 限制投标及限制合作对象。不诚信行为的限制投标及限制合作对象如下：

7.2.3.1 在总承包项目中，合作企业为总承包企业的，为合作企业、合作企业直属的具体实施单位及其下属所有公司和具体责任分包单位及其下属所有公司；

7.2.3.2在总承包项目中，合作企业/分包商为总承包企业子公司的，为合作企业/分包商及其下属所有公司和具体责任分包单位及其下属所有公司；

7.2.3.3在总承包项目中，合作企业/分包商为总承包企业孙公司的，为合作企业/分包商及其下属所有公司、合作企业/分包商母公司及该母公司下属所有公司和具体责任分包单位及其下属所有公司；

7.2.3.4合作企业/分包商为上述企业性质以外的，为合作企业/分包商及其下属所有公司和具体责任分包单位及其下属所有公司。

7.2.4 对安全不诚信行为的限制投标及限制合作期

7.2.4.1合作企业/分包商属于总承包企业且不属于事发项目具体实施单位的，或对事发项目具体实施单位仅有管理关系（不含监理）不承担现场具体实施工作的单位，

a）一个自然年度内发生2起重大社会负面影响事件或一个自然年度内发生2起一般事故的（该数量为所有该单位承建的广州地铁项目所发生的事件或事故的合计数，下同），合作企业/分包商和相关个人限制投标3个月至1年，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。对事发项目具体实施单位限制投标及限制合作，按7.2.4.2条执行。

b）一个自然年度内发生1起较大事故的，合作企业/分包商和相关个人限制投标6个月至2年，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。对事发项目具体实施单位限制投标及限制合作，按7.2.4.2条执行。

c）一个自然年度内发生5起（含）以上重大社会负面影响事件或发生5起（含）以上一般事故或发生3起（含）以上较大事故或发生1起（含）以上重大及以上事故的或不廉洁行为情形严重的（如导致我司人员职务犯罪）或三个自然年度内累计三次被给予限制投标处罚的，合作企业/分包商清除出所有企业库，相关个人限制投标，且合作企业/分包商不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。对事发项目具体实施单位限制投标及限制合作，按7.2.4.2条执行。

7.2.4.2 合作企业/分包商为7.2.4.1条所述合作企业/分包商类型以外的

7.2.4.2.1 有7.1.1.1条情形的，每起事故处罚如下：

a)   发生死亡1～2人的，合作企业/分包商和相关个人限制投标6个月至2年，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

b)   发生死亡3～9人的，合作企业/分包商和相关个人限制投标2年至4年，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

c)   一个自然年度内发生3起（含）以上重大社会负面影响事件或发生3起（含）以上一般事故或发生2起（含）以上较大事故或发生1起（含）以上重大及以上事故的或不廉洁行为情形严重的（如导致我司人员职务犯罪）或三个自然年度内累计三次被给予限制投标处罚的，合作企业/分包商清除出所有企业库，相关个人限制投标，且合作企业/分包商不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.4.2.2 有7.1.1.2条情形或7.1.1.3条情形的，合作企业/分包商和相关个人限制投标6个月至2年，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.4.2.3对发生安全不诚信行为，存在信息迟报、漏报的，在原有限制投标的时限上再增加限制投标期3个月；存在信息瞒报、谎报的，在原有限制投标的时限上再增加限制投标期6个月。

7.2.4.2.4在限制投标期内被政府认定为责任事故的，安全监察部根据政府事故调查报告判断事故责任单位，事故责任单位限制投标期延长6个月，且相应匹配延长同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）6个月；在限制投标期结束后，被政府认定为责任事故的，安全监察部根据政府事故调查报告判断事故责任单位，自政府认定之日起，事故责任单位限制投标期增加6个月，且相应匹配延长同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）6个月。

7.2.5 对质量不诚信行为的限制投标及限制合作期

7.2.5.1 合作企业/分包商为总承包企业的，一个自然年度内发生2起第7.1.2.1条情形的，限制投标6个月，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。对合作企业/分包商直属的具体实施单位限制投标，有第7.1.2.1条情形的，限制投标6个月，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.5.2 合作企业/分包商为总承包企业以外的，有第7.1.2.1条情形的，限制投标6个月，且合作企业/分包商处以上述同等时期内不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.5.3 有第7.1.2.2条情形的，合作企业/分包商限制投标及限制合作期限为整个质量问题整改期。起算时点和解除时点以集团公司招标领导小组会审定为准。

7.2.5.4 有7.1.2.3条情形的，合作企业/分包商为总承包企业的，因为质量问题在一个自然日年度内（从第一次整改通知单发出之日起）被广州地铁集团公司要求停工整改超过9次（含9次）的，则限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作），直至整改完成。合作企业/分包商为总承包企业以外的，因为质量问题在一个自然日年度内（从第一次整改通知单发出之日起）被集团公司要求停工整改超过3次（含3次）的，则限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作），直至整改完成。起算时点和解除时点以集团公司招标领导小组会审定为准。

7.2.5.5 有第7.1.2.4条情形的，限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目6个月至2年。

7.2.6 有其他不诚信行为的视情节轻重处以6个月至2年限制投标处罚和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。对于有1次提供假冒伪劣产品或集团发函三次无正当理由拒不履行合同的或不廉洁行为情形严重的（如导致我司人员职务犯罪），可处以永久限制投标的处罚和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）。

7.2.7 合作企业/分包商有以下情形的，可处以永久限制投标和永久不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）的处罚：

7.2.7.1 对于在集团公司管辖项目范围内五年弃标达2次的；

7.2.7.2 提供假冒伪劣产品且情节特别严重的；

7.2.7.3集团公司发函三次及以上无正当理由拒不履行合同的。

7.2.8 有期限限制投标期间再次有不诚信行为的，从重处罚，限制投标时间和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）时间自前起处罚期末顺延。

7.2.9 诚信综合评分清零。限制投标期内合作企业诚信综合评分清零。

7.2.10 事故扣罚。有第7.1.1.1条情形的，事故扣罚如下：

7.2.10.1 工程类

7.2.10.1.1 对工程承包商、设备供应商、材料供应商、集成商、设备维护维保单位，每死亡1人扣罚50万元。如被政府认定为责任事故，每死亡1人再追加扣罚100万元。

7.2.10.1.2 对监理单位，每死亡1人扣罚10万元。如被政府认定为责任事故，每死亡1人再追加扣罚20万元。

7.2.10.1.3 上述扣罚若与合同约定不一致，按从重原则进行扣罚。

7.2.10.2 其他类。按照合同约定进行扣罚。

7.2.11 不诚信行为通报。将不诚信行为及处罚情况向集团公司各部门及事发相应二级管理部门的所有相关合作企业进行通报。总承包企业有安全不诚信行为的，向其发函警示。

7.2.12 安全约谈。视情况由集团公司或事发相应二级管理部门约谈合作企业/分包商法人代表或合作企业/分包商子公司负责人。

7.2.13 参与评先要求

7.2.13.1 对于合作企业/分包商为不属于事发项目具体实施单位或对项目具体实施单位仅有管理关系（不含监理）、不承担现场具体实施工作的总承包企业，若在评先年度内同时满足以下条件：

a）未发生人员死亡的生产安全事故；

b）未发生重大社会影响的事件。

则在非限制投标期可参与年度的评先活动。

7.2.13.2 除7.2.13.1外的企业有不诚信行为的当年，及限制投标期所在年度均不得参与广州市轨道交通及集团公司范围内的任何评先活动。

7.3 不诚信行为的处罚程序

7.3.1 安全不诚信行为认定及处罚程序

7.3.1.1 限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）

7.3.1.1.1 有第7.1.1.1条情形的，按以下流程处理：

a)   安全监察部立即汇报集团公司总经理办公会判定是否为人员死亡安全事故，判定暂定处罚对象和暂定处罚措施，若为人员死亡安全事故的，对合作企业/分包商和相关个人作出限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）和对应诚信评分清零的暂定处罚，暂定处罚之日以集团公司总经理办公会判定之日起算，并根据集团公司总经理办公会的意见，告知法律合约部。法律合约部报市住建局和市交通局备案。

b)   安全监察部立即组织调查，对合作企业/分包商和相关个人提出处理建议，报集团公司安全生产委员会审定。

c)   根据集团公司安全生产委员会审定结果，安全监察部向法律合约部告知审定结果，并向合作企业/分包商法人发函；法律合约部将限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）期限报市住建局和市交通局备案。

d)   暂定处罚之日至集团公司安全生产委员会审定之日的期限计算在整个限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）期内。

7.3.1.1.2 有第7.1.1.2条或7.1.1.3条情形的，按7.3.1.1.1.b、7.3.1.1.1.c条执行。对合作企业/分包商和相关个人的限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）自集团公司安全生产委员会审定之日起执行。

7.3.1.1.3 如政府定性为责任事故，事故定性后由安全监察部判断事故责任单位及处罚延期期限并告知法律合约部，法律合约部报市住建局和市交通局备案。如存在信息迟报、漏报、瞒报、谎报的，由安全监察部判断责任单位及处罚延期期限并告知法律合约部，法律合约部报市住建局和市交通局备案。

7.3.1.1.4 合作企业/分包商为总承包企业的，对合作企业/分包商的限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）处罚由安全监察部提出，报集团公司安全生产委员会审定并自审定之日起执行。

7.3.1.2 诚信综合评分清零。安全监察部将暂定处罚结果和审定结果送法律合约部，在限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）期间，诚信综合评分同步清零，由法律合约部及时公示。

7.3.1.3 事故扣罚。资源服务中心及事发相应二级管理部门依据事故通报，办理事故扣罚，事发相应二级管理部门负责督促合作企业缴纳扣罚。

7.3.1.4 事故通报。事发后一周内，安全监察部将事故情况向事发相应二级管理部门的所有相关合作企业及事故分包商进行通报；集团公司安全生产委员会审定结果后，向集团公司各部门通报。总承包企业有安全不诚信行为的，安全监察部一周内向其发函警示。

7.3.1.5 安全约谈。集团公司约谈的，由安全监察部组织进行；事发相应二级管理部门约谈的，由事发相应二级管理部门组织进行。

7.3.1.6 不得参与评先。党群工作部、工会、事发相应二级管理部门等依据事故通报，落实合作企业/分包商和相关个人不得参与评先。

7.3.2 工程质量不诚信行为认定及处罚程序

7.3.2.1 限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）

7.3.2.1.1有第7.1.2.1、7.1.2.4条情形的，事发相应二级部门书面告知总工程师室；总工程师室组织集团公司质量委员会认定不诚信行为事实、划分责任，提出处理的初步意见，报集团公司招标领导小组审定。相关合作企业/分包商和个人自集团公司招标领导小组会审定之日起执行，法律合约部报市住建局和市交通局备案。

7.3.2.1.2 有第7.1.2.2、7.1.2.3条情形的，限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）起算和解除时点认定程序均按照本条第7.3.2.1.1条执行。限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）解除前，事发相应二级管理部门书面告知总工程师室质量整改完毕或通过验收。限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）起算和解除时点以集团公司招标领导会审定之日为准。

7.3.2.2 诚信综合评分清零。法律合约部依据集团公司招标领导小组会审定结果报市住建局和市交通局备案，并将不诚信的合作企业/分包商诚信综合评分清零同时及时公布。

7.3.2.3 不得参与评先。党群工作部、集团工会、事发相应二级管理部门等依据通报，落实合作企业/分包商和相关个人不得参与评先。

7.3.3 其他不诚信行为认定及处罚程序

7.3.3.1 事发相应二级管理部门应就合作企业/分包商和个人不诚信行为提出初步意见，初步意见应包括不诚信行为简述、分析定性、处理建议等内容。

7.3.3.2 有7.1.3.1条招投标方面的不诚信行为的，由事发相应二级管理部门书面告知法律合约部，法律合约部提出复核意见。有7.1.3.6条属于廉洁方面的不诚信行为的，由事发相应二级部门书面告知集团纪委监察专员办纪检监察室，集团纪委监察专员办纪检监察室提出复核意见。其他方面的不诚信行为，由事发相应二级管理部门依据本办法内部复核。

7.3.3.3 提出复核意见的经办部门，将复核意见送集团公司招投标及合同管理例会预审后，报集团公司招标领导小组会审定。法律合约部依据集团公司招标领导小组会审定结果报市住建局和市交通局备案，并将不诚信的合作企业/分包商诚信综合评分清零同时及时公布。限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）从集团公司招标领导小组会审定之日起执行。

7.3.3.4 不诚信行为通报由提出复核意见的经办部门参照7.3.1.4条执行。

7.3.3.5 不得参与评先按照7.3.1.6条执行。

7.3.4 合同方为联合体的合作企业，有7.1.1.1条情形的，在调查认定前能界定责任的，对负有责任的联合体成员在暂定处罚之日起被暂定限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）；若需调查认定后才能界定联合体成员责任的，联合体内全部合作企业在暂定处罚之日起被暂定限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作），待调查认定后对负有责任的联合体成员，按照第7.2.3条限制投标和限制合作，调查认定后对该次不诚信行为不负有责任的联合体成员不进行该次不诚信行为的处罚。合同方为联合体的合作企业，有除第7.1.1.1条外情形的，须调查认定后对负有责任的联合体成员，按照第7.2.3条原则限制投标和限制合作。

7.3.5 项目合同授予过程中，在结果通知书发出前，合作企业/分包商被作出限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目处罚（即限制合作）的，视为不符合候选人条件，将按照评审结果依次上升递补，或重新招标/招商/比选。除上述情况外的其他情形，在合同签订前，合作企业/分包商被作出限制投标和不得参与集团公司及全资子公司管辖的新项目处罚（即限制合作）的，视为不符合合同签订人条件，将重新确定合同乙方单位。

7.3.6被处以诚信分清零的合作企业/分包商，在处罚解除后，其诚信分恢复至基础分30分。恢复为基础分的时间以最终解除处罚时间为准。

7.4 评 估

7.4.1 评估的具体内容详见《广州地铁集团有限公司不诚信合作企业、分包商评估管理规范》。

7.5 关联应用

7.5.1 若政府部门有颁布相关规定的，则执行相关规定并予以关联应用。

7.6 业务主办部门在发布公告前一日历日，须按照集团公司内网的“不诚信企业名单”更新公告中被甲方拒绝的投标人和被甲方拒绝的参与集团公司及全资子公司管辖的新项目（即限制合作）名单等匹配性内容。

7.7依据本办法对合作企业/分包商和个人不诚信行为作出的处罚结果适用于集团公司及全资子公司所管辖的项目。

8.支持文件

| 流程文件 | 编号 | 作业规范 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  | 广州地铁集团有限公司不诚信合作企业、分包商评估管理规范 | Q/GD-GL-HTGF-GF-01 |

9.文档历史

| 版本号 | 修改内容及理由 | 拟制/修改责任人 | 发布日期 | 实施日期 | 批准者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 首次编制 |  |  |  |  |
| 1.1 | 首次修订 |  |  |  |  |
| 1.2 | 第二次修订 |  |  |  |  |
| 2.0 | 第三次修订 |  |  |  |  |

10.附则

10.1本办法自印发之日起实施。原《广州地铁集团有限合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》（文件编码：Q/GD-GL-HTGF-BF-03，文件版本：1.2）同时废止。

10.2本办法由集团公司法律合约部负责解释。

# 第二卷

# 第五章  设计资料

招标人需要提供的设计资料

1、设计总说明书及各专业主要设计原则

2、平面示意图

# 第六章 投标文件格式

（注：请投标人按所投标段分别编制投标文件，投标文件格式均按本章内容；各标段项目名称详见招标文件第二章“投标人须知前附表”4.1.2备注）

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

## 目  录

| 投标内容 | 投标文件中所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标函及投标函附录 |  |
| 2、法定代表人身份证明 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |
| 4、投标人组织机构表 |  |
| 5、施工图审核费用清单 |  |
| 6、合同条款响应性承诺书 |  |
| 7、资格审查资料 |  |
| 8、投标人方案 |  |
| 9、须评审的其他资料（含技术创新相关证明等材料，格式自拟） |  |

备注：投标人应根据投标人须知及其前附表、评标办法及其前附表中提及的评审项目要求，按照投标文件格式编制投标文件。

## 1.投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标含税总报价（其中，增值税税率为      % ），按合同约定完成施工图审核工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明，若授权则另需提供授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）施工图审核费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）施工图审核实施方案；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | / | 180日历天 |  |
| 2 | 投标内容 | / | 完全响应招标文件要求 |  |
| 3 | 项目负责人 | / | 姓名： |  |
| 4 | 服务期限 | / | 中标之日起至本工程通过国家验收，招标人有权根据工程情况调整服务工期。 |  |
| 5 | 质量标准 | / | 合格 |  |

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字）

年     月     日

## 2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

## 3.法定代表人授权委托书

授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改施工图审核招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。法定代表人授权书仅限于法定代表人委托代理人参与投标相关事项的情况下提供

投  标  人：								（盖单位章）

法定代表人：								 （签字）

身份证号码：

委托代理人：			  					（签字）

身份证号码：

年       月       日

## 4.投标人组织机构表

投标人组织机构表

1、简况

2、组织机构框图 以框图的形式表示出组织机构、负责人及各职能部门。

## 5.施工图审核费用清单

标段一：

粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵城际）施工图审核项目

| 序号 | 工程名称 | 第一部分工程费估算（万元） | 最高投标限价 计算公式 | 最高投标限价 （万元） | 投标报价（万元） | 不含税金额（万元） | 税金（6%、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州东至花都天贵城际施工图审核费 | 2999487 | 第一部分工程费*（3.6%*50%+0.5%*65%）*6.5%*80% | 3314 |  |  |  |

备注：报价以万元为单位，精确到小数点后6位。

标段二：

粤港澳大湾区城际线路（芳村至白云机场城际）施工图审核项目

| 序号 | 工程名称 | 第一部分工程费估算（万元） | 最高投标限价 计算公式 | 最高投标限价 （万元） | 投标报价（万元） | 不含税金额（万元） | 税金（6%、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳村至白云机场城际施工图审核费 | 1697538 | 第一部分工程费*（3.6%*50%+0.5%*65%）*6.5%*80% | 1876 |  |  |  |

备注：报价以万元为单位，精确到小数点后6位。

## 6.合同条款响应性承诺书

承诺书

（项目名称：              ）

广州地铁集团有限公司：

我司承诺：我方提交的投标文件的内容实质上响应招标文件的第一卷第4章合同条款的要求，若投标文件中与招标文件有重大偏离或保留的内容自动作废并按招标文件的要求执行。若我方中标，我方同意并承诺按照招标文件的第一卷第4章合同条款的要求履行合同，否则视同我司放弃中标。

投标人名称：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

日期：         年     月     日

## 7.资格审查材料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

### （二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （三）拟委任的主要人员汇总表

施工图审核人员组成表

投标人：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 拟担任的施工图审核职务 | 专业技术或执业资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在发包人办公地点直径一公里范围内集中办公，完成合同规定的审核任务。应根据工程进展情况每专业至少配备1～3名专业施工图审核技术人员。线路、岩土、建筑、结构、隧道、段场、供电、轨道、给排水、通风空调、通信、信号等主要专业尚应根据工程实际需要配备技术人员。

2.项目负责人资格要求（资格审查项目）：应当具备工程设计类注册执业资格（注册土木工程师岩土工程专业或注册一级建筑工程师或注册一级结构工程师或注册公用设备工程师）（注册有效期内）和工程类高级职称，主持过类似工程的勘察设计工作或施工图审核工作。业绩证明须附：提供设计或施工图审核合同关键页或中标通知书（如有），及初步设计评审完成材料或施工图审查完成材料或竣工验收报告或甲方证明材料。

3.其他施工图审核专业人员人数及技术职称情况将作为评审条件，具体如下：

1）．专业负责人应具有工程师及以上技术职称，8年以上设计工作经验，或具有3年以上施工图审核经验，最好有国家行业部门颁发的一级注册工程师。

2）．线路、岩土、建筑、结构、隧道、段场、供电、轨道、给排水、通风空调、通信、信号等专业工程师，应具有高级工程师以上技术职称和国家行业部门颁发的注册工程师（行业如有颁发），并具有8年以上工作经验，至少5年从事工程设计经验。

3）．各专业工程师助理人员，应具有工程师以上（含工程师）技术职称,5年以上工作经验和3年以上设计经验。

4）．所有施工图审核人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历；具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质；身体健康。

5）项目负责人、专业负责人不能是外聘或返聘人员。

### （四）主要人员简历表

主要人员简历表

投标人：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 毕业院校专业及时间 |  | 政治面貌 |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 从事设计工作年限 |  | 从事工作年限 |  | 从事施工图审核工作年限 |  |
| 工作单位 | 名称 |  | 邮政编码 |  |
|  | 地址 |  | 电话 |  |
| 设计、施工图审核主要经历 |  |

### （五）投标人声明格式

投标人声明格式详见招标公告附件一。

## 8.施工图审核实施方案

施工图审核实施方案应包括（但不限于）下列内容：

一、审核大纲：

（1）概 述；

①工程概况；

②主要技术标准；

③前期工程进展；

（2）施工图审核范围；

①新建（改建）铁路起迄点及起迄里程，设计正线长度；

②相关配套工程；

（3）施工图审核依据；

②《铁路工程施工图审核管理细则》（Q/CR 9100-2019）；

③国家有关法律、法规、技术政策，工程建设强制性标准；

④铁路行政监管部门现行有关技术政策，设计规范、规程、标准；

⑤广东省、广州市的有关建设管理文件及办法

⑥初步设计（含变更设计）的批复意见；

施工图审核合同书（委托书）；

（4）施工图审核组织机构、职责及人员组成；

①组织机构；

②部门分工与职责；

③岗位职责；

④人员配置；

（5）施工图审核重点及内容；

①施工图审核重点；

②施工图审核内容；

（6）施工图审核流程；

（7）施工图审核时限；

（8）审核单位的职责、工作要点及关键环节；

①审核单位的职责、工作要点；

②审核工作的关键环节；

（9）施工图审核成果。

（10）勘察成果审核。

二、本工程施工图审核工作重点、难点的理解及分析；

三、设计变更审查的处理方案和措施；

四、拟提交的成果；

（1）提交成果文件质量符合相关要求

（2）按规定的时限交付成果。

五、质量、进度、安全、保密等保证措施；

（1）保证体系；

（2）审核工作制度；

（3）保障措施；

（4）其他材料。

六、对本工程施工图审核的合理化建议；

七、其它内容。

## 9.须评审的其他资料（格式自拟）

# Text boxes

甲方授权的工程管理部门

施工图审核方

设计单位