# 市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程勘察设计招标公告

1.1     招标目的

1.1.1   为了获得工程勘察设计方案并在中标后完成全部设计及服务的任务，招标人以公开招标方式，在给定任务书、统一收费标准、投标人满足投标资格的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳勘察设计方案及其勘察设计承包人。

1.2     项目概况

1.2.1   工程名称：市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程。

1.2.2   工程位置：广东省广州市番禺区市良路1342号。

1.2.3   工程范围：占地面积约6133平方米，总建筑面积约35000平方米左右，其中地上约35000平方米左右（及配套的高低压配电房占地面积约200平方米，建筑面积约400平方米，地上2层），地下约0平方米，楼层控制地上6层，框架结构。项目的建设内容新建3500～4000人学生宿舍及相关配套设施。详见勘察设计任务书。

1.2.4   规划用地文件：/。

1.2.5   项目批准文件： 穗教发[2021]4号 。

1.2.6   资金来源：财政资金。

1.2.7   投资总额：人民币19919.00万元。其中，工程费用限额：人民币16796.00万元。项目资金由广州市财政投资，最终以发改部门批复的可研立项总投资为准。

1.2.8   招标内容：

勘察工作内容（包括但不限于）：

（1）初步勘察场址地土壤及岩层的类别和分布情况，为山坡土石方工程开挖、建筑总平面布置和场地土方施工提供依据。

(2)勘察范围内的详细勘察工作（包括岩土工程勘察、工程测量）和超前钻工作；

(3)编制详勘工作计划，规划方案确定后立即开展详勘工作，确保施工图设计时间；

(4)满足对应方案设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求

(5)勘探工作进度及质量控制；

（6）工程地质、水文地质勘察的现场实施、成果编制与提交、后期配合等工作。

设计工作内容（包括但不限于）:

（1）方案修改及完善；

（2）外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的开关房接取电源开始，至本项目专变房低压柜出线开关之前所有的电力设施装置及土建）方案设计、初步设计和施工图设计，以及以上专业设计过程中与市政供水、供电、供暖等部门沟通并处理涉及审批事项的各相关工作，解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料）；

（3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

（4）室外市政管线设施工程、环保设施、管线综合、园林绿化景观、广场、运动场、道路（包括开设市政路口）、初步设计及施工图设计等。

（5）建筑单体设计方案、建筑单体方案深化、鸟瞰图、效果图、初步设计和施工图设计【含建筑、室内基本装饰装修、结构、幕墙、海绵城市、装配式、基坑和边坡支护(与本项目相关)、电梯井道、给排水、强电系统、弱电智能化系统、通风空调、厨房工程（包含厨房设备设施监控、给排水、供电、通排风、工艺等专项设计）、防雷、消防、人防、机房工程等专业设计】

整个设计过程运用BIM建筑信息模型，运用BIM检查初步设计、施工图设计中的错、漏、碰、缺，利用BIM技术进行管线综合平衡设计，出具基于BIM技术导出的施工图预算，要求实现项目参与各方在同一平台上项目信息数据共享，在BIM中插入、提取、更新和修改信息，确保各方协同作业，建立运营维护模型，指导实际运行、维护管理工作。

（6）竣工图的编制。

（7）造价文件编制服务；

（8）代理发包人向政府有关主管部门办理规划、人防、消防、航空限高、环境保护、卫生防疫等专业的报建和验收手续及相关协调工作，承包人应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料；要求单体全部报建工作必须在45个工作日内完成。

报建和验收手续所需的书面文件和电子文件由承包单位自行负责，并应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料。

（9）绿色建筑应严格按照《广东省绿色建筑设计规范》(DBJ/T 15-201-2020)、《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)等相关规范进行设计审查。

具体内容详见设计任务书。

1.2.9   工程建议施工日期为  /  年  /  月，竣工日期为   /  年  /  月。

1.2.10  本项目绿色建筑等级要求为：二星 。

1.3     前期服务机构

1.3.1   机构名称： /  。

[注释] 如果有前期服务机构，应公开披露其名称。

1.3.2   如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

1.4     投标资格

1.4.1   申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷，没有不得参加投标的情形。

[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。不得参加投标的情形详见招标文件第三章第3.11条。

1.4.2   国内申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的 ①、② 资质证书。

①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或建筑工程设计事务所资质；

②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业（岩土工程）甲级资质。

香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目要求。

[注释] 具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。

工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）执行。

若申请人不同时具备上述第①②项资质，申请人可以组成联合体投标，但只接受最多由2家单位（即1家设计单位、1家勘察单位）组成的联合体，组成联合体投标的须由负责设计工作的单位作为联合体投标牵头方。联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。若联合体投标的应签订联合体共同投标协议，明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，除联合体协议书须联合体各方均签字盖章外，其余文件均可由联合体主办方签字盖章。

香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2021〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

1.4.3   外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述设计条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

1.4.4   申请人已在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟委派的项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。

1.4.5   申请人委派的项目负责人须具备一级注册建筑师资格或备案的业务范围相当于一级注册建筑师的香港专业人士。

香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2021〕1号）确定。）。

1.4.7   申请人委派的各专业负责人要求：须满足招标文件附件3《投标申请表（投入人员承诺）》的人员要求，并按要求提供相关证明材料；具体要求详见招标文件附件3《投标申请表（投入人员承诺）》。

1.4.6   信誉要求：未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准。

1.4.7   申请人没有第三章第3.11项规定的任何一种情形（根据《投标人声明》进行评审，投标人须按《投标人声明》 规定的格式填写并加盖投标人公章）

1.5     招标文件的获取及资格审查

1.5.1   公告发布时间：2021年7月9日00时00分至2021年7月29日10时 30分（北京时间，下同）

凡有意参加投标者，请登录 广州公共资源交易中心 交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

1.5.2   本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台网站下载。

1.5.3   本项目资格审查采用方式  一  ：

方式一、资格后审方式，由评标委员会负责资格审查；

方式二、评标时不进行资格审查，仅由投标人对自身满足资格条件作出承诺。中标候选人公示前，中标候选人提交资格审查资料给招标人，由招标人按照招标公告中对投标人投标资格的要求，进行中标资格复核。

1.6     投标截止时间

1.6.1   投标截止时间为2021年7月29日10时30分，投标人应在截止时间前通过  广州公共资源交易中心交易平台网站递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

1.6.2   投标人应在递交投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

1.6.3   需提交投标文件光盘备用

投标文件光盘（备用）递交时间：2021年7月29日10时15分至2021年7月29日10时30分；地点：广州公共资源交易中心。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，需保证光盘内容符合投标要求并可正常读取）

1.6.4   逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

1.6.5  在规定的投标截止时间，投标登记的申请单位不足3名时，招标人有权：（1）发布公告延长接受投标登记时间。在延期投标登记时间内，已投标登记申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的申请单位可根据公告的约定参与投标登记。（2）依法重新招标。

1.7     开标开始时间和地点

1.7.1   采用电子开标，在招标投标交易平台上公开进行。开标开始时间：

2021年7月29日10时30分（与投标截止时间为同一时间）。所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人参与电子开标的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

1.8     现场考察: 投标人自行考察。

1.8.1   集合时间：           。

1.8.2   集合地点：           。

1.9     费用

1.9.1       工程勘察费：本项目工程勘察费包干单价最高限价为180元/米，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》由各投标人自行报价。工程勘察费用结算按照承发包双方确认的实际工程量（投标时按预估工作量4500米计算）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、苗木、养殖物赔偿等全部费用。

工程设计费：按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》相关规定计取，设计费浮动幅度为不下浮。本工程建安费估算限价为：16796.00万元，工程设计费总额限价为： 443.261074万元。

非竞争性费用：（1）设计阶段BIM技术应用服务：61.25万元；（2）绿建二星设计咨询及预评价：31.8万元；（3）装配式设计咨询及深化设计：59.5万元。其中第(1)、(2)项结算方式为总价包干；第(3)项结算方式为综合单价包干，最后结算按17元/平方米计取，工程量按实际发生的装配式建筑面积进行结算。

在合同实施期间，按发改部门审定的可行性研究报告批复进行复核调整，设计费计费额为建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和，费率浮动幅度不变。

1.9.2   财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算原则上应控制在经批准的可行性研究报告中总投资以内。

1.9.3   方案设计经济补偿及补偿金额

本工程设未中标单位经济补偿。中标价=工程勘察设计费总额+未中标单位经济补偿总额（未中标单位经济补偿包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿（含税金等）：

评审排序第2名 5 万元；

评审排序第3名 3 万元；

评审排序第4名 1 万元；

评审排序第5名    万元；

其余投标人费用自理。

注：1.如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。2.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。

1.10    工期

1.10.1  设计工期：中标人应在设计合同签订后 7工作日内完成方案修改，方案确定后 15 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 30 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 10 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

1.10.2  勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出的进场通知起计20工作日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.5%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。

1.11    其他事项

1.11.1  投标时是否需要提交设计模型：否。

1.11.2  招标代理费用由招标人直接支付给招标代理机构，不占用勘察设计费。

1.11.3  招标项目的电子地形图投标人可自行到广州市建设大马路10号广州市城市规划勘测设计研究院购买领取。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.11.4  项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

1.11.5  投标人可通过交易电子招投标操作流程详见交易平台发布的相关操作指引。

1.11.6  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州番禺职业技术学院

联系人：徐老师

电话：020-34832893

地址：广州市番禺区市良路1342号

1.11.7  本公告在  广州公共资源交易中心  交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在交易平台网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

1.11.8  《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

1.11.9  特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中标工程转包或者违法分包的;

（2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

（3）存在围标或串标情形的;

（4）存在弄虚作假骗取中标情形的;

（5）其他（有则添加，无则删除）。

1.12    招标人

1.12.1  名称：广州番禺职业技术学院

1.12.2  邮政编码、地址：510000广州市番禺区市良路1342号

1.12.3  电话（手机）号码：徐老师020-34832893

1.12.4  传真号码：           /

1.12.5  电子邮箱：           /

1.13    招标代理机构

1.13.1  名称：广东志正招标有限公司

1.13.2  邮政编码、地址：510000、广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

1.13.3  电话（手机）号码：滕工020-85165610

1.13.4  传真号码：020-87554028

1.13.5  电子邮箱：tender@gd.gov.cn

1.14    交易服务机构

1.14.1  名称：广州公共资源交易中心

1.14.2  邮政编码、地址：510635、广州市天河区天润路333号

1.14.3  电话（手机）号码：020-28866000

1.14.4  传真号码：          /

1.14.5  网址：http://www.gzggzy.cn/

1.15    招标管理机构

1.15.1  名称：广州市建设工程招标管理办公室

1.15.2  邮政编码、地址： 510635  广州市天河区天润路333号3楼

1.15.3  电话号码：020-28866213

1.15.4  传真号码：020-28866203

招标人：广州番禺职业技术学院

招标代理：广东志正招标有限公司

日期：2021年 7月9日