
                                                  合同编号：

建设工程委托监理合同

工程名称：从化区温泉镇龙岗村等10个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程等3个项目
委托人(甲方)：广州从化自来水有限公司
受托人(乙方)：                       
中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分  建设工程委托监理合同
    委托人广州从化自来水有限公司与监理人      经双方协商一致，签订本合同。

委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：从化区温泉镇龙岗村等10个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程等3个项目
工程地点：从化区吕田镇、温泉镇、良口镇。
工程规模：（1）从化区吕田镇草埔村等12个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程，主要建设内容为新建DN25—DN200供水管187.68千米，新建1座450立方米/天一体化净水设备，3座200立方米/天一体化净水设备，4座150立方米/天一体化净水设备，2座100立方米/天一体化净水设备，4座50立方米/天一体化净水设备，1座200立方米/天提升泵站，项目总投资估算为15100万元。
(2)从化区温泉镇龙岗村等10个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程，主要建设内容为新建DN25—DN200供水管161.21千米，新建1座50立方米/天一体化净水设备，1座100立方米/天一体化净水设备，1座290立方米/天提升泵站，项目总投资估算为10869万元。

（3）从化区良口镇联平村等17个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程，主要建设内容为新建DN20—DN200供水管192.10千米，新建38座净水设备（规模共计8942立方米/天），新建23座加压泵站（规模共计7026立方米/天），项目总投资估算为16374万元。
   资金来源：市财政、从化区财政按8：2比例出资
一、本合同的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

   二、下列文件均为本合同的组成部分：

本合同标准条件；

本合同专用条件；

在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
   三、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

   四、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

五、本项目监理费中标价价为（小写）：    万元，
（大写）：人民币        
最终以财评决算审核报告为准。
六、本合同经双方签章生效。

本合同履行期自合同签订之日起至工程保修期结束且本合同工程结算金额经财政部门终审之日止，包括项目的施工阶段、工程收尾阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理服务，工程结算在通过财政部门审批前，监理人须配合委托人进行相关对数及澄清工作。

七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

委托人：（签章）广州从化城乡自来水         监理人：（签章）
有限公司                                                                 
住所：广州从化区河滨北路406号            住所：                                            
法定代表人：（签章）                  法定代表人：（签章）                   

委托代理人：（签章）                  委托代理人：（签章）                     

                                     收款单位：
开户银行：                           开户银行：                                               
帐号：                               帐号：              
邮编：                               邮编：                          

电话：                               电话：                    

                               本合同签订于  2023 年     月      日

第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

    (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

    (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
    (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
    (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
    (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

    (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
    (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

   (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
 (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

    (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
    (11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用

条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报

送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条 监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务
    第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担.,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。 
第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。
    第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

(1) 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
(2) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及

合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。
第十六条 根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
    监理人权利
第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1) 选择工程总承包人的建议权。
(2) 选择工程分包人的认可权。
(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和
使用功能要求,向委托人的建议权。

(4) 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提

出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5) 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
(7) 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9) 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第十八条 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条 在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第二十条 委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计

使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项

报告。

第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通

给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补

偿损失。
第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第三十二条 在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人

已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。.

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

    第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。
第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。
第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条
件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。 





        
第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向

监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
 其他
第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条 在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条 监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决
第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成

的,按下列第  2   种方式解决：
1.提交      当地       仲裁委员会仲裁；

2.依法向  从化区  人民法院起诉。

第三部分  专用条件

第二条 本合同适用的法律及监理依据： 1、国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律和法规，地方部门规章。2、监理合同和其它工程建设合同。                                            

第四条 1、总监理工程师姓名：     ，身份证号码：                   ，注册号：          。
       2、监理范围和监理工作内容：施工全程监理（各专业施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修期等）、投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、工程协调、安全文明施工管理、组织各类验收、组织及审核竣工资料等。

      在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。

第九条 外部条件包括： 外部关系的协调工作由委托方负责。                                                        

第十条 委托人应提供的工程资料和提供时间： 合同签订时提供本工程项目设计图纸资料及能供监理工作服务的相关文件。                            
第十一条 委托人应在   3   天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为   /     。

第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：        /                                                                                                                    

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：          /                   

补偿金额=                      /                                                 

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供  /  名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员应从总监理工程师处接受指示。并免费提供   名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在监理责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
                                /                                                     

                             /                                                    

    赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

                           /                                                

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：                                                                  

1、支付周期与比例
监理费支付如下：

（1）完成总工程量30%支付合同中标价的24%。
（2）完成总工程量50%支付至合同中标价的40%。

（3）完成总工程量80%支付至合同中标价的64%。
（4）完成总工程量100%支付至合同中标价的80%。

（5）通过完工验收支付至合同中标价的90%。
（6）完成工程结算支付至结算价的97%。
（7）完成工程决算并取得竣工验收报告后支付至决算价的100%。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间向有关部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门及财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

委托人同意按以上的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）          /                                           
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：    /      

支付申请

支付办法按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》执行。

3、委托人应依合同规定时间内，为监理人办理从化财政直接支付手续，如因从化财政未及时支付货款给监理人，委托人不承担违约责任。

四十一条 双方同意用   人 民 币   支付报酬，按      /       汇率计付。

第四十五条 奖励办法：      /       
第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意依法向从化人民法院起诉。
附加：

安全生产文明施工补充协议
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。

（一）委托人的权利与义务

遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以公司文件书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

（二）监理人的权利与义务

遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

建立、健全安全生产文明施工监理的组织。

对施工单位的资质进行审查，对无资质单位会同委托人不准进入。

对施工单位提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

参与安全事故的调查处理。

参与事故应急救援预案的公布和演练。

委托人：（签章）广州从化城乡自来水   监理人：（签章）                     
有限公司                                  
法定代表人：（签章）                  法定代表人：（签章）                   

委托代理人：（签章）                  委托代理人：（签章）                    
工程建设项目廉政合同
工程项目名称：从化区温泉镇龙岗村等10个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程等3个项目
工程项目地址：广州市从化区
项目法人（甲方）：广州从化自来水有限公司
参建单位（乙方）：                     
为加强工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家、广东省及行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行水务工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条  甲方责任

甲方的领导和从事本工程建设项目的工作人员，在工程建设过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　

第五条  本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）广州从化城乡自来水     乙方单位：（盖章）

有限公司                                                                       

法人或委托代理人：                       法人或委托代理人：

地址：广州市从化区河滨北路406号         地址：
电话：                                   电话：
     年   月   日                            年    月    日 

1

