房屋鉴定服务合同

工程名称：市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村房屋鉴定服务

项目地点：广州市番禺区南村镇樟边村

甲方：广州市番禺区南村镇人民政府

乙方：

丙方：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

合同编号：

签订日期： 2023 年   月   日

房屋鉴定服务合同

甲方：广州市番禺区南村镇人民政府

乙方：

丙方：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

根据《中华人民共和国民法典》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为该项鉴定工作能顺利完成，甲乙丙三方就市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村房屋鉴定服务（项目名称）事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、鉴定目的、服务内容及房屋概况

1、鉴定目的：根据市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村房屋鉴定服务（项目名称） 的建设要求，需对房屋的安全性和现状记录保存，甲方、丙方现委托乙方按国家及地方相关的鉴定标准对该工程建筑物进行鉴定。

2、鉴定服务内容：房屋鉴定、（详见附件一工程量清单）

3、所鉴定房屋的概况：

（1）地点：广州市番禺区南村镇樟边村；

（2）结构： 以现场实际情况为准 ；

（3）层数： 以现场实际情况为准 ；

（4）鉴定面积： 暂定面积约为503038.5㎡。

二、鉴定要求（服务范围及工作内容）包括但不限于：

1、房屋地基基础的基本情况

（1）调查建筑物的历史使用情况。

（2）检查基础是否有不均匀沉降的迹象。

（3）检查室内、外地台是否有沉降裂缝，室外墙脚是否与地台有分离裂缝，如有则需详细列明裂缝宽度、长度。

2、房屋上部建筑结构的基本情况

（1）检查钢筋混凝土构件是否有开裂和变形等损坏现象。

①混凝土构件外观完损状态记录：保护层脱落、裂缝、露筋、移位、蜂窝、麻面、空洞、掉角、水渍、变色等。

②采用高精度的裂缝观测仪，配以钢尺检测，主要检测房屋主体裂缝的深度、宽度及长度，评定裂缝等级，是否对房屋的使用功能产生影响，影响的范围，后期是否采取措施进行加固或填补处理。

3、检查砖墙砌体的损坏情况

（1）墙体外观完损状态检查：破损、裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀、高低不平、灰缝酥松等。

（2）裂缝位置、走向、裂缝形式、宽度、长度等记录。

4、检查房屋的饰面及隔热层损坏情况

（1）检查楼地面的损坏：起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓。

（2）检查装修部分的损坏情况：内外墙抹灰、空鼓、剥落、风化、裂缝、龟裂、墙面渗水。

（3）检查房屋门窗的损坏情况：窗框与墙体固定、木质腐朽、开启、钢门窗锈蚀、变形、玻璃、五金、油漆等。

（4）检查房屋水电设备的使用功能：给排水管道堵塞、锈蚀、漏水；电照设备的新旧、完损、电线老化、绝缘。

（5）检查房屋其他各部分（如：屋顶女儿墙、栏杆、雨蓬、挑檐、过梁、文物的工艺构件等）的使用状况和建筑物损坏状况。

5、房屋垂直度

根据国家行业标准《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)中规定，用电子经纬仪测量建筑物的角点棱线倾斜，检查建筑物倾斜情况，评定房屋地基基础是否有不均匀沉降。

三、鉴定主要依据

1、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

3、《房屋完损等级评定标准》（城住字[84]第678号）

4、甲方、丙方提供的建筑结构设计图等有关建设图纸资料，现场实地勘察的有关数据。

注：国家或政府对房屋鉴定有最新鉴定依据和标准的，乙方应当按照最新规定和最高标准执行。

四、承包方式、鉴定费用及付款方式

1、承包方式：按照合同约定的鉴定内容综合单价包干，工程完工按实际发生鉴定项目和鉴定工作量结算：结算价＝实际完成的鉴定工程量（经甲方及丙方书面确认）×对应的综合单价（详见工程量清单），鉴定工作量按实际发生为准。

2、鉴定费用：合同含税暂定金额为人民币     元（大写：     ）。工作量以实际为准，按实结算。最终以区财局结算评审为准。

3、付款方式：

（1）乙方提交第一阶段（施工中）全部房屋鉴定成果报告后20个工作日内甲方及丙方给予核实书面确认工程量，经甲方、丙方核实工程量且乙方向甲方提交请款资料20个工作日内，甲方向丙方申请支付乙方第一阶段的80%鉴定费用（即甲方及丙方书面确认的第一阶段鉴定工程量×   元/平方米×80%）；

（2）乙方提交第二阶段（施工后）全部房屋鉴定成果报告后20个工作日内甲方及丙方给予核实书面确认工程量，经甲方、丙方核实工程量且乙方向甲方提交请款资料20个工作日内，甲方向丙方申请支付乙方第二阶段的80%鉴定费用（即甲方及丙方书面确认的第二阶段鉴定工程量×   元/平方米×80%）；

（3）所有鉴定工作完成后，乙方提交全部的鉴定成果报告，经财政评审后，在20个工作日内乙方向甲方提交请款资料后，甲方向丙方申请一次性付清剩余鉴定费用给乙方。

（4）每次支付鉴定费用前，乙方须向甲方出具国内合法、有效、等额的发票，否则甲方有权顺延支付时间。由于本项目使用的是财政资金，甲方负责在上述约定时间完成请款手续，实际付款到账时间以财政部门支付时间为准。因财政部门原因迟延付款，不视作甲方违约也无需承担财政部门迟延拨款的违约责任。

五、甲方权利与义务

1、有权对本工程获取工程检测咨询服务的权利。对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，有权随时查询，并有权要求乙方就本项目有关问题进行解答、答复。

2、如为现场检测（如进行现场查勘等），甲方须提前3～5天通知乙方，同时向乙方提供检测规范要求的相关工程资料和技术要求，以及填写检测委托单相关信息及工程信息，并对其准确性、可靠性负责。

3、甲方对工期、质量、人员、设备、仪器、鉴定过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工。

4、甲方负责督促、协调丙方按照本合同规定支付鉴定费用给乙方，丙方违约时，甲方与丙方向乙方共同承担连带清偿责任。

5、甲方定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件督促、协调丙方向乙方支付相应检测费用。甲方、丙方未在乙方指定的期限内到场签证确认的，视为甲方、丙方认可乙方的鉴定工作及完成的工作量。

六、乙方权利与义务

1、乙方须严格按照国家规范及当地相关规范、法规等要求检测甲方委托的项目内容，并保证检测结果的准确性和公正性。

2、在受理房屋安全鉴定申请后，乙方计划进场；在检测过程中，可根据工程实际情况报请甲方书面核准后对检测方案进行适当调整。

3、乙方检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测鉴定。

4、乙方按房屋安全鉴定的技术要求严格履行本合同的工作，根据现场检查结果严格按照建设部颁布的《房屋完损等级评定标准》实事求是地对房屋进行完损等级评定，并出具对房屋完损性鉴定报告。

5、按合同要求时间（自甲方书面通知进场鉴定之日起20个日历天内）交付《房屋结构安全性鉴定报告》一式 陆 份。乙方提供的《房屋结构安全性鉴定报告》应符合国家、省、市的有关规定、技术规范和准则的要求，并对报告的真实性、可靠性、准确性、合法性负责。

6、乙方向甲方提交《房屋结构安全性鉴定报告》、技术资料和工作完成的技术成果，甲方具有所有权、知识产权。

7、在检测过程中，对发现的重大质量问题或发现初步检测结果异常时(如实际检测结果不足设计要求等）应及时通知甲方。

8、在现场工作的乙方的人员，应遵甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。乙方对因签署和履行本合同获取的与甲方有关的信息、资料，具有永久性的保密义务，不得泄露、使用或许可第三人使用。本合同履行完毕，乙方应将甲方资料返还给甲方。

9、乙方应按要求委派满足本次鉴定要求的专业技术人员对现场进行鉴定。确保履行本合同的整个过程符合规范，保证不违规作业，确保人员和财产安全（包括但不限于甲方、乙方及第三人的人身和财产安全）。

七、丙方权利与义务

1、丙方应根据⼄方鉴定需要，及时向⼄方提供房屋施工图纸等鉴定所需资 料。

2、增加鉴定面积时丙方应及时和⼄方办理书面确认手续。

3、按合同约定及时提交财政支付申请手续和向⼄方支付鉴定费。

八、违约责任

- 1、由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成报告更改、工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付报告更改费、返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

- 2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，并按照未完成的检测工作所对应的检测费的10%向乙方支付违约金。

- 3、甲方未按合同规定时间（日期）支付检测费用，每逾期一日，应向乙方偿付未支付检测费的万分之五逾期违约金。

- 4、出现恶劣天气等不可抗力因素或由于甲方无法提供必要检测工作面而使得本工程无法继续进行的，工期可以顺延，三方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

- 5、由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书、本合同、附件的有关要求，乙方必须无偿给予重新检测或修正、补充和完善并按合同标的价的20%向甲方支付违约金。

- 6、因乙方检测工作不及时或其提供的检测报告数据不准确造成工程质量问题的，乙方应承担相应责任，赔偿由此给甲方或任何第三方造成的损失，并退还已收取的鉴定费用。

- 7、由于乙方的原因未按时完成任务及交付鉴定报告的，每逾期一日，应按合同金额的万分之五向甲方支付违约金。超过十日的，甲方有权单方解除合同，且乙方应向甲方支付20%的违约金，且应当由乙方承担甲方由此造成的损失。

- 8、 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分交予任何第三方，否则，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还所有费用，并有权要求乙方按合同总金额的20%支付违约金，赔偿甲方所有损失

- 9、本合同约定的损失包括但不限于选任第三方代替乙方履行义务所支出的费用、诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费等费用。

- 10、合同履行过程中出现分歧，三方应遵循平等互利和诚实信用原则，通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 11、任何一方出现违约均按《中华人民共和国民法典》处理赔偿及损失事项。

九、其他约定

1、根据国家的有关法规，为确保检测结果的公正性，任何一方均不得干预正常的检测工作以及检测结果，以免影响检测结果的准确性。

- 2、若因甲方或丙方原因需额外增加合同服务内容以外鉴定项目，由三方协商决定。

- 3、合同履约期间发生不可抗力的情况，致使本合同不能履行或不能完全履行，三方将根据实际情况协商解决。

- 4、本合同列明的三方联系方式，系三方沟通联络、发送通知的指定信息送达方式；一方通过邮递方式向另一方地址发出通知，自邮件妥投之日视为已经送达。邮件无人签收或拒收的，退回之日视为已经送达。通过电子方式送达的，信息到达受送达人特定系统的日期视为已送达。三方同意以上述地址作为法院诉讼文书的有效送达地址，包括但不限于传票、判决书等的诉讼文书，自法院邮件妥投之日视为已经送达。应以专人送递或传真等方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

十、合同生效

- 1、本合同于  2023  年     月     日在         签订，本合同壹式陆份，三方各执贰份，自三方签字盖章之日起生效。

2、本合同中如有未尽事宜，须经合同三方共同协商，解决。

十一、合同附件

1、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

附件一：工程量清单

（此后无正文）

甲方：广州市番禺区南村镇人民政府     乙方：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

经办人：                             经办人：

地址：                                    地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

开户账号：                           开户账号：

签订日期： 年  月  日                签订日期：  年  月  日

丙方：⼴州市番禺区⽔务⼯程建管中⼼（⼴州市番禺区⽔旱灾害防御中

⼼）（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

开户账号：

签订日期： 年  月  日

附件一：工程量清单