合同编号：

市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程项目工程委托监理合同

工程名称：市南路快速化改造项目供水管迁改

等5个工程

工程地点：广州市南沙区

发 包 人：

监 理 人：

市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程项目

工程委托监理合同

发包人：                                        （以下简称甲方）

住  所：广州市南沙区滨海路171号南沙金融大厦7楼

监理人：                                  （以下简称乙方）

住  所：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，结合本项目的具体情况，双方经友好协商签订本合同。

第一条　项目概况

（一）项目名称：市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程项目监理项目（下称本项目），具体为：凤凰大道快速化改造给水管线迁改工程、万环西路快速化改造给水管线迁改工程、市南路快速化改造项目供水管迁改、狮子洋通道项目南沙段给水管道迁改、亭角大桥拓宽给水管线迁改（含S358段）。

（二）项目地点：广州市南沙区

第二条  监理服务阶段

经双方协商，甲方委托乙方对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用、安全文明施工和安全环保等方面，代表甲方实施监督与管理。主要在施工阶段、试运行及后续服务阶段、保修阶段实行监理。具体内容包括但不限于：

（1）在施工阶段，负责自施工准备期至施工期的设计图审查、投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理和工作协调管理。

（2）在试运行及后续服务阶段，负责指导运行调试，协助工程竣工结算，组织或参与工程验收。

（3）在质量保修阶段（下称质保阶段），负责检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等。

第三条 监理期限

本合同监理期限为：从监理进场（监理单位应在中标通知书发出5个工作日内进场）到本项目五个工程均通过竣工验收后施工质保期满（或缺陷整改期，以较长期限为准）之日止。

本项目计划施工工期18个月，竣工及后续服务期2个月，质保服务期2年。因工程施工、设备延迟供货、征地拆迁等原因延长工期的，监理服务期相应延长，监理服务期延长的，监理服务费不做调整。

上述监理期限为计划期限，如实际工期有变化，以实际工期为准。因工程施工、设备延迟供货等原因延长工期的，监理服务期相应延长，监理服务期延长的，监理酬金不做调整。

第四条 监理酬金的确定与支付

（一）监理酬金的确定

本合同监理服务费总价：      元（大写人民币：         ）。其中，不含税总

价：        元（大写人民币：      ）；监理费增值税税率为   %，增值税税额为        元。如因法律规定、国家政策的变化导致增值税税率变动的，签约合同价、增值税税额随之变化，不含税价款不变。

本合同监理服务费组成清单如下表一所示：

表一：监理服务费金额组成清单表

| 序号 | 项目名称 | 监理费金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰大道快速化改造给水管线迁改工程 |  |
| 2 | 万环西路快速化改造给水管线迁改工程 |  |
| 3 | 市南路快速化改造项目供水管迁改 |  |
| 4 | 狮子洋通道项目南沙段给水管道迁改 |  |
| 5 | 亭角大桥拓宽给水管线迁改（含S358段） |  |
| 合计 |  |  |

本合同监理服务费已包括乙方履行监理合同规定义务所需的全部费用（包括但不限于工程监理费、安全监理费、乙方人员的工资、住宿、福利、办公、交通、差旅费、检查仪器和设备、通讯、成本、利润、管理费、各种保险、税金、相关规费以及应由乙方承担的风险、义务和责任等所发生的一切费用）。

1、表一所列各单项工程监理费金额实行单项工程固定总价包干，不因工期变化、监理服务期延长或工程造价增加等原因而调整。

2、表一所列五个工程中出现任意单项工程取消或3年内未实施的（以甲方通知为准），则双方同意停止该工程监理的委托，且不产生费用。除因根据本合同规定可减付监理酬金的情形外，其他情况下（包括但不限于工期变化、监理服务期延长或工程造价增加），监理酬金均不予调整。

（二）监理酬金的支付

合同价款按单个工程独立计量、独立支付，支付进度、时间及方式如下：

- 完成该单项工程总工程量的30%时，乙方可以申请支付第一笔进度款（该单项工程监理总金额的30%），甲方在扣除违约金及其他应扣费用（如有）后20个工作日内支付至乙方；完成该单项工程总工程量的50%时，乙方可以申请支付第二笔进度款（该单项工程监理总金额的20%），甲方在扣除违约金及其他应扣费用（如有）后20个工作日内支付至乙方；当该单项工程完成通水运行后，甲方支付至该单项工程监理费总金额的80%，在扣除违约金及其他应扣费用（如有）后20个工作日内支付至乙方。

- 注：发包人可采用以下方式支付：

- ①发包人可采用银行转账、银行承兑汇票 、电子债权凭证、国内保理或国内信用证等形式向承包人支付结算款，承包人不得拒绝；

- ②发包人采用银行承兑汇票 、电子债权凭证、国内保理或国内信用证等方式支付的，承包人将银行承兑汇票贴现及电子债权凭证、国内保理或国内信用证等产生的利息及手续费由承包人自行承担；

- 当单项工程完成竣工验收及档案移交合格后，监理单位提交请款资料，经甲方审定合格后20个工作日内，甲方一次性支付至该单项工程监理费金额的97％。

- 单项工程质保期满2年且乙方已完成该期间的责任后，甲方在该单项工程扣除违约金及其他费用（如有）后20个工作日内付清该单项工程监理费的尾款。

（5）乙方在每次申请付款前，应按甲方同意的格式分单项工程填写付款申请表，付款申请表应包括以下内容：

①根据合同规定，乙方有权得到的监理费、计算金额；

②扣除按合同规定应由乙方付给甲方的金额。

（6）上述所有合同价款支付前乙方应提前15个工作日向甲方开具当地税务认可并经甲方财务审核认可的增值税专用发票，否则甲方支付期限相应顺延。

（7）如果乙方须支付违约金或赔偿费，甲方有权从上述支付费用或履约保证金中扣除。

第五条 监理服务目标

1、质量控制目标： 按照《建设工程监理规范》(GB 50319-2000)等规范的要求，对市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程的施工、造价等的全过程实施监理，对施工单位的工作规范化程度、工作水平及安全管理实施监督指导，及时、有效的对施工单位材料、设备、工序报验等关键性环节进行审查，确保验收时各分部分项和整体工程质量不低于《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收规范技术要求》ZXB／T0202-2013等技术规范要求的质量标准(详细规范见技术要求)。要求分项工程、分部工程、单位工程合格率100%，分部分项工程验收及时率达到100%，外观质量良好。

2、进度控制目标：达到施工承包合同总工期要求。

3、安全控制目标：安全责任事故率为零。

4、投资控制目标： 按施工承包合同总价进行投资控制。

第六条 履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的 5 %，即￥    元（大写：人民币     元）。乙方应在本合同签订前将履约保证金支付至甲方指定账户,合同签订后5个工作日内仍未足额支付履约保证金的，甲方有权单方解除合同，并没收乙方已付履约保证金（或投标保证金）。如乙方违反合同项下义务，甲方有权从履约保证金中扣减相应金额，乙方并应在甲方扣减3日内补足履约保证金。

在支付保修阶段的监理费用时，甲方同时无息退还已扣除违约金、赔偿金等费用后剩余的履约保证金（如有）。

第七条 通知和联系

1、甲方常驻代表：（或经甲方批准的其他代表，具体以甲方书面通知为准），涉及改变施工合同内容或设计变更、工程价款变更、确认、签证或签认增加工程、监理工作量、工期变更、质量要求改变等内容的，须经甲方常驻代表签署及甲方盖章方有效。

2、通讯地址

甲方通讯地址：

邮编：  收件人：

乙方通讯地址：

邮编：  收件人：

3、本合同中无论何处所涉及各方之间的变更、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式。对重要文件，发件方可要求收件方提供收件确认。

合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣押或拖延。甲乙双方约定各方通讯地址和收件人，并按约定发送通讯。一方拒绝签收另一方通讯，另一方以特快专递、挂号信等方式将通讯送达至通讯地址的，视为送达。

4、甲方对工程项目实施的意见和决策，原则上应通过乙方下达实施；施工单位原则上应从乙方取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。但若由于某种原因甲方不能通过乙方下达实施其对工程建设的意见和决策的，甲方有权直接向施工单位下达，乙方应履行补签手续。

第八条 合同组成文件

本合同组成文件涉及本项目的中标通知书、投标文件、招标文件及本项目招标过程中双方签署或认可的其他文件（如有），各部分互为补充、解释。如本合同文件各组成部分出现矛盾的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准：

1、本合同；

2、中标通知书；

3、招标文件（含答疑、澄清文件）；

4、投标文件（以符合招标文件和经甲方书面同意者为准，但若经甲方确认投标文件承诺中乙方的义务、责任比招标文件的规定更严、更大、对甲方更有利者，以该等对甲方有利的承诺为准)。

同一顺序的多份文件出现不一致的，以形成时间在后的文件为准。

第九条 监理工作依据

包括但不限于以下内容：

1、国家和工程所在地现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规章、规范、标准。

2、政府或甲方或甲方上级机构批准的建设计划、规划要点、设计要点及有关文件。

3、本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

4、正式的设计文件、图纸及说明。

5、甲方的工程管理规定等。

第十条 施工阶段监理的内容

（一）设计方面

1、在现场协助解决施工期间出现的设计问题，并提出意见与优化建议。

2、施工中发现设计方面的重大问题，及时向甲方报告。

3、协助甲方会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题论证。

4、审核施工单位对设计文件的意见和建议，会同设计人进行研究。

5、审核按工程施工合同文件规定应由施工单位提交的设计文件（包括临建工程设计和重大技术措施）。

（二）设备、物资采购方面

1、参与管理采购合同，并对物资采购计划进度进行监督与控制。

2、参与设备出厂验收。

3、组织对进场工程设备、材料进行质量检验与到货验收。

4、检查施工单位为设备提供运输所需通道和卸货作业场地及设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况。

5、组织施工单位拟定准确的材料设备进场计划，及时进行材料设备的采购及供货。

6、组织施工单位认真清点到货材料设备，在安装材料设备过程中及安装后应进行监督、检验，把好质量关。

7、对施工单位所定材料设备规格、型号、数量、质量必须严格把关，发现货不对板情况应及时向甲方汇报。

8、其他与设备、物资采购相关的业务。

（三）工程质量控制方面

1、熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见。

2、审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件。

3、审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

4、检查督促施工单位建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促施工单位进行全面质量管理工作。

5、协助甲方移交与项目施工有关的测量控制网点；审查施工单位提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果。

6、审查施工单位自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准施工单位按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验。

7、审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

8、审查施工单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

9、审核施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

10、审核特殊技术处理措施及特殊施工工艺。

11、审查施工单位实施本工程的机械装备的性能与数量。

12、对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相。

13、组织或参与质量事故的调查，审查施工单位提交的质量事故报告，并监督质量事故的处理。

14、组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

15、建立乙方的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验和检测工作。充分运用监理的质量检查签证的控制手段，对工程项目及时进行逐层次的逐项的(按单位工程、分部工程、分项工程等区分)施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部、分项工程的检查验收工作。

16、协助甲方或有关部门组织进行的重要阶段验收、中间验收、单位工程验收、以及合同项目竣(交)工验收，乙方应做好验收前的各项具体准备工作。

17、参与甲方组织的竣工验收，审查竣工资料，提交质量评估报告，签署竣工验收意见。

18、乙方必须建立自身的质量监控体系，配备质量控制监理工程师负责质量控制工作。

19、工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计报表(月)报甲方。

（四）工程进度控制方面

1、编制监理工程项目的控制性进度计划及月度进度计划，确定各合同控制性进度目标。

2、协助甲方落实开工条件，包括协助办理施工许可、临时道路、围墙、开设大门、水电通讯接入等施工手续，检查施工单位的开工准备工作。

3、审核施工单位提交的施工实施进度计划、施工组织设计(施工合同规定由甲方批准的须经甲方批准)。

4、逐日监督、检查、记录进度计划的实施，督促施工单位采取措施保证进度计划的实施。

5、对实际进度与计划进度进行对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续施工工序和项目的影响程度，并提出指导性的解决措施。

6、当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，乙方应提出进度计划的调整意见，并指导施工单位相应调整实施性进度计划(施工合同规定由甲方批准的须经甲方批准)。

7、当因各种原因造成合同工期变动时，乙方应判断合同双方责任，经甲方事先书面同意，及时公正的重新核定合同工期，公正合理地处理好施工单位或甲方的工期索赔要求，报甲方批准。

8、检查督促施工单位按施工规程规范施工、文明安全施工，防止因出现质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

9、建立健全工程进度控制的组织机构，配备进度控制监理工程师负责进度控制工作。

10、定期(月、周)向甲方报告工程项目施工进度控制情况，并编制月、周完成工程量以及工程施工进度统计报表。

（五）工程投资控制方面

1、协助甲方编制投资控制目标和投资计划。

2、参与审核施工图预算。

3、审查施工单位提交的资金流计划。

4、及时进行工程计量。

5、审核施工单位的支付申请，经甲方批准后签发支付凭证。

6、审核工程变更估价报告。

7、对合同费用支付与已完工程量、工程形象进行综合分析，编制每月合同费用支付分析报告。

8、编制每月工程财务支付报表。

9、审查施工单位提交的竣工结算申请并报甲方。

10、建立健全工程投资控制的组织机构，配备造价工程师负责投资控制工作。

（六）人员方面

1、审查施工单位现场项目管理机构人员的资格、资历。

2、检查施工单位项目经理、技术负责人等主要管理人员的日常出勤情况。

3、对施工单位现场管理人员的履职情况进行评价，要求更换不称职的施工管理人员。

（七）工程合同管理方面

1、参与工程施工合同管理，制止工程转包及违法分包行为。

2、检查施工单位的保险及担保。

3、受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。

4、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼或仲裁过程中作证，维护甲方合法权益。

5、进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

6、严格执行合同的变更管理，包括协助变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。

7、督促施工单位整理合同文件和技术档案资料。

8、建立危大工程安全管理档案。

（八）安全文明施工方面

1、乙方应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，按照工程建设的强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

2、乙方应严格按照建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）全面履行工程安全监理责任。

3、对中型及以上项目和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，乙方应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

4、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

5、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况。

6、审查施工单位的施工资质和安全生产许可证是否合法有效。

7、审查施工单位的专职安全生产管理人员是否具备合法资格。

8、审核施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

9、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划，监督施工单位严格按经确认的安全防护措施费用使用计划使用，确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。

10、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规的施工作业。

11、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况。

12、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。

13、 检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。

14、督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查。

15、乙方应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，乙方应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告甲方。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，乙方应当及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中。

16、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况。

17、审查批准施工单位对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施。

18、对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督，对违反安全生产规定的施工及时指令整改。

19、按照甲方的统一部署检查施工单位的工程防汛措施并监督实施。

20、检查施工单位在劳动保护及环境保护方面是否符合合同规定和国家标准。

21、定期组织安全生产检查和安全生产评比表彰活动。协助甲方做好各合同项目间的安全生产协调工作。

22、参加对安全事故进行的调查分析、审查施工单位的安全事故报告及安全报表、监督施工单位对安全事故的处理。

23、定期(每月)向甲方报告安全生产情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对安全事故的处理必须及时向甲方报告。

24、督促施工单位履行其它施工安全、文明保障义务。

（九）信息管理方面

1、进行各种工程信息的收集、整理、存档。

2、定期提供各类工程项目管理报表。

3、建立工程会议制度。

4、督促各施工单位整理工程技术资料。

5、建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施。监理资料的管理必须满足以下要求：

1）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

2）监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

3）监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

4）监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

5）能随时向甲方进行提供或查阅。

（十）工程项目沟通与协调

1、建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题。

2、制定项目沟通管理计划，按内容分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设等；按时间分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等。

3、项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处。

4、对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本工程建设服务。

5、定期组织召开甲方、设计、乙方、施工单位及其他相关单位和部门参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行。

（十一） 施工阶段的其他监理工作

1、工地例会

1）在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。工地例会应按委托人提供的例会细则执行。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

2）工地例会应包括以下主要内容：

① 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

② 检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

③ 检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

④ 检查工程量核定及工程款支付情况；

⑤ 检讨工作联系单的相关内容的执行情况，解决需要协调的有关事项；

⑥ 本月职业健康安全及环境、文明施工等方面的综合情况，解决需要协调的有关事项。

⑦ 其他有关事宜。

3）总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

4）对于工地例会上提出的有关设计问题，乙方应积极把关控制，不应随意对相关问题做出定论。工地例会上的相关结论必须以设计变更的方式确定后方可实施。

2、工程暂停及复工的相关工作

1）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。

2）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程停工范围。

3）总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜征得甲方同意后与施工单位进行协商。

4）由于甲方原因或其他非施工单位原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

5）由于承包人原因导致工程暂停，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包人报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

6）总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

第十一条 保修阶段监理的内容

1、监督施工单位认真执行质保期的工作计划，检查和验收剩余工程。

2、对已交工工程中出现的问题、瑕疵、缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。

3、经甲方事先书面同意，签发工程保修责任终止证书。

4、经甲方事先书面同意，签发最终支付证书。

5、审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；

6、整理保修阶段的各项资料。

第十二条 其它监理内容

对于本合同虽未明确述及、但属于与完成本项目密切相关的事宜，甲方也有权将其委托给乙方办理，乙方不得拒绝，且有关费用已经含在合同约定的监理酬金中。

第十三条 甲方权利和义务

（一）甲方权利

1、甲方有权依据本合同对乙方的监理工作进行监督、检查，有权对监理工作及其所作的文件进行检查、复核、确认。

2、甲方有权依法选定工程设计单位、施工单位和供应商。

3、甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；甲方有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、工程量确认、工程变更、投资、工期方面、本项目所使用的工程材料、机械设备的最终决定权。

4、甲方有对工程款、监理费用的支付审批、结算的最终决定权。

5、乙方更换总监理工程师须事前经甲方书面同意，甲方并有权要求乙方更换不称职的监理人员，甲方书面函告乙方2日内更换，直至终止合同。

6、甲方有权按照本合同约定对监理工作进行考核并依据考核结果进行奖励和处罚。

7、甲方有权要求乙方提交监理工作范围内的甲方指定的专题报告。

8、对不符合合同要求的事项，甲方有权限期要求乙方采取措施解决。

9、甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

10、当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与施工单位串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（二）甲方义务

1、甲方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理人员提供必要的工作环境和外部条件。

2、甲方应当在双方约定的时间内，免费向乙方提供与被监理工程有关的乙方需要的勘察设计、施工、设备材料采购等承包合同副本，设计文件（含设计图纸、变更、通知及技术要求等），其他有关资料。

3、如条件许可，甲方可向现场监理人员提供办公场所的便利，但办公设备需乙方自备，因此而产生的所有费用需乙方自理。

4、甲方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予乙方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程施工单位。

5、甲方应当维护乙方的独立性，不无故干涉乙方监理业务的开展。

6、按本合同约定支付监理费用。

7、本合同约定的甲方其他义务。

第十四条　乙方权利和义务

（一）乙方权利

1、设计变更的现场审核权。该等变更乙方只有审核权，批准权属甲方。任何设计变更均须得到甲方的批准方为有效。

2、按照安全和优化的原则，对工程施工中的重大技术问题通过甲方向设计人提出建议意见。

3、协调工程建设有关各方关系，主持工程施工协调会。

4、按工程施工合同规定或甲方要求发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得甲方同意。

5、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备享有检查、检验权。

6、安全生产和文明施工的监督权。

7、对工程施工进度的检查、监督权以及工程施工合同工期的签认权，但延长工期须甲方事先书面同意。

8、对施工单位设计和施工的临时工程的审查和监督权。

9、工程款支付的审核权，工程结算的复核权。未经乙方签字确认或出具意见，甲方有权不支付任何工程款项。但乙方应在甲方要求的期限内完成审核或复核。乙方对工程款支付的审核、复核和签认仅作为甲方最终审核确认的基础，最终数据以甲方确认为准。

10、有权要求施工单位撤换不称职的现场施工管理人员，并书面报告甲方。

11、有权要求施工单位增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由施工单位自己承担。

12、检查、检验并签认工程的施工质量及其材料、构配件和工程设备的质量，对该等签认甲方有复核和最终确认权。核查施工单位现场工作人员数量及相应上岗资格。

13、对施工单位违约及甲方被索赔事件进行调查并向甲方提出处置的建议意见。

14、责令施工单位改正不文明施工行为，维护良好的工程施工环境。

15、根据本合同约定要求甲方支付监理费用。

16、本合同约定的其他权利。

（二）乙方义务

1、乙方须保证其为依法成立具有法人资格的监理单位，承担的工程监理业务与其资质相符合；乙方应按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，完成合同中约定的监理工程范围内的监理业务。

2、乙方应遵守甲方工程管理的有关规定和制度，及时执行甲方的指令，对于甲方或施工单位书面提交并要求作出决定的事宜，乙方应在3日内（如施工合同另有更短时间规定，从其规定）作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。本合同或施工合同规定答复施工单位应经甲方决定或同意的，应先经甲方同意后方可答复施工单位。

3、协助甲方审核、签订工程施工合同和材料设备供货合同。

4、乙方应在施工单位提交工程款申请后5天内（如施工合同另有更短时间规定，从其规定）完成工程量的计量和工程款审核并交甲方。未经乙方计量审核的，甲方有权不予支付工程款。如因此导致施工单位向甲方索赔（包括提出诉讼或仲裁）并使甲方最终承担经济责任的，甲方可向乙方追偿。

5、乙方应在施工单位提供现场签证的有关价款申请后2天内完成审核并报给甲方，在施工单位提交工程变更或设计变更的有关价款申请后3天内审核并报给甲方，最终数据以甲方确认为准。如施工合同另有更短时间规定，从其规定。

6、在监理过程中如发现工程施工单位或其他承揽单位未严格履行合同或相关人员工作不力，乙方应向施工单位和相关单位提出整改意见或向甲方提出更换人员的建议，并立即将有关情况如实向甲方书面报告。

7、对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，必须通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，必须通知施工单位停工整改、返工。

8、当工程出现质量、安全事故时，乙方应组织质量、安全协调会，结合现场调查的结果，向甲方和相关单位提出调查报告和处理建议。

9、当甲方和施工单位发生争议时，乙方应根据甲方的要求，如实提供有关证据，维护甲方的合法权益。

10、未经甲方书面同意，乙方不得将本项目的全部或部分工作交由他人完成。

11、乙方为履行本合同而使用的任何含有知识产权的物品、程序或资料，所有使用相关知识产权的费用视为包括在本合同约定的监理酬金内，若乙方侵犯或涉嫌侵犯任何物品、程序或资料的知识产权，而使甲方蒙受损失的，乙方须予以赔偿。

12、未经甲方书面同意并办理相应的移交手续，乙方不得撤离施工现场。

13、乙方使用甲方提供的办公场地、设备、设施和物品，除有特殊规定外，属于甲方的财产，在监理业务完成或本合同终止后7天内将这些场地、设备、设施和物品全部移交给甲方。

14、甲方向乙方提供的全部资料和乙方为本项目所完成的全部工作成果所有权属于甲方，未征得甲方同意，乙方不可留存复制品，也不可将这些资料、成果泄露或提供给第三人。

15、未经甲方事先书面同意，乙方不得免除或减轻各施工合同规定的施工单位的任何义务和责任。

16、乙方必须采用有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、图纸、试验、检验以及质量检查、报告等资料的完整性和准确性。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

17、乙方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向甲方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

18、乙方应在本工程建设中采用先进的现代化管理手段，运用电子化和信息化的手段进行项目管理。乙方在本工程建设中，须配合甲方应用工程项目管理系统（以下简称PMIS）进行项目管理。乙方应派人参加PMIS的相关应用培训，配备必要的办公设备，并设专人按工程及系统要求及时、准确地进行相关资料的上传、信息的填报和部分流程的审批。除经甲方同意外，工程建设相关方及乙方的合同计量、合同变更、付款及结算申报等均应在PMIS中经电子流程审批确认，否则不予计量及付款。

19、乙方在现场实施监理时必须按照国家和地方有关安全和劳动保护的法律、法规作业，本合同实施过程中发生的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任由乙方承担。乙方应保障并持续保障甲方免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。

20、乙方应严格履行本项目其他合同中规定的有关监理的义务。

21、乙方应严格履行本合同及法律、法规、规章、规范、标准等规定的其他义务。

22、乙方应该定期组织现场监理例会并根据工程需要主持或参加主题会议。乙方需要做好会议记录并在会议后2日内向甲方提交会议纪要，经委托人审核后发放相关参会单位。

23、乙方承诺在保证工程质量合格的基础上，争创省市级工程优质奖。

第十五条 现场监理机构、人员，监理规划，监理实施细则

1、乙方应在本合同生效后的15日内，向甲方提交现场监理机构组织架构、监理人员名单、监理规划及各专业监理实施细则(前述人员、架构及方案等内容不得与投标文件相矛盾或不一致)。监理人员应附相应简历、资格证书复印件及社保缴费证明原件。对于总监理工程师，还应附乙方法定代表人签署的书面授权。

2、对于乙方拟派监理人员，其素质、数量、专业配置及层次结构必须满足投标文件或甲方要求。

3、所有监理人员均为专职，不得在其它项目兼任职务。

4、各专业监理工程师均应具有相应专业中级以上技术职称，持监理工程师注册证书。监理员应具有助理工程师以上（含助理工程师）技术职称。

5、乙方应在接到甲方书面进场通知之日起7日内，派出甲方认可的监理人员进驻现场。未经甲方认可的人员，不得参与本项目监理工作。

6、总监理工程师、总监代表（如有）、各专业监理工程师每月平均在现场工作时间不得少于22天。

7、总监理工程师、总监代表（如有）、各专业监理工程师请假离开现场前必须报甲方批准，其它人员请假必须经过总监理工程师批准并报甲方备案。

8、未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换总监理工程师、总监代表（如有）、各专业监理工程师。因特殊情况需要更换的，乙方应至少提前7天以书面形式向甲方提出申请(附更换原因和前任与后任人员的详细履历资料)，经甲方书面同意后才能更换。

9、乙方更换人员的，必须保证后任人员的资质、资历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标文件中的承诺。人员更换后，后任继续行使本合同约定的前任的职权，履行前任的义务。

10、如甲方认为总监理工程师、总监代表（如有）、各专业监理工程师的实际工作能力和工作表现达不到本合同要求的，甲方可向乙方提出更换。乙方可以在三天内提出整改意见，如乙方未提出整改意见或甲方不接受整改意见或认为整改效果不明显的，则乙方必须在收到甲方再次要求更换的书面通知后3天内无条件更换。

11、监理人员有以下情形之一的，乙方应及时更换：⑴长期不到位；⑵责任心不强，不能实际履行职责的；⑶现场有重大安全、质量事故的；⑷本项目专职监理人员兼任其他工程监理人员的；(5)在建设主管部门有不良行为记录的。

12、监理规划和监理实施细则按照国家以及工程所在地的监理规范、行业规定编制。

第十六条  乙方应向甲方提供的信息和文件

（一）定期的信息文件-监理月报

监理月报的主要内容：

1、项目概述：包括项目位置、项目主要特征及本合同履行情况简介。

2、大事记。

3、工程进度与形象面貌。

4、资金到位和使用情况。

5、质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6、合同执行情况：包括本合同变更、索赔和违约等。

7、现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8、监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9、施工单位情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10、安全和环境问题。

11、进度款支付情况。

12、工程图片。

13、其他：包括水文和气象等自然情况记录。

乙方应在每月月底之前向甲方报送监理月报，报送份数5份（电子文档一份）。

（二）不定期的监理工作报告

1、关于工程优化设计、工程变更的建议。

2、投资情况分析预测及现场资金、资源的合理配置和投入的建议。

3、工程进度预测分析报告。

4、工程(包括但不限于设计、施工)符合水厂建设工程相关法律法规、规范、批文、环评报告要求的情况分析。

（三）日常监理文件

1、监理日记及监理大事记。

2、施工计划批复文件。

3、施工措施批复文件。

4、施工进度调整批复文件。

5、工程量签证文件。

6、进度款支付确认文件。

7、索赔受理、调查及处理文件。

8、监理协调会议纪要文件。

9、其他监理业务往来文件。

10、按工程档案管理规定要求递交的其他文件与记录。

（四）其它

1、试运行土建工程、机电和自控设备、水质等运行情况记录文件。

2、质保期工作计划。

3、缺陷责任认定文件。

4、最终支付确认文件。

5、其它甲方要求提交的文件。

对于上述文件，监理月报、不定期的监理工作报告、日常监理文件应于施工阶段（含试运行阶段）提交；试运行土建工程、机电和自控设备、水质等运行情况记录文件应于试运行阶段提交；质保期工作计划、缺陷责任认定文件、最终支付确认文件应于保修阶段提交；其它甲方要求提交的文件由甲方根据实际情况决定在哪个阶段提交。

对于提交时间，本合同明确规定提交时间的，按合同规定执行；合同未明确规定提交时间的，乙方应按甲方书面通知要求的提交时间执行。

第十七条　设备供应的约定

本项目所用的所有监理设备等均由乙方自行采购使用（费用已包含在本合同监理酬金中），监理设备须符合国家标准（没有国家标准的须符合行业标准）并能完全满足本合同项目的实际需要。主要监理设备在使用前应征得甲方同意。由于监理设备的质量原因而引发的一切责任和损失均由乙方承担。

第十八条　安全管理约定

按照本合同以及附件《安全管理协议》执行。

第十九条　违约责任

（一）甲方违约责任

1、在本合同履行过程中，甲方下述行为属违约：

（1）未按本合同的约定支付监理服务报酬。

（2）未履行本合同约定的其他义务。

2、当甲方违约时，乙方应及时向甲方发出书面通知。甲方在收到书面通知后的28天内未采取措施改正，经再次催告后满5天仍未采取措施改正的，则乙方可以暂停工作；监理工作暂停28天后甲方仍未采取有效措施纠正其违约行为并经双方协商无法解决，乙方可以通知甲方解除本合同，因此增加的费用和停工责任由甲方承担。

3、在乙方完全按本合同约定履行的情形下，甲方未按本合同约定支付监理服务报酬，每延误一天，向乙方支付逾期付款金额万分之二的违约金，最高不超过合同应付未付款的10%。

（二）乙方违约责任

1、在本合同履行过程中，乙方下述行为属违约：

（1）未全面、适当履行本合同约定的乙方义务（不限于第十四条中的乙方义务）和责任。

（2）未全面、适当履行工程施工合同中约定的监理义务和责任。

（3）乙方不再具有承担本工程项目监理业务的资质、能力而终止本合同，或因监理事故或监理未恪尽职守而给甲方造成损失。

（4）违反竞争性谈判文件实质要求、投标文件所承诺事项或其他合同组成文件的内容。

2、乙方未能按时提交现场监理机构组织架构、监理人员名单、监理规划及各专业监理实施细则及相应证明材料复印件或原件的，每延误一天支付人民币1000元违约金；乙方未能按时提交本合同约定的其它资料的，每延误一天支付人民币2000元违约金。

3、乙方实际进场人员与投标承诺或甲方认可的人员不一致的，按照如下标准向甲方支付违约金：

总监理工程师，人民币20000元/人；总监代表（如有）、各专业监理工程师，人民币5000 元/人；其余监理人员，人民币2000 元/人。

支付违约金后，乙方还须按照甲方要求纠正违约行为。客观上无法纠正的，加倍向甲方支付违约金。

4、未经甲方书面同意，乙方擅自更换监理人员的，或未按甲方通知按期更换监理人员的，按照如下标准向甲方支付违约金：

总监理工程师，人民币20000元/人；总监代表（如有）、各专业监理工程师，人民币5000 元/人。

支付违约金后，乙方还须按照甲方要求纠正违约行为。客观上无法纠正的，甲方有权解除合同并按第二十条追究违约责任，或同意乙方继续履行合同，但乙方需加倍向甲方支付违约金，支付期限至甲方决定继续履行日为止。

5、未经甲方同意或未向甲方备案，乙方监理人员擅自离开施工现场的，按照如下标准向甲方支付违约金：

总监理工程师，人民币2000 /天；总监代表（如有）、各专业监理工程师，人民币1000元/人/天；其余监理人员，人民币500 元/人/天。

6、未经甲方同意，乙方监理人员擅自缺席工地例会等会议的，按照如下标准向甲方支付违约金：

总监理工程师，人民币2000 元/人次；总监代表（如有）、各专业监理工程师，人民币1000元/人次。

7、乙方自身未按甲方要求按时进场，每延误一天，乙方应支付人民币5000 元违约金；因乙方原因致使施工工期延误的，每延误一天，乙方应支付人民币5000元违约金。

8、乙方在计量或计价审核时，与甲方审核结果出入较大（甲方每次工程量或者价款核减超过10％），如无正当理由，乙方应按甲方核减工程费的人民币 20 %向甲方支付违约金。

9、乙方未按工程施工合同约定的期限履行监理职责即延迟履行监理职责的，每延误一天，向发包人支付违约金人民币2000元。除此之外，如乙方未及时履行监理职责导致施工单位向甲方成功索赔工期的，则乙方还应按本合同约定承担致使施工工期延误的违约责任；如乙方未及时履行监理职责导致施工单位向甲方成功索赔费用的，则有关费用甲方可向乙方追偿。

10、乙方未按工程施工合同约定履行监理职责即未履行监理职责的，每发生一次，向甲方支付违约金人民币5000 元。除此之外，如乙方未履行监理职责导致不合格的材料、设备和构配件进入工程现场或使用到工程中的，乙方应按不合格材料、设备和构配件价值的10%向甲方支付违约金；如乙方未履行监理职责导致上一道工序不合格进入下一道工序的，乙方按照每次10000元的标准向甲方支付违约金。

11、乙方违反安全监理义务的，按照双方所签《安全管理协议书》的约定承担违约责任，《安全管理协议书》未约定的，按照本合同约定承担违约责任。

12、除了本合同明确规定的违约责任承担方式之外，如乙方未能按照本合同或工程施工合同约定履行其他义务的，每违约一次，甲方有权根据情节严重情况要求乙方在人民币2000元的范围内向甲方支付违约金。

13、乙方违约时，如乙方支付给甲方的违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应就不足部分进行赔偿。全部损失包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、诉讼或与诉讼有关的费用（包括但不限于案件受理费、保全申请费、执行申请费、调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、律师费等法律费用）等。

14、乙方违约时，乙方应按本合同相关约定承担违约责任。如甲方认为该等违约情形较为严重，甲方还有权根据实际情况决定是否没收履约保证金并解除或部分解除合同。

15、乙方的一个行为同时符合本条或合同其他条款规定两项以上违约情形的，应按每项分别承担违约责任。

16、乙方违约时，甲方有权相应延迟付款，直至乙方违约情形消失。

17、出现应支付违约金情形后，甲方有权决定在应付监理酬金或履约保证金中扣除或由乙方另行支付或于结算时一并结算。

18、履行合同效果较差或被甲方提出解除合同的乙方，于本工程完工后10年内不能入选甲方及甲方所属集团公司广东粤海控股有限公司的工程监理单位资料库，已在资料库里的单位将被从资料库中删除，甲方并将有关情况通报甲方所属集团公司。甲方也可将乙方履行合同较差的情况向外界披露或向政府有关部门报告。

第二十条 合同解除

乙方有如下情形之一的，甲方有权单方面解除本合同。解除合同的书面通知到达乙方时解除即生效：

1、与施工单位有关人员、甲方个别人员串通，做虚假签证，虚增工程量或降低工程或其材料质量要求或隐瞒工程或其材料质量问题、隐患的；

2、乙方与被监理工程的施工承包单位以或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位发生隶属关系或者其他利益关系的；

3、乙方转让、分包工程监理业务的；

4、因乙方原因导致工程重大质量事故出现或未获及时妥善解决的；

5、乙方不履行或不认真、按时履行监理职责，经甲方书面指出三次仍未完全妥善整改的，或经甲方书面指出，又发生同类违反职责行为的；

6、乙方在投标或在履行合同中有其它弄虚作假，欺骗甲方行为的；

7、由于工程项目建设计划的重大调整而使工程项目全部或部分暂停或停建的；

8、乙方有其它严重违约行为的，严重违约行为以甲方认定为准。

甲方单方面解除本合同后，除履约保证金不予退回外，所有未支付的监理服务报酬均不予支付，乙方须按合同总金额的30%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还应当单独或与相关责任人连带赔偿甲方的全部损失（如有）。

第二十一条 不可抗力

1、不可抗力指双方无法控制、不可预见的，或即使可以预见但无法避免的，且阻碍该方全部或部分履行本协议义务的所有事件，包括因政府政策变更或政府命令、天灾、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、不可抗力事件发生后，遇有不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供该不可抗力发生及其持续时间的适当证据。遇有不可抗力的一方应在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。如果因为乙方未采取减轻损害的行动而导致甲方的损失增加，增加部分的损失由乙方负责赔偿。

3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

4、发生不可抗力后，双方应当立即相互协商寻求公正的解决办法。合同各方有权按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

5、遭遇不可抗力事件一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。

第二十二条 保险

在本合同生效后，乙方须自费投保如下保险：

1、乙方的一切设备、机械和工具的保险；

2、乙方所雇人员的人身保险；

3、乙方认为需要的其他险种。

第二十三条 合同争议的处理

双方因本合同发生争议的，应先协商解决；协商不成，向广州市南沙区人民法院起诉。

第二十四条  附则

1、本合同一式陆份。其中甲方执肆份，乙方执贰份。每份均具同等法律效力。

2、本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效；合同项下内容履行完毕后本合同自动终止。

3、乙方确认：在本合同中列明的“通讯地址”为其有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“通讯地址”发出相关通知、函件等3天后，即视为已有效送达。

4、双方认可的往来传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法

律效力；本合同如有未尽事宜，经双方协商同意后，签订补充协议。

5、本合同及涉及本项目的中标通知书、招标或竞争性谈判文件、投标文件及本项目招投标或竞争性谈判过程中双方签署或认可的其他文件（如有）等均属合同文件的组成部分，各部分互为补充、解释。如合同文件出现矛盾的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准：（1）本合同及其补充协议；（2）中标通知书（如有）；（3）招标或竞争性谈判文件及其补充资料；（4）投标文件及其补充资料（以符合招标或竞争性谈判文件和经甲方书面同意者为准，但若投标文件中乙方承诺的义务、责任比招标或竞争性谈判文件的规定更严、更大、对甲方更有利者，以该等对甲方有利的承诺为准)。同一顺序的多份文件出现不一致的，以时间在后的文件为准

6、附件。本合同的附件是合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

合同附件：

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：安全管理协议

附件3：监理人员名单

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                             法定代表人：

或授权代表人：                           或授权代表人

开户名称：                               开户名称：

银行账号：                               银行账号：

开 户 行：                               开 户 行：

签约地点：     省    市

签约日期：    年    月    日

## 附件1  工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

委托人（全称）：                            （以下称甲方）

监理人（全称）：                            （以下称乙方）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）教育、监督本身所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同。)（以下称本身人员或有关人员）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处本身人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，甲乙双方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

（六）发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方应教育和监督甲方和与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（甲乙双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方建设工程施工合同、设备采购安装合同及其他相关合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买建设工程施工合同设备采购安装合同及其他相关合同规定以外的材料、设备等（该等合同所规定的属于甲方、由甲方行使的相关权利不受此限）。

第三条　乙方的责任

应与甲方或施工、设计、工程材料和/或设备供货单位等（以下统称相关单位）保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、采购、安装及监理的强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　法律和纪律责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，乙方应向甲方或有关机关举报，甲方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，甲方应向乙方或有关机关举报，乙方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付人民币50万元计算违约金。

（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

（五）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而刁难A方，致使A方履行合同发生障碍或困难的，A方应向B方举报，B方除应按前述规定调查处理外，并应采取有效措施排除，协助、配合A方排除A方履行合同中因此发生的障碍或困难。并承担A方履行合同发生障碍、困难引致的后果。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

附件2  安全管理协议

安全管理协议书

委托人（全称）：                               （以下称甲方）

住  所：广州市南沙区滨海路171号南沙金融大厦7楼

监理人（全称）：                           　  （以下称乙方）

住  所：

为在市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程(以下简称工程项目、本工程)监理项目的实施过程中，切实加强施工安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的施工环境，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、条例，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方经协商达成如下安全协议并共同遵守。

本安全协议作为《市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程项目工程委托监理合同》的附件，具有同等法律效力。

一、甲方安全职责

1.不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；

2.在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；

3.不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材；

4.定期参加由乙方召集的安全工作例会，及时掌握现场安全生产情况；

5.在施工过程中，督促乙方按安全文明监理方案、监理大纲开展安全监理工作；

6.会同乙方审核施工单位的现场生产安全事故应急救援预案，在安全事故发生时监督预案的实施和总承包单位的事故上报工作。

二、乙方承担的安全责任：

1.乙方行政负责人对本企业监理工程项目的安全监理工作全面负责。项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责，并根据工程项目的特点，确定具体的安全监理人员，明确其工作职责。安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考试合格，持证上岗；

2.审核施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案；

3.督促施工单位建立、健全施工现场安全生产保证体系和安全生产制度；

4.在施工开始前，向甲方报送安全监理方案以及针对高危作业而编制的安全监理实施细则；

5.协助甲方与施工单位签订工程项目施工安全协议书。

6.审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。

7.督促施工单位做好逐级安全交底工作。

8.监督施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。

9.对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停令并报告甲方；施工单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

10.督促施工单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。

11.复核施工单位施工机械、安全设施的安全保护记录及相关维修资料及验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

12.安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

13.安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理情况，记录发现和处理的安全施工问题。总监应定期审阅并签署意见。

14.项目乙方应编制安全监理月报表，对当月施工现场的施工状况和安全监理工作做出评述，报甲方备案。

15.安全监理资料必须真实、完整。

16.在安全事故发生后积极协助建设单位及有关主管部门对事故采取的抢险、处理工作。在认定非监理方责任后参与事故取证、责任认定等工作；

17.法律法规所规定的其他要求。

三、安全考核

1.发现违章现象（违反安全法律法规、地方规章，违反国家或地方安全规程、规范，以及违反甲方对施工安全所提出的各项要求，均属违章）、发生安全生产责任事故时需要支付违约金或赔偿时，在支付监理费用时扣除，不足以扣除时从监理合同履约保证金中扣除。

2.乙方向甲方支付安全违约金的情况及标准如下：（1）在施工过程中，甲方每发现乙方监理人员一次违章行为，乙方支付违约金500元/人次，情节严重的支付违约金1000元/人次，屡教不改达三次以上（含三次）的，甲方函告乙方2日内必须按甲方要求予以更换；（2）监理人在监理本工程过程中每发生一起轻伤事故，乙方支付违约金1000元/次；发生重伤事故的，乙方支付违约金2000元/次；发生事故隐瞒不报的，乙方支付违约金5000元/次。发生死亡及以上事故的，乙方支付违约金50000元/次。

3.由于乙方原因造成甲方停水、停电、设备事故、人身受伤或影响员工正常生活，由乙方承担全部责任。

4.甲方对施工现场的安全监督检查意见（包括监理人员违章及处罚情况、安全隐患情况等），以书面形式通知乙方，并双方签字确认，作为安全考核依据。

5.乙方有义务指导施工单位进行安全生产，乙方对施工单位的安全事故负连带责任：甲方每发现施工单位一次违章行为，收取乙方安全违约金100元，严重的收取安全违约金200元；施工单位施工中发生一起轻伤事故，甲方收取乙方安全违约金的500元，发生重伤事故的，甲方收取乙方安全违约金2000元/次，施工单位施工中发生死亡事故的，甲方收取乙方安全违约金10000元/次，施工单位施工中发生事故隐瞒不报的，甲方收取乙方安全违约金20000元/次。

6.乙方支付违约金后不免除应由乙方承担的其他一切责任及风险。

7.甲方对施工现场的安全检查、监督、督促等行为不构成安全责任行为，即监理、施工中一切安全事故责任均由乙方或承包方承担责任，甲方不承担任何责任。

四、违约责任及处罚

1.由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2.合同履行中，发现施工单位提供的有关资质材料有误、不符合要求或无效，乙方要负监督不力的责任。

3.乙方未设置安监人员；未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者采取有效措施的；对于施工单位拒不整改或者不采取有效措施，未及时向甲方报告的；乙方监督不力，施工单位用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品达不到安全施工需要的。均视为乙方违约，甲方有权要求乙方立即整改，在该等情形下发生重大安全事故且构成犯罪的，直接责任人员移交司法部门处理；造成损失的赔偿经济损失。

4.乙方人员随意到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100-500元/人次承担违约责任；由此引发安全事故或造成损失的，由乙方承担全部责任。

5.乙方在本协议中承担违约责任或作出有关赔偿的，并不免除或减轻其在主监理合同下的违约责任。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

## 附件3  监理人员名单

监理人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 拟担任的监理职务 | 监理工程师注册 （或岗位）证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章技术标准和要求

1.监理依据

1.1国家和工程所在地现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规章、规范、标准。

1.2政府或甲方或甲方上级机构批准的建设计划、规划要点、设计要点及有关文件。

1.3监理合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

1.4正式的设计文件、图纸及说明。

1.5甲方的工程管理规定等。

1.6工程监理应遵守现行的国家法律法规、标准规范（不仅限于此）如下，当遇有修订时，执行新修订版本。若投标人选用本条款以外的标准时，则应提供相关的标准、规范供采购人审查。

- 国家和广东省关于市政工程监理的有关规定

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

- 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

- 《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

- 《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

- 《钢筋混凝土工程施工及验收规范》（GB50204-2002）

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

- 《建筑电气安装工程质量验收规范》（GBJ303-88）

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）

- 《城市工程管线综合规划规范》 （GB 50289-2016）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《建设工程监理规范》（GB 50319-2012）

- 《建设工程项目管理规范》（GB／T　50326-2006）

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）

- 《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）

- 《建筑工程资料管理规程》（JGJ∕T　185-2009）

- 《施工现场临时建筑物技术规程》（JGJ／T 188-2009）

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2004）

- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720—2011）

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）

- 《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ 160-2008）

- 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）

- 《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ 180-2009）

- 《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ 162-2008）

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ　80-91）

2.技术服务范围

2.1工程范围

# 工程建设监理内容包括但不限于以下内容：本项目所涉及的所有市南路快速化改造项目供水管迁改等5个工程项目的施工、造价监理。以及工程进度控制、施工安全管理以及完成本项目所必须的配套和附属工程监理。

# 工程监理工作内容包括：协助发包人进行工程建设施工管理，在施工阶段（含施工准备阶段）、质量保修阶段提供相应的监理服务。

2.2 监理阶段和监理专业

# 本项目监理服务包括前述工程范围内所有工程项目的施工、试运行及后续服务、质保期等3个阶段。

# 本项目监理服务包括但不限于工程建设所涉及的造价、建筑、结构、机械、电气、自控等专业。