[image: image1.png]






广州市建设工程监理合同
委托人合同编号：                        
监理人合同编号：                        
工程名称：白鹅潭聚龙湾启动区大冲口涌景观
及市政工程
工程地点：广州市荔湾区冲口街道芳村大道东                                                 

委 托 人：广州珠江产业园投资发展有限公司
监 理 人：                              
广州市住房和城乡建设局
                            制定
        广州市市场监督管理局
目    录
1

第一部分  协议书

1

一、工程概况

2

二、词语限定

2

三、组成本合同的文件

2

四、总监理工程师

2

五、签约酬金

3

★六、期限

3

七、双方承诺

4

八、合同生效

4

九、合同份数

5

第二部分  通用条款

5

1. 定义与解释

5

1.1 定义

7

2. 监理人的义务

7

2.1 监理的范围和工作内容

8

2.2 监理与相关服务依据

9

2.3 项目监理机构和人员

9

2.4 履行职责

10

2.5 提交报告

10

2.6 文件资料

10

2.7 使用委托人的财产

10

2.8履约担保

10

3．委托人的义务

10

3.1 告知

10

★3.2 提供资料

11

★3.3 提供工作条件

11

3.4 委托人代表

11

3.5 委托人意见或要求

11

3.6 答复

11

3.7 支付

11

3.8 支付担保

11

4. 违约责任

11

4.1 监理人的违约责任

12

4.2 委托人的违约责任

12

4.3 除外责任

12

★5. 支付

12

5.1 支付货币

12

5.2 支付申请

12

★5.3 支付酬金

13

5.4 有争议部分的付款

13

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

13

6.1生效

13

★6.2变更

13

★6.3 暂停与解除

14

6.4 终止

15

7. 争议解决

15

7.1协商

15

7.2调解

15

7.3仲裁或诉讼

15

8. 其他

15

8.1 外出考察费用

15

8.2 检测费用

15

8.3 咨询费用

15

8.4 奖励

15

8.5 守法诚信

15

8.6 保密

16

8.7 通知

16

8.8 知识产权

16

8.9 工程获奖奖励

17

第三部分  专用条款

17

1. 定义与解释

17

1.1 定义

17

1.2  解释

18

2. 监理人义务

18

2.1 监理的范围和内容

22

2.2 监理与相关服务依据

22

2.3 项目监理机构和人员

23

2.4 履行职责

23

2.5 提交报告

23

2.6 使用委托人的财产

23

2.7履约担保

23

3. 委托人义务

23

3.1 委托人代表

24

3.2 答复

24

3.3 支付担保

24

4. 违约责任

24

★4.1 监理人的违约责任

25

★4.2 委托人的违约责任

25

★5. 支付

25

5.1 支付货币

27

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

27

6.1 生效

27

★6.2 变更

28

7. 争议解决

28

7.1 调解

28

7.2 仲裁或诉讼

28

8. 其他

28

8.1 检测费用

28

8.2 咨询费用

28

8.4 保密

29

8.5 知识产权

29

8.6 工程获奖奖励

29

9. 补充条款

31

第四部分 附件

33

2-1  委托人派遣的人员

33

2-2  委托人提供的房屋

33

2-3  委托人提供的资料

34

2-4 委托人提供的设备

34

2-5  监理人派遣的人员

34

2-6 监理人提供的设备

35

附件3

37

附件4




第一部分  协议书
委托人：广州珠江产业园投资发展有限公司
监理人：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2304-440103-04-01-311732 、2305-440103-04-01-779019。
1.2项目名称：白鹅潭聚龙湾启动区大冲口涌景观及市政工程
（下称“本项目”）
1.3工程规模：本工程位于广州市荔湾区芳村大冲口涌，涉及市政道路（规划二路、涌边支路、鹅潭桥）、景观工程施工，其中各子项规模如下：（1）市政工程：①鹅潭桥路宽34.5米，长38米，2跨×19米，道路等级同鹅潭大道，为城市次干路要求。起止桩号：AK0+550.257~AK0+617.146；②规划二路：长231.7米，红线宽15米，按城市支路要求；③涌边支路：长223.7米，红线宽4.5米，按小区路要求。（2）景观工程：包含大冲口涌（河涌单边长度约327m）硬景、软景、设备及景观亮化工程等。
1.4投资金额：本次招标范围内对应投资估算金额为5725万元。
1.5投资控制目标：不超过本项目总投资（以有关部门审批的为准）。
1.6进度控制目标：按委托人批准的建设进度计划控制，工程建设期约15个月。
1.7质量控制目标：符合国家、省、市建设工程质量验收标准，工程质量达到合格或以上标准。               
1.8安全文明控制目标：确保工程无安全生产责任事故，符合项目所在地的有关安全文明施工要求。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与《通用条款》第1.1条及《专用条款》第1.1条中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第1.2.2款赋予的规定一致。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：       ，身份证号码：                ，注册号：        。
五、签约酬金
5.1合同暂定总价¥            元（大写：                ） ，其中不含增值税总价¥           元，增值税率    %。暂定监理酬金构成明细如下：
	序号
	岗位
	派驻时长（月）
	暂定服务月数（Σ人·月）
	综合单价

(元/人•月)
	综合合价
（元）

	1
	项目总监理工程师
	按实际施工周期
	
	
	

	2
	安全监理员
	按实际施工周期
	
	
	

	3
	道路桥梁、景观专业监理工程师
	按实际施工周期
	
	
	

	4
	资料员
	按实际施工周期
	
	
	

	合计
	
	
	


5.2岗位综合单价为含税包干单价，已包括监理工作所引起的一切费用，含监理直接成本、监理间接成本、监理税金和监理利润,包括但不限于监理人员工资、公积金及社会保险费用、差旅费、住宿费、往返工地现场交通费、设备设施费用、所需外部服务支出、各项税费等。
岗位综合单价一经确定，在本合同履行期间即不因任何原因而作调整，该等原因包括但不限于市场价格或政府指导价格变化、实际工程量与监理人预计工程量存在差异、因任何原因导致工程预算、工程规模、监理范围等发生变化、项目工期延长等。所有未经委托人书面同意而产生的责任和额外费用，均由监理人自行承担。
5.3结算监理费=岗位综合单价×委托人最终确认的各岗位服务人*月数。
结算监理酬金计取的监理服务期限自委托人通知监理人进场，监理人开始履行监理职责之日起算至项目验收止。维护保修阶段的监理酬金视为已包含在合同监理酬金中，不再另行计算与支付，但不免除监理人对项目的监理责任与义务。计算月数时，小于10天的按0个月计取，大于等于10天小于20天的按0.5个月计取，大于等于20天的按1个月计取。
5.4监理酬金及合同项下各项应支付的费用，已包含监理人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于监理人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经委托人书面同意，本合同不含增值税价不予调整。本合同计价结算的货币为人民币。
5.5因施工图或承包范围与内容发生变更、增加工程量，当引起本合同含税总价增加幅度≥10%或增加金额≥50万元时，合同三方应签订补充协议；当引起本合同含税总价增加幅度<10%且增加金额<50万元时，增加的合同款在办理合同结算时支付。
★六、期限
本合同监理服务期自监理人接到委托人进场通知起算，至本项目工程保修期结束之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、建设施工阶段、竣工验收阶段以及维护保修阶段（含结算审核）。
七、双方承诺
7.1监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
7.2委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同生效
本合同订立时间：  2023  年   月   日。
本合同订立地点：  广东省广州市   。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
九、合同份数
本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。
	委托人：广州珠江产业园投资发展有限公司
（盖章）  
	监理人：                    
（盖章）

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	邮政编码：
	邮政编码：

	


第二部分  通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释
1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）协议书；
（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（4）投标函及投标函附件（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（5）专用条款及附件；
（6）通用条款；
（7）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；
（8）专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。
2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。
2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
    （10）审核施工分包人资质条件；
    （11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
    （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附件1中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应按附件2-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附件2-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给委托人，并建议工程承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
2.8履约担保
双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。
应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
★3.2 提供资料
委托人应按照附件2约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
★3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。
3.8 支付担保
监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.2.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
★4.2.3 委托人因自身原因未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
如发生不可抗力，受不可抗力影响的一方，应立即通知对方，并采取合理措施防止损失进一步扩大。不可抗力事件结束后，受不可抗力影响的一方应在7个工作日内提供不可抗力详情、损失情况报告以及当地县级以上有权机构出具的不可抗力事件证明，由双方根据不可抗力对本合同的影响程度，协商确定部分或全部免除责任，变更或解除合同。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除该方违约责任。
★5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
★5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
★6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
★6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。如因委托人原因导致工程暂停的，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 委托人无正当理由未按合同约定支付服务酬金且监理人在专用条款5.2中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 知识产权
合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。
8.9 工程获奖奖励
根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。
第三部分  专用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
1.1.1 “总监理工程师代表”或“总监代表”指经监理人法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。
1.1.2 “监理工程师”指取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。
1.1.3 “监理员”指经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。
1.1.4 “监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
1.1.5 “旁站”指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
1.1.6 “施工准备阶段”指自监理人收到中标通知书或接到委托人进场通知开始，至本合同工程正式开工止，监理人在此期间应完成熟悉设计文件、参加设计技术交底、参加图纸会审、提交监理规划等监理工作。
1.1.7 “建设施工阶段”指自本合同工程正式开工开始，至本合同工程具备竣工条件后止，监理人在此期间应负责实施本合同工程的工程质量控制、工程造价控制、工程职业健康安全控制、工程合同管理、工程信息管理等监理工作。
1.1.8 “竣工验收阶段”指自本项目工程具备竣工条件直至本合同工程结算工作全部完成结束，监理人在此期间组织实施本合同工程的竣工验收、工程项目整改、工程移交、工程结算等监理工作。
1.1.9 “维护保修阶段”指自本工程项目质量保修期开始，直至本工程项目质量保修期结束，监理人在此期间应负责本合同工程质量保修相关的监理工作。
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用      /                   。
1.2.2本合同文件的解释顺序如下：
（1）本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）；
（2）协议书；
（3）专用条款及附件； 
（4）通用条款；
（5）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（6）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要等）；
（7）投标函及投标函附件（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（8）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法；
（9）其他文件：   无                                
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：
（1）根据本项目立项批复文件，本项目投资估算金额（概算金额）为 44333.58万元，本次招标范围内对应投资估算金额为5725万元。本合同监理工程范围，包括本项目所有单位工程、专业工程、人防工程、配套附属工程和临时工程；监理人不具备监理资质的专业工程，经委托人批准后监理人可与具备资质的单位合作完成监理任务，所需的费用包含在合同监理费中。
(2)监理服务范围：   前期决策研究阶段监理    勘察设计阶段监理    
√施工准备阶段监理    √建设施工阶段监理      √竣工验收阶段监理  
√维护保修阶段监理。
(3)组织、协调或承担工程前期的技术咨询或审查以及现场控制点、临时设施的接收移交等工作。
(4)组织、协调施工前期手续的办理工作，直至具备合法的施工条件。
(5)承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的分包、设计、进场、退场、综合管线平衡、质量、进度及其它相关内容。
(6)监理人对其派驻的监理项目部在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。
2.1.2 监理工作内容还包括：
2.1.2.1监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后14天内向委托人提供《监理规划》和《监理实施细则》。具体要求如下：
（1）《监理规划》应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性；
（2）《监理规划》应由总监理工程师负责主持、专业监理工程师编制，并经监理人单位技术负责人审核批准后，在召开第一次工地会议前报送委托人；
（3）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整《监理规划》时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报委托人。
（4）《监理实施细则》应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。
（5）《监理实施细则》应由专业监理工程师编制，在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；
（6）在监理工作实施过程中，《监理实施细则》应根据实际情况进行补充、修改和完善。
2.1.2.2监理人必须在委托人发出书面进场通知后，按委托人具体的要求日期进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其在本合同、投标文件和《监理规划》的承诺派驻监理人员和投入设备。
2.1.2.3在监理实施过程中，监理人应严格按照本工程监理招标文件要求、投标文件承诺和《监理规划》、《监理实施细则》的具体规定，健全施工监理日志，认真、充分履行其监理职责，其监理服务的具体内容包括但不限于：
（1）组织建立监理机构，协调施工各方面关系。协助委托人编写工程开工报告，并报送有关管理部门进行审批。
（2）协助委托人组织施工招标活动（如属招标代理工作双方将另行签订委托合同）。
（3）协助委托人与施工单位签订工程施工合同。
（4）签发施工单位编写的开工申请报告。
（5）组织有关各方察看工程项目建设现场，组织、协调有关工程建设方面的移交手续。
（6）协助委托人审查施工总承包人选择的分包人。
（7）按委托人要求主持工程协调会议，提出监理意见，编写会议纪要。负责编制供招标使用的工程质量检验检测（含材料、设备、构配件等检验检测）方案或工程量清单。
（8）组织技术交底和施工图会审，寻找通过设计挖潜节约投资的可能。并且将技术交底和施工图会审所发生的工程设计变更，由注册造价工程师计算出由此而发生的造价变化（注册造价工程师签名盖章），作为衡量设计深度和控制签证造价的依据。监理人应根据工程需要委派足够的工程计量人员对施工单位每月完成的工程量进行准确的计量，并报委托人作为工程进度款支付依据。
（9）审查和确认施工单位编写的施工总体规划、施工组织设计及临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施，下达单位工程施工开工令。
（10）要求和督促施工单位健全质量保证体系，督促施工单位严格按设计文件、规范标准和程序施工，并按委托人要求编制工程进度用款计划，审核后报委托人备案。
（11）监理人必须经常巡视工地各个部位，发现问题时应立即要求、督促施工单位整改，及时跟踪、检查其整改情况，并在施工监理日志中记录；监理记录作为委托人考核监理人工作的依据。
（12）每道工序完毕，监理人必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收记录。
（13）所有现场签证必须由承包人的专业造价员计算出工程造价，并由监理人的专业造价员在经过其审核的签证造价文件上签名盖章，在14天内报委托人审批。
（14）在工程开工前代表委托人向承包人移交有关原始基点的现场点位和技术参数；在施工过程中督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查；工程竣工验收合格后，负责组织将原始基点、各类观测点等必要测量点的现场控制点及相关技术资料向委托人移交。
（15）审查和检验承包人提供的建筑材料、建筑物配件和设备的采购清单和供应商的资质，审查用于本工程的材料、设备是否符合设计要求。
（16）检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量，对用于工程的材料、构件、设备的出厂合格证、试验报告等进行审查并存档。
（17）协助委托人组织由委托人自行采购的材料、设备现场开箱查验，并向承包人移交检验的工作。
（18）对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序办理并提出监理意见报委托人；组织参建各方对设计变更的必要性、合理性、科学性、经济性等进行讨论，形成书面意见上报委托人。
（19）督促承包人报送质量事故调查报告和经设计人等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。
（20）检查施工技术措施，督促承包人做好文明施工、安全生产防护措施，提出处理意见，防止环境污染。发现工程有重大质量问题或发现不安全施工情况时，可立即发布停工令，提出整改措施，并在24小时内书面知会委托人。
（21）编写监理阶段月报、季报、年报和最终总结；及时做好施工过程各相关技术、质量检验（验收）、计量、支付等相关工程记录工作，各类记录必须有原始记录资料，并对其及时性和真实性负责。做好以上记录的分类归档工作，建立符合行业标准和规范的监理台帐，供委托人和有关行业管理部门的检查。
（22）根据承包人提出的各阶段、分部工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告；审查竣工验收申请报告，参加委托人组织的最终验收，并签署监理意见。
（23）核查完成的工程量，验收分项分部工程，签署工程付款凭证。
（24）监督、管理工程施工合同的履行，组织有关各方协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。
（25）协助委托人组织工程的验收直至合格移交。
（26）根据市城建档案馆和质监站有关文件规定，督促、审查和备份承包人提交的竣工资料，直至通过备案制验收和完成向市城建档案馆的归档工作。
（27）监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交付使用的工程中出的缺陷，调查其原因并确定相应责任后进行处理。审查承包人的竣工结算。
（28）向委托人提交符合有关部门要求的监理档案资料。
（29）督促承包人及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包人发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，应在2天内以书面向委托人报告，并协助委托人和有关管理部门对施工单位的欠款行为做出处理。　
2.1.2.4按监理规范要求，负责安全、质量、进度、投资控制及合同管理。其中进度控制包括填写进度月报、周报等，合同管理包括填写投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、审核工程进度款和合同支付、建立合同变更台账等。
2.1.2.5按监理规范要求，负责设备、材料进场检查；施工建设过程中的组织协调、安全文明施工管理，组织各类验收；组织编制和审核竣工资料。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）中华人民共和国及地方现行的工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件； 

（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；
（3）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；
（4）本委托监理合同；
（5）本合同工程的设计、施工、安装、招投标文件、合同及补充协议或备忘录；
（6）经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
（7）经委托人审批认可，由监理人编制的监理大纲、监理规划、监理实施细则；
（8）委托人发出的有关本工程建设的指令。
（9）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法。
2.2.2 相关服务依据包括：                /                      。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 本项目工程监理人员的专业配套要求规定如下：
2.3.1.1 总监理工程师及总监代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程，注册执业单位为监理人。具体要求详见附件1。。
2.3.1.2 专业监理人员配套要求：所有人必须有监理上岗证，人数应按规定满足工程施工时监理人员旁站监理的要求。具体要求详见附件1。
2.3.1.3 本工程至少应具备土建、市政、路桥、景观、水电安装工程常规应备等检测设备（仪器）。
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 以委托人实际要求为准 。
2.3.5 补充条款：
监理人应在合同签订后3日内将派驻本项目工程服务的监理人员架构报委托人审核，最终以委托人审批为准。
2.4 履行职责
2.4.1 监理人应在7天内对委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；监理人应在2天内对影响施工现场进度的内容作出书面答复。因监理人未及时书面答复给委托人造成损失的，委托人有权要求监理人赔偿。
2.4.2 对监理人的授权范围： 所有变更、签证均由监理人审核形象进度、工程量确认和资料完整性，最终由委托人审批 。 

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  根据项目实际情况进行提交  。
2.6 使用委托人的财产
附件2中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  。
监理人应在本合同终止后  15  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  移交的具体时间由双方协商确定，移交方式为当面移交     。除正常损耗外，监理人应保障返还的财产功能完整、未被损坏，否则需要赔偿损失。
2.7履约担保
监理人向委托人提供的履约担保：履约担保金额为合同总价的10%，即人民币     元；履约担保方式为国内商业银行提供的不可撤销的无条件银行保函，有效期限至项目竣工验收；在项目竣工验收前履约保函到期的，监理人须及时办理保函延期，否则委托人有权暂停支付监理费直至监理人提交延期保函；在项目竣工验收后30天内，委托人将履约保函退还给监理人。
3. 委托人义务  

3.1 委托人代表
委托人代表为： 王驰翔  。
3.2 答复
委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3.3 支付担保
委托人不提供任何支付担保。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任

监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告（书面警告的格式不限于通知单、联系函等表达明确意思的书面材料）,监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人交纳违约金人民币1000元。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币3000元/次。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币10000元/次。

（4）部分解除合同。当监理人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效。委托人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，监理人应在部分解除合同之日起七日内向委托人支付被解除部分工程监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。

（5）解除合同。当监理人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效监理人应在解除合同之日起七日内向委托人支付本合同监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。

（6）赔偿损失。因监理人原因造成委托人经济损失的，监理人应赔偿委托人的经济损失。

（7）三次书面警告责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同。

4.1.1监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应应承担1次严重违约责任：

（1）监理人未经委托人同意更换总监理工程师；

（2）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师 ； 

（3）监理人未按合同约定承诺的总监理工程师安排到岗；

（4）监理人违反附件4条任一规定的；并且委托人有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人的相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

（5）监理人应确保监理工作质量。由于监理人原因且所监理的工程发生一般、较大、重大、特别重大安全质量事故（按国家有关规定界定），除按国家规定由主管部门处罚外，监理人应承担1次严重违约责任，且委托人有权要求监理人承担赔偿损失，赔偿金依据事故严重程度（由轻至重）依次为合同监理酬金的1%、3%、5%、10%。

（6）对材料用量、工程量或有关事项进行虚假签认的，或出具不实的签认、签证、证明，或未经查核就出具签认、签证；对承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见的；对承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就签字上报委托人的。 

（7）监理人应确保工程质量一次性验收合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定的要求及行业颁发的工程质量合格标准，如未达到以上工程质量标准，监理人应承担1次严重违约责任。

4.1.2监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应承担1次一般违约责任：

（1）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会的；

（2）总监理工程师代表未经委托人同意脱岗1天或以上的；

（3）监理人员就非经监理人向委托人书面备案由其负责的专业、工段、环节、事项出具签证、证明或监理意见等；或工程、材料质量经监理人检查符合合同要求，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不符设计要求标准的；

（4）发现工程、材料质量、安全问题，监理人未及时如实向委托人报告的；或工程、材料存在明显或重大质量、安全问题，监理人未及时发现或未及时向委托人报告的； 

（5）监理人无合理理由拒不执行委托人的指令的；

（6）监理人无合理原因发出错误指令或越权发出指令或越权审批设计变更的；

（7）因监理人的直接责任所导致工程质量，含分项工程质量一次性验收不合格的；

（8）未经委托人书面同意，监理人将本合同约定的工作部分交与第三方完成的；

（9）监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见的。

（10）因监理人原因出现经济损失或工期损失的；

（11）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告的；

（12）监理人违反2.1.2款,经委托人警告限期改正后拒不整改的；

（13）总监理工程师及总监理工程师代表到位不准时；

（14）监理人未经委托人同意更换总监理工程师代表或专业监理工程师；

（15）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师代表或专业监理工程师 。

（16）工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后7日以上（包括7日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14天以上（含14天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后30天以上（含30天）并确实表明监理人在工期控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

（17）工程施工承包人没有按投标承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现，不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担书面警告责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

（18）其他严重或明显违反监理职责的。

4.1.3监理人出现如下情形之一的，每出现一次，监理人应承担1次书面警告责任：

（1）监理人员没按约定到达现场或到场后没有进行监督的；

（2）工程、材料存在一般质量、安全问题，监理人未及时发现的；

（3）监理人未及时对承包人投入的每批次材料、设备、成品、半成品进行质量检查、取样（如需）、登记，让其直接进入施工现场的；

（4）以月度计划为单位，因监理人督促、检查不到位，情况反映不及时，导致工期延误又未能及时采取有效补救措施的； 

（5）监理人对于现场签证未在规定时间内报送委托人的；

（6）对承包人提交的施工方案、控制措施及联系单等，未报委托人备案；

（7）监理人将本合同约定的某些工作部分交与他人完成，情节轻微的；

（8）监理工作不到位或未达委托人要求，经委托人指出，但仍未落实、改进的。

（9）监理人对承包人上报的工程技术资料因监理人自身原因未及时审核完成且审核期限超过7个日历天的。

4.1.4上述所有违约行为造成委托人损失，实际损失大于上述违约金的，监理人应付的违约金自动增至委托人的实际损失额，但不超过监理酬金总价款（不含税金）。

4.1.5监理人的其他违约行为、情形，须依照合同和（或）法律承担相应的违约责任。

4.1.6监理人的违约行为发生后，违约处罚从当期的监理酬金中扣减，此种行为不视为委托人违约。

4.1.7监理人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以委托人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人以下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

1）监理人项目监理机构工作人员签收。

2）监理人其他工作人员签收。

3）委托人邮寄送达。

（3）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理人前以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据。委托人在收到监理人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。在异议审核期间，监理人须正常履行职责，不得以审核未确定为由拖延或者中止履行监理职责。
★4.2 委托人的违约责任
4.2.1 委托人赔偿金额的计算方法：
（1） 因委托人违约或者过错给监理人造成损失的，在监理人能够提交足够证据并经查证属实的情况下，委托人应赔偿其直接经济损失。如委托人有关人员对监理人正常的监理工作进行干预，或发出不符合法律法规的指令、要求，监理人有权提出反对意见；如委托人有关人员继续坚持，监理人应以书面形式向委托人报告，如委托人以书面形式答复监理人必须执行，则由此产生的违约责任和损失均由委托人承担。
（2）委托人逾期付款，如非为委托人原因，则委托人无需承担任何责任；如为委托人原因，则监理人有权根据应付未付合同款要求委托人按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率（一年期）支付违约金。
★4.2.2 委托人逾期付款利息按下列方法确定：     /     。
（1）逾期付款利息按应付未付金额计算，执行银行同期贷款利率。
（2）其它计算方法：         /             。
★5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，支付方式： 转账支付   。 

★5.2 支付酬金
5.2.1  本工程监理服务期阶段划分按本《专用条款》第2.1.1条约定，各阶段工作内容按监理规范规定及本合同相关条款约定。从监理中标通知书发出5天起，监理人应委托人要求提供必要的前期服务工作，服务内容按专用条款第2.1条约定。
5.2.2 监理酬金
5.2.2.1监理人的酬金：
按协议书第五条约定。
5.2.2.2在监理期间和合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理酬金。
5.2.2.3 如在施工期间，因特殊原因造成工程停工，但在停工期间基本不发生监理工作（若该特殊停工期间需要监理人进行工作的，监理人应告知委托人进行确认），则停工天数不计入工程实施服务期天数。
5.2.3监理酬金支付时间与比例
5.2.3.1本合同监理酬金按季度进行支付，每季度首月10日前由监理人按本合同约定向委托人报审上季度监理酬金结算费用。每季度监理酬金结算金额经委托人审核后，由委托人按审核金额办理监理进度款支付审批手续。付款时限必须为达到付款条件后不短于15个工作日。
监理酬金累计支付总额达到合同暂定总额的100%时，须暂停监理酬金的支付，待委托人根据合同条款完善相关手续后再支付后续监理进度款。
5.2.3.2委托人向监理人支付合同价款前，监理人必须向委托人提供由监理人按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，监理人所提供发票的内容必须真实、准确、完整，由于监理人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，监理人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。监理人不能及时提供符合委托人要求的合法发票，委托人有权顺延直至监理人提供后付款且无需承担任何责任。如给委托人造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，委托人有权终止合同。
5.2.3.3监理人应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达委托人。若监理人开具的增值税发票信息不正确，应在接到委托人要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至委托人，监理人自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，监理人应配合委托人按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得委托人可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。
5.2.3.4本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为监理人收取，则监理人必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。监理人向委托人支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，监理人向委托人开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。
5.2.3.5委托人的开票信息：以委托人提供为准。                         
5.2.3.6监理人所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，应在发票的备注栏注明项目名称及项目所在地具体地址。增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：*鉴证咨询服务*监理费。
5.2.3.7监理人收款账户信息如下，委托人向下述账户支付款项，即视为履行了相应支付义务。监理人变更下述账户信息的，应最晚不迟于变更生效前3个工作日书面通知委托人，否则由此造成的包括付款延迟在内的一切后果，由监理人自行承担：
银行账户名称（一般纳税人）：
纳税人识别号：
开户银行帐号：
开户银行名称：
注册地址：
联系电话：
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
★6.2 变更
6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人均按协议书第五条约定计取监理结算费用。
6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，监理人确认不再收取附加工作酬金。
6.2.4 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

本项目工程监理费结算按协议书第五条约定。
6.2.5 正常工作酬金减少额按下列方法确定：
本项目工程监理费结算按协议书第五条约定。
7. 争议解决
7.1 调解
本合同争议进行调解时，可提交有关主管部门进行调解。
7.2 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2） 种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7.3 在争议解决期间，无论纠纷是否由于任一方的故意或过失造成，各方均应通过协商、调解、诉诸争议解决机构等理性方式来解决纠纷事项，不得采用通过任何致使或可能致使除本合同以外其他主体知悉的方式（包括但不限于通过公告栏、宣传栏、电视台、广播电台、报纸、杂志、门户网站、视频平台、自媒体、微博、QQ、微信、公众号、视频号、抖音、快手、小红书、知乎、百家号、论坛、贴吧等传统媒体及/或互联网媒介方式，以及张贴大字报、拉横幅、前往任一方经营场所闹事、实施任何影响或可能影响任一方名誉、商誉、品牌或正常生产经营秩序的行为）来解决。
8. 其他
8.1 检测费用
    委托人应在检测工作完成后 15天内支付检测费用。
8.2 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后 15 天内支付咨询费用。
8.3 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为   0    %；即本合同不设监理奖励。
8.4 保密
8.4.1委托人申明的保密事项和期限：
（1）“保密信息”是指监理人在为委托人提供服务工作的过程中所获取的关于委托人及工程项目的任何资料、文件、数据与信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为委托人的保密信息。
（2）保密期限包括但不限于：从获知保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。
8.4.2监理人申明的保密事项和期限：          /       。
8.4.3第三方申明的保密事项和期限：     _/__             。
8.4.4 监理人对已知悉的委托人保密信息，在此同意：
（1）未经委托人事前书面批准，不论服务期间或以后，监理人及其工作人员不得以任何方式泄漏委托人的保密信息（包括但不限于监理人关联主体、合作单位、媒体等）披露、泄露，不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。
（2）一旦服务工作终止，监理人及其工作人员将退还保存的属于委托人的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。
8.5 知识产权
监理人为履行本合同约定而编制的文件，其知识产权属于 委托人，委托人拥有监理人交付成果及因履行本合同所产生的相关资料的所有权和知识产权，但监理人经委托人书面同意后拥有使用权。
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：
       无                                                          。
8.6 工程获奖奖励
监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /   元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /  元/次。
9. 补充条款
           无                                                          。
第四部分 附件
附件1  项目监理人员岗位基本需求表
附件2  项目监理人员驻场服务确认表
附件3  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
附件4　附加协议条款
附件5  廉政合同
附件1
项目监理人员岗位基本需求表
	序号
	类别
	基本要求

	1
	项目总监理工程师
	按招标公告要求，具备房建类、市政类管理经验，且具备5年或以上工作经验。

	2
	安全监理员
	取得安全监理员培训证书或上岗证，兼备房建类、市政类管理经验，且具备3年或以上工作经验。

	3
	道路桥梁、景观专业监理工程师
	取得监理员上岗证，具备市政道路桥梁、景观类管理经验，且具备5年或以上工作经验。

	4
	资料员
	具备市政专业资料员培训证书或上岗证，兼具房建资料经验，且具备3年或以上工作经验。


附件2　 
项目监理人员驻场服务确认表
项目名称：
	序号
	驻场服务岗位
	姓名
	开始驻场时间
	截止服务时间
	服务人月数A
	综合单价

（元/月）B
	合价（元）

C=A×B

	1
	项目总监理工程师
	
	
	
	
	
	

	2
	安全监理员
	
	
	
	
	
	

	3
	道路桥梁、景观专业监理工程师
	
	
	
	
	
	

	4
	资料员
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	监理单位
年   月    日

	建设单位
年   月    日


附件3　
委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
2-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	


2-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


2-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	


2-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	


2-5  监理人派遣的人员
	姓名
	职务
	工作要求
	派遣时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.表中人员如需变换，应按照本合同规定执行。
2-6 监理人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4　 
附加协议条款
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，特约定如下：
一、委托人的权利与义务
1、 遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
2、 按规定保证安全生产所必需的资金投入。
3、 保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。
4、 对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。
5、 授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。
二、监理人的权利与义务
1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。
2、建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。
3、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。
4、对承包人的资质进行审查，对无资质单位建议委托人不准进入。
5、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。
6、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。
7、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。
8、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。
9、及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。
10、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。
11、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。
12、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。
13、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。
14、参与安全事故的调查处理。
15、参与事故应急救援预案的公布和演练。
16、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。
三、其他
本附加协议条款为白鹅潭聚龙湾启动区大冲口涌景观及市政工程《广州市建设工程监理合同》附件，无需合同双方另行签署且与该合同同时生效。
附件5  
廉政合同
委托人（全称）： 广州珠江产业园投资发展有限公司                                     
监理人（全称）：                                                                                      
根据国家和省、市有关廉政建设规定，监理人作为委托人项目服务单位，监理人同意根据国家、省、市关于工程廉政建设的规定做好项目服务工作，同意签订廉政合同，具体内容如下： 
1、双方权利和义务
1.1  严格遵守中央和省、市有关廉政法律法规的规定，优质高效做好服务工作，严格按照合同规定执行。
1.2  认真开展廉政教育和宣传工作，建立健全廉政制度。

1.3  定期开展自查自纠，及时发现、提醒并纠正工作中违反廉政建设、廉洁自律规定的行为。定期组织风险排查、制定防控措施，切实加强廉政风险防控。
1.4  发现廉政、廉洁问题或线索，主动向双方纪检监察部门反映、举报。

1.5  积极配合有关部门对违反廉政建设、廉洁自律规定问题的调查核实。
2、委托人廉政责任
2.1  委托人及其工作人员要认真履行“一岗双责”职责，把确保廉政目标任务与工程建设业务工作一起布置，一并监管。 
2.2  委托人及其工作人员不得索要或接受监理人及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求监理人报销任何应由委托人或工作人员个人支付的费用等。

2.3  委托人及其工作人员不得违反规定参加监理人及其工作人员的宴请，不得违反规定参加监理人及其工作人员安排的娱乐活动，不得违反规定接受监理人及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

2.4  委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.5  委托人工作人员的配偶、子女，不得从事与委托人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.6  委托人及其工作人员不得向监理人推荐分包单位或推销材料，不得违反规定要求监理人购买合同约定外的材料和设备。

2.7  委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种与本项目工程有关的个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

2.8  委托人及其工作人员不得违反规定与监理人及其工作人员发生利益输送行为。
3、监理人廉政责任
3.1  坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害委托人利益，不得违反相关法律法规及规章制度。
3.2  监理人不得以任何理由更换、修改已经委托人确认的技术服务结果、合同等资料。
3.3  监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.4  监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员、亲属、子女报销应由委托人或工作人员个人支付的任何费用。
3.5  监理人及其工作人员不得违反规定宴请委托人工作人员，不得安排委托人工作人员参加娱乐活动。
3.6  监理人及其工作人员不得为委托人及其工作人员购置或提供高档通讯工具、高档交通工具和高档办公用品等。
3.7  监理人及其工作人员不得索要或接受第三方的礼金、有价证券、贵重物品，不得以任何理由向的第三方透露委托人工程项目的任何信息。
3.8  监理人要秉公办事，不得营私舞弊。
3.9  监理人及其工作人员不得违反规定与委托人及其工作人员发生利益输送行为。
4、违约责任
4.1  委托人及其工作人员违反本合同规定的，依据委托人有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2  监理人及其工作人员违反本合同规定的，由委托人告知并协助有关主管部门依据相关规定进行处理；涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任。造成委托人经济损失的，应予赔偿；情节严重的，列入委托人黑名单。
5  合同法律效力

本合同作为 白鹅潭聚龙湾启动区大冲口涌景观及市政工程《广州市建设工程监理合同》的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6  合同份数

本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。
委托人：广州珠江产业园投资发展有限公司   监理人： 
（盖章）                              （盖章）

法定代表人：                             法定代表人：
或委托代理人：                           或委托代理人：
  日期：       年   月   日

