粤港澳大湾区知识产权主题智慧图书中心项目设计施工总承包(EPC)
招标文件
招 标 人：知城（广州）建设管理有限公司

招标代理机构：成致项目管理有限公司

时    间： 二〇二三年十一月
目     录
2

第一章  招标公告

3

第二章  投标人须知

23

第三章  评标办法（综合评估法）

39

第四章  合同条款（另册）

40

第五章  发包人要求

50

第六章  发包人提供的资料

51

第七章  投标文件格式






第一章  招标公告
（另册）
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
说明：投标人须知前附表部分为选择性条款，以■表示选用，以□表示不选用。
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人名称：知城（广州）建设管理有限公司

地址：广州市黄埔区中新广州知识城知识大厦
联系人：上官工

电话：020-32069448

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：成致项目管理有限公司
地址：广州市天河区黄埔大道中伟腾商务中心122号412室 
联系人： 王工  
电话： 020-87578511/13414123626    

	1.1.4
	项目名称
	粤港澳大湾区知识产权主题智慧图书中心项目设计施工总承包(EPC)

	1.1.5
	建设地点
	广州市黄埔区龙湖街道凤梧路15号12层。

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	见本项目招标公告第五条

	1.3.2
	计划工期
	项目总工期为 60个日历天。具体详见合同约定。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。
施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）及相应配套的各专业验收规范，一次竣工验收合格。
工程质量标准：合格。
具体按合同条款约定。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见本项目招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
■接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿
□补偿，补偿标准：详见招标公告

	1.9.1
	踏勘
	■不组织
□组织，踏勘时间：另行通知
踏勘集中地点：另行通知

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间：另行通知
召开地点：广州公共资源交易中心，具体地点另行通知。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	1、 网上答疑；

2、 投标人应在投标截止时间18天前；
具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

■允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。

	1.12
	偏离
	□不允许
■允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：满足第三章《评标办法》规定的有效性审查标准。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑纪要、澄清文件等（如有）。

	2.2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人提出问题的截止时间。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	见第七章《投标文件格式》要求

	3.2.2
	招标控制价（最高投标限价）
	本次项目招标控制价（最高投标限价）为人民币5508056.09元，其中：工程设计费最高投标限价为 213380.69元，施工费（工程费用）最高投标限价为5294675.40 元（其中暂列金额为252127.40元）。投标报价超过任一对应的招标控制价的投标文件将被拒绝。

	3.2.3
	非竞争费用
	本项目暂列金额为非竞争费用，本工程暂列金额为 252127.40 元，投标人未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。

	3.2.5
	投标报价的要求
	一、投标报价：

1、设计部分：
工程设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况进行填报，投标报价不得高于工程设计费最高投标限价。投标时投标人除填报投标价外，需同时填报投标下浮率。
工程设计费为含税包干总价，包干总价已包含约定项目对应的全部设计费用、本工程的方案设计、初步设计、所有专业的报建图设计（如果需要）及施工图设计、复杂设计工作，设计文件修改费用（含效果图）、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、报建、报审、验收费用、等各类专业专项评审相关费用、专业分包设计、晒图费、设计总承包配合费，施工阶段技术人员驻场费以及变更设计等费用；设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金等。具体按合同条款约定。
2、施工部分（工程费用）：

工程费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，投标报价不得高于施工费（工程费用）的最高投标限价。

投标人根据招标文件要求以及自行设计方案编制投标报价。本工程实行全过程限额设计施工，中标工程费仅作为签约合同价。待施工图审查通过后，根据确认的施工图纸，中标人依据合同相关约定编制施工图清单预算，由招标人委托的第三方造价咨询单位及招标人评审审定得出合同价格清单的单价及总价。具体按合同条款约定。

本项目实行限额设计、限额投资，工程变更需经过招标人审定后方可实施。初步设计的建设内容和建设标准须符合设计任务书的需求范围和招标人的合理要求，概算（建安费）不超施工费中标价，施工图预算不超概算（建安费），如施工图预算超出概算（建安费）部分的费用由中标人承担，施工费结算价不得超过概算（建安费）。具体详见合同约定。
二、项目实施及结算：严格按第四章合同条款执行。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日计起）

	3.4.1
	投标担保
	是否要求投标人递交投标保证金：
□要求，投标保证金的金额：/ 万元人民币。

■不要求
投标保证金有效期：与投标有效期一致。
 一、投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。
 二、投标保证金的提交方式：
（1）如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。
收款单位：广州交易集团有限公司
开户银行：中国建设银行广州天润路支行
银行账号：44001583404059333333
（2）如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，投标保函或投标保证保险须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保险的扫描件并加盖投标人电子印章，完成评标后，由中标候选人在中标候选人公示前向招标代理单位提交纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室（密封袋上应写明“[工程名称]投标保证金凭证原件”，时间及地点同递交投标文件备用光盘的时间及地点一致）。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。
（3）如采用非现金电子化形式递交投标保证金，按广州公共资源交易中心发布的《广州公共资源交易中心关于开通电子保函服务功能的通知》操作。详见：http://ggzy.gz.gov.cn/zxgg/822128.jhtml

注：采用联合体投标的，投标保证金由联合体主办方递交。


	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合体投标的，联合体协议需联合体各方同时盖章，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称，其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体主办方签字、盖章即可。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

	4.2.3
	是否退还
投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间同投标截止时间。在电子招标投标交易平台进行网上开标。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）；
（4）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d项目总负责人(兼施工负责人)、设计负责人、施工负责人、专职安全员；e投标报价（含设计报价、施工报价）；f工期；g投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标；
（5）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准；
（6）备用光盘的读取按“本须知第10条电子招标投标”第6点的规定执行；
（7）开标方式采用电子开标，投标人可在现场参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布；
（8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束；
（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议；
（10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标；
（11）投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在设计方案评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构；
（12）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
（13）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会人数
	评标委员会分设计组评标委员会、施工组评标委员会，评标委员会由招标人依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：前3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	广州公共资源交易中心网站

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函
履约担保的金额：中标总价的10%，具体按合同约定执行。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	9.2
	在招标和合同实施期间，招标人、建设单位要求投标人和中标人遵守最高的道德标准。

1、对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

	9.3
	项目管理目标：

1、职业健康安全管理目标：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫、工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定；
2、环境管理目标：严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号) 、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）和《加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2020〕34号）、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建﹝2020﹞183号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求（如有最新文件，则按最新文件要求执行）。项目建设期间如有工程涉及的参考规范更新，均无条件按照最新规范执行，不因此增加合同额；
3、质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定；

4、费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定；

5、进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。

	9.4
	本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、可行性研究报告的编制工作、造价咨询工作不列入本次招标范围。

	9.5
	施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。

	9.6
	承包方式：由中标人按照本合同约定范围，包设计（含深化）、包报建、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包材料管理、包施工期间段的抽排水、包抽排污、包运输费、包水电费、包人员住宿、包安全文明施工及疫情防控（施工过程中所需的辅助材料、机具设备、工具等均由承包人自行解决）、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包结算、包竣工图编制（须满足各专项、竣工验收要求）、包项目协调管理、包验收通过、包保修、包发包人分包工程的总体组织及管理配合等一切与工程相关的费用。本工程视情况推行施工过程结算。

结算方式具体按合同条款规定。

	10
	电子招标投标
	□否
■是，具体要求：
1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见交易平台相关操作指南。
2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
3、（重要风险提示）备用光盘或u盘。投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入光盘或u盘（载体形式由投标人自选），在规定的时间、地点提交备用。递交的投标文件光盘或u盘(备用)不得加密。光盘或u盘（备用投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或u盘(备用)。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或u盘。投标人也可不提交投标文件光盘或u盘(备用)。
①施工标投标文件电子投标文件（含资格审查、投标报价、工程总承包实施方案）：刻录入光盘或U盘1份装入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章，密封袋上写明施工标投标文件电子投标文件、项目名称和投标人名称。

②设计方案投标文件电子投标文件：刻录入另一个光盘或U盘1份并装入密封袋，密封袋外仅仅标明“设计方案投标文件”字样。（注：外封袋不能出现分辨投标人身份）

③同时投标人需单独提交一份保密信封，密封袋外仅仅标明“保密信封”字样，内附与设计方案投标文件一致的效果图一张，效果图加盖投标人（主办方）公章，用于分辨投标文件对应的投标人身份。（注：保密信封外封袋不能出现分辨投标人身份）

4、投标文件的递交：
见招标公告。
5、投标文件加密要求：
①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。
②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
6、投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或u盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或u盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或u盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或u盘的，视为撤回投标文件。
除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	11
	施工实名制
	本工程按《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2020〕18号）规定，实施建筑施工实名制。

	12
	工人工资分账管理
	本项目按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）实行工人工资分账管理。具体按合同约定。

	13
	绿色建筑与建筑节能目标
	按照《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第168号）等相关规定执行，并符合设计任务书的要求。

	14
	安全文明目标

	达到《建筑施工安全检查标准》合格标准要求；
确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到项目所在地安全生产文明施工示范工地评审标准。施工场地清洁、扬尘、噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。

	15
	交易服务费
	中标人代缴广州公共资源交易中心交易服务费，其费用包含在中标人报价中，由广州公共资源交易中心向中标人开具发票。

	16
	中标公示后中标单位提交投标文件要求
	中标人需向招标人提交纸质版投标文件。中标通知书发出之日起10天内，中标人需将在广州公共资源交易中心网站下载的投标文件打印装订，一正四副（加盖中标人公章），相关费用由中标人支付。打印的投标文件需与中标人在广州公共资源交易中心网站提交的投标文件一致。

	17
	其他
	1、中标人如被核实存在招标公告附件一《投标申请人声明》第十、第十一条的任一情况，招标人有权取消中标人的中标资格。

2、在工程开工前，中标人应当投保安全生产责任保险，且该保险保障场所应包含中标项目。投标人的投标报价视为包含该项费用。中标人未按规定购买安全生产责任保险,招标人可视严重程度拒绝该单位一定时期内参与后续工程投标。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（详见招标公告要求）
1.4.1 投标人符合招标公告及招标文件要求的单位。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.5.3 中标人应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会的。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，进行网上答疑。
1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人，文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）投标邀请书；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人。
2.2.2 招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在交易中心网站“项目答疑纪要”专区发布。
2.2.3 招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。
2.2.4 招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。
2.2.5 若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
2.3.2 招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.3 招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。
2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件由设计标投标文件（设计方案部分）和施工标投标文件（含资格审查、投标报价、工程总承包实施方案）两部分组成。

3.1.2 《设计标投标文件（设计方案部分）》主要包括下列内容（注：设计标投标文件（设计方案部分）评审采用“暗标”形式，具体组成和编制要求如下）：
（1）设计标投标文件（设计方案部分）：评审采用“暗标”形式，文件总页数包含封面、扉页等不超过100页。文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等记认符号。内容宜包括：

1）封面：标明项目名称、“设计标投标文件（设计方案部分）”字样、编制时间。

2）目录。

3）平面布置图。
4）重要空间的彩色效果图。
5）其他与设计有关的材料。
3.1.3 施工标投标文件：主要包括下列内容：
（1）封面：标明项目名称、“施工标投标文件”字样、投标人单位名称、编制时间。

（2）目录。

（3）投标书（按格式1）。

（4）资格审查文件：

1）按招标公告附件一盖章签署的《投标申请人声明》（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

2）企业的法定代表人证明书（按格式2）（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

3）投标人代表的法定代表人授权委托书（按格式2）（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

4）施工单位营业执照在广州市住建行业信用管理平台内的上传件，设计单位营业执照扫描件（联合体投标的，由联合体各方分别提供）；

5）施工单位资质证书在广州市住建行业信用管理平台内的上传件，设计单位资质证书扫描件（联合体投标的，由联合体各方分别提供）；

6）建筑施工企业安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台的上传件（联合体投标的，由联合体施工方提供）；

7）拟派的项目负责人的建造师注册证书在广州市住建行业信用管理平台的上传件打印件（联合体投标的，由联合体主办方出具）；
8）拟派的设计负责人的证书扫描件（联合体投标的，由联合体设计方出具）；

9）拟担任本工程技术负责人具有建筑装饰施工相关专业高级（或以上）工程师技术职称证书扫描件（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

10）投标人（或联合体主办方）拟派项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

11）投标人（或联合体主办方）拟派专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（取自平台内上传件）；

12）列明主办单位的联合体投标协议书（按招标公告格式）；

13）资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（5）投标人工程总承包实施方案（含资信部分、实施方案）证明材料（按附表5《工程总承包实施方案详细审查评分标准》要求提交）。

（6）投标人认为需要补充的材料。
3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。 

3.2 投标报价 
3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.2招标人设有投标最高限价的，投标人的投标报价不得超过投标最高限价，投标最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 

3.4 投标担保
本项目不收取投标保证金。
3.5 资格审查资料
本项目由施工组评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 签字或盖章要求按投标人须知前附表3.7.3项要求。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
5.2 开标程序
见投标须知前附表。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.1.3 排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为三天。
7.3 中标通知
7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，履约担保金额为中标金额的10%，具体约定见合同。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人因此受到的实际经济损失（不含投标成本费用在内）。 

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分
	序号
	投标人名称
	解密情况
	有无法人证明书及授权委托书
	总工期（日历天）
	工程质量标准
	项目负责人
	设计负责人
	投标总报价

（元）
	施工费（工程费用）报价

（元）
	设计费报价（元）
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标代理代表：                                   招标人代表：                                交易中心见证人：            
第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查
	见附表1《资格审查表》

	2.1.2
	设计方案文件有效性审查
	附表2《设计标投标文件（设计方案部分）有效性审查表》

	2.1.3
	施工标投标文件有效性审查
	见附表4《施工标投标文件有效性审查表》

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成及权重
	投标人总得分（满分100分）=设计方案部分得分×设计总权重（30%）+[实施方案部分得分×实施方案部分得分权重（50%）+投标报价得分×投标报价得分权重（50%）]×总权重（70%）
其中：实施方案部分得分=资信部分得分+实施方案技术部分得分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2（1）
	设计标投标文件（设计方案）详细审查评分
	设计标投标文件
	附表3《设计标投标文件（设计方案部分）详细审查评分标准》

	2.2.2（2）
	施工标投标文件详细审查评分
	工程总承包实施方案
	见附表5《工程总承包实施方案详细审查评分标准》

	
	
	投标报价
	见附表6《投标报价（施工费）综合评分表》

	需要补充的其他内容

	关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，如无明确要求的，设计部分评审以承接设计任务的单位为准；施工部分评审以施工主办方的单位为准。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标总报价低于其成本的除外。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。
2.1.2设计标投标文件（设计方案）有效性审查标准：见评标办法前附表。
2.1.3施工标投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成及权重：见评标办法前附表。
2.2.2 评分标准
（1）设计标投标文件（设计方案）详细审查评分标准：见评标办法前附表。
（2）施工标投标文件详细审查评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1评标委员会

投标单位的资格审查由施工组评标委员会负责，投标文件设计部分的评审由设计组评标委员会负责，投标文件施工部分（工程总承包实施方案）的评审及评审汇总由施工组评标委员会负责。

3.2资格审查文件评审

3.2.1 资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，可要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.2.2 汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

3.2.3 资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.3设计部分投标文件评审（由设计组评委负责）
（1）设计组评委进行设计文件有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表2《设计标投标文件（设计方案部分）有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

（2）设计标投标文件详细审查评分：附表3《设计标投标文件（设计方案部分）详细审查评分标准》的标准，对通过有效性审查的投标文件进行详细审查评分，评出设计部分得分，投标人的得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
（3）评委揭晓投标人身份，并公布设计文件评审结果。设计组评标委员会取消未通过设计标有效性审查的投标人的得分。
（4）设计部分投标文件评分汇总：将各专家的评分汇总，计算各有效设计文件的总得分，精确到小数点后两位。

（5）设计组评标委员会编写、签署评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

（6）设计组评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。

3.4工程总承包实施方案评审（由施工组评委负责）
3.4.1 施工标投标文件的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表4《施工标投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经施工组评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如施工组评标委员会成员的评审意见不一致时，以施工组评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.4.2 通过施工标有效性审查的正式投标人均进入工程总承包实施方案详细审查评分。
3.4.3 工程总承包实施方案详细审查评分：施工组评标委员会按照本办法附表5《工程总承包实施方案详细审查评分标准》的标准，对通过施工标有效性审查的投标文件进行详细审查。 评审得出每个投标人工程总承包实施方案详细审查得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.5报价评审（由施工组评委负责）
3.5.1 投标报价的算术校核。施工组评标委员会对通过施工标有效性审查的投标文件投标报价进行算术校核，具体标准如下：
（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需要修正的除外）；
（2）根据投标文件格式1《投标书》备注中的下浮率计算公式，如果下浮率与投标书报价计算不相符时，以报价为准修正下浮率；
（3）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；
（4）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；
（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。
3.5.2 投标报价评分
（1）以通过实施方案文件有效性审查的投标人经算术校核的施工费（即建安工程费），按以下规定计算施工费评标参考价：位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价]区间的投标价大于5家时，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。若位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价]区间的投标价少于等于5家时，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标参考价。若没有投标价位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价]区间，则由招标人依法重新招标；
（2）当投标价等于评标参考价时得100分，投标价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。

3.6评审汇总（由施工组评委负责）
3.6.1 投标人总得分满分为100分，总分权重分配见:评标办法前附表。
3.6.2 评标委员会按照“评标办法前附表”所述公式，计算各有效投标文件的总分，只有通过资格审查、设计标投标文件（设计方案部分）有效性审查和施工标投标文件有效性审查的投标文件方可计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同的，以实施方案部分得分高的排前；如实施方案部分得分也相同的，以投标报价得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.6.3 有效投标单位不足三家，应当依法重新组织招标。
3.7投标文件的澄清和补正
3.7.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
3.7.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。
3.7.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。
3.7.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3.8评标结果
3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 评标表格
见后附。
附表1： 

资格审查表
项目名称：
	序号
	审查项目
	须审查的资料
	投标单位

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书。
	

	2
	投标人（联合体各方）均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营
	施工单位营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件，设计单位营业执照扫描件。
设计单位为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。
	

	3
	投标人（施工单位）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证
	安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件。
	

	4
	投标人（联合体各方）企业资质证书符合招标公告要求
	施工单位资质证书在广州市住建行业信用管理平台内上传件，设计单位资质证书扫描件。
设计单位为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。
	

	5
	投标人（联合体主办方）拟担任本项目的项目负责人符合公告要求
	建筑工程专业二级（或以上）注册建造师证书在广州市住建行业信用管理平台内上传件。
（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）
	

	6
	项目负责人安全生产考核合格证书符合公告要求
	项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。（取自平台内上传件）
	

	7
	投标人（联合体设计方）拟担任本项目设计负责人符合招标公告要求
	拟派设计负责人的须具备二级（或以上）注册建筑师资格或建筑设计类相关专业高级（或以上）技术职称证书扫描件，与项目负责人不为同一人；

设计单位为香港企业参加投标的，香港专业人士须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。
	

	8
	投标人（联合体主办方）拟担任本项目技术负责人符合招标公告要求
	拟担任本工程技术负责人具有建筑工程相关专业中级（或以上）工程师技术职称证书扫描件。
	

	9
	专职安全人员符合公告要求
	投标人（联合体主办方）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（取自平台内上传件），项目负责人与安全员不为同一人。
	

	10
	投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。
	投标申请人声明
	

	11
	关于联合体投标
	提供联合体工作协议原件扫描。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任（如有）。
	

	12
	资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。
	投标人在广州市住建行业信用管理平台内的企业和人员信息。
	

	13
	未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
	投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审。
	

	14
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的
	投标申请人声明
	

	
	结论
	
	


备注：1.凡出现以上任何一项不符合的情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                                                      日期：
附表2： 

设计标投标文件（设计方案部分）有效性审查表
项目名称：
	序号
	投标单位  
审查项目
	
	
	
	
	

	1
	投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号（或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份）的； 
	
	
	
	
	

	2
	存在互相雷同和串通投标情形的（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）；
	
	
	
	
	

	结论
	结论（通过/不通过）
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                               日期
附表3： 
设计标（设计方案部分）详细审查评分标准

 项目名称：
	序号
	评审项目
	分值分配
	内     容
	得分

	1
	设计概念
	15
	设计立意明确，设计理念符合招标人要求，符合适用、实用和美观原则，具有创新的风格和意识，富有特色和吸引力。设计方向明确合理，符合招标需求的设计理念；思路清晰并特出项目重点和难点。
【优：15-10    良：6-9   中：8-4    差：3-0】
	

	2
	功能布局
	20
	根据任务书的要求合理充分地安排功能布局，符合室内设计原理，空间形态的多样化，并具有预见性和灵活性；功能布局合理，符合规范要求，功能分区科学合理，满足办公需求，各功能分区清晰明确；交通流线合理。
【优：20-15    良：14-8    中：7-4    差：3-0】
	

	3
	设计效果
	30
	空间效果明朗大方、格调高雅、简洁，视角效果良好，能清晰提现时代性，具有良好的整体设计效果以及良好的空间氛围，注意色彩和谐。
【优：30-22    良：21-13    中：12-6    差：5-0】
	

	4
	设计深度
	30
	空间效果图、平面布局、立面、剖面等图纸表达完整清晰，并考虑到实施的可行性与经济性；充分考虑除装修专业以外其他专业（给排水、空调、强电、消防专业以及家具等配套）的方案，并考虑与装修效果图的协调，对设计任务书内的设计要求响应充分。
【优：30-20    良：19-12   中：11-6    差：5-0】
	

	5
	投资估算
	5
	投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。工程投资合理、可行。

【优：5-4    良：3    中：2    差：1-0】
	

	
	合计
	100
	
	


说明：所有评委评分汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。


评委签名：                                                                             日期： 

附表4：
施工标投标文件有效性审查表
项目名称：

	序号
	                                投标单位

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心（网址：http://www.gzggzy.cn）交易平台评标系统的检索信息为准)；
	
	
	
	
	
	

	2
	《投标书》填写的工期不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	3
	《投标书》填写的质量标准不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按规定的格式填写（第七章格式1），或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	5
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标总报价高于投标最高限价的；或高于设计部分的招标控制价，或高于施工部分的招标控制价，或未按招标文件要求报价的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件所列投标人名称、项目负责人、设计负责人、专职安全员与投标登记不一致；
	
	
	
	
	
	

	8
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）；
	
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审（是/否）
	
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：                   日期：

附表5：
工程总承包实施方案详细审查评分标准
项目名称：

	序号
	评分内容
	分值
	评审标准

	一、资信部分（36分）

	1
	工程业绩
	5
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至投标截止时间止，承接过单项合同建安费金额大于或等于350万元的房屋建筑工程或装饰装修工程业绩的，每项得2.5分。
备注：本项最高5分；不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。

	2
	工程奖项
	5
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至投标截止时间止,承建或参建的项目获得过省级或以上工程奖项的，每项得1分；获得市级工程奖项的，每项得0.5分。
备注：本项最高5分；不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。

	3
	企业财务情况
	6
	1、投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自最新评审年度（2022年度）往前算, 被评为纳税信用A级纳税人的连续年限：连续4年或以上的得3分，连续3年的得1分，连续2年的得0.5分，其他情况不得分。
2、投标人（联合体投标的，指联合体主办方）近三年（2020年度-2022年度）资产负债率情况：（1）平均资产负债率≤65%的，得3分；（2）平均资产负债率在（65%-70%]的，得1分；（3）平均资产负债率在（70%-75%]的，得0.5分。其他情况不得分。

备注：本项最高6分；不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。

	4
	工程研发能力
	6
	1、投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至今获得过省级（或以上）科学技术类等工程研发类奖项：15项（不含）以上的得4分；11至15项的得2分；6至10项的得1分；2至5项的得0.5分；其他不得分，本小项最高得4分。
2、投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至今获得过工程建设相关工法证书的，每项得0.25分，最高得2分。

备注：本项最高得6分；没有获得或不符合上述条件的不得分。

	5
	第三方评价
	4
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书、工程施工现场环境与卫生控制规范认证证书、工程施工安全标准化体系认证证书、合规管理体系认证证书且证书在有效期内的得4分；每缺少一个扣2分，本项扣至0分即止。

注：本项最高4分；没有获得或不符合上述条件的不得分。

	5
	团队资历
	10
	（1）技术负责人（2分）：
①具备二级建造师执业资格的，得1分；
②取得建筑工程类工程师（或以上）职称且工作年限10年以上（不含本数）的，得1分；取得建筑工程类工程师（或以上）职称且工作年限10年以下的，得0.5分。
（2）安全负责人（2分）：
①具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），得1分；

②具有有效的安全工程师执业资格证书（注册类型：建筑施工安全），得1分。
（3）造价负责人（3分）：
①具有有效的土建专业注册造价工程师（或一级造价工程师）执业资格，得1分；

②具有造价类相关专业高级工程师职称，得2分；具有造价类中级工程师职称的，得1分。
（4）电气专业施工负责人（3分）：
①具有有效的注册电气工程师执业资格，得2分；
②具有工程类高级工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分。

备注：本项目最高10分。

	二、工程实施方案（64分）

	1
	设计和施工的融合措施
	10
	优：制定了切实可行的设计和施工融合措施、设计和施工融合管理体系，明确了设计和施工融合目标；并承诺在项目的设计、施工及保修等过程中，设计方、施工方紧密协作以满足项目的各阶段需求，得10分。
良：制定了切实可行的设计和施工融合措施，明确了设计和施工融合目标，得8分。
中：制定了切实可行的设计和施工融合措施，得6分。
差：不满足前述要求者，得0分。

	2
	施工总进度计划
	10
	优：针对本项目制定了切实可行的施工总进度计划、进度保障措施，工期目标满足招标文件要求，工期进度计划比招标文件规定的时间提前5天或以上，得10分；
良：针对本项目制定了切实可行的施工总进度计划，工期目标满足招标文件要求，工期进度计划比招标文件规定的时间提前3-4天，得8分。
中：针对本项目制定了切实可行的施工总进度计划，工期目标满足招标文件要求, 工期进度计划比招标文件规定的时间提前1-2天，得6分。
差：不满足前述要求者，得0分。

	3
	质量控制措施
	12
	优：针对本项目特点，制定了切实可行的质量控制措施，质量保证体系，质量目标满足招标文件要求，并承诺争创市级或以上质量奖的，得12分；
良：针对本项目特点，制定了切实可行的质量控制措施，质量保证体系，质量目标满足招标文件要求，得10分；
中：针对本项目特点，制定了切实可行的质量控制措施，质量目标满足招标文件要求，得8分；
差：不符合上述要求，得0分。

	4
	安全文明施工措施
	12
	针对本项目特点，制定了相应的安全文明施工保证措施：
优：制定了切实可行的安全文明施工保证措施，保证体系，明确安全文明施工目标优于招标文件要求的, 得12分；
良：制定了切实可行的安全文明施工保证措施，保证体系，明确安全文明施工目标符合招标文件要求的，得10分；
中：制定了切实可行的安全文明施工保证措施，得8分；
差：不符合上述要求，得0分。

	5
	劳动力投入
	10
	针对本项目特点，制定了相应的劳动力投入保障措施的：
优：制定了切实可行的劳动力保障措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于150人，得10分；
良：制定了切实可行的劳动力保障措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于100人，小于150人，得8分；
中：制定了切实可行的劳动力保障措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于50人，小于100人，得分6分；
差：不满足以上三种情况，得0分。

	6
	绿色节能控制措施
	10
	优：制定了切实可行的绿色节能控制措施，以及材料消耗、环境保护、建筑废弃物的循序使用控制措施，且承诺使用绿色生产达标企业生产的混凝土的，得10分。

良：制定了切实可行的绿色节能控制措施，以及材料消耗、环境保护、建筑废弃物的循序使用控制措施的，得8分。

中：制定了切实可行的绿色节能控制措施的，得6分。

差：不满足前述要求者，得0分。

	
	合计
	100
	


注：
1、工程业绩：需提供中标通知书及合同关键页；时间及金额以中标通知书为准；若中标通知书未体现工程造价的，工程造价以合同金额为准（不含补充合同）。
2、工程奖项：①奖项包含各省级或以上工程质量奖项、安全文明工地、詹天佑故乡杯、绿色施工、结构、技术创新、建筑幕墙、科技进步及技术应用类等奖项。同一项目只按最高奖项计算一次得分，不得重复计算，参建及承建的奖项均予以计算；②获奖时间以发证时间为准，投标人须提供相关获奖证书原件扫描件，并加盖投标人电子印章，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。③境外工程不予计算。④如颁奖单位为协会等社会组织的，还须提供该组织在“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”登记备案的查询网页截图，否则不得分。
3、企业财务情况：
①“纳税信用A级”：只计算投标人自身（不计算投标人的分公司、子公司和分支机构），须提供税务局网站纳税信用信息查询结果的网页截图和税务机关颁发的A级纳税人证书扫描件，纳税信用A级纳税人应含最新评审年度，并与投标单位名称一致，否则不得分。时间以税务局网站纳税信用信息查询结果的网页截图公布的评价年度为准（不符合条件或无提交上述材料不计分）。

②资产负债率：需提供2020、2021、2022年经会计师事务所审计的财务报表扫描件，不符合上述条件的不得分；资产负债率=负债总额/资产总额，负债总额、资产总额均以经会计师事务所审计的财务报表的数据为准。
3、工程研发能力：
①工程研发类奖项：需提供相关获奖证书扫描件，时间以获奖证书颁发日期为准。如颁奖单位为协会等社会组织的，还须提供该组织在“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”登记备案的查询网页截图，否则不得分。

②工法证书：需提供相关工法证书扫描件及技术成果鉴定报告扫描件，时间以获奖证书颁发日期为准。如颁奖单位为协会等社会组织的，还须提供该组织在“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”登记备案的查询网页截图，否则不得分。

4、第三方评价：需提供相关认证证书扫描件；如颁奖单位为协会等社会组织的，还须提供该组织在“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”登记备案的查询网页截图，否则不得分。
5、团队资历：所有人员须提供相关证明材料原件扫描件。项目管理机构人员仅指注册在本公司（或其非独立法人机构）人员，不含子公司人员。以上人员相互之间不得兼任；同一评分项，人员满足多种情形的，仅按最高情形计取一次得分。
①人员职称年限以职称证批准（或评审通过）日期或发证（或签发）日期中最早的日期起计。工作年限以中专（或以上）毕业证书的发证日期起计。

②提供上述人员相应的证书扫描件和在本投标单位（或其非独立法人机构）购买的近1月（2023年10月）社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人电子公章（未按要求提供完整相关资料的人员，该人员不作为评分依据)。
③如因内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。上述资料不提供或提供不完整或提供不符合要求的不得分。
④本表按百分制评分，所有评委分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。投标人满足多个档次的，按最高档得分。
评委签名：                                                                                      日期：        年     月
附表6： 

投标报价（施工费）综合评分表
项目名称：

	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算参考数据
	评标参考价（PC）：               

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                       日期：
附表7

投标报价（施工费）算术复核表
项目名称：
	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	算术复核后报价（元）
	经评审的最终投标报价（元）
	偏差率
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评委签名：                     日期：

第四章  合同条款（另册）
第五章  发包人要求
1、《设计任务书》，后附
2、《造价控制方案》，详见合同附件

3、《施工管理任务书》，详见合同附件
4、《工程材料设备参考档次表》，详见合同附件

1、设计任务书
粤港澳大湾区知识产权主题智慧图书中心项目设计施工总承包(EPC)
设计任务书
第一部分：项目概述
一．地理位置
本项目位于广东省广州市黄埔区中新广州知识城南起步区创新大道与凤凰四路交叉处，知识城广场超高层写字楼D3栋第12层（自编23#-160米）。
二．项目定位
项目由产投集团与广州图书中心、黄埔区图书中心、知识产权局四方共建，将知识城广场23#栋第12层（建筑面积1796m²，带空中花园露台）装修成“粤港澳大湾区知识产权主题智慧图书中心”。给园区企业的“福利”，让入园企业和员工享有丰实的“社会福利”式的配套服务，图书中心将满足知识城广场日后约2.2万入驻企业员工的服务需求，融合文化与商业。这是文化传承与未来探索的交汇点，提供智慧体验、休闲阅读、艺术沙龙和文化展示。空间中传达黄埔文化和知识城文化，为人们创造了一个兼具传统与创新的独特场所。
项目定位：以“知识产权”为场馆主题，结合中新广州知识城的属性和定位，设置“知识产权”、“新加坡”、“数字经济”三大特色主题馆和“党建”、“湾区建设”等主题专架。
智慧赋能：拟打造国内首个图书中心大模型；使用达闼科技和商汤科技的机器人、智能产品为读者提供多个场景智能服务。
装修及布局：休闲时尚风格，一步一景，休闲区与书架融合在一起，实现即读即还，动静结合。设立空中花园交流区，俯瞰知识城广场园区美景，进行客户接待和招商洽谈；
携手达闼科技，设立数字服务体验区，让读者感受数字科技和智慧化服务带来的新体验；
设立多功能会议室，在招商洽谈或领导接待时可进行座谈交流；引进咖啡饮品店和茶室，打造轻松的文化交流氛围；设置介绍知识城四大文化古村的文化长廊以及进行文化、艺术展览的艺术长廊，打造文化传播平台；打造文化沙龙区，每年组织开展活动不少于24场丰富多样的文化沙龙活动；设立文创展示区，展示和销售知心乐购、农发集团、达闼科技、商汤科技、市文化集团等的文创产品，实现知识城集团及旗下各品牌和文化输出
第二部分：设计概述
一．设计依据
严格按照现行国家设计规范及广东省广州市有关建筑法律法规进行设计。包括但不限于以下文件：
1. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 
2. 《建筑内部装修设计防火规范》 
3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 
4. 《建筑制图标准》 
5. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》  
6. 《建筑防火设计规范》
7. 《建筑与市政工程防水通用规范》
8. 《民用建筑通用规范》
9. 《消防设施通用规范》
10. 《民用建筑设计统一标准》
11. 《公共建筑吊顶工程技术规程》
12. 《图书中心建筑设计规范》
13. 《办公家具 阅览桌、椅、凳》
14. 《办公建筑设计标准》
15. 国家、地方相关装饰设计规定
16. 其他涉及的设计规范相关法规
17. 本设计任务书、委托内容。
二．设计风格及要求
1. 共建意义/目标：吸引人流，提升商业氛围，促进招商
1　 图书中心是广场的重要配套，既能吸引人群前来阅读与学习、休闲与交流，又能通过亲子体验、文化研学、公益活动汇聚人气已成为购物中心和产业园区的引流新利器。
2　 建设高颜值的公共图书中心，让文化为产业园添彩，使广场成为符合现代人品位、富有文化艺术氛围、更具客群黏性的优质商业综合体。
3　 集四方之力打造示范图书中心，利用四方的传播推广渠道和活动引流资源，最大化提升知识城广场的曝光率和美誉度，促进广场招商。
4　 图书中心里设置了多个区域进行知识城片区、知识城集团和产业园区的展示介绍以及接待、招商的交流、座谈区域，具有招商功能。
2. 打造文化地标和文化传播交流平台
1　 图书中心是知识城的重要文体配套，将提升知识城广场的文化配套成熟度，打造广场的文化名片；
2　 通过展示和销售知心乐购、农发集团、达闼科技、商汤科技、市文化集团等的文创产品，实现知识城集团及旗下各品牌和文化输出；
3　 图书中心设置了介绍知识城四大文化古村的文化长廊以及进行文化、艺术展览的艺术长廊配以每月举办各类文化沙龙活动，将成为知识城的重要文化传播交流平台 。
3. 提升广场形象，打造网红打卡点
1　 利用图书中心自身属性将其建设成为知识城片区的精神 文化地标既提升了知识城广场的文化气息和人文形象又展示了知识城集团打造知识城为世界知识高地的决心与担当彰显了知识城集团的实力与形象；
2　 创造文化氛围，吸引其他文旅企业进驻，为知识城广场增加文化产业园属性；
3　 一方面通过高颜值设计和活动抓手，另一方面引入达闼科技和商汤科技的机器人和智能化产品，设置多个机器人服务场景和智慧体验空间，将其打造成为网红打卡点。
4. 项目作为知识产权主题智慧图书中心，其具有特殊的公共空间性质，需要体现智慧体验、休闲阅读、艺术沙龙和文化展示，重视功能合空间组织及技术实现的可能性，不复衙门作风，富有亲和力、人性化。
[image: image1.png]— EERE

o THEBEE: -5
o BFREIME: THEEBEERER R TBIA100085H




5. 装修设计风格以简洁、务实、高效为主题，同时引入各类创新科技以辅助日常的工作运营，体现科技感是整体建筑体现出庄严而先进的气势，不同于以往的重实风格。
6. 注重空间的创新性、标志性、业务方向性、可实施性。[image: image2.png]— BBIRE/ER —

S M AR BRI E A, SR LR A LS 4

i FN0E HHRFAX
EEER SEEEE SEEEE

wEes cEFMRER SESMORT CRERRRE  BERE
BROAERE WERARAS  HEBROA
AuEARE  FaZ—





7. 设计方案应体现以人为本的设计原则，设置合理的交通动线。在满足使用功能、平面布局合理，符合人体工程学的基础下考虑美学的空间运用。
8. 需要包含以下功能：接待中心、咖啡休闲区、文创展示区、三大主题中心、综合中心、知识产权科普基地、沙龙交流路演区、知识产权科普基地少儿区、品茗交流区、多功能室。
9. 本项目设计分为三部分：装修装饰EPC工程、智能化工程、软装工程（家具、装饰品、绿植等），预计投入百分比约75%，15%，10%。具体以项目投资控制价为准。
10. 本项目实体图书约：3-5万册；电子书查阅：约1000多万册。
11. 设计范围:本项目建筑面积约1790㎡、室内合设计装修约1342㎡。本项目工程内容涉及建筑、装修、给排水、强弱电、暖通、消防、标识、智能化、办公区设备采购、家具、改扩建等设计内容。智能化工程包含含弱电设计、施工，智能设备采购以及安装。软装工程包含含家具采购，设备采购，标识标牌。
12. 设计范围（12层建筑平面图如下）：[image: image3.png]&

¢

wiz
A 209 01
gy
H

Q11

=l [

G

®

2100
S
!

G — s





三．造价预算
根据可行性研究报告，本项目总投资628万元，以此作为设计依据。具体以项目投资控制价为准。
四．完成时间
具体按建设单位使用需求、设计任务要求、施工图纸的规定及要求，完成本工程所需要及设计变更、竣工图的全部设计工作。
第三部分：设计内容
知识产权主题智慧图书中心装修项目—设计任务需求
	序号
	分项工程名称
	任务需求清单
	备注

	1
	十二层
	1. 装修专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图。
2. 给排水专业：涉及用水设计、排水设计、排污设计。
3. 电气专业：强电设计（含智能化设计）。
4. 暖通空调专业：空调系统设计、通风系统设计。
5. 消防专业：涉及本工程的消防系统的设计。
6. 景观专业：室外绿化设计、露台设计。
7. 家具相关设计：固定家具、移动家具。
8. 白蚁防治设计。
9. 窗帘设计。
10. 标识标牌设计。
11. 软装相关设计：家具、绿植、装饰品/画。
12. 空气质量相关设计：室内空间除甲醛、空气检测。
13. 室内环境相关设计：精开荒（清洁）。
14. 项目造价：设计估算表、设计概算。
15. 配合建设单位、招标人、第三方审图单位的图纸工作。
16. 配合建设单位及招标人报建、报批等流程或提供相关资料。
	


第四部分：设计成果
装修工程设计周期及各阶段成果要求：
1. 设计周期：
	阶段
	提交时间
	备注

	方案设计阶段
	10个工作日
	含平面方案布置图、空间效果图、估算等。

	施工图设计阶段
	10个工作日
	确认方案后提交硬装全套施工图。

	软装方案、清单
	5个工作日
	提交软装清单前安排不少于2次过程讨论。

	施工配合指导阶段
	/
	中标人必须参加施工图技术交底、需及时到项目施工现场指导（原则不少于10次）、参加每周工程例会、需在软装摆场阶段配合提供指导服务、必须参加竣工验收。


注：必要时需装修设计院、智能化公司、软装公司派人驻场服务现场进度。
2. 成果要求：按合同要求及建设单位要求提交。
施工配合指导：
1. 配合招标人完成施工图技术交底、图纸会审工作；
2. 配合招标人完成硬装材料封样，配合招标人完成结合工程实际情况进行材料价格比选后的封样工作和材料验收工作；
3. 配合招标人完成软装供应商考察、软装采购，配合招标人完成结合工程实际情况的软装现场效果调整工作；
4. 施工期间中标人应到项目工地现场驻场协调解决问题及把握设计效果，现场指导并提供书面意见；
5. 施工期间中标人应根据招标人、建设单位项目需求及时提供设计变更；
6. 对招标人在施工过程中提出的困惑或问题应在1个工作日内进行书面回复或到现场解决；
7.  配合建设单位、招标人、第三方审图单位的图纸工作。
8. 配合建设单位及招标人报建、报批等流程或提供相关资料。
9. 完成竣工图编制审核及盖章，配合完成竣工验收。
第五部分：设计人员配备
为使项目按质、按量、按时、有序实施，投标人须按照下表《拟投入设计人员配备要求（最低要求）》配备专业人员，本表不作为否决投标依据。在项目实施期间，拟投入设计人员须满足下表最低要求，未经招标人同意不得调整，且须承担由此给招标人造成的全部损失。
拟投入设计人员配备要求（最低要求）
	序号
	岗位
	最低资格要求（工作经验年限以提供毕业证书发证时间为准）

	1
	设计
负责人
	具备二级（或以上）注册建筑师，从事设计专业工作年限 15年（或以上），或具有高级工程师或以上职称。

	2
	结构专
业负责人
	具备二级（或以上）注册结构师，或具备高级工程师或以上职称，从事相应专业工作10年（或以上）。

	3
	建筑专
业负责人
	具备二级（或以上）注册建筑师，或具备高级工程师或以上职称，从事相应专业工作10年（或以上）。

	4
	装修专业
负责人
	具备二级（或以上）注册建筑师，或具备中级工程师或以上职称，或从事相应专业工作10年（或以上）。

	5
	驻场设计
代表负责人
	由装修专业负责人担任

	6
	给排水专
业负责人
	具备注册公用设备工程师（给排水），或具备高级或以上职称，从事相应专业工作10年（或以上）。

	7
	电气专业
负责人
	具备有效注册电气工程师或具备工程师或以上职称，从事相应专业工作10年（或以上）。

	8
	暖通空调
专业负责人
	具备注册公用设备工程师（暖通），或具备高级工程师或以上职称，从事相应专业工作10年（或以上）。

	9
	精装修专业
驻场代表
	为本项目施工图设计人员。中级工程师或以上职称，从事相应专业工作5年（或以上）。


注：其他相关约定详见合同条文。
第六章  发包人提供的资料
无。

第七章  投标文件格式
格式1：
投标书
	项目名称
	粤港澳大湾区知识产权主题智慧图书中心项目设计施工总承包(EPC)

	投标总报价（元）
	大写：

小写：      

	其中：
	一、施工费（工程费用）
	               元（下浮率      %）,其中暂列金额       元

	
	二、工程设计费
	               元（下浮率      %）

	投标总工期
	         日历天

	工程质量标准
	

	保修期限
	

	委派的项目负责人
	姓    名
	

	委派的安全员
	姓    名
	

	委派的设计负责人
	姓    名
	

	投标有效期
	

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
	

	投标单位（盖章）
	


注：1、联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2、施工费（工程费用）下浮率=[1-(施工费（工程费用）报价-暂列金额)÷(施工费投标最高限价-暂列金额）]×100%。

3、工程设计费下浮=（1-工程设计费报价÷工程设计费投标最高限价）×100%。

4、填写数据保留两位小数。
5、“工程质量标准”、“保修期限”、“投标有效期”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。

格式2： 

法人代表证明书、授权委托证明书
法定代表人（负责人）证明书

	　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：                                
附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：         
注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                   
经营范围：                          
　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　  月　　日


注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。
2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。
法定代表人授权委托书

	兹授权                为我方委托代理人，其权限是：        

有效期限：                                                      

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                    
注册号码：                  企业类型：                      

经营范围：                                                  

法定代表人（负责人）：                 （签字或盖章）
授权单位：（盖章）                      

年  月   日


注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。
2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

格式3：

设计施工总承包管理机构配备情况
	施工人员配备情况（联合体投标的，由联合体施工方提供）

	序号
	职务
	姓名
	注册证书或岗位证书及编号（如有）
	职称及职称证书编号（如有）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	设计人员配备情况（联合体投标的，由联合体设计方提供）

	序号
	职务
	姓名
	注册证书或岗位证书及编号（如有）
	职称及职称证书编号（如有）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、本表可按格式扩展，并附拟投人员相关注册证书或岗位资格证书、职称证、毕业证等扫描件；

2、施工人员配备需提供2023年10月份的人员社保证明，可提供投标人或者投标人非独立法人分支机构的社保证明。若达到法定退休年龄已办理退休手续且连续聘任的，可以用退休证加返聘证明扫描件来代替社保证明。对军队或高校从事工程施工的事业编制人员，社保证明单位名称为上一级主管部门的，除提供社保证明扫描件外，还需提供岗位所在单位上级人事主管部门的人事证明扫描件。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。可提供投标人或者投标人非独立法人分支机构的社保证明；

3、设计人员配备需提供2023年10月份的有效的人员社保证明，可提供投标人或者投标人非独立法人分支机构的社保证明。若达到法定退休年龄已办理退休手续且连续聘任的，可以用退休证加返聘证明扫描件来代替社保证明。对军队或高校从事工程设计的事业编制人员，社保证明单位名称为上一级主管部门的，除提供社保证明扫描件外，还需提供岗位所在单位上级人事主管部门的人事证明扫描件。社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。

4、《设计施工总承包管理机构配备情况》所提供的人员配备情况不作为否决投标依据。投标人配备人员未按招标文件第五章发包人要求或合同要求的，若中标，中标人在签订合同时须按照要求配备，否则招标人有权取消其中标资格。
