医药港4号道路及电力管廊项目(k1+150—k1+542.889)

全过程造价咨询服务项目

招标文件

招   标   人：广州轨道交通建设监理有限公司

招标代理机构：中招国际招标有限公司

2023年11月 
目 录
4第一章 招标公告


41. 招标条件


42. 项目概况与招标范围


53. 投标人资格要求


64. 招标文件的获取


65. 投标文件的递交


76. 发布公告的媒介


77. 联系方式


12第二章 投标人须知


12投标人须知前附表


231. 总则


252. 招标文件


263. 投标文件


294. 投标


295. 开标


306. 评标


317. 合同授予


328. 纪律和监督


329. 是否采用电子招标投标


3210. 需要补充的其他内容


39第三章 评标办法 (综合评估法)


39评标办法前附表


43附件一：评分标准


46附件一、详细评审补充说明


471. 评标方法


472. 评审标准


473. 评标程序


49第四章 合同条款及格式


49一、咨询服务名称


49二、咨询服务内容和委托咨询事项


50三、咨询服务期限


50四、组成协议的文件


51五、甲方的权利与义务


52六、乙方的权利和义务


54七、咨询服务费


57九、违约责任


62十、争议的解决


62十一、合同生效及其他


64合同附件


64中选标通知书


65履约保函


67廉 洁 协 议


70工程造价咨询人员配置一览表


73第五章 委托人要求


76第六章 投标文件


78一、投标函


79二、法定代表人身份证明


80二、授权委托书


81三、投标保证金


83四、投标报价表


84五、资格审查资料


94六、咨询服务方案


95七、服务质量保证与承诺


96八、合同条款的响应一览表


97九、承诺书


101十、其他资料




第一章 招标公告
医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务项目招标公告
1. 招标条件

本招标项目医药港4号道路及电力管廊（k1+150—k1+542.889)项目已由广州市发展和改革委员会以可研批复（可研批复文号：穗发改〔2013〕25号）批准建设，项目业主为广州轨道交通建设监理有限公司 ，项目资金为财政资金，招标人为广州轨道交通建设监理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的造价咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务
2.2建设地点：广东省广州市

2.3项目规模和标段划分
项目规模：根据发改委可研批复（可研批复文号：穗发改〔2013〕25号），本项目为广州国际医药港项目的配套市政基础设施7条市政道路中的一条，为城市次干道，呈东西走向。本次招标主要建设内容为：医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889）段，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。

（2）标段划分：本项目划分1个标段。

2.4招标范围：包括但不限于本项目造价咨询服务:自概算复核开始至竣工结算完成的所有造价咨询服务，包括概算审查及调整配合、各阶段成本测算、预算编制、招标清单及控制价编制、投标报价分析、施工图纸及方案会审、变更估算、工程指令估算、进度款审核、签证审核、结算审核、材料询价、造价指标整理、结算后评估及合理化建议和其他造价方面的咨询服务等
2.5服务期限：服务期暂定为24个月。具体服务期自中标通知书发出之日起至合同范围内各项工程合同全部通过市财政结算评审，取得财政评审结果通知之日止。
保修阶段相关服务期：按国家相关规定执行。

2.6 最高投标限价（招标控制价）：370000.00 元。
 3. 投标人资格要求

3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 

3.2投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.3投标人自2019年1月1日至今承接过类似项目业绩（类似项目是指工程投资额3000万元（含）以上的项目的全过程造价咨询服务项目）。(全过程造价咨询服务:服务内容至少应包含概算审核、预算（或招标控制价及工程量清单）编审、施工过程造价控制和竣工结算)。
3.4拟派项目负责人须具备有效的注册一级造价工程师或未实行分级的注册造价工程师资格和工程相关专业的中级或以上职称（注册执业单位须与投标单位一致）。

注：①有效的注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；有效的注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

②依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号），允许经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的香港企业参加本项目的投标，允许经备案，且备案的业务范围满足本项目招标文件要求的香港专业人士担任造价咨询项目管理团队中的相应职务。满足前述内容的香港企业及香港专业人士参与本次投标的，应按本项目招标文件要求提供满足评审条款的相关证明。

3.5投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。

3.6投标登记前，投标人须在广州公共资源交易中心企业库办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人须是本企业登记信息中的在册人员。（企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。）

3.7关于联合体投标：不接受联合体投标。

3.8未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单（按广州公共资源交易中心交易系统比对结果进行评审）。

3.9本招标公告发布时投标人未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被广州地铁集团有限公司书面拒绝投标的名单（在拒绝投标的期限内）或未被纳入联合惩戒范围。

注：《以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被广州地铁集团有限公司书面拒绝投标的名单》详见附件。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年11月9日18时00分至2023年11月30日10时00分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站下载电子招标文件。

4.2 本项目设立投标登记环节，采取网上登记方式进行投标登记。

4.2.1投标登记时间：2023年11月9日18时00分至2023年11月30日10时00分。

4.3 本项目采用资格后审方式。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

（2）本公告发布之日起开始计算备标时间。

5. 发布招标公告、投标文件递交时间、开标时间

5.1 发布招标公告时间（含本日）：2023年11月9日18时00分至2023年11月30日10时00分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5.2 递交投标文件时间：2023年11月9日18时00分至2023年11月30日10时00分。投标人通过广州公共资源交易中心网站交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。
5.3递交备用投标文件电子光盘时间为：2023年11月30日9时30分至2023年11月30日10时00分；地点：广州公共资源交易中心。

5.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。逾期或未在指定地点递交投标文件光盘的，招标人拒绝接收其投标文件光盘。

5.5 开标时间：2023年11月30日10时00分。地点：本项目具体的招投标活动日程安排及场地安排以广州公共资源交易中心网站公布的为准。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、城轨采购网（www.mtrmart.com/）、广州国企阳光采购服务平台（网址：http://cg.gemas.com.cn）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。

7. 联系方式

招标人
名称：广州轨道交通建设监理有限公司
邮政编码、地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座
联系人：  江工   

电话（手机）号码：020-31959570

传真号码：020-31959570
招标代理机构
招标代理机构：  中招国际招标有限公司  

地址：  广州市越秀区广州大道中599号泰兴商业大夏803单元
联系人：  钟工        联系电话： 020-83516265
招标监督机构
名称：广州轨道交通建设监理有限公司
邮政编码、地址： /  
电话（手机）号码：020-33976536
传真号码：020-33976536
招标人：广州轨道交通建设监理有限公司

招标代理机构：中招国际招标有限公司
                     2023年11月9日
附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于企业成本价竞标而降低服务质量，不与任何建设单位订立违背企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包业务。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2020﹞16号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的一切后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

项目负责人：         （签字）

法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日

附件二:
以往工程中因违约被业主书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单
	序号
	单位名称及个人姓名

	1
	广州雄志科技有限公司

	2
	广州格源科技开发有限公司

	3
	翰威特咨询（上海）有限公司广州分公司

	4
	中铁五局集团有限公司及其下属所有公司

	5
	广东重工建设监理有限公司及其下属所有公司

	6
	成都鼎祥瑞建筑劳务有限公司及其下属所有公司

	7
	广东华鑫招标采购有限公司

	8
	深圳市禹宸电子技术有限公司

	9
	广州龙悦轨道设备有限公司

	10
	广州诗润顺贸易有限公司

	11
	深圳市天空领域实业发展有限公司

	12
	广州天勤数字科技有限公司

	13
	中山大智无疆科技有限公司

	14
	广东华盛颂典家具实业有限公司

	15
	肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司

	16
	广东鸿星环保科技有限公司

	17
	广州市固意隆五金材料有限公司

	18
	广东和运建筑工程有限公司

	19
	广州市科丽能环保科技有限公司

	20
	广州市环境保护技术有限公司

	21
	广州市城市建设工程监理有限公司及其下属所有公司

	22
	北京市勘察设计研究院有限公司及其下属所有公司

	23
	广州市市政工程监理有限公司及其下属所有公司

	24
	北京源鸿博大建设工程有限公司

	25
	建成工程咨询股份有限公司

	26
	中铁电气化局集团有限公司及其下属所有公司

	27
	中铁路安工程咨询有限公司及其下属所有公司

	28
	四川锦裕建设工程有限公司

	29
	华夏银行广州分行

	30
	建设银行广州越秀支行及其下属支行

	31
	广州市金洋广告有限公司

	32
	广州市沣华喷画广告有限公司

	33
	广州市海珠区大自然摄影冲印部

	34
	广州市房屋开发建设有限公司

	35
	广州六威五金机电有限公司

	36
	广州榕冠厨房设备有限公司

	37
	广州蓝巨煋智能科技有限公司

	38
	广州松兴电气股份有限公司

	39
	北京洁德科技发展有限公司

	40
	曾振文（一级建造师注册号：贵152060801025）

	41
	陈仁（监理工程师注册号：44014218）

	42
	肖国仕（监理工程师注册号：00178519）

	43
	陆耀井（一级建造师注册编号：京1112019202006847）

	44
	李涛（监理工程师注册号：12001809）

	45
	侯东利（注册土木工程师（岩土）证书编号AY081100662）

	46
	李建敏 （注册监理工程师证书编号00480469）

	47
	李海平（身份证：130421********3015）


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广州轨道交通建设监理有限公司

地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座14楼

联系人：江工
电话：020-31959570

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：中招国际招标有限公司

地址：广州市越秀区广州大道中599号泰兴商业大夏803单元
联系人：钟工
电话：020-83516265

	1.1.4
	招标项目名称
	医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务项目

	1.1.5
	项目建设地点
	详见招标公告。

	1.1.6
	项目建设规模
	详见招标公告。

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	服务期暂定为24个月。具体服务期自中标通知书发出之日起至合同范围内各项工程合同全部通过市财政结算评审，取得财政评审结果通知之日止。

	1.1.8
	工程费/工程概算
	详见招标公告。

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	造价咨询服务期限
	详见招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	本项目不适用。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：见招标公告第3条“投标人资格要求”
（2）财务要求：/
（3）业绩要求：投标人自2019年1月1日至今承接过类似项目业绩（类似项目是指工程投资额3000万元（含）以上的项目的全过程造价咨询服务项目）(全过程造价咨询服务:服务内容至少应包含概算审核、预算（或招标控制价及工程量清单）编审、施工过程造价控制和竣工结算。)
（4）信誉要求：/
（5）项目负责人的资格要求：见招标公告第3条“投标人资格要求”
（6）其他主要人员要求：/
（7）试验检测仪器设备要求：/
（8）其他要求：见招标公告第3点“投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	/ 

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	偏差
	■不允许
□允许，偏差范围：/
偏差幅度：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：详见交易中心日程安排。

	
	
	形式：招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸（如有）、清单（如有）、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：发出即视作收到。

	
	
	形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：发出即视作收到。

	
	
	形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	其他资料详见第六章《投标文件》格式要求，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标格式文件的格式，无提供格式的内容投标人自行定义格式（表格可以按同样格式扩展）。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家税务机关的规定执行。

	3.2.3
	报价方式
	具体详见招标文件投标报价表。

	3.2.4
	最高投标限价（招标控制价）
	□无
■有，人民币370000.00元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.不得超过最高投标限价（招标控制价）。
2.本合同的服务范围为本招标文件规定的全部服务范围。投标人的报价，一般应是其按招标文件完成本招标项目造价咨询服务的所有费用。投标人必须详细审阅全部招标文件，充分考虑职责和义务，全面地理解招标文件对投标报价的要求，并按招标人提出的条件及内容进行报价。
3.投标人对项目的各项报价必须以招标文件资料为依据。
4.投标人报价应包含造价咨询单位在完成本招标项目造价咨询服务实施中应缴纳的一切税费。如果本工程能获得政府减免税费的政策，则招标人在支付中按照政府规定的税率扣减相应的税费。
5.除合同规定调整外，投标人所报的费率在合同实施期间不因价格变动而调整。
6.投标文件的报价合价全部用人民币表示。
7.投标人只有一个投标报价。投标人的投标报价总价不得高于服务费用招标控制价总价且服务费用单项投标报价不得高于相应的服务费用单项控制价。投标报价总价高于服务费用招标控制价总价或任一项服务费用单项投标报价高于相应服务费用单项控制价的投标将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
■要求，投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险等形式。
收取方式：

（1）如采用现金形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

投标人采用支票、投标保函或投标保证保险的形式提交投标保证金的，在开标前不强制要求提交相关文本原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险文本的扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人选择提交相关文本原件的，则应在递交备用投标文件电子光盘时一并提交。
2、投标保证金的金额：
0.5万元人民币。
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1.投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）；

2.投标人不接受经评标委员会修正后的评标价；

3.投标人中标后未能按照招标文件规定向招标代理机构支付“招标代理服务费”；

4.经查实投标人投标文件弄虚作假的或有串通投标、弄虚作假违法行为或投标人采用不正当的手段骗取中标；

5.投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的；

6.投标人原因导致投标文件未解密。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
■有，具体要求：
1、本招标项目不要求提供“近年财务状况表”，投标人财务状况不作为资格审查内容；本招标项目要求提供 “拟投入本项目造价人员一览表”、 “物资投入及配置”资料，但不作为资格审查内容，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有）。
2、造价咨询类似业绩，要求同时提供中标通知书或免招标的相关证明、造价咨询服务合同（合同委托方必须为建设方或政府部门）、成果证明文件。成果证明文件可以是经建设方或相关政府监管部门确认的咨询报告或定案表或业主评价意见表，时间以咨询成果为准，业绩数量以合同为准，业绩作为资格审查内容，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有）。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 / 年至 / 年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2019年1月1日至投标截止日止（完成时间以咨询成果证明为准）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/年/月/日至/年/月/日

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件所附证书证件要求：证书证件需为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	网上递交的电子投标文件须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	对递交的备用投标文件电子光盘要求封装。
招标人名称：
招标人地址：
          （项目名称）投标文件
招标项目编号：
在    年    月    日    时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：  年 月 日 时 分（北京时间）
（详见广州公共资源交易中心网站信息）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：广州公共资源交易中心第    开标室（广州市天河区天润路333号）（详见广州公共资源交易中心网站信息），并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

	5.2
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；
（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
（6）开标结束。
5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。
5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会依法组建。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人：不超过3人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、城轨采购网。
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
■要求，履约保证金的形式：银行保函
履约保证金的金额：中标合同金额的 10%
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
■是，具体要求：1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。
2、现场提交投标文件光盘备用
投标人将按制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。
 3、补救方案
（1）投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。
（2）评标时突发情况的补救方案
若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	/

	10.1
	特别提示
	投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中标工程转包或者违法分包的；

（2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

（3）存在围标或串标情形的；

（4）存在弄虚作假骗取中标情形的。

合同授予过程中，在结果通知书发出前，中标候选人在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被列入招标人书面拒绝投标的名单（在拒绝投标的期限内）或被纳入联合惩戒范围的，视为不符合候选人条件，将按照评审结果依次上升递补。

	10.2
	送达
	《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在建设主管部门网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	10.3
	招标失败的情形
	1.本项目采用资格后审方式，若投标登记或递交投标文件或通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）的合格投标人不足3家的，则招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

2.招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按国家招投标法及省市最新相关规定执行。

	10.4
	其他费用
	交易服务费：由中标人根据政府相关文件规定缴纳。
招标代理费：以中标金额为基数，参照国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的75%计算招标代理服务费。

	10.5
	其他
	1．在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。招标人在公示前应对中标候选人提交的电子文件内容进行核对，确定电子文件内容是否与中标候选人提交的纸质投标文件内容一致。若电子文件内容与中标候选人提交的纸质投标文件内容不一致或不完整的，中标候选人应补充或修改电子文件后公示。

2.招标公告、招标文件、答疑纪要、图纸（如有）等招标资料全部发布在广州公共资源交易中心网站，由投标人自行下载查阅。

3.投标截止时间、开标时间和地点：发布在广州公共资源交易中心网站（具体在网站主页“建设工程”中“项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目上以“项目名称”或“项目编号”进行查询）。

4.本项目为全流程电子招标投标项目，中标人应在中标后根据业主归档要求提供与递交的电子投标文件相同的纸质投标文件及相关资料。

5.中标人应按招标人通知要求在规定时间内到公共资源交易中心配合办理中标通知书的相关手续。

6.招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终依法审定中标人。但在签订合同前的任何时候，评委、招标人以及其他人员发现投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

	10.6
	其他
	/

	10.7
	否决投标条款
	1.投标文件符合列于《评标办法前附表》“形式评审标准”“资格评审标准”“响应性评审标准”中所有情形的，为有效投标文件。任一情形不符合均为无效投标文件，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。

2. 投标人的投标报价总价不得高于服务费用招标控制价总价。投标报价总价高于服务费用招标控制价总价或任一项服务费用单项投标报价高于相应服务费用单项控制价的投标将被否决。

3.开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。


 注：投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表为准。

1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的造价咨询服务进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.8工程费/工程概算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 造价咨询服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。
（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。
（8）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（16）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在投标截止时间之日起前三年内有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；（投标文件中无需提交证明材料）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目严禁分包。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标咨询服务方案等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；
（6）咨询服务方案；
（7）其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金或投标承诺书，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书）和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书扫描件）等材料的扫描件件。

3.5.2 拟委派项目负责人相关证书（按招标公告要求）；

3.5.3 法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书；

3.5.4按招标公告附件一规定格式签署《投标申请人声明》；

3.5.5造价咨询业绩证明材料，要求同时提供中标通知书或免招标的相关证明、造价咨询服务合同（合同委托方必须为建设方或政府部门）、成果证明文件。成果证明文件可以是经建设方或相关政府监管部门确认的咨询报告或定案表或业主评价意见表，时间以咨询成果为准，业绩数量以合同为准。(全过程造价咨询服务:服务内容至少应包含概算审核、预算（或招标控制价及工程量清单）编审、施工过程造价控制和竣工结算。)
3.5.6投标人认为需要提交的其他资料。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关造价服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为清晰扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标承诺书（书）的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；
（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.4 其他

本项目采用资格后审方式，若满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：         年         月         日         时         分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	项目负责人
	造价咨询服务期限
	投标文件递交情况
	投标文件解密情况
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


　　　

招标人代表：               记录人：              监标人：       
年       月       日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：
）


（投标人名称）：


评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于
年
月
日
时前递交至


（详细地址）或传真至
（传真号码）或


通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在
年
月


日
时前将原件递交至
（详细地址）。


评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字或盖章）


年
月
日


附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：
）


评标委员会：

问题澄清通知（编号：
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：


1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人：
（盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）


年
月
日

附件四：中标通知书

（按广州公共资源交易中心中标通知书格式）
附件五：中标结果通知书（注：本项目不适用）
中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                （中标人名称）于     （投标日期）所递交的        （项目名称）造价咨询服务招标的投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                      （盖单位章）

年   月   日

附件六：确认通知

[招标文件修改/澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。]
第三章 评标办法 (综合评估法)
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按综合评分从高到低进行先后排序，如果综合评分相同的，以报价较低的排前；投标报价也相等的，以咨询服务方案得分高的优先；如果咨询服务方案得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。最终得到中标候选人排序。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签署的，应附法定代表人身份证明；由代理人签署的，应附法定代表人身份证明及授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	投标函、投标报价表、承诺书（资料档案归档管理承诺书、项目负责人到岗承诺书、专业负责人到岗承诺书）符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标人机器码
	不同投标人机器码相同，视为不合格

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书）和组织机构代码证。按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书。

	
	
	资质要求
	/

	
	
	财务要求
	/

	
	
	业绩要求
	投标人自2019年1月1日至今承接过类似项目业绩（类似项目是指工程投资额3000万元（含）以上的项目的全过程造价咨询服务项目）。

	
	
	信誉要求
	/

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他主要人员
	/

	
	
	试验检测仪器设备
	/

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

招标公告发布时投标人未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被列入业主书面拒绝投标的名单（在拒绝投标的期限内）或未被纳入联合惩戒范围。

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	造价咨询服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	廉洁承诺书
	按招标文件要求提供廉洁承诺书

	
	
	串通投标情形
	投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	资信业绩部分：30分
造价咨询服务方案部分：40分
投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法如下：
（1）当通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）的投标申请人超过5家（含5家）时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下评标价的算术平均值作为评标基准价；
（2）当通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）的投标申请人少于5家时，则取所有评标价的算术平均值为评标基准价；

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价*100% 。

（偏差率四舍五入保留1位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分）


	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准
（30分）
	见后附件

	2.2.4（2）
	造价咨询服务方案评分标准
（40分）
	见后附件

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
（30分）
	见后附件


附件一：评分标准
评分标准

	序号
	评审项目及权重
	评分细则

	一
	资信业绩部分
(30分)
	工程造价咨询

业绩

（6分）
	投标人自2019年1月至今承接过单项工程投资额3000万（含）以上的项目的全过程造价咨询服务，每一项得2分，最多得6分。

	
	
	拟投入的项目

负责人能力水平

（4分）
	具备造价类专业高级工程师或以上职称的，得2分；
项目负责人自2019年1月1日至投标截止时间作为项目负责人完成的全过程造价咨询业绩：单个工程造价咨询合同额50万元或以上每项得1分；最高得2分。
 注：投标文件中须提供以上各项证书和近三个月投标人为其购买的社保证明复印件。

	
	
	其它服务本项目人员（6分）
	除项目负责人外，拟投入本项目人员不少于2人（含2人）（其中注册造价工程师不得少于1个），人员不满足以上条件的不得分，在此基础上：
每增加一名注册造价师加3分，该项最多加6分。

注：投标文件中须提供以上各项证书和近三个月投标人为其购买的社保证明复印件。

	
	
	企业纳税（4分）
	投标人连续获得2年或以上被国家税务主管部门评为年度纳税信用 A 级或以上等级的，得4分；1年被国家税务主管部门评为年度纳税信用 A级的，得2分；没有获得的，得0分。

	
	
	企业管理体系认证情况（10分）
	投标人同时具备ISO质量认证体系认证、职业健康安全管理认证体系认证、环境管理认证体系认证等3个认证证书且在有效期内，得10分；
具备任意2项认证证书且在有效期内，得6分；
具备任意1项认证证书且在有效期内，得3分；
未通过认证或不在有效期内的得0分。各项得分不叠加，本项最多得10分。

	二
	造价咨询服务方案
(40分)
	针对本项目的服务方案及质量保证
（20分）
	服务的质量、方案及措施完善；组织协调能力强；工作方案具针对性，思路清晰，可操作性强；对本项目造价控制的服务质量保证充分合理；人力、物力资源保障措施完善；专业技术员的到岗计划合理。评定为好。 [20，16]

	
	
	
	服务的质量、方法及措施较完善；组织协调能力较强；工作方案思路比较清晰，操作性较强；对本项目造价控制的服务质量保证较合理；人力、物力资源保障措施较完善；专业技术员的到岗计划较合理。评定为中。（16，12）

	
	
	
	服务的质量、方法及措施一般；组织协调能力一般；工作方案思路发散，清晰度及操作性一般；对本项目造价控制的服务质量保证不合理；人力、物力资源保障措施不完善；专业技术员的到岗计划不合理。评为差。[12，0]

	
	
	各阶段的重点、难点
(15分)
	针对本项目的工程特点，对本项目各阶段的造价控制的重点难点剖析到位；技术性合理化切实可行。评定为好。[15，12]

	
	
	
	对本项目的造价咨询服务管理重点难点分析一般，合理化建议有一定的可行性。评定为中。（12，9）

	
	
	
	对本项目的造价咨询服务管理重点难点有基本认识，无合理化建议或建议不可行。评定为差。[9，0]

	
	
	造价咨询专业服务物资投入及配置
（5分）
	配备专业计价软件、办公设备投入能满足服务需要，物资调配计划合理，保证措施具体。评定为好。[5，4]

	
	
	
	配备专业计价软件、办公设备投入基本满足服务需要，物资调配计划比较合理，保证措施比较具体。评定为中。（4，3）

	
	
	
	配备专业计价软件、办公设备投入基本满足服务需要，物资调配计划不合理，保证措施一般。评定为差。[3，0]

	三
	投标报价得分
（30分）
	当有效投标报价等于评标基准价时得满分30分；当有效投标报价大于评标基准价时，则按投标报价偏差率每上偏1%扣2分的比例扣减得分；当有效投标报价小于评标基准价时，则按投标报价偏差率每下偏1%扣1分的比例扣减得分。最多扣至0分。


备注：

1.造价咨询业绩需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、造价咨询服务合同（合同委托方必须为建设方或政府部门）、成果证明文件。成果证明文件可以是经建设方或相关政府监管部门确认的咨询报告或定案表或业主评价意见表，时间以咨询成果为准，业绩数量以合同为准。

2.建设方可以为建设项目的投资人或项目建设管理单位，即造价咨询合同所对应工程施工合同的发包方。

3.如提供的成果文件不能反映合同是已完成还是正在履约，另需提供该合同支付或结算证明、业主证明等相关证明材料。如以上证明材料仍无法反映合同履行状态的，视为该业绩合同正在履约。

4.全过程造价咨询业绩内容必须至少包括：招标控制价及清单（或施工图预算）的编制或审核，合同计量支付、合同变更审核、工程结算审核。以上工作可分属不同合同，但须对应同一个工程项目。

5.注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

6.相关人员资历证明材料为满足基本要求的相关证明资料，包括：注册造价师或注册一级造价师资格证、专业技术职称资格证、社保证明（2023年7月-2023年9月）等。

7.评分如出现小数点，则四舍五入后保留小数点后二位。

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以咨询服务方案得分高的优先；如果咨询服务方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）咨询服务方案：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）咨询服务方案评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1） 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
（2）经算术复核的报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；
（3）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；
（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原报价累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原报价累加值，则按原报价累加值；
（5）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价。
（6）本项目清单不允许缺漏项。若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。
（7）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价即为评标价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，若有提交投标保证金的，其投标保证金也将不予退还。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对造价咨询服务方案部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同条款及格式
医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)
全过程造价咨询服务项目
甲方：   广州轨道交通建设监理有限公司     
乙方：                                    
     依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，根据本项目招标文件、乙方的响应文件及本次招标的中标通知书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务项目有关事项达成一致意见，订立本协议。
一、咨询服务名称
医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务项目（下简称咨询服务）。
二、咨询服务内容和委托咨询事项
（一）咨询服务范围：
医药港4号道路东侧道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)段，资金来源为财政资金。
根据发改委可研批复（可研批复文号：穗发改〔2013〕25号），本项目为广州国际医药港项目的配套市政基础设施7条市政道路中的一条，为城市次干道，呈东西走向。本次招标主要建设内容为：医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889）段，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。
（二）咨询服务内容：
本项目为施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于以下服务内容: 自概算复核开始至竣工结算完成的所有造价咨询服务，包括概算审查及调整配合、各阶段成本测算、预算编制、招标清单及控制价编制、投标报价分析、施工图纸及方案会审、变更估算、工程指令估算、进度款审核、签证审核、结算审核、材料询价、造价指标整理、结算后评估及合理化建议和其他造价方面的咨询服务等。
具体工作内容见《委托人要求》。

（三） 委托咨询事项 
乙方根据国家、省、市有关法律、法规和财政投资审核相关规定，以及造价咨询服务内容对应的合同条款，甲方的相关管理办法规定的审核方法、计量依据和执行标准，在规定时间内保质保量独立对上述咨询服务内容进行审查，审核项目的合法性、合规性、准确性和真实性，并出具初步审核结果，并对审核结果承担相应的法律责任。
三、咨询服务期限
服务期暂定为24个月。具体服务期自中标通知书发出之日起至合同范围内各项工程合同全部通过市财政结算评审，取得财政评审结果通知之日止。
四、组成协议的文件  
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）补充协议（如有）
（2）本合同
（3）合同附件
（4）造价咨询任务大纲
（5）招标文件及澄清补充文件及其他补充资料
（6）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其所属的合同文件类别确定优先解释顺序。
五、甲方的权利与义务
1.负责协调项目审核过程中与各相关部门之间的关系，跟踪、检查、督促项目的审核情况及审核进度，有权对乙方审核工作进行指导和职业操守的监督，有权对乙方的审核结果文件及质量进行稽核。
2.负责安排甲方项目负责人、专管员、复审人，指派专管员负责与乙方联系，并以书面形式通知乙方。
3.指派的专管员负责指导并协助乙方按合同要求的审核程序开展工作，处理乙方提出补充资料、对数、现场考查等申请。如合同执行过程中，甲方相关人员有变动，及时书面知会乙方。
4.组织与有关单位进行对数、现场考查、答疑、会审等工作。
5.稽查、复审项目审核结果，并提出稽查、复审意见。
6.按照甲方工程造价咨询有关管理办法对乙方开展考核工作。
7.按合同约定向乙方支付咨询服务费。
8.在本合同履行过程中，甲方有权根据实际情况要求乙方增加、更换咨询服务人员。当乙方指派的咨询服务人员未能及时、尽职、尽责履行审核职责的，甲方有权要求乙方更换其他合适的咨询服务人员。
六、乙方的权利和义务
1.接受甲方的委托后，负责项目的审核、复核工作，审核、复核工作须在乙方的驻场办公区进行。同时要建立和健全履行受托项目的审核、复核监管制度。 
2.建立项目联络人制度，负责在审核期间与甲方的业务工作联系；在签订合同前将项目联络人和参与本合同约定的项目负责人以及具体咨询服务人员安排等情况报甲方审批，审核人、复核人不得由同一人担任；在项目的审核过程中，乙方如调整咨询服务人员的，需报甲方同意后方能调整（人员安排详见附表《工程造价咨询人员配置一览表》）。
3.依据甲方制定的管理办法，按甲方要求安排咨询服务人员。乙方应自接甲方要求增加或更换咨询服务人员通知后，在确保按时履行本合同的前提下，尽快安排合适的咨询服务人员履行本合同约定义务。如因乙方上述行为给甲方造成经济损失的，乙方承担相应的赔偿。
4. 建立并管理工程造价咨询服务的相关档案；指定专人负责资料的交接和保管，确保资料的完整性、有效性，保证项目资料的完整，不得遗失、损坏项目资料，保存合同支付、合同变更和合同结算审核的过程审核资料及支持文件等，并按甲方的要求按期做好已完项目的相关资料移交和归档工作。
5.乙方不得将本合同内审核项目的任何资料用于项目审核外的事项，不得向第三方泄露项目审核的有关情况；项目审核期间，乙方无关人员不得接触相关项目审核资料。
6.在本合同履行期间，乙方应严格遵守甲方相关管理办法，接受甲方的指导和监管，定期向甲方报告审核进度情况。
7.按甲方制定的相关管理办法、操作手册、管理细则和合同约定开展审核工作，执行甲方的工作流程，提交书面审核结果报告。如因乙方提供的审核结果报告质量达不到甲方要求的，乙方应在甲方要求的时间内进行修改或重审。
8. 在乙方依约定提交审核结果报告之日，须同时提供审核过程的工作底稿供甲方备查，所提交的审核结果报告和工作底稿须体现审核、复核各环节的工作内容，并依合同约定交回与移交资料清单目录一致的原始审核资料和其他资料、文件及电子文件。项目审核完成后，须整理项目资料，按甲方归档资料管理要求，编制资料目录，办理资料归档。
9.在本合同有效期内或者在本合同有效期满后，审核结果报告的使用人、上级有关部门需乙方对审核结果报告进行解释或者因质量问题需要修改审核结果报告的，乙方仍应及时、尽职、尽责对审核结果报告进行解释或者修改。如因乙方提交的审核结果报告质量问题造成不良影响的，乙方应承担相应责任。
10、乙方须严格遵守甲方的各项廉政制度规定，签订廉政协议书，同时应附上参与项目审核的项目负责人、专业负责人、专业技术员的廉政承诺书。
11、合同执行过程中，甲方颁布新的管理办法、细则或操作手册的，按最新制度执行。
七、咨询服务费
（一）按照双方核定的投标报价清单，合同总金额为人民币￥：      元（大  写        元），其中不含税金额为￥：      元（大写        元），税金为￥：元（大写     元）。税率：    ，发票税金包含在合同价格中。备注：
乙方应考虑造价咨询的咨询费总价的全部风险，最终结算价以财评审核为准，若中标价低于财政审核结果，则以中标价作为最终结算价，若中标价高于财评审核结果，则以财评审核结果为最终结算价。

（2）以上服务费包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、企业管理费、税金、保险、利润等全部费用。
(3) 《委托人要求》中工作内容未在上表中列明费用开项的，在合同报价中综合考虑。

（二）造价咨询服务费支付
1、支付方式
本合同项下所有付款均以支票或电汇方式。
2、支付货币
本合同项下所有付款均采用人民币付款。
3、支付原则
①.咨询服务费按季度支付，每次支付上一季度咨询服务费的50%，即：
上季度咨询服务费 =（上季度应付合同支付、变更等咨询服务费+上季度应付合同结算咨询服务费）×50%；
其中：
上季度应付支付、变更咨询服务费=中标合同变更咨询费金额/8（季度）
上季度应付合同结算咨询服务费=∑上季度经地铁监理公司主办部门审核的工程合同的送审结算金额×计费费率
注：计算费率为合同结算咨询服务费报价/本项目合同累计金额所得费率，此计算费率为进度款支付计算依据，最终结算按财评审定为准，且不高于最终报价。
②.服务考核费用：预留每季度咨询服务费的10%作为服务考核费用，按照本合同第九条“（一）考核管理”的约定以及甲方有关管理办法的规定实施。
③.其他违约扣款：按照本合同“第九条 违约责任”约定，出现的审核质量、时限、人员等不符合合同约定的扣款项目。
4、支付要求
控制价（如有）、支付、变更、结算费用每季度支付一次，由乙方将上一季度所完成的审核成果证明提交甲方审查；甲方应于十五（15）个工作日内完成审查并通知乙方审查结果。
根据预算法的相关规定，本项目资金支付由项目业主（广州市土地开发中心）直接向市财政局办理相关支付业务。乙方提交支付申请材料完备且无误的，甲方对乙方支付申请材料进行初步审核后送至项目业主。项目业主在收到经甲方初审合格的申请材料及乙方提交的发票后30个工作日内审定并向市财政局申请拨付有关款项。
乙方收款前须开具与收款金额等额增值税普通发票给项目业主（发票抬头为“广州市人民政府征用土地办公室（广州市土地开发中心））。
甲方可向乙方支付造价咨询服务费至本合同暂定造价咨询服务费总额的60%。
6、尾款
在乙方提供完整的本合同结算资料，经甲方初审且通过财局审定后，档案资料按甲方要求完成归档，余款待咨询合同结算完成并财务决算完成后支付。
7、鉴于广州市土地开发中心依本合同约定支付服务费的特殊性，本合同约定明示的付款时间并非广州市土地开发中心支付服务费的最长时间，关于服务费的支付时间最终以广州市土地开发中心依程序审批为准，乙方不得以支付时间为原因拖延项目的审核进度。
8、发票赔偿条款责任
由于乙方不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致广州市土地开发中心取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给广州市土地开发中心造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。

9、履约担保

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保函或甲方认可的其他形式，为初始合同总额的10%，期限按保函格式要求。
（三）造价咨询服务费变更
最终结算价以财评审核为准，若中标价低于财政审核结果，则以中标价作为最终结算价，若中标价高于财评审核结果，则以财评审核结果为最终结算价。

（四）造价咨询服务费结算
1、本合同造价咨询服务费的结算金额=∑各季度咨询服务费用（含考核）+∑乙方应承担的违约扣款费用
2、本合同的最终结算以政府终审部门审定的金额为准。
3、乙方完成合同约定的所有工作任务后，由乙方汇总整理本合同执行期间内产生的所有考核意见和合同执行报告提交给业主确认后，乙方须在30天内上报合同结算。乙方提交的合同结算书报业主和政府结算审核部门后，要配合业主和政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。
4、业主或政府结算审核部门在审核本合同结算过程中，口头通知乙方前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜，15天内乙方不配合相关结算事宜的，由业主或政府结算审核部门再以书面函件催告(函件中说明业主或政府结算审核部门审核的结算金额)， 乙方在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可业主或政府结算审核部门的评审意见，其中政府结算审核部门出具的评审结果直接由其与业主两方确认，责任由乙方承担，乙方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。
八、咨询服务质量保证期
本项目咨询服务质量保证期由取得本合同服务内容的财政评审结果通知之日起至完成结算审计之日止；在咨询服务质量保证期内，乙方应依本合同约定履行约定责任义务。
九、违约责任
（一）考核管理
甲方根据相关管理办法对乙方的履约情况、考评管理、信息管理、工作效率及审核质量等方面进行定期考核评分和不定期的抽审。
1、季度考核得分为[80，70)，甲方将约谈乙方项目负责人，并扣罚当季度考核费50%；连续两季考核得分为[80，70)，甲方将约谈乙方企业法人代表，并扣罚第二个季度考核费100%。
2、季度考核得分为[70，60)，甲方将约谈乙方企业法人代表，并扣罚当季度考核费100%；合同履约期内累计三次季度考核得分为[70，60)，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。
3、季度考核得分60分以下的，除扣罚当季度考核费100%外，甲方还将按合同规定扣罚，并有权调整其工作范围、暂停其工作、甚至终止服务合同，且不退还履约保证金。
4、甲方不定期抽审中发现问题较严重的，视情况约谈乙方项目负责人或企业法人代表，并按扣罚季度考核费用。
（二）审核质量违约
因乙方原因造成造价咨询成果出现明显不合理偏差时，除计入上述考核管理外，甲方根据差错率的情况扣减乙方咨询服务费：
以下情况属乙方原因造成的审核差错：
（1）工程量计算不准确；
（2）新增单价错套定额或计费程序错误；
（3）重复计价，如：多计招标文件和合同约定包干的项目、重复计算工程量清单或定额子目包含的工作内容或项目、多计重复的签证、变更工程等。
（4）工程清单中出现工程量计算错误、虚列项目、漏项漏量。
（5）材料价格未按招标文件、合同要求计价或未经询价引起的偏差超过材料价格5%。
（6）无定额可套且未对工艺进行核实而导致的工程造价偏差超过该项工程造价10%。
（7）已计算签证或变更增加工程，但未扣减对应的减少工程。（无论须扣减的对应减少工程有无签证）。 
（8）编审资料与实际施工不符，且现场查勘明显可以发现的减少工程项目而未扣减的。 
（9）其它计算错误，如：点错小数点、汇总错误、计量单位错误等。
2、控制价编制：
差错率（i）＝（|招标控制价-中标价|/中标价）*100%
施工类： 
10%≤i＜20%，甲方扣除该项咨询服务费的10%
i≥20%，甲方扣除该项咨询服务费的20%。
服务类及设备采购类：
30%≤i＜40%，甲方扣除该项咨询服务费的5%
40%≤i＜50%，甲方扣除该项咨询服务费的10%
i≥50%，甲方扣除该项咨询服务费的20%。
3、结算标准
差错率（i）＝（|咨询单位的项目结算审核金额-市政府主管部门终审金额|/市政府主管部门终审金额）*100%
（1） 2%＜i≤5%，甲方扣除该结算项目咨询服务费的20%； 
（2） 5%＜i≤8%，甲方扣除该结算项目咨询服务费的50%；
（3） i＞8%，甲方扣除该结算项目咨询服务费的70%； 
4、支付与变更:
甲方将根据计量支付与变更资料进行检查，若由于乙方原因造成如：合同工程量清单单价套用错误、合价计算错误、未严格执行合同原则，或在未经批准的情况下，出现应扣而未扣款项的现象，甲方将在考核管理中扣分。
（三）工作时限违约
1.如因乙方原因未能按《造价咨询任务大纲》规定时间完成造价咨询任务的，且逾期时间未超过约定项目审核时限2倍者；或不满足甲方工作进度需求，且未严重影响工程进度者。甲方将在当季度进度款中扣罚1000元/单的咨询服务费。
2. 如因乙方原因未能按《造价咨询任务大纲》规定时间完成造价咨询任务的，且逾期时间超过约定项目审核时限2倍者；或不满足甲方工作进度需求，且严重影响工程进度者。乙方应书面提交合理解释报甲方审批；否则甲方将给予其严重警告并扣减当季考核费；若此情况累计发生达3次或以上的，甲方有权与其解除合同。
（四）乙方必须积极配合政府主管部门及评审单位的评审工作，若由于乙方配合不力造成政府主管部门或评审单位向甲方投诉或造成退单的情况，甲方将给予其严重警告、责令整改并扣减其当季度考核得分；若累计达到3次或以上，甲方将对乙方处以1万元/次的罚款或解除合同。
（五）甲方有权根据实际情况要求乙方增加、更换咨询服务人员。当乙方指派的咨询服务人员未能及时、尽职、尽责履行审核职责的，甲方有权要求更换其他合适的咨询服务人员。若乙方未能按甲方要求增加或更换合适的咨询服务人员的，或更换人员后仍不能满足合同约定的服务要求的，甲方有权扣减咨询费用或解除本合同。
（六）乙方项目负责人、专业负责人及各专业技术员组成的项目组在整个项目服务期内不得更换。乙方如更换项目负责人，将被处罚2万元/人次；乙方如更换专业负责人，将被处罚1万元/人次；乙方如更换专业技术员，将被处罚0.5万元/人次。因死亡、重大疾病或离职须更换项目负责人、专业负责人或专业技术员的，提供书面证明并经甲方审批同意后，可不被处罚。
（七）如果乙方单位人员渎职、不服从甲方的工作要求和管理制度，或拒不执行甲方意见、服务态度恶劣，影响工作的，甲方认为有必要更换造价咨询单位人员时，将出具书面通知(勿需说明理由)，乙方应立即撤换，并重新委派经甲方认可的人员到位，撤换人员的处罚标准同第九条“违约责任”第（六）款。
（八）咨询单位应妥善保管其接受或工作所需的各项文件资料，必须按照其投标文件承诺的保管制度和业主要求妥善保管；若由于咨询单位原因造成的资料遗漏或丢失，咨询单位务必在15个工作日内自行补齐，否则业主将按以下条款进行处罚：
1、遗漏或丢失资料2000元/份；
2、除接受上述处罚外，还计入考核管理；
3、若累计遗漏或丢失资料达3次或以上的，业主有权与其解除合同且不退还履约保证金。
（九）如果乙方人员在工作过程中违反职业操守，不遵守保密约定或影响结算外审的公正性，给甲方造成负面影响的，甲方除保留对其考核处罚的权力外，同时保留与其解除合同并提起诉讼的权利。
（十）在协议执行期内，如因乙方企业法人营业执照（含分支机构营业执照）失效又未及时补办手续或乙方被吊销企业法人营业执照（含分支机构营业执照）、吊销资质、降低资质以及因违约行为导致甲方解除本协议的，本协议将自动终止执行。
十、争议的解决
1、甲乙双方应通过直接的协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。
2、如从该争议开始后三十（30）天内甲乙双方仍不能友好解决合同争端，可向甲方住所地有管辖权的法院提出诉讼。
3、诉讼发生的费用除法院另有判决外均应由败诉方负担。
4、法院的审理不影响本合同的履行，除非法院已作出明确的判决或裁定。
十一、合同生效及其他
1、本合同生效条件
合同自双方法定代表人或授权代表签字或签章，并盖公司公章后生效。
2、合同签约地
本合同签约地为中华人民共和国广州市。
本协议正本二（2）份，副本四（4）份，双方各执正本一 （1）份，副本二（2）份。
甲      方：（公章）                乙      方：（公章） 
地      址：                        地      址：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
 电    话：                         电    话：
 传    真：                         传    真：
 开户银行：                         开户银行：
 帐    号：                         帐    号：
 邮政编码：                         邮政编码：
电子邮箱:                          电子邮箱:

合同附件
附件一：
中选标通知书
附件二： 

履约保函
（由银行出具）
（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）
开具日期：              
保函编号：              
致：           （ 招标人名称，以下简称贵方）
本保函作为贵方与         （中标人名称）于    年    月     日就_________项目（以下简称项目），签订的_____号_____     合同的履约保函。
                  银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追索地向贵方支付履约保证金人民币_______元（金额大小写），并以此约定如下：
（1）________ （中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论________（中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其继承者和受托者在收到贵方第一次的表明________（中标人名称）违约的书面通知后七日内，按贵方提出的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣款，均不能从本保函中扣除。
（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。
（4）本保函开具生效，直至项目合同全部履行完毕止，但本保函的有效期最晚不超过_____年___月__日。
（5）本保函未经本行同意不得转让。
（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。
（斜体字处根据实际业务情况填写）
出证行名称：                         
签名（或签章）：                      
（印刷姓名和职务）                    
公     章：                          
地     址：                          
邮政编码：                       
电     话：                          
附件三：
廉 洁 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，                           (以下称甲方)与                       (以下称乙方)，特此订立本协议，并共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方应自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律、法规，廉洁自律、纪律处分等相关规定，及《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等。
（二）甲乙双方应严格执行                                   合同（以下简称“主合同”），自觉履行合同约定的相关义务，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。
（三）甲乙双方在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）甲乙双方应建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布受理举报方式，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）甲乙双方中的任何一方发现另一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒另一方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。但任意一方不得无事实依据投诉。
第二条 甲方的义务
（一）甲方工作人员及其亲属（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹和姻亲，下同）、身边工作人员和其他特定关系人不得索要或收受乙方（含乙方工作人员，下同）的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。
（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧喜庆活动、亲属、身边工作人员和其他特定关系人工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍其亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售住房、车辆等物品；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等财物；不得以其他交易形式非法收受乙方或关联方的财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的财物。
（七）甲方工作人员不得有法律法规、甲方相关规定的其他不廉洁行为。
第三条 乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方工作人员及其亲属、身边工作人员和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。
（二)乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。
（四）乙方不得安排甲方工作人员在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，乙方不得接受甲方工作人员介绍，安排甲方工作人员亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）乙方不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员出售住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向甲方工作人员买受住房、车辆等物品；不得向甲方工作人员出借钱款、住房、车辆等；乙方或关联方不得以其他交易形式非法向甲方工作人员提供财物。
（六）乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具等物品。
（七）乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（八）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送财物。
（九）乙方不得有法律法规等相关规定的其他不廉洁行为。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，依据有关规定对相关责任人给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
甲方举报投诉受理部门：广州轨道交通建设监理有限公司纪委办公室；举报电话：83064204；投诉受理邮箱： jianlijiweiban@gzmtr.com；举报地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编4号楼3楼。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。乙方应按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1.对乙方工作人员处理：
（1）由甲方对乙方法定代表人或其法定代表授权人、监督部门负责人或项目负责人进行约谈。
（2）要求乙方对相关工作人员进行相应党纪、政务处分、组织处理等，该工作人员 2年内不得继续从事甲方管辖项目工作。
（3）要求乙方更换项目负责人，该项目负责人2年内不得参与甲方管辖项目的管理。
2.依据《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等，限制投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至2年（具体由甲方视情节严重程度确定）。
3.乙方或乙方工作人员拒不纠正违反协议约定行为的，或不配合处理的，或在甲方采取处理后，再次出现违反协议约定行为的，应当从重、加重处理。乙方积极配合可从轻处理。
4.要求乙方对相关事项进行通报。
5.单方解除合同而无须承担任何违约责任。
6.追究乙方主合同其他违约责任。
7.乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，并承担相应的法律责任。
本违约条款仅适用于违反本协议的情形，如乙方出现其他违约行为则按主合同的违约条款执行。
第五条 本协议由双方或双方上级单位（若有）负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的相关部门对本协议履行情况进行检查。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同终止之日止。主合同执行过程中及主合同终止后，若发现及查实发生在主合同签订前或合同期内的不廉洁行为，甲乙双方可追溯相关责任。
第七条  本协议作为主合同的附件，与其具有同等的法律效力。
第八条 本协议一式两份，双方各执一份。
	甲方（盖章）：广州轨道交通建设监理有限公司
授权代表（签字）：
日期：
	乙方（盖章）： 

授权代表（签字）
日期：

	
	


附件四：
工程造价咨询人员配置一览表
	序号
	岗位/职务
	人员姓名
	职称
	专业
	资格证书编号

	1
	造价咨询项目总负责人
	
	
	
	

	2
	专业负责人

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	专业技术员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	信息联络员
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	


附件五：
医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)
全过程造价咨询服务项目考核评分表
	合同名称：

	造价咨询公司名称：

	考核日期：       年       季度

	序号
	检查项目
	权重
	检查扣分标准
	扣分理由
	分值

	一
	履约情况
	30%
	人员与合同约定不符的，或不满足工作需求，每人扣10分；
投入物资配置与合同约定不符的，或不满足工作需求的，每单扣10分。
违背合同约定及廉洁协议、保密制度的，每单扣20分。
服务态度恶劣，或服务配合意识差的，经管理部门约谈仍未达到要求，每单扣50分。
出现因与管理部门、外部评审单位或承包商沟通不畅，造成第三方投诉的情况，经核实确属造价咨询单位责任的，每单扣20分。
	
	

	二
	考评管理
	20%
	未按要求提交考评管理检查相关资料的，出现资料遗失情况，每项扣10分。
检查和考评发现问题后未反馈整改计划，每单扣50分；逾期未予整改，每项扣100分。
	
	

	三
	工作效率
	20%
	未在合同约定期限内完成工作的，每超出1天，扣5分。
	
	

	四
	审核质量
	30%
	经核实审核质量确属造价咨询单位责任的，按以下标准扣分：
1、工程量清单计算不准确、列项不合理，出现缺项漏项导致投资增减超过5%；每单扣20分；
2、编制的施工类招标控制价与中标价偏差率≥10%或服务类及设备采购类控制价编制与中标价偏差率≥30%，每单扣20分；
3、合同支付审核出现差错或资料不齐，导致集团公司财务总部退单≥2次，每单扣20分；
4、合同变更审核与经政府审核结果偏差率≥3%，每单扣20分；
5、合同结算审核与经政府审核结果偏差率≥2%，每单扣20分。
	
	

	五

	专项评价或具体事项介入（如有）
	
	在专项评价或具体事项介入中未根据业主工作指导意见及时反馈计划，每单扣10分；未按计划完成工作的，每单扣20分；工作完成质量差的，每单扣30分。
	
	

	六
	增值服务（如有）
	
	积极主动配合业主的工作需求，提供合同约定范围外的造价咨询服务工作的，包括但不限于提供咨询服务、专业培训等，根据增值服务工作的重要性及完成质量，每提供一次增值服务加分5-20分；如增值服务获得业主表扬信，再加15分。
	
	

	分值汇总
	　
　

	说明： 

	1.第一～五项检查项目满分和为100分，各项扣分=∑子项扣分*相应权重，扣分总额以该检查项目对应的分值为限，如同一行为符合两项或以上的扣分标准，则累加扣分；

	3. 如该季度有第六、七项加减分，在常规季度考核分数上直接加减。


评分员：
（至少三人） 

委托人要求

一、项目概况
工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务项目
工程地点：广东省广州市

工程概况：详见招标公告
资金来源：财政资金 
服务内容

医药港4号道路东侧道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)段，资金来源为财政资金。

根据发改委可研批复（可研批复文号：穗发改〔2013〕25号），本项目为广州国际医药港项目的配套市政基础设施7条市政道路中的一条，为城市次干道，呈东西走向。本次招标主要建设内容为：医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889）段，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。
本项目招标控制价：人民币 叁拾柒万元整（￥370000元）。（投标人的投标价均必须是人民币固定价（以大写金额为准）。投标人投标价不得超过本招标文件的招标控制价，否则投标文件做无效处理。投标人的投标报价应已包括投标人履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、成果报告印刷、专家咨询、会议评审及其它管理费用等，由中标人在合同相应项目实施过程中包干使用。）
三、对造价咨询单位（中标后）要求

本项目为施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于以下服务内容:施工图预算审核、合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及计量支付审核，概算回归、材料询价、造价指标整理、工程结（决）算、决算后评估及合理化建议、项目经济指标分析、工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询、配合项目审计等其他造价方面的工作等。
四、质量要求（具体项目若无对应部分工作内容，则无对应质量要求）

1、咨询人提交的工作成果需满足委托人的质量要求，具体如下:
	序号
	名称
	造价误差率
（以审定造价为基数）

	1
	预算编制/审核
	±5%以内

	2
	概算编制/审核
	±10%以内

	3
	结算审核及模拟清单转包干编制/审核
	±2%以内

	4
	变更及工程签证编制/审核
	±3%以内

	5
	清单编制/审核
	±5%以内

	6
	招标控制价编制/审核
	±10%以内


第六章 投标文件
医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150—k1+542.889)全过程造价咨询服务项目
投 标 文 件

投标人：                                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

       年       月       日
目 录
一、投标函

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、投标报价表
五、资格审查资料

六、咨询服务方案
七、服务质量保证与承诺
八、合同条款的响应一览表
九、承诺书
十、其他资料
十一、廉洁承诺书

一、投标函

投标函
广州轨道交通建设监理有限公司：

1. 经分析研究了贵方提供的                  （招标项目名称）____的招标文件，我单位自愿遵照招标文件规定的各项要求和本投标文件（包括本投标函）承担本招标项目。投标报价如下：
本项目招标范围内的造价咨询服务投标报价总报价为人民币大写      万元（¥             ）（其中增值税税率为       ）（以上报价包括咨询服务过程中的所有费用）。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3. 造价咨询服务期：服务期暂定为24个月。具体服务期自中标通知书发出之日起至合同范围内各项工程合同全部通过市财政结算评审，取得财政评审结果通知之日止。
4. 依据招标文件的规定，履行造价咨询项目合同约定的责任与义务。

5. 投标有效期为120个日历天。

6. 投标保证金     万元。我方响应招标文件中投标保证金的有关规定。

7. 保证递交的投标文件的真实性、完整性。

8. 若我方有幸中标，将在招标文件规定的时间内按期提供咨询合同总额10％的履约保函。
9．如果在中标公示期间因自身原因失去中标资格后，我方保证不对本次评标过程进行任何投诉。

10.我方承诺不存在招标文件投标须知第1.4.3条情形。
11. 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在本招标文件规定的期限内与贵司提供的格式签订合同与《廉洁协议书》。
投标人名称：                

（法人公章）
法定代表人或其授权代表:（签字或盖章）：

地    址：(包括电话、传真号)

银行帐号：(包括开户行地址、电话等)

   日    期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

                              投标人：          
（盖单位章）

      年      月      日

二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改          （招标项目名称）___投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：


                   
（盖单位章）

法定代表人：


        
（签字或盖章）

身份证号码：


                           
委托代理人：


                  
（签字或盖章）

身份证号码：


                            
       年       月       日

三、投标保证金
（1）如采用转账、现金或支票形式提交的，由广州公共资源交易中心代收投标保证金，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）
（投标人可以放投标保证金汇款凭证复印件或扫描件，也可以不放。）
（2）如采用投标保函形式提交的，保函格式如下（参考）：
（非投标保函形式递交保证金，此格式不须提供；采用投标保函形式递交保证金，投标人在此处提供投标保函复印件，开具保函的银行可根据其规定相应调整保函内容）
投标保函
（由银行出具）
出具日期:______________
保函编号：______________

致：______________（招标人名称，以下简称贵方）
项目编号：___________号标之投标担保
项目名称：______________
本担保作为______________（投标人名称，以下简称投标人）按项目编号：____号招标邀请向贵方提供______________（项目名称）之投标担保。
    ______________（银行名称，以下简称本行）兹无条件及不可撤销地保证，本行第一次收到贵方有关以下任一情况之书面通知后7日内，本行及其继承者和受托者将无论投标人有何反对，无条件地、不可撤消地以该通知中规定的方式支付给贵方投标保证金人民币__________元（金额大小写）：
  （1）投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）；
  （2）投标人不接受按招标文件规定修正投标价；
  （3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
  （4）投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的；
  （5）投标人中标后未能按照招标文件规定向招标代理机构支付“中标服务费”（适用于有招标代理的项目）；
  （6）经查实投标人投标文件弄虚作假的或有串通投标、弄虚作假违法行为或投标人采用不正当的手段骗取中标；
  （7）投标人原因投标文件未解密（适用于电子标）。
   本行将在接到贵方第一次书面要求时向贵方支付上述款项，无须贵方证实此要求，本行完全同意担保自投标截止日起生效，并在其后天内（必须与投标有效期一致）以及贵方终止本担保前通知本行的由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。

出证行名称：

签名（或签章）：

（印刷姓名和职务）

公章：

地址：

邮政编码：

电话：
四、投标报价表

	项目名称
	

	投标人名称
（盖企业公章）
	

	投标报价
	人民币（小写）        元
人民币（大写）        元

	拟委派的项目负责人
姓名
	姓    名
	

	
	职称
	

	
	注册证号
	

	投标人法定代表人
（签名或盖章）
	
	本项目的授权
委托代理人
（签名或盖章）
	

	备注：
投标总价为人民币报价，且为固定总价。
投标总价应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用（包括研究调研费）和投标人应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用及其他管理费用等。
若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。



五、资格审查资料
（一）基本情况表
	1.简况

	投标人全称
	

	主要业务
	

	成立日期
	

	职工人数
	

	2.领导层名单

	级别名称
	姓名

	
	

	
	

	
	

	3.股东名单（股份5％以上者）（如有）

	股东名称
	持股比例

	
	

	
	

	控股公司名称
	

	4.直属公司名单（如有）

	

	


注：投标人应根据招标公告投标人资格要求及投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料：
1、投标人营业执照；
2、拟委派的项目负责人有效的注册一级造价工程师或未实行分级的注册造价工程师执业资格证证书、职称证书（注册执业单位须与投标单位一致）；
3、投标申请人声明（按招标公告附件一格式）；
4、招标人要求的其他资料。
1、投标人营业执照
2、拟委派的项目负责人有效的注册一级造价工程师或未实行分级的注册造价工程师执业资格证证书、职称证书（注册执业单位须与投标单位一致）。
3、投标申请人声明（按招标公告附件一格式）
4、招标人要求的其他资料
（二）近年类似项目情况
	序号
	项目名称
	业绩金额
	合同投资额
	合同执行时间
	项目专业类型
	业主名称/联系人/电话
	备注

	工程造价咨询业绩

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、造价咨询业绩需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、造价咨询服务合同（合同委托方必须为建设方或政府部门）、成果证明文件。成果证明文件可以是经建设方或相关政府监管部门确认的咨询报告或定案表或业主评价意见表，时间以咨询成果为准，业绩数量以合同为准。

2、建设方可以为建设项目的投资人或项目建设管理单位，即造价咨询合同所对应工程施工合同的发包方。

3、全过程造价咨询业绩内容必须至少包括：招标控制价及清单（或施工图预算）的编制或审核，合同计量支付、合同变更审核、工程结算审核。以上工作可分属不同合同，但须对应同一个工程项目。
投标人名称：                   

（法人公章）                   

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
日    期：      年   月    日
（三）拟投入本项目造价人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	职称/资质
	专业
	经验
年限
	本项目担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表列出的人员，须附其相关证书（职称证、造价注册证）的扫描件；
投 标 人（单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日    期：   年   月   日
（四）拟任项目负责人简历
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事造价工作年限
	

	执业资格证书编号
	
	专业
	

	主要业绩

	建设单位
	项目名称
	业绩金额
	项目执行状态
	主要负责的工作

	…
	XX项目
	XXXX元（中标通知书）
	20XX年X月X日
	…

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：
以上人员资历证明材料为满足基本要求的相关证明资料扫描件，包括但不限于：注册造价工程师师或注册一级造价工程师资格证和注册证、专业技术职称资格证、学历证、劳动合同、工作经历证明原件、社保证明（2023年7月至2023年9月）等。
投标人名称：                   

（法人公章）                   

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
日    期：      年   月    日
（五）拟任项目专业负责人和技术人员简历表
	姓名
	
	性 别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职 称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事造价工作年限
	

	执业资格证书编号
	
	专业
	

	主要业绩

	建设单位
	项目名称
	业绩金额
	完成时间
	主要负责的工作

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：
1、本表每人一表（指拟派本项目人员），并加盖投标人公司法人公章。
2、以上人员资历证明材料为满足基本要求的相关证明资料扫描件，包括但不限于：注册造价工程师师或注册一级造价工程师资格证和注册证、专业技术职称资格证、学历证、劳动合同、工作经历证明原件、社保证明（2023年7月至2023年9月）等。
投标人名称：                   

（法人公章）                   

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： 

日    期：      年   月    日
（六）物资投入及配置
（内容包括：本项目配备的专业造价管理、计价软件以及办公设备投入，物资调配计划等；具体内容由投标人自行编写）
六、咨询服务方案
（内容包括：具体内容由投标人自行编写，格式不限）
七、服务质量保证与承诺
（内容包括：服务内容、响应时间及违约责任的具体承诺等；具体内容由投标人自行编写）
投标人名称：                   

（法人公章）                   

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
日    期：      年   月    日
八、合同条款的响应一览表
	合同条款号
	响应内容
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款应答并按要求填写上表。
2、对完全响应的条目在上表“响应情况”列中说明完全响应，对有偏离的条目在上表“偏离说明”列中说明具体偏离内容。
3、投标人对合同条款的偏离须完全列在本表中，如投标文件其他部分出现类似对合同条款的偏离（也包括注解、说明或理解等），除非在本表中明确标明，否则不予认可。未在本表列明的偏离视为响应。
投标人名称：                   

（法人公章）                   

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： 

日    期：      年   月    日
投标人地址：             

传真 ：               

电话：             

九、承诺书
1、资料档案归档管理承诺书
致：广州轨道交通建设监理有限公司
我司自愿参与                     投标。我公司承诺：一旦我司中标，我司将严格遵守及执行招标人的各项资料档案归档管理制度，建立并管理工程造价咨询服务的相关档案，保证项目资料的完整，不得遗失、损坏项目资料，保存过程审核资料及支持文件等，并按招标人的要求按期做好已完项目的相关资料移交和归档工作；
如果由于我司原因造成资料遗漏或丢失，我司将在15个工作日内自行补齐，否则我司无条件接受招标人对我司的以下处罚：
1、遗漏或丢失资料2000元/份；
2、除接受上述处罚外，还计入考核管理；
3、若累计遗漏或丢失资料达3次或以上的，甲方有权与其解除合同且不退还履约保证金。
特此承诺。
     承诺单位：               （公章）

     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：             

     日期：      年   月   日

2、项目负责人到岗承诺书
致：广州轨道交通建设监理有限公司

我司自愿参与                             投标。我公司承诺：一旦我司中标，（人员姓名）将担任本项目负责人，其注册造价师资格证号：                。我司保证（人员姓名）按照招标人的工作要求提供工程造价咨询服务。
我司承诺在整个项目服务期内不更换项目负责人。我司如更换项目负责人，将无条件接受2万元/人次的罚款。如项目负责人因死亡、重大疾病或离职必须更换，我司将提供书面证明并经招标人审批同意，免除罚款。
如果项目负责人渎职、不服从招标人的工作要求和管理制度，或拒不执行招标人意见、服务态度恶劣，影响工作的，招标人认为有必要更换时，请出具书面通知(勿需说明理由)，我司将立即撤换，并重新委派经招标人认可的项目负责人到位，同时无条件接受2万元/人次的罚款。
特此承诺。
	身份证复印件粘贴处


     承诺单位：               （公章）
     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：             
     日期：      年   月   日
3、    专业负责人到岗承诺书
致：广州轨道交通建设监理有限公司

我司自愿参与                   项目投标。我公司承诺：一旦我司中标，（人员姓名）将担任本项目的     专业负责人，其注册造价师资格证号：          。我司保证（人员姓名）按照招标人的工作要求提供工程造价咨询服务。
我司承诺在整个项目服务期内不更换专业负责人。我司如更换专业负责人，将无条件接受1万元/人次的罚款。如专业负责人因死亡、重大疾病或离职必须更换，我司将提供书面证明并经招标人审批同意，免除罚款。
如果专业负责人渎职、不服从招标人的工作要求和管理制度，或拒不执行招标人意见、服务态度恶劣，影响工作的，招标人认为有必要更换时，请出具书面通知(勿需说明理由)，我司将立即撤换，并重新委派经招标人认可的专业负责人到位，同时无条件接受1万元/人次的罚款。
特此承诺。
	身份证复印件粘贴处


     承诺单位：            （公章）
    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：             
     日期：      年   月   日
4、    专业技术员到岗承诺书
致：广州轨道交通建设监理有限公司

我司自愿参与                   项目投标。我公司承诺：一旦我司中标，（人员姓名）将担任本项目的     专业技术员，其注册造价师资格证号：          。我司保证（人员姓名）按照招标人的工作要求提供工程造价咨询服务。
我司承诺在整个项目服务期内不更换专业技术员。我司如更换专业技术员，将无条件接受0.5万元/人次的罚款。如专业技术员因死亡、重大疾病或离职必须更换，我司将提供书面证明并经招标人审批同意，免除罚款。
如果专业技术员渎职、不服从招标人的工作要求和管理制度，或拒不执行招标人意见、服务态度恶劣，影响工作的，招标人认为有必要更换时，请出具书面通知(勿需说明理由)，我司将立即撤换，并重新委派经招标人认可的专业技术员到位，同时无条件接受0.5万元/人次的罚款。
特此承诺。
	身份证复印件粘贴处


     承诺单位：            （公章）
    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：             
     日期：      年   月   日
十、其他资料
1、企业受到建设行政主管部门、造价师协会、财政或审计部门、业主评价等证明资料扫描件（如有）；
2、其他（如有，由投标人自行提供）
十一、廉洁承诺书
廉洁承诺书
广州轨道交通建设监理有限公司：
本公司就参加贵司                   项目投标（含比选，下同）工作，郑重作出如下承诺：
我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我公司参加投标所提供的所有材料均是真实、合法、有效的。我公司保证不出现串通投标的情形，不出让投标资格，不向广州地铁集团有限公司及其下属子公司工作人员及其亲属和其他特定关系人、评标（评审）委员会成员及其亲属和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，同时不出现任何其他不廉洁行为。如未履行上述承诺，我公司愿接受没收投标保证金及限制我公司投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至2年（具体期限由广州地铁集团有限公司确定）、中标（中选）无效等处理，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标（中选），我公司愿意与贵司签署并严格执行《廉洁协议》。
特此承诺！
承诺企业（盖章）：
地    址：
法定代表人签字：
（或）授权代表人签字：
日    期：       年   月   日


