第七章技术规范

详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）

第八章工程量清单计量规则

本“工程量清单计量规则”是根据交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号），以下简称“范本”）、《关于发布《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件〉（2009年版）的补充规定》中清单标准修订内容的通知》（粤交造价函【2011】45号）文件规定，结合本项目的施工图设计文件和项目的实际情况编制。

将第八章“工程量清单计量规则”的内容删除，以本《工程量清单计量规则》内容代替。

一、说明

1、一般要求

(1)本计量规则各章节是按第七章“技术规范”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则应与“技术规范”相应章节的施工规范结合起来理解、解释和应用。

(2)本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

(3)本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

(4)任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

(5)按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则的规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

(6)除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

(7)工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

(8)除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。

(9)除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

(10)承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高标号水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发的质量问题，所发生的费用由承包人承担。

(11)第104节承包人驻地建设与第105节施工标准化属选择性工程子目，由发包人根据工程项目管理实际情况选择使用或同时使用。

(12)工程量清单综合单价是除100章费用以外的全费用单价。包括除100章以外的所有措施项目、临时设施、社会保险费、公积金、工程保修费、施工雨水排除、材料二次搬运、工程用水加压、完工清场后的垃圾外运、材料堆放场地的整理、水电补洞工料机费、成品保护费、临时停电停水、照明施工增加费、挖填土方的塌方、借土场、弃土场、借（弃）土方的场内外运输、其他管理费、同其他标段的配合费及规费等所有费用，以上各项费用均包含在单价中，不另行计量。

(13)施工期间和施工完工后的必要的环境保护、因承包人责任导致的地方道路及排灌系统的修复、临时用地的清理和复耕、航道的清理及因此而产生的地方要求的补偿等费用应含在相关项目单价或总价内，不另单独计量与支付。承包人在施工过程中，应做到文明施工，加强环境保护、水土保持等工作，包括但不限于施工现场整洁文明，施工场地硬底化、控制扬尘、降低噪声、合理排污等一切与此有关的施工环保作业费用。所需费用承包人应考虑在相应项目报价中，发包人不另行支付该项费用。

二、工程量计量一般要求

1、重量

⑴凡以重量计量或以重量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

⑵称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

⑶钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

⑷金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。

⑸承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

⑹对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商所示的允许偏差。

2、面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物（如检查井等）不予扣除。

3、结构物

⑴结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

⑵水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

⑶所有以米计量的结构物，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

4、土方

⑴土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式（Prismoidalformula）计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

⑵各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

⑶用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

⑷在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

5、运输车辆体积

⑴用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

⑵用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

⑶所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不予支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

6、质量与体积换算

⑴如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

⑵将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

7、沥青和水泥

⑴沥青和水泥应以千克（kg）计量。

⑵如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的重量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

⑶水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

8、成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

9、标准制品项目

⑴如规定采用标准制品（如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等），而这类项目又是以标准规格（单位重、截面尺寸等）标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

⑵除非采用标准制品的允许误差比规范要求的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差将不予认可。

三、支付通则

1、承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目（不论是临时的或永久性的）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械、必须的检（试）验及其他事务的充分支付。

2、除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应认为是该支付子目全部作业的全部报酬。包括所有施工工艺与措施的劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、按规定要求的常规检（试）验、临时工程的修建、维护与拆除、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

3、为确保结构工程的耐久性，项目所有结构混凝土应采取的防腐蚀措施费用均包含在相应混凝土的合同单价中。

4、除非合同另有规定，在工程量清单中凡未被单独列项的工程量均不予计量，其费用均视为已包含在与其相关的工程项目的单价或总额价之中，不再另予计量与支付。

5、一般地，工程项目都必须在发包人和监理人按技术规范要求检验验收合格后才予以计量支付。如果发包人或监理人根据规范、标准和有关要求等确定某项工程项目或子目在工程质量上（或外观质量上）存在着缺陷或质量问题，将不予以计量支付。发包人或经发包人同意后监理人有权要求承包人将不符合要求的工程项目进行返工或推倒重做，待质量达到要求后才予以计量支付，由此造成的整改、返工或重做等发生的费用和工期全部由承包人负责。

6、如果承包人在退场后未能缴足与（包括但不限于）口岸、边防、海洋、海事、环保、水利、地铁、铁路（含轻轨）和地方等有关单位所签合同规定的或（包括但不限于）口岸、边防、海洋、海事、环保、水利、地铁、铁路（含轻轨）和地方等有关单位要求缴交的各项费用，如：维持通航（车）费及租地管理费等；或者未按要求进行场地清理、道路修复、复耕、恢复和疏浚与完善排灌系统等工作，则发包人有权代缴上述费用或另行安排队伍进行上述未完工作。上述原因所发生的所有费用发包人将在承包人应得价款里全部扣回，承包人必须接受。

7、施工过程中或在缺陷责任期内，如发生属承包人责任的工程质量缺陷问题，如滑坡、地基沉陷和桩基、构造物缺陷等，发包人有权对上述工程质量缺陷委托专业队伍进行处理，费用由发包人代付并在承包人的应得价款中相应扣回，承包人必须接受。

8、在工程量清单中设置的各种暂估费用，可由业主扣回统一掌握使用，或由承包人实施并以实际发生为准，但不论最终实际发生多少，承包人均应承担相应的税费，该部分税费视为包含在投标总报价中，业主不再另行支付。

第100章 总则

### 第101节 通则

1.计量

(1)承包人按合同条款办理的建筑工程一切险和第三方责任保险的保险费率第220节、320节、710节、815节和第900章市政内容部分按3‰计取，其余部分按4‰计取，投保金额为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至第900章的合计金额。

(2)承包人应交纳的所有税金(包括增值税、城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税等)和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

（1）合同条款中规定的“建筑工程一切险”和“第三方责任险”的保险费，先由承包人支付。在接到保险公司的保险单并经监理人签证后，发包人将按照保险单的费用直接向承包人支付，但不得高于投标文件该项所报总额价。

（2）承包人应根据工程进度情况，按中华人民共和国税法有关规定及时缴纳税金，如增值税、城市建设维护税和教育费附加由发包人代扣代缴，则应根据合同约定的费率和计算方法计算税金，及时扣回。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 | 总额 |

### 第102节 工程管理

- 计量

（1）竣工文件编制费在工程量清单102-1项中以总额报价。包括施工期间日常各种施工资料的整理、组卷和归档与工程完工后竣工文件的编制、收集和整理所需配备的人员、机械、设备等所有费用，按总额为单位计量。

（2）施工环保费（含文明施工费）在工程量清单102-2项中以总额报价。

施工环保及文明施工的工作内容包括：施工现场整洁文明（如要求各承包人现场驻地统一采用活动板房或发包人认可的租用场所、料场整齐分区明确、消防安全设施齐备等），施工场地沙石化、控制扬尘、降低噪声、合理排污、施工围蔽等一切与此有关的作业。承包人在施工区域必须按本项目工程建设双标管理细则及当地政府及行政主管部门的要求进行围蔽（围蔽按102-6、102-7计量），施工围蔽方案必须经监理工程师审批同意后方可实施。施工环保费经监理人检查验收后以总额计量，该费专款专用。

- 安全生产费按指定金额（第100章~第900章合计金额并扣除保险费（建筑工程一切险及第三方责任险）与安全生产费本身金额的1.5%）列入工程量清单支付子目102-3中，其下内容包括：第102-3小节所发生的施工安全生产经费，应用于设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备安装及维护支出；其他安全生产费用支出，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人，对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。安全生产费实行专款专用、专户核算，任何单位或个人不得挤占或挪用。

根据《广州市安全生产委员会办公室关于印发《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》的通知》（穗安办〔2019〕21号）要求，在全市建筑施工领域强制推行安全生产责任保险制度，承包人应按文件要求办理安全生产责任保险。办理该保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在安全生产经费总额中。

- 工程管理软件

工程管理软件主要包括工程结算决算计量一体化软件、操作人员的培训、劳务和计算机配置、维护、备份管理及网络构筑等一切与此相关的费用。本项费用由承包人在工程量清单102-4项中以总额报价，由发包人统一掌握使用，工程管理软件费可根据实际发生费用予以调整使用。

（5）交通管制经费：包括为保证工程施工而需要占用交通设施或影响交通设施正常使用、暂时维持或封闭交通、缴纳地方收取的占用设施费、施工围栏、施工警示灯等费用，包括但不限于指示灯、标示牌、防护措施、公路及地方道路的维护、恢复交通必要的清理和修复、交通组织方案的编制、评审和实施费用以及按主管部门如水利、交警、边防、公路管理等部门要求需缴纳的各种费用等。并执行以下规定：

公路（道路）交通安全措施及协调费

凡与其他公路（道路）、地铁交叉或共线的，承包人须按规定做好施工和疏导交通所需安全标志的摆设和相应的交通组织方案，所有作业和摆设须符合《公路养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路工程施工安全技术规程》和《中华人民共和国公共安全行业标准道路作业交通安全标志》以及交通组织设计的要求，确保与作业路段交叉或共线公路（道路）的通车运营需要和交通安全维护，其他交通安全措施及协调费是指承包人在施工期间所需的交通安全维护费用（包括清障机械设备的日常使用，交通协管员的招收、培训及使用，以及临时交通安全设施的布设、保有、维护、与其他公路（道路）主管部门协调和按发包人有关交通组织安全维护管理的要求应完成的事项）。该费用主要用于加强承包人施工期的交通组织实施、安全维护和应急处理，保障原有道路的交通安全。交通安全措施方案必须报监理人审核、发包人批准后才能实施。

本项费用在工程量清单102-5中以由投标人自行考虑以总额报价，且不随合同总价的变化而调整，该金额为总价包干。

（6）102-6、102-7围蔽：施工围蔽费用为全线施工期间临时施工围蔽的制作、购置（或租赁）、维护、施工作业、摊销等费用。施工围挡包括但不限于过城镇路段的施工围蔽等作业。施工围挡按图纸所示高度和要求，分不同类型，经监理人、发包人验收合格后以米为单位计量，混凝土基础、立柱、基础预埋件及紧固件、试验、运输、安装、拆除、损耗、修复等作为其附属工程不单独计量。

- 智慧工地：发包人将在本项目实施智慧工地系统建设，包括但不限于智慧工地云平台、VR安全体验、实体安全体验、劳务实名制、环境监测、视频监控、人员定位、基坑监测、隧道施工监测、桥梁施工监测等模块，具体内容参照《广州市住房和城乡建设局关于进一步推进全市房屋建筑工程智慧工地建设的通知》，本项费用由承包人在工程量清单102-8项中以总额报价。

（8）档案编制费：档案编制指自项目立项审批(核准)至竣工验收过程中产生的，反映项目质量、进度、费用和安全管理基本情况，对建成后的工程管理、运行、维护及改建和扩建具有保存、查考利用价值的各种形式和载体的历史记录，按照项目档案组卷要求，经系统整理并归档的公路建设项目文件，档案编制费包含过程中发生的一切与此相关的费用。本项费用由承包人在工程量清单102-9项中以总额报价。

2.支付

（1）102-1子目在监理人验收合格后一次支付。

（2）102-2子目费用每三分之一工期支付总额的30%。交工验收证书签发之后，支付总额的10%。

（3）工程项目开工前，发包人预付安全生产经费的30%作为安全生产费预付款。安全生产经费预付款在进度付款证书的累计金额未达到安全生产经费总额的30％之前不予扣回，在达到安全生产经费总额的30％之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1％，扣回安全生产经费开工预付款的2％)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

（4）工程进度款(即按安全生产经费使用环节的有关票据凭证)分期支付，工程结算时安全生产经费用未计量部分不再计量支付。

（5）因重大设计变更原因造成施工单位实际投入安全生产经费总额与合同约定不一致的，差额部分的安全生产经费由建设单位按批复变更金额和规定提取比例同时调整。

（6）102-3项费用经监理人验收合格后，支付监理人确认的实际金额的90%，交工证书签发之后，支付剩余的10%。

（7）102-4项费用由发包人扣回统一掌握使用，该费用用于安装和购买的软件、设备的购买、使用、维护所发生的相关费用。

（8）102-5交通管制经费的支付

①承包人向公路、地铁等相关主管（权属）单位办理相关审批手续并取得批复同意，经监理人和发包人审核后支付102-5项的30%；

②所有工程施工完成，经监理人和发包人审核后支付102-5项的30%；

③在通过相关主管（权属）部门验收后，经监理人和发包人审核后支付102-5项的30%；

④余下的10%，在项目交工验收且承包人完成施工现场清理及办理完与其他公路（道路）主管部门、地铁等有关部门手续后支付；若无法达到监理人、发包人以及相关公路（道路）主管部门、地铁主管部门等有关部门的要求，对应款项不予计量即转为暂列金额，完全由发包人掌握。如发包人委托第三方实施时所发生的费用，发包人在承包人应得价款中扣回。

（9）102-6、102-7项费用按上述规定计量，安装完毕并经监理人验收后支付70%，拆除并经监理人验收后支付剩下的30%。

（10）102-8子目费用每三分之一工期支付总额的30%，交工证书签发之后，支付剩余的10%。

（11）102-9子目费用每三分之一工期支付总额的30%，移交合格的档案后，支付剩余的10%。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |
| 102-4 | 工程管理软件 | 总额 |
| 102-5 | 交通管制经费 |  |
| 102-5-2 | 临时交通组织管制经费 | 总额 |
| 102-6 | 装配式轻钢结构+B2型仿真绿植围蔽 | m |
| 102-7 | A2装配式轻钢结构+B2型仿真绿植围蔽 | m |
| 102-8 | 智慧工地 | 总额 |
| 102-9 | 档案编制费 | 总额 |

### 第103节 临时工程与设施

1.计量

（1）临时道路，根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格后按不同类型便道分别以平米按实计量；临时便桥包括便桥修建、养护（包含原有桥梁的养护）、拆除，经监理人现场验收合格后以千克为单位，按实计量，但总费用不超过总报价。特殊临时道路为村庄段便道，采用水泥混凝土硬化，具体路段见施工便道平面设计图及对应工程数量表。

（2）临时工程用地经监理人批准，以亩为单位按实计量。临时工程涉及土地租用和占用非建设用地由承包人按照自然资源主管部门有关规定办理临时用地手续，并依法依规使用。如承包人占用征地红线内用地作为临时用地（场地），须事先得到发包人批准且应按照发包人的要求无条件退场清理，否则承包人的临时用地费用不予计量支付。临时用地中如有地面附着物及管线等附属构筑物，其拆迁补偿费用已计入临时用地费用总额中。此费用包含但不限于红线外临时便道、预制场、钢筋加工场、施工机构用地、水稳拌合站、石料堆砌场用地等。

承包人须严格按《土地管理法》、《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办〔2014〕12号）等有关规定，合理合法使用临时用地，同时应按时支付临时用地补偿费，按规定缴交复垦保证费用。临时用地使用期满后，承诺自行进行恢复土地原状，由国土、农业、林业、水利等相关部门以及土地权属方验收合格后，以亩为单位按实计量复垦费。

（3）临时供电设施的修建、拆除及维护、临时供水设施架设、拆除及维修经监理人现场验收合格后以总额计量。

（4）为完成本工程所需的其它临时工程与设施，包括临时排水、临时码头、临时支挡和防护设施、施工围蔽（102-6、102-7施工围蔽除外）、安全保卫设施、防尘、防噪以及其它临时性的工程作为本节的附属工程，不另行计量。

（5）为完成上述各项设施所需的外水外电接驳费、给水管开口费、一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。

2.支付

临时工程完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总额的80％，在第1次至第4次进度付款证书中，以4次等额予以支付；所报总价中余下的20%，待交工验收证书颁发后支付。无论何时，上述实际支付的合价不应超过该项总额，否则即停止相应支付项目的支付。

承包人在报批时要向发包人提供临时用地的用地性质证明文件。承包人须严格按《土地管理法》、《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办〔2014〕12号）等有关规定，合理合法使用临时用地，同时应按时支付临时用地补偿费，按规定缴交复垦保证费用。临时用地使用期满后，承诺自行进行恢复土地原状，并同意由国土、农业、林业、水利等相关部门以及土地权属方验收合格后，预缴的复垦保证金才退回。否则，不予退还。验收合格后，按监理人确认的复垦费一次支付。如承包人不能按时支付补偿金给临地权属方、预存土地复垦金、缴纳耕地占用税或未及时承担（作为）临时用地使用单位按规定必须承担的费用，发包人有权从承包人的工程款中扣除后支付或缴纳相关单位，承包人不得有任何异议。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 临时道路、便桥工程 |  |
| 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除 |  |
| 103-1-1-1 | 特殊临时道路修建、养护（25cmC25混凝土面层+15cm5%水泥稳定碎石） | m2 |
| 103-1-1-2 | 临时道路修建、养护 | m2 |
| 103-1-2 | 临时便桥修建、养护与拆除（包括原桥梁的养护费） | kg |
| 103-2 | 临时用地 |  |
| 103-2-1 | 临时用地 | 亩 |
| 103-2-2 | 复垦费 | 亩 |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |
| 103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |

### 第104节 承包人驻地建设

1．计量

承包人必须按照《广东省公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》《广东省公路工程施工标准化指南》相关要求以及发包人制定的项目建设管理手册、标准化管理实施细则等规定做好承包人驻地建设。如涉及占用非建设用地的，承包人还必须严格按《土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》等有关规定，依法依规办理临时用地手续（涉及占用林地的要按规定办理占用林地相关手续），按规定预存土地复垦（保证）金和缴纳耕地占用税。标准化管理已经包含在第100章的清单单价或其他相关清单综合单价中，不再另行支付。驻地建设完成后，经发包人和监理人现场核实，以总额计量。主要包括：

（1）办公生活区、公用房屋（文体活动室、医疗室等）、生产用房屋（仓库、加工厂、加工棚、值班室等）、试验室等建设与拆除，包括办公区、生活区、公用房屋、生产用房屋及相关设施（含污水及垃圾处理）、试验室等场地建设与拆除、恢复。

（2）拌和场建设与拆除，包括设备的安装、拆除，拌和站场地建设与拆除、恢复。

（3）预制场建设与拆除，包括设备的安装、拆除，预制场地建设与拆除、恢复。

（4）钢筋加工场建设与恢复，包括设备的安装、拆除，钢筋加工场地建设与拆除、恢复。

（5）石料加工场建设与恢复，包括设备的安装、拆除，石料加工场地建设与拆除、恢复。

场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。包括以上范围内的各种临时工作便道、人行便道、工地临时用水和用电、临时构筑物和其他小型临时设施等的搭设、租赁、维修、拆除、清理等费用，均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。

为完成上述各项设施所需的外水外电接驳费、给水管开口费、一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量。

2．支付

104-1子目所报总价的90％，在第1次至第3次进度付款证书中，以3次等额分期支付；所报总额中余下的10％，应在承包人驻地建设已经移走和清除，达到监理人、发包人和有关部门满意时予以支付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 |  |
| 104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |
| 104-1-2 | 水泥稳定土拌合站场地建设 | 总额 |
| 104-1-3 | 预制场建设 | 总额 |
| 104-1-4 | 石料加工场 | 总额 |
| 104-1-5 | 钢筋加工场 | 总额 |

### 第106节 地磅

1．计量

根据《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）《广东省自然资源厅关于进一步规范工程建设项目涉砂石土处置工作的通知》（粤自然资函[2023]492号）等相关规定，本项目除自用外仍有剩余的砂石料需依法依规处置，承包人应配合发包人将剩余的砂石料运至项目或临时用地的范围内堆放，相关费用已在相应的工程量中计列。

地磅的设置等有关要素经业主确认和相关部门质检合格，费用由承包单位综合考虑，其费用不另行计价。

第200章 路基

### 第202节 场地清理

1.计量

(1)施工场地清理的计量应按监理人书面指定的范围(包含取弃土场场地清理，但路基范围以外临时工程用地清场等除外)，进行验收后现场实地测量，以㎡计量。现场清理路基范围内的所有垃圾灌木、竹林及胸径小于100mm的树木、竹林、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除与开挖，场地填前夯(压)实作为附属工作，不另行计量。施工场地清理和掘除使地面标高降低，而引起的土石方多填(填方段)少挖(挖方段)量包含在相关子目单价中，不另计量，仅作为附属工程。

(2)砍伐树木仅计胸径(即离地面1.3m高处的直径)大于100mm的树木，以棵计量。包括砍伐后的截锯、移运、堆放等一切有关的作业；挖除树根以棵计量，包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业。

(3)挖除旧路面（包括路面底基层、基层）应按不同结构类型以平方米计量（或者按各结构类型折合的挖除体积以立方米计量）。拆除（凿除）原有公路结构物应分别按结构物的类型，依据监理人现场指示的范围和量测方法量测，钢筋混凝土结构、混凝土结构、砖石及其他砌体以立方米计量。

(4)所有场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理、回填土方的采运等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，以监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 202 | 场地清理 |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |
| 202-1-1 | 清理现场 | m2 |
| 202-1-2 | 砍伐树木 | 棵 |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |
| 202-2-2 | 挖除沥青混凝土路面 |  |
| 202-2-2-4 | 铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚4cm | m2 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |
| 202-3-2 | 拆除混凝土结构 | m3 |

### 第203节 挖方路基

1.计量

(1)路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的横断面面积进行计算，以立方米分别计量。计价中包含开挖、运输、堆放及弃土的碾压整理所需费用，还包括弃土场场地清理、地貌恢复、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等工作内容及一切与此有关的费用作业。203-1-1-1挖弃土方单价按弃运距离15km包干，超过15km部分不另再计价。

根据《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）《广东省自然资源厅关于进一步规范工程建设项目涉砂石土处置工作的通知》（粤自然资函[2023]492号）等相关规定，本项目除自用外仍有剩余的砂石料需依法依规处置，承包人应配合发包人将剩余的砂石料运至项目或临时用地的范围内堆放。203-1-2-4、203-1-2-5挖运至堆砌场石方、孤石单价按运输距离1km包干，超过1km部分不另再计价。孤石开挖方式学校路段需采用机械和静态爆破方式，其他路段由承包人综合考虑，采用静态爆破结合机械破碎方式。后续土石方变更，总土石方比例与原设计比例保持一致，不作调整。

(2)挖除路基范围内非适用材料及淤泥(不包括借土场)的数量，应以承包人测量，并经监理人审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，以立方米计量。其单价费用应包括排水、围堰、开挖、装卸、运输、堆放、和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用。

(3)除非监理人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量。

(4)石方爆破的安全措施、爆破监理、炸药的采购、运输、储存保管等，或因炸药限制、爆破制约条件限制需采用其它方法进行石方开挖引起增加的费用，弃方的运输和堆放、质量检验、临时道路和临时排水等均作为承包人应做的附属工作含入相关子目单价或费率之中，不另计量（设计变更及合同另有约定除外）。

(5)在挖方路基的路床顶面以下，土方断面应挖松深300mm再压实；石方断面应辅以人工凿平或填平压实。此两项作为承包人应做的附属工作，均不予计量。

2.支付

（1）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

（2）土方和石方的挖方单价费用，包括开挖、解小、装卸、运输、堆放、分理填料、弃方和剩余材料的处理，以及其他有关的全部施工费用。

（3）挖除淤泥的单价费用，包括排水、围堰、开挖、基坑支撑、装卸、运输、堆放和剩余材料的处理，以及其他有关的全部施工费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 203 | 挖方路基 |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| 203-1-1 | 挖土方 |  |
| 203-1-1-1 | 挖弃土方 | m3 |
| 203-1-1-2 | 挖利用土方 | m3 |
| 203-1-2 | 挖石方 |  |
| 203-1-2-2 | 挖利用石方 | m3 |
| 203-1-2-4 | 挖运至堆砌场石方（不含孤石） | m3 |
| 203-1-2-5 | 挖运至堆砌场孤石 |  |
| 203-1-2-5-1 | 挖运至堆砌场孤石（学校路段） | m3 |
| 203-1-2-5-2 | 挖运至堆砌场孤石（其他路段） | m3 |
| 203-1-3 | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 |
| 203-1-4 | 挖淤泥 | m3 |

### 第204节 填方路基

1.计量

(1)填筑路堤的土石方数量，应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、利用石方和借方等)分别计算，经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。因特殊路基处理的路基填筑改为砂垫层或砂砾垫层、结构物台背回填数量等，不应重计相应填方工程量；填方的计量中，应扣除所有结构物（圆管涵、盖板暗涵除外）占路基体积。因保证路基边侧压实度等技术标准需要而采取的加宽而增加的土石方属施工措施，不另行单独计量。

(2)利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。其开挖作业在第203节路基挖方中计量。承包人不得因为土石混填的工艺、压实标准及检测方法的变化而要求增加额外的费用。

(3)结构物台背回填按压实体积，分不同填料以立方米计量，计价中包括挖运、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用，子目204-1-7-6石方材料来源于本项目开采的石方，计价包括材料加工、场地建设、运输，其粒径符合回填规格等一切与此有关作业的费用。

(4)换填片石、碎石、挖换填砂性土、回填碎石、石屑回填按压实体积，经监理人验收合格以立方米计量，计价中包括填料购置、运输、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。子目204-1-4、204-1-7-6、204-1-14、204-1-15、204-1-16石方材料来源于本项目开采的石方，计价包括材料加工、场地建设、运输，其粒径符合回填规格等一切与此有关作业的费用。

(5)临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量。

(6)为保证路基边缘的压实度，须加宽填筑而增加的填方数量在路基填筑的综合单价中考虑，不另行计量；各类挖台阶及必要的翻松、压实也在路基挖填的综合单价中考虑，亦不予单独计量。

(7)采用液压式压路机，按设计图纸要求的施工工艺、机械设备及碾压遍数完成，经监理人验收合格后以“m2”为单位计量。

（8）32T高强压路机碾压、28T振动压路机碾压等等均作为承包人应做的附属工作含入相关子目单价或费率之中，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括以下内容：

(1)承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

(2)原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

(3)质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 204 | 填方路基 |  |
| 204-1 | 路基填筑 |  |
| 204-1-2 | 利用土方 | m3 |
| 204-1-3 | 利用石方 | m3 |
| 204-1-4 | 碎石过渡层（利用石方） | m3 |
| 204-1-5 | 石块码砌 | m3 |
| 204-1-7 | 结构物台背回填 |  |
| 204-1-7-6 | 回填石屑（利用石方） | m3 |
| 204-1-14 | 换填石屑（利用石方） | m3 |
| 204-1-15 | 换填片石（利用石方） | m3 |
| 204-1-16 | 换填碎石（利用石方） | m3 |
| 204-1-20 | 液压式压路机碾压 | m2 |

### 第205节 特殊地区路基处理

1.计量

本节所完成的工程，经验收后，由承包人计算经监理人校核的数量作为计量的工程数量。

(1)干砌片石按图纸或验收的尺寸计算砌体数量，以立方米计量，包括有关的一切作业。

(2)砂垫层、砂砾垫层、灰土垫层、碎石垫层

按垫层类型分别以立方米计量，包括材料、机械及有关的一切作业。子目205-1-2-5石方材料来源于本项目开采的石方，计价包括材料加工、场地建设、运输，其粒径符合回填规格等一切与此有关作业的费用。

(3)水泥搅拌桩按不同桩径及桩深(长)度以图纸为依据经监理人验收合格，按米为单位计量，包括材料、机械及试桩、试验检测及成桩检验及有关的一切作业，桩帽、顶板等作为附属工程不单独计量。

(4)土工织物

土工织物分土工布、土工格栅、土工格室等，铺设土工织物以图纸为依据，经监理人验收合格按其净面积以平方米计量，包括材料、机械及与此有关的一切作业。

（5）气泡混合轻质土路堤按设计图纸施工，经监理人验收合格，各项目按下列方式进行计量：

a．气泡混合轻质土浇筑、挡板混凝土、基础混凝土及垫层按设计图纸施工，以图纸尺寸为依据并经监理人验收合格后以立方米为单位计量，包括材料、浇筑、养护及安装等与之相关的一切工作，205-1-22-6石方材料来源于本项目开采的石方，计价包括材料加工、场地建设、运输，其粒径符合回填规格等一切与此有关作业的费用。

b．钢筋（含混凝土面板钢筋和锚筋）以千克为单位计量；

c．防排水项目，以设计图纸为依据，经监理人验收合格后，防渗土工膜以平方米为单位在205-1-14子目内计量，排水管与纵向碎石盲沟等在第207节相关子目内计量。

d．其它未列出的为完成结构物所用的材料（包括镀锌铁丝网、预埋钢筋、沉降缝材料、拉杆、连接金属、支柱、角钢等）、基础开挖、养生、表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及施工设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定构件等，均作为附属工作，不另行计量。

(6)工地沉降观测作为承包人应做的工作，不予计量与支付。

(7)临时排水与防护设施不予单独计量与支付，作为承包人应做的附属工作。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的项目，第一次支付按完成工程数量的85%支付，其余部分经监理人核准承包人递交的沉降监测报告后再支付15%。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |
| 205-1 | 软土地基处理 |  |
| 205-1-1 | 干砌片石（利用石方） | m3 |
| 205-1-2 | 软基垫层 |  |
| 205-1-2-5 | 碎石垫层（利用石方） | m3 |
| 205-1-14 | 土工布（膜） |  |
| 205-1-14-1 | 土工布 | m2 |
| 205-1-14-2 | 土工膜 | m2 |
| 205-1-22 | 气泡混合轻质土 |  |
| 205-1-22-1 | 气泡混合轻质土（6.0kn/m3） | m3 |
| 205-1-22-2 | 挡板混凝土C25 | m3 |
| 205-1-22-3 | 基础混凝土C25 | m3 |
| 205-1-22-4 | 基础中粗砂垫层 | m3 |
| 205-1-22-5 | 回填黏土 | m3 |
| 205-1-22-6 | 基础碎石垫层（利用石方） | m3 |
| 205-1-22-7 | 钢筋网及支架 | kg |
| 205-1-22-8 | φ3.2钢筋网 | kg |
| 205-1-24 | 水泥搅拌桩 |  |
| 205-1-24-1 | φ500mm搅拌桩 | m |

### 第206节 路基整修

1.计量

(1)路基整修按整修路拱和整修边坡分别计量，工作内容及与此有关的一切作业经监理人检验合格后，整修路拱以㎡计量，整修边坡按路基长度(分离式路基按双幅平均长度)以公里(km)计量。路基整修长度应扣除桥梁、隧道长度。分离式立交、服务区及停车区、加减速车道的路基整修视为主线路基整修的附属工作，不予单独计量。

临时排水设施费用包含在路基整修费用中，不予单独计量，路基维护属承包人应尽义务和责任，不予单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面临时排水工程所必需的所有费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 206 | 路基整修 |  |
| 206-1 | 整修路拱 | m2 |
| 206-2 | 整修边坡 | km |

### 第207节 坡面排水

1.计量

(1)边沟、排水沟、截水沟的加固铺砌，按设计图纸施工经监理人经验收合格的实际长度，按不同铺砌材料分类以砌体体积按立方米计量，混凝土结构按钢筋（按重量以kg）和混凝土（按体积以立方米）分别计量。由于边沟、排水沟、截水沟加固铺砌而需扩挖部分的开挖，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。所用砂砾垫层或基础材料、土工材料、填缝材料、砂浆抹面以及地基平整夯实及回填等土方工程均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。边沟、排水沟等水沟的盖板在本节支付子目207-9中计量。

（2）急流槽按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸，按不同铺砌材料分类按砌体体积以立方米计量，混凝土结构用钢筋按重量以千克单独计量。包括消力槛、抗滑台等附属设施属于附属设施，不单独计量。均包含挖基、砂垫层、回填土、土工布等附属工程，不单独计量。

(3)路基盲（渗）沟按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸及所用材料，按不同填料材料分类按体积以立方米计量，内设的PVC排水管或软式透水管在本节支付子目207-10-2、207-10-4中单独计量。所用砂砾垫层或基础材料、填缝材料、土工材料、以及土石方开挖、地基平整夯实、回填土方等工程均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。

(4)路基排水管（含盲沟内设的PVC排水管）按建筑材料分类，按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸及所有材料，按长度以米计量。排水管的混凝土包封及砂砾垫层等作为附属工程，不单独计量。

（5）消力池按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸，以立方米计量，油水分离池以座计量。

（6）斜孔排水按钻孔直径不同分类，以长度米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单以下的工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面排水工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 207 | 坡面排水 |  |
| 207-1 | 边沟 |  |
| 207-1-5 | 现浇混凝土边沟 |  |
| 207-1-5-1 | 现浇钢筋 | kg |
| 207-1-5-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-2 | 排水沟 |  |
| 207-2-1 | 浆砌片石排水沟 | m3 |
| 207-2-3 | 混凝土预制块排水沟 |  |
| 207-2-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 |
| 207-2-4 | 现浇混凝土排水沟 |  |
| 207-2-4-1 | 现浇钢筋 | kg |
| 207-2-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-3 | 截水沟 |  |
| 207-3-3 | 混凝土预制块截水沟 |  |
| 207-3-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 |
| 207-4 | 急流槽或跌水 |  |
| 207-4-3 | 混凝土预制块急流槽 |  |
| 207-4-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 |
| 207-4-4 | 现浇混凝土急流槽 |  |
| 207-4-4-1 | 现浇钢筋 | kg |
| 207-4-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-5 | 路基盲（渗）沟 |  |
| 207-5-1 | 碎石料盲（渗）沟（利用石方） | m3 |
| 207-5-2 | 回填石屑（利用石方） | m3 |
| 207-9 | 边沟、排水沟盖板 |  |
| 207-9-1 | 盖板钢筋及消力池钢筋 | kg |
| 207-9-6 | 盖板C30混凝土 | m3 |
| 207-10 | 路基排水管 |  |
| 207-10-2 | PVC排水管 |  |
| 207-10-2-2 | φ50-100mmPVC排水管 |  |
| 207-10-2-2-1 | φ75mmPVC排水管 | m |
| 207-10-2-3 | φ100-150mmPVC排水管 |  |
| 207-10-2-3-2 | φ150mmPVC排水管 | m |
| 207-10-2-3-3 | φ110mmPVC排水管 | m |
| 207-10-4 | 塑料硬式透水管 |  |
| 207-10-4-2 | φ50-100mm塑料硬式透水管 |  |
| 207-10-4-2-1 | φ100mm塑料硬式透水管 | m |
| 207-10-4-3 | φ100-150mm塑料软式透水管 |  |
| 207-10-4-3-1 | φ110mm塑料硬式透水管 | m |
| 207-14 | 消力池 | m3 |
| 207-16 | 油水分离池 |  |
| 207-16-1 | 250方沉淀隔油池 | 座 |
| 207-17 | 斜孔排水 |  |
| 207-17-2 | φ100-150mm | m |

### 第208节 护坡、护面墙

1.计量

(1)预制块混凝土、现浇混凝土应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按不同的工程子目，按其铺筑的实际体积以立方米计量。所有垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔、滤水层、钢筋、回填种植土以及基础的开挖和回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

(2)喷播草灌、铺草皮、三维植被网、客土喷播等应以图纸要求和所示面积为依据实施，经监理人验收的实际面积以平方米计量。整修坡面、铺设表土、三维土工网、锚钉、钢筋、客土、草种（灌木籽）、草皮、苗木、混合料、水、肥料、土壤稳定剂等（含运输）及其作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

(3)粘性土防护以图纸为依据，经监理人验收合格，以立方米为单位计量，该项包括了上述工作相关的工料机全部费用。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |
| 208-1 | 植物护坡 |  |
| 208-1-1 | 喷播草灌护坡 | m2 |
| 208-1-2 | 三维植被网护坡 | m2 |
| 208-1-3 | 客土喷播草灌护坡 |  |
| 208-1-3-3 | 客土6cm厚 | m2 |
| 208-4 | 混凝土护坡 |  |
| 208-4-3 | C20混凝土护坡 |  |
| 208-4-3-4 | 预制六棱砖护坡 | m3 |
| 208-4-3-6 | 现浇混凝土护脚 | m3 |
| 208-4-3-7 | 人字形预制块砼骨架 | m3 |
| 208-4-3-8 | 现浇混凝土护脚 | m3 |
| 208-4-3-9 | 现浇混凝土平台防护(坡高10m以内) | m3 |
| 208-4-3-10 | 现浇混凝土平台防护(坡高10m以上) | m3 |
| 208-8 | 粘性土 | m3 |

### 第209节 挡土墙

1.计量

(1)砌体挡土墙、干砌挡土墙和混凝土挡土墙工程以图纸所示，按监理人的指示按实际完成并经验收的数量，按混凝土强度等级分别以立方米计量。砂砾或碎石等基础垫层按完成数量以立方米计量,209-4-3石方材料来源于本项目开采的石方，计价包括材料加工、场地建设、运输，其粒径符合回填规格等一切与此有关作业的费用。混凝土钢筋(钢绞线)按完成数量以千克计量。

(2)嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层，混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整，基础开挖、运输与回填等有关作业，均作为承包人应做得附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 209 | 挡土墙 |  |
| 209-1 | 砌体挡土墙 |  |
| 209-1-1 | 浆砌片（块）石挡墙 | m3 |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |
| 209-3-1 | 挡墙混凝土 |  |
| 209-3-1-6 | C20混凝土 | m3 |
| 209-4 | 挡土墙基础垫层 |  |
| 209-4-3 | 挡土墙基础碎石垫层（利用石方） | m3 |

### 第212节 喷射混凝土和喷浆边坡防护

1.计量

(1)锚杆按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量，以米为单位计量。

(2)喷射混凝土和喷射水泥砂浆边坡防护的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量,分厚度以平方米计量；钢筋网、铁丝网以千克(㎏)计量；土工格栅以平方米计量。

(3)喷射前的岩面清理，锚孔钻孔，锚杆制作以及钢筋网和铁丝网编织及挂网土工格栅的安装铺设等工作，均为承包人为完成锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡防护工程应做的附属工作，不另行计量与支付。

(4)土钉支护施工以图纸为依据、经监理人验收合格，分不同的类型组合的工程项目按下列内容分别计量：

a.土钉钻孔桩、击入桩分别按不同直径，以长度米为单位计量。

b.含钢筋网或土工格栅的喷射混凝土面层区分不同厚度按平方米为单位计量。

c.钢筋、钢筋网以千克(kg)为单位计量。

d.土工格栅以净面积平方米为单位计量。

e．网格梁、立柱、挡土板混凝土以立方米为单位计量。

f．永久排水系统以结构型式参照207节规定计量。

g．土钉支护施工中的土方工程、临时排水工程以及未提及的其他工程均作为土钉支护施工的附属工程，不予单独计量，其费用含入相关工程项目报价中。

基坑支护的挡土板以图纸所示和监理人的指示,按实际完成并经验收的数量以平方米计量。钢板桩按图纸尺寸和监理人的指示，按实际完成并经验收的数量，以t计量。钢结构支撑按图纸尺寸和监理人的指示，按实际完成并经验收的数量，以m计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成支护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |
| 212-2 | 挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面） |  |
| 212-2-1 | 喷混凝土防护边坡 |  |
| 212-2-1-3 | 厚70-80mm喷混凝土防护边坡 | m2 |
| 212-2-1-10 | 厚150mm喷混凝土防护边坡 | m2 |
| 212-2-2 | 钢筋网 | kg |
| 212-2-5 | 锚杆 | m |

### 第213节 预应力锚索.锚杆和钢花管边坡加固

1.计量

（1）预应力锚索按钢绞线的类型不同按图纸要求，经监理人验收合格以延米为单位计量，锚索计量长度不包括张拉工作长度。需钻孔设置的锚杆按锚杆钻孔直径不同按图纸要求，经监理人验收合格的锚杆长度以延米为单位计量，计量长度不包括工作长度。锚杆、锚索的定位钢筋包含在综合单价中不另行计量。钢花管按钢管直径以延米为单位计量，注浆等所有工、料、机包含在延米单价中不另行计量。

（2）混凝土锚固板、锚墩、框架梁混凝土按图纸要求，经监理人验收合格按混凝土标号不同以立方米为单位计量。锚固板、锚墩、框架梁钢筋按重量以千克（kg）为单位计量。

（3）钻孔、清孔、锚索安装、注浆、张拉、锚头、锚索护套、场地清理以及抗拔力试验等均为锚索、锚杆、钢花管等主体的附属工作，不另行计量。

(4)挖基、混凝土的立模、浇筑、养生、砂浆抹面，支架的搭设、拆除等为锚固板、框架梁的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等其他为完成锚索、锚杆工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 213 | 预应力锚索.锚杆和钢花管边坡加固 |  |
| 213-1 | 预应力锚索 |  |
| 213-1-1 | 普通预应力钢绞线 |  |
| 213-1-1-1 | 4孔/束 | m |
| 213-3 | 锚杆 |  |
| 213-3-1 | 普通钢筋锚杆 |  |
| 213-3-1-4 | φ110-130mm普通钢筋锚杆 | m |
| 213-5 | 框架梁、地梁、锚墩混凝土 |  |
| 213-5-4 | C30混凝土 | m3 |
| 213-6 | 混凝土钢筋 |  |
| 213-6-1 | 普通钢筋 | kg |

### 第214节 抗滑桩

1.计量

(1)抗滑桩按图纸规定截面尺寸及深度计算，依据现场实际完成并验收合格的实际桩长，混凝土以立方米计量，设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水及浇筑混凝土以及无破损检验，均作为抗滑桩的附属工程，不另行计量。

(2)抗滑桩用钢筋按图纸规定及经监理人验收的实际数量，以千克(Kg)计量。

(3)桩板式抗滑挡墙应按图纸要求进行施工，经监理人验收合格，挡土板混凝土以立方米为单位计量。桩板式抗滑挡墙施工中的挖孔锚固桩按第本条计量规则(1)、(2)款规定计量。挡墙锚杆按锚杆钢筋重量以千克计量。钻孔灌注桩、锚索等项工作按设图纸，以实际发生参照第405节、第213节等相关规定进行计量。

(4)混凝土的立模、浇筑、养生，支架的搭设、拆除等为锚固板的附属工作，不另行计量。

(5)土方工程、临时排水等相关工作均作为辅助工作不予计量，费用含入相关工程报价中。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等其他为完成抗滑桩工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 214 | 抗滑桩 |  |
| 214-2 | 桩板式抗滑挡墙 |  |
| 214-2-1 | 挡土板混凝土 |  |
| 214-2-1-4 | C30混凝土 | m3 |
| 214-2-2 | 锚固桩混凝土 |  |
| 214-2-2-4 | C30混凝土 | m3 |
| 214-2-3 | 锚固桩、挡土板钢筋 | kg |
| 214-2-5 | 挡土墙混凝土基础 |  |
| 214-2-5-1 | C25混凝土 | m3 |
| 214-2-6 | 冠梁 |  |
| 214-2-6-1 | C30混凝土 | m3 |

### 高边坡监测

1．计量

高边坡相关子目工作内容不包含高边坡监测等工作，该部分内容由建设单位单独委托第三方单位实施。

### 第220节 市政给排水

1.计量

（1）本节主要为市政给排水管线迁改工程，参照住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅的房屋、市政园林建筑等范本合同清单编制规定及相应的计量与支付规则，单价为综合单价。

（2）其工作内容包括原有排水设施的拆除及封堵、新建管道沟槽的开挖与回填、管道敷设、排水附属设施及相应的路面拆除及恢复等工程的施工及其有关作业。迁改作业的拆迁费用包括但不限于：工程费、停电施工作业措施费、临近带电施工措施费、施工临时通道建设费、保供电费及电费损失和其他涉及到本项目应由乙方交纳的有关税费，其他没列入清单支付子目的所有工程、工作以及设备的相关费用，视为已包含在清单各支付子目费用中，不另予计量。承包人不具备相关管线迁改所需的施工等资质时，承包人须委托具有相关资质的单位实施。承包人应在管线拆迁前将相关管线迁改方案报其权属单位（或主管部分）审查，在取得管线权属单位同意后方可实施迁改。承包人在报价时应充分考虑管线迁改的复杂性、地下管线的不明性等各种风险，因未及时或按要求完成本标段内管线迁改工程而所造成的责任均由承包人自行承担。对于同一产权、同一线路的管线跨越多个合同段的，由发包人视情况指定其中一个合同段负责迁改工作，按变更处理，承包人不得拒绝。

（3）本节涉及的市政给排水管线迁改工程沟槽：沟槽开挖采用钢板桩支护时，钢板桩按监理人批准实际完成并经监理人验收的数量，按照钢板桩型号、规格以t为单位计量。钢腰梁、钢支撑，按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，以t为单位计量；挡土板支护按监理人批准实际完成并经监理人验收的数量，以m2为单位计量；开挖沟槽所做的排水、降水、槽壁非钢板桩支撑、抽水、错台开挖、斜坡开挖、废方运弃、基底夯实等与此有关的作业均认为是沟槽的附属工作，不再另行计量；当承包人遇到特殊或非常规情况，沟槽地基土质达不到设计要求需进行处理时，应及时通知监理人，按设计要求或监理人的指示进行地基处理。挖除沟槽范围内非适用材料的工作，以经监理人批准的断面或实际范围为依据计算，不分材质（包括淤泥等）以立方米为单位计量，其单价费用应包括排水、围堰、开挖、装卸、运输、堆放、和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用；沟槽挖除非适用材料后的换填按照不同的换填材料，经监理人验收合格后按压实体积以立方米计量，计价中包括填料的购置、运输、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

（4）本节涉及的市政给排水管线迁改工程检查井、雨水口按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，分结构类型、规格、型号，以座为单位计量；计价中包括材料采备、供应、运输、加工、砌体的砌筑或混凝土的浇筑等一切与此有关作业的价款。检查井、雨水口计价中除包括本款中上述有关作业的价款外，还包括基坑开挖、回填、垫层、井基、井盖、防堕网及爬梯的砌（浇）筑、制作、安装及防锈处理等一切与此有关作业的价款。

（5）本节涉及的市政给排水管线迁改工程雨水篦按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，分单箅雨水口与多篦雨水口，以座为单位计量。计价中包括雨水篦成套材料的采备、供应、加工、运输、安装、防腐，基础材料的供应、制作、加工、运输、浇（铺）筑，基础的开挖、废方运弃、回填夯实、雨水口井的砌筑、材料供应、运输、加工等一切与此作业有关的价款。

（6）本节涉及的市政给排水管线迁改工程出水口按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，分规格以座为单位计量。计价中包括出水口成套材料的采备、供应、加工、运输、安装、防腐，基础材料的供应、制作、加工、运输、浇（铺）筑，基础的开挖、废方运弃、回填夯实、雨水口井的砌筑、材料供应、运输、加工等一切与此作业有关的价款。

（7）本节涉及的市政给排水管线迁改工程排水沟、排水明渠、雨水截水沟按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，分不同断面、结构以米为单位计量。计价中包括基础的开挖、废方运弃、回填夯实、水沟混凝土浇筑、盖板制作安装等一切与此作业有关的价款。

（8）本节涉及的市政给排水管线迁改工程给排水管道按图纸所示和实际完成并经监理工程师验收的数量，分结构类型、规格、型号，以米为单位计量；给排水管道的开挖及、回填及弃方，按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量以立方米为单位计量。计价中包括管道的开挖、废方运弃、回填夯实，管基、管道及其它附件材料的采备、供应、运输、制作、加工、排管、下管、接口、安装，基础材料的供应、制作、加工、运输、浇（铺）筑等与此有关的费用。蝶阀井、蝶阀、消火栓按图纸所示和实际完成并经监理工程师验收的数量，分规格、型号、尺寸，以座为单位计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等其他为完成市政雨、污、给水管道工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 220 | 市政雨、污、给水管道 |  |
| 220-1 | 市政雨水 |  |
| 220-1-1 | 土石方工程 |  |
| 220-1-1-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 |
| 220-1-1-2 | 挖沟槽石方 | m3 |
| 220-1-1-3 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 220-1-1-4 | 石方弃置 | m3 |
| 220-1-1-5 | 回填石屑 | m3 |
| 220-1-1-6 | 原土回填 | m3 |
| 220-1-1-7 | C20混凝土管道包封 | m3 |
| 220-1-1-8 | 现浇构件钢筋 | t |
| 220-1-2 | 支护工程 |  |
| 220-1-2-1 | 雨水挡土板 | m2 |
| 220-1-3 | 管道工程 |  |
| 220-1-3-1 | DN300II级钢筋混凝土管 | m |
| 220-1-3-2 | DN500II级钢筋混凝土管 | m |
| 220-1-3-3 | DN600II级钢筋混凝土管 | m |
| 220-1-4 | 雨水井 |  |
| 220-1-4-1 | φ1200mm预制装配式检查井 | 座 |
| 220-1-4-2 | φ1600mm预制装配式检查井 | 座 |
| 220-1-4-3 | φ1200mm预制装配式沉砂井 | 座 |
| 220-1-4-4 | 箱涵上检查井 φ1200mm现状箱涵连接检查井 | 座 |
| 220-1-4-5 | 边沟导流井 | 座 |
| 220-1-4-6 | 预制装配式钢筋混凝土联合式双箅雨水口 | 座 |
| 220-1-4-7 | 双箅溢流口 | 座 |
| 220-1-5 | 其他 |  |
| 220-1-5-1 | 提升及更换φ1600mm现状排水检查井井环井盖 | 座 |
| 220-1-5-2 | 提升及更换φ1200mm现状排水检查井井环井盖 | 座 |
| 220-1-5-3 | 拆除混凝土结构（雨水口） | m3 |
| 220-1-5-4 | 拆除DN300mmⅡ级钢筋混凝土管 | m |
| 220-1-5-5 | 拆除DN600mmⅡ级钢筋混凝土管 | m |
| 220-1-5-6 | 余方弃置 | m3 |
| 220-2 | 市政污水 |  |
| 220-2-1 | 土石方工程 |  |
| 220-2-1-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 |
| 220-2-1-2 | 挖沟槽石方 | m3 |
| 220-2-1-3 | 石方弃置 | m3 |
| 220-2-1-4 | 回填石屑 | m3 |
| 220-2-1-5 | 回填土方 | m3 |
| 220-2-1-6 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 220-2-1-7 | 1:1碎石砂 | m3 |
| 220-2-1-8 | 砂基础 | m3 |
| 220-2-2 | 支护工程 |  |
| 220-2-2-1 | 污水挡土板 | m2 |
| 220-2-2-2 | 打拔钢板桩（6m内） | t |
| 220-2-2-3 | 打拔钢板桩（9m内） | t |
| 220-2-2-4 | 辅助引孔 | m |
| 220-2-3 | 管道工程 |  |
| 220-2-3-1 | DN400mm球墨铸铁污水管 | m |
| 220-2-3-2 | DN500mm球墨铸铁污水管 | m |
| 220-2-3-3 | DN800mm球墨铸铁污水管 | m |
| 220-2-3-4 | DN500II级钢筋混凝土管 | m |
| 220-2-4 | 污水井 |  |
| 220-2-4-1 | φ1000mm预制装配式检查井 | 座 |
| 220-2-4-2 | φ1200mm预制装配式检查井 | 座 |
| 220-2-4-3 | φ1600mm预制装配式检查井 | 座 |
| 220-2-4-4 | 现浇构件钢筋 | t |
| 220-2-5 | 其他 |  |
| 220-2-5-1 | 提升及更换φ1600mm现状污水检查井井环井盖 | 座 |
| 220-2-5-2 | 人行道装饰井盖 | 座 |
| 220-3 | 市政给水 |  |
| 220-3-1 | 土石方工程 |  |
| 220-3-1-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 |
| 220-3-1-2 | 挖沟槽石方 | m3 |
| 220-3-1-3 | 石方弃置 | m3 |
| 220-3-1-4 | 回填土方 | m3 |
| 220-3-1-5 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 220-3-1-6 | 回填石屑 | m3 |
| 220-3-1-7 | 砂基础 | m3 |
| 220-3-1-8 | C20混凝土管道包封 | m3 |
| 220-3-1-9 | 现浇构件钢筋 | t |
| 220-3-3 | 给水管道 |  |
| 220-3-3-1 | DN300mm球墨铸铁给水管 | m |
| 220-3-3-2 | DN200mm球墨铸铁给水管 | m |
| 220-3-3-3 | DN150mm球墨铸铁给水管 | m |
| 220-3-3-4 | D630*8mmPN1.0焊接钢管 | m |
| 220-3-3-5 | D325*8PN1.0焊接钢管 | m |
| 220-3-3-6 | D219*8PN1.0焊接钢管 | m |
| 220-3-3-7 | D159*4.5PN1.0焊接钢管 | m |
| 220-3-3-8 | D89*4PN1.0焊接钢管 | m |
| 220-3-4 | 给水井 |  |
| 220-3-4-1 | 1200x1200mm钢筋混凝土排气阀井 | 座 |
| 220-3-4-2 | 1100x1100mm钢筋混凝土闸阀井 | 座 |
| 220-3-4-3 | φ800mm排泥湿井 | 座 |
| 220-3-4-4 | 1300x1300mm钢筋混凝土闸阀井 | 座 |
| 220-3-4-5 | 现浇构件钢筋φ10mm以内 | t |
| 220-3-4-6 | 现浇构件钢筋φ10mm以外 | t |
| 220-3-5 | 管件 |  |
| 220-3-5-1 | DN80复合式排气阀 | 个 |
| 220-3-5-2 | DN75球墨铸铁排泥阀 | 个 |
| 220-3-5-3 | DN300PN1.0球墨铸铁软密封闸阀 | 个 |
| 220-3-5-4 | DN200PN1.0球墨铸铁软密封闸阀 | 个 |
| 220-3-5-5 | DN300*200承插单支盘三通 | 个 |
| 220-3-5-6 | DN300*300承插单支盘三通 | 个 |
| 220-3-5-7 | DN300*150承插单支盘三通 | 个 |
| 220-3-5-8 | DN30045度承插弯头 | 个 |
| 220-3-5-9 | DN30090度承插弯头 | 个 |
| 220-3-5-10 | DN300*DN300钢制三通 | 个 |
| 220-3-5-11 | DN300*DN150钢制三通 | 个 |
| 220-3-5-13 | DN300*DN80钢制三通 | 个 |
| 220-3-5-14 | DN30045度钢制弯头 | 个 |
| 220-3-5-15 | DN60090度钢制弯头 | 个 |
| 220-3-5-16 | DN600*DN300钢制双盘渐缩管 | 个 |
| 220-3-5-17 | DN300双法兰限位接头 | 个 |
| 220-3-6 | 其他 |  |
| 220-3-6-1 | SSF150/65-1.0消火栓 | 个 |
| 220-3-6-2 | 提升及更换φ1600mm现状给水检查井井环井盖 | 座 |
| 220-3-6-3 | 人行道装饰井盖 | 座 |
| 220-4 | 海绵城市 |  |
| 220-4-1 | 成品立式箅子 | 套 |
| 220-4-2 | 碎石垫层 | m3 |
| 220-4-3 | 种植土回(换)填 | m3 |
| 220-4-4 | 砾石排水层 | m3 |
| 220-4-5 | 透水土工布 | m2 |
| 220-4-6 | 粗砂 | m3 |
| 220-4-7 | DN160UPVC | m |
| 220-4-8 | 复合防渗膜 | m2 |

第300章 路面

### 第302节 垫层

1.计量

(1)碎石垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的该层顶面面积，按不同厚度以平方米计量,局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量(按铺筑长度与平均厚度截面积之积)，碎石采用本项目开采的石方。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当计量方法计量，并经监理人批准以平方米或立方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积，均不予计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等；

b.原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业；

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 302 | 垫层 |  |
| 302-1 | 垫层 |  |
| 302-1-1 | 碎石垫层 |  |
| 302-1-1-1 | 厚150mm以内 |  |
| 302-1-1-1-1 | 15cm未筛分碎石 | m2 |
| 302-2 | 垫层（按体积计） |  |
| 302-2-1 | 碎石垫层（按体积计，利用碎石） | m3 |

### 第304节 水泥稳定土底基层、基层

1.计量

(1)水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的该层顶面面积，按不同水泥含量含量类型分不同厚度以平方米计量，局部不等厚路面段可按铺筑压实体积以立方米计量，碎石采用本项目开采的石方。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用监理人认可的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的计算面积或体积均不予计量。

(3)桥梁和明涵处的搭板、埋板下变截面水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理人的指示铺筑。经监理人验收合格后，以立方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-2 | 4%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-2-2 | 厚180mm |  |
| 304-1-2-2-1 | 18cm4%水泥稳定级配碎石 | m2 |
| 304-1-3 | 4-5%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-3-2 | 厚150-200mm |  |
| 304-1-3-2-1 | 18cm5%水泥稳定级配碎石 | m2 |
| 304-1-3-2-2 | 15cm5%水泥碎石稳定层 | m2 |

### 第308节 透层和粘层

1.计量

(1)透层和粘层，按图纸规定的或监理人批示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当的计算方法计量。除监理人另有批示外，超过图纸规定的计算面积均不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 308 | 透层、粘层 |  |
| 308-1 | 透层 |  |
| 308-1-1 | 透层（普通） | m2 |
| 308-2 | 黏层 |  |
| 308-2-2 | 改性乳化沥青粘层 | m2 |

第309节热拌沥青混合料面层

1.计量

热铺沥青混凝土、热拌沥青碎石等混合料，应按图纸所示或监理人批示的平均铺筑面积，经监理人验收合格，按特粗、粗、中、细粒式沥青混合料和不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

2.支付

(1)支付的费用，主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |
| 309-3-8 | 厚75mm粗粒式沥青混凝土 |  |
| 309-3-8-1 | 7.5cmAC-25 | m2 |

### 第310节 沥青表面处治、封层与其他面层

1.计量

(1)封层按图纸规定的或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

(2)除监理人另有指示外，超过图纸规定的面积不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 310 | 沥青表面处治、封层及其他面层 |  |
| 310-2 | 封层 |  |
| 310-2-5 | 改性沥青洒瓜米石封层 | m2 |

### 第311节 改性沥青及改性沥青混合料

1.计量

(1)改性沥青混合料按图纸要求及监理人的指示分中、细粒式沥青混合料和不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 |  |
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料 |  |
| 311-2-6 | 厚60mm |  |
| 311-2-6-1 | 6cmAC-20C(SBS改性) | m2 |
| 311-3 | SMA路面 |  |
| 311-3-4 | 厚40mm |  |
| 311-3-4-1 | 4cmSMA-13(改性)（含0.3%木质纤维） | m2 |

### 第312节 水泥混凝土面板

1.计量

(1)水泥混凝土、钢纤维混凝土、碾压混凝土面板按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量(按铺筑长度与平均厚度截面积之积)。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积，均不予计量。

(2)水泥混凝土路面的补强钢筋及拉杆、传力杆、钢筋网等钢筋按图纸要求设置，经监理人现场验收后以重量千克计量。应搭接而增加的钢筋作为附属工程不予计量。

(3)接缝材料、外掺剂等未列入支付子目中的其他材料均含入水泥混凝土路面单价之中，不单独计量与支付。。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |
| 312-1 | 普通水泥混凝土面板 |  |
| 312-1-1 | 普通水泥混凝土面板（按体积计） | m3 |
| 312-1-7 | 厚240-250mm面板 |  |
| 312-1-7-1 | 25cmC25混凝土路面 | m2 |
| 312-6 | C30砼过渡板 |  |
| 312-6-1 | 钢筋 | kg |
| 312-6-7 | C30混凝土 | m3 |

### 第313节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

1.计量

(1)培土路肩及中央隔带回填土按压实后并经监理人验收的工程数量分别以立方米为单位计量。

(2)现浇水泥混凝土加固土路肩及混凝土预制块加固路肩经验收合格后，沿路肩表面量测其长度和截面规格，按混凝土标号不同分别以立方米为单位计量；浆砌片石加固土路肩以铺筑实体体积立方米计量；加固土路肩的混凝土立模、摊铺、振捣、养生、拆模、预制块预制铺砌、接缝材料等及其他有关加固土路肩的如砂砾垫层等杂项工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。

(3)花岗岩路缘石按图纸施工，经验收合格后按体积以立方米计量。埋设缘石的混凝土按混凝土标号不同分别以立方米为单位计量，基槽开挖与回填、夯实以及混凝土垫层或水泥砂浆垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 313 | 培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石 |  |
| 313-1 | 培土路肩 | m3 |
| 313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 |
| 313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 |  |
| 313-3-2 | 现浇C20混凝土加固土路肩 | m3 |
| 313-7 | 花岗岩路缘石 |  |
| 313-7-1 | 安砌花岗岩路缘石 | m3 |
| 313-7-2 | 现浇混凝土底座 |  |
| 313-7-2-2 | C20混凝土 | m3 |

### 第314节 路面及中央分隔带排水

1.计量

(1)中央分隔带处设置的排水设施，按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量分别按下列项目计量：

a.排水管按不同材料、不同直径分别以米计量。

b.纵向雨水沟(管)按长度以米计量。

c.集水井按砌筑材料不同以座计量。

d.中央分隔带渗沟按填料材质不同以立方米计量。

e.防水沥青油毡以平方米计量。

(2)路肩、中央分隔带排水沟，经监理人验收合格的实际工程数量，分别按下列项目计量：

a.混凝土排水沟按混凝土体积分混凝土标号以立方米计量，混凝土钢筋以千克计量；浆砌片石排水沟按砌体体积以立方米计量；使用无砂混凝土的按混凝土标号以立方米计量。如设置排水管则按以上(1)a.条计量。

b.排水沟砂砾垫层(路基填筑中已计量者除外)按立方米计量。

c.土工布(膜)以平方米计量。

(3)路肩处设置盲沟的，按填筑材料不同以立方米计量。

(4)排水管基础、包封、胶泥隔水层及出水口预制混凝土垫块等不另计量，包含在排水管综合单价中。

(5)渗(盲)沟处的土工布不另计量，包含在渗(盲)沟单价中。

(6)拦水带按长度分材料类型以米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 314 | 路面及中央分隔带排水 |  |
| 314-1 | 排水管 |  |
| 314-1-1 | PVC-U纵向排水管 |  |
| 314-1-1-1 | Φ50mm以内 |  |
| 314-1-1-1-1 | φ5cmPVC管 | m |
| 314-1-1-3 | Φ100-150mm |  |
| 314-1-1-3-2 | Φ150mmPVC管 | m |
| 314-1-4 | PVC-U横向排水管 |  |
| 314-1-4-3 | Φ100-150mm |  |
| 314-1-4-3-2 | Φ150mmPVC-U横向管 | m |
| 314-4 | 中央分隔带渗沟 |  |
| 314-4-2 | 碎石渗沟（利用石方） | m3 |
| 314-6 | 路肩、中央分隔带排水沟 |  |
| 314-6-4 | 土工布（膜） | m2 |
| 314-8 | 路肩盲沟 |  |
| 314-8-2 | 碎石料路肩盲沟（利用石方） | m3 |

### 第315节 挖路槽及铺草皮

1.计量

(1)中央分隔带铺草皮及土路肩植草均按面积平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 315 | 挖路槽及铺草皮 |  |
| 315-3 | 土路肩铺草皮 | m2 |

### 第316节 旧路面处理

1.计量

(1)旧路面铺筑土工织物、设置应力吸收层均按图纸施工，经监理人验收合格的工程数量分土工织物类型、应力吸收层类别分别按铺筑面积以平方米计量，搭接长度及锚钉等材料作为附属工程不予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成旧路面处理工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 316 | 旧路面处理 |  |
| 316-2 | 玻璃纤维格栅 | m2 |

### 第318节 非机动车道及人行道

1.计量

(1)人行道砖铺砌应按图纸所示的规格要求铺设，经监理人检查验收合格后，以平方米为单位计量。砂浆垫层等及其他有关工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成非机动车道及人行道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 318-1 | 花岗岩人行道砖 |  |
| 318-1-1 | 3cm花岗岩人行道砖（含垫层、防水层） | m2 |

### 第320节 市政道路

1.计量

(1)本节主要为市政给排水管线迁改工程，参照住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅的房屋、市政园林建筑等范本合同清单编制规定及相应的计量与支付规则，单价为综合单价。

(2)人行道整形碾压、碎石垫层、透水混凝土基层、人行道砖按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，以平方米计量。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积，均不予计量。

（3）附属工程花岗岩平石、花岗岩立缘石、花岗岩压条石按图纸所示和监理人指示砌筑，经监理人验收合格，以米计量。花岗岩树池边石按图纸所示和监理人指示砌筑，经监理人验收合格，以米计量。混凝土基座按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格，以立方米计量，其他有关工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。PVC管以米计量，混凝土包封等及其他有关工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。纵向碎石沟以米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的范围，均不予计量。

（4）旧路面抬升非机动车道抬升和人行道抬升整形碾压、碎石垫层、混凝土基层、花岗岩人行道砖按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，以平方米计量，回填方以立方米计量。拆除人行道以平米计量，拆除花岗岩立缘石、拆除花岗岩平石、拆除花岗岩压条石、拆除花岗岩树池边石以米计量。附属工程参照本节第（3）条执行。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积，均不予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成非机动车道及人行道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 320 | 市政道路 |  |
| 320-1 | 人行道工程 |  |
| 320-1-1 | 人行道整形碾压 | m2 |
| 320-1-2 | 15cm级配碎石 | m2 |
| 320-1-3 | C20透水混凝土 | m2 |
| 320-1-4 | 8cmCc40环保仿花岗岩透水导盲砖 | m2 |
| 320-1-5 | 8cmCc40环保仿花岗岩透水砖 | m2 |
| 320-2 | 附属工程 |  |
| 320-2-1 | 花岗岩平石 | m |
| 320-2-2 | 花岗岩立缘石 | m |
| 320-2-3 | 花岗岩压条石 | m |
| 320-2-4 | 花岗岩树池边石 | m |
| 320-2-5 | C20现浇砼基座 | m3 |
| 320-2-6 | φ8cmPVC管 | m |
| 320-2-7 | 碎石盲沟 | m |
| 320-3 | 旧路面抬升 |  |
| 320-3-1 | 非机动车道抬升 |  |
| 320-3-1-1 | 回填方 | m3 |
| 320-3-1-2 | 路床(槽)整形 | m2 |
| 320-3-1-3 | 15cm级配碎石 | m2 |
| 320-3-1-4 | C20水泥混凝土 | m2 |
| 320-3-1-5 | 8cm花岗岩人行道砖 | m2 |
| 320-3-2 | 人行道抬升 |  |
| 320-3-2-1 | 回填方 | m3 |
| 320-3-2-2 | 人行道整形碾压 | m2 |
| 320-3-2-3 | 15cm级配碎石 | m2 |
| 320-3-2-4 | C20水泥混凝土 | m2 |
| 320-3-2-5 | 8cm花岗岩人行道砖 | m2 |
| 320-3-3 | 挖除旧路 |  |
| 320-3-3-1 | 拆除人行道 | m2 |
| 320-3-3-2 | 拆除花岗岩立缘石 | m |
| 320-3-3-3 | 拆除花岗岩平石 | m |
| 320-3-3-4 | 拆除花岗岩压条石 | m |
| 320-3-3-5 | 拆除花岗岩树池边石 | m |
| 320-3-4 | 附属工程 |  |
| 320-3-4-1 | 花岗岩平石 | m |
| 320-3-4-2 | 100×25×45cm花岗岩立缘石 | m |
| 320-3-4-3 | 100×15×25cm花岗岩立缘石 | m |
| 320-3-4-4 | 花岗岩压条石 | m |
| 320-3-4-5 | 花岗岩树池边石 | m |
| 320-3-4-6 | C20现浇砼基座 | m3 |

第400章 桥梁、涵洞

### 第403节 钢筋

1.计量

(1)根据设计图纸所示及钢筋数量统计表(不包括定位、架立、固定钢筋)所列，按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克(kg)计量。

其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋。

(2)除图纸所示或监理人另有认可外，因搭接而增加的钢筋不予计入。

(3)钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒(连接套)、焊接、钢筋垫块或其他固定、定位、架立钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装、防腐蚀等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

(4)基础钢筋主要包含桥梁挖孔桩、灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等基础钢筋；下部结构钢筋主要包含桥梁墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等下部结构用钢筋；上部结构钢筋主要包含现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、横隔板、桥面铺装等上部构造用钢筋；附属结构钢筋主要指桥台缘石、人行道、防撞墙(含预埋筋)、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等部位用钢筋。其中如设计采用不锈钢钢材或拼接钢材的，应独立支付项以千克(kg)计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输及其他为完成钢筋工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 403 | 钢筋 |  |
| 403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等） |  |
| 403-1-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 403-1-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |
| 403-2-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 403-2-2 | 带肋钢筋（HRB400） | m3 |
| 403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |
| 403-3-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |
| 403-4-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 403-4-5 | 拼接钢材（箱梁侧壁管道挂件） | kg |
| 403-5 | 不锈钢钢板 | kg |

### 第404节 基础挖方及回填

1.计量

(1)基础挖方应按下述规定，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分别按干处、水下及土、石，以立方米计量。干处挖方与水下挖方是以经监理人认可的施工期间实测的地下水位为界线。在地下水位以上开挖的为干处挖方；在地下水位以下开挖的为水下挖方。

基础底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：

a.基础挖方底面：按图纸所示或监理人批准的基础(包括地基处理部分)的基底标高线计算。

b.基础挖方顶面：按监理人批准的横断面上所标示的原地面线计算。

c.基础挖方侧面：按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界。

(2)当承包人遇到特殊或非常规情况时，应及时通知监理人，由监理人定出特殊的基础挖方界线。凡未取得监理人批准,承包人以特殊情况为理由而完成的任何挖方将不予计量，其基坑超深开挖，应由承包人用砂砾或监理人批准的回填材料予以回填压实。

(3)为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖等，作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

(4)台后路基填筑及锥坡填土在第204节内计量与支付。

(5)基坑土的运输作为挖基工程的附属工作，不另行计量与支付。

(6)钢板桩的计量：以图纸所示或以发包人指示为依据，经监理和业主验收确认的钢板桩、支撑数量以千克（kg）计量；钢板桩的围檩、回填砂、变形检测、排水沟等一切为完成工程所需的有关作业均作为承包人的附属工作，不另行计量。钢板桩按实计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成挖基及回填工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 404 | 基础挖方及回填 |  |
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 |
| 404-2 | 回填块石（利用石方） | m3 |
| 404-5 | 钢板桩支护 |  |
| 404-5-1 | III型拉森钢板桩 | kg |
| 404-5-2 | 钢板桩支撑 | kg |

### 第405节 钻孔灌注桩

1.计量

(1)钻孔灌注桩以实际完成并以监理人验收后的数量，分一般水中、陆上、海中按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的桩底标高至承台底或系梁顶；对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理人批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。

水中桩定义为桩基处于设计常水位水深1.5米以上（含1.5米），水面宽30米以上（含30米）的区域，需要填土筑岛、搭设工作台架等等水上桩基础施工辅助措施。

（2）开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架及浮箱平台、栈桥等其他为完成工程所需的工作，作为钻孔灌注桩的附属工作，不另行计量。混凝土桩无破损检测及所预埋的钢管等材料，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。海中桩基础设计所要求的防腐蚀措施及相应防腐蚀材料，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。

（3）钢筋在第403节内计量，列入403-1子目内。

（4）监理人要求钻取的芯样，经检验，如混凝土质量合格，钻取的芯样应予计量，否则不予计量。混凝土取芯按取回的混凝土芯样的长度以米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输及其他为完成钻孔灌注桩工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 405 | 钻孔灌注桩 |  |
| 405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |
| 405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |
| 405-1-1-1 | 桩径100cm以内 | m |
| 405-1-1-5 | 桩径140cm | m |
| 405-1-1-7 | 桩径160cm（40m内） | m |
| 405-1-1-11 | 桩径200cm | m |

### 第410节 结构混凝土工程

1.计量

(1)以图纸所示和监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。

（2）直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。

（3）桥面铺装混凝土在第415节内计量与支付；结构钢筋在第403节内计量。

（4）为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（5）构件的预制：以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。预制构件所需的场地建设、吊装设备的安拆、构件的储存等均作为完成预制构件所需的附属工作及构件吊装上车，不另行计量。

构件的运输：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要运输到安装现场的预制构件混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含配合构件吊装上车、运输到安装现场。运输构件的道路、其他吊装、运输过程等辅助措施均作为完成构件运输的附属工作，不另行计量。

构件的安装：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要安装的预制构件混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装、桥上移位、安装至设计指定位置。安装设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

构件的预制、运输、安装：按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输及其他为完成混凝土工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |
| 410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井） |  |
| 410-1-2 | C20混凝土 | m3 |
| 410-1-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-1-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |
| 410-2-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-2-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 |  |
| 410-3-8 | C50混凝土 | m3 |
| 410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |
| 410-5-5 | C40混凝土 | m3 |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |
| 410-6-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-6-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-6-8 | C50混凝土 | m3 |
| 410-7 | 预制安装混凝土附属结构 |  |
| 410-7-4 | 混凝土附属结构（含预制、安装、运输） |  |
| 410-7-4-3 | C30混凝土 | m3 |

注：①子目号410-1～410-4按混凝土等级、不同类型分列子项。

②预制板、梁和拱上建筑的整体化现浇混凝土，以子项列在410-5子目内。

③子目号410-6及410-7混凝土附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等，按其混凝土等级及种类分列子项。

### 第411节 预应力混凝土工程

1.计量

（1）预应力混凝土结构物（包括现浇和预制预应力混凝土）按图纸尺寸和监理人指示为依据，按已完工并经验收合格的结构体积，以立方米计量。计量中包括悬臂浇筑、支架浇筑及预制安装预应力混凝土梁、板的一切作业。临时固结钢筋、钢管、钢板、锚具、刚性支撑混凝土、钢筋、钢板、型钢、耐候钢板等作为附属工作，不另行计量。预制预应力混凝土计量包括预制、运输和安装等预应力混凝土梁、板的一切作业。

（2）完工并经验收的预应力混凝土结构的预应力钢材，按图纸所示和招标文件技术规范规定相应长度计算，预应力钢材数量以千克（㎏）计量。后张法预应力钢筋的长度按两端锚具间的理论长度计算；先张法预应力钢筋的长度按构件的长度计算。除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量。为完成结构物所用的冷却处理的材料及安装等作为相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（3）预应力混凝土结构的非预应力钢筋，在第403节计量与支付。

（4）预应力钢材的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢材的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。定位钢筋、锚固钢筋、防崩钢筋、封锚钢筋网等，作为预应力钢材的附属工作，不另行计量。

（5）后张法预应力混凝土梁封锚及端部加厚混凝土，计入相应梁段混凝土之中，不单独计量。后张法预应力混凝土盖梁封锚混凝土，计入相应盖梁混凝土中。安装支座预埋在梁底的调平钢板及锚筋，作为相应梁段混凝土的附属工作，不另行计量。斜拉索梁体锚块的钢筋、混凝土计入相应梁段的钢筋、混凝土之中。

（6）预制板、梁的整体化现浇混凝土及其钢筋，分别在第410节及第403节计量。

（7）桥面铺装混凝土在第415节计量。

（8）构件的预制：以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。预制构件所需的场地建设、吊装设备的安拆、构件的储存等均作为完成预制构件所需的附属工作，不另行计量。

构件的运输：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要运输到安装现场的预制构件混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装上车、运输到安装现场。运输构件的道路及轨道、其他吊装、运输过程等辅助措施均作为完成构件运输的附属工作，不另行计量。

构件的安装：以图纸所示或监理人指示为依据，按需要安装的预制构件混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其内容包含构件吊装、桥上移位、安装至设计指定位置。安装设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

构件的预制、运输、安装：按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输及其他为完成预应力混凝土工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 411 | 预应力混凝土工程 |  |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg |
| 411-9 | 现浇预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-9-6 | 现浇预应力C55混凝土 | m3 |
| 411-10 | 预制安装预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-1 | 安装预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-1-3 | 预应力混凝土小箱梁安装 | m3 |
| 411-10-2 | 运输预应力混凝土上部结构 | m3 |
| 411-10-3 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-3-3 | 预应力混凝土小箱梁预制 |  |
| 411-10-3-3-7 | C50混凝土 | m3 |

### 第415节 桥面铺装

1.计量

（1）桥面铺装应按图纸所示的尺寸，按实际完成并经监理人验收的数量，分不同材料及级别，按平方米计量（或者按立方米计量）。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。

（2）桥面防水层按图纸要求施工,并经监理人验收的实际数量,分结构类型以平方米计量。

（3）桥面调平层按图纸要求施工,并经监理人验收的实际数量,以立方米计量，任何因承包人施工误差造成的超出设计允许需调平的工程量不予计量。

（4）混凝土桥面铺装接缝、刻槽等作为桥面铺装的附属工作，不另行计量。

（5）桥面铺装钢筋在第403节有关工程子目中计量，本节不另行计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 415 | 桥面铺装 |  |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  |
| 415-1-2 | 改性沥青混凝土桥面铺装 |  |
| 415-1-2-6 | 厚60mm改性沥青混凝土 |  |
| 415-1-2-6-1 | 6.0cmAC-20C（改性） | m2 |
| 415-1-3 | SMA桥面铺装 |  |
| 415-1-3-4 | 厚40mmSMA |  |
| 415-1-3-4-1 | 4cmSMA-13(改性)（含0.3%木质纤维） | m2 |
| 415-3 | 桥面防水层 |  |
| 415-3-2 | 改性沥青洒瓜米石防水层 | m2 |
| 415-3-5 | 改性乳化沥青粘层 | m2 |
| 415-3-6 | 抛丸 | m2 |

### 第416节 桥梁支座

1.计量

（1）支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供的和安装，板式橡胶支座、防震挡块亦可以按体积以立方分米计量，球形支座以个计量。支座清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结等，作为支座安装的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成支座工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 416 | 桥梁支座 |  |
| 416-1 | 矩形板式橡胶支座 |  |
| 416-1-1 | 矩形板式橡胶支座（按体积计） | dm3 |
| 416-6 | 球形支座 |  |
| 416-6-6 | 支座反力7000KN以内 | 个 |
| 416-8 | 减震橡胶块 |  |
| 416-8-1 | 减震橡胶块（以体积计量） | dm3 |

### 第417节 桥梁接缝和伸缩装置

1.计量

桥面伸缩装置按图纸要求安装并经监理人验收的数量，分不同结构型式以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装等作业。

除伸缩装置外的其他接缝，如橡胶止水片、沥青类等接缝填料，作为有关工程的附属工作，不另行计量。

安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装和安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成伸缩装置工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置 |  |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 |  |
| 417-2-1 | D80伸缩缝 | m |
| 417-5 | 其他类型伸缩装置 |  |
| 417-5-1 | 钢板收缩装置 | m |

### 第418节 桥梁防排水处理

1.计量

（1）沥青或油毛毡防水层，作为其他有关项目内的附属工作，不另行计量与支付。但桥面铺装防水层按415-3计量与支付。

（2）桥梁排水系统补充列入本节，按泄水管或排水管材质不同，分直径及规格以排水管或泄水管的长度以米计量，综合单价中应包含三通、接头、管盖等作为附属工作，不再予以单独计量。

（3）桥面排水小型构件如排水格栅等按材质不同，分别以个计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 418 | 桥梁防排水处理 |  |
| 418-1 | 排水管 |  |
| 418-1-2 | PVC-U管 |  |
| 418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m |
| 418-1-2-6 | 直径φ300mmPVC-U管 | m |
| 418-2 | 桥面排水构造物 |  |
| 418-2-3 | 铸铁排水格栅 | 个 |

### 第422节 涵洞及通道涵工程

1.计量

（1）按涵洞挖基、基础垫层、涵身、基础、盖板、帽石、洞身铺砌、拱圈、拱上构造等的分项部位分别计量。其中挖基土方、基础垫层、砌体、混凝土等均以体积按立方米计量，钢筋及高强钢丝等钢材按重量以千克（kg）计量，工程量应以设计图纸及监理人现场验收为准。所有沉降缝的填缝及防水材料作为附属工程，不应单独计量。

（2）涵基开挖应按下述规定，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分别按干处、水下及土、石，以立方米计量。干处挖方与水下挖方是以经监理人认可的施工期间实测的地下水位为界线。在地下水位以上开挖的为干处挖方；在地下水位以下开挖的为水下挖方。基础底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：

a.基础挖方底面：按图纸所示或监理人批准的基础（包括地基处理部分）的基底标高线计算。

b.基础挖方顶面：按监理人批准的横断面上所标示的原地面线计算。

c.基础挖方侧面：按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界。

当承包人遇到特殊或非常规情况时应及时通知监理人，由监理人定出特殊的基础挖方界线。凡未取得监理人批准，承包人以特殊情况为理由而完成的任何挖方将不予计量，其基坑超深开挖，应由承包人用砂砾或监理人批准的回填材料予以回填并压实。

为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实、错

台开挖及斜坡开挖等，作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

基坑土的运输作为挖基工程的附属工作，不另行计量与支付。

（3）基础垫层按图纸要求并经监理人验收的数量分垫层类型以立方米计量。

（4）现浇混凝土工程以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项细目，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（5）混凝土预制构件按预制、安装、运输综合计量，以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收，以立方米计量。预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为相应附属工作，不另行计量。

（6）圆管钢筋、盖板钢筋、涵身钢筋等按千克计量；其他砌石工程参照第413节相关规定。

（7）洞口（包括倒虹吸管）建筑以外涵洞上下游沟渠的改沟、铺砌、加固以及急流槽消力坎的建筑等均列入本规范第207节的相应子目内计量。通道范围（进出口之间距离）以内的土石方及边沟、排水沟等均含入洞身报价之中不另行计量。

（8）建在软土、沼泽地区的圆管涵（含倒虹吸管），按图纸要求特殊处理的基础工程量（如：塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、粉喷桩等）在本规则第205节相关子目中计量与支付，本节不另行计量。

（9）通道范围以外的改路土石方及边沟、排水沟等，在本规范第200章相关章节中计量与支付；

（10）通道路面（含通道范围内）分不同结构类型在本规范第300章相关章节中计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 422 | 涵洞及通道涵分部工程 |  |
| 422-1 | 涵基开挖 |  |
| 422-1-1 | 陆上挖土方 | m3 |
| 422-2 | 涵洞基础垫层 |  |
| 422-2-1 | 砂砾垫层 | m3 |
| 422-3 | 涵管、涵身混凝土基础 |  |
| 422-3-3 | C25混凝土 | m3 |
| 422-6 | 涵洞洞口基础 |  |
| 422-6-1 | 洞口混凝土基础 |  |
| 422-6-1-4 | C25混凝土 | m3 |
| 422-7 | 涵洞洞口墙身 |  |
| 422-7-1 | 洞口混凝土墙身 |  |
| 422-7-1-4 | C25混凝土 | m3 |
| 422-8 | 涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙 |  |
| 422-8-1 | 混凝土铺砌及截水墙 |  |
| 422-8-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-9 | 预制安装运输混凝土圆管 |  |
| 422-9-4 | 预制、运输、安装混凝土圆管 |  |
| 422-9-4-1 | 钢筋 |  |
| 422-9-4-1-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 422-9-4-1-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 422-9-4-7 | C40混凝土 | m3 |
| 422-13 | 台帽、帽石、护栏基座 |  |
| 422-13-1 | 台帽、帽石、护栏基座混凝土 |  |
| 422-13-1-4 | C30混凝土 | m3 |

### 第424节 桥梁监测

1．计量

桥梁相关子目工作内容不包含桥梁监测等工作，该部分内容由建设单位单独委托第三方单位实施。

第500章 隧道

### 第501节 通则

范围：本章工作内容包括隧道的施工准备、洞口与明洞工程、洞身开挖、洞身衬砌、防水与排水、风水电作业及通风防尘、辅助坑道、监控量测、特殊地质地段施工与地质预报等以及其他有关工程的施工作业。

计量与支付

1、本节所有准备工作和施工中应采取的措施，均为以后各节工程的附属工作，不作单独计量与支付。

2、图纸中列出的工程及材料数量，在各节工程支付子目表中凡未被列出的，其费用应认为均含在与其相关的工程项目单价中，不再另予计量与支付。

### 第502节 洞口与明洞工程

1、计量

(1)各项工程，应以图纸所示和监理人指示为依据，按照实际完成并经验收的工程数量，进行计量。

(2)洞口路堑等开挖与明洞洞顶回填的土石方，不分土、石的种类，只区分为土方和石方，以立方米计量。502-1-2石方（运至堆砌场）、502-10-1孤石清方运至堆砌场单价按运输距离1km包干，超过1km部分不另再计价。

(3)弃运距离15km包干，超过15km部分不另再计价。

(4)隧道洞门的端墙、翼墙、明洞衬砌及遮光栅(板)的混凝土(钢筋混凝土)或石砌圬工，以立方米计量，钢筋(锚杆)以千克(kg)计量。

(5)截水沟、排水沟(包括洞顶及端墙后截水沟)圬工、混凝土沟槽、碎石盲沟均以立方米计量。

(6)无纺布铺设完毕经监理人验收以平方米计量，与相邻防水材料搭接部分不另计量。防水层施工完毕经监理人验收以平方米计量。排水管铺设完毕经监理人验收以米计量，与相邻排水管搭接部分不另计量。水沟、渗沟、暗沟混凝土或圬工以立方米计量，其上的土工布不另计量，包含在其单价中。防排水用金属材料按重量以千克(kg)计量。

(7)洞口坡面防护工程，按不同圬工类型分别汇总以立方米计量。植物防护以平方米计量。锚杆及钢筋网分别以千克计量；注浆以水泥(砂)浆等立方米计量；洞顶防落网以网面积平方米计量。

(8)截水沟、边沟、排水沟、渗沟、暗沟的土方开挖和砂砾垫层、隧道名牌以及模板、支架的制作安装和拆卸等均包括在相应工程中，不单独计量。

(9)泄水孔、砂浆勾缝、抹平等的处理，以及图纸示出而支付子目表中未列出的零星工程和材料，均包括在相应工程子目单价内，不另行计量。

(10)洞门装饰按镶面或贴面的材质不同分类按面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，混凝土边墙表面的处理，砂浆找平等一切与此有关的作业。找平用的砂浆不另行计量。

(11)地基加固所需的材料，按图纸所示或监理人指示并经验收的各种规格的注浆小导管以米计量；注浆作为附属工作不单独计量。

(12)孤石处理工程，清理边坡孤石以立方米计量，包括清理表土、弃土移运、堆放等一切有关作业；回填混凝土按照立方米计量；洞顶防落网以网面积平方米计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成洞口及明洞工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 502-1 | 洞口、明洞开挖 |  |
| 502-1-1 | 土方 | m3 |
| 502-1-2 | 石方（运至堆砌场） | m3 |
| 502-1-3 | 弃方超运 | m3·km |
| 502-2 | 洞口明洞防水与排水 |  |
| 502-2-1 | 浆砌片石截水沟、排水沟 | m3 |
| 502-2-2 | 土工材料 | m2 |
| 502-2-3 | 现浇混凝土沟槽 |  |
| 502-2-3-1 | 混凝土沟槽钢筋 | kg |
| 502-2-3-2 | C15混凝土现浇沟槽 | m3 |
| 502-2-3-3 | C20混凝土现浇沟槽 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-2-4 | 预制安装混凝土沟槽 |  |
| 502-2-4-1 | 预制混凝土沟槽 |  |
| 502-2-4-1-1 | 预制沟槽钢筋 | kg |
| 502-2-4-1-2 | C15混凝土预制沟槽 | m3 |
| 502-2-4-1-3 | C20混凝土预制沟槽 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-2-4-2 | 运输混凝土沟槽 | m3 |
| 502-2-4-3 | 安装混凝土沟槽 | m3 |
| 502-2-5 | 碎石盲沟 | m3 |
| 502-2-6 | 金属材料 | kg |
| 502-2-7 | PVC排水管 | m |
| 502-2-8 | 防水层 | m2 |
| 502-2-9 | 污水处理池 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-3 | 洞口坡面防护 |  |
| 502-3-1 | 浆砌片石坡面防护 | m3 |
| 502-3-2 | 喷射混凝土 |  |
| 502-3-2-1 | C20喷射混凝土 | m3 |
| 502-3-2-2 | C25喷射混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-3-3 | 植草 |  |
| 502-3-3-1 | 铺草皮 | m2 |
| 502-3-3-2 | 三维网 | m2 |
| 502-3-3-3 | 喷播草灌 | m2 |
|  | …… |  |
| 502-3-4 | 锚杆 | kg |
| 502-3-5 | 注浆 | m3 |
| 502-3-6 | 钢筋(网) | kg |
| 502-3-7 | 洞顶防落网 | m2 |
|  | …… |  |
| 502-4 | 洞门建筑 |  |
| 502-4-1 | 洞门建筑混凝土 |  |
| 502-4-1-1 | C15片石混凝土洞门建筑 | m3 |
| 502-4-1-2 | C15混凝土洞门建筑 | m3 |
| 502-4-1-3 | C20混凝土洞门建筑 | m3 |
| 502-4-1-4 | C25混凝土洞门建筑 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-4-2 | 洞门建筑浆砌粗料石 | m3 |
| 502-4-3 | 洞门建筑钢筋 | kg |
| 502-4-4 | 洞门建筑浆砌片(块)石 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-5 | 明洞衬砌 |  |
| 502-5-1 | 衬砌混凝土 |  |
| 502-5-1-1 | C15衬砌混凝土 | m3 |
| 502-5-1-2 | C20衬砌混凝土 | m3 |
| 502-5-1-3 | C25衬砌混凝土 | m3 |
| 502-5-1-4 | C30衬砌混凝土 | m3 |
| 502-5-1-5 | C35衬砌混凝土 | m3 |
| 502-5-1-6 | C40衬砌混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-5-2 | 衬砌钢筋 |  |
| 502-5-2-1 | 光圆钢筋(HPB235) | kg |
| 502-5-2-2 | 带肋钢筋(HRB335) | kg |
| 502-5-2-3 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 502-5-2-4 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
|  | …… |  |
| 502-5-3 | 衬砌浆砌块(料)石 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-6 | 遮光板(棚) |  |
| 502-6-1 | 遮光板(棚)混凝土 |  |
| 502-6-1-1 | C15遮光板(棚)混凝土 | m3 |
| 502-6-1-2 | C20遮光板(棚)混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-6-2 | 遮光板(棚)钢筋 |  |
| 502-6-2-1 | 光圆钢筋(HPB235) | kg |
| 502-6-2-2 | 带肋钢筋(HRB335) | kg |
|  | …… |  |
| 502-7 | 洞顶回填 |  |
| 502-7-1 | 回填土石方 | m3 |
| 502-7-2 | 回填碎石 | m3 |
| 502-7-3 | 回填浆砌片石 | m3 |
| 502-7-4 | 回填粘土隔水层 | m3 |
| 502-7-5 | 回填混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 502-8 | 洞门装饰 |  |
| 502-8-1 | 岩质镶面 | m2 |
| 502-8-2 | 瓷砖贴面 | m2 |
| 502-8-3 | 花岗岩贴面 | m2 |
| 502-8-4 | 真石漆 | m2 |
|  | …… |  |
| 502-9 | 地基加固 |  |
| 502-9-1 | φ42mm以内注浆小导管 | m |
| 502-9-2 | φ50mm注浆小导管 | m |
| 502-10 | 孤石处理 |  |
| 502-10-1 | 孤石清方运至堆砌场 | m3 |
| 502-10-2 | C20混凝土回填 | m3 |
| 502-10-3 | 被动防护网 | m2 |
|  | …… |  |

### 第503节 洞身开挖

范围：本节工作内容包括洞身及行车、行人横洞的开挖、钻孔爆破、施工支护、装渣运输等有关作业。

计量与支付

1、计量

(1)洞内土石方开挖应符合图纸所示(包括紧急停车带、车行横洞、人行横洞以及监控、消防和供配电设施等的预留洞室)及监理人指示，按隧道内设计断面计算(成洞断面加衬砌段面)的土石方数量，包含洞身及所有附属洞室的数量。按上述要求计得的土石方工程量，不分围岩级别，以立方米计量。503-1-2石方（运至堆砌场）单价按运输距离1km包干，超过1km部分不另再计价。弃运距离15km包干，超过15km部分不另再计价。

(2)不论承包人出于任何原因而造成的超过允许范围的超挖，和由于超挖所引起增加的开挖及回填工程量，均不予计量。

(3)支护的喷射混凝土按设计厚度乘以喷射面积(喷射面积按设计外轮廓线计算)，经监理验收后以立方米计量，钢筋以千克(kg)计量。喷射混凝土其回弹率、钢纤维以及喷射前基面的清理工作均包含在工程子目单价之内，不另行计量。因超挖造成初支喷射混凝土和衬砌混凝土的增加工程量不予计量。

(4)洞身超前支护所需的材料，按图纸所示或监理人指示并经验收的各种规格的超前锚杆或小钢管、管棚、注浆小导管、锚杆以米计量；各种型钢、钢筋格栅以千克(kg)计量；型钢、格栅的纵向连接钢筋、连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈等作为钢支护的附属构件，不另行计量。锚杆、管棚、注浆小导管等注浆作为附属工作不单独计量。

(5)隧道开挖的钻孔爆破、弃渣的装渣作业均为土石方开挖工程的附属工作，不另行计量。

(6)隧道开挖过程，洞内采取的施工临时防排水措施，其工作量应含在开挖土石方工程的报价之中。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输及其他为完成洞身开挖工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 503-1 | 洞身开挖 |  |
| 503-1-1 | 土方 | m3 |
| 503-1-2 | 石方（运至堆砌场） | m3 |
| 503-1-3 | 弃方超运 | m3·km |
|  | …… |  |
| 503-2 | 超前支护 |  |
| 503-2-1 | 锚杆 |  |
| 503-2-1-1 | φ22mm以内砂浆锚杆 | m |
| 503-2-1-2 | φ22mm以内锚杆 | m |
| 503-2-1-3 | φ22mm以内药卷锚杆 | m |
| 503-2-1-4 | φ25mm以内中空注浆锚杆 | m |
|  | …… |  |
| 503-2-2 | 小钢管 |  |
| 503-2-2-1 | φ42mm以内钢管 | m |
|  | …… |  |
| 503-2-3 | 管棚 |  |
| 503-2-3-1 | φ108mm以内管棚 | m |
| 503-2-3-2 | φ127mm管棚 | m |
| 503-2-3-3 | φ150mm管棚 | m |
|  | …… |  |
| 503-2-4 | 注浆小导管 |  |
| 503-2-4-1 | φ42mm以内注浆小导管 | m |
| 503-2-4-2 | φ50mm注浆小导管 | m |
|  | …… |  |
| 503-2-5 | 型钢 |  |
| 503-2-5-1 | 型钢钢架(包括工字钢、槽钢等) | kg |
| 503-2-5-2 | 钢筋格栅钢架 | kg |
|  | …… |  |
| 503-2-6 | 超前支护混凝土 |  |
| 503-2-6-1 | 超前支护C25混凝土 | m3 |
| 503-2-6-2 | 超前支护C30混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 503-2-7 | 钢筋 | kg |
| 503-3 | 初期支护 |  |
| 503-3-1 | 喷射钢纤维混凝土 |  |
| 503-3-1-1 | C20喷射钢纤维混凝土 | m3 |
| 503-3-1-2 | C25喷射钢纤维混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 503-3-2 | 喷射混凝土 |  |
| 503-3-2-1 | C20喷射混凝土 | m3 |
| 503-3-2-2 | C25喷射混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 503-3-3 | 注浆锚杆 |  |
| 503-3-3-1 | Φ22mm以内砂浆锚杆 | m |
| 503-3-3-2 | φ25mm以内中空注浆锚杆 | m |
| 503-3-3-3 | Φ32mm以内低预应力中空注浆锚杆 | m |
|  | …… |  |
| 503-3-4 | 锚杆 |  |
| 503-3-4-1 | φ22mm以内锚杆 | m |
| 503-3-4-2 | φ22mm以内药卷锚杆 | m |
| 503-3-4-3 | φ22mm低预应力锚杆 | m |
|  | …… |  |
| 503-3-5 | 钢筋网 | kg |
| 503-3-6 | 管棚 |  |
| 503-3-6-1 | φ108mm以内管棚 | m |
| 503-3-6-2 | φ127mm管棚 | m |
| 503-3-6-3 | φ150mm管棚 | m |
|  | …… |  |
| 503-3-7 | 注浆小导管 |  |
| 503-3-7-1 | φ42mm以内注浆小导管 | m |
| 503-3-7-2 | φ50mm注浆小导管 | m |
|  | …… |  |
| 503-3-8 | 型钢 |  |
| 503-3-8-1 | 型钢钢架(包括工字钢、槽钢等) | kg |
| 503-3-8-2 | 钢筋格栅钢架 | kg |
|  | …… |  |
| 503-3-9 | 初期支护混凝土 |  |
| 503-3-9-1 | C25混凝土 | m3 |
| 503-3-9-2 | C30混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 503-3-10 | 钢筋 | kg |
|  | …… |  |

### 第504节 洞身衬砌

1、计量

(1)洞身衬砌的拱部(含边墙)，按图纸所示和监理人指示并经验收的工程量，分不同级别水泥混凝土和圬工，以立方计量。洞内衬砌用钢筋，按图纸所示以千克(kg)计量。

(2)任何情况下，衬砌厚度超出图纸规定轮廓线的部分，均不予计量。因超挖造成的衬砌混凝土，超填部分不予计量。

(3)按技术规范中洞身开挖作业(第503.03-1(6)款)规定，允许个别欠挖的侵入衬砌厚度的岩石体积，计算衬砌数量时不予扣除。

(4)仰拱、铺底混凝土，应按图纸施工，以立方米计量。

(5)预制或就地浇筑混凝土边沟及电缆沟，按实际完成并经验收后的工程量，以立方米计量。混凝土边沟及电缆沟等用钢筋，按图纸所示以千克(kg)计量。

(6)洞内混凝土路面工程按设计图纸施工，经验收合格分不同结构层以平方米(或者以各结构层折算体积以立方米)计量。

(7)各类洞门按图纸要求，经监理人验收合格按不同规格以个计量。其中材料采备、加工制作、安装等均不另行计量。

(8)施工缝及沉降缝按图纸规定施工，其工作量含在相关工程子目之中，不另行计量。

(9)拱顶注浆以水泥(砂)浆等立方米计量，其中钻孔、预留管等均不另行计量。

(10)临时支撑碎石土按图纸规定施工，其工作量含在相关工程子目之中，不另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、机具等及其他为完成隧道洞身衬砌工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 504-1 | 洞身衬砌 |  |
| 504-1-1 | 衬砌混凝土 |  |
| 504-1-1-1 | C20混凝土 | m3 |
| 504-1-1-2 | C25混凝土 | m3 |
| 504-1-1-3 | C30混凝土 | m3 |
| 504-1-1-4 | C35混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 504-1-2 | 衬砌防水混凝土 |  |
| 504-1-2-1 | C20混凝土 | m3 |
| 504-1-2-2 | C25混凝土 | m3 |
| 504-1-2-3 | C30混凝土 | m3 |
| 504-1-2-4 | C35混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 504-1-3 | 浆砌粗料石(块石) | m3 |
| 504-1-4 | 钢筋 |  |
| 504-1-4-1 | 光圆钢筋(HPB235) | kg |
| 504-1-4-2 | 带肋钢筋(HRB335) | kg |
| 504-1-4-3 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 504-1-4-4 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 504-1-5 | 二次衬砌拱顶注浆 | m3 |
| 504-1-6 | 砌砖 | m3 |
|  | …… |  |
| 504-2 | 仰拱、铺底混凝土 |  |
| 504-2-1 | 仰拱、铺底混凝土 |  |
| 504-2-1-1 | C15片石混凝土 | m3 |
| 504-2-1-2 | C15混凝土 | m3 |
| 504-2-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 504-2-1-4 | C25混凝土 | m3 |
| 504-2-1-5 | C30混凝土 | m3 |
| 504-2-1-6 | C35防水混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 504-2-2 | 钢筋 | kg |
| 504-3 | 边沟、电缆沟混凝土 |  |
| 504-3-1 | 边沟、电缆沟混凝土 |  |
| 504-3-1-1 | C15混凝土 | m3 |
| 504-3-1-2 | C20混凝土 | m3 |
| 504-3-1-3 | C25混凝土 | m3 |
| 504-3-1-4 | C30混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 504-3-2 | 钢筋 |  |
| 504-3-2-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 504-3-2-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 504-3-3 | 钢管 | kg |
| 504-3-4 | 铸铁盖板 | kg |
| 504-3-5 | 型钢 | kg |
| 504-3-6 | RPC混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 504-4 | 洞室门 |  |
| 504-4-1 | 洞室门 |  |
| 504-4-1-1 | 行人横洞卷闸门(...×...cm) | 个 |
|  | …… |  |
| 504-5 | 洞内路面 |  |
| 504-5-1 | 洞内混凝土路面 |  |
| 504-5-1-1 | 洞内路面混凝土 | m3 |
| 504-5-1-2 | 厚20cm以内洞内路面混凝土 | m2 |
| 504-5-1-3 | 厚21cm洞内路面混凝土 | m2 |
| 504-5-1-4 | 厚22cm洞内路面混凝土 | m2 |
| 504-5-1-5 | 厚23cm洞内路面混凝土 | m2 |
| 504-5-1-6 | 厚24cm洞内路面混凝土 | m2 |
|  | …… |  |
| 504-5-2 | 光圆钢筋（HPB300） | kg |
| 504-5-3 | 带肋钢筋（HRB400） | kg |
| 504-5-4 | 混凝土基层及整平层 |  |
| 504-5-4-1 | 路面混凝土基层及整平层 | m3 |
| 504-5-4-2 | 厚15cm以内洞内路面混凝土基层及整平层 | m2 |
| 504-5-4-3 | 厚16cm洞内路面混凝土基层 | m2 |
| 504-5-4-4 | 厚17cm洞内路面混凝土基层 | m2 |
| 504-5-4-5 | 厚18cm洞内路面混凝土基层 | m2 |
| 504-5-4-6 | 厚19cm洞内路面混凝土基层 | m2 |
| 504-5-4-7 | 厚20cm洞内路面混凝土基层 | m2 |
|  | …… |  |
| 504-5-5 | 钢纤维路面 |  |
| 504-5-5-1 | 洞内钢纤维路面混凝土 | m3 |
| 504-5-5-2 | 厚14cm以内洞内路面混凝土 | m2 |
| 504-5-5-3 | 厚15cm洞内路面混凝土 | m2 |
|  | …… |  |
| 504-5-6 | 沥青混凝土路面 |  |
| 504-5-6-1 | 沥青混凝土路面 | m3 |
| 504-5-6-2 | 厚20mm以内沥青混凝土路面 | m2 |
| 504-5-6-3 | 厚30mm沥青混凝土路面 | m2 |
| 504-5-6-4 | 厚40mm沥青混凝土路面 | m2 |
| 504-5-6-5 | 厚50mm沥青混凝土路面 | m2 |
| 504-5-6-6 | 厚60mm沥青混凝土路面 | m2 |
|  | …… |  |
| 504-5-7 | 改性沥青混凝土路面 |  |
| 504-5-7-1 | 改性沥青混凝土路面 | m3 |
| 504-5-7-2 | 厚20mm以内改性沥青混凝土路面 | m2 |
| 504-5-7-3 | 厚30mm改性沥青混凝土路面 | m2 |
| 504-5-7-4 | 厚40mm改性沥青混凝土路面 | m2 |
|  | …… |  |
| 504-5-8 | 粘层 | m2 |
| 504-5-9 | 透层 | m2 |
| 504-5-10 | 封层 | m2 |
|  | …… |  |

### 第505节 防水与排水

1、计量

(1)洞内排水用的排水管按不同类型、规格以米计量。

(2)压浆堵水按所用原材料(如水泥浆液、水泥水玻璃浆液)以吨(t)计量。压浆钻孔按钻孔孔径分类以钻孔长度米计。

(3)防水层按所用材料(防水板、无纺布、涂料防水层等)以平方米计量；止水带、止水条以米计量。

(4)排水管、排水盲沟分管径、材质以长度米计量，其上的土工布、包封等不另计量，包含在其单价中。防排水用金属材料按重量以千克(kg)计量。

(5)为完成上述项目工程加工安装所有工料、机具等均不另行计量。

(6)隧道洞身开挖时，洞内外的临时防排水工程应作为洞身开挖的附属工作，不另行支付。为此，本章第503节支付子目的土方及石方工程报价时，应考虑除本节支付子目外的其他施工时采取的防排水措施的工作量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成防排水工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 505-1 | 洞身防水与排水 |  |
| 505-1-1 | PVC复合防水板 | m2 |
| 505-1-2 | 无纺布 | m2 |
| 505-1-3 | 止水带 |  |
| 505-1-3-1 | 外贴式止水带 | m |
| 505-1-3-2 | 钢板腻子止水带 | m |
| 505-1-3-3 | 中埋式橡胶止水带 | m |
| 505-1-4 | 止水条 | m |
| 505-1-5 | 压注水泥-水玻璃浆液 | t |
| 505-1-6 | 压注水泥浆液 | t |
| 505-1-7 | 压浆钻孔 |  |
| 505-1-7-1 | φ50mm以内压浆钻孔 | m |
| 505-1-7-2 | φ80mm压浆钻孔 | m |
|  | …… |  |
| 505-1-8 | 排水管 |  |
| 505-1-8-1 | φ50mm以内透水管 | m |
| 505-1-8-2 | φ80mm透水管 | m |
| 505-1-8-3 | φ110mmHDPE波纹管 | m |
| 505-1-8-4 | φ100mm透水管 | m |
|  | …… |  |
| 505-1-9 | 排水盲沟 |  |
| 505-1-9-1 | 扁形60mm×50mm排水盲沟 | m |
| 505-1-9-2 | 扁形140mm×30mm排水盲沟 | m |
| 505-1-9-3 | φ80排水盲沟 | m |
|  | …… |  |
| 505-1-10 | 金属材料 | kg |
| 505-1-11 | 涂料防水层 | m2 |
| 505-1-12 | 防水卷材 |  |
| 505-1-12-1 | 1.5mm单面自粘式防水卷材 | m2 |
| 505-1-13 | 1.2mmEVA防水板 | m2 |
|  | …… |  |

### 第506节 洞内防火涂料和装饰工程

1、计量

本节完成的各项工程，应根据图纸要求，按实际完成并经监理人验收的数量，分别按以下的工程子目进行计量：

(1)喷涂防火涂料

喷涂的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输、支架、脚手架的制作安装和拆除，基层表面处理，防火涂料喷涂后的养生，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。

(2)镶贴瓷砖

镶贴瓷砖的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，混凝土边墙表面的处理，砂浆找平，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。找平用的砂浆不另行计量。

(3)喷涂混凝土专用漆

喷涂混凝土专用漆的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，基层处理，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。

(4)干挂铝板

干挂铝板的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，混凝土边墙表面的处理，基层龙骨骨架，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他为完成洞内防火涂料和装饰工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 506-1 | 洞内防火涂料 |  |
| 506-1-1 | 喷涂防火涂料 | m2 |
|  | …… |  |
| 506-2 | 洞内装饰 |  |
| 506-2-1 | 镶贴瓷砖 | m2 |
| 506-2-2 | 喷涂混凝土专用漆 | m2 |
| 506-2-3 | 干挂铝板 | m2 |
|  | …… |  |

### 第507节 风水电作业及通风防尘

范围：本节工作内容包括隧道施工中的供风、供水、供电、照明以及施工中的通风、防尘等作业。

计量与支付：风水电作业及通风防尘为隧道施工的不可缺少的附属工作，其工作量均含在本章各节有关工程子目的报价中，不再另行计量。

### 第508节 监控量测

1、计量与支付

监控量测是隧道安全施工必须采取的措施，监控量测除必测项目外，应根据具体情况确定选测项目，施工监控费已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

### 第509节 特殊地质地段的施工与地质预报

1、计量与支付

隧道施工中遇到特殊地质地段时，承包人应采取的有关施工措施，不另予计量与支付。地质预报采用的方法手段应根据具体情况选用，不同的方法手段，费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

### 第510节 洞内机电设施预埋件和消防设施

范围：本节工作内容为洞内机电设施预埋件的埋置及消防设施土建部分的施工作业等。其中消防设施的计量支付统一并入800章中，本节计量支付子目仅列洞内机电设施预埋件工程。

计量与支付

1、计量

机电设施预埋件按图纸要求施工完毕，经监理人分别按其所属设施验收合格以千克(Kg)为单位计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 510-1 | 预埋件 |  |
| 510-1-1 | 通风设施预埋件 | kg |
| 510-1-5 | 照明设施预埋件 |  |
| 510-1-5-1 | 预埋镀锌扁钢50*5 | m |
| 510-1-5-2 | 可挠金属管50 | m |
| 510-1-5-3 | 接线盒 | 个 |

### 第512节 隧道监测

1．计量

隧道相关子目工作内容不包含隧道超前地质预报等监测工作，该部分内容由建设单位单独委托第三方单位实施。

第600章 安全设施

### 第602节 护栏

1.计量

(1)人行道护栏、机非分隔护栏、波形梁钢护栏、水马、活动护栏，按图纸所示或监理人指示施工并经验收合格的工程，以设计或监理人指示的沿栏杆面长度以米计量。地基填筑、垫层材料、基础、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

（2）混凝土护栏：按现浇或预制，分混凝土标号进行分类，应按图纸所示和监理人指示验收后其混凝土体积以立方米计量；钢筋以千克计量，其中为完成其它承包人施工的混凝土护栏而根据设计需要预埋的钢筋单独计量。地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。混凝土护栏基础分混凝土标号进行分类，应按图纸所示和监理人指示验收后其混凝土体积以立方米计量；钢筋以千克计量。

（3）桥上钢护栏按图纸所示或监理人指示施工并经验收合格的工程，以千克计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏、立柱安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 602-1 | 混凝土护栏 |  |
| 602-1-1 | 现浇混凝土护栏 |  |
| 602-1-1-1 | 护栏现浇混凝土钢筋 | kg |
| 602-1-1-4 | C30现浇混凝土 | m3 |
| 602-1-3 | 钢筋混凝土基础 |  |
| 602-1-3-1 | 基础钢筋 | kg |
| 602-1-3-4 | C25混凝土基础 | m3 |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 |  |
| 602-2-1 | 路侧单面波形梁钢护栏 |  |
| 602-2-1-1 | Gr-Am-4E | m |
| 602-4 | 过渡段波形梁钢护栏 |  |
| 602-4-2 | BT-1-1 | m |
| 602-4-9 | CT-1（中央分隔带护栏开口端部） | 处 |
| 602-4-10 | FT-JR | m |
| 602-9 | 桥上钢护栏 | kg |
| 602-12 | AT1-2 | m |
| 602-13 | AT2 | m |
| 602-14 | 人行道护栏 | m |
| 602-15 | 机非分隔护栏 | m |
| 602-16 | 水马 | m |
| 602-17 | 活动护栏，HDHL | m |

### 第603节 桥上防护网

1.计量

桥上防护网按图纸所示或监理人指示施工并经验收合格的工程，以设计或监理人指示的面积以平米计量。地基填筑、垫层材料、基础、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603-5 | 桥上防护网 |  |
| 603-5-5 | 防护网 | m2 |

### 第604节 道路交通标志

1、计量

(1)标志应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a.除共杆交通标志牌外，其他交通标志牌包括标志牌、基础、立柱、横梁、标志底板、反光膜等。以上交通标志牌均以个为单位计量。

b.所有支承结构、底座、硬件、基础和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

(2）防撞桶应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量，填充物等均为相关工程子目的附属工作，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |
| 604-1-1 | 1170×350mm | 个 |
| 604-1-2 | Φ800mm | 个 |
| 604-1-3 | 800×800mm | 个 |
| 604-1-4 | 800×800+440×640mm | 个 |
| 604-1-5 | ▽900mm | 个 |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 |  |
| 604-5-1 | 5000×2400mm | 个 |
| 604-5-2 | 5000×2400mm(桥梁) | 个 |
| 604-7 | 悬挂（附着）式交通标志 |  |
| 604-7-1 | 2-Φ800+800×400 | 个 |
| 604-7-2 | 2-Φ800mm | 个 |
| 604-7-3 | 530×340mm，桥名牌 | 个 |
| 604-7-4 | △900mm | 个 |
| 604-7-5 | Φ800mm | 个 |
| 604-11 | 防撞桶 |  |
| 604-11-2 | 砂质防撞桶 | 个 |

### 第605节 道路交通标线

.计量

(1)路面标线、突起路标、轮廓标、立面标记应按图纸所示，经检查验收后，以双组份涂料、热熔型涂料、溶剂常温涂料和溶剂加热涂料、水性涂料、树脂防滑涂料、预成型标线带标线的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |
| 605-1-2 | 反光型 |  |
| 605-1-2-1 | 双组份白色热熔反光标线 | m2 |
| 605-1-3 | 突起型热熔标线 | m2 |
| 605-7 | 突起路标 |  |
| 605-7-2 | 单面反光突起路标 | 个 |
| 605-8 | 轮廓标 |  |
| 605-8-2 | 附着式轮廓标 |  |
| 605-8-2-1 | De-Rb-At1 | 个 |
| 605-8-2-2 | De-Rb-At2 | 个 |
| 605-9 | 立面标记 |  |
| 605-9-1 | 反光立面标记 | m2 |

### 第607节 其他交通安全设施

1.计量

(1)道口柱、车止石头按图纸所示或监理人指示施工并经验收合格的工程，以个计量。地基填筑、垫层材料、基础、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 607-1 | 道口柱 | 个 |
| 607-2 | 车止石 | 个 |

700章 绿化及环境保护设施

### 第710节 市政绿化

1.计量

(1)本节涉主要为市政道路范围内的绿化工程，参照住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅的房屋、市政园林建筑等范本合同清单编制规定及相应的计量与支付规则，单价为综合单价。绿化迁移种按株计量，植乔木、灌木、花卉及攀缘植物由监理人按成活数验收，乔木以高度范围或胸径范围分类，以不同树种为子目均按株计量；灌木、人工种植花卉及攀缘植物以高度范围或冠幅按株或平方米计量。

(2)铺草皮按经监理人验收的数量以平方米为单位计量，按不同草皮类型按不同支付子目计量、支付。

(3)种植用水、设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另行计量。

（4）混凝土垫层、种植土回填、地形土、φ2-3cm灰色碎石、砾石、级配砾石应按完成的铺设面积并经验收以立方米为单位计量。

（5）铭石、风景石以块为单位计量。

（6）树池篦子(1.3m×1.3m)以套为单位计量。

（7）铺设表土的准备工作(包括提供、运输等)，为承包人应做的附属工作，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。工程款项在工程交工验收植物栽植成活率符合规定后支付。未达到成活率要求的应进行补填，不应另行计量。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 710 | 市政绿化 |  |
| 710-1 | 绿化迁移 |  |
| 710-1-1 | 迁移乔木（胸径15-20cm） | 株 |
| 710-1-2 | 迁移乔木（胸径40-50cm） | 株 |
| 710-1-3 | 回迁现状乔木（胸径15-20cm） | 株 |
| 710-1-4 | 回迁现状乔木（胸径30-40cm） | 株 |
| 710-2 | 新建绿化 |  |
| 710-2-1 | 栽植乔木 |  |
| 710-2-1-1 | 栽植人面子 | 株 |
| 710-2-1-2 | 栽植火焰木 | 株 |
| 710-2-1-3 | 栽植美丽异木棉 | 株 |
| 710-2-1-4 | 栽植小叶榕桩景 | 株 |
| 710-2-1-5 | 栽植黄皮 | 株 |
| 710-2-1-6 | 栽植黄槐 | 株 |
| 710-2-1-7 | 栽植丛生朴树 | 株 |
| 710-2-1-8 | 栽植丛生小叶紫薇 | 株 |
| 710-2-2 | 栽植灌木 |  |
| 710-2-2-1 | 栽植水红三角梅球 | 株 |
| 710-2-2-2 | 栽植金叶假连翘球 | 株 |
| 710-2-3 | 铺种草皮 |  |
| 710-2-3-1 | 兰引三号 | m2 |
| 710-2-4 | 栽植花卉 |  |
| 710-2-4-1 | 小叶龙船花 | m2 |
| 710-2-4-2 | 风雨兰（初恋粉） | m2 |
| 710-2-4-3 | 风雨兰（鹅黄） | m2 |
| 710-2-4-4 | 粉花、紫花翠芦莉 | m2 |
| 710-2-4-5 | 金边阔叶麦冬 | m2 |
| 710-2-4-6 | 绿樱三角梅 | 株 |
| 710-2-5 | 碎石垫层 | m3 |
| 710-2-6 | C20混凝土垫层 | m3 |
| 710-2-7 | 铭石黄蜡石L100-120W50-60H200-220cm | 块 |
| 710-2-8 | 点风景石黄蜡石，H:60-80cmL:80-100cmW:50-80cm | 块 |
| 710-2-9 | 点风景石黄蜡石，H:30-40cmL:60-80cmW:30-50cm | 块 |
| 710-2-10 | 种植土回(换)填 | m3 |
| 710-2-11 | 地形土 | m3 |
| 710-2-12 | 1.3*1.3m树池箅子球墨铸铁 | 套 |

- 机电工程

### 第802节 收费系统

1.计量

（1）声光报警器，按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中均包含了安装支架，附属设备，附属材料等。

（2）线外供电工程应按图纸规定铺设就位，按铺设、预埋等分材质类型并验收的长度以米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。架空线终端杆、户外高压真空断路器、高压电源引入及T接应图纸所示或监理监理工程师指示为依据按实际完成并通过验收的数量计，所有管接续、混凝土包封、封缝料和牵引线及拉棒检验等，作为承包的附属工作，不另行计量。

（3）所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

（4）电力电缆沟按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以m为计量单位,所有垫层、抹面、排水作为承包的附属工作，不另行计量。

（5）电缆沟检查井、电缆沟工作井、电缆沟三通井、电缆沟中间头井等电力结构物以座计量，所有垫层、抹面、排水作为承包的附属工作，不另行计量。

（6）本节涉及到的开挖沟槽及回填：沟槽开挖采用钢板桩支护时，钢板桩按监理人批准实际完成并经监理人验收的数量，按照钢板桩型号、规格以t为单位计量。钢腰梁、钢支撑，按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，以t为单位计量；挡土板支护按监理人批准实际完成并经监理人验收的数量，以m2为单位计量；开挖沟槽所做的排水、降水、槽壁非钢板桩支撑、抽水、错台开挖、斜坡开挖、废方运弃、基底夯实等与此有关的作业均认为是沟槽的附属工作，不再另行计量；当承包人遇到特殊或非常规情况，沟槽地基土质达不到设计要求需进行处理时，应及时通知监理人，按设计要求或监理人的指示进行地基处理。挖除沟槽范围内非适用材料的工作，以经监理人批准的断面或实际范围为依据计算，不分材质（包括淤泥等）以立方米为单位计量，其单价费用应包括排水、围堰、开挖、装卸、运输、堆放、和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用；沟槽挖除非适用材料后的换填按照不同的换填材料，经监理人验收合格后按压实体积以立方米计量，计价中包括填料的购置、运输、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成监控系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 802 | 收费系统 |  |
| 802-3 | 人工收费车道 |  |
| 802-3-12 | 声光报警器 | 套 |
| 802-10 | 人（手）孔 |  |
| 802-10-1 | 人孔 |  |
| 802-10-1-21 | 电缆电缆井 | 个 |
| 802-10-3 | 电力手井 | 个 |
| 802-10-4 | 电力电缆井 | 个 |
| 802-10-21-1 | 室外电力电缆沟 | m |

- 第803节 通信系统

1、计量

（1）紧急电话和有线广播系统主控机、音源设备应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为单位计量，计价中应含管理软件及附属材料等。

（2）紧急电话分机应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，分别以台为单位计量，计价中紧急电话分机应含外场接地及附属材料等。紧急电话平台应按底座就位和验收的个数计量。

（3）隧道外紧急电话分机厅、隧道内紧急电话反光标志应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，分别以个为单位计量。

（4）集中控制器、功率控制器应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为单位计量，计量中包括配线缆及附属材料等。扬声器应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以个为单位计量，计量中包含了扬声器喇叭、安装支架、配线缆及附属材料等。

（5）交换机应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，分端口类型以台为单位计量，计量中包括配套线缆等附属材料。

（6）光缆应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按芯数不同以米为单位计量，计量中包括了光缆敷设的辅助性工作和附属材料。光纤转换器、光端机应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以对为单位计量。

（7）所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成监控系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 803-3 | 紧急电话 |  |
| 803-3-1 | 紧急电话主机 |  |
| 803-3-1-1 | 紧急电话和广播管理控制台（含软件） | 套 |
| 803-3-2 | 紧急电话分机 |  |
| 803-3-2-1 | 中心广播话机 | 部 |
| 803-3-2-2 | IP型隧道洞口一体化分机（紧急电话、有线广播） | 部 |
| 803-3-2-3 | IP型隧道内一体化分机（紧急电话、有线广播） | 部 |
| 803-3-3 | 紧急电话平台 |  |
| 803-3-3-1 | 多媒体控制主机 | 套 |
| 803-4 | 广播系统 |  |
| 803-4-4 | 扬声器 |  |
| 803-4-4-1 | 20W扬声器 | 个 |
| 803-4-4-2 | 30W扬声器 | 个 |
| 803-5 | 交换机 |  |
| 803-5-7 | 工业千兆以太网交换机（2光+4电） | 台 |
| 803-5-8 | 工业千兆以太网交换机（48千兆电口+8个千兆光口，含光模块） | 台 |
| 803-5-11 | 48口主控工业千兆以太网交换机 | 台 |
| 803-7 | 光缆 |  |
| 803-7-1 | 单模光缆 |  |
| 803-7-1-1 | 12芯以内 |  |
| 803-7-1-1-1 | 12芯单模光缆 | m |
| 803-7-1-1-2 | 阻燃8芯光缆 | m |

### 第804节 监控系统

1、计量

(1)悬臂式L杆，按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中均包含了立柱、基础、接地以及附属设备、附属材料等。四合一红外、频闪补光灯经监理人验收，以套为计量单位。

(2)除交通信号灯按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中均包含了包括信号灯、灯罩、机箱、立柱、基础及接地、附属材料和设备等。 除共杆交通标志牌外，其他交通标志牌包括标志牌、基础、立柱、门架、反光膜等。以上交通标志牌均以套为单位计量。

(3)指示灯（箭头红、绿、黄闪灯 ）按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了附属材料等。

(4)智能交通红绿灯信号检测器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了传感器、立柱（支架）、基础、机箱、接地以及附属设备、附属材料等。

(5)摄像机应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了摄像机、镜头、防护罩、云台、雨刷、机箱、立柱、支架、基础、接地以及附属设备、附属材料等。

(6)LED 显示屏应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中还包含了基础、立柱、垫层、控制器、驱动器及相应的附属线缆等。

(7)智能交通终端管理设备按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，计量中包含了配套线缆等附属材料。

(8)硬盘录像机、硬盘按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含配套线缆等附属材料。

(9)所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

(10)信息标志作为终端显示设备，按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，可变信息标志计量中包含了LED显示屏、控制器、机箱、电源、门架、立柱、安装结构、避雷针、引下线、接地角钢、接地扁钢以及附属设备、附属材料等。

(11)车道指示标志按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了指示标志，机箱、电源、安装结构、托架、控制器、接地引线以及附属设备、附属材料等。

(12)灯箱标志按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了灯箱，安装结构、托架、接地引线以及附属设备、附属材料等。

(13)风速风向检测器、一氧化碳/能见度检测器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了检测器，机箱、电源、安装结构、托架、接地引线以及附属设备、附属材料等。

(14)亮度检测器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，每套计量中包含了洞外辉度计、洞内照度计、机箱、电源、洞外立柱、基础、安装结构、托架、接地引线、避雷针、引下线、接地扁钢、接地角钢以及附属设备、附属材料等。

(15)视频监视设备均按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套或台为计量单位，摄像机包括摄像机、镜头、云台、防护罩、安装支架、机箱、电源、立柱、基础、避雷针、引下线、接地扁钢、接地角钢及附属材料等。一般室内摄像机、收费亭内、隧道内摄像机计量中包括摄像机、机箱、镜头、防护罩、安装支架、电源及接地引线等附属材料。

(16)（主）区域控制器、触摸屏应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以套为计量单位，计量中包含了区域控制器、触摸屏、控制器软件、洞室门等。

（17）现场安装、调试费用均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。

（18）804-11-1-5光缆租赁、804-13-24 200M光纤租赁费用 三年、804-13-26交警监控系统扩容以暂估价的形式总额报价，由发包人统一掌握使用。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成监控系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 804-1 | 信息标志 |  |
| 804-1-2 | 交通信号灯悬臂杆 | 套 |
| 804-1-3 | 交通信号灯悬臂杆基础及接地 | 套 |
| 804-1-5 | 交通信号灯 | 套 |
| 804-1-6 | 车道指示器（含安装支架） | 套 |
| 804-1-7 | 灯箱标志 |  |
| 804-1-7-1 | 行人横洞指示标志 | 套 |
| 804-1-7-2 | 车行横洞指示标志 | 套 |
| 804-1-7-3 | 紧急停车带指示标志 | 套 |
| 804-1-7-4 | 疏散指示标志 | 套 |
| 804-1-7-5 | 消防设备指示标志 | 套 |
| 804-1-8 | 电光诱导标志（隧道有源轮廓标） | 个 |
| 804-2 | 环境检测设施 |  |
| 804-2-1 | 光强检测器（亮度计） | 套 |
| 804-2-2 | 光强检测器（照度计） | 套 |
| 804-2-3 | 风速风向检测器 | 套 |
| 804-2-4 | 能见度/一氧化碳检测器 | 套 |
| 804-3 | 视频监控设施 |  |
| 804-3-5 | 隧道内摄像机 |  |
| 804-3-5-1 | 400万网络高清球机（含云台、高清镜头、防护外壳等） | 套 |
| 804-3-5-2 | 隧道内定焦网络高清摄像机 200万像素 | 套 |
| 804-3-5-3 | 球形网络高清摄像机 300万像素 | 套 |
| 804-3-5-4 | 变电所室内半球高清网络摄像机 200万像素 | 套 |
| 804-8 | 硬盘录像机 |  |
| 804-8-1 | 16路网络硬盘录像机（NVR）（含8块4T磁盘） | 套 |
| 804-10 | 区域控制器 |  |
| 804-10-1 | 主区域控制器 |  |
| 804-10-1-1 | 主可编程控制器（含机箱） | 套 |
| 804-10-2 | 区域控制器 |  |
| 804-10-2-1 | 可编程控制器（含机箱） | 套 |
| 804-10-3 | 电光诱导控制器 | 套 |
| 804-11 | 计算机及网络设备 |  |
| 804-11-1 | 服务器 |  |
| 804-11-1-5 | 光缆租赁 | 项 |
| 804-11-8 | 光纤收发器 |  |
| 804-11-8-12 | 光纤收发器 | 对 |
| 804-11-10 | 串口服务器（4口） | 台 |
| 804-12 | 信号灯设施 |  |
| 804-12-2 | 悬臂式信号灯杆 伸臂长10.5m | 套 |
| 804-12-4 | 立柱式人行横道信号灯杆 Φ114x4x3.5m | 套 |
| 804-12-5 | 立柱式人行横道信号灯杆 Φ89x4x3.5m | 套 |
| 804-12-6 | 机动车三灯组信号灯具 Φ400 | 套 |
| 804-12-7 | 人行横道二灯组信号灯具 Φ300 | 套 |
| 804-12-8 | 非机动车道二灯组信号灯Φ300 | 套 |
| 804-12-9 | SCATS信号控制机 | 套 |
| 804-12-10 | 通信电缆 RVV-5x1.5mm2 | 米 |
| 804-12-11 | 供电电缆 YJV22-3x16mm2 | 米 |
| 804-12-12 | 钢管 5Φ89x4 | 米 |
| 804-12-13 | 钢管(2φ89x4) | 米 |
| 804-12-15 | PE管 2Φ90x4 | 米 |
| 804-12-16 | 2号接线井 | 处 |
| 804-12-17 | 4号接线井 | 处 |
| 804-12-18 | 接地扁钢 -50x5mm | 米 |
| 804-12-19 | 接地极 L50x50x5mm,l=2500mm(间距5000mm) | 根 |
| 804-12-20 | 路口编号标志牌 | 块 |
| 804-13 | 电子警察系统 |  |
| 804-13-1 | 高清检测抓拍摄像机（900万） | 套 |
| 804-13-2 | 高清监控摄像机 | 套 |
| 804-13-3 | 高清电子警察处理主机 | 套 |
| 804-13-4 | 电警抓拍单元 | 套 |
| 804-13-5 | 室外主机设备机柜 | 套 |
| 804-13-6 | 红灯信号检测器 | 套 |
| 804-13-7 | 雷视融合一体机 | 套 |
| 804-13-8 | 8口工业级以太网交换机 | 台 |
| 804-13-9 | 16口工业级以太网交换机 | 台 |
| 804-13-10 | 路口光纤收发器 | 对 |
| 804-13-11 | 中心光纤收发器 | 对 |
| 804-13-12 | 路口设备机柜 | 套 |
| 804-13-13 | 单相电源避雷器 | 个 |
| 804-13-14 | 以太网信号避雷器 | 个 |
| 804-13-15 | 三合一多功能闪光灯 | 套 |
| 804-13-16 | UPS电源 1KW,后备时间1h | 台 |
| 804-13-17 | 高清摄像机L杆（7mx10m） | 套 |
| 804-13-19 | 电源线 RVV3*2.5mm | 米 |
| 804-13-20 | 网线(含控制线) 超五类,8芯屏蔽双绞线 | 米 |
| 804-13-21 | 辅助照明控制线 RVVP2*1.0mm | 米 |
| 804-13-22 | 室外辅助光纤 室外单模4芯光缆 | 米 |
| 804-13-23 | 机箱基础及接地系统 | 套 |
| 804-13-24 | 200M光纤租赁费用 三年 | 处 |
| 804-13-26 | 交警监控系统扩容 | 项 |

注：表中设备如类型较多，可根据型号以不同子项列出。

### 第806节 隧道通风消防系统

范围：消防装置（包括灭火器、消防栓、水泵及接合器等设备）、消防供水管道、深水井、高/低位蓄水池、检修便道、防火卷帘门及隧道内通风系统等设施的采购（生产）、测试、安装、调测、验收、试运行、培训及以上工作所需的附属设备、附属材料等有关作业。

1、计量

(1)本规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读。

(2)各项工程应以图纸所示和监理工程师指示为依据，按照实际完成并经验收的工程数量进行计量。

(3)工程量应由承包人计算，由监理工程师审核。工程量计算的副本应提交给监理工程师保存。

(4)承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。因不符合质量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

(5)以图纸所示或监理监理工程师指示为依据按实际完成并通过验收的数量计量，所有计量均包括材料、产品的设计、制作、运输、施工期保管、维护、检验、安装调试、验收、缺陷责任期保修等项内容。

(6)风机以台为单位计量，包括其外壳、叶片、消声器、电机等整机装置和接线盒、电缆尾线及其接线和电缆可挠金属保护管、安装支架、配套减震、吊索或吊链等所有必需的配套安装附件设备，上述设施的采购、运输、保管、安装、调试、试运行、缺陷责任期以及以上作业相关的全部费用。

(7)风机预埋件拉拔实验应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以处为计量单位。

(8)水管以米为单位计量，不扣除管接头、弯头、闸门等长度，单价中包括水管连接和敷设所需的各种管材、弯头、三通、不锈钢伸缩节、管箍、固定件、辅助材料等及其运输、保管、防腐处理、挖管沟、洞内电缆沟盖板揭盖、回填管沟、下管、安装、水压试验、渗水试验、冲洗、消毒、检验、验收等的全部费用。

(9)消火栓以套为单位计量，隧道内消火栓包括消防水喉、大口径消火栓及其配套水龙带、水枪、活接头、压力表、支墩、固定抱箍、减压孔板等材料，单价中包括消防水喉、大口径消火栓、配套材料及运输、安装试验、验收等全部费用。

消火栓箱以个为单位计量，单价中包含箱体、门锁等设备及其运输、安装试验、验收、安装后全部洞室回填、抹平和装饰处理等全部费用。

(10)灭火器以具为单位计量，单价中包含灭火器罐、磷酸铵盐灭火剂、喷嘴、保险卡等于一体，包含采购、运输、保管、安装、调试、试运行、缺陷责任期以及以上作业相关的全部费用。

(11)灭火器箱以个为单位计量，单价中包含箱体、门锁等设备及其运输、安装试验、验收、安装后全部洞室回填、抹平和装饰处理等全部费用。

(12)室外地上式消火栓以套为单位计量，单价中包括地上式消火栓、连接短管、闸阀、弯头、接头、阀门井、支墩等图集中已列出数量材料及其运输、安装、试水、水压试验、检查、验收等全部费用。

(13)消防水泵结合器以套为单位计量，单价中包括地上式消火栓、连接短管、闸阀、止回阀、安全阀、截止阀、弯头、接头、阀门井等图集中已列出数量材料及其运输、安装、试水、水压试验、检查、验收等全部费用。

(14)水成膜泡沫灭火装置以套为单位计量，单价中包括泡沫罐、泡沫喷枪、橡胶软管卷盘、压力表、放水阀、连接管件等材料及其运输、安装、试水、水压试验、检查、验收等全部费用。

(15)阀门以套为单位计量，包括闸阀、蝶阀、止回阀、减压阀等，单价中包括阀门及其连接用法兰、垫圈等材料及运输、安装、防腐处理、检查、验收等全部费用。

(16)阀门井以个为单位计量，单价中包括其开挖、回填、砌筑、养护、检查、验收等工作及井盖、井盖座、砖、砂浆等材料所花费的全部费用。

(17)水泵以台为单位计量，单价中包括水泵及其配套电动机、控制柜、液位控制系统、水位过低保护系统、电缆、出水管、出水管与室外给水管的变径连接等材料及其运输、安装、试水、水压试验、检查、验收等花费的全部费用。

(18深水井以口为单位计量，单价中包括打井、洗井、井内安装PE管、井口混凝土保护设施、标志等的全部费用。深水井制作安装费用包干使用，投标人报价时应为满足设计出水量要求的综合单价，投标人实施的不满足设计出水量要求的水井工程不予计量。

(19)高、低位蓄水池以座为单位计量，单价中包括钢筋混凝土结构、通风管、吸水坑、爬梯、喇叭口、防水套管、水管吊架、溢水井、连接管件等图集中已列出材料数量和挖方、填方、泄水管闸阀、施工和维护便道等设施的全部费用。

(20)高位水池检修便道以米为计量单位，单价中包含砌砖、混凝土、砂浆、扶手等材料以及运输、路面开挖、平整、回填、压实、抹面、维护等全部费用。

(21)防火卷帘门、不锈钢门以平方米为计量单位，包含传动装置、箱罩、镀锌导轨、镀锌板帘片、方管、拉链等设备材料以及运输、安装试验、验收、安装后全部洞室回填、抹平和装饰处理等全部费用。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成本工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 806-1 | 隧道通风系统 |  |
| 806-1-1 | 射流风机 |  |
| 806-1-1-1 | 射流风机SDS-12.5-4P-6-24 型 | 台 |
| 806-1-1-2 | 射流风机拉拔试验 | 组 |
| 806-1-1-3 | 软启动器 | 套 |
| 806-1-1-4 | 风机系统调试 | 项 |
| 806-2 | 火灾报警系统 |  |
| 806-2-1 | 火灾报警控制器 |  |
| 806-2-1-1 | 火灾报警控制器（含网关） | 套 |
| 806-2-2 | 手动报警按钮 | 个 |
| 806-2-3 | 火灾检测器 |  |
| 806-2-3-1 | 双波长火焰探测器 | 个 |
| 806-2-3-3 | 点式感温探测器 | 个 |
| 806-2-3-4 | 点式感烟探测器 | 个 |
| 806-2-4 | 电源转换器 | 套 |
| 806-2-5 | 火灾报警综合盘 | 个 |
| 806-2-6 | 避雷器箱 | 套 |
| 806-3 | 消防设施 |  |
| 806-3-1 | 干粉灭火器 |  |
| 806-3-1-1 | 手提式 |  |
| 806-3-1-1-1 | 手提式化学灭火器MFZL5 | 具 |
| 806-3-3 | 水成膜泡沫灭火装置 |  |
| 806-3-3-1 | 固定式水成膜泡沫灭火装置 |  |
| 806-3-3-1-1 | 水成膜泡沫灭火装置30L | 套 |
| 806-3-4 | 防火面具 |  |
| 806-3-4-1 | 简易防毒面具 | 具 |
| 806-4 | 消火栓 |  |
| 806-4-1 | 隧道内消火栓 |  |
| 806-4-1-1 | 室内消火栓SNSSW80-65-II型消火栓 | 套 |
| 806-4-2 | 隧道外消火栓 |  |
| 806-4-2-1 | 室外消火栓SS100/65-1.6 | 组 |
| 806-4-3 | 隧道消火栓箱 | 套 |
| 806-4-4 | 灭火器箱 | 套 |
| 806-5 | 水泵结合器 |  |
| 806-5-1 | 消防水泵接合器SQS100-A | 组 |
| 806-6 | 消防用管道 |  |
| 806-6-1 | 供水管 |  |
| 806-6-1-1 | 镀锌钢管 |  |
| 806-6-1-1-1 | 镀锌钢管 DN300 | m |
| 806-6-1-1-2 | 镀锌钢管 DN50 | m |
| 806-6-1-1-3 | 镀锌无缝钢管Φ159x4.5 | m |
| 806-6-1-1-4 | 镀锌无缝钢管Φ108x4 | m |
| 806-6-1-1-5 | 镀锌无缝钢管Φ89x4 | m |
| 806-6-1-1-6 | 镀锌钢管2孔DN60x5(电力保护管) | m |
| 806-6-2 | 阀门 |  |
| 806-6-2-1 | 闸阀 |  |
| 806-6-2-1-1 | 闸阀 Z45X-16 DN100 | 个 |
| 806-6-2-1-2 | 闸阀 Z45X-16 DN150 | 个 |
| 806-6-2-2 | 碟阀 |  |
| 806-6-2-2-1 | 碟阀 D381-16 DN150 | 个 |
| 806-6-2-3 | 止回阀 | 个 |
| 806-6-2-3-1 | 止回阀DN100 | 个 |
| 806-6-2-4 | 可调式减压阀 DN150 | 个 |
| 806-6-2-5 | 自动排气阀 DN25 | 个 |
| 806-6-2-6 | Y形过滤器 DN150 | 个 |
| 806-6-2-7 | 深水井电子液位浮球阀 | 套 |
| 806-6-2-8 | 泄水阀门 DN150 | 个 |
| 806-6-3 | 阀门井 |  |
| 806-6-3-1 | 阀门井Φ2000mm | 个 |
| 806-6-13 | 可挠橡胶接头 DN150 | 个 |
| 806-6-15 | 压力表 | 个 |
| 806-6-16 | 水池电子液位仪 | 套 |
| 806-6-17 | 洞外管墩 | 座 |
| 806-8 | 水泵 |  |
| 806-8-1 | 井用潜水泵 | 台 |
| 806-8-2 | 水池抽水泵 | 台 |
| 806-9 | 水井 |  |
| 806-6-3 | 阀门井 |  |
| 806-9-1 | 深水井 2.5*2*3m | 口 |
| 806-10 | 水池 |  |
| 806-10-1 | 蓄水池 |  |
| 806-10-1-1 | 高位消防蓄水池200m3方形 | 座 |
| 806-10-1-2 | 低位消防蓄水池200m3方形 | 座 |
| 806-10-3 | 高位水池车行检修通道 | 米 |
| 806-10-4 | 高位水池人行检修通道 | 米 |
| 806-11 | 消防洞室防火门 |  |
| 806-11-1 | 防火卷帘门 | m2 |
| 806-11-2 | 不锈钢门 | m2 |

### 第807节 供配电照明系统

范围：包括高压电器装置、变压器、低压配电装置、柴油发电机组及电源、路灯及照明灯具、电缆、线槽及桥架、支架、电力监控等供配电系统设施的采购（生产）、测试、安装、调测、验收、试运行、培训及以上工作所需的附属设备、附属材料等有关作业。

1、计量

(1)高压进线柜、高压出线柜、双电源切换柜均按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位。高压配电柜如按成套配置，一般应包括进线柜、计量柜、母联柜、变压器柜、出线柜、电容补偿柜等，主要部件有高压断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、隔离开关、电容、电度表、各类保护继电器等。如不按成套配置，可按各类高压电器装置分别计量，但相互之间配件设置不得重计。

(2)高压计量柜一般由电流互感器、电压互感器、熔断器、隔离开关、空气开关、有功、无功电能表、断相计时器、负荷定量计时器等元件及柜体组成。10kV及以下供电的用户，应配置全国统一标准的电能计量柜（箱）。35 kV供电的用户，宜配置全国统一标准的电能计量柜（箱）。高压开关柜一般由断路器、接地开关、电流互感器、电压互感器、复合开关、熔断器、避雷器等元件及柜体组成。

(3)变压器、组合式箱变按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，计价中还包括防护外壳、温控设备等附属设备和附属材料。

(4)低压配电装置中配电柜、电容补偿柜、（配电）控制箱、机柜等均按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位。配电柜如按成套设备，则一般由进线柜，电容补偿柜，出线柜组成，主要部件有断路器、避雷器、隔离开关、电容器等。

(5)柴油发电机组按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，计量中还包括控制屏、断路器、微机接口、监测模块、通讯模块、手动转换柜（含连接电缆）、启动电瓶和柴油机组间的接驳线、配置移动紧急发电机切入点、降噪设备、排烟设备、通风处理设备、8小时日用油灯等附属设备和附属材料。各设备安装测试、安装所有必须的附件和材料、质量保证期的售后服务等费用不再另行计量。

(6)各类电源均按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位，计量中应包括设备安装必须的蓄电池、附属设备和附属材料。

(7)各类杆灯应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按高度、功率等不同以套为计量单位，计价中包括灯杆、灯盘、基础、灯具、光源、单灯控制器、接地及附属材料和配套备品、备件等。

(8)电力电缆、控制电缆、信号电缆按技术规范和设计要求实施,经监理人验收，以长度米为计量单位，计量中还包括电缆头制作、安装及附属材料。穿刺线夹按要求实施，经监理人验收，以个为计量单位。

(9)照明灯具（一般指隧道内照明用灯具）按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按灯具类型以套为计量单位，计量中包括灯具、光源、支架、接地及配套备件和附属材料等。

(10)桥架、电缆沟托架、设备安装支架按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以米或套为计量单位，计量中包括桥架底座、托架、弯通、角钢安装架、托臂、水平弯通及螺栓和螺母等附属材料。其余支架按要求实施，经监理人验收，以付或套为计量单位，计量中还包括抱箍、螺栓、螺母、绝缘子等附属安装材料。

(11)高压测控仪表、低压进线、应急回路测控仪表、低压电容仪表、低压馈出监测仪表按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以台为计量单位等。

(12)电力监控软件系统按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以项为计量单位，计量中包括各类数据线、网络线、单模数据光端、配接线，及安装附件等。

(13)线槽按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以长度米为计量单位，计量中还包括接地、封堵等附属设备和附属材料等。

(14)所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和清理场地等及其他为完成供配电系统所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 807 | 供配电照明系统 |  |
| 807-1 | 高压电器装置 |  |
| 807-1-2 | 高压计量柜 |  |
| 807-1-2-1 | KYN28-12高压计量柜 | 台 |
| 807-1-3 | 高压开关柜 |  |
| 807-1-3-1 | KYN28-12高压开关柜 | 台 |
| 807-2 | 变压器 |  |
| 807-2-1 | 干式变压器 |  |
| 807-2-1-3 | SC（B）14-630干式电力变压器 | 台 |
| 807-3 | 低压配电装置 |  |
| 807-3-1 | 配电柜 |  |
| 807-3-1-5 | 双电源切换柜 | 台 |
| 807-3-2 | 电容补偿柜 |  |
| 807-3-2-5 | 电容补偿柜 | 台 |
| 807-3-3 | （配电）控制箱、柜 |  |
| 807-3-3-1 | 配电箱 |  |
| 807-3-3-1-10 | 室内配电箱 | 套 |
| 807-3-3-1-11 | 隧道内配电箱 | 套 |
| 807-3-3-1-21 | 照明配电箱JX型 | 台 |
| 807-3-3-1-22 | 风机配电箱JX型 | 台 |
| 807-3-3-1-23 | 行车横洞控制箱 | 台 |
| 807-3-3-1-24 | 检修插座箱JX型 | 台 |
| 807-3-3-1-25 | 现场调光控制柜 | 台 |
| 807-3-3-1-26 | 双控开关 | 套 |
| 807-3-3-1-27 | 水泵控制箱 | 套 |
| 807-3-3-1-28 | 行车横洞控制盒 | 台 |
| 807-3-3-6 | 低压开关柜 | 台 |
| 807-3-3-8 | 风机软启动柜 | 台 |
| 807-3-4 | 机柜 |  |
| 807-3-4-3 | 19”标准机柜 | 台 |
| 807-3-4-6 | 19寸标准机柜 | 台 |
| 807-4 | 柴油发电机组 |  |
| 807-4-4 | 450kW柴油发电机组 | 套 |
| 807-5 | 电源 |  |
| 807-5-3 | UPS |  |
| 807-5-3-11 | 3KVA UPS | 台 |
| 807-5-4 | EPS |  |
| 807-5-4-1 | 30kW 应急电源EPS | 台 |
| 807-5-5-1 | 20AH直流屏 | 台 |
| 807-6 | 路灯 | km |
| 807-6-2 | 15m以内杆灯 |  |
| 807-6-2-1 | 双臂低杆路灯 13米、160W（13米）+60W（8米） LED灯 | 套 |
| 807-6-2-2 | 双臂低杆路灯 13米、200W（13米）+60W（8米） LED灯 | 套 |
| 807-6-2-3 | 双臂低杆路灯 13米、250W（13米）+60W（8米） LED灯 | 套 |
| 807-6-2-4 | 单臂低杆路灯 13米、200W LED灯 | 套 |
| 807-6-2-5 | 单臂低杆路灯(监控多杆合一）13米 200W LED灯 | 套 |
| 807-6-2-6 | 单臂低杆路灯 13米、250W LED灯 | 套 |
| 807-6-2-7 | 投光灯 14米、3*250W LED灯 | 套 |
| 807-6-2-8 | 双臂低杆路灯(桥梁段) 12米、200W（12米）+60W（7米） LED灯 | 套 |
| 807-6-2-9 | 双臂低杆路灯(桥梁段) 12米、250W（12米）+60W（7米） LED灯 | 套 |
| 807-6-2-10 | 单臂低杆路灯 12米、200W LED灯（桥梁段） | 套 |
| 807-6-2-11 | 单臂低杆路灯 12米、250W LED灯（桥梁段） | 套 |
| 807-6-2-12 | 单臂低杆路灯 13米、200W LED灯(标志多杆合一） | 套 |
| 807-6-2-13 | 双臂低杆路灯(桥梁段) 12米、250W+60W LED灯(标志多杆合一） | 套 |
| 807-6-2-14 | 单臂低杆路灯 12米、250W LED灯(标志多杆合一） | 套 |
| 807-7 | 照明灯具 |  |
| 807-7-1 | LED灯 |  |
| 807-7-1-2 | 100WLED灯 | 套 |
| 807-7-1-3 | 50WLED灯 | 套 |
| 807-7-1-4 | 40WLED灯 | 套 |
| 807-7-1-5 | 电光标志 | 个 |
| 807-8 | 电缆 |  |
| 807-8-1 | 电力电缆 |  |
| 807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内 | m |
| 807-8-1-1-01 | ZR-YJV-1kV-4×35mm2 | m |
| 807-8-1-1-02 | ZR-YJV-1kV-4×16mm2 | m |
| 807-8-1-1-03 | ZR-YJV-1kV-4×6mm2 | m |
| 807-8-1-1-04 | NH-YJV-1kV-5×35mm2 | m |
| 807-8-1-1-05 | NH-YJV-1kV-4×10mm2 | m |
| 807-8-1-1-06 | NH-YJV-1kV-4×6mm2 | m |
| 807-8-1-1-07 | NH-YJV-1kV-5×6mm2 | m |
| 807-8-1-1-08 | NH-YJV-1kV-5×4mm2 | m |
| 807-8-1-1-09 | NH-BV-500V-1×16mm2 | m |
| 807-8-1-1-9 | YJV-1kV-5×16 | 米 |
| 807-8-1-1-10 | YJV-1kV-3×4 | 米 |
| 807-8-1-1-11 | YJV-1kV-5×4 | 米 |
| 807-8-1-1-28 | NH-YJV-1kV-5x10mm2 | m |
| 807-8-1-1-29 | NH-YJV-1kV-5x16mm2 | m |
| 807-8-1-1-30 | NH-YJV-1kV-3x6mm2 | m |
| 807-8-1-1-32 | NH-YJV-1kV-4x6mm2 | m |
| 807-8-1-1-33 | ZR-KVV-2×4mm2 | m |
| 807-8-1-1-34 | NH-BV-4mm2 | m |
| 807-8-1-1-35 | NH-BV-16mm2 | m |
| 807-8-1-1-38 | ZR-KVV-2×6mm2 | m |
| 807-8-1-2 | 截面面积120mm2以内 |  |
| 807-8-1-2-03 | NH-YJV-1kV-3x95 | m |
| 807-8-1-3 | 截面面积240mm2以内 | m |
| 807-8-1-3-1 | NH-YJV-1kV-3x185 | m |
| 807-8-2 | 控制电缆 |  |
| 807-8-2-1 | 截面面积35mm2以内 |  |
| 807-8-2-1-01 | NH-KVV-1kV-2×1.5mm2 | m |
| 807-8-2-1-2 | 6类非屏蔽双绞线 | m |
| 807-8-2-1-10 | ZR-KVV-12x1.5 | m |
| 807-8-2-1-11 | ZR-KVV22-12x1.5 | m |
| 807-8-2-1-12 | ZR-KVV-36x1.5 | m |
| 807-8-2-1-13 | ZR-KVVP-10x1.5 | m |
| 807-8-2-1-14 | ZR-KVVP-8x1.5 | m |
| 807-8-2-1-15 | ZR-RVSP-2×2.5mm2 | m |
| 807-8-3 | 通信电缆 |  |
| 807-8-3-1 | 截面面积35mm2以内 |  |
| 807-8-3-1-11 | ZR-RVSP-2×2.5mm2 | m |
| 807-8-3-1-12 | ZR-BV-4mm2 | m |
| 807-8-4 | 穿刺线夹 |  |
| 807-8-4-1 | 防水接头M24 | 个 |
| 807-8-4-2 | 穿刺线夹 | 个 |
| 807-8-5 | 电缆接头 |  |
| 807-8-5-2 | 低压电缆接头 | 个 |
| 807-8-6 | 接线盒 |  |
| 807-8-6-1 | 桥上接线盒 | 个 |
| 807-8-7 | 接地极 | 根 |
| 807-8-8 | 供电设施安装辅材 | 项 |
| 807-9 | 线槽 |  |
| 807-9-1 | 金属制品线槽 |  |
| 807-9-1-1 | 线槽宽度150mm以下 | kg |
| 807-9-1-2 | 线槽宽度150-300mm以下 |  |
| 807-9-1-2-1 | 100×200mm线槽 | m |
| 807-9-5-4 | 1600A密闭母线槽 | m |
| 807-9-5-5 | 1000A密闭母线槽 | m |
| 807-10 | 桥架、支架 |  |
| 807-10-1 | 桥架 |  |
| 807-10-1-21 | 聚氨酯复合桥架200x100x2mm | m |
| 807-10-2 | 支架 |  |
| 807-10-2-1 | 消防干管安装支架 | 付 |
| 807-10-2-21 | 电缆沟支架两层130x300mm | 套 |
| 807-11 | 电力监控 |  |
| 807-11-1 | 电力监控软件 | 项 |
| 807-11-2 | 单模数据光端机 | 对 |
| 807-11-3 | 标准机柜 | 台 |
| 807-11-4 | 通信管理单元 | 台 |
| 807-11-5 | 高压进线监测仪表 | 台 |
| 807-11-6 | 高压馈线监测仪表 | 台 |
| 807-11-7 | 低压进线监测仪表 | 台 |
| 807-11-8 | 低压馈线监测仪表 | 台 |
| 807-11-9 | 低压电容监测仪表 | 台 |
| 807-11-10 | 超5类网络线 | m |
| 807-11-11 | RS485数据线 | m |
| 807-21 | 配电房附件 | 项 |
| 807-22 | 绝缘地坪漆 | m2 |
| 807-23 | 电力复合脂 | kg |

注：表中设备如类型较多，可根据型号以不同子项列出。

### 第808节 防雷接地系统

范围：包括避雷针、防雷器及接地系统，工作内容包括系统设施的采购（生产）、测试、安装、调测、验收、试运行、培训及以上工作所需的附属设备、附属材料等有关作业。

1、计量

(1) 避雷带按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，以m为计量单位。避雷针按要求实施，经监理人验收，以不同型号分类以套为计量单位。针杆按要求实施，经监理人验收，按材质、高度分类以套为计量单位，应包含避雷引下线、杆底座、基础等。

(2) 防雷器按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按用途、类型不同以套为计量单位。

（3）铜母排按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以块为计量单位。镀锌扁钢按要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以根为计量单位。镀锌角钢按要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以m为计量单位。

（4）上述各安装、测试和安装接地系统必须的挖、填工序以及安装所有必须的附件和材料等费用计入材料安装费用中，不再另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和清理场地等及其他为完成防雷接地系统所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 808 | 防雷接地系统 |  |
| 808-2 | 防雷器 |  |
| 808-2-1 | 电源防雷器 |  |
| 808-2-1-10 | B+C级单相电源避雷器 | 套 |
| 808-2-1-11 | B+C级三相电源避雷器 | 套 |
| 808-2-2 | 信号防雷器 |  |
| 808-2-2-10 | 信号避雷器 | 套 |
| 808-3 | 接地系统 |  |
| 808-3-1 | 铜母排 |  |
| 808-3-1-1 | 接地铜排 | 块 |
| 808-3-2 | 镀锌扁钢 |  |
| 808-3-2-21 | 镀锌扁钢-50x5mm | m |
| 808-3-3 | 镀锌角钢 |  |
| 808-3-3-21 | 镀锌角钢L50x50x5x2500mm | 根 |
| 808-3-8 | 接地测试 | 项 |
| 808-3-9 | 系统测试 | 项 |

### 第809节 管道工程

范围：供电系统管道工程的铺设、预埋、架设等工作。工作内容包括管道的定位、开挖、铺设、回填、压实、清理场地、端头接口处理等作业。

1、计量

（1）管道工程应按图纸规定铺设就位，按铺设、预埋、架设分材质类型并验收的长度以米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。所有管接续、混凝土包封、封缝料和牵引线及拉棒检验等，作为承包的附属工作，不另行计量。

（2）电力电缆沟按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以m为计量单位,所有垫层、抹面、排水作为承包的附属工作，不另行计量。

（3）所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成管道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 809 | 管道工程 |  |
| 809-1 | 铺设管道 |  |
| 809-1-1 | 铺设塑料管 |  |
| 809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设 |  |
| 809-1-1-1-9 | 1孔Φ30mmPVC管铺设 | 延米 |
| 809-1-1-1-10 | 1孔HDPE子管 | 延米 |
| 809-1-1-2 | PE管 Φ90×4.5mm | 米 |
| 809-1-1-3 | PE管 Φ90×4.5mm | 米 |
| 809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |
| 809-1-2-2 | 镀锌钢管 2孔Φ89×4mm | 延米 |
| 809-1-2-6 | 6孔镀锌钢管铺设 |  |
| 809-1-2-6-1 | 6孔φ114x4mm | 延米 |
| 809-1-12 | 挖电缆沟普通土 | 立方米 |
| 809-1-13 | 回填土 | 立方米 |
| 809-1-14 | 回填碎石 | 立方米 |
| 809-1-15 | 管道混凝土包封 | 立方米 |

### 第811节 线外供电系统

范围：供电系统线外供电工程的管线敷设、设备安装、接线等工作。工作内容包括管线的定位、开挖、铺设、回填、压实、清理场地、设备的架设、端头接口处理等及以上工作所需的附属设备、附属材料等有关作业，计量规则以当地供电部门核准并通过审图的外电图纸为施工依据。以暂估价的形式总额报价，由发包人统一掌握使用。

1、计量

（1）线外供电工程应按图纸规定铺设就位，按铺设、预埋等分材质类型并验收的长度以米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。架空线终端杆、户外高压真空断路器、高压电源引入及T接应图纸所示或监理监理工程师指示为依据按实际完成并通过验收的数量计，所有管接续、混凝土包封、封缝料和牵引线及拉棒检验等，作为承包的附属工作，不另行计量。

（2）所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成管道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 811-1 | 外供电系统 | 项 |

### 第815节 市政电力通信管道

1、计量

（1）本节涉及到的主要为市政电力通信管道迁改工程，参照住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅的房屋、市政园林建筑等范本合同清单编制规定及相应的计量与支付规则，单价为综合单价。管道工程应按图纸规定铺设就位，按铺设、预埋、架设分材质类型并验收的长度以米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。

（2）电力电缆沟按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按尺寸不同以m为计量单位,所有垫层、抹面、排水作为承包的附属工作，不另行计量。

（3）电缆沟检查井、电缆沟工作井、电缆沟三通井、电缆沟中间头、通信检查井、手孔井等电力通信结构物以座计量，所有垫层、抹面、排水作为承包的附属工作，不另行计量。

（4）本节涉及到的开挖沟槽及回填：沟槽开挖采用钢板桩支护时，钢板桩按监理人批准实际完成并经监理人验收的数量，按照钢板桩型号、规格以t为单位计量。钢腰梁、钢支撑，按图纸所示和实际完成并经监理人验收的数量，以t为单位计量；挡土板支护按监理人批准实际完成并经监理人验收的数量，以m2为单位计量；开挖沟槽所做的排水、降水、槽壁非钢板桩支撑、抽水、错台开挖、斜坡开挖、废方运弃、基底夯实等与此有关的作业均认为是沟槽的附属工作，不再另行计量；当承包人遇到特殊或非常规情况，沟槽地基土质达不到设计要求需进行处理时，应及时通知监理人，按设计要求或监理人的指示进行地基处理。挖除沟槽范围内非适用材料的工作，以经监理人批准的断面或实际范围为依据计算，不分材质（包括淤泥等）以立方米为单位计量，其单价费用应包括排水、围堰、开挖、装卸、运输、堆放、和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用；沟槽挖除非适用材料后的换填按照不同的换填材料，经监理人验收合格后按压实体积以立方米计量，计价中包括填料的购置、运输、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成管道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 815 | 市政电力通信工程 |  |
| 815-1 | 市政电力 |  |
| 815-1-1 | 电力管道 |  |
| 815-1-1-1 | 24孔φ200mmHDPE管人行道 | m |
| 815-1-1-2 | 24孔φ175*12mmMPP管机动车道 | m |
| 815-1-1-3 | 24孔φ200mmHDPE管 | m |
| 815-1-1-4 | 4孔φ200mmHDPE管 | m |
| 815-1-1-5 | 4孔φ175*12mmMPP管机动车道 | m |
| 815-1-1-6 | 4孔φ200mmHDPE管人行道 | m |
| 815-1-1-7 | 接地母线 | m |
| 815-1-1-8 | DN200UPVC排水管 | m |
| 815-1-1-9 | 接地极 | 根 |
| 815-1-1-10 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 815-1-1-11 | 回填石粉 | m3 |
| 815-1-2 | 电力井 |  |
| 815-1-2-1 | 10kV工作井（24孔）（人行道） | 座 |
| 815-1-2-2 | 10kV三通井（24孔）（人行道） | 座 |
| 815-1-2-3 | 10kV工作井（24孔）（车行道） | 座 |
| 815-1-2-4 | 10kV工作井（4孔）（人行道） | 座 |
| 815-1-2-5 | 光缆盘留井（4孔）（人行道） | 座 |
| 815-1-2-6 | 光缆盘留井（24孔）（车行道） | 座 |
| 815-1-2-7 | 回填石粉 | m3 |
| 815-1-2-8 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 815-1-2-9 | 现浇构件钢筋φ10mm以内 | t |
| 815-1-2-10 | 现浇构件钢筋φ10mm以内 | t |
| 815-1-2-11 | 现浇构件钢筋φ10~25mm | t |
| 815-1-2-12 | 预埋铁件 | t |
| 815-1-3 | 电力管沟 |  |
| 815-1-3-1 | 挖一般石方 | m3 |
| 815-1-3-2 | 石方弃置 | m3 |
| 815-1-3-3 | 双24回10kV电缆沟 | m |
| 815-1-3-4 | 24线10kV电缆排管工作井 | 座 |
| 815-1-3-5 | 24线10kV电缆排管三通井 | 座 |
| 815-1-3-6 | 3回110kV电缆沟 | m |
| 815-1-3-7 | 3回110kV转角井 | 座 |
| 815-1-3-8 | 现浇构件钢筋φ10~25mm | t |
| 815-2 | 市政通信 |  |
| 815-2-1 | 通信管道 |  |
| 815-2-1-1 | 12孔通信排管人行道 | m |
| 815-2-1-2 | 12孔通信排管车行道 | m |
| 815-2-1-3 | 12孔通信排管桥梁人行道下 | m |
| 815-2-1-4 | 4孔通信排管人行道 | m |
| 815-2-1-5 | 4孔通信排管车行道 | m |
| 815-2-1-6 | 4孔通信排管 | m |
| 815-2-1-7 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 815-2-1-8 | 回填中砂 | m3 |
| 815-2-2 | 通信井 |  |
| 815-2-2-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 |
| 815-2-2-2 | 回填土方 | m3 |
| 815-2-2-3 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 |
| 815-2-2-4 | 小号直通型通信检查井 | 座 |
| 815-2-2-5 | 小号三通型通信检查井 | 座 |
| 815-2-2-6 | 1200×1700手孔井 | 座 |

第900章 附属区房建工程

本章工程量清单计量与支付规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程量计算规范的补充和细化。本规则未能涵盖的内容按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程量计算规范执行。本规则与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程量计算规范相冲突的条文以本规则为准。

### 第901节 土石方工程

- 计量

- 平整场地按实际完成建筑物首层建筑面积计算，以平方米计量。单价包括建筑场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平，以及与此相关的必要工作内容。室外广场、运动场、道路、绿化场地以及存放材料的场地、库区、借土区、营地及其它临时性用地的平整不予计量，视为已包含在其它工作项目的单价或费率中。

- 土方开挖根据设计文件图示尺寸，按实际完成体积（挖掘前的天然密实体积）计算，以立方米计量，因工作面和放坡增加的工程量并入各土方工程量中，其计算规则按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013表A.1-3~A.1-5规定执行。单价包括凿（爆破）、挖、装、运（场内）、卸、堆放以及场地清理、排地表水、围护、基底钎探等工作内容及一切与此有关的作业费用。表土附着的植被(杂草、植物、根茎)的清理与掘除，挖台阶、坡面或地面整型、临时排水等作为承包人应做的附属工作，已含入相关子目单价或费率中，不另行计量。本项目工程量不包含人工挖孔桩等有特殊说明的项目的土石方工程量。

- 石方开挖根据设计文件图示尺寸，按实际完成体积（挖掘前的天然密实体积）计算，以立方米计量。表土附着的植被(杂草、植物、根茎)的清理与掘除，挖台阶、坡面或地面整型、临时排水等作为承包人应做的附属工作，已含入相关子目单价或费率中，不另行计量。

- 一般挖方和沟槽、基坑挖方的划分按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013规定执行。

- 回填不分结构回填和场地回填，按压实体积以立方米计量。单价均包括了填土压实、整修一切相关费用，亦包括了场区内土石方调运、平整、压实、其它辅助工作及借土场准备及清理费用。外购砂石的场外运输费用含在回填单价中，不另行计量。场外借土和买土的场外运输工作量计入“901-5余方弃置”中。

- 余方弃置按挖方清单工程量减利用回填方清单工程量（正数）计算，以立方米/公里计量。单价包括场外运输及弃土场堆填费用,亦包括了装卸、运输和空回、弃土场绿化的费用。场内运输费用已包含在相应单价中，不另行计量。凡未取得监理人同意且发包人批准确认的运距，均不作为计量支付的有效依据，其费用由承包人承担。

- 管沟开挖和土方回填计入相应管道单价中，不另行计量。

- 超出设计文件规定范围的超挖或超填或超挖的回填（经监理人确定，并报发包人批准的除外），均不予计量。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的细目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所需的全部费用。

### 第904节 砌筑工程

- 计量

- 本节工程范围中，以体积或面积为单位的工程项目，均应按图所示或经监理人同意且发包人批准的为依据，以实际完成并经验收合格的结构净数量计量。

- 本节各项目的工作内容，除砖砌构筑物和有特殊说明者外，均不包括相应项目的土石方费用。所需的脚手架和垂直运输工程已摊入各项单价，不另行计量。土石方工程已计入901节相应项目中，不摊入各项单价，也不另行计量。

- 各砌体的砌筑砂浆标号按设计文件和施工规范的要求施工，标号的变化对费用造成的影响由承包人综合考虑，结算时不予调整。

- 砖基础按实际完成体积以立方米计量。砖基础与砖墙身划分以室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以下为基础，以上为墙（身）。基础与墙身使用不同的材料的，位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界，超过±300mm，应以设计室内地坪为界，砖（围）墙应以设计室外地坪（围墙以内地面）为界，以下为基础，以上为墙身。

- 砖（砌块）墙、柱不分厚度，不分内外墙，不分砂浆标号，分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成体积以立方米计量，不包含根据抗震规范要求设置的预埋筋，其钢筋在工程量清单第905节计量。

- 砖（砌块）构筑物分不同类型分别按相应清单计量，单价包括设计文件范围内挖填土石方、土石方场内外运输、垫层、混凝土、砌体、抹灰、防水、盖板、预埋件等。

- 零星砌体为上述项目无法包括的小型构筑物，以立方米计量，单价包括除贴面以外的按设计文件和施工规范要求的全部内容。

- 石砌体实际完成体积以立方米计量。

- 砖砌栏板按设计图示做法分别计入相应砌筑、压顶、构造柱、抹灰、饰面清单工程量中，不再单独列项。

- 其他未列项的构造物按设计图示做法分别计入相应砌筑、混凝土、饰面清单工程量，不再单独列项。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 各砌体单价均包括砂浆制作、运输、砌砖、刮缝等设计文件和施工规范要求的全部内容。

### 第905节 现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程

- 计量

- 本节所有工作内容已包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已摊入各项单价，不另行计量。

- 所有计量应以设计文件所示或经监理人同意且发包人批准的为依据，并按实际完成且经验收合格的工程量进行计量。为完成结构所需的钢筋、混凝土、浇筑、养生、修整、修补、施工缝的处理，以及全部工作所需设备、工具、材料、装卸运输、劳力、清理场地等全部费用，已包含在混凝土或钢筋混凝土结构的相应单价中，不另行计量。清单905-4附属物的模板和支（撑）架均已包含在相应清单单价中，不另行计量。

- 附属（构造）物的挖填土方、场内外运输、垫层、砌体、混凝土浇捣、养护、模板、抹灰、防水、饰面、预埋件、盖板以及与之相关的设计文件、施工规范要求的所有工作内容均含在相应单价中，不另计量。

- 现浇混凝土制作浇捣根据不同部位、不同混凝土标号，按实际完成的合格工程量以立方米计量，单价包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等。

- 基础工程的垫层分不同混凝土标号按实际完成体积以立方米计量。其他垫层分不同材料按实际完成体积计入清单905-5。

- 混凝土基础分不同混凝土标号按实际完成混凝土体积以立方米计量，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。

- 混凝土基础梁不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土基础钢筋不分钢筋规格型号，按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，以吨计量。搭接长度按设计文件要求计算，因钢筋出厂定尺寸长度引起的搭接不予计算。单价包括制作、安装、机械连接、焊接、绑扎以及全部工作所需设备、工具、材料、装卸运输等。

- 混凝土柱不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土框架梁、圈过梁不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土墙不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土板包括有梁板、无梁板、平板、拱板、雨棚、悬挑板、阳台板不分结构形式和厚度，分不同混凝土标号，按实际完成体积以立方米计量。有梁板的梁也计入此清单。

- 混凝土楼梯不分结构形式和厚度，分不同混凝土标号，按楼梯水平投影面积（包括休息平台、平台梁、斜梁、楼梯连接梁）以平方米计量，不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。

- 各类混凝土水池不分池底、池壁、池盖、集水坑，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 后浇带不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土栏板反檐不分板厚和结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。混凝土栏板与混凝土墙身分界线为：其高度≤1.2米为栏板，其高度＞1.2米为墙身。

- 混凝土挑檐天沟不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土压顶扶手不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量，其中砖栏板的砼压顶也在此项目中计量。

- 混凝土散水根据设计文件所示尺寸，按水平投影面积以平方米计量，散水边设有排水明沟者，面积计至明沟内侧沟壁背面(即扣除沟体范围，明沟另外单独计量)。

- 混凝土坡道根据设计文件所示尺寸，按水平投影面积以平方米计量。除水泥砂浆以外的饰面层不含在此单价中，单独计入911相应清单中。

- 混凝土台阶分不同做法，根据设计文件所示尺寸，按水平投影面积以平方米计量。台阶饰面层不含在此单价中，单独计入911-7相应清单中。

- 地坪分不同材质、不同厚度、不同混凝土标号，按实际完成的面积以平方米计量，单价包括整理基底、备料、支模、混凝土浇捣、养护、伸缩缝等。首层地面有钢筋地坪按有梁板计价。

- 电缆沟根据设计文件所示尺寸，分不同宽度以米计算。

- 排水沟根据设计文件所示尺寸，分不同宽度以米计算。

- 集水井根据设计文件所示尺寸，按个数计量。

- 检修坑根据设计文件所示尺寸，分不同宽度以米计算。

- 零星混凝土包括以上项目外的现浇混凝土物件，不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 垫层分不同材料按实际完成体积以立方米计量。附属（构造）物的垫已含在相应单价中，不在此计量。

- 钢筋制作安装根据设计文件所示尺寸，不分规格型号，以实际完成的重量以吨计量，搭接长度按设计文件要求计算，因钢筋出厂定尺寸长度引起的搭接不予计算。单价包括制作、安装、机械连接、焊接、绑扎以及全部工作所需设备、工具、材料、装卸运输、劳力以及设计文件和施工规范的所有工作内容和费用。工程量包括砌体加固、拉结筋。基础钢筋单独在905-1-6混凝土基础钢筋中计量。

- 现浇混凝土模板及支撑分基础及结构混凝土、非结构混凝土模板和支（撑）架，按其相应混凝土工程量以立方米计量。905-4附属物的模板和支（撑）架均已包含在相应清单单价中，不再另行计量。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

### 第909节 防水隔热保温工程

- 计量

- 所有防水隔热保温工程分不同部位按不同做法，以设计文件所示为依据，按实际完成并经监理人验收合格的数量以面积或长度计量。

- 防水、隔热、保温分不同做法，按覆盖面积（斜面按斜面面积，平面按水平投影面积）扣除排水沟所占面积计算，以平方米计量。单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、涂膜防水层、刚性防水层、卷材防水层、隔热层、保温层、钢筋网、分隔缝、填缝料以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 屋面大阶砖和贴砖按实际完成展开面积计算，按909-1-4相应清单计量。单价包括清理基层、找平、铺砌块料、填缝以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 排水沟、泛水按实际完成展开面积计算，以平方米计量。单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、防水层、钢网、分隔缝、填缝料等设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 卫生间、阳台、厨房地面、墙面防水层分不同使用部位及不同做法，按实际完成投影面积以平方米计量，单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、涂膜防水层、刚性防水层、填料、墙脚反上的防水层以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 地下室防水隔热保温分不同使用部位，按实际覆盖展开面积计算，以平方米计量，单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、涂膜防水层、刚性防水层、卷材防水层、防水加强层、隔热层、保温层、钢筋网、分隔缝、填缝料等。

- 防水砂浆分平面和立面，分砂浆标号和厚度，均按实际完成数量以平方米计量，单价包括设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 变形缝分不同部位，不分形式、做法，按实际完成长度以米计量，单价包括清扫、刷油、盖缝、填缝以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 止水带分不同材质按实际完成长度以米计量。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

### 第910节 门窗工程

- 计量

（1）本节窗分不同材质、分不同玻璃类型及厚度，不分系列、不分玻璃颜色进行计量，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的面积计算，以平方米计量。所有单价包括窗扇和窗框（窗套）的制作、安装、预埋件、油漆、场内外运输、补缝及五金配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。石材和金属窗套不含在此单价中，在清单910-9门窗套和910-10窗台、台板中计量。

- 门分不同材质，不分大小，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的面积计算，以平方米计量。单价包括门扇和门框（门套）制作、安装、预埋件、油漆、场内外运输、补缝及所有五金配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。电动门的电动装置也含在其单价中，不再另行计量。石材和金属门套不含在此单价中，在清单910-9门窗套和910-10窗台、台板中计量。

- 门窗套分不同材质，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的展开面积计算，以平方米计量。单价包括骨架、基层、面层等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。独立施工的石材和金属门窗套才在此项清单计量，其他门窗套均含在相应的门窗单价中，不在此清单计量。

- 窗台板分不同材质，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的展开面积计算，以平方米计量。单价包括基层清理、基层、面层制作、安装、磨边、刷防护材料等。

- 窗帘分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成的垂直投影面积计算，以平方米计量。单价包括窗帘制作、安装等。

- 窗帘盒分不同材质及做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价把包括骨架、基层、面层、油漆、涂料、刷防护材料等。

- 窗帘杆（轨）分不同材质不分大小，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括制作、安装、清洁等。

- 所有五金配件及成品木门均需经监理人同意，发包人批准方可采购。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

### 第911节 楼地面装饰工程

- 计量

- 本节各项目的工程，应以设计文件所示为依据，按实际完成的工程量以平方米计量。其中楼梯面（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）按水平投影面积计算，台阶面（包括最上层踏步边沿加300mm）按水平投影面积计算。楼梯及台阶波打线并入相应楼梯及台阶面工程量中，不另行计量。

- 本节所有工作内容已包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已摊入各项单价，不另行计量。

- 找平层（包括需二次装修部位的地面找平层）不分砂浆标号、不分厚度按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、收边、护角、清洗等。其中有装饰面层的地面的找平层不在此项目中计量，其费用均包含在其对应的地面装饰清单中。

- 整体面层分不同做法按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、饰面、收边、护角、清洗等。

- 地面、楼梯面(包楼梯平台面)、台阶面磁质块料分不同材质、不同大小按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗等。台阶、楼梯板侧边（踢板）贴块料已含在单价中，不另计量。

- 地面、楼梯面(包楼梯平台面)、台阶面石材分不同石材、不同厚度，不分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗等。台阶、楼梯板侧边（踢板）贴石材已含在单价中，不另计量。

- 地面、楼梯面(包楼梯平台面)、台阶面其他面层分不同材质，不分砂浆标号和砂浆厚度，按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平层、防潮层、面层、勾缝、收边、打磨、养护、清洗等。台阶、楼梯板侧边（踢板）饰面已含在单价中，不另计量。

- 踢脚线分不同材质，不分楼梯与地面、不分砂浆标号和砂浆厚度，按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平层、防潮层、面层、勾缝、收边、打磨、养护、清洗等。

- 门槛石分不同石材、不同厚度，不分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、磨边、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗等。

- 支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

### 第912节 墙面、柱梁面、栏板与隔断工程

- 计量

- 本节所有工作内容已包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已摊入各项单价，不另行计量。

- 本节墙面是指竖直面，门窗洞口侧壁和外露的柱面(包括侧面)计入墙面，外露的梁面，其底端有墙的计入墙面，其底端无墙体的计入天面。

- 按设计文件要求的内墙砌体与砼接触处、墙体开槽处及外墙满钉（挂）钢（铁）网分不同材质，不分使用部位，按实际完成面积以平方米计量。单价包括钢（铁）网、钢钉、膨胀螺栓材料及剪钢（铁）网、安膨胀螺栓，钉（挂）钢（铁）网等。

- 外立面墙面、柱梁面、栏板面均计入外立面装饰，室内墙面、柱梁面、栏板面均计入内墙、柱、梁面装饰，分不同装饰面层，不分底层抹灰砂浆标号和厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。

- 抹灰（不包括面层为贴块料和镶贴石材的的抹灰层）分不同部位，不分墙柱，不分砂浆标号和砂浆厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、结合层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、收边、纤维层、护角、分格、清洗、外墙按图纸要求所加防水粉及杜拉纤维以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。其中镶贴块料和镶贴石材的抹灰层，不在此项目中计量。

- 涂料油漆分不同材质、分使用部位，以平方米计量。外墙漆单价包括清理底层，腻子，外墙漆，打磨以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。室内涂料、油漆单价包括清扫、刮腻子、磨砂纸、刷乳胶漆以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。

- 磁质块料分不同材质、不同大小、不分砂浆标号，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 石材分不同石材、不同厚度，不分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 装饰板墙面不分墙面、柱梁面、栏板面、零星项目，分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成的面积以平方米计量。单价包括抹灰、龙骨、基层、面层、防火漆、底漆、面漆、收边、防火防潮层等。

- 墙纸（布）根据设计文件尺寸，不分墙面、柱梁面、栏板面、零星项目分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成的展开面积以平方米计量。单价包括基层清理、刮腻子、面层铺粘、刷防护材料、收边、防火防潮层等。

- 其他装饰不分墙面、柱梁面、栏板面、零星项目分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成的面积或长度以平方米或米计量。单价包括抹灰、龙骨、基层、面层、预埋件、饰面、饰线、收边、防火防潮层等。

- 幕墙分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成框外围尺寸面积计算，以平方米计量。带肋全玻璃幕墙按展开面积计算。单价包括骨架、面层制作、安装、场内外运输，预埋件、嵌缝、隔离带、塞口、压条、五金配件等。

- 隔断分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成框外围尺寸面积计算，以平方米计量，不扣除单个≤0.3平方米的孔洞所占面积。单价包括骨架边框、隔板制作、安装、场内外运输、预埋件、嵌缝、塞口、压条、五金配件等。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

### 第913节 天棚工程

- 计量

- 本节所有工作内容已包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已摊入各项单价，不另行计量。

- 天棚面指朝下的水平面或斜面（包括外露的梁面、楼梯底面、楼梯侧面及楼梯平台底面）。外露的梁面，其底端有墙的计入墙面，其底端无墙体的计入天面。

- 天棚抹灰不分砂浆标号、不分砂浆厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、结合层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、收边以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 天棚涂料油漆分不同材质和不同施工遍数，以平方米计量。单价包括清扫、刮腻子、磨砂纸、刷乳胶漆以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。

- 天棚吊顶分不同材质、不同规格大小、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成投影面积以平方米计量（门窗洞口不增加，柱垛不扣除）。单价包括龙骨、夹板底层、铺贴面层、收边、五金件、防火防潮油漆、面漆、涂料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。吊顶天棚的乳胶漆或涂料均含在此单价中，不另行计量。

- 采光天棚分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成框外围展开面积计算，以平方米计量。单价包括骨架、预埋件、除锈、防锈、油漆、面层、饰面、嵌缝、塞口、清洗等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 吊顶天棚的灯槽费用含在相应天棚吊顶单价中，不再另行支付。

### 第916节 电气工程

- 计量

（1）本节所有子目单价内容均包括供应和安装。

（2）本节的土石方工程计入第901节土石方工程相应清单项目中，本节不再说明。

（3）本节未包含在相应清单单价中的构造物垫层计入905-5垫层相应清单中，本节不再说明。

（4）配电控制箱分单项工程按项计算及计量。单价包括该单项工程内所有配电控制箱的箱体、所有元配件、安装在箱体内的电表等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。但不包括由设备商随设备配套的控制箱。

（5）开关、插座分不同型号以个计量。单价包括测位、划线、打眼、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、接线盒等。

（6）电缆铺设分不同材质、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括按开盘、检查、架盘、敷设、剧断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设施安装及拆除、穿管、敷设等。工程量按设计文件结构长度加上附加长度计算，附加长度按《广东省安装工程综合定额》第四册表4.8.6规定计算。

（7）电线铺设分不同材质、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等。工程量按设计文件结构长度加上预留长度计算，预留长度按《广东省安装工程综合定额》第二册表4.11.7规定计算。

（8）电缆头按设计图示数量计算，以个计量。单价包括电缆头制作安装及接地等。

（9）桥架、线槽铺设分不同材质、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括划线、定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接、补漆等。各种桥架、线槽工程量的计算，均不扣除管路中间接线箱、盒、灯头盒、开关盒所占长度。

（10）管道分不同材质、不同管径，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括测位、划线、沟坑修整、接管、配管、固定、穿引线等。室内埋地管及室外管道管沟土方挖、运、填、垫层、管道除锈、防腐均不含在相应管道的单价中，需另行计量。管沟回填所需土、石均不含在相应单价中，需另行计量。各种配管工程量的计算，均不扣除管路中间接线箱、盒、灯头盒、开关盒所占长度。

（11）管道混凝土包封分不同种类、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以体积计算，以立方米计量。

（12）灯具分不同型号、不同功率大小，根据设计图示按实际完成数量以套计量。单价包括测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、吊链、吊管、光源、灯头盒等。路灯的挖填土石方、土石方场内外运输、基座混凝土、防雷、调试、编号均作为承包人应做的附属工作，不另计量。

（13）风机及风扇安装分不同型号、不同类型以套计量。单价包括:测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线、减振底座以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

（14）弱电设备（弱电配线箱、电话交换机、网络交换机、电视前端箱、配线架）分不同型号、不同类型以套计量。单价包括本体安装、箱内所有元配件、调试以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

（15）自动报警设备分不同型号、不同类型以套计量。单价包括本体安装和单体调试以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

（16）强电、机电人手孔井分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个计量。单价包括设计文件范围内挖填土石方、土石方场内外运输、垫层、砌砖、抹灰、盖板、预埋件、爬梯、井座井盖、脚手架等。

（17）支架不分材质、不分厚度，根据设计图示按实际完成数量以千克计量。单价包括制作、安装、预埋件、除锈、刷油等。

（18）送配电系统调试费用，区分交流、直流及不同电压等级以“系统”计量，工程量按《广东省安装工程综合定额》第四册C.4.14规定计算。

（19）防雷接地系统按实际完成建筑面积以平方米计量。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

### 第917节 给排水工程

- 计量

- 本节所有子目单价内容均包括材料价和安装费。

- 本节的土石方工程计入第901节土石方工程相应清单项目中，本节不再说明。

- 本节未包含在相应清单单价中的构造物垫层计入905-5垫层相应清单中，本节不再说明。

- 本节所有的管道安装费用均包含穿埋墙、梁、柱、板的费用，单价包含了被安装物件的自身及必要的零配件费用。

- 给排水管道分不同类型、管径、用途，根据设计图示尺寸按实际完成的结构长度计算，以米计量。单价包括所有管材、卡箍、接头零件、金属塑料过渡管件、管堵、埋管、垫层、管座、接口、除锈、防腐、油漆、清洗、保温、消毒、水压试验、灌水试验、伸缩节和闭水试验以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。室内地管和室外管道的挖填土石方、土石方场内外运输均不含在相应单价中，需另行计量。管沟回填所需的土、石均不包含在相应单价中，需另行计量；根据设计文件和施工规范要求的管沟回填砂（不含砂垫层），按照图纸所示实际完成数量以立方米计量。除清单列明管件以外的其他管件及材料均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

- 阀门分不同形式、不同大小，根据设计图示按实际完成数量以个计量。单价包括本体及相应五金件安装。法兰阀门单价包括法兰片、螺栓费用，不另行计量。

- 套管分不同类型、不同管径大小，根据设计图示按实际完成数量以个计量，单价包括制作、安装、补缝、防水接口以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 水表安装分不同管径大小以个计量，单价包括水表及一个阀门和施工规范要求的所有工作内容。

- 卫生器具分不同品种、不同型号、不同规规格，根据设计图示按实际完成数量以个（套）计量。单价包括器具及与管道之间的连接配件，如软管、下水口、角阀、接头零件、水箱、冲洗阀、龙头以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 地漏、波纹补偿器分不同规格大小，根据设计图示按实际完成的个数按清单相应项目单价支付，单价包括器具与管道之间的连接配件以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 不锈钢成品水箱分不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个计量。单价包括运输、安装与管道之间的连接配件、设备基础、水箱消毒以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容。

- 消火栓根据设计图示按实际完成数量以套计量，单价包括消火栓箱，栓、水带、水枪、枪扣以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 消防软管卷盘根据设计图示按实际完成数量以套计量，单价包括消火栓箱、消防软管卷盘、直流喷雾喷枪以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 消火栓水泵接合器根据设计图示按实际完成数量以套计量。

- 药剂分不同品种，按实际完成数以千克计量。

- 灭火器分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以套计量，单价包括灭火器箱或灭火器手推车、灭火器、防毒面具。

- 柜式气体灭火装置分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以套计量。单价包括机柜、贮存装置、电磁驱动装置、压力信号器、喷头等所需元件材料费和安装费。

- 管网气体灭火装置分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以套计量。单价包括容器瓶组、启动瓶组、容器阀与集流管间连接管、灭火器流通单向阀，安全泄压装置、控制气管、瓶架、信号反馈装置、喷咀、选择阀、集流管等所需元件材料费和安装费。

- 其他给排水器具分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个计量。单价包括本体安装及与管道之间的连接配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 管道支架按实际完成重量以千克计量，单价包括制作、安装、预埋件、除锈、刷油等设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 构筑物分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个（座）计量。单价包括设计文件范围内挖填土石方、土石方场内外运输、垫层、混凝土、砌体、抹灰、防水、盖板、预埋件、模板、检查井防坠网、井座井盖、脚手架等。

- 设备分不同规格和参数，按实际完成数量以整套计量。单价包括设备、随设备配套的控制箱的箱体、所有元配件的采购、运输、安装、调试、试运转及设备本身所需的所有配管、配线、配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 为确保站区及服务区的用水质量，设置外供水工程调试费，此费用是为完成站区及服务区接入自来水所发生的工程费用，此费用包含协调自建外供水管道接入当地自来水厂公共管道，并协调由自来水水厂负责自建管道的日常维护工作。

- 支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 901 | 土石方工程 |  |
| 901-1 | 平整场地 |  |
| 901-1-1 | 平整场地 | m2 |
| 901-2 | 土方开挖 |  |
| 901-2-1 | 挖一般土方 | m3 |
| 901-2-3 | 挖沟槽土方 | m3 |
| 901-4 | 回填 |  |
| 901-4-1 | 回填方 | m3 |
| 901-4-2 | 垫层砂 | m3 |
| 901-5 | 余方弃置 |  |
| 901-5-1 | 场外土方运输 |  |
| 901-5-1-1 | 余方弃置 | m3 |
| 904 | 砖石工程 |  |
| 904-1 | 砖（砌块）砌体 |  |
| 904-1-2 | 砖（砌块）墙、柱 |  |
| 904-1-2-1 | 砌块墙 | m3 |
| 904-1-2-2 | 砌块墙 | m3 |
| 905 | 现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程 |  |
| 905-1 | 基础工程 |  |
| 905-1-1 | 混凝土基础垫层 |  |
| 905-1-1-1 | 垫层 | m3 |
| 905-1-2 | 带形、独立、桩承台基础 |  |
| 905-1-2-1 | 筏板基础 | m3 |
| 905-1-5 | 基础梁 |  |
| 905-1-5-1 | 基础梁 | m3 |
| 905-2 | 结构混凝土 |  |
| 905-2-1 | 框架柱、构造柱 |  |
| 905-2-1-1 | 矩形柱 | m3 |
| 905-2-1-2 | 构造柱 | m3 |
| 905-2-2 | 框架梁、圈过梁 |  |
| 905-2-2-1 | 圈梁、过梁 | m3 |
| 905-2-4 | 有梁板、无梁板、平板、拱板、雨棚、阳台板 |  |
| 905-2-4-1 | 有梁板 | m3 |
| 905-2-4-2 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m3 |
| 905-4 | 附属物 |  |
| 905-4-1 | 散水 |  |
| 905-4-1-1 | 散水（散水一） | m2 |
| 905-4-2 | 坡道 |  |
| 905-4-2-1 | 坡道（坡道一） | m2 |
| 905-6 | 钢筋工程 |  |
| 905-6-1 | 现浇构件钢筋 |  |
| 905-6-1-1 | 现浇构件钢筋Φ25以内三级钢 | t |
| 905-6-1-2 | 现浇构件钢筋Φ10以内三级钢 | t |
| 905-6-1-3 | 现浇构件钢筋Φ10以内圆钢 | t |
| 905-6-1-4 | 现浇构件钢筋Φ10以内圆钢箍筋 | t |
| 905-6-1-5 | 现浇构件钢筋Φ10以内三级钢箍筋 | t |
| 905-6-1-6 | 现浇构件钢筋Φ10以外三级钢箍筋 | t |
| 905-8 | 现浇混凝土模板和支（撑）架 |  |
| 905-8-1 | 有梁板模板支模高度3.6m实际支模高度(m):3.9 | m2 |
| 905-8-2 | 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):3.9 | m2 |
| 905-8-3 | 基础梁模板 | m2 |
| 905-8-4 | 满堂基础模板 | m2 |
| 905-8-5 | 基础垫层模板 | m3 |
| 905-8-6 | 阳台、雨蓬模板 | m2 |
| 905-8-7 | 圈梁 | m2 |
| 908 | 瓦、型材及其他屋面工程 |  |
| 908-1 | 平屋面 |  |
| 908-1-1 | 屋面刚性层（屋面-1） | m2 |
| 909 | 防水隔热保温工程 |  |
| 909-1 | 屋面防水隔热保温 |  |
| 909-1-1 | 平屋面防水隔热保温 |  |
| 909-1-1-1 | 屋面卷材防水（屋面-1） | m2 |
| 909-1-1-2 | 保温隔热屋面（屋面-1） | m2 |
| 910 | 门窗工程 |  |
| 910-3 | 铝合金推拉窗 |  |
| 910-3-4 | 夹层玻璃铝合金推拉窗 |  |
| 910-3-4-1 | 金属平开窗 | m2 |
| 910-6 | 铝合金百叶 |  |
| 910-6-1 | 金属百叶窗 | m2 |
| 910-8 | 门 |  |
| 910-8-6 | 防火门 |  |
| 910-8-6-1 | 双扇甲级防火门 | m2 |
| 910-8-6-2 | 单扇甲级防火门 | m2 |
| 911 | 楼地面装饰工程 |  |
| 911-1 | 整体面层及找平层 |  |
| 911-1-1 | 水泥砂浆楼地面（地面一） | m2 |
| 911-5 | 踢脚线 |  |
| 911-5-1 | 水泥砂浆踢脚线 |  |
| 911-5-1-1 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚一） | m2 |
| 912 | 墙面、柱梁面、栏板与隔断工程 |  |
| 912-1 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁）网 |  |
| 912-1-1 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 |
| 912-2 | 外立面装饰 |  |
| 912-2-2 | 涂料、油漆 |  |
| 912-2-2-1 | 墙面喷刷涂料（外墙一） | m2 |
| 912-2-3 | 磁质块料 |  |
| 912-2-3-1 | 块料墙面（外墙二） | m2 |
| 912-3 | 内墙、柱、梁面装饰 |  |
| 912-3-2 | 涂料、油漆 |  |
| 912-3-2-1 | 墙面喷刷涂料（内墙二） | m2 |
| 912-3-7 | 其他装饰 |  |
| 912-3-7-1 | 墙面一般抹灰（内墙二） | m2 |
| 912-3-7-2 | 室内标识 | m2 |
| 913 | 天棚工程 |  |
| 913-2 | 天棚涂料、油漆 |  |
| 913-2-1 | 天棚喷刷涂料（顶棚二） | m2 |
| 916 | 电气工程 |  |
| 916-1 | 配电控制箱 |  |
| 916-1-7 | 隧道管养房屋配电箱 |  |
| 916-1-7-1 | 配电箱1AP | 台 |
| 916-1-7-2 | A型应急照明集中电源1ALEs | 台 |
| 916-1-7-3 | 配电箱1AT | 台 |
| 916-1-7-4 | 消防接线箱XF | 台 |
| 916-2 | 开关 |  |
| 916-2-1 | 暗装单联开关 | 个 |
| 916-2-2 | 暗装双联开关 | 个 |
| 916-3 | 插座 |  |
| 916-3-1 | 电力插座 |  |
| 916-3-1-1 | 单相三极加两极暗插座 | 个 |
| 916-3-1-2 | 单相三极空调暗插座 | 个 |
| 916-4 | 电缆（线） |  |
| 916-4-1 | 电力电缆 |  |
| 916-4-1-1 | 电力电缆（5*6铜芯） | m |
| 916-4-1-2 | 电力电缆（5*10铜芯） | m |
| 916-4-3 | 电线 |  |
| 916-4-3-1 | 配线（2*1.5铜芯） | m |
| 916-4-3-2 | 配线（2*2.5铜芯） | m |
| 916-4-3-3 | 配线（ZC-BV-1.5mm2铜芯） | m |
| 916-4-3-4 | 配线（ZC-BV-2.5mm2铜芯） | m |
| 916-4-3-5 | 配线（ZCN-BV-2.5铜芯） | m |
| 916-4-3-6 | 配线（ZC-BV-4mm2铜芯） | m |
| 916-7 | 电气配管（保护管） |  |
| 916-7-3 | 室内镀锌钢管 |  |
| 916-7-3-1 | 配管（DN20mm） | m |
| 916-7-3-2 | 配管（DN25mm） | m |
| 916-7-3-3 | 接线盒 | 个 |
| 916-8 | 灯具 |  |
| 916-8-2 | 荧光灯 |  |
| 916-8-2-1 | 单管LED灯1x22W | 套 |
| 916-8-2-2 | 双管LED灯2x22W | 套 |
| 916-8-2-3 | 单管LED灯（1x22W防爆型） | 套 |
| 916-8-2-4 | 双管LED灯（2x22W防爆型） | 套 |
| 916-8-2-5 | 格栅三管LED灯3x22W | 套 |
| 916-8-8 | 应急、疏散、出口指示灯 |  |
| 916-8-8-1 | A型应急照明灯 | 套 |
| 916-8-8-2 | 消防应急标志灯具安全出口 | 套 |
| 916-8-15 | 其他灯 |  |
| 916-8-15-1 | 壁灯 | 套 |
| 916-9 | 风机及风扇 |  |
| 916-9-3 | 侧排风机 |  |
| 916-9-3-1 | 边墙式轴流风机BQ18.0 | 台 |
| 916-11 | 自动报警设备 |  |
| 916-11-4 | 感烟探测器 | 个 |
| 916-11-5 | 感温探测器 | 个 |
| 916-11-7 | 声光报警器 | 个 |
| 916-11-8 | 手动报警器 | 个 |
| 916-15 | 防雷接地 |  |
| 916-15-1 | 防雷接地装置 |  |
| 916-15-1-1 | 总接地端子箱 | 台 |
| 916-15-1-2 | 接地连接测试点 | 处 |
| 916-15-1-3 | 接地极 | 根 |
| 916-15-1-4 | 接地体 | m |
| 916-15-1-5 | 接地装置调试 | 系统 |
| 916-15-1-6 | 避雷网 | m |
| 916-15-1-7 | 避雷引下线 | m |
| 917 | 给排水工程 |  |
| 917-2 | 排水管道 |  |
| 917-2-3 | 室外PVC-U双壁波纹管 |  |
| 917-2-3-1 | 室外排水管HDPE管DN200 | m |
| 917-2-3-2 | 室外排水管HDPE管DN300 | m |
| 917-11 | 消防器具 |  |
| 917-11-4 | 灭火药剂 |  |
| 917-11-4-1 | 七氟丙烷灭火药剂 | Kg |
| 917-11-8 | 灭火器 |  |
| 917-11-8-1 | 灭火器 | 具 |
| 917-11-8-2 | 防毒面具 | 具 |
| 917-11-8-3 | 灭火器（推车式磷酸铵盐干粉灭火器） | 具 |
| 917-11-8-4 | 灭火器（七氟丙烷悬挂式灭火装置） | 具 |
| 917-13 | 构筑物 |  |
| 917-13-2 | 雨水口 |  |
| 917-13-2-1 | 单箅雨水口 | 座 |