## 附件1：工程质量保修协议

## 工程质量保修协议

招标人（全称）：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

招标人、发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及其室外配套工程屋面工程  签订工程质量保修协议。

## 一、工程质量保修范围和内容

## 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

## 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

## 二、质量保修期

## 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

## 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

## 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

## 3．装修工程为 2 年；

## 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

## 5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

## 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

## 三、缺陷责任期

## 工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

## 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

## 四、质量保修责任

## 1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用由承包人承担。

## 2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

## 3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

## 4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 五、保修费用

## 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

## 六、三方约定的其他工程质量保修事项：          /         。

## 工程质量保修协议由招标人、发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

## 招标人(公章)：

## 法定代表人(签字)：

## 委托代理人(签字)：

## 电  话：   

## 年   月   日

## 发包人(公章)：

## 法定代表人(签字)：

## 委托代理人(签字)：

## 电  话：     

## 年   月   日

## 承包人(公章)：

## 法定代表人(签字)：

## 委托代理人(签字)：

## 电  话：   

## 年   月   日