增城火车站综合交通枢纽地铁预留工程/南沙站综合交通枢纽地铁预留工程

【质量检测项目】合同

合同编号：

业    主：广州铁路投资建设集团有限公司

检测单位：

二○二一 年    月

目  录

第Ⅰ卷  合同条件	1

第1章  合同协议书	1

第2章  合同条款	3

第一条  总则	3

第二条  项目概况	4

第三条  业主的义务权利与责任	5

第四条  检测单位的义务、权利与责任	6

第五条  成果的提交和验收	8

第六条  合同价格及调价原则	9

第七条  合同变更	9

第八条  履约担保	10

第九条  支付、归档与结算	11

第十条   违约责任	11

第十一条  不可抗力因素下的合同履行	13

第十二条  未尽事宜与争议	13

第十三条  其他	13

第3章  合同附件	14

附件一：中标通知书	14

附件二：履约保函及保函延期承诺书	15

附件三：《广州铁投项目管理平台使用承诺函》	17

附件四：廉洁协议	19

附件五：检测服务承诺	22

附件六：本项目的主要管理和技术人员	23

附件七：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表	24

第Ⅱ卷  工程量清单	25

一、工程量清单说明	错误!未定义书签。

二、工程量清单报价表	错误!未定义书签。

- 第Ⅰ卷  合同条件

- 第1章  合同协议书

广州铁路投资建设集团有限公司（以下简称“业主”）拟进行的增城火车站综合交通枢纽地铁预留工程/南沙站综合交通枢纽地铁预留工程【质量检测项目】，经公开招标，确定                   （以下简称“检测单位”）承担该项目的检测工作。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同协议书。

根据合同的规定，检测单位应履行增城火车站综合交通枢纽地铁预留工程/南沙站综合交通枢纽地铁预留工程【质量检测项目】检测工作，接受业主对检测工作的管理，为业主提供符合国家规范和合同要求的检测成果，以人民币             （￥     万元，含税，增值税税率：  %）为本项目检测技术服务费。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

一、合同中的措词和用语应与下文提及的合同通用条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

（一）	合同补充协议

（二）	本合同协议书

（三）	合同条款

（四）	工程量清单

（五）	招标文件及其澄清修改文件

（六）	投标文件及其补充文件

（七）	合同附件

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

四、考虑到业主将按合同规定向检测单位支付检测费，检测单位在此保证遵照本合同的规定向业主提供检测技术服务。

五、考虑到检测单位将按合同规定向业主提供检测技术服务，业主在此同意按本合同注明的期限和方式，向检测单位支付根据本合同规定应支付的款项，以作为服务的报酬。

六、本合同报价均为含税报价。合同中的不含增值税的价格，不因国家税收政策变化而变化；若在合同履行期间，因国家税收政策调整 ，则合同中的增值税金额和合同总价相应调整。

七、本合同执行《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》（穗铁规章〔2021〕25号），合同中如存在和管理办法不一致的描述，以管理办法为准。管理办法在执行过程中如有调整，以最新的要求为准。

为此，双方代表在此签字或签章，并加盖公章或合同专用章后本合同正式生效。本合同协议书一式十六份，正本2份，副本14份，合同双方各执正本1份，业主执副本12份，检测单位执副本2份。

| 业 主：广州铁路投资建设集团有限公司 | 检测单位： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 地 址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔6楼 | 地 址： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第2章  合同条款

- 第一条  总则

一、词语定义、适用语言和法规

1 、下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（1）“工程”是指业主本项目实施相关的必要条件。

（2）“业主”是指承担工程直接投资责任的、委托检测业务的一方。

（3）“检测单位”指为业主服务的试验检测方。

（4）“项目检测机构”是指检测单位派驻本工程项目负责履行委托检测合同的组织机构。

（5）“检测工程师（人员）”是指代表检测机构对本工程实施检测的专业人员。

（6）“第三方”是指除业主、检测单位以外与工程建设有关的当事人或实体。

（7）“工程建设检测”包括正常的施工检测工作和附加工作。

（8）“日”是指公历日。

（9）“月”是根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（10）“当地货币”是指人民币。

（11）“业主地址”是指广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔6楼的广州铁路投资建设集团有限公司。

2 、检测合同适用的法律与法规是国家的法律、行政法规，以及工程所在地的地方法规，地方条例、规章等。

3、检测合同的书写、解释和说明，均用汉语。

二、双方关系：业主将负责组建             管理机构的工作。项目检测机构在本合同的有效期内必须接受和服从业主项目管理机构的领导，检测单位对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

三、服务开始：检测单位在合同生效后，业主将发出要求检测单位开始检测服务的通知，检测单位应在通知的日期立即开始履行其服务。

四、服务期限：检测单位的服务时间为业主发出要求开始的日期开始，检测报告经终审验收通过结束。业主对工期的调整，检测服务期也应作相应调整，但属正常的检测服务，业主不另外增加检测费用，投标单位在报价时应作考虑。

五、合同的终止：在本协议的服务期满和业主对检测单位费用的支付完成后终止本合同。

六、合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。由于枢纽配套场站及地铁预留工程施工过程的特殊性，业主有调整服务范围的权力。

七、授权代表：甲、乙双方应各指定一位高级职员作为代表，解决检测服务期间的有关问题。

业主的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

检测单位的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

- 第二条  项目概况

一、工程概况（根据实际情况填写）

增城火车站综合交通枢纽地铁土建预留工程（含地下城市通廊）选址位于广州市增城区石滩镇，广汕铁路增城火车站附近。建设内容包括地铁16号线预留工程和地下城市通廊两个子项。其中：

（1）地铁16号线土建预留工程：增城火车站地铁预留工程是增城火车站综合交通枢纽重要的组成部分，根据线网规划，地铁16号线途径增城火车站。经研究论证，地铁土建预留工程为预留16号线的车站土建工程，主要工程位于国铁站下方，建筑面积约为21207.85平方米。建设内容主要包括新建车站主体结构、附属结构（含出入口及风亭）以及移交过渡期必须用到的废水泵房及管材、水泵及检修路径上的临时照明设施与动力配电设施、废水泵房通风设施，其他机电系统工程均不纳入同步实施。

（2）地下城市通廊：建筑面积约为2473.14平方米。建设内容主要为24小时地下南北城市通廊工程。

或：南沙站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程选址于广州市南沙区万顷沙镇，与18 号线万顷沙站东侧通道连接；车站长320.0m，标准段宽 22.3m，站台宽 13m，总建筑面积约18015.84㎡。区间过大铁部分提前做好地基加固处理，预留后期实施条件。本次同步实施范围包含了国铁站场、站房及站前广场范围内的车站主体、附属出入口及风亭的土建设施，以及移交过渡期必须用到的废水泵房、管材、水泵及检修路径上的临时照明设施与动力配电设施，废水泵房通风设施，以及车站南端区间工程（过南沙港铁路加固及废弃桩处理等工作）。

二、检测内容

（1）见证取样检测：①水泥物理力学性能检验，②钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，③砂、石常规检验，④混凝土、砂浆性能检验，⑤简易土工试验，⑥混凝土掺加剂检验；

（2）地基基础工程检测：地基承载力静载检测，桩的承载力检测，桩身完整性检测等；

（3）主体结构工程现场检测：混凝土强度现场检测；钢筋保护层厚度检测；后置埋件的力学性能检测；

（4）钢结构工程检测：钢结构焊接质量无损检测）

（5）其他满足本项目验收所需的需业主委托的各类检测项目等。具体以检测工程量清单为准。（以具体项目为准）

本合同工作范围包括全部工程。如果本合同实施期间，经政府主管部门批准相应工程方案变化，在工程同步实施的情况下，本合同对应的范围应做相应调整。

- 第三条  业主的义务权利与责任

1.批准或认可试验检测单位的检测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利该单位开展工作。

2.提供试验检测工作开展所必须的批准技术资料、技术要求、施工图等资料。

3．业主和监理工程师对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工。

4．有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，试验检测单位不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

5.根据本合同规定按时付款。

6.组织试验检测报告成果的审查和验收。

7.负责工程建设外部关系的协调，业主应要求相关承包商向试验检测单位提供开展检测工作所必须的工地现场条件和前期必须的准备配合工作。

8.在约定的时间内就项目检测机构书面提交并要求做出决定的一切事宜作书面决定。

9.授权一名熟悉本工程情况的业主代表，负责与项目试验检测单位联系。更换业主代表，要提前通知项目试验检测单位。

10.经业主进行业务测验和工作考核，对不能按照检测合同的规定履行检测合同的试验检测人员，业主有权要求更换；对违反检测合同对业主或工程造成损失或不良影响的检测人员，业主有权对其进行警告、通报批评、罚款、直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

11．业主有权否定任何在本工程中试验检测工程师做出损害业主利益的决定和行为，并有权向试验检测工程师索赔或追究法律责任。

12.业主有权要求试验检测单位提交试验检测业务范围内的专项报告。

13.如检测单位随意更换检测人员，或不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，业主有权解除本协议，并追究由此造成的一切损失。

14.本合同有关条款规定的或补充协议中业主应负责的其它责任。

- 第四条  检测单位的义务、权利与责任

1、检测单位应按合同、招标文件、投标文件等履行与项目有关的检测服务。

2、指定一名授权代表,与业主代表联系。

3、按国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求等开展检测工作，检测单位应独立地实施检测，承担检测操作试验等工作。

4、编制检测工作大纲，并有针对性的对各工点具体检测工程数量进行核实，检测工程数量必须符合相应规范要求，对于超出规范规定要求的工作量的增减，检测单位应取得业主的书面批准，方可实施检测。

5、检测单位应接受业主的管理，并接受业主及监理工程师对工期、质量、人员资格、设备、仪器和检测过程的监督。

6、检测的质量及赔偿

a)对检测的质量和数据的准确性负完全责任,如果因检测单位过失或服务水平低下、检测数据错误而造成工程经济损失，业主有权要求检测单位赔偿；

b)由于检测单位原因造成的扩大检测，由检测单位自行承担全部责任并不得向业主和相关承包商收取其他费用；

c)由于检测单位不能按业主指定的合理时间和要求完全完成检测工作，业主有权选择第三方进行检测，如第三方的检测费用高于中标单位投标价中相应部分的费用的，则该高出部分费用由中标单位承担；

d)如因对检测单位出具的检测结论多方存有异议，须聘请双方协商同意（认可）的第三方检测单位进行鉴定检测时，以鉴定检测的结论为准，若因本项目检测单位过失造成的检测错误，检测单位需负责第三方鉴定检测费用及工程经济损失。

7、维护知识产权，除非业主同意，不得向业主之外的其他单位提供技术成果的数据。不得泄露与本项目、本工程、本检测合同有关的资料。

8、检测单位承担的本合同任务，经业主审批同意，可分包给具有相应资质与能力的第三方。

9、配合工程设计和施工的需要,提供技术服务。

10、检测单位应保证提供真实可靠的检测资料。

11、检测单位应当在接收试样时检查送检委托单、见证人员的授权委托书、见证员证书、试样封装方法（含见证标识、见证封志）的有效性，确认有效后方可收样。

12、检测单位及其人员在服务期间只能获得与业主签订的承包合同中规定的报酬，此外不得向业主或实施本工程的承包商索要额外的报酬，不得与承包商在本工程中发生经济活动。

13、检测单位必须如实按投标文件中的人员组织架构配备人员，若出现冒名顶替、弄虚作假，业主将有权调整检测工作量，并按合同额20%收取违约金，同时上报市建设行政主管部门，予以不良业绩记录登记与通报。

14、检测单位必须在广州市自有实验室并取得广州市建设行政主管部门的认可文件。

15、检测单位在投标书承诺的合同段项目负责人合同履行期间原则上不允许变动，业主要求更换的情况下除外。

16、检测单位还应保证工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期可能发生的检测工作。

17、对业主支付的检测费用，检测单位应按照国家法律缴纳有关税款。

18、检测单位的人员应经过安全技术培训教育，持证上岗，规范作业，进入施工现场应服从承包商的统一管理，检测单位应对检测过程中检测人员的人身安全负全部责任。

19、检测工作需按业主要求24小时内进行检测,并在相应规定的时间和业主指定的合理时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施（除有龄期要求的检测工作）。在完成检测后的规定时间内（有业主规定的按业主规定执行或投标相关承诺函执行）提交正式检测报告。对于不合格的结果，应立刻通知监理，并在24小时内将检测结果以书面形式报告监理和业主。检测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的检测试验报告应具有法定效力，符合工程验收要求。

20、正式检测报告的数量和提交方式：检测报告一式八份，在完成该项检测后规定时间内向监理工程师提交六份（由监理工程师转交五份给施工单位），计量时向业主提交一份作为附件，待工程结算时向业主提交一份。检测报告应按批次出具，检一批出一批，不得等到全部检测工作完成才出具报告；应确保检测报告的严谨性和准确性，不得出现内容不清晰，数据错误，前后矛盾，结论不明确，关键页缺水印等情况。

21、编制检测工作季报，归纳统计当季度的检测情况，并提出分析意见和建议，上报业主。

22、检测单位须严格按照合同要求配备足够的检测人员、设备并编制现场检测实施方案，检测单位的人员如有变更、增减应书面报送业主进行审批备案。

23、检测单位应按照业主相关检测管理考核办法的要求，由监理单位复核现场具备检测条件后通知进场，并按审批的检测方案实施检测；进场检测时应当核实现场是否满足检测要求，检测方案是否备案完整，现场监理单位对检测过程应进行见证；监督抽检及监督抽测时还应由监理单位告知监督员，不满足上述条件的不得进场检测。

24、检测单位应规范收样、检测试验及报告的相关流程，材料试验的初检、复检应描述清晰准确。

25、检测单位在收样时应认真复核委托单，施工单位在送检时，对施工单位送检的无国家规范规定评定标准的检测项目，应在委托单上写明经设计单位确认的指标要求，对未明确指标要求的不得收样，不得出具无检测结论的检测报告，如确无相关标准、规范要求，可参考设计单位给出的指标要求出具结论。

26、检测单位进行现场检测时，如若发现施工单位的施工进度与对应的检测不一致，应及时向业主单位汇报。

27、检测单位对首次检测不合格需加倍复检的检测项目应严格把关，发现施工单位复检数量与标准、规范等要求不一致时，应拒绝其复检要求，并将此上报检测管理服务单位。

28、检测单位应严格按照已备案的检测方案进行检测，并及时出具检测报告，出具的检测报告应满足相关标准、规范的要求。如无法及时出具正式检测报告的检测项目，应保证初步检测报告与正式报告数据相符。

- 第五条  成果的提交和验收

1．成果的提交：按每单位（或子单位）工程进行检测，并按工程进度要求提交检测报告。在合同验收前提交检测成果报告一式八份，光盘电子文件3份。检测单位按照业主要求,对其检测成果的电子文件按照业主的相关格式要求提交业主或录入业主相关信息系统。

2．验收程序

（1）自审：检测单位自审（预审意见作为进度款申请附件）。

（2）验收：业主验收（验收意见作为合同结算证明文件）。

- 第六条  合同价格及调价原则

本合同范围所有检测任务采用综合单价包干。工程量清单中的综合单价，包括但不限于所需的劳务(含技术人员)、材料、机械(含仪器设备、软件等使用费，进出场费)、差旅交通、检测试验费、报告编写费、各项管理费、辅助工作、临时设施、就餐、住宿、管理、利润、规费、税金、保险（建筑工程一切险和第三方责任险除外）等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，是对完成合同及清单项目的全部偿付。因检测需要产生的检测单位二次或多次进退场费用已综合考虑在综合单价中，委托人不再另行支付。

本合同总价为人民币      万元（大写       ，含税，增值税税率：   %）。

在整个合同执行期间，综合单价不作调整，按照批准的实际发生的检测工程量进行计费和结算。因工期调整导致检测时间的提前或延后，合同价格不作变更。

- 第七条  合同变更

（一）合同变更的依据：

在实施过程中，只有发生下列情况之一或另有约定的，可进行合同变更：

1.依据设计及检测规范新增的检测项目；

2.单价包干项目的工程量超出工程量清单的部分；

3.在工程同步实施时，政府主管部门批准工程方案变化引起的检测数量变化、新增项目等。

（二）合同变更的原则

1．对于依据设计及检测规范新增的检测项目以及在工程同步实施时，政府主管部门批准工程方案变化引起的检测数量变化、新增项目等：

（1）合同工程量清单中有相同项目的，则沿用相同项目的综合单价；

（2）合同工程量清单中没有相同项目的，其综合单价按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会发布的指导价文件粤建检协【2015】8号（如有下发新文件，则以最新文件为准）计算后，再做下浮（下浮率=1-投标人同类项目报价/粤建检协【2015】8号且不低于30%（项目分类指见证取样检测类、主体结构工程现场检测类、钢结构工程检测类、地基基础工程检测类及道路工程检测类，同类项目若有多个下浮率的，取下浮率最大值）中的价格，若下浮率≤0，则取下浮率为0）。

2.对于单价包干项目的工程量超出工程量清单的部分；

（1）其综合单价按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会发布的指导价文件粤建检协【2015】8号（如有下发新文件，则以最新文件为准）计算后，再做下浮（下浮率=1-投标人同类项目报价/粤建检协【2015】8号且不低于30%（项目分类指见证取样检测类、主体结构工程现场检测类、钢结构工程检测类、地基基础工程检测类及道路工程检测类，同类项目若有多个下浮率的，取下浮率最大值）中的价格，若下浮率≤0，则取下浮率为0）。

（2）若按照上述方法相关文件中没有该项目或类似项目，则由发包人与中标人共同协商一致后确定该部分的综合单价。

（三）变更执行

检测单位须遵循政府相关规定及业主制定的设计变更管理办法、方案变更管理办法、合同管理办法办理工程变更。合同执行期间政府如果出台新的要求或业主完善变更管理办法，检测单位须严格执行新要求及新的管理办法。

- 第八条  履约担保

1.在合同签订前，检测单位应向业主提交履约担保，本合同的履约担保金额为本合同总价的5%。

2.如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供。履约保函必须由在中国注册的银行支行一级以上机构出具。银行保函的格式应采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他格式。

3．履约担保的有效期及退还：在试验检测单位根据合同进行检测直至成果验收合格通知发出之前，履约担保将一直有效。

- 第九条  支付、归档与结算

1．检测费用原则上每季度支付一次，按照实际完成的工程量（以提交的正式检测成果报告为准），以及检测单位人员到位、检测工作质量、进度等综合考核情况，业主审批后支付经审核完成工程量的90％，具体按业主下达的考核办法实施。如果工程的形象进度与业主批准的工期计划相差半年以上时，业主有权根据工程的实际进展情况对支付时间和金额作适当调整。

2．检测工作完成，所提交的检测成果资料经业主验收通过后，并做好档案归档的相关工作，结算经广州市政府部门审核后，支付至政府部门结算审核价的99%，余款待财务决算完成后支付。

3．支付方式按银行转帐。

4.所有款项的支付应提出申请，并附证明材料，提供等值的符合税法规定的增值税专用发票，经业主审核后才办理支付手续。

5．本合同的最终结算以政府终审部门审定的金额为准。

6.检测单位完成合同约定的所有工作内容和变更的办理，须在30天内上报合同结算。结算书报业主和政府结算审核部门后，要配合业主和政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

7.业主或政府结算审核部门在审核结算过程中，口头通知检测单位前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜，15天内检测单位不配合相关结算事宜的，由业主或政府结算审核部门再以书面函件催告(函件中说明业主或政府结算审核部门审核的结算金额), 检测单位在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可业主或政府结算审核部门的评审意见，其中政府结算审核部门出具的评审结果直接由其与业主两方确认，责任由检测单位承担，检测单位不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

8.在合同履行期内，如政府颁布了相应的管理规定，按政府新规定执行。

- 第十条   违约责任

一、业主责任

1.合同生效后，若业主不按合同履行职责，已支付的检测费用不得收回。

2.合同生效后，由于工程停建或因业主原因而需要终止合同的，业主有权单方解除合同，解除合同后业主应向检测单位支付已完成工作量的检测费用。

3、检测单位须知悉本规程可能存在工期调整的风险，因工期调整导致检测时间发生变化的，业主不承担违约责任。

二、检测单位责任

1、若检测单位不按合同履行职责，业主有权解除本合同，履约担保不予退还；检测单位须赔偿业主的损失，包括业主重新招标费用、延误工期损失等。

2．由于检测单位自身原因导致检测单位未按规定时间提交检测成果或不能按相应规定的合理时间和业主要求的合理时间进行检测的，则每违约一次扣罚5000元。每超过一周，向业主支付相当于该部分费用2‰的违约金，并且业主有权从应付给检测单位的费用中扣减违约费用及业主的损失费用。

3、若检测单位提供的检测成果质量不合要求，检测单位应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到合同要求，需要返工检测的，费用检测单位承担。如因检测成果质量原因造成业主工程变更的（无论增加或减少），检测单位须赔偿工程变更费用的10%，但最高不超过本合同检测总价。造成业主其他损失的，检测单位全部承担，履约担保不予退还。

4、检测单位应保证提供真实可靠的检测资料，违反规定作假者，每次向业主支付相当于合同总价5%的违约金，并且业主有权从应付给检测单位的费用中扣减违约费用及业主的损失费用。若检测单位不改正，业主可解除合同关系并追究相关责任。

5、业主定期或不定期检查项目工作进展及质量情况，项目不能正常运作或质量达不到要求时，业主可提出口头及书面警告，如达不到要求，检测单位须向业主支付最多达检测费用总额30%的违约金，并且业主有权从应付给检测单位的费用中扣减违约费用及业主的损失费用。

6、检测单位未达到本合同条款中第五条任何一点要求或未按技术要求工作的，情节较轻者，一经发现，须向业主支付1万元以上的违约金；未按技术要求进行工作而不能满足设计需要时，须向业主支付相当于该项检测费用20%的违约金。业主有权从应付给检测单位的费用中扣减违约费用及业主的损失费用，同时有权单方解除合同，履约担保不予退还。

7、除离职原因外，如检测单位未安排投标书承诺的项目负责人、技术负责人，则按每人次10万元向业主支付违约金，并且业主有权从应付给检测单位的费用中扣减违约费用。

8、对不配合业主、监理工程师和第五条第一项的第3点内容进行监督检查者，检测单位每次向业主支付相当于合同总价5％的违约金，并且业主有权从应付给检测单位的费用中扣减违约费用。不配合情形包括：阻挠、迟滞，以内部的管理制度限制查阅有关资料或限制对试件去向进行追索，提供虚假信息等。

9、检测单位违约行为纳入业主《广州铁路投资建设集团有限公司合作企业和个人不诚信行为相关管理细则》进行处理。

- 第十一条  不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的不可抗力因素（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

- 第十二条  未尽事宜与争议

1． 对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2．在本合同执行过程中若发生分歧或争议，双方应协商及时解决；如果协商不成，通过诉讼解决，管辖法院为业主住所地有管辖权的法院。

- 第十三条  其他

本合同自双方代表签字或签章并盖公章或合同专用章之日起生效，至合同各方完成全部权利、义务之日止。

- 第3章  合同附件

- 附件一：中标通知书

- 附件二：履约保函及保函延期承诺书

履约保函

（由银行出具）

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

开具日期：

保函编号：

致：（招标人名称，以下简称贵方）

本保函作为贵方与             （中标人名称）就____________项目（以下简称项目），签订的_____  号合同的履约保函。

银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追索地向贵方支付履约保证金人民币_______（金额大小写），并以此约定如下：

（1）（中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论（中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其继承者和受托者在收到贵方第一次的表明 （中标人名称）违约的书面通知后7日内，按贵方提出的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。

（4）本保函开具生效，直至该工程移交工程证书发出前一直有效，但本保函的有效期最晚不超过年月日。

（5）本保函未经本行同意不得转让。

（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。

（7）本保函的通知行为广州铁投集团选定的银行。（斜体字处根据实际业务情况填写）

出证行名称：

签名（或签章）：

（印刷姓名和职务）

公     章：

地     址：

邮政编码：

电     话：

关于        【质量检测项目】的保函延期承诺书

广州铁路投资建设集团有限公司：

就《          【质量检测项目】合同》（以下简称：合同），我司委托的担保银行于     年  月  日，出具银行履约保函（保函编号：               ）。

我司在此承诺：在银行履约保函（保函编号：                ）的到期日前1个月内，如合同约定的担保义务尚未执行完毕，我司必须重新自行办理续保手续，并出具有效的银行履约保函。或者，在保函到期日前1个月内，向贵司支付相当于保函金额的保证金（即：人民币        元）。

否则，贵司有权自保函到期之日起，从贵司与我司签订的上述合同最近一笔合同款中开始扣除相当于保函金额的保证金。当本次合同款项不足以扣除的，延续到下一次的合同款项中扣除，直至扣足为止。同时，担保金的有效期，直到合同规定的履约担保义务完成为止。贵司在《          【质量检测项目】合同》所规定的履约担保义务到期日后28个工作日内，无息退回担保金或履约担保。

公司（盖章):

法人代表或授权代表:

日期：

- 附件三：《广州铁投项目管理平台使用承诺函》

广州铁投项目管理平台使用承诺函

广州铁路投资建设集团有限公司：

作为贵司工程的中标人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺：

一、我司自愿申请使用广州铁投项目管理平台（以下简称“平台”）。

二、在工程开工前，按以下标准配备使用平台的必要资源，并承担因此发生的所有费用。

（一）配备专职信息化管理员：

１、工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。

２、熟练使用MS Office 等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。

３、拥有良好的语言表达及沟通能力。

（二）配置操作电脑及相关设备：

１、扫描仪、打印机、照相机、电脑。

２、电脑推荐配置：CPU 主频2GHZ 以上、内存4G 以上，Windows XP 及以上操作系统。

３、电脑应用软件：IE 浏览器（推荐使用IE8，1024*768 分辨率）；MS Office 2003/2007/2010(Word,Excel,Project Profesional, PPT)；rar、zip 等文件解压软件；PDF 文件查看软件；设计施工图纸查看软件；杀毒软件等。

４、在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量，推荐12M 或以上。

三、保证按以下要求使用平台：

（一）在贵司指定场地使用平台，并自觉接受贵司检查、考核。

（二）遵纪守法，不利用平台散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。

（三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将平台的操作手册及项目资料传递给第三方。

（四）未经贵司许可，不更改IP 和计算机名称。

（五）不恶意攻击平台的服务器。

（六）妥善保管个人的帐号和密码，不将帐号和密码告诉他人代替登录平台开展业务工作。

（七）不破译他人的用户帐号和密码，不使用他人帐号和密码登录平台，私自阅读他人文件。

（八）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。

（九）关于信息安全，我司承诺做到如下几点：

1. 我司承认贵司的资料为秘密资料。本协议中秘密资料包括由甲方向乙方通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。

2. 我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。

3. 我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正式知会该法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及此协议的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

4. 我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受或使用秘密资料的乙方工作人员按照本协议履行保密协议，不泄漏或不正当使用秘密资料。我司对内部违反本保密协议给贵司造成的损失承担连带责任。

5. 为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。

6. 如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函项下的秘密资料，必须立即以书面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

7. 对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要信息，在本承诺函生效后，我司参照承诺函履行相应的保密义务。

8. 我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。

9. 涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容：

（1） 机构设置、人员名单、运行机置、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

（2） 计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

（3） 应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

（4） 现有网络拓扑结构及其相关资料。

（5） 业务流程、逻辑流程等资料。

（6） 计算机系统的漏洞信息。

（7） 现有安全机制及安全系统。

（8） 与其它公司的合作信息、合同。

（9） 其他需要保密的信息资料。

四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受以下处罚并承担由此带来的法律后果：

１、每发现一次，扣罚2 万元整，并办理相应的合同费用变更；２、如违规超过2 次以上，自第三次发现之日起，我司自愿6 个月内不参与贵公司管辖项目的投标。

五、保证按以下要求组织、参与平台使用培训

（一）根据贵司要求，组织工程管理有关人员参加贵司免费提供的平台使用培训，并督促参加人员认真学习；

（二）为确保我司人员具备使用平台的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自费聘请讲师进行培训。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

法定代表人签字：

（或）授权代表人签字：

日 期：年月日

- 附件四：廉洁协议

廉 洁 协 议

（适用于支出类、收入类、合作类作为甲方的合同项目）

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，                   (以下称甲方)与                      (以下称乙方)，特此订立本协议，并共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方应自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律、法规，廉洁自律、纪律处分等相关规定，及《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等。

（二）甲乙双方应严格执行                                合同（以下简称“主合同”），自觉履行合同约定的相关义务，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

（三）甲乙双方在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）甲乙双方应建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布受理举报方式，监督并认真查处违法违纪违规行为。

（五）甲乙双方中的任何一方发现另一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒另一方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。但任意一方不得无事实依据投诉。

第二条 甲方的义务

（一）甲方工作人员及其亲属（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹和姻亲，下同）、身边工作人员和其他特定关系人不得索要或收受乙方（含乙方工作人员，下同）的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧喜庆活动、亲属、身边工作人员和其他特定关系人工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍其亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售住房、车辆等物品；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等财物；不得以其他交易形式非法收受乙方或关联方的财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的财物。

（七）甲方工作人员不得有法律法规、甲方相关规定的其他不廉洁行为。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方工作人员及其亲属、身边工作人员和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二)乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

（四）乙方不得安排甲方工作人员在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，乙方不得接受甲方工作人员介绍，安排甲方工作人员亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）乙方不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员出售住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向甲方工作人员买受住房、车辆等物品；不得向甲方工作人员出借钱款、住房、车辆等；乙方或关联方不得以其他交易形式非法向甲方工作人员提供财物。

（六）乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具等物品。

（七）乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（八）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送财物。

（九）乙方不得有法律法规等相关规定的其他不廉洁行为。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，依据有关规定对相关责任人给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

甲方举报投诉受理部门：广州地铁集团有限公司纪委监察专员办纪检监察室；举报电话：83106760；举报网站：广州地铁官方网站纪委网上举报；举报地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔40楼。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。乙方应按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1.对乙方工作人员处理：

（1）由甲方对乙方法定代表人或其法定代表授权人、监督部门负责人或项目负责人进行约谈。

（2）要求乙方对相关工作人员进行相应党纪、政务处分、组织处理等，该工作人员 2年内不得继续从事甲方管辖项目工作。

（3）要求乙方更换项目负责人，该项目负责人2年内不得参与甲方管辖项目的管理。

2.依据《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等，限制投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至2年（具体由甲方视情节严重程度确定）。

3.乙方或乙方工作人员拒不纠正违反协议约定行为的，或不配合处理的，或在甲方采取处理后，再次出现违反协议约定行为的，应当从重、加重处理。乙方积极配合可从轻处理。

4.要求乙方对相关事项进行通报。

5.单方解除合同而无须承担任何违约责任。

6.追究乙方主合同其他违约责任。

7.乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，并承担相应的法律责任。

本违约条款仅适用于违反本协议的情形，如乙方出现其他违约行为则按主合同的违约条款执行。

第五条 本协议由双方或双方上级单位（若有）负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的相关部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同终止之日止。主合同执行过程中及主合同终止后，若发现及查实发生在主合同签订前或合同期内的不廉洁行为，甲乙双方可追溯相关责任。

第七条  本协议作为主合同的附件，与其具有同等的法律效力。

第八条 本协议一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 附件五：检测服务承诺

检测服务承诺

招 标 人：广州铁路投资建设集团有限公司

投标人在此承诺，若投标人中标，投标人将严格按照投标文件检测服务方案落实投入，确保检测服务质量。如投标人未能按投标文件中保证的内容落实投入或因检测服务质量问题，致使工程质量及进度受阻，投标人将无条件服从招标人的安排，将投标人部分或全部的工作任务转交给由招标人委托的其他单位承担，投标人将承担相应的违约责任。

检测单位：

年   月   日

- 附件六：本项目的主要管理和技术人员

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中任职 | 毕业学校、专业 | 学历 | 职 称 | 参加工作时间 | 从事试验检测工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件七：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂 | 检定/校准机构 | 检定/校准周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第Ⅱ卷  工程量清单

- 一、工程量清单说明

1.1 工程量清单是招标文件的组成部分，只是为投标提供一个共同的基础，但不能完全作为最后对承包人进行支付的依据。投标人不得自行修改工程量清单的项目和数量。

1.2工程量清单中的综合单价与合价已包括了所有检测仪器设备费、设施费、劳务费、检验/检测费、材料费、安装费、措施项目费、保险费、社保费、住房公积金，还包括临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、行政事业性收费、办理工程检测相关许可、以及购买有关资料费、检测材料以及加工费、检测作业仪器设备和机具的搬运费、装拆费、加荷体的吊装费和进退场费、过路过桥费等，以及合同明示和暗示的所有风险、责任和业务等费用。

1.3 凡工程量清单中标有数量的每个项目均须填入单价和合价，投标人没有填写的单价和合价的项目，在实施时不予支付，并认为此项目的费用已包含括在工程量清单相关工程项目的单价和合价之中。本工程实行综合单价承包方式，综合单价在合同执行期间不作调整。

1.4 用于支付已完成工程的计算和支付，应符合“计量与支付”条款的规定。

1.5 合同执行中所列工程量的增减或调整，不会使合同条件或条款的约束无效或降低，也不免除检测人按要求的标准进行试验检测的责任。

1.6 检测单位提供的检测文件，应当符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于检测原因造成工程检测返工或增加工作量的，发包人不另外支付增加的费用。由于检测人工作失误给工程造成损失的，应当按有关规定承担责任。

1.7本工程量清单所采用的计量单位为国际单位制（SI）。本工程量清单的单价和合价全用人民币表示。

1.8投标人须对现场进行摸查，充分考虑检测过程中可能遇到的风险和不可预见的情况。在报价时，应包含所有技术处理等发生的费用，招标人在实施过程中不另行计量支付。

二、

【质量检测项目】工程量清单报价表

（一）工程量清单编制说明

1、工程概况

增城火车站综合交通枢纽地铁土建预留工程（含地下城市通廊）选址位于广州市增城区石滩镇，广汕铁路增城火车站附近。建设内容包括地铁16号线预留工程和地下城市通廊两个子项。其中：

（1）地铁16号线土建预留工程：增城火车站地铁预留工程是增城火车站综合交通枢纽重要的组成部分，根据线网规划，地铁16号线途径增城火车站。经研究论证，地铁土建预留工程为预留16号线的车站土建工程，主要工程位于国铁站下方，建筑面积约为21207.85平方米。建设内容主要包括新建车站主体结构、附属结构（含出入口及风亭）以及移交过渡期必须用到的废水泵房及管材、水泵及检修路径上的临时照明设施与动力配电设施、废水泵房通风设施，其他机电系统工程均不纳入同步实施。

（2）地下城市通廊：建筑面积约为2473.14平方米。建设内容主要为24小时地下南北城市通廊工程。

南沙站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程选址于广州市南沙区万顷沙镇，与18 号线万顷沙站东侧通道连接；车站长320.0m，标准段宽 22.3m，站台宽 13m，总建筑面积约18015.84㎡。区间过大铁部分提前做好地基加固处理，预留后期实施条件。本次同步实施范围包含了国铁站场、站房及站前广场范围内的车站主体、附属出入口及风亭的土建设施，以及移交过渡期必须用到的废水泵房、管材、水泵及检修路径上的临时照明设施与动力配电设施，废水泵房通风设施，以及车站南端区间工程（过南沙港铁路加固及废弃桩处理等工作）。2、编制依据

（1）招标图纸。

（2）《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）、《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》（穗建质〔2010〕303号）、《广州市市政基础设施工程实体质量监督抽测管理办法》（穗建质〔2010〕1489号）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）等相关检测规范及标准。

（3）本工程招标文件。

3、工程量清单内容说明

（1）包括但不限于：

1）见证取样检测：①水泥物理力学性能检验，②钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，③砂、石常规检验，④混凝土、砂浆性能检验，⑤简易土工试验，⑥混凝土掺加剂检验；

2）地基基础工程检测：地基承载力静载检测，桩的承载力检测，桩身完整性检测等；

3）主体结构工程现场检测：混凝土强度现场检测；钢筋保护层厚度检测；后置埋件的力学性能检测；

4）钢结构工程检测：钢结构焊接质量无损检测）

5）其他满足本项目验收所需的需业主委托的各类检测项目等。具体以检测工程量清单为准。

（2）本项目招标工程量为暂估量。

（3）投标单位根据清单、设计图纸、按照公告及招标答疑纪要列明的工作内容，编制报价文件。

- （二）工程量清单汇总表

1、工程量清单报价汇总表

| 工程名称： 【质量检测项目】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对应工程 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 【质量检测项目】 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

投标单位：    （盖公章）

法定代表人：    （签字或盖章）

被授权人（代理人）： （签字或盖章）

日期：      年    月    日

2、工程量清单报价表

格式见投标文件。