穗开发改投〔2016〕40号

区建管中心（知识城建管中心） ：

你单位申报的《知识城南片区土方平整工程（一期）可行性研究报告》收悉，经研究并报管委会批准，同意该项目列入2016年区财政投资基本建设项目立项计划。

- 项目名称：知识城南片区土方平整工程（一期）

- 立项编号：20162146001500006

- 投资总额及本年计划安排：投资总额13596万元；本年安排资金500万元，所需资金500万元在年度计划机动款内调整安排，具体在基金预算（土地出让金支出）列支。

- 主要建设内容和工程量：总用地面积约855981平方米。包括：填土方约2935860立方米，挖土方约909434立方米，挖石方约160488立方米，排水沟（管）长约11775米，边坡支护面积约41778平方米，边坡绿化面积约87084平方米，村道改道约2613米。

- 建设地点及建设周期：7个月，自2016年9月至2017年3月。

请你单位按区财政投资基本建设管理规定，认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施。

附件：项目招投标核准意见

广州开发区发展改革和金融工作局

2016年7月1日

抄送：区党政办、纪工委（监察局、审计局）、财政局、国土资源和规划局、建设和环境保护局、企业建设和服务局、知识城开发建设办、招标办

校对人：苏昕                                  共印11份

项目招投标核准意见

建设项目名称：知识城南片区土方平整工程（一期）

| 事项 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审核部门核准意见说明： 根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第九条规定：施工单项合同估算投资一百万元人民币以上或者建筑面积一千五百平方米以上的；与工程建设有关的设备、材料等货物采购单项合同估算价一百万元人民币以上的；施工单项合同估算低于上述标准，但项目总投资在一千万元人民币以上的建设工程的土建施工和主要设备购置、安装；勘察、设计、咨询、监理、劳务等服务单项合同估算价五十万元人民币以上的，应按规定进行招标。该核准意见是对项目招投标工作的原则核准意见。若改变以上核准招标范围、形式和方式的，须按规定程序审批。 广州开发区发展改革和金融工作局 2016年7月1日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |