广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控

招标公告

招标人：广东省代建项目管理局（盖单位章）

招标代理：广东工程建设监理有限公司（盖单位章）

日    期：2022年1月

广州肾脏病医学中心项目

地铁保护监控招标公告

- 一、招标条件

本招标项目广州肾脏病医学中心项目已由广东省发展和改革委员会以粤发改投审【2021】45号批准建设，项目业主为 南方医科大学南方医院，建设资金来自省财政资金，广州市财政资金及项目建设单位自筹资金，出资比例为省级财政安排8亿元，广州市财政安排5亿元，其余由项目建设单位自筹解决。招标人为广东省代建项目管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的地铁保护监控服务进行公开招标。

- 二、项目概况与招标范围

（一）招标项目概况

1.招标项目名称：广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控。

2.建设地点：广州市白云区同和街道广州大道北1838号南方医科大学南方医院本部西北角地块。

3.项目规模：广州肾脏病医学中心建设项目总规模为65300m2，其中地上建筑面积为48412m2，地下建筑面积为16888m2，工程建设规模最终以规划批文为准。运营地铁三号线北延段京溪南方医院—同和区间隧道、联络通道及废水泵房位于该项目西侧。项目建设西侧区域在地铁保护范围内。环境等级、安全等级为一级。外部作业影响等级为特级。地铁保护监控工作(具体工程范围以图纸和委托人要求为准)。

4.投资总额：项目估算总投资约为人民币14.275067亿元。

（二）招标范围

1.标段划分：本次招标分为 1 个标段。

2.招标范围及工作内容：地铁保护区建设项目±0.00 以下的基坑工程（含围护结构、止水帷幕、土方开挖、爆破、内支撑安装和拆除、基坑回填等）、桩基础、地下室结构工程等工序和涉及到地铁安全保护方面全过程监控。监控工作包括但不限于以下：

（1）地铁保护驻场安全监控工作交底。介绍地铁保护安全监控的工作目的、内容、流程、方式等工作；对地铁设施保护管理要求、地铁运营管理办法以及专家审查会议意见、实施过程注意事项、沟通协调机制等向项目参建各方进行交底。

（2）组织工前普查。组织项目参建各方对受影响范围地铁既有结构进行工前现状普查、病害量测与记录。

（3）图纸复查。复查地保区范围内对地铁有影响的分部工程施工图是否符合广州地铁集团有限公司地铁设施保护办公室审批要求。

（4）方案复查。复查涉及地铁保护相关的施工方案是否符合地铁保护要求。

（5）测量放样复核或复测。邻近地铁侧勘探、施工测量放样的复核或复测。

（6）地铁监测布点检查。检查地铁结构监测布点是否符合监测方案要求。

（7）基坑监测布点检查。检查邻近地铁侧基坑监测布点是否符合监测方案要求。

（8）工地巡检。巡视项目现场施工情况，是否按图纸、方案实施和落实地保措施。

（9）监测数据收集分析。对基坑监测、地铁既有结构监测数据进行收集，调取地铁营运内部数据对比分析，并根据地铁结构、运营现状进行风险识别、风险分析及应对建议。

（10）现场地保专题会议。根据项目现场情况，在有必要时主持召开现场地铁保护专题会议，解决与地铁保护相关的问题。

（11）协助项目与广州地铁集团联系沟通。配合地铁保护办公室工作，协助建设单位，对现场状况及时与地铁方进行通报、沟通和处置。

（12）监控日志、监控周报、监控月报的编写。

（13）监控总结及地保结案等。

3、服务期： 暂定18.6个月（其中：前期监控0.6个月，施工过程监控18个月）。监控工期自施工单位进场开工或监测单位进入隧道布置监测点或实际工作开始时（三者在前的时间）开始，具体进场时间以甲方的通知为准。服务结束时间以广州地铁集团有限公司地保办确定的地铁结构监测结束日期为准(监测稳定标准：稳定标准的监测周期不应少于1个月，为最后三个较长监测周期的结构变形量均小于观测精度）。服务期必须满足地铁安全运营要求和施工实际进度要求。

4、监控服务最高投标限价：人民币208.843892万元（其中，前期监控：7.058073万元，施工过程监控：201.785819万元）。。

三、投标人资格要求

1.投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2.投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.投标人需具有承接本项目所需的工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。

4. 拟委派项目负责人要求具备工程类高级工程师或以上职称，且必须为投标人本单位在职员工（近一个月在投标单位缴纳的社保记录证明材料原件彩色扫描件）。

5.投标人在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

6.投标人已出具按照附件一的内容签署盖章的《投标人声明》。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。

8.关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

四、发布招标公告、递交投标文件时间、开标时间

(一）发布招标公告时间（含本日）：   年  月  日00时00分至   年月  日  时  分。（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。）

1、投标人通过新的广州公共资源交易中心交易平台网站（以下简称“新交易平台”。下文及招标文件中的“交易平台”均指新的广州公共资源交易中心交易平台，登录网址为：https://jyxt.gzggzy.cn/ggzy/jsgc/）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录新交易平台网站办理网上投标登记手续。投标人完成电子投标上传后，新交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

2、投标人应在递交投标文件截止时间前，登录新交易平台网站（登录网址为：https://jyxt.gzggzy.cn/ggzy/jsgc/）办理网上投标登记手续。按照新交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作（详见本招标公告附件《【房建市政】【投标人】全流程电子化项目交易操作相关文件包》）。

（二）招标文件的获取：凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心网站（http//www.gzggzy.cn）下载招标文件。

（三）本项目采用资格后审方式。

五、投标文件的递交

（一）递交电子投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 年 月日  时  分，投标人应在截止时间前通过新的广州公共资源交易中心交易平台（登录网址为：https://jyxt.gzggzy.cn/ggzy/jsgc/）递交电子投标文件。

（二）递交备用投标文件电子光盘的规定：时间为：  年  月 日 时分至  年  月 日  时  分；地点：广州公共资源交易中心第  开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）

（三）开标时间为  年  月  日  时  分，地点：广州公共资源交易中心第  开标室。本招标项目采用电子开标，在新交易平台上公开进行。邀请所有投标人准时在线参加开标。投标人参与电子开标的具体操作详见新交易平台发布的相关操作指引（详见本招标公告附件《【房建市政】【投标人】全流程电子化项目交易操作相关文件包》）。

（四）投标文件解密时间为  年  月  日  时  分至  年 月 日 时分，投标人应在截止时间前通过新的广州公共资源交易中心交易平台（登录网址为：https://jyxt.gzggzy.cn/ggzy/jsgc/）对电子投标文件进行投标文件解密。

（五）递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意交易中心网站中的相关信息。递交投标文件截止时间后，投标文件评审时间因故推迟的，相关资审信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

（六）采取电子投标时，逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

（七）投标人可通过交易电子招投标操作流程详见新交易平台发布的相关操作指引。（详见本招标公告附件《【房建市政】【投标人】全流程电子化项目交易操作相关文件包》）。

六、异议受理

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广东省代建项目管理局

异议受理电话：020-83620874

地址：广州市天河区黄埔大道西108号

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn)和中国招标投标公共服务平台(网址：http://www.cebpubservice.com)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站上发布。

八、联系方式

招标人单位：广东省代建项目管理局

办公地址：广州市天河区黄埔大道西108号

联 系 人：彭工，     联系电话：020-83620874

招标代理单位：广东工程建设监理有限公司

地址：广州市越秀区白云楼111号白云大厦16楼

联系人：余工、邓工,  联系电话：020-83292786

注意事项：

1、本招标项目采用广州公共资源交易中心全新的数字交易平台进行交易，投标人需按照招标公告后附的操作指引要求安装投标文件制作工具。需要在新交易平台进行投标登记、上传电子投标文件、远程解密等。新交易平台登录网址为：https://jyxt.gzggzy.cn/ggzy/jsgc/。投标人如有疑问请及时联系广州公共资源交易中心，系统支持咨询电话：15919617989。

2、新交易平台除了支持实体CA外（如GDCA、网证通），新增加了移动CA应用，使用移动CA同样可进行电子投标文件的签章、加密、解密等操作，实现全流程网上办理及电子化交易。移动CA操作指引详见附件《标信通APP操作指引》。系统支持咨询电话：4006587878、15992614990。

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。投标报名截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准），本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题。本公司未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标; 本公司未被纳入联合惩戒范围；本公司近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）未因以往工作中存在伪造数据、出具虚假报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括     。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

七、本公司承诺，中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由本公司自行承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　  日