广州肾脏病医学中心项目

地铁保护监控

招标文件

招标人：广东省代建项目管理局

招标代理机构：广东工程建设监理有限公司

2022年1月

重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目  录

第一卷	4

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.总则	14

2.招标文件	18

3. 投标文件	20

4. 投标	24

5. 开标	26

6. 评标	27

7. 合同授予	28

8.纪律和监督	30

附件一：开标记录表	32

第三章 评标办法（综合评估法）	34

评标办法前附表	34

1. 评标方法	38

2. 评审标准	38

3. 评标程序	39

第四章 合同条款及格式	41

第二卷	53

第五章 委托人要求	53

第三卷	57

第六章 投标文件格式	57

目录	59

一、投标函及其附表	60

二、法定代表人身份证明	62

二、授权委托书	63

三、投标保证金	64

四、投标报价书	65

五、资格审查资料	70

（一）投标人基本情况表	70

（二）投标人声明	71

（三）其他符合第二章第1.4款“投标人资格要求”规定的证明材料。	71

六、近年承接的类似项目情况表	72

七、拟投入本项目的监控人员一览表	73

八、拟投入本项目的项目负责人简历表	74

九、拟投入本项目的主要仪器设备一览表	75

十、监控方案	76

十一、投标人廉洁承诺书	78

十二、其他资料	79

# 第一卷

# 第一章 招标公告

（另册）

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广东省代建项目管理局 地址：广州市天河区黄埔大道西108号 联系人：彭工 电话：020-83620874 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东工程建设监理有限公司 地址：广州市越秀区白云楼111号白云大厦16楼 联系人：余工、邓工 电话：020-83292786 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 服务期限 | 见本项目招标公告 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家及省、市有关地铁保护监控规定 |
| 1.3.4 | 结算方式 | 本工程按实际完成地铁保护监控服务期限和综合单价结算，实际服务期限的确定，结算时以甲方、项目业主现场审核确定签证的 服务期限为准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，由投标人自行现场考察。 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出 问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / （此为投标预备会的答疑澄清） |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | √不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 疑问提交时间：投标人在递交投标文件截止时间18天前提出。 |
|  |  | 形式：1、投标人的疑问通过广州公共资源交易中心新交易平台提交。具体要求：操作详见本项目招标公告附件《房屋建筑和市政工程全流程电子化项目专章（试用）》。提交问题时一律不得署名。 2、投标人应在投标截止时间18日前停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑文件，在广州公共资源交易中心网站项目答疑专区发布。 3、招标答疑文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 4、招标答疑文件为招标文件的一部分。投标人可在广州公资源交易中心网站浏览、下载招标答疑文件，也可以在登录新交易平台后下载 具体操作详见本项目招标公告附件《房屋建筑和市政工程全流程电子化项目专章（试用）》。 5、澄清或答疑纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。若招标答疑纪要或澄清与招标文件有矛盾时，以新交易平台网站最后发布的答疑纪要或澄清为准。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前；在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人声明、企业荣誉证书、信用证书、相关网页截图、投标人认为有必要递交的其他资料等（如有）投标人需提交的证明资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | (1)投标报价包含了实施和完成本项目全部服务工作所需的设备费、测试费、人工费用、人身保险费用、报告编写费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等相关费用。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。 (2)各投标单位在最高投标限价内根据企业自身实力进行报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）,投标报价超过最高投标限价的投标文件为无效标。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 √有，最高投标限价：208.843892万元（其中，前期监控：7.058073万元，施工过程监控：201.785819万元）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价超过招标控制价价的投标文件将被否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■不要求递交投标保证金。 □要求递交投标保证金。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | ／ |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | √无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的 时间要求 | 2017年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年/月/日至/年/月/日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件。 |
| 3.7.3 | 投标文件盖章或签字要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。具体操作详见本项目招标公告附件《房屋建筑和市政工程全流程电子化项目专章（试用）》。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 1.网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见本项目招标公告附件《房屋建筑和市政工程全流程电子化项目专章（试用）》。 2.未按要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 招标人名称： （项目名称）招标项目投标文件 招标人地址： 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分 （北京时间） |
| 4.2.2 | 递交电子投标文件交易平台 | 1.递交方式：网上递交投标文件 2.交易平台：投标人登录新的广州公共资源交易平台（https://jyxt.gzggzy.cn/ggzy/jsgc/）递交电子投标文件。 3.上述时间是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | √否 □是，退还时间： |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 | 1.投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广州公共资源交易中心 1、本电子招投标项目在广州公共资源交易中心）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。 2、本招标项目也采用电子开标，在新广州公共资源交易平台上公开进行。邀请所有投标人准时在线参加开标。投标人参与电子开标的具体操作详见新交易平台发布的相关操作指引（详见本招标公告附件《【房建市政】【投标人】全流程电子化项目交易操作相关文件包》） |
| 5.2 | 开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交光盘备用的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 5.3 | 开标异议 | 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，应当在开标现场提出，该投标人代表须同时出示本人身份证原件，招标人当场作出答复，并制作记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人在开标前依法组建的评标委员会负责。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 √否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额： ■不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 √是，具体要求： 1、具体操作详见广州公共资源交易中心发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》（http://ggzy.gz.gov.cn/fwznbszyjsgc/629488.jhtml）、《广州公共资源交易中心关于新建设工程交易平台开通房屋建筑和市政基础设施工程货物和服务类项目全流程电子化交易功能的通知》（http://ggzy.gz.gov.cn/zxgg/700090.jhtml）。 2、递交投标文件光盘备用 （1）投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用光盘。(刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。 （2）递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人可选择不提交光盘备用。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | - 按照《广州公共资源交易中心关于建设工程项目公共资源交易服务收费有关事宜的通知》，本招标项目的公共资源交易服务费由中标人向广州公共资源交易中心支付，并纳入“投标人准备和参加投标活动发生的费用”中，于投标时一并考虑。 - 本项目招标代理服务费参照国家计委【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的标准下浮10%计算，由中标单位在领取中标通知书前一次性向招标代理付清本项目招标代理酬金。 |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的； 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.存在围标或串标情形的； 4.存在弄虚作假骗取中标情形的。 |
| 10.2 | 招标失败情形 | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.3 | 中标候选人公示要求 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。 |
| 10.4 | 其他 | 中标单位需提供3套纸质的投标文件及3个电子光盘给业主进行归档。 |

## 1.总则

##### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7服务期限：见投标人须知前附表。

1.1.8建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

##### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 招标内容、服务期限、最高投标限价和结算方式

1.3.1招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3最高投标限价：见投标人须知前附表。

1.3.4结算方式：见投标人须知前附表。

##### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验监控仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与本招标项目的招标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

##### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

##### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

##### 1.11 分包

本项目严禁分包。

##### 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.招标文件

##### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

##### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

##### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

##### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及其附表；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）投标报价书；

（6）近年承接的类似项目情况表；

（7）拟投入本项目的监控人员一览表；

（8）拟投入本项目的项目负责人简历表；

（9）拟投入本项目的主要仪器设备一览表；

（10）监控方案：根据招标人提供的图纸、技术要求及资料，编制有针对性的监控技术方案；

（11）投标人廉洁承诺书；

（12）联合体协书；

（13）投标保证金；

（14）其他资料。投标人须知前附表规定的其他资料，投标人认为有必要提交的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（12）所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（13）所指的投标保证金。

##### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价书。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

##### 3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2）投标人在投标有效期内撤销投标标书；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）中标人未能在规定期限内签署合同协议。

（5）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

##### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标单位的营业执照副本或事业单位法人证书副本以及其他相关资料。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年承接的类似项目情况表”应附服务合同协议书关键页或中标通知书原件等证明文件彩色扫描件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（此表只作为综合评分资料进行考察，不作为资格审查内容）

3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书原件彩色扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟投入本项目的监控人员一览表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息（此表只作为综合评分资料进行考察，不作为资格审查内容）。“拟投入本项目的项目负责人简历表”中项目负责人应附职称证和社保缴费证明原件彩色扫描件，主持过类似工程监控服务的业绩合同或中标通知书原件彩色扫描件；其他主要人员应附职称证等有关证书、社保缴费证明原件彩色扫描件。

3.5.7“拟投入本项目的主要仪器设备一览表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验监控仪器设备。（此表不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察）

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9投标人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，提供证明文件或网上查询结果打印页面；

3.5.10其他要求：见招标公告投标人资格要求。

##### 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

##### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2如有提交投标文件光盘备用，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但需在交易平台发出撤回通知。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。

##### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

##### 5.3 开标异议

开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，应当在开标现场提出，该投标人代表须同时出示本人身份证原件，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

##### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

##### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

##### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

##### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

##### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

##### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

##### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

##### 7.6 履约保证金（本项目不适用）

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

##### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，具体要求见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：         年         月         日         时         分

项目名称：

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标报价 （万元） | 项目负责人 | 服务期 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：               记录人：              监标人：

年       月       日

### 附件二：问题澄清通知（按广州公共资源交易中心版式为准）

### 附件三：问题的澄清（按广州公共资源交易中心版式为准）

### 附件四：中标通知书（按广州公共资源交易中心中标通知书格式）

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 投标人综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监控方案得分高的优先；如果监控方案得分也相等，则由评标委员会投票表决推荐排名优先的投标人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）与投标文件一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不允许 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准)将被否决 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照或法人证书、组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  | 试验监控仪器设备 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不允许 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的；对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | / |
|  |  | 串通投标情形 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准） |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分：40分 监控方案部分：30分 投标报价：30分 评审时注意：本招标项目总得分为各评委评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 当有效投标价者大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下投标价的算术平均值作为评标基准价；当有效投标价者少于或等于5名时，则取所有入围的有效投标价的算术平均值作为评标基准价 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价*100% （偏差率四舍五入保留2位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分） |

综合评分表

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准（40）（A） | 类似业绩 （16分） | 2017年1月1日至今，独立承担城市轨道交通保护监控服务的业绩，每项得4分，最多得16分； 注：须提供合同或中标通知书原件彩色扫描件，时间以服务合同或中标通知书的时间为准。 |
|  |  | 单位资质信誉 （10分） | （1）投标人具有有效的“环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系”，每具有1项证书的，得2分，最多得6分。 （2）投标人获得“守合同重信用”证书按年份连续10年（含）以上得4分；8年（含）以上得3分；6年（含）以上2分；5年及以下得1分。 注：“守合同重信用”证书以工商（市场）监管部门或工商（市场）相关的行业协会颁发的为准，行业协会须在民政管理部门登记备案。以上证书须提供原件彩色扫描件。 |
|  |  | 项目负责人专业水平 （6分） | 拟派的项目负责人近年（2017年1月1日至今，时间以合同或中标通知书的时间为准）担任过城市轨道交通保护监控服务的项目负责人（项目经理），每项得3分，最多得6分。 注：须提供合同或中标通知书（主持过：合同或中标通知书须能反映项目负责人姓名，否则不予认可）原件彩色扫描件。 |
|  |  | 监控技术人员专业水平（除项目负责人外） （8分） | 监控主要技术人员（项目负责人除外）： （1）具有中级及以上职称的（建筑工程），每1人得3分，此项最多6分。 （2）具有助理工程师职称的（建筑工程），每1人得1分，此项最多2分。 注：须提供职称证原件彩色扫描件。 |
| 2.2.4（2） | 监控方案评分标准（30）（B） | 监控技术、监控方法、数据处理方法（6分） | 监控技术、监控方法、数据处理方法先进、合理、具体、方法针对性强、适用满足本项目监控任务要求。 优得6～5分；良得4～3分；一般得2～1分；差得0.5分；未提供不得分。 |
|  |  | 监控工作质量目标 （6分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 优得6～5分；良得4～3分；一般得2～1分；差得0.5分；未提供不得分。 |
|  |  | 监控工作保证措施 （6分） | 要求工作流程规范、保证措施方法合理可行、防范有效、针对性强。 措施为优得6～5分；良得4～3分；一般得2～1分；差得0.5分；未提供不得分。 |
|  |  | 安全文明作业保证措施（6分） | 要求措施完善具体、针对性强、合理有效。 优得6～5分；良得4～3分；一般得2～1分；差得0.5分；未提供不得分。 |
|  |  | 监控工作重点、难点分析（6分） | 要求分析全面、理解准确、针对性强、建议合理可行。 优得6～5分；良得4～3分；一般得2～1分；差得0.5分；未提供不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（30）（C） | 报价得分 （30分） | 偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价*100%，（偏差率四舍五入保留2位小数）。以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价（PT）等于评标基准价（PC）时，有效投标价得分I=30分；有效投标价（PT）比评标基准价（PC）每上偏差1%减1分，每下偏差1%减0.5分，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分，最多减至30分。 |

注：

1、本表按百分制评分，所有评委每个分项的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

2、以上所附证书证明文件均须提供原件彩色扫描件，不提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监控方案得分高的优先；如果监控方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

##### 2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

##### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监控方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监控方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

##### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

##### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监控方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

##### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

##### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控

服务合同

合同编号：

甲方：广东省代建项目管理局

乙方：

二〇二二年  月   日

甲方：广东省代建项目管理局

乙方：

甲方负责广州肾脏病医学中心项目项目建设管理工作。根据工程施工需要，广州肾脏病医学中心项目需要进行地铁保护监控工作；鉴于乙方具备从事该项技术服务的相关条件，现甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲方委托乙方为其上述项目提供相应的技术服务，并签订如下委托合同。

第一条、地铁保护监控范围

广州肾脏病医学中心项目地铁保护区建设项目±0.00 以下的基坑工程（含围护结构、止水帷幕、土方开挖、爆破、内支撑安装和拆除、基坑回填等）、桩基础、地下室结构工程等工序和涉及到地铁安全保护方面全过程监控。

第二条、工作内容及服务期限

1．工作内容：广州肾脏病医学中心项目地铁保护区建设项目±0.00 以下的基坑工程（含围护结构、止水帷幕、土方开挖、爆破、内支撑安装和拆除、基坑回填等）、桩基础、地下室结构工程等工序和涉及到地铁安全保护方面全过程监控。

2．服务期限18.6个月（其中：前期监控0.6个月，施工过程监控18个月）【监控工期自施工单位进场开工或监测单位进入隧道布置监测点或实际工作开始时（三者在前的时间）开始，具体进场时间以甲方的通知为准。服务结束时间以广州地铁集团有限公司地保办确定的地铁结构监测结束日期为准(监测稳定标准：稳定标准的监测周期不应少于1个月，为最后三个较长监测周期的结构变形量均小于观测精度）。服务期必须满足地铁安全运营要求和施工实际进度要求】，具体进场时间以甲方的通知为准，服务结束时间以广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁集团”）地保办确定的日期为准。

第三条、双方的权利、义务和责任

（一）甲方权利、义务和责任

1．甲方有权对乙方的人员和工作进行监督检查。

2．甲方应当在开工前免费向乙方提供地铁保护监控工作所需的工程设计和施工等相关资料。

3．甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在乙方要求的时间内作出代表甲方的决定的常驻代表，负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。

4．甲方应当将本合同的工作内容授予乙方的权利，以及乙方主要成员的职能分工、监督权限在开工前书面通知已选定的施工承包单位和监理单位、基坑和地铁隧道监测单位，并要求其全面配合乙方的工作。

5.甲方收到乙方发出的工作联系单、合同变更通知、款项结算通知等相关要求确认的文件，甲方应当在收到文件之日起5天内予以书面回复，逾期将视为甲方已同意乙方要求确认的事项（包括但不限于确认工作已完成、确认变更、确认乙方主张的款项明细等）。

6．甲方应根据本合同规定按时向乙方支付地铁保护监控服务费用。

（二）乙方的权利、义务和责任

1.负责编制《广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控实施方案》（如需专家评审，相关费用包含在本次报价中），上报广州地铁集团及甲方备案。

2. 在本项目开工前组织相关单位对地铁设施结构现状进行开工前确认，在地铁保护施工过程中，对施工放样、施工方案、监测方案等进行复查。按照现行的国家、省、市有关规程、标准和规定及经审定的本项目勘察钻探方案、基坑支护方案，完成现场地铁保护监控工作。

3. 乙方在地铁保护监控工作中，如发现本项目设计方案、施工方案、施工实施过程与经审定的方案不符或违反地铁保护的相关规范和要求时，应立即通知甲方并督促甲方向相关单位提出修改和整改意见。乙方如发现监测数据到达警戒值、或施工状态可能危及地铁安全的、或施工过程未落实地铁安全保护措施的，有权通知甲方并要求甲方通知施工单位暂停施工，且立即通知广州地铁集团。

4.在履行合同义务期间，乙方应在所监控项目的实施过程中根据工程具体情况采取抽查、巡视、检查、监督等形式，并向甲方及广州地铁集团书面报告监控服务工作。

5.乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在服务工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品移交给甲方。

6. 服务工作结束后两个月内，根据监控方案清单的要求整理与地铁保护监控有关的资料并移交甲方及地铁集团公司。

7、乙方对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于乙方的遗漏、错误造成工程质量事故或导致对地铁不利的影响，乙方除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的工程施工监控费，并根据受损失程度向甲方支付赔偿金。

三、组织架构及人员组成

乙方派出   名经验丰富的人员负责本项目的地铁保护监控工作，其中高级职称专业工程师   名，中级职称专业工程师   名，初级职称专业工程师   名，其中   名为项目负责人。

四、合同价格及付款方式

（一）合同价款：

1.合同总价为￥     万元（大写：人民币      ）；其中，前期监控：   万元，施工过程监控：   万元。

2．如项目实际工期超过本合同工期，超过时间在3个月内的，则服务费不予以增加；超过时间在3个月外，从第4个月开始计算增加的服务费，增加的服务费用按以下方式计算：增加的服务时间×（合同价÷合同工期）。如实际工期未超过本合同工期，则服务费相应减少，减少的服务费按以下方式计算：减少的服务时间×（合同价÷合同工期）；增加或减少的服务时间不足一个月的，则增加或减少的服务费按天计算。

（二）付款方式：

1.服务费用按季度支付，乙方按甲方要求填写付款申请送至甲方，经造价咨询单位、甲方审核确认后，按当期的应支付服务费的85%进行支付，且累计支付不超过合同价的85％。

2.乙方提交全部最终成果报告后，提交结算资料，经造价咨询单位、甲方审核后，报政府有权终审部门审定。最终结算金额以政府有权终审部门核定金额为准。在政府有权终审部门出具审核报告，乙方提出申请，甲方支付至结算核定金额的100%；

3.每次付款同时，乙方应向甲方提供合法有效等额的增值税专用发票。

4.上述所有的支付时间不包含政府财政支付部门审批时间，乙方清楚因本项目使用的是财政资金，且同意甲方向财政支付部门提出支付申请即视为已按时付款（不含政府财政支付部门审查的时间），因政府部门审核请款手续或财政拨款不到位，导致甲方超出合同约定的付款时间，或对其他方面造成影响的与甲方无关，乙方不得因此拒绝履行合同或要求甲方承担违约责任。

5.甲方开票信息为：

单    位：

开户银行：

地    址：

账    号：

税    号：

五、违约责任

1.在合同履行期间，甲方在乙方无违反合同条约的情况下要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按乙方的实际工作时间支付服务费用，并向乙方支付合同总价20%的违约金，且甲方承担由此引起项目无监控状态下的后果。

2.在合同履行期间，乙方在甲方无任何违约行为的情况下，无故终止或解除合同，甲方不予以支付已完成工作量的服务费。

3．在技术服务过程中，受托单位不得随意更换项目负责人，如需更换应书面征求委托单位意见，委托单位书面同意后方能更换，且更换的项目负责人的资质、素质、能力不得低于原项目负责人。否则委托单位有权终止合同，且受托单位应向委托单位支付合同总价50%的违约金，承担因此造成的全部损失。

4. 由于受托单位提供的成果数据不合格，不符合委托单位的要求，受托单位应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格或符合要求；若受托单位无能力或拒绝补充完善，需另委托其它单位时，委托单位有权直接委托其他监控单位，受托单位应承担全部监控费用；或因监控成果造成重大经济损失或工程事故时，受托单位除应负法律责任和免收未付的监控费外，并根据损失程度向委托单位支付赔偿金，赔偿金由委托单位、受托单位商定为实际直接损失及间接损失的100％。

六、其他条款：

1.本合同的未尽事宜，由双方协商解决。

2.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本合同履行完毕或本合同依法解除后失效。

3.本合同发生争议时，双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。

4.本合同壹式捌份，双方各执肆份，均具有同等法律效力。

5.一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

（本页以下无正文）

附件：1、广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控服务费用报价表

2、中标通知书（扫描件）

3、廉洁条款

甲方：（盖章）广东省代建项目管理局

法定代表人或委托代理人：

办公地址：广州市天河区黄埔大道西108号

邮政编码：             电话：020-          传真：

签约时间：

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

办公地址：

邮政编码：              电话：                 传真：

开户银行：                     银行帐号：

签约时间：

附件1：

广州肾脏病医学中心项目

地铁保护监控服务费用报价表

附件2：中标通知书（扫描件）

附件3：

廉 洁 条 款

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广东省代建项目管理局(以下称发包人)与             (以下称承包人)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                       合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三） 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 发包人工作人员不得在承包人或与承包人有股权关联的企业兼职，不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人业务有关的经济活动。

（五）发包人工作人员不得以明显低于市场的价格向承包人购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向承包人出售房屋、汽车等物品；不得使用承包人提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）发包人工作人员不得利用职务之便收受承包人以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）发包人工作人员不得接受承包人给予或赠送的干股或红利。

第三条 承包人的义务

(一)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为发包人提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）承包人不得擅自与发包人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）承包人不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人工作人员给予或赠送钱物。

（七）承包人不得向发包人工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本协议第一、二条。发包人按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

发包人举报投诉联系部门：广东省代建项目管理局，联系电话：020-83620870。

（二）承包人及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，发包人有权对承包人采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除承包人合同履约保证金；

2、终止双方已签定的所有合同；

3、追究承包人合同其他违约责任；

承包人无条件接受发包人处理意见并承担给发包人造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为                 的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 第二卷

# 第五章 委托人要求

一、项目规模

广州肾脏病医学中心建设项目总规模为65300m2，其中地上建筑面积为48412m2，地下建筑面积为16888m2，本项目基坑方案开挖深度约23.3m，邻近地铁侧开挖深度约21.4m（不含承台深度），基坑采用地下连续墙+三道（西侧靠近地铁三号线区间隧道采用四道）钢筋混凝土内支撑的支护型式，基坑围护结构西南侧距离地铁三号线北延段左线隧道最近距离约9.1m，距离1#联络通道约16.2m。拟建广州肾脏病医学中心大楼1栋建筑及室外配套工程，建筑高度97.4米，地上22层、地下4层。工程建设规模最终以规划批文为准。运营地铁三号线北延段京溪南方医院—同和区间隧道、联络通道及废水泵房位于该项目西侧。项目采用钻孔灌注桩基础+局部天然地基柱下扩展基础，有效桩长12~15m。环境等级、安全等级为一级。外部作业影响等级为特级。

二、监控服务目的

1.以地铁设施安全为前提与目标。

2.适时组织建设单位及各个参建单位，并采取有力的监控措施与方法，落实地铁保护措施执行到位。

3.监控项目实施阶段，地铁既有结构安全及地铁列车运营安全。

4.协助项目业主完成本工程地铁保护项目的实施。

三、人员配置及考勤要求

1.乙方派出不少于5名经验丰富的人员负责本项目的地铁保护监控工作，其中高级职称专业工程师不少于1名，中级职称专业工程师不少于2名，初级职称专业工程师不少于2名，其中1名为项目负责人。人员配置须满足现场施工进度与实际需求，以及甲方及广州地铁集团有限公司的要求。

2.乙方须保证投标人员到位，未经甲方同意不得私自更换项目人员，次月5日前提交上一月监控人员考勤表给甲方现场代表审核确认。

四、监控范围

地铁保护区建设项目±0.00 以下的基坑工程（含围护结构、止水帷幕、土方开挖、爆破、内支撑安装和拆除、基坑回填等）、桩基础、地下室结构工程等工序和涉及到地铁安全保护方面全过程监控。

五、监控服务主要工作内容：

1.地铁保护驻场安全监控工作交底。介绍地铁保护安全监控的工作目的、内容、流程、方式等工作；对地铁设施保护管理要求、地铁运营管理办法以及专家审查会议意见、实施过程注意事项、沟通协调机制等向项目参建各方进行交底。

2.组织工前普查。组织项目参建各方对受影响范围地铁既有结构进行工前现状普查、病害量测与记录。

3.图纸复查。复查地保区范围内对地铁有影响的分部工程施工图是否符合广州地铁集团有限公司地铁设施保护办公室审批要求。

4.方案复查。复查涉及地铁保护相关的施工方案是否符合地铁保护要求。

5.测量放样复核或复测。邻近地铁侧勘探、施工测量放样的复核或复测。

6.地铁监测布点检查。检查地铁结构监测布点是否符合监测方案要求。

7.基坑监测布点检查。检查邻近地铁侧基坑监测布点是否符合监测方案要求。

8.工地巡检。巡视项目现场施工情况，是否按图纸、方案实施和落实地保措施。

9.监测数据收集分析。对基坑监测、地铁既有结构监测数据进行收集，调取地铁营运内部数据对比分析，并根据地铁结构、运营现状进行风险识别、风险分析及应对建议。

10.现场地保专题会议。根据项目现场情况，在有必要时主持召开现场地铁保护专题会议，解决与地铁保护相关的问题。

11.协助项目与广州地铁集团联系沟通。配合地铁保护办公室工作，协助建设单位，对现场状况及时与地铁方进行通报、沟通和处置。

12.监控日志、监控周报、监控月报的编写。

13.监控总结及地保结案等。

六、地铁保护监控标准及要求

1.城市轨道交通沿线设立城市轨道交通控制保护区，其范围包括：

（1）地下车站与隧道结构外边线外侧五十米内；

（2）地面和高架车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内；

（3）出入口、通风亭、车辆段、控制中心、变电站、集中供冷站等建（构）筑物结构外边线外侧十米内；

（4）城市轨道交通过江隧道两侧各一百米范围内。

2.项目建设与城市轨道交通既有结构外边线之间的净距应符合下表的规定。

外部作业净距控制管理值（单位：米）

| 外部作业 城市轨道交通结构类型 | 地下结构 | 地面结构 | 高架结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程桩* | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 围护桩、地下连续墙* | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
| 钻探孔* | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 锚杆、锚索、土钉（末端） | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 起重、吊装设备 | — | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 搭建棚架及宣传标志 | — | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 存放易燃物料 | — | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 冲孔、震冲、挤土* | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
| 浅孔爆破* | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
| 深孔爆破* | ≥50.0 | ≥50.0 | ≥50.0 |

注：1.*指外部作业与城市轨道交通结构外边线之间的水平投影净距；

2.当围岩级别为Ⅰ～Ⅲ时，表中的净距控制管理值宜结合当地的工程经验进行适当调整。

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

（招标项目名称）招标项目

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年       月       日

## 目录

一、投标函及其附表

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金（不需提供）

四、投标报价书

五、资格审查资料

六、近年承接的类似项目情况表

七、拟投入本项目的监控人员一览表

八、拟投入本项目的项目负责人简历表

九、拟投入本项目的主要仪器设备一览表

十、监控方案

十一、投标人廉洁承诺书

十二、其他资料

## 一、投标函及其附表

致：          （招标人）

1. 在仔细分析研究了贵单位提供的        （项目名称）招标文件后，我方愿意以总价为人民币（大写）                      （小写　　　　　）作为      项目名称         服务费的总价，并遵照招标文件的有关规定要求，承担全部服务任务工作。

2.我方确认的投标函是我单位投标文件的组成部分。

3.如果贵单位接受我方的投标，我方保证按合同规定的期限内开始本工程的监控工作并按投标书中规定的期限内完成合同规定的全部任务。

4.我方同意在从规定的递交投标文件截止之日起120天内遵守本投标文件。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我们具有约束力并随时接受中标。

5.在合同协议制定和签署之前，本投标书连同贵单位的中标通知书、双方签认的补充、修正或澄清文件及其他文件和附件应成为约束贵、我双方的合同文件。

6.我们理解，贵单位不一定接受最低标价的投标文件或可能接受其他任何投标文件，同时也理解，贵单位不负担我们的任何投标费用。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标函附表：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 | 姓名： |
|  | 技术职称： |

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：     	（盖单位章）

年      月      日

## 授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人的身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：        （盖单位章）

法定代表人：        （签字）

委托代理人：        （签字）

年       月       日

## 三、投标保证金（不须提供）

（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）

## 四、投标报价书

（招标项目名称）招标项目

投 标 报 价 书

招标单位：

投标人：（公章）

年   月   日

## 报  价  说  明

1、在研究了招标文件的所有文件、技术资料、图纸后，我方对   （项目名称）   投标的总报价为（人民币）___________元（大写：             ），具体详见报价明细。

2、所有附件均为我们投标报价书的组成部分，我们理解招标单位并不一定非得接受最低价或招标单位可能收到的任何报价书的约束。

3、本报价金额为人民币，投标人在最高投标限价内根据企业自身实力进行报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）,投标报价超过最高投标限价的投标文件为无效标。

投标人：（公章）

年  月   日

## 广州肾脏病医学中心项目地铁保护监控

## 报价汇总表

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 投标报价(元) | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 地铁保护前期监控服务 |  |  |
| ## 2 | ## 地铁保护施工过程监控服务 |  |  |
| ## 合计 |  |  |  |

广州肾脏病医学中心项目
地铁保护前期监控服务费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 勘探数量（个） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元／个） | （人民币元） |  |
| 1 | GPS复测 | 12 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 服务期限（人月） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  | （元／月） | （人民币元） |  |
| 2 | 高级职称专业工程师（1人） | 0.6 |  |  |  |
| 3 | 中级职称专业工程师（1人） | 0.6 |  |  |  |
| 4 | 初级职称专业工程师（1人） | 0.6 |  |  |  |
| 一 | 未含税合计（1+2+3+4） |  |  |  |  |
| 二 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人

或其授权委托人（签名或盖章）：

年  月   日

## 广州肾脏病医学中心项目
地铁保护施工过程监控服务费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 勘探数量（个） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元／个） | （人民币元） |  |
| 1 | GPS复测 | 71 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 服务期限（人月） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  | （元／月） | （人民币元） |  |
| 2 | 高级职称专业工程师（1人） | 18 |  |  |  |
| 3 | 中级职称专业工程师（2人） | 36 |  |  |  |
| 4 | 初级职称专业工程师（2人） | 36 |  |  |  |
| 一 | 未含税合计（1+2+3+4）） |  |  |  |  |
| 二 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人

或其授权委托人（签名或盖章）：

年  月   日

五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 1、简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、人员结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 |  |  | 专业人数 |  |  | 中级以上职称人数 |  |  |
| 从事监控工作10年以上人数 |  |  |  |  | 从事监控工作3～10年 人数 |  |  |  |
| 3、领导人名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  | 从事岗位业务 |  |
| 4、联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |  | 传真 |  |

注：1.联系人栏应填写两个人的联系方式以便于联系。

2、本表后须附投标单位的营业执照副本或事业单位法人证书副本以及其他相关证明材料。

### （二）投标人声明

详见招标公告附件一。

### （三）其他符合第二章第1.4款“投标人资格要求”规定的证明材料。

## 六、近年承接的类似项目情况表

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 监控内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.类似项目业绩是指包含承接过城市轨道交通保护监控业绩，需提供服务合同或中标通知书原件彩色扫描件。承接时间以服务合同或中标通知书的时间为准。

## 七、拟投入本项目的监控人员一览表

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察）

| 序号 | 本项目 任职 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 上岗证 | 参加 工作时间 | 从事监控工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应附监控人员的职称证等有关证书、近一个月在投标单位缴纳的社保记录证明原件彩色扫描件。

## 八、拟投入本项目的项目负责人简历表

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察）

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生 年月 |  |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 专业 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 技术职称 |  |  | 从事监控工作年限 |  |  |  | 拟在本项目担任的职务 |  |  |
| 监控 主要经历 | 起讫时间 |  | 任 职 |  | 工程名称 |  | 工作内容 |  |  |

注：1、提供“拟委派项目负责人要求具备工程类高级工程师或以上职称。

- 提供近一个月在投标单位缴纳的社保记录证明材料原件彩色扫描件。

3、项目负责人需同时附上城市轨道交通保护监控相关业绩，近年（2017年1月1日至今，时间以服务合同或中标通知书的时间为准）的合同或中标通知书的原件彩色扫描件（担任过或主持过：合同或中标通知书须能反映项目负责人姓名，否则不予认可）。

## 九、拟投入本项目的主要仪器设备一览表

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察）

| 序号 | 被监控产品名称 | 所用仪器 设备名称 | 制造厂 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附该表所列仪器设备购买发票或其它证明材料；

2、附该表所列仪器设备检定或标定证书。

## 十、监控方案

各投标人应按照招标文件的规定，结合自身的监控服务工作经验，充分考虑本工程现场的各种实际情况编制本技术方案，主要内容包括但不限于以下所列项目：

一、总体概述

包括对项目总体和现场实际情况的认识了解，以及可能遇到的难点简要分析。

二、人员及设备的进场组织计划

应根据项目的实际情况，科学、合理，有针对性的组织人员、设备的进场，加快各个工作面工作的开展，为本工程进度目标的实现提供基础保证

三、监控技术、监控方法、数据处理方法的先进性、适用性等

四、监控工作质量目标及监控工作保证措施

应结合工程实际和招标文件的质量要求，制定合理的质量目标，以及为实现质量目标所采取的相关措施，以可能影响监控工作质量的各种可能因素有充分的预计，并制定合理、有效的防范及解决措施

五、安全文明作业保证措施

应采用正确的安全生产规范，制定切实可行的安全文明作业措施

六、监控工作重点、难点分析及应对措施

七、初步紧急预案

制定合理、可行的初步紧急预案，中标后应细化、完善，提交招标人、项目管理单位和监理工程师等有关方

八、投标人认为自身完成本工程所具有优势条件

九、对招标人的意见或建议，以及投标人认为应该补充的其他资料

## 十一、投标人廉洁承诺书

投标人廉洁承诺书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）：

本公司就参加的投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受6个月至2年内不得参与贵局管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵局签署并执行《廉洁协议》。

特此承诺！

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）签字：

承诺企业公章

年 月 日

## 十二、其他资料

投标人须知前附表、评标办法规定的其他资料，投标人认为有必要提交的其他资料，格式自定。