阳江LNG调峰储气项目绿化景观工程施工招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 阳江LNG调峰储气库项目 已由 广东省发展和改革委员会 以 粤发改能电函[2017]4483号 批准建设，项目业主为 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司 ，建设资金来自 发包人自有资金和银行贷款 ，项目出资比例为 20% ，招标人为 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目绿化景观工程施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

（1）工程名称：阳江LNG调峰储气项目绿化景观工程

（2）建设规模：阳江LNG 调峰储气库项目绿化景观工程位于广东省阳江市高新区港口工业园区阳江港22号油气泊位后方，阳江LNG 调峰储气库项目场地由滩涂围填海而成，呈半岛形态，已完成填海竣工验收，厂前区建筑基本完工。场地用海面积380318平方米，本工程生态修复指标要求优化填海区范围内（项目场地用海范围内）绿化面积39000平方米，三类物流仓储用地、防护绿地。

### 2.2 招标范围

| 招标编号/包号 | 项目包名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| JG2024-XXXX | 阳江LNG调峰储气项目绿化景观工程施工 | 本次招标范围为：要求承包人按照本技术规范书和施工图设计、有关技术资料，完成阳江LNG调峰储气项目绿化景观工程采购、施工及其他服务工作。 具体招标范围、内容详见阳江LNG调峰储气项目绿化景观工程施工技术规范书。 |

### 2.3 计划工期

施工开工时间暂定2024年5月1日，厂前区（经三路及经21路以东区域）绿化景观施工完成时间为2024年6月15日；挡浪墙内，厂前区以外（经三路及经21路以西区域）绿化景观施工完成时间为2024年7月15日；挡浪墙外堤面生态化绿化景观施工完成时间为2024年8月31日。开工时间可能存在偏差，实际开工时间由发包人根据项目进展通知确定，合同生效后承包人立即开展材料的购买工作，做好开工准备，包括施工电源、施工用水、人员设备和物资的配备、安全措施、施工方案、开工许可等。

## 3. 投标人资格要求

### 3.1 基本要求

3.1.1资质要求

投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

3.1.2 信誉要求

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

1）近三年（2021年1月1日）至今，发生有市级及以上安全生产监督部门通报或者认定的较大及以上（含较大）安全责任事故；

2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

4）近三年（2021年1月1日）至今在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）中投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为记录；

5）被有权机关、部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

8）法律法规规定的其他情形。

注：在递交投标文件时，投标人需提供不存在上述 8 种情形的声明函，境内企业须提供第2）、3）、4）款对应网站查询结果截图。

3.1.3其他要求

本次招标不接受联合体投标。

### 3.2 业绩要求

投标人自2018年1月1日至今，具有至少1个合同金额100万及以上绿化施工业绩。

注：1、投标人所提供的业绩应是投标人的，而不是其母公司、合作方或技术支持方的；

2、业绩证明材料须提供合同扫描件（合同首页、合同签订日期页、双方签字盖章页、工程范围描述页等关键页面）。

3、若投标人提供的业绩包含在其他工程中，园林绿化工程金额须能清晰显示。

## 4. 招标文件的获取

4.1有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人请按本公告的要求编写登记资料并提交《投标登记申请表》。

4.2本项目采用资格后审的方式，符合本公告第3条资格要求的投标申请人，按本招标公告要求递交了申请文件等相关手续，否则投标无效。具体安排和流程如下：

4.2.1招标公告日期及安排：

公告日期：2024年  月  日-2024年  月  日。

递交申请文件时间：2024年  月  日-2024年  月  日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

递交申请文件方式：投标申请人应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记，在购买招标文件之前，将下列报名申请文件的扫描件通过邮件方式发送至xiaomingda@cntcitc.com.cn（需在邮件正文处完整填写公司名称、拟投项目名称、联系人、联系方式等信息）。报名申请文件内容如下：

（a）投标登记申请表（加盖公章及法定代表人章，格式见附件一，或可从广州公共资源交易中心网站“www.gzggzy.cn”下载）。

（b）证明投标人满足本公告第3点要求的资料（提供能显示相关业绩情况的合同复印件，包括合同首页、合同签订日期页、双方签字盖章页、供货范围或工作范围描述页、主要技术参数页等关键页面）。

4.2.2投标人申请及审查相关事务的流程：

①详细阅读招标公告及其附件（从广州公共资源交易中心网站下载）——②按公告要求递交投标登记申请表——③等候来自招标代理的可办理购标手续的通知——④按要求办理购标事宜。

4.3在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第3条资格要求进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的申请）。

4.4发售招标文件事宜：

（1）招标文件发售时间：2024年  月  日-2024年  月  日（每日9:30-16:00）。

（2）招标文件发售方式：招标文件一份1000元，标书款支付方式可电汇或网上支付，不接受现金，售后不退。开户名称：中招国际招标有限公司广东分公司；开户行：工商银行广州环市中路支行；帐号：3602073929200085646；电子邮箱：xiaomingda@cntcitc.com.cn，招标代理机构只开具对应金额增值税普通电子发票。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年  月  日  :  （北京时间），投标文件递交地点为广州公共资源交易中心第  开标室；具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网平台www.gzggzy.cn、“粤采易”阳光采购平台https://www.gdycy.com、广东省招标投标监管网zbtb.gd.gov.cn和中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com 等平台上发布。平台之间按《招标公告和公示信息发布管理办法》（简称10号令）和《招标公告和公示数据接口规范》等相关规定对接交互本招标公告内容。

## 7. 联系方式

（1）招标代理机构项目联系人及方式：

名称：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层（601-615室）、9层（903-915室）

广东分公司地址：广东省广州市广州大道中599号泰兴商业大厦803房

联系人：肖铭达、曾云飞、卢锡榆、李青恒、胡秀斌

电话：020-83334813、020-83339232

邮箱：xiaomingda@cntcitc.com.cn

传真：020-83541220

（2）招标人联系方式：

名称：广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司

地址：广东省阳江市江城区江朗大道99号阳江绿地中心C区14幢1号

联系人：钟先生

电话：0662-3929862

传真：0662-3929897

2024年  月  日

附件1投标登记申请表

| 投标登记申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 /标段号 |  |
| 投标人名称 （企业编号） |  |  | 被授权人 |  | 联系电话 |  |
| 项目负责人（经理/总监/其他） |  |  | 项目经理资质证号 |  |  |  |
| 保证书 | 我公司保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。 |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章 |  |  | 法定代表人盖章 |  |  |  |
| 招标人意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广州公共资源交易中心 |  |  |  |

说明：1.本表内容不允许涂改或增删。2.如项目没有划分标段时，标段号不必填写。3.如一个项目中划分多个标段时，应将所投标段的标段号及项目编号填写完整。4.如为联合体投标时，必须将联合体的所有成员单位的全称填写完整。5.本表由招标人保存。6.本表可在广州公共资源交易中心网站下载。7.二维码信息与本表不一致时，以本表为准。

附件2投标登记文件 （格式自拟）

招标项目名称：阳江LNG调峰储气项目绿化景观工程施工

招标编号：JG2024-XXXX

投标人单位名称：                           。

项目投标负责人（授权代表）姓名：           ，

手机：                ，

邮箱：                。

项目联系人姓名：                           ，

手机：                           ，

邮箱：                           。

（如果联系人与投标负责人一致，可不重复填写）

地址及邮编：

办公电话及传真：

说明：

（1）为确保投标过程中相关信息和资料的及时发放，我单位上述所登记的被授权人（或联系人）及其联系方式将在整个投标过程中保持有效，如果需要作出修改，我单位将书面通知。

（2）投标人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；企业法定代表人证明书（原件）（格式自拟，可采用工商行政管理局统一制订的格式）；法定代表人授权委托书（原件）（格式自拟，可采用工商行政管理局统一制订的格式）。

（3）本表后附投标人满足招标公告中“投标人资格要求”的相应证明材料，投标申请人应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记，在购买招标文件之前，将下列报名申请文件的扫描件通过邮件方式发送至xiaomingda@cntcitc.com.cn（需在邮件正文处完整填写公司名称、拟投项目名称、联系人、联系方式等信息）。

（4）投标声明：我司参加上述项目的投标，在此保证，我司提交的投标登记文件、投标文件所有资料材料是真实的，复印件与原件一致。如发现有虚假、隐瞒，贵司有权取消我司的投标资格并在投标阶段没收我司的投标保证金。我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标人：                       （盖单位章）

日期：    年    月    日

附件3任命书

委托单位:

注册地点:

法定代表人/单位负责人姓名:_______性别:______年龄:_______职务:_________

被任命人姓名：

我系（委托单位）的法定代表人/单位负责人，（被任命人姓名）为我单位员工，具备     年以上         工作经历，现任命（被任命人姓名）为我公司派驻（工程名称）工程的（所任职务）。我公司郑重承诺，在本工程合同终止前，（被任命人姓名）只在本工程中任职。

投标人名称:

法定代表人/单位负责人:（签字）

日期: 年 月 日

注：项目经理、设计经理、施工经理、HSE经理及项目管理机构其他主要人员使用此任命书格式。