湛江经开区龙潮西路道路改造工程预算评审说明

湛江经济技术开发区财政局：

我公司接受贵单位委托，对湛江经开区龙潮西路道路改造工程预算进行审核。本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照国家有关工程造价咨询业务操作规程和工程造价管理规定要求，对委托的建设工程项目实施切实有效的审核。现工程预算审核工作已结束，其预算审核结果向贵单位报告如下：

报告如下：

一、工程概况

1、建设单位：湛江经济技术开发区城市综合管理局

2、工程名称：湛江经开区龙潮西路道路改造工程

3、工程概况：本项目龙潮西路采用城市主干道标准，现状为双向四车道，拟改建拓宽为双向六车道。

二、工程预算审核依据

1、《广东省建设工程计价依据》（2018）、《建设工程清单计价规范》（2013），并套用《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及相应的计价办法；

2、主材价格依据2021年10月及2021年第三季度《湛江建设工程造价信息》中的建安工程主要材料参考价而确定，缺项主材价格参考市场价；

三、审核预算范围

按照委托单位与我公司签订的《委托合同》有关约定，本次审核预算范围仅限于委托单位委托的项目经建设单位确认提供的该工程施工图、送审的工程预算资料所示相关内容。

四、核减（增）原因

1、工程量依据建设单位提供的该工程施工图计算。

2、主要核减（增）原因：

（1）分部分项

①、道路工程,送审金额为29415450.9元，审定金额为28572145.74元，核减金额843305.16元（其中：现浇构件钢筋（传力杆）φ28 L=45cm项，送审工程量为30.214305t

，送审单价为9271.02元/t，审定工程量为26.299t，审定单价为8250.79元/t，核减63129.9元；6cm 厚SFAC-16半柔性沥青面层（添加0.4%PE类路强剂）项，送审工程量为34589.5m2，送审单价为128.86元/m2，审定工程量为34589.5m2，审定单价为124.09元/m2，核减164991.91元；其余原因为主材材料价按最新信息价调整）；

②排水工程,送审金额为5629445.28元，审定金额为5735380.36元，核增金额105935.08元（主要原因为：本次审核主材材料价按最新信息价调整）；

③、交通工程，送审金额为1386678.47元，审定金额为1414199.23元，核增金额27520.76元（主要原因为：本次审核主材材料价按最新信息价调整）；

④、绿化工程，送审金额为2880649.61元，审定金额为2759318.94元，核减金额121330.67元（其中：措施项目的树木支撑架项，送审工程量为666株，送审单价为488.84元/株，审定工程量为666株，审定单价为205.84元/株，核减188478元；其余原因为主材材料价按最新信息价调整）；

⑤、照明工程，送审金额为2461132.14元，审定金额为2220610.37元，核减金额240521.77元（其中：拆除路灯灯杆项，送审工程量为62根，送审单价为2500元/根，审定工程量为62根，审定单价为398.64元/根，核减130284.32元；其余原因为主材材料价按最新信息价调整）。

（2）措施项目：

①、道路工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为1072875.85元，审定金额为1061829.84元，核减11046.01元；

②、排水工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为355084.82元，审定金额为354435.57元，核减649.25元；

③、交通工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为289227.26元，审定金额为343828.04元，核增54600.78元；

④、绿化工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为49333.27元，审定金额为48204.44元，核减1128.83元；

⑤、照明工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为86019.90元，审定金额为69495.72元，核减16524.18元；。

五、审核结论

送审造价：41773356.4元，

审核造价：40701654.64元，

核减金额：1071701.76元。

审核单位：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

日  期：2022年01月06日