白鹤沙大桥建设工程勘察设计

招标公告

招 标 单 位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

招标代理单位：广东建发工程管理有限公司

日         期：2022年 1月

第一章  招标公告

- 1.1    项目概况

1.1.1  工程名称：白鹤沙大桥建设工程勘察设计。

1.1.2  工程位置：广州市荔湾区。

1.1.3  设计范围：主要工作内容包括不限于：工程勘察（岩土工程勘察<详勘及超前钻>）、工程测量（详测）<含1：500地形图测量、规划放线测量>等）方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、现场服务等。

1.1.4  专业内容: ☑道路工程、☑桥梁工程、□城市隧道工程、☑给排水工程、☑交通工程、□电力管沟工程、☑照明工程、☑绿化景观工程、□城镇燃气工程、□热力工程、☑测量、☑勘察、□管线综合规划、☑外水外电、☑造价、☑交通疏解、☑海绵城市、☑相关配套设施。þ绿化工程及给水喷灌等内容的设计工作。

1.1.5  项目批准文件： 荔发改投资[2020]14号 。

1.1.6  资金来源：财政资金。

1.1.7  建设规模：白鹤沙大桥建设工程位于白鹤沙地块西侧，龙溪大道东漖大桥南侧，起点接顺洪石坊路，主线上跨如意坊放射线二期，通过设置上下桥匝道接如意坊放射线二期辅道，终点接顺白鹤沙地块规划五路。道路等级为城市次干路，规划红线宽度26米，长约770米，其中主线桥桥长415m，上下匝道桥桥长均为66m，桥梁最大跨径55m。

1.1.8  设计合理使用年限：按规范要求。

1.1.9  招标范围：☑工程勘察（☑岩土工程勘察（含超前钻）、☑工程测量(含四等水准测量、水下测量、管线竣工测量）、☑工程物探☑方案修改、☑初步设计（满足设计阶段的方案比选及推荐方案比选，配合初步设计报审工作）、☑施工图设计（满足现行规范设计深度要求，配合施工图审查、施工报建及后期跟踪服务）、☑编制初步设计概算（配合招标人进行初步设计概算送审工作，满足初步设计审批要求，须配合建设单位进行前期管线调查，将相关管线迁改费用计入概算中）、☑规划现状地形图测量（含1：500现状规划地形图）、☑规划放线册编制、☑管线综合平衡方案编制、☑现场服务、☑交通评估调研、☑设计跟踪服务及其他相关图纸设计、☑施工、技术、报建配合、☑ 竣工图编制/审核/配合、☑配合规划报建验收；协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调等、☑考虑装配式建筑运用，同时在项目中使用BIM技术开展设计。具体以招标人下达的需求书、任务书、合同等相关文件要求为准。

（注：上述未提及但在办理政府及相关部门审批过程中涉及的费用也包括在费用内。）

1.1.10前期服务机构名称： 中都工程设计有限公司、南京水利规划设计研究院  。

[注释] 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

- 1.2   资格审查合格条件

1.2.1  申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

1.2.2  申请人具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

1.2.3  申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的：

（1）工程设计综合资质甲级；或市政行业工程设计甲级资质；或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）工程设计甲级资质；或市政行业（桥梁工程）专业设计甲级资质；香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

（2）工程勘察综合甲级资质；或同时具备工程勘察岩土工程（勘察）专业甲级资质、工程勘察（工程测量）专业乙级资质及以上资质；香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程勘察资质的要求。

[注释]①国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。

②香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

注：1.根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的文件规定，如潜在投标人已更换或合并后取得以下资质的，则等同符合1.2.3（1）、（2）的资质要求：

（1）工程设计综合资质；或市政行业工程设计甲级资质；或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）工程设计甲级资质；或市政行业（桥梁工程）专业设计甲级资质。

（2）工程勘察综合资质；或同时具备工程勘察岩土工程（勘察）专业甲级资质、工程勘察（工程测量）专业乙级资质及以上资质。

2.工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（建司局函市〔2020〕38号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）、《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行。工程勘察、工程设计企业资质执行《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定。

1.2.4  外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

1.2.5  资格审查前，申请人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，及拟担任本工程项目负责人须是本企业在广州公共资源交易中心企业信息登记中的在册人员。

1.2.6  投标人委派的项目负责人须具备道路或桥梁高级工程师资格或以上。须同时附上截止投标前1个月（2022年1月）有效的社保证明材料（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳，社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。）。

1.2.7  投标人委派的各专业负责人（道路专业、桥梁专业、给排水专业、交通专业、绿化专业、工程造价专业、勘察专业）需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业（含相近专业）工作10年或以上（以获得中级职称的时间算起）。须同时附上截止投标前1个月（2022年1月）有效的社保证明材料（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳，社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。）。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。香港专业人士须提供满足招标文件要求的相应执业证书及备案证明资料复印件。

1.2.8  投标没有处于被广州建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.2.9 投标申请人业绩要求（  需要 /  ■不需要   ）：

1.2.10  项目负责人业绩要求（  需要 / ■不需要）：

1.2.11关于联合体投标：本项目允许联合体投标。

如投标人组成联合体，联合体应当在投标登记截止前组成，联合体单位不超过2家；其中承担设计任务的单位不超过1家；承担勘察任务的单位不超过1家，应以工程设计综合资质工程设计综合资质甲级；或市政行业工程设计甲级资质；或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）工程设计甲级资质；或市政行业（桥梁工程）专业设计甲级资质。为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

注：（1）根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的文件规定，如联合体牵头人已更换或合并后取得以下资质的，则等同符合1.2.11的资质要求：

工程设计综合资质工程设计综合资质甲级；或市政行业工程设计甲级资质；或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）工程设计甲级资质；或市政行业（桥梁工程）专业设计甲级资质。

（2）联合体应签订一份联合体共同投标协议（见后附件2格式），明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，且有执行本项目所承担工程的充足经验和能力，并将该共同投标协议书（原件）随投标申请文件一并提交招标人；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标申请和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

（4）联合体各方应当共同推荐并明确本项目联合体主办方，负责与业主、建设单位之间的联系；

（5）联合体主办方的被授权人作为联合体各方的代表，承担责任和指令，并负责整个投标过程中的一切责任。

（6）联合体投标时，除《联合体共同投标协议》（如有）需由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头人（主办方）签字或盖章即可；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：（主）单位全称（成）单位全称】，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

1.3   发布招标公告、投标截止时间、办理投标登记手续、开标开始时间、投标文件解密时间、提交投标文件光盘、招标文件获取 :

1.3.1  发布招标公告时间（含本日）：2022年  月  日  时  分至2022年  月日  时00分（北京时间，下同）。凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站（以下简称“交易平台”。招标公告下文及招标文件中提及的“交易平台”均指广州公共资源交易中心交易平台网站，网址：http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。）

1.3.2  投标截止时间为2022年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过交易平台网站递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

投标人应在递交投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

1.3.3  采用电子开标，在招标投标交易平台上公开进行。开标开始时间： 2022年  月  日  时  分（与投标截止时间为同一时间）。邀请所有投标人准时在线参加开标。投标人参与电子开标的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

投标文件解密时间：2022年  月  日  时00分至2022年  月  日  时分，投标人应在截止时间前通过交易平台网站对电子投标文件进行投标文件解密。

1.3.4　提交投标文件光盘备用：

投标文件光盘（备用）递交时间：2022年  月  日  时  分至2022年月  日  时  分；地点： 广州公共资源交易中心  第   开标室。投标人代表须凭法定代表人证明书原件（格式见附件1）、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人递交投标文件光盘时提供，格式见附件1）、本人身份证复印件（提供原件核对）、联合体共同投标协议原件（联合体投标时提供，格式见附件2）递交投标文件光盘（备用）。电子光盘需按招标文件规定封装。投标人未按上述规定，招标人（或招标代理）拒绝接收其投标文件光盘（备用）。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

1.3.5 招标文件获取：本项目招标文件等相关资料随招标公告一并在交易平台网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台网站下载。从发布招标公告之日起开始计算备标时间不少于20日。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。

1.3.6  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标，招标人（或招标代理机构）有权：依法重新招标。

1.3.7  逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

- 1.4   费用

1.4.1 工程勘察设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计取，浮动幅度为下浮20%。工程勘察费最高投标限价为  220  万元。工程设计费最高投标限价为  617.35464  万元（其中基本设计费最高投标限价为  529.958  万元；竣工图编制费最高投标限价为42.39664 万元；建筑信息模型（BIM）技术设计应用费用  45 万元。）

其中：专业调整系数 1.1 ，复杂调整系数 0.85 ，附加调整系数 1.0 （不分专业，以项目工程费用总额为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费）。

1.4.1.1 工程测量费、工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量和物探的复杂程度均为中等，浮动幅度为下浮20%。在合同实施期间工程测量费、物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。工程设计费结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算。

1.4.1.2  岩土工程勘察，按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂由投标人自行估算工程量）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、作业措施费、机械进退场费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、河道行政审批、警戒水监、扫床、租船等所有一切直接或间接费用，发包人不再另行计量支付。岩土工程勘探费用综合包干单价，陆上作业单价不得超过150元/米,水上作业单价不得超过300元/米,否则投标文件将作废标处理。

1.4.1.3建筑信息模型（BIM）技术设计应用费按照《广州市城市信息模型（CIM）平套建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）下浮20%计算。

1.4.2 财政投资项目应实行限额设计（工程费限额暂定为 20000 万元）（根据实际调整）。

政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。

1.4.3 未中标单位经济补偿及补偿金额：

本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。

1.4.4 除非合同中另有规定，本次招标合同价已包括征询意见所发生相关费用、设计报建、设计送审、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含发包方与中标单位开展勘察设计评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研等一切费用（不包含政府部门组织审批所收取的相关费用）以及设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报（含音像、动画、效果图等资料）的费用等。上述所列发生费用全部由设计人承担，发包人不再另行支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。

- 1.5    工期

1.5.1  设计工期：总工期60个日历日，中标人应在设计合同签订后5个日历日内提供勘察要求，合同签订后30个日历日内完成初步设计送审稿（含编制概算书），初步设计审查通过后5个日历日内完成修订稿；经发改部门批复概算通过后30个日历日内提交施工图（供专家评审、规划报建、施工图审查）。总工期内不含初步设计审查、概算审批等必要时间。

1.5.2  勘察工期：总工期30个日历日，中标人在设计提供勘察要求后5个日历

日内编写完成勘察大纲、完成进场报批手续，进场后20个日历日内完成现场勘查并提交勘察报告（送审稿），审查机构出具勘察报告审查意见后3个日历日内完成补充、修改，提供经审查合格并加盖审图合格章的勘察报告10套及勘察报告电子文件。

- 1.6     其他事项

1.6.1  投标时是否需要提交设计模型： 否 。

1.6.2  招标项目的电子地形图由投标人自行收集。投标人可自行通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.6.3  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容异议的，可向招标人书面提出。

异议受理部门：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

异议受理电话：020-81805018

地址：广州市荔湾区信义路21号

1.6.4 本次招标公告同时在：广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http:// zbtb.gd.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

- 1.7   招标人

1.7.1 名称：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

1.7.2邮政编码、地址：510370、广州市荔湾区信义路21号

1.7.3 联系人：张工

1.7.4 电话（手机）号码：020-81805018

1.7.5 传真号码：

1.7.6 电子邮箱：      /

- 1.8   招标代理机构

1.8.1 名称：广东建发工程管理有限公司

1.8.2 邮政编码、地址：广州市番禺区市桥桥兴大道 457 号

1.8.3 联系人：林工

1.8.4 电话（手机）号码： 13802518210

1.8.5 传真号码：

1.8.6 电子邮箱：

- 1.9  交易服务机构

1.9.1 名称：  广州公共资源交易中心

1.9.2 邮政编码、地址：  510630、广州市天河区天润路333号

1.9.3 电话（手机）号码：28866000

1.9.4 传真号码：020-28866095

1.9.5 网址：http://www.gzggzy.cn

- 1.10   招标管理机构

1.10.1 名称：广州市荔湾区建设工程招标管理办公室

地址：广州市荔湾区聚兴大街5号

电话：020-81561896

日期：2022年  月  日

附件1

法定代表人（负责人）证明书

- （　 ）第　号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：法定代表人证明书也可以采用市场监督（工商行政）管理局统一印制的格式。

法定代表人授权委托书

- （　 ）第　号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：法定代表人授权委托书也可以采用市场监督（工商行政）管理局统一印制的格式。

附件2（如果招标人接受联合体，则与投标书一起递交）

联合体共同投标协议

投标项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

投标牵头人：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日