广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)招标公告

1、招标条件

本招标项目广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)已由 广东广佛轨道交通有限公司 以南发改资桂字投审〔2022〕1号批准建设，项目代码：2112-440605-04-05-160038，项目业主为广东广佛轨道交通有限公司，建设资金由自筹资金解决，招标人为广东广佛轨道交通有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包(EPC)进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)

2.2 项目地点：佛山市南海区桂城街道

2.3 项目建设内容及规模：本工程声屏障设计起点（出入段线敞开段起点）里程为RDK1+174.000，声屏障设计终点里程RDK1+573.938，全长约400m，采用全封闭式声屏障。声屏障立柱基础的设置，根据出入段线特点，主要分为4类：第一类为U形槽段全封闭式声屏障（RDK1+174~RDK1+348.464)，长度约175m；第二类为路基段A1区L形挡墙段全封闭式声屏障（RDK1+348.464 ~RDK1+417.443），长度约为70m；第三类为桥梁段全封闭式声屏障（RDK1+417.443~RDK1+478.665），长度约60m；第四类为路基段A2区全封闭式声屏障（RDK1+478.665~RDK1+573.938），长度约95m。

夏南车辆段出入段线与正线接触网供电分区改造工程，将出入段线与车辆段的供电范围迁改至隧道内，以满足运营相关需求，广佛线供电分区改造工程额定电压DC1500V架空接触网电动隔离开关。

2.4 最高投标限价：人民币5499.2403万元，其中：设计费最高投标限价为85.7187万元；工程费（含前期费，不含预备费）最高投标限价为5130.9388万元；预备费为282.5828万元。

2.5 工期要求：总工期540日历天（其中设计工期180日历天，施工工期360日历天）。

2.5.1 设计工期：合同签订后180日历天内完成（含评审时间）。

2.5.2 施工工期：工程施工必须 360日历天内完成。开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日。

2.6招标范围：广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)的前期工程（包括工程施工所需的临时占地、绿化迁移及恢复、地面平整硬化及恢复、路面破坏及恢复等）、施工图设计、编制施工图预算、变更设计（如有）、编制竣工图、工程施工、设计后续配合服务及缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作，以及应由承包人完成的其他工作（发包人已另行委托的工作内容除外），具体如下：

2.6.1设计部分：工程设计任务书所述范围内设计工作， 包括施工图设计、配合完成施工图审查、编制施工图预算、变更设计、设计后续配合服务、 竣工图编制、预结算等项目实施所需设计的内容。

2.6.2施工部分：经审核确认的施工图纸（含二次深化图纸）及相关配套工程施工。

2.7 前期服务机构说明

2.7.1前期服务机构：广东省重工建筑设计院有限公司

注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

3、投标人资格要求

3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2投标人具有独立法人资格，投标人（联合体投标的，联合体各方）持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.3投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书（联合体投标的，承接相应任务方提供相应资质证书），投标人（联合体投标的，联合体成员方）持有安全生产许可证。

3.4投标人具有承接本项目所需的以下资质：

3.4.1工程设计资质：具有建设行政主管部门颁发的设计综合甲资质或市政行业甲级设计资质或市政行业（轨道交通工程）专业甲级设计资质。

3.4.2施工资质：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质。

3.5主要负责人资格要求：

3.5.1 总承包项目经理（联合体投标的，联合体主办方提供）：具备工程系列（市政或结构或隧道专业）高级工程师或以上职称（总承包项目经理可兼任设计负责人）。

3.5.2 设计负责人（联合体投标的，联合体主办方提供）：具备工程系列（市政或结构或隧道专业）高级工程师或以上职称。

3.5.3 施工负责人（联合体投标的，联合体成员方提供）：市政公用工程专业二级（或以上）级别的注册建造师；施工负责人与总承包项目经理不能为同一人。

3.6 施工负责人持有在有效期内的安全培训考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

3.7投标人（联合体投标的，联合体成员方）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。施工负责人与专职安全人员不能为同一人。

3.8投标人（联合体投标的，联合体主办方）自2016年1月1日至投标截止之日止完成过单项合同金额500万元及以上轨道交通工程设计业绩，须提供中标通知书或合同协议书或已完工项目的需提供工程竣（完）工验收证明材料，以证明材料载明的时间为准。

3.9投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标人声明。

3.10关于联合体投标：

3.10.1本项目允许联合体投标，但只接受最多由2家单位（即一家设计单位、一家施工单位）组成的联合体。应以承担设计任务一方的为主办方，并签订联合体共同投标协议书（见附件三）。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任，按联合体任务分工进行评审。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

3.10.2 投标投标人拟任本工程的总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、专职安全员必须是联合体中对应分工成员的正式员工，以上总承包项目经理、施工负责人、专职安全员3项人员不得重复兼任。

3.10.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中工程设计资质及总承包项目经理以承接设计任务的主办方为准；施工资质、安全生产许可证、施工负责人、专职专职安全员以承接施工任务的成员单位为准）。

3.11投标人（联合体投标的，联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（联合体投标的，联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第七条内容进行评审）。

4、招标文件的获取

投标人在2022年1月29日9时30分至2022年2月9日16时00分，到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）一楼报名29窗口办理投标登记手续及购买招标文件。

4.1投标人应凭以下资料办理投标登记及购买招标文件手续：

（1）法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、投标登记人身份证原件；

（2）《投标登记申请表》（一式两份）（请投标申请人在广州公共资源交易中心网站自行下载该表）；

（3）联合体协议书(联合体须提供)(见附件三)

（4）投标申请人把投标登记提交资料一览表（一式两份），格式详见附件二。

4.2 招标文件售价：人民币1000元/套（现金，且售后不退）。

4.3 投标人(联合体投标的，联合体各方)在购买招标文件前须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

5、投标文件递交的时间和地点：

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年2月22日 10 时30 分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）号第11开标室。（具体时间及地点安排详见广州公共资源交易中心网站-项目查询（日常安排、答疑纪要）（网址：http://ggzy.gz.gov.cn/html/jyywjsgc/）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www. gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）发布。

7、异议与投诉

7.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向广东广佛轨道交通有限公司办公室实名投诉，地点： 佛山市南海区广佛地铁夏南综合基地 （投诉电话：020-83157877）。

7.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

8、联系方式

招  标  人： 广东广佛轨道交通有限公司

地      址：佛山市南海区广佛地铁夏南综合基地5楼

联  系  人： 欧工

电      话：020-83157886

招标代理机构：广东省广大工程顾问有限公司

地址：广州市番禺区番禺大道市桥东环街文坡路甘棠商业楼八楼

联系人：郭工

电话：020-38293607/18588707509

2022年 1 月28日

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（9）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（10）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（11）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（12）被依法暂停或取消投标资格的；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（14）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（16）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的总承包项目经理有行贿犯罪行为的；

（19）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证本项目拟派的施工负责人和专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

六、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目实行劳务分包的，我公司对劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

八、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

九、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，记录不良行为，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字：

总承包项目经理签字:

年   月   日

（企业公章）

注：1.招标人应当要求投标人的法定代表人、总承包项目经理签字。

2.联合体投标的，“声明企业”一栏只需填写联合体主办方的单位全称，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

附件二：

投标申请人投标登记提交资料一览表（本表仅为投标登记用）

项目名称：广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)

投标申请人（盖章）

| 审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人或招标代理机构接收资料人员签名： |  |  |  |  | 投标申请人的代表签名： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 内页码 | 报名提交资料要求 |  | 核对情况 |  | 双方签名确认 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （此栏不需申请人填写） |  |  |  |
| 1 | 投标登记申请表（不用装订） |  |  | 原件 |  |  |  |  | 一式2份 |
| 2 | 法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |  |  | 一式2份 |
| 3 | 法定代表人授权委托证明书 |  |  | 原件 |  |  |  |  | 一式2份 |
| 4 | 联合体协议（见附件三） |  |  | 原件 |  |  |  |  | 一式2份 |
| 5 | 报名人身份证 |  |  | 复印件 |  |  |  |  | 一式2份；须提供原件进行核对 |

注：

1、《投标登记申请表》应使用标准格式，（详见广州公共资源交易网http:// www.gzggzy.cn）。

2、本表原件审核情况栏及备注栏，投标申请人须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、本表一式两份，一份附于投标登记资料内作为投标登记资料目录，另一份交回投标申请人的代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

4、本表中如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

附件三：

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、(某成员单位名称)为联合体主办方，(某成员单位名称)为联合体成员。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如中标，联合体内部将遵守以下规则：

a．联合体各方与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体主办方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知；

c．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

d．联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式六份，联合体成员和招标人各执     份。

主办方名称：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签名或盖章)

成员名称：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签名或盖章)

2022年     月     日

注：本协议书由委托代理人签名的，协议书后还应附法定代表人签名的授权委托书。