甲方合同编号：

乙方合同编号：

番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目工程施工总承包合同补充协议

工程名称：番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目工程施工总承包

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目工程施工总承包合同

补充协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

鉴于：

一、就番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目工程施工总承包合同事宜，甲乙双方于2024年 月 日签订了《番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目工程施工总承包合同》（甲方合同编号：    ；乙方合同编号：      ） (以下称原合同）。

二、原合同专用条款第16.4.2条就暂估价专业工程、服务、材料和工程设备进行了约定。其中：“若承包人参与以发包人名义组织的暂估价专业工程/服务暂估价的招标且中标的，则按中标金额为依据取代本合同的相应暂估价，发包人有权根据合同履约的实际情况通过补充协议方式调整本合同暂定价款，同时承包人不应再计取该专业工程的总承包管理与服务费。”

三、发包人现已就原合同范围内的暂估价专业工程番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包组织公开招标，承包人参与了该工程投标并中标，中标金额为       。

发包人、承包人双方就番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包事项进行友好协商，达成本补充协议如下：

一、工程概况

1.1.工程名称：番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包（以下简称“本工程”）

1.2.工程地点：广州市番禺区丽江花园渔人码头商业中心

1.3.工程概况：

项目位于番禺区丽江花园内，占地面积14,450平方米（含渔人码头商业中心、广场），总建筑面积20,927.05平方米，地上建筑14,382.05平方米（3层、5米/层、建筑高度24米），地下建筑6,545平方米（1层、高度4.7米）。

2. 承包方式

按照本补充协议约定承包范围包深化设计（优化设计）、包文明施工、包成品保护、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包验收移交、包保修等。

3. 承包范围

3.1 承包范围：依据本补充协议的约定、发包人提供的招标文件、招标施工图（包括技术需求书、本项目建筑图及结构图等）、工程量清单及相关规范标准完成本工程工作内容，完成电气安装工程（不含商铺区域二次机电）、通风与机房空调工程（不含商铺区域二次机电）、消防工程、防雷工程、智能化工程、隔油池及商场雨污接驳工程、给排水工程、电梯工程的采购及安装工程（不含轿厢内的装修饰面）等。在实施过程中发包人有权根据本工程实际情况需要增减工作内容及工程范围，承包人不得因发包人增减工作内容或工程范围而提出调整合同清单单价或任何费用索赔，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而执行的可能遗漏的工作。主要包括但不限于以下内容：

3.1.1.机电管线预埋：合同界面范围内的机电管线预埋或二次开槽；所有机电类管道（给排水、消防水管、新风系统、空调系统、电缆桥架等）穿楼板、穿梁、穿墙/外墙、水泵房等部位的套管预埋及封堵等；所有预埋线管需带引丝；

3.1.2.电气工程：低压配电柜出线至后端所有电气配电箱，含线槽桥架、电缆电线采购及施工，配电箱箱体、箱内元器件供货及安装等；

3.1.3.给水工程：红线给水总表至户内给水水表的给水管道、阀门供货、安装及各项试验，分户水表至户内预留50cm管道用堵头封堵；

3.1.4.排水工程：所有雨、污、废水系统施工（不包含卫生间），所有排水管施工至室外第一个排水井（不含第一个排水井）；

3.1.5.消防水工程：建筑红线内市政给水总表至消防给水末端所有管道、设备等的供货安装(含消防水泵房内设备)；

3.1.6.消防电工程：消防报警系统、防火门监控系统、防火卷帘供货安装及	其联动系统、电气火宅监控系统、消防电源监控、电房气体灭火系统等系统的管路、穿线、控制中心设备、末端设备等供货安装	；

3.1.7.通风及防排烟工程：建筑物的所有通风及防排烟风管、风机设备、风阀、控制箱、风井百叶等供货、安装及系统调试；电动/固定挡烟垂壁的供货、安装及系统调试；

3.1.8.智能化弱电工程：图纸范围内弱电设备及管线的供货、安装，并调试完成验收；需提供弱电线槽、线管给信号覆盖三大运营商使用，并提供相关配合工作；

3.1.9.防雷工程：建筑物所有防雷接地系统的预埋及施工，包括但不限于：储物间、设备房、机房、门窗幕墙防雷点的防雷预留及接驳等；同时需完成整个建筑物防雷系统的调试、检测、验收及保修保养等；

3.1.10.空调、电梯、抗震支架、隔渣除油设备、污水提升设备等系统的采购及安装；

3.1.11.施工措施：施工需要的材料及设备的租赁、搭设、维护、拆除、退场等施工；

3.1.12.负责办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于排水许可证、排污口规范化、机电节能备案及验收等, 其费用由承包人负责。

3.1.13.结合现场及施工图纸，深化机电专业综合管线图，承包人在编制综合管线图时，要充分考虑其他专业管线空间需求。

3.1.14.图纸中需要进行深化的专项工程，由承包人负责深化设计和施工，在深化设计时需以前期已预埋的套管、管道，电线管等为基础，设备基础均由承包人进行深化及施工。

3.1.15.给排水工程、通风与机房空调工程等机电施工范围内的孔洞和填料由机电单位完成。

3.1.16.现场施工总承包预留机电孔洞与后期施工图纸不符的，由承包人负责打凿、修补、清淤，修补质量需达到验收要求。

3.1.17.上述各系统工程所需的全部深化设计、报批、产品供应、随机件和备品备件供应、运输、保管、安装、调试、报装报验、验收等供应和安装所需的全部工作。

上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本协议所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全清楚了解。此外承包人还须负责与本补充协议工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

3.2 本补充协议工程相关的第三方检测由发包人另行委托，不在本补充协议范围内。但承包人需提供检测所需的材料并承担材料及材料损耗及检测配合的相关费用。承包人必须充分考虑项目实施和验收所产生的检测数量、内容以及检测报告及资料的相应增加，相关工作费用已包含于合同价格内。

4. 补充协议工期

4.1.补充协议工期：210日历天；

4.2.开工日期：暂定为　2024年4月21日(以发包人书面下发的开工通知中载明的日期为准)；

4.3.竣工日期暂定为：  2024年11月17日；

二、补充协议价款

本补充协议签约合同价格暂定为：￥                 元（大写：人民币               ）。其中：不含税签约合同价格为         元，增值税税率为9%，增值税为        元。合同价格组成明细具体详见《番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包专用合同条款》附件8《已标价工程量清单》。

番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目工程施工总承包合同合同暂定总价相应调整（含税）为：￥             （大写：人民币              ）。暂定总价包含专业工程暂估价为¥    元（含税）。除专业工程暂估价外增值税税额为¥______（增值税税率为    %），不含税价款为¥__________，其中：

1)分部分项工程费为¥     元，其中材料设备暂估价为¥    元（不含税）

2）措施项目费用为¥     元。

其中：安全防护、文明施工措施费/绿色施工安全防护措施费为¥     元。

3）其他项目费为¥     元。

4）暂列金额为¥     元

三、本补充协议以及所附《番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包专用合同条款》中所称本补充协议工程、本工程，以及述及“本补充协议”时所指的工程均为番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包。

四、发包人、承包人双方就番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包事项的其它约定按附件《番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包专用合同条款》执行。

五、本补充协议（含所附《番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包专用合同条款》）生效后即成为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力，除本补充协议做出明确修改的条款外，其余按原合同约定履行。

六、本补充协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字（签章），并加盖甲、乙双方公章或合同专用章之日起生效。

七、本补充协议一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：《番禺丽江花园渔人码头商业中心更新改造项目机电安装工程专业承包专用合同条款》（含附件）

甲方:

法定代表人或授权代理人:

乙方:

法定代表人或授权代理人:

签约时间：    年  月  日