（2024年-2025年）白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和

龙虎路）日常维护

服务合同

合同编号：市维维管合字[2024]   号

甲方：广州市市政工程维修处有限公司

乙方：

签订日期：2024年    月    日

目   录

合同协议书	3

中标通知书	6

合同条款	7

养护要求及考核办法	20

安全生产协议	30

合同协议书

甲方：广州市市政工程维修处有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

- 项目名称：（2024年-2025年）白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）日常维护

2.项目地点：广州市。

3.合同范围：

白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）管理范围内的市政道路、桥梁和隧道及其附属设施设备等。

工作内容主要包括：市政设施日常维护，包括但不仅限于沥青路面、混凝土路面、人行道、跨河涌桥、下穿隧道、排水管井、护栏杆牌及空间场地等设施的日常养护维修，以及设施范围内的日常巡查、三防预警响应、应急抢险、突发事件处置和甲方交办维护任务等工作。

4.承包方式：

乙方以固定综合单价包干的方式进行承包，工作量按实结算。

5.合同期限

服务期限：暂定期限为 12个月，具体起始日期以进场通知书时间为准。

6.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款（含招标文件补遗书中与此有关部分，如果有）；

（4）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、项目量清单及总说明等）

（5）投标报价清单

（7）投标文件及其附件

（8）合同附件

7.上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在前的为准。

在合同执行过程中形成的其它文件（含双方协议等文件），也是合同的组成部分。

8. 合同价款

（1）甲乙双方同意本合同以人民币为报价和结算货币。

（2）本合同项目暂定总价款为（大写）：        （小写）：￥        元。

9.乙方向甲方承诺按照合同约定提供项目维修服务。

10.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式及《广州市本级城市维护计划专项项目经费管理办法（试行）》的规定，及时申请拨付合同款项，由财政局审核后向乙方直接支付合同价款及其他应当支付的款项。每次支付款项前，乙方必须先提供合法有效的增值税发票。

11.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具备相同的法律效力。

12.合同期满，双方履行完各自权利和义务后自动失效。

(以下空白)

(以下为签订页)

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

广州市市政工程维修处有限公司

地址：广州市海珠区昌岗中路168号    地址：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                      或委托代理人：

联系电话:                           联系电话:

传    真:                           传    真:

开户银行：

银行帐号：

# 中标通知书

# 合同条款

根据招标结果，为确保项目维护的质量和数量，明确双方责任，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

- 第一条  项目名称：（2024年-2025年）白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）日常维护

第二条  项目地点：广州市

第三条  项目范围、规模：

白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）管理范围内的市政道路、桥梁和隧道及其附属设施设备等。

工作内容主要包括：市政设施日常维护，包括但不仅限于沥青路面、混凝土路面、人行道、跨河涌桥、下穿隧道、排水管井、护栏杆牌及空间场地等设施的日常养护维修，以及设施范围内的日常巡查、三防预警响应、应急抢险、突发事件处置和甲方交办维护任务等工作。

第四条  服务期限：

暂定期限为 12个月，具体起始日期以进场通知书时间为准。

第五条  双方责任

5.1甲方责任

5.1.1为确保项目服务质量符合行政主管部门要求，指定项目业主代表执行项目合同，对乙方组织实施的项目服务进行全过程监督，对乙方日常养护维修的质量、安全、养护时效等工作进行不定期抽查，并向乙方派发相关工作任务单或问题整改通知。

5.1.2按照上级主管部门的年度（或季度、月度）考核要求，审核乙方上报的月度维修养护计划，检查维修管养计划执行情况，审核乙方上报的月度养护工作量报表，并对项目范围内各设施的完好情况进行月度考核。

5.1.3组织项目服务质量的过程考核及验收，按照招标约定制定考核标准，对乙方的服务质量、服务态度、服务水平及全面履约情况等进行考核和监督，并依据考核结果决定是否核减相应支付的服务费用。

5.1.4按照市财政部门有关市本级财政支付城维项目预算执行管理规定，做好项目预算资金的执行使用及效益监控，保障落实项目年度所需维护资金，并做好乙方完成项目服务工作量的审核确认及计量申报审核，并在完成审核后按财政规定向市财局支付中心申办计量支付手续等。

5.1.5有责对乙方服务质量进行考核点评，对乙方实施项目服务过程的违约、违规及潜在造成负面影响等行为进行通报、约谈、扣罚及作相应整改工作要求。

5.2乙方责任

5.2.1 乙方应认真履行投标文件及养护要求所明确的各项内容和招标文件的各项规定，依照法律法规、道路养护管理相关规范及技术规程、检验标准和甲方养护要求做好养护工作。

5.2.2乙方应服从甲方的工作管理及监督考核，应予以协助配合，高标准地做好设施维护服务工作，保障维护服务质量符合相关规范标准及甲方要求，按时且有效地做好设施相关舆情事件处理，保障项目维护范围设施运行正常、安全，保障不发生因设施缺陷导致危害公众生命财产安全、不出现责任投诉事件。

5.2.3 乙方应及时消除项目内所有设施的运行安全隐患，及时做好设施日常病害检修及问题整改，及时消除危及行人、行车的安全隐患，并须在甲方规定时限内完成养护维修工作任务。同时按要求做好设施维修养护计划、工作方案、应急预案等的编制、执行、检查纠偏及整改措施，做好日常巡检、养护维修、应急抢险、突发事件处理等工作及其过程记录，并建立项目档案、维护档案及相关过程记录档案等。

5.2.4 乙方应做好项目服务范围内各设施日常保护，防止项目范围内各设施被人为偷盗、恶意损坏，并对未经甲方同意或未取得批复进行擅自占道开挖道路设施等行为进行及时制止、劝退，确保项目范围内各设施完整、运行正常。

5.2.5乙方应按照国家法律法规和甲方工作要求，及时做好养护项目的内、外业资料的收集、汇总、编制、整理档案及上报甲方，并按甲方要求编制及上项目实施过程的相关信息或文档资料，确保管养项目存档资料或文件符合政府行业部门年度综合考评要求。

5.2.6乙方应在合同服务期内保障日/夜间均有满足维护设施应急响应或事故抢险的作业人员及车辆设备，要求作业人员稳定、设备功能齐全，且配备数量应满足设施现场应急或抢险要求，保障在恶劣天气条件下或发生突发事件下时能随时进行应急响应、有效抢险处置、及时维护工作，做好各类应急预案制定、应急演练、应急物资筹备等工作，做到及时排险、及时维护、及时处置。

- 5.2.7乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行城市道路养护作业的安全要求，建立健全安全生产责任制，建全项目安全生产管理机构及安全管理系列制度，配备项目专职安全管理人员，全面落实好项目参建人员的安全生产教育、培训、交底等，建立安全生产档案及安全生产管理长效机制，并在开展作业施工时严按法律法规、行业规范或标准及甲方安全工作要求落实齐全各项安全防护措施，确保合同期内无安全生产事故。否则，由乙方承担安全生产事故的全部责任、造成的损失及善后处理等责任。

- 第六条  合同价款与支付

6.1本项目每年度费用暂定为￥           元（大写：          ），甲方可根据年度资金下达计划和当年工作量，调整合同价款支付。

6.2合同价款包括乙方完成本合同采购范围内的设施巡检、养护维修工作、保证园区内设施的正常运行等所需履行的所有义务和责任的一切费用【即包括所有养护设备费、设施费、劳务费、检验费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、措施项目费（安全防护、文明施工措施项目费）、其他项目费、养护作业中产生的垃圾处置及运输和养护作业围蔽、各种装备的提供、运输及拆卸费用、规费、税费、保险费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和业务等的费用】，合同清单内另有列项的除外。

6.3计价与计量方式

6.3.1进度款按实计量计价，不允许超前计量和名义计量。在项目实施期间，若超出合同工程量清单发生工作量变更或合同工程清单没有的工作量，需先经甲方审批并完善相关变更手续，才能计量。

6.3.2市政设施养护工作：综合单价包干，按实计量。

6.3.3新增养护项目：在项目实施期间，若超过采购范围发生工作量增加或新增养护项目时，经甲方（或管理单位）审批确认后，按下列方式进行工作量及综合单价的计算：

（1）若合同工程量清单中已包含的子目，则按合同工程量清单中相对应子目的综合单价与实际发生工程量的乘积计算。

（2）若合同工程量清单中没有的子目，在项目实施时采用以下的方式进行计价：工程量按实际发生计算，主要材料价格按项目实施当期的《广州市建设工程造价管理站关于发布××××年××月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，并采用项目实施当期的定额，在税前按中标价与最高限价的下浮比例下浮后进行计价。套用定额的优先顺序：《广东省建设工程计价通则》、《广东省市政工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省园林综合定额2018》其他相关补充定额。

若本项目实施期间定额更新的，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确或规定不可操作的，采用建设行政主管部门颁发的最新定额，由合同当事人根据实际情况签订补充协议后执行。

（3）若相关的计价办法及定额没有可适用的子目，则由乙方提出报价申请，报甲方参考相关的计价办法审核确认后执行。

（4）乙方可先到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，因乙方未能充分查勘、了解现场情况或未能充分估计前述情况而增加的费用，由乙方自行承担。

6.4支付原则、支付方式

6.4.1乙方每月可按投标时市政设施养护费的综合单价（或新增养护项目单价）*实际完成工作量*90%进行计算，申请支付上一月市政设施养护费。

6.4.2甲方收悉乙方提交的支付申请及发票（税率9%）后，将及时进行审查。不符合支付条件的，甲方有权要求乙方补充提交相关材料直至符合要求；符合支付条件的，甲方及时申请支付。每次支付应按当期完成工作量的90%控制支付。当年度资金额度不足时，甲方可根据当年财政下达计划调整支付额度，在次年计划下达后补充申请支付，但不得超出本合同约定暂定总金额。

6.4.3甲方每月对乙方进行综合考核并对每次考核情况进行书面通报，每月内的进度款按照当期考核情况最多可支付至90%，具体按以下比例进行支付：

（1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为90%；

（2）考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应扣减2.5%，最多扣减至20%，扣减费用将不予支付并在结算时扣除；

（3）连续两次或累计三次考核得分在80分（不含80分）以下，甲方有权提前解除合同。月度考核内容及标准详见附件《养护要求及考核办法》。

（4）除以上月度考核外，若乙方出现本项目《养护要求及考核办法》（见附件）中违约处罚明细表的情况，则按相应标准进行扣罚且后续结算时不再对扣罚部分给予支付。

6.4.4每个考核期累计已支付的费用超过应支付乙方费用的，乙方应于甲方书面通知后10个工作日内退回超付费用，否则甲方有权从其他应付乙方的款项或履约保证金中予以扣除或依法向乙方追索。

6.4.5乙方可视情况进行单月或多月合并申请计量支付，申请支付款项前应严按甲方相关管理制度要求办理相关请款手续，提交相关请款/结算资料、合法有效的可支付凭证等，且须在甲方要求时间节点内提供完整齐全的相关请款/结算资料。

6.4.6甲方有权于每次支付服务费用前，先行扣除乙方应承担的违约金。

6.5结算

6.5.1本合同服务期满且完成合同履约验收合格后，乙方应在二十八天内按甲方要求提交完整结算资料及申请合同结算，如逾期未提交，由此造成的一切损失由乙方自行承担，结算送审金额为年度结算价之和，并以甲方自行审定的送审金额为准，乙方对此没有异议，最终结算金额以甲方或项目结算终审单位审定为准。

6.5.2双方一致同意，对于纳入年度审计项目计划的政府投资项目，若审计机关出具的审计报告与甲乙双方的结算数额不一致的，甲乙双方应根据审计机关出具的审计报告进行多退少补。

6.5.3最后一次计量申请时，乙方应先按甲方要求提交完整结算资料，经甲方或项目结算终审单位审定后再办理支付结算余款。

第七条  双方权利义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1为确保本合同养护项目服务质量符合行政主管部门要求、城市管理的要求，确保服务质量满足公众要求，甲方有权根据规范、行业标准、政府部门关于城市管理要求及项目实际情况，制定项目管理制度、标准和规范。

7.1.2为确保项目服务质量符合行政主管部门要求，甲方有权根据行业规范、工作标准、政府部门要求及项目实际情况制定考核标准，对乙方的养护作业质量、服务水平、过程履约情况等方面进行监督、考核，并根据考核办法和考核结果按本合同约定决定扣罚或核减相应支付的服务费用。

7.1.3本合同内各项目工作量为暂定工作量，甲方在合同年度内，有权根据上级主管或政府行业部门下达工作指令或工作实际调整养护工作量、服务内容及计量支付时间。

7.1.4如乙方不按合同约定履行职责、或未按照行业规范、养护标准进行养护作业、或不服从甲方相关管理工作，甲方有权向乙方追究违约责任、经济损失，视乙方违约影响性质决定扣罚或核减当期服务费用，并要求乙方限期完成相应整改工作。

7.1.5甲方有权根据实际需要适当调整乙方实施项目范围内的服务内容，未超出本合同约定服务范围的，乙方不得要求甲方额外支付费用，造价按照本合同约定的计价办法计算，但合同总额不变。

7.1.6乙方不存在违约的前提下，甲方按合同约定及已审核确认的乙方服务工作量，按期向乙方支付相应服务费用。

7.1.7若在项目服务期间发生维管设施或项目的管理职责移交，甲方有权将本项目合同的权利与义务整体或部分转移给接收单位，本项目相应养护资金原则上不随本合同直接转移，甲方有权按照项目实际开展情况及上级主管部门的批复要求再确定具体事宜。

7.1.8甲方将指定业主代表来执行合同实施，负责组织本项目的合同履约及工作质量验收，组织项目服务质量的过程考核及验收，按照招标约定制定考核标准，有权对乙方的服务质量、服务态度、服务水平及全面履约情况等进行考核和监督，并依据考核结构决定是否核减相应支付的服务费用

7.1.9如乙方投入现场管理人员、作业人员、机械设备不满足项目开展需求或不能满足甲方管理工作需求，甲方有权要求或责令乙方限期整改并进行相应调整或力量资源补充，并有权对乙方拒不整改或拖延整改等情况进行相应经济扣罚或服务费用核减。

7.1.10如遇紧急或重要的维修抢险、应急处置等事件或任务，乙方不配合相应工作或工作响应不及时、服务质量不达甲方管理要求等时，甲方有权指派其他单位代替乙方开展相应工作，并乙方合同金额中扣除相应款项给支援方。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1乙方应认真履行投标文件所明确的各项内容和招标文件的各项规定，依照法律法规、道路管理养护相关规范及技术规程、质量验收和甲方相关管理要求、工作标准，及结合本合同工作要求进行高质量管养，确保养护设施运营安全、路面完好、交通顺畅。

7.2.2乙方应严按甲方管理要求，按时按质及如实申报项目养护工作计量，确保每次提交的计量申报资料应完整、准确、规范，并对提交计量工作量记录资料的真实性负责，否则将承担相应违约责任。

7.2.3乙方应结合项目服务需求及甲方管理要求，配置充足的项目管理人员、一线班组人员、车辆设备及储备足够的应急抢险物资、设施养护材料等，以满足日常养护维修、应急抢险、突发事件处理等工作需求。

7.2.4乙方配置本项目的养护服务人员应具备相关专业知识及技术水平，熟悉本合同维护服务工作所需货物规格、技术指标及作业工艺，有足够能力且保障完成本项目各项工作。如因考虑提升本项目实施管理工作水平，乙方对投入现场人员进行优化、调整，需事前征求甲方准许同意，配备关键岗位人员须满足本项目开展实际需求及甲方有关设施养护管理规定。

7.2.5乙方收到甲方工作指令后，应立即响应并开展相应实施工作。如因存在客观因素或不可抗力，须及时向甲方书面报告情况，并经甲方同意后方可调整或暂停相应实施工作，否则将视为违约并承担相应责任。

7.2.6乙方应服从甲方的工作管理及监督考核，应予以协助配合，高标准地做好设施维护服务工作，保障维护服务质量符合相关规范标准及甲方要求，按时且有效地做好设施相关舆情事件处理，保障项目维护范围设施运行正常、安全，保障不发生因设施缺陷导致危害公众生命财产安全、不出现责任投诉事件。

7.2.7乙方应及时消除项目内所有维管设施的安全隐患，及时消除危及行人、行车的安全隐患，做好日常巡查和养护记录，必要时拍照留存各种损坏的情况,建立项目档案和养护档案。

7.2.8乙方应保障项目范围内各设施的正常运行，对项目范围内设施非正常营运（撞损等）的损毁情况，应及时向甲方报告，并按原设施设计标准进行修复、更换，协助警方寻找损毁行为责任人，并有权向责任人追讨相应损坏设施相应修复费用；对项目范围内设施非正常营运（被盗等）的损毁情况，乙方应及时向甲方报告，并按原设施设计标准进行修复、更换，及时发现损毁行为并进行报警（取得公安报警回执），有权并自行向责任人追讨、承担相应修复费用。

7.2.9乙方应做好恶劣天气下的防御布防、突发事件下的排险处置等应急工作工作，做到及时排险、消患、抢修，及时恢复设施运行正常，同时要做好项目服务工作相关的各种应急预案制定、演练培训，保障做好应急物资、车辆设备、班组人员常备齐全，确保相应工作处置高效。

7.2.10乙方应根据项目实际和工作内容，制订安全生产专项实施方案，系统建立安全生产档案，形成安全生产的长效机制，确保安全生产；对于安全生产事故责任、造成的损失及善后处理问题均由乙方负责。

7.2.11乙方开展养护工作时车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决，同时严格遵守政府和有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定进行文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与安全文明施工的关系。

7.2.12乙方有义务对项目现场进行详细勘察摸查，应自行熟悉项目范围内各设施状况及周边环境情况，及了解清楚与项目实施过程关联的外在环境因素、外单位协同关系等，并承诺不因上述因素问题对甲方索赔。

7.2.13乙方应接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应严格按甲方提出的时限、质量标准等要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

7.2.14乙方应服从甲方的管理和具体工作安排，并遵守有关规章制度，对违法、违纪、失职、渎职的乙方员工，甲方有权追究乙方的管理责任，包括但不限于经济责任和法律责任。

7.2.15若在在项目服务期间发生维管设施或项目的管理职责移交，乙方应无条件配合甲方完成本项目合同权力及义务的整体或部分移交给接收单位，协助及配合甲方完成包括但不限于移交养护服务相关资料文档归集整理、养护设施现况摸查统计等工作。发生移交后，乙方应遵从接收单位的相关管理规定或工作要求，并甲方发出终止合同通知之日起解除本项目合约关系，终止合同后按本项目实际完成工作量和服务时间进行合同结算，甲方不予其他补偿。若发生移交后，接收单位同意继续由乙方提供项目服务，乙方须及时配合签订相关移交协议，并向接收单位提供与该项目相关的服务工作。

7.2.16乙方应建立健全项目养护管理档案，有义务做好项目养护实施过程的各种信息收集、资料整理和归档保存。养护服务期满或因其他原因提前终止合同的，乙方应将项目管养过程的所有档案资料及养护范围内各设施完好地移交。

7.2.17乙方应按甲方管理工作要求，运用信息化手段开展日常养护、计量签证等工作。

7.2.18乙方应加强新材料、新设备、新工艺、新技术等“四新”应用的推广使用。

7.2.19乙方有义务配合甲方或经甲方委托第三方单位进行项目实施过程检查、质量检验及各阶段履约验收等工作，并为相关工作开展提供交通便利。

7.2.20如遇紧急或重要的维修抢险、应急处置等事件或任务，因乙方原因导致工作响应不及时、服务质量不达甲方管理要求时，乙方承担相应违约责任，并有义务按照甲方工作调整安排及承担相应费用支付等。

第八条  履约担保

乙方应向甲方提供履约担保，担保可选择形式：■履约银行保函、□现金（下称“履约担保金”）

8.1乙方应在本合同签订后 60 个工作日内，向甲方提交由在中华人民共和国注册的银行开出的担保金额为合同价款的 10％，即人民币                   （¥          ）的履约银行保函原件或等额的履约担保金。乙方如未能按约定提交履约银行保函或履约担保金的，甲方有权解除合同。

8.2乙方提交的履约银行保函或履约担保金是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金等）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向出函银行提出索赔或直接动用乙方提交的履约担保金。

8.3乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的部分或全部的，或者全部或部分动用履约担保金的，乙方必须在甲方规定的时间内按合同约定的履约担保金额重新提交履约银行保函或补足履约担保金。

8.4若乙方提交的履约银行保函有效期终止日在本合同有效期终止日之前，乙方应及时续期：需在履约银行保函有效期届满前一个月进行保函有效期续期或提交新的履约银行保函，使得乙方提交的履约银行保函有效期终止日等于或晚于本合同有效期终止日。

8.5如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约银行保函或不按合同约定及时对保函进行续期或未及时补足履约担保金的，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按履约保证金的金额追究乙方的违约责任。

8.6本合同服务期届满后若乙方没有违约行为，乙方可以向甲方申请无息退还履约银行保函或履约担保金。

第九条  工程分包

9.1乙方应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和甲方的要求，对分包单位实施分包管理工作。

9.2非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分进行分包。

9.3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

9.4工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，由乙方承担连带责任。

9.5分包工程价款由乙方与分包单位结算。除生效法律文书要求外，甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。生效法律文书要求甲方向分包人支付分包合同价款的，甲方有权从应付乙方款项中扣除该部分款项。

第十条  安全责任

乙方履行本合同义务、提供项目养护服务时应严格遵循安全生产相关的法律法规及规章制度、规范标准等，并符合项目所在地政府行业部门要求以及本合同约定和附件《安全生产协议》。

第十一条  违约责任

11.1甲方无正当理由未能按时办理申请支付乙方合同价款，属于违约，应承担违约责任，承担违约责任方式按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

11.2在合同期内，乙方因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由乙方承担其法律和经济责任，与甲方无关。

11.3乙方连续两次或累计三次月度的绩效考评得分均在80分以下的，甲方有权解除合同，按实际完成工作量及合同相关规定进行结算。

11.4如乙方发生《乙方违约责任明细表》列出的情况，视为违约，详见附件2。

11.5如因乙方违反本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金或给甲方造成经济损失的，甲方有权从应支付予乙方的合同价款或乙方提交的履约银行保函或履约担保金中优先抵扣相应金额。

第十二条  合同变更与解除

12.1合同变更

12.1.1合同当事人可以通过签订补充协议的方式对本合同的内容进行变更或修订，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力，但变更或修订的内容不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家利益和社会公共利益。

12.1.2关于本合同的任何变更或修订均应以书面形式作出。

12.2合同解除

12.2.1甲乙双方协商一致，可以解除（全部解除或部分解除）合同。

12.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除（全部解除或部分解除）合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行。

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。本条款所称一方违约包括但不限于：①在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；②一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；③一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

（3）因本合同项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

（4）法律规定或者本合同约定可以解除（全部解除或部分解除）合同的其他情形。

合同当事人一方依照上述（1）至（4）项主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。

12.2.3任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

12.2.4合同解除后，乙方应妥善做好已完成工作成果的保护和移交工作。合同解除后的支付事宜按如下约定执行：

（1）当事人双方协商一致解除合同的，按照达成的协议办理结算及支付。

（2）因不可抗力解除合同的，按照乙方实际完成的工作量办理结算及支付，双方互不承担违约赔偿责任。

（3）因甲方原因解除合同的，如乙方尚未开始服务工作的，对乙方产生损害后果的，甲方依法赔偿；如乙方已开展服务工作的，甲方应按照乙方实际已完成的合格工作量办理结算及支付，对乙方产生损害后果的，甲方依法赔偿。

（4）因乙方原因解除合同的，如乙方尚未开展服务工作的，应向甲方支付合同价款10%的违约金；如乙方已开展服务工作的，甲方应按照乙方实际已完成的合格工作量办理结算及支付，乙方应向甲方支付解除部分价款10%的违约金。本合同另有约定的，从其约定。

第十三条  争议解决方式

13.1与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2发生争议后,相关费用的承担：

13.2.1因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于直接经济损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

13.2.2甲乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。

第十四条  不可抗力

14.1除法律法规对不可抗力的相关规定外，双方一致同意视为不可抗力的其他情形：非甲方原因导致且不在其控制下的政府行为，如政府政策变化、政府计划调整、政府指令、征收征用等。

14.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条  税费

在中国境内、外发生的与本合同有关的税费，按有关规定执行。

第十六条  其他

16.1本合同未尽事宜，双方通过签订补充合同予以完善。

16.2除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（以下无正文）

# 养护要求及考核办法

- 养护要求

1、因工作需要，中标人全天候保持备勤工作状态，遇有问题或业主指令应立即处理。

2、提供服务期间，交通组织协调，由中标人自行解决，招标人给予协助。

3、重大节日、重要活动、创文、迎检、恶劣天气、突发事件、自然灾害等特殊时期，中标人要无条件服从招标人安排，按时完成相关工作。

4、合同约定的项目，非经招标人同意，中标人不得将本项目全部或任何部分分包和转包给他人。否则，招标人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由中标人负责赔偿。

5、由于本项目工期紧和项目特殊性，招标人提醒投标人注意，投标人在本项目报名后，就应立即着手在项目沿线寻找合适的位置，中标后30天内建立完成标后维护工作开展所需的项目部临时设施。

6、项目部布点的选择应考虑本项目汛期期间的隧道泵房应急，并且出现紧急应急事件频率高等特点，在项目沿线设置合理的项目部及应急设施，项目部应有备料区、办公区、住宿区、加工区、停车场等设施。

7、中标人在养护期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明作业、深夜作业、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。

8、中标人必须严格按照已经确认的项目实施方案组织作业，并接受招标人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明作业、环保及工地纪律的监督和管理，并符合广州市安全文明、余渣排放、减排节能的相关规定进行养护，优先使用环保低碳无灰尘的机械设备。

9、养护作业人员必须严格遵守一切规章制度，及时处理全线可能发生的突发事故，负责其含白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）日常维护项目等设施正常，自觉接受检查，相关作业人员必须持证上岗，特别是特种作业人员，无证人员一律不得进入项目现场。

10、中标人必须根据本项目的特点预先对本项目涉及的材料、设备等编制使用计划，以满足维护、应急要求。

11、应维护项目特点为按季度集中申请拨付进度款，故此，中标人不得因政府办理相关支付手续及因上级原因支付进度款缓慢而停止相应的维护工作，中标人应自行综合考虑自身的财务状况。

12、中标人在管理服务期内由于中标人责任造成群众及其他人人身伤亡和财产损失的，由中标人负全责赔偿。如出现工伤事故，不论责任在谁，承包商应先抢救员工，并先垫付医药费，妥善处理善后事项。

13、中标人工作人员发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿。中标人与一线的工人签订用工合同期限，最多到服务期满，本项目的一线的工人在服务期满，中标人三个月内不能带走，保证服务期满后，新一轮中标人接管的工人稳定。

14、未经招标人同意，中标人不得对车行道路的设施及布置作变更。

15、服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足招标人要求。

16、中标人全部工作人员，须符合《劳动合同法》和广州市政府用工标准。

17、服务期内发生各种事故：包括治安、交通、防火和违反计划生育、劳资纠纷等事件均由中标人承担一切责任。

18、服务期内，如因中标人的责任引起的劳资纠纷等罢工问题，影响正常工作的，招标人有权临时另行聘请员工，确保正常工作，所产生的费用在履约保函扣减作为招标人另行聘请员工的加班工资（按招标人聘请员工工资的3倍扣减），扣减履约保函必须由中标人按原履约保函的数额补足。一年内累计出现两次这类事件，招标人有权解除与中标人签定的合同。

19、中标人要建立沟通平台，中标人每月要向招标人汇报1至2次工作，并接受招标人的业务指导。

20、合同期内中标人随时向招标人现场管理人员提供现场巡检的交通便利等，以上费用含在合同总价中。

21、因本项目维护在汛期及雨季期间养护任务较为集中，投标人应投入适合本项目雨季施工的设备、材料，以满足维护、应急要求。

- 养护综合考核办法

- 一、考核对象及范围

（一）考核对象

本项目设施养护单位。

（二）考核范围

本项目设施范围。

（三）考核内容

检查考评内容分为：日常设施巡查管理、养护维修、安全管理和突发应急事件处理、各类投诉处理、环境保护、设施档案资料等。

- 二、考核组织

- 由业主单位组织成立检查考评工作组。其中，检查考评工作组组长由业主单位领导担任，部门管理人员为组员，负责对项目养护单位进行月度考核综合评分。纪检监察部门负责全过程中的监督检查工作。

- 三、考核时间

考评每月进行一次。

- 四、评分表

| 月度考核综合评分表（养护项目） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 养护单位: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 道路及其它基础设施 | 路面出现行车安全类病害/隐患，未及时处理，如坑槽、空洞、井盖缺失等 | 每处扣5分 |  |  |
| 2 |  | 人行道设施破损、过街设施破损、交通设施缺损，未及时修复 | 每处扣5分 |  |  |
| 3 |  | 桥隧伸缩缝、排水系统等市政设施损坏未及时修复 | 每处扣2分 |  |  |
| 4 |  | 井盖异响、井盖设施缺损没有按规定的时间到场并及时处理 | 井盖异响每处扣2分，井盖缺失未及时处置扣5-15分 |  |  |
| 5 |  | 巡查工作未按要求频率开展，巡查系统未按要求操作 | 每次扣2分，导致未及时发现问题的扣5分 |  |  |
| 6 |  | 没按要求保障隧道泵池正常、隧道收水系统通畅、泵房地面整洁、水泵及电气柜等附属设备完好 | 每次扣2分，导致积水扣5分 |  |  |
| 7 |  | 隧道机电设施维护不到位导致出现故障，照明等电器设施未及时维护 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 8 |  | 未及时完成排水管井清疏导致市民投诉，或未及时完成清疏导致设施积水 | 导致投诉每次扣2分，导致积水每次扣5分 |  |  |
| 9 | 投诉 | 因设施养护工作问题导致舆情投诉（含12345热线、信访、各上级单位） | 每次扣1分，信访件查实扣5分 |  |  |
| 10 | 管理 要求 | 设施范围内有异常占道开挖未及时发现并上报的，管养设施内有无关人员逗留未及时管理并上报的 | 每次扣3分 |  |  |
| 11 |  | 养护质量不达标 | 每项扣2分 |  |  |
| 12 |  | 业主收到投诉或巡查中发现设施损坏、设备故障在接到通知后，工作没有按规定时间到场处理，且无合理的原因。 | 不达标，每次扣3分 |  |  |
| 13 |  | 因养护工作不到位导致设施破损、设备不能正常工作造成不良影响 | 每次扣5分 |  |  |
| 14 |  | 未按要求完成上级或业主交给的工作任务 | 每次扣5分 |  |  |
| 15 |  | 在施工期间，未按安全管理规定操作 | 关联《安全生产监督责任书》并扣5分 |  |  |
| 16 |  | 存在弄虚作假，工作量出现假报、虚报等情况 | 每次扣10分 |  |  |
| 17 | 安全 | 从业人员是否不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 每次扣2分 |  |  |
| 18 |  | 从业人员是否不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 每次扣3分 |  |  |
| 19 |  | 未落实安全责任制、未设立安全管理架构、未健全安全管理制度。 | 每项扣2分 |  |  |
| 20 |  | 项目负责人、安全员未驻现场开展安全管理或管理不到位，作业人员未经交底教育。 | 每次扣3分 |  |  |
| 21 |  | 现场作业不符合安全生产条件，未按要求落实好现场安全防护措施 | 每次扣5分 |  |  |
| 22 |  | 现场施工作业不符合文明施工、环保要求 | 每次扣5分 |  |  |
| 23 |  | 出现安全事故或因占道作业问题导致交通事故 | 每次扣10分 |  |  |
| 24 |  | 未及时、如实报告生产安全事故 | 每次扣5分 |  |  |
| 说明： （1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为90%； （2）考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应扣减2.5%，最多扣减至20%，扣减费用将不予支付并在结算时扣除； （3）连续两次或累计三次考核得分在80分（不含80分）以下，甲方有权提前解除合同。月度考核内容及标准见《养护管理要求》。 |  |  |  |  |  |
| 考评单位代表： |  |  | 考评日期： |  |  |

- 五、考核结果

1.完成检查后，考评工作组成员依据本《要求》规定，对受评单位养护维修工作情况进行综合评价打分汇总计算。

2.业主单位将对每次考评情况进行书面通报，并根据当期考核情况最多可支付至考核期进度款的90%，具体按以下比例进行支付：

（1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为90%；

（2）考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应减少2.5%，最多扣减至20%，对应减少部分的费用将不予支付并在结算中扣除。

（3）除以上考核外，若乙方出现违约处罚明细表的情况，则按相应标准进行扣罚且后续结算时不再对扣罚部分给予支付

| 违约处罚明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 违约情况及其扣罚条款内容 | 备注 |
| 1 | 擅自更换（含未经甲方批准或实际未到位）项目负责人的，处罚：第一次100000元/每人次，第二次200000元/次，依次类推。 |  |
| 2 | 自甲方发出入场通知书后，现场负责人及其主要管理和技术人员没有到位，或养护班组人员无按规定最低人数到位的，处罚：延迟一天5000元/每人。 |  |
| 3 | 具备作业条件情况下，出现项目实施过程需要的主要机械设备未及时到位的，处罚：2000元/每台每天。 |  |
| 4 | 接到甲方任务通知后，未甲方要求及时响应工作，或无客观外在因素未按规定时限完成、或拖延完成、或拒不完成的，处罚：10000元/每延1天。 |  |
| 5 | 未及时（含甲方规定或第三方单位规定时限）完成设施病害检修或应急处置，导致设施安全隐患持续存在或造成社会负面影响的，处罚：一般安全隐患5000元/每延1天，较大安全隐患10000元/每延1天，严重安全隐患20000元/每延1天. |  |
| 6 | 出现路面坑槽、井盖缺损、伸缩缝损坏等病害未及时处置，或未按甲方规定时限、标准进行彻底修复整治的，处罚：2000元/每处每延1天。 |  |
| 7 | 猎德大桥、沿线隧道及其附属设施设备进行巡检、养护维修工作不到位或不符合合约要求的，处罚：扣除当期对应养护费用，并处罚2000~5000元/每次。 |  |
| 8 | 发布三防预警时，未立即响应并在30分钟内赶赴到现场布防，出现未按时到场或擅自提前撤离应急值班人员的，处罚：1000元/每人每次； 因预警响应不及时或布防抢险不到位造成设施水浸的，处罚：20000元/每次每处。 |  |
| 9 | 在大（暴）雨期间，出现因道路排水管井堵塞导致路面积水而影响正常交通的，处罚：5000~20000元/每次每处。 因排水管井疏通、清淤措施不力导致排水不畅，被新闻媒体曝光的（特殊自然灾害除外），处罚：每20000元/每次。 |  |
| 10 | 因乙方开展设施养护工作不到位，导致甲方或相应设施受到上级单位、政府部门、社会媒体的批评、通报、负面曝光等情况，处罚：20000~50000元/每次 |  |
| 11 | 乙方出现其他违约行为，接到甲方整改通知后7日内（或甲方规定时间内）未及时纠正或完成整改的，处罚：10000元/次；对同一违约事项未进行彻底整改（或整改成效未达到规定要求）或重复出现的，重复处罚：20000元/次。 |  |
| 12 | 项目实施后，未健全项目安全生产责任制、或未建立项目安全管理架构、或未制定项目安全管理制度、或未设置项目专职安全员等、或未危险源风险点隐患排查及分级管控等情况，处罚：5000元/每次每项。 |  |
| 13 | 在项目实施作业前，未对项目管理人员、一线作业人员进行安全交底、技术交底、三级教育、岗前培训等类培训、教育及交底工作的，处罚：1000元/每人每项 |  |
| 14 | 进行养护作业时，现场一线作业人员未按要求穿戴个人安全防护用品（如安全帽、安全带、反光衣等）的，处罚：500元/每人每次。 在实施项目作业时，未按照安全生产相关规定落实现场安全防护措施或安全防护措施、应急措施落实不到位的，处罚：5000元/每次 |  |
| 15 | 在进行高出作业、有限空间作业、动火作业等较危险性作业时，未进行事前作业票审批、或未落实专人现场监护、或未按规定要求落实个人防护及现场安全防护措施的，处罚：10000元/宗 |  |
| 16 | 进行路面占道施工作业时，未按规定城市道路占道作业规定设置现场围蔽标识、警示标识、导向标识等，或设置围蔽不满足路面占道作业安全防护要求、或使用不符合甲方管理规定围蔽设施等的，处罚：2000~5000元/每次每处 |  |
| 17 | 其他因乙方履约或工作不到位，导致因项目施工质量、安全管理、文明施工等情况受到地方、个人或有关部门投诉的，处罚：2000~10000元/次 |  |

投标报价清单

廉洁协议

甲方：广州市市政工程维修处有限公司       （以下简称“甲方”）

法定代表人: 盛飞

受权委托人：

乙方：                                                 （以下简称“乙方”）

法定代表人：

受权委托人：

项目名称：（2024年-2025年）白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）日常维护

项目金额：￥                元

协议编号：

签订地点：

为预防贿赂行为，维护双方共同合法权益，保证甲乙双方合作关系健康发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中国共产党廉洁自律准则》等规定，经甲乙双方友好协商，达成如下廉洁协议，以资双方信守履行：

一、本协议所称的贿赂是指甲方与乙方在合作过程中，乙方或其单位工作人员给予甲方人员的贿赂，具体由检察机关或纪检部门界定。

二、甲方人员不得以任何名义向乙方索取贿赂；收受贿赂的人员，甲方给予解雇，没收违法所得，情节严重构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

三、属甲方人员主动索贿，乙方不配合甲方或其上级机关调查其人员受贿行为，将视为乙方违反协议，经核实后，甲方有权终止与乙方的合同。

四、乙方违反协议，贿赂甲方人员，以图获取不正当商业利益，经核实后，乙方需向甲方按合同标的额支付相应违约金。其中：

1. 100万元以下的合同，支付标的额20％的违约金；

2. 100万—1000万元（含）的合同，100万元按20％、超出100万元部分按15%，累计支付违约金；

3. 1000万元以上的合同，100万元按20％、100万元以上—1000万元（含）按15％、超出1000万元部分按10 % ，累计支付违约金。

五、乙方违反协议，单位或工作人员（含关联企业或关联人士）贿赂甲方人员，被人民法院认定或检察机关、纪检监察机关、工商行政管理机关立案查处的，甲方有权立即中止合同，由此导致甲方的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

六、若甲方人员要求乙方给予任何形式的不正当利益，乙方必须及时反映给甲方，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。对于乙方的协助，甲方将根据情况给予乙方更多的商业合作机会。

七、甲方设定专人专线接受乙方反映情况，

电话：83804328            联系人：沈两钊

八、甲乙双方解除合同关系时，本协议自动失效。

九、本协议作为主合同（编号：市维维管合字[2024]     号）的补充，与主合同具有同等效力，其他事宜按主合同约定执行。

十、本协议份数及甲乙方所持有的份数均与主合同一致，自签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

广州市市政工程维修处有限公司

甲方代表签字：                    乙方代表签字：

签约日期：                        签约日期:

# 安全生产协议

为在（2024年-2025年）白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）日常维护合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主广州市市政工程维修处有限公司（以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．定期组织监理对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.乙方派       任工地的安全生产、文明施工直接责任人，责任人需落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。经常布置、检查工地各项安全技术措施和文明施工方案的落实。进行各级安全技术交底和安全生产、文明施工检查与教育，组织和管理好工地现场安全生产、文明施工各级专业人员。

4．乙方派       任安全员，督检查各项安全生产和文明施工制度的落实执行情况，检查施工管理人员及施工班组的安全技术交底及执行情况，参与组织项目现场开展安全监督与检查工作，参加项目组织的安全检查活动，对发现的隐患按整改通知单的时间监督整改，做好每日的检查整改记录。而且要安排人员建立和完善上级部门要求的安全生产、文明施工档案资料。

5．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的注册建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。注册建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

6．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

7．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，注册建造师必须承担管理责任。

8．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品人员不得上岗。

10．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如甲方或乙方因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

本安全协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

四、本协议份数及甲乙方所持有的份数均与主合同一致。

甲方：广州市市政工程维修处有限公司  乙方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权代理人：                    或其授权代理人：

履约银行保函（格式）

致：广州市市政工程维修处有限公司

鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与 广州市市政工程维修处有限公司（以下简称“发包人”）签订                 合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段项目的实施，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）：           （小写）：         元。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知或付款凭证后的 7 个工作日内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函的担保金额支付完毕，或在服务期满28天后，发包人将履约保函无息退回承包人后失效，最迟不超过   年  月  日。

担保银行：  （银行全称）  （盖章）

地址：

法定代表人或其授权的代理人：（姓名）（职务）（签名或签章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

日      期：   年   月    日

注：本保函为参考格式，实质性内容不得修改，否则发包人有权拒绝接受。