合同编号：

监 理 合 同

服务名称：佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复

环境监理服务

建设单位(委托人)：佛山电器照明股份有限公司

监理单位(监理人)：

签订日期：二0二四年  月  日

第一部分   监理合同

委托人： 佛山电器照明股份有限公司

监理人：

据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程监理规范》（GB50319-2000）《建设用地土壤修复技术导则》《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》等项目相关的国家法律、法规以及有关政策规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复环境监理服务

建设单位：佛山电器照明股份有限公司

地块位置：佛山市禅城区汾江北路64号

项目规模：佛山照明禅城总部厂区需土壤修复的地块包括北区地块和中区地块（以下简称“本项目地块”）。北区地块于佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路北侧，面积为60462.41m2，场地土壤污染物类型主要为砷、汞、钨、钼、石油烃、乙苯的单一污染和复合污染，污染土壤修复总土方量约32736.12m3，污染深度最深约8m。中区地块西侧为汾江北路，东侧为广湛铁路，面积为75666.8m2，场地土壤污染物类型主要为石油烃、多环芳烃、钨、砷、汞、镍、铅、钼、氟化物的单一污染和复合污染，污染土壤修复总土方量约58709.3m3，污染深度最深约7m（以上污染土壤修复总土方量、污染深度等均为预估数据，具体以项目现场实际为准）。

- 二、监理服务范围：

结合本项目地块实际情况及上述法律法规规定，实施对本项目临时设施工程、污染土壤清挖（包括基坑支护、土方开挖）以及修复过程、二次污染防治的全过程监理工作，对质量和进度进行控制，以及对场地修复期间的安全施工进行监理，确保修复工作符合环境保护有关法律法规的要求；土壤修复过程中监测大气、水、噪声等各项数据；通过驻场监理、旁站监理或巡视等方式实施监理，及时提交监理过程有关报告，编制项目的环境监理方案报广东省、佛山市生态环境主管部门备案，并严格按照已备案的环境监理方案和环境保护相关要求，进行项目监理和环境监理（包括提交相关报告）。包括但不限于：

（1）负责工程各项环境管理（包括项目监理）、检查、监测、检测等一切相关工作，若不具备检测资质的，应将此部分任务委托给广东省生态环境主管部门公示的合格检测机构名录中的单位负责，检测费用由监理人承担。

（2）对本项目地块土壤污染修复工程进行环境监理（包括项目监理），对承包人实施修复过程中的工程安全、质量、进度及防止二次污染等事项进行监督管理。

（3）配合委托人、第三方机构、相关职能管理部门开展的各类检查、检测、监测、效果评估等工作，协助委托人配合好环境保护行政主管部门的日常监督管理、生态环境主管部门监督检查、项目环保审查和环保验收工作。

（4）对本项目地块土壤污染修复过程实施监测、检测，保证相关监测、检测符合国家技术规范，并将相关监测、检测报告附在监理验收报告中。

（5）本项目地块土壤污染修复工程竣工后，编制本项目监理总结报告，并协助配合第三方验收，该报告必须通过广东省、佛山市生态环境主管部门的技术评审，并取得同意备案的函复文件。如该报告未能通过广东省、佛山市生态环境主管部门的技术评审，委托人有权解除本合同，监理人应向委托人支付本合同监理服务费30%的违约金，赔偿因此给委托人造成的全部损失。

（6）协助委托人对承包人提供的工程量、工程款、变更、索赔、签证、工程结算等工程造价文件进行审核，协助委托人对监理项目的投资、工程造价进行控制，并于每月5日前应向委托人提交上一月的监理月报。月报需详细反映月度进度、质量、工程款支付和工程签证等情况，及所采取的对策和措施，对工程的意见和建议及下月监理工作的重点。

（7）督促和检查承包人文明施工、健全安全生产防护措施，巡查、检查现场安全、文明施工实施情况，审核项目环境保护、安全防护措施、二次污染防控措施等是否符合国家法律法规的要求，对于不符合规定的事项向承包人发出整改要求。

- （8）督促并审核承包人编制、整理工程竣工验收及备案文件、技术资料、竣工图纸和各种必须归档的资料，协助委托人办理各项验收和项目移交工作等。

- 三、监理服务期：

- 监理服务周期为合同签订之日起至本项目通过广东省、佛山市环保主管部门验收及备案且本项目地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之日止。

- 四、合同价款：

- 本合同监理服务费:含税签约合同价      元 ，不含税合同价       元，增值税税额   元，增值税税率 6%  。

- 本合同采用总价包干，监理服务费包含完成全部监理工作内容所需的全部费用，包括但不限于劳务(含技术人员)费、材料费、机具费(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、试验费、损坏修复费、各项措施费、报告及方案编写费、工作成果报审费、配合协调费、保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金、保险费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等，除合同另有约定外，委托人不需再另行任何支付费用。

- 五、履约担保

履约担保形式：可采用现金或者银行保函形式（履约担保函应由工、农、中、建等四大银行出具）。

履约担保金额：合同价的10%。

提交时限：合同签订之日起10天内向委托人提供。

履约担保的有效期：监理人应保证其履约担保在本项目过广东省、佛山市环保主管部门验收及备案且本项目地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之日前一直有效。

如监理人在合同履行期间违反本合同相关规定需向委托人支付违约金或赔偿金的，

委托人可在合同价款里或（履约保证金）中扣除相应款项。

履约担保金退回时间：本项目地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之后（无息退回）。

履约保证金缴纳账户：

开户行：  中国银行股份有限公司佛山分行   ；

账户名称：佛山电器照明股份有限公司 ;

账号：  728957735845      ；

六、相关定义：

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

七、合同履约：

1.监理人向委托人承诺，按照《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南》等法律法规规定以及本合同的约定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2.委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式，向监理人支付报酬。

八、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

（本页无正文）

| 委托人：（盖章） |  | 监理人：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人: |  | 法定代表人: |
| 或委托代理人： |  | 或委托代理人： |
| 纳税号： |  | 纳税号： |
| 账号： |  | 账号： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 电话： |  | 电话： |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |

第二部分   标准条件

词语定义、适用范围和法规

第1条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

⑴“项目”是指委托人委托实施监理的项目。

⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方及其合法继承人。

⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

⑷“监理机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。

⑸“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

⑹ “承包人”是指委托人与土壤修复单位签订合同的当事人。

⑺ “项目监理的正常工作”是指委托人与监理人双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

⑻ “项目监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

⑼“项目监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

⑽ “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

⑾ “月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天（没有相应日期的为该月最后一天）的时间段。

第2条　建设项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章。

第3条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第4条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,全面、及时完成监理合同专用条件中约定的监理项目范围内的监理业务，确保本项目地块土壤污染修复工作如期顺利开展。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第5条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第6条　监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间移交给委托人。

第7条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。

委托人义务

第8条  委托人按专用条件第39条向监理人支付报酬。

第9条　委托人应当为监理人提供开展监理工作需要的基本外部条件。根据需要，如将部份或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第10条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与项目有关的为监理工作所需要的项目资料。

第11条　委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第12条　委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与监理人联系。委托人更换常驻代表，要提前通知监理人。

第13条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第14条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。

第15条　根据情况需要，监理人的办公用房、通讯设施、监理人员工地住房等由合同专用条件约定的设施，在合同专用条件中予以明确。

第16条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第17条　监理人在委托人委托的项目范围内，享有以下权利：

⑴ 选择项目分包人的建议权；

⑵ 对项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

⑶ 对项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现项目设计不符合本项目国家规定质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

⑷ 审批项目施工组织设计和技术方案、修复方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

⑸ 主持项目建设有关的协作单位的组织协调会议，重要协调事项应当事先向委托人报告。

⑹ 监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先征得委托人书面同意。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

⑺ 项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项项目和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人取得监理机构复工令后才能复工。

⑻  项目进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前的签认权；

⑼ 在项目施工合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核，以及项目结算的复核确认权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付项目款。

第18条　如果由此严重影响了项目费用或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第19条　在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理人提出，由监理人研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机构仲裁、人民法院诉讼时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第20条　委托人有选定项目承包人以及与其订立合同的权力；

第21条　委托人有对项目设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求、项目设计变更的建议权；

第22条　监理人调换项目总监理工程师须事先经委托人同意；

第23条　委托人有权要求监理人有提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第24条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或项目造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员, 甚至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第25条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过本合同约定的日期，双方应进一步商定、相应延长的合同期。

第26条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人原因而造成了委托人的经济损失，监理人应全额赔偿。

第27条　因不可抗力导致委托监理合同全部或部分不能履行，监理人不承担责任；监理人违反本合同第4-7条规定造成委托人损失的，应向委托人承担赔偿责任并承担因该索赔所导致委托人的各种费用支出，包括但不限于处理该事项而支出的律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、公证费、差旅费等。

第28条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出，包括但不限于处理该事项而支出的律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、公证费、差旅费等。

委托人责任

第29条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向侵权损害方要求赔偿损失。

第30条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第31条　由于委托人、承包人或监理人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。任何原因导致的监理项目工期延长，则监理服务期相应延长，因此增加的监理服务费已包含在合同价款中，委托人不再另行支付。

第32条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人，监理服务期、监理服务费不变。

第33条　监理人向委托人办理完竣工验收或项目移交手续，承包人和委托人已签订项目保修责任书，监理人收到监理服务费尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第34条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍有效。

第35条 监理人在应当获得监理服务费之日起30日内仍未收到监理服务费的，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第31条及第32条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知。发出通知14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务，委托人承担违约责任。

第36条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第37条  当委托人认为监理人无正当理由未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后10日内没有收到答复，可在通知发出后15日内发出解除本合同的通知，本合同立即解除，监理人承担违约责任，应向委托人退还全部已收取的监理服务费，并支付本合同监理服务费总金额30%的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，应赔偿全部损失。

第38条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理服务费

第39条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的监理服务费，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第40条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起。违约金从规定支付期限最后一日的次日起计算。

第41条　支付监理服务费所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第42条　如果委托人对监理人提交的支付通知书中监理服务费或部分监理服务费项目提出异议，应当在收到支付通知书2个工作日内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议监理服务费项目的支付。

其他

第43条　监理人员为完成本项目监理工作所必须的出外考察以及材料、设备复试等费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第44条　在监理业务范围内，如须聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担。

第45条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第46条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第47条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第48条  监理人对由其编制的所有文件拥有署名权，委托人有权为本项目使用或复制此类文件。

争议的解决

- 因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，双方同意向项目所在地人民法院起诉。

第三部分 专用条件

本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删改或修改，其条款号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行。

第2条 本合同适用的法律及监理依据：

1．《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《建设用地土壤修复技术导则》《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南》、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》等项目相关的国家法律、法规以及有关政策规定、主管部门批准的建设计划、规划、设计、招投标文件。

2．委托人与本项目设计、承包人签订的合同或协议。

3．本建设项目监理合同。

4．经批准的本项目施工图纸及说明。

5．国家和地方现行的技术服务标准（详见附件1）评定标准及施工验收规范。

6．当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。

7．委托人发出的指令。

第4条 监理范围和监理工作内容：

监理范围：详见附件1

监理目标：

（1）进度目标：符合本项目地块土壤污染修复工作委托人的工期要求；

（2）质量目标：须完成本项目地块土壤污染治理与修复的各项工作，确保修复实施方案通过广东省、佛山市生态环境主管部门组织的专家评审会，通过广东省、佛山市生态环境主管部门审核审查，并按广东省、佛山市土壤修复管理有关规定报省、市环保主管部门等相关政府部门审批备案；确保本项目地块土壤修复的《修复效果评估报告》达到广东省、佛山市生态环境主管部门的验收备案条件，并能通过广东省、佛山市生态环境主管部门验收，最终完成本项目地块的广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作。

（3）造价目标：符合合同及委托人造价管理相关要求；

（4）安全目标：无任何安全事故发生。

监理工作内容：结合本项目地块实际情况及上述法律法规规定，实施对本项目临时设施工程、污染土壤清挖（包括基坑支护、土方开挖）以及修复过程、二次污染防治的全过程监理。对质量和进度进行控制，以及对场地修复期间的安全施工进行监理，确保修复工作符合环境保护有关法律法规的要求；土壤修复过程中监测大气、水、噪声等各项数据；通过驻场监理、旁站监理或巡视等方式实施监理，及时提交监理过程有关报告，编制项目的环境监理方案报广东省、佛山市生态环境主管部门备案，并严格按照已备案的环境监理方案和环境保护相关要求，进行项目监理和环境监理（包括提交相关报告）。包括但不限于：

（1）负责工程各项环境管理（包括项目监理）、检查、监测、检测等一切相关工作，若不具备检测资质的，应将此部分任务委托给广东省生态环境主管部门公示的合格检测机构名录中的单位负责，检测费用由监理人承担。

（2）对本项目地块土壤污染修复工程进行环境监理（包括项目监理），对承包人实施修复过程中的工程安全、质量、进度及防止二次污染等事项进行监督管理。

（3）配合委托人、第三方机构、相关职能管理部门开展的各类检查、检测、监测、效果评估等工作，协助委托人配合好环境保护行政主管部门的日常监督管理、生态环境主管部门监督检查、项目环保审查和环保验收工作。

（4）对本项目地块土壤污染修复过程实施监测、检测，保证相关监测、检测符合国家技术规范，并将相关监测、检测报告附在监理验收报告中。

（5）本项目地块土壤污染修复工程竣工后，编制本项目监理总结报告，并协助配合第三方验收，该报告必须通过广东省、佛山市生态环境主管部门的技术评审，并取得同意备案的函复文件。如该报告未能通过广东省、佛山市生态环境主管部门的技术评审，委托人有权解除本合同，监理人应向委托人支付本合同监理服务费30%的违约金，赔偿因此给委托人造成的全部损失。

（6）协助委托人对承包人提供的工程量、工程款、变更、索赔、签证、工程结算等工程造价文件进行审核，协助委托人对监理项目的投资、工程造价进行控制，并于每月5日前应向委托人提交上一月的监理月报。月报需详细反映月度进度、质量、工程款支付和工程签证等情况，及所采取的对策和措施，对工程的意见和建议及下月监理工作的重点。

（7）督促和检查承包人文明施工、健全安全生产防护措施，巡查、检查现场安全、文明施工实施情况，审核项目环境保护、安全防护措施、二次污染防控措施等是否符合国家法律法规的要求，对于不符合规定的事项向承包人发出整改要求。

- （8）督促并审核承包人编制、整理工程竣工验收及备案文件、技术资料、竣工图纸和各种必须归档的资料，协助委托人办理各项验收和项目移交工作等。

第10条 委托人应在签订本合同后3天内提供本项目资料：《佛山照明禅城总部厂区中区地块土壤污染风险评估报告》（2023年9月）、《佛山照明禅城总部厂区北区地块土壤污染风险评估报告》（2023年11月）。

第11条 委托人应在收到监理人书面提交并要求作出决定事宜的 函件之日起3 天内作出书面答复。

第12条 委托人的常驻代表为            。

第13条 监理人承担本项目总监理工程师为            。

第15条 委托人免费向监理机构提供如下设施： 不提供，由监理人自行解决。

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：  不予补偿。

第26条 除合同另有约定外，监理人在责任期内未经委托人同意无故离开项目现场或不履行合同约定的监理工作内容与义务，或在工作中发生失误，委托人有权按每次以合同监理服务费总金额的2％的标准在监理服务费中扣除，作为违约金，违约金不足以弥补其给委托人造成的损失，还应赔偿全部损失。

（1）如果监理人在合同期内失职造成委托人损失，则监理人应承担损失赔偿责任。由于监理人失职造成委托人的损失达到本项目修复费用总金额的20%以上时，委托人除向监理人追讨相应的损失赔偿外，还有权将相关情况通报佛山市环保主管部门。

（2）监理人未按本合同约定履行义务的，委托人有权追究其违约责任。

监理人在本合同履行过程中未按照《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南》第6条、第7条等要求履行监理义务，委托人有权按每项工作每次扣减¥5000元违约金的标准要求监理人承担违约责任，违约金在监理服务费中扣除，违约金不足以弥补其给委托人造成的损失，监理人还应赔偿全部损失。

如因监理人怠于履行或不当履行造成造成本项目土壤污染修复工作不达标、延误的，监理人应承担由此产生的一切损失。

（3）如监理人未按投标文件中“进度控制措施”承诺时间提供《环境监理总结报告》的，每迟延一天监理人应向委托人支付相当于本合同总价1%的违约金，迟延超过20天的，委托人有权解除合同，监理人应退还全部已收取费用，并向委托人支付本合同总价30%的违约金。违约金不足以赔偿由此给委托人造成的全部损失（包括为避免损失而支出的合理费用）的，监理人还应向委托人承担补充赔偿责任。

第30条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，委托人不再补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

第31条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，委托人不再另外支付费用。

第32条 阻碍情形消除后，监理人应当恢复执行监理业务，委托人不再另外支付费用。

第39条 委托人同意按以下相应条款的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的监理服务费：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付至 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 签订本合同起20个工作日内 | 签约合同价的5% |  |
| 第一次付款 | 根据政府各相关部门要求，各项修复实施方案及监理方案通过专家评审并完成相关备案（如需）后20个工作日内 | 签约合同价的20% |  |
| 第二次付款 | 土壤修复单位完成且通过第三方检测单位验收合格的需修复工程量的75%后20个工作日内 | 签约合同价的50% |  |
| 第三次付款 | 土壤修复单位完成土壤污染修复施工总结报告，且本项目通过修复效果评估报告专家评审后20个工作日内 | 签约合同价的80% |  |
| 第四次付款 | 本项目完成修复效果评估报告备案及移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录，完成档案资料归档后，土壤修复单位结算审定后，监理单位结算报审，甲方审定，双方确认后20个工作日 | 签约合同价的100% |  |

以上付款节点监理人需向委托人提供付款申请及增值税专用发票，委托人在收到前述资料后20个工作日内向监理人支付相应款项。监理人提供付款申请或发票时间延迟的，则委托人付款时间亦予以顺延且无需承担因此造成的违约责任。

以上款项的支付，原则上均以电子银行承兑汇票支付。若乙方需要电汇方式支付，需提交申请，按甲方的财务管理规定及有关管理办法，审批后，方可支付。

第41条 双方同意用  人民币   支付报酬。

第43条 委托的建设项目监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，相关费用由监理人承担。

第45条 奖励办法： /

第49条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向项目所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

1.本合同须缴纳的增值税按国家最新规定执行。

2.除合同另有约定外，监理人未能按照规定实施监理工作，造成委托人损失的，应承担相应赔偿责任 。

3.委托人向监理人支付款项之前，监理人应向委托人出具同等金额合法有效的增值税专用发票，否则，委托人有权延期支付其款项。

附件：1.项目需求书

2.廉政合同

3.监理人安全责任清单

4.保密协议

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） |  | 乙方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人: |  | 法定代表人: |
| 或委托代理人： |  | 或委托代理人： |
| 纳税号： |  | 纳税号： |
| 账号： |  | 账号： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 电话： |  | 电话： |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |

- 附件1

项目需求书

1. 项目概况：

1.1 项目名称：佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复环境监理服务

1.2 工程建设规模：佛山照明禅城总部厂区需土壤修复的地块包括北区地块和中区地块（以下简称“本项目地块”）。北区地块于佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路北侧，面积为60462.41m2，场地土壤污染物类型主要为砷、汞、钨、钼、石油烃、乙苯的单一污染和复合污染，污染土壤修复总土方量约32736.12m3，污染深度最深约8m。中区地块西侧为汾江北路，东侧为广湛铁路，面积为75666.8m2，场地土壤污染物类型主要为石油烃、多环芳烃、钨、砷、汞、镍、铅、钼、氟化物的单一污染和复合污染，污染土壤修复总土方量约58709.3m3，污染深度最深约7m（以上污染土壤修复总土方量、污染深度等均为预估数据，具体以项目现场实际为准）。

1.3 工程建设地点：佛山市禅城区汾江北路64号

2.招标范围及内容

结合本项目地块实际情况及上述法律法规规定，实施对本项目临时设施工程、污染土壤清挖（包括基坑支护、土方开挖）以及修复过程、二次污染防治的全过程监理工作，对质量和进度进行控制，以及对场地修复期间的安全施工进行监理，确保修复工作符合环境保护有关法律法规的要求；土壤修复过程中监测大气、水、噪声等各项数据；通过驻场监理、旁站监理或巡视等方式实施监理，及时提交监理过程有关报告，编制项目的环境监理方案报广东省、佛山市生态环境主管部门备案，并严格按照已备案的环境监理方案和环境保护相关要求，进行项目监理和环境监理（包括提交相关报告）。包括但不限于：

（1）负责工程各项环境管理（包括项目监理）、检查、监测、检测等一切相关工作，若不具备检测资质的，应将此部分任务委托给广东省生态环境主管部门公示的合格检测机构名录中的单位负责，检测费用由监理人承担。

（2）对本项目地块土壤污染修复工程进行环境监理（包括项目监理），对承包人实施修复过程中的工程安全、质量、进度及防止二次污染等事项进行监督管理。

（3）配合委托人、第三方机构、相关职能管理部门开展的各类检查、检测、监测、效果评估等工作，协助委托人配合好环境保护行政主管部门的日常监督管理、生态环境主管部门监督检查、项目环保审查和环保验收工作。

（4）对本项目地块土壤污染修复过程实施监测、检测，保证相关监测、检测符合国家技术规范，并将相关监测、检测报告附在监理验收报告中。

（5）本项目地块土壤污染修复工程竣工后，编制本项目监理总结报告，并协助配合第三方验收，该报告必须通过广东省、佛山市生态环境主管部门的技术评审，并取得同意备案的函复文件。如该报告未能通过广东省、佛山市生态环境主管部门的技术评审，委托人有权解除本合同，监理人应向委托人支付本合同监理服务费30%的违约金，赔偿因此给委托人造成的全部损失。

（6）协助委托人对承包人提供的工程量、工程款、变更、索赔、签证、工程结算等工程造价文件进行审核，协助委托人对监理项目的投资、工程造价进行控制，并于每月5日前应向委托人提交上一月的监理月报。月报需详细反映月度进度、质量、工程款支付和工程签证等情况，及所采取的对策和措施，对工程的意见和建议及下月监理工作的重点。

（7）督促和检查承包人文明施工、健全安全生产防护措施，巡查、检查现场安全、文明施工实施情况，审核项目环境保护、安全防护措施、二次污染防控措施等是否符合国家法律法规的要求，对于不符合规定的事项向承包人发出整改要求。

- （8）督促并审核承包人编制、整理工程竣工验收及备案文件、技术资料、竣工图纸和各种必须归档的资料，协助委托人办理各项验收和项目移交工作等。

服务期限：监理服务周期为合同签订之日起至本项目通过广东省、佛山市环保主管部门验收及备案且本项目地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之日止。

质量标准：须完成土壤污染治理与修复的各项工作，确保修复实施方案通过生态环境主管部门组织的专家评审会，通过生态环境主管部门审核审查，并按广东省、佛山市环境修复管理有关规定报省、市环保主管部门等相关政府部门审批备案。确保《修复效果评估报告》达到省、市生态环境主管部门的验收备案条件，并能通过省、市生态环境主管部门验收，最终完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作。

3.依据文件

（1）国家有关法律、法规、规章及规范性文件；

（2）国家有关技术标准、规范及规程；

（3）合同及其他有关合同文件；

（4）工程勘察、设计文件；

（5）与工程项目有关的函件。

4.其他要求

详见本招标文件的第二章投标人须知和本项目合同的相关约定。

5、技术服务参考规范标准

- （1）《中华人民共和国土壤污染防治法》；

- （2）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

- （3）《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第42号)；

- （4）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；

- （5）《广东省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》；

- （6）广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知(粤府〔2016〕145号)；

- （7）广东省生态环境厅关于印发广东省2019年土壤污染防治工作方案的通知 (粤环发〔2019〕4号)；

- （8）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部公告2017年第72号）；

- （9）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

- （10）《建设用地土壤污染状况调查》（HJ25.1-2019）；

- （11）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

- （12）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

- （13）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2019）；

- （14）《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）；

- （15）《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）；

- （16）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》（环境保护部公告 2014年第78号）；

未尽事项以国家、广东省及佛山市相关标准规范为准；政策有更新时，按照国家最新发布的标准规范执行。

附件2

廉 政 合 同

委托人（全称）: 佛山电器照明股份有限公司

监理人（全称）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  各方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，有条件的设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  委托人义务

2.1  委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  委托人及其工作人员不得参加监理人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求监理人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  委托人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  监理人义务

3.1  监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  监理人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  监理人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  监理人不得为委托人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  委托人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  监理人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予监理人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿；

- 各方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复环境监理服务 合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式 陆 份，合同双方当事人各执 叁 份。

8  其他

本合同订立时间：2024年     月     日。

委托人            ：（盖章）              监理人：（盖章）

佛山电器照明股份有限公司                             有限公司

附件3

监理人安全责任清单

1.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案。

2.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关主管部门报告。

3.按照法律、法规、规章和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

4.项目监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。按合同及相关法律法规要求配置专职安全监理人员。配备必要的安全生产法规、标准及安全技术文件，工作防护设备、设施和常用检测工具。

5.建立以下安全监理工作制度，并督促检查项目监理机构落实情况：

（1）审查核验制度；

（2）检查验收制度；

（3）督促整改制度；

（4）工地例会制度；

（5）报告制度；

（6）教育培训制度；

（7）资料管理与归档制度；

（8）其他为落实安全监理责任，做好安全监理工作必需的制度。

除了以上安全生产责任外，还应履行合同约定的安全生产责任。

6.其他：

本清单一式 陆 份，合同双方当事人各执 叁 份。

（本页无正文）

委托人            ：（盖章）              监理人：（盖章）

佛山电器照明股份有限公司                                有限公司

附件4：

保密协议书

本协议由下列双方签定：

甲方： 佛山电器照明股份有限公司

乙方:

乙方因参与甲方关于佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复环境监理服务（以下简称“项目”）的有关工作，已经(或将要)知悉甲方关于该项目的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。

第一条　保密的内容和范围

本协议所称“保密信息”是指由甲方产生或依法所有的，不为公众所知悉的所有企业信息、商业信息、经营信息、财务信息、决策信息、工作方案、分析报告、研讨过程、以及乙方在项目开展过程中接触及获悉的所有信息，无论该等信息是否明示为保密信息。“保密信息”包括但不限于口头或书面等形式。甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的商业秘密范围包括但不限于：

1.技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等;

2.经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等;

3.其他事项：甲方依照法律规定(如通过与项目对方当事人缔约)和有关协议(如技术合同等)的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

第二条　乙方的保密义务

对第一条所称的该项目商业秘密，乙方承担以下保密义务：

1.主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用;

2.不得刺探或者以其他不正当手段(包括利用计算机进行检索、浏览、复制等)获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的商业秘密;

3.不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密;

4.不得允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的商业秘密;

5.不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之商业秘密为其他与甲方有竞争关系的企业(包括自办企业)服务;

6.该项目的商业秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外;

7.如发现甲方关于该项目的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方公司报告。

第三条　保密期限

本协议项下的保密义务自乙方签署本协议时开始，该保密期限是永久的，不因双方业务合作关系的变化而中止或终结。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条　违约责任

1.如果乙方未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币20000元的违约罚款;

2.如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失或严重后果的，乙方应当承担违约责任，损失赔偿见本条第3项所列。

3.本条第2项所述损失赔偿包括：

（1）损失赔偿额为甲方因乙方的违反协议行为所受到的实际经济损失，计算方法为：因乙方的侵权行为导致甲方的开发建设成果经济价值下降，其租金或售价低于周边同等条件地块的市场价格;

（2）如果甲方的损失依照上述计算方法难以计算，损失赔偿额为乙方支付不低于甲方就该项目商业秘密已发生的投资费用的50%作为损失赔偿额;

（3）甲方因调查及追究乙方的违反协议行为而支付的合理费用，包括但不限于甲方向乙方及有关单位追索而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、交通费等费用;

（4）因乙方的违反协议行为侵犯了甲方关于该项目的商业秘密权利，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

第五条　争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条　协议生效及独立性、优先性

本协议自双方签署并加盖公章及骑缝章之日起生效。一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

本协议具有独立性，无论双方最终是否达成、履行、终止合作协议或合作关系，均对双方具有法律约束力。本协议的效力亦不受双方将来或已经签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件的效力之影响。除非双方签署新的有效法律文件直接、明确表明要废除、变更、终止本协议。

本协议具有优先性，如果双方已经或将要签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件中存在的保密条款所要求的保密义务低于本协议的，适用本协议。

第七条  其他约定

甲方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为其已经放弃了该权利。

如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经双方书面达成一致意见，本协议不得以任何其他方式而更改。

附：乙方参与项目相关工作人员名单及签名

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）

佛山电器照明股份有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代理人：                         或授权代理人：