廉江市餐厨废弃物无害化处理项目

设计采购施工总承包(EPC)

招 标 文 件

招   标   人:  廉江市绿色东方新能源有限公司

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

日        期：2022年2月

目     录

第一卷	2

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	12

第三章 评标办法（综合评估法）	30

第四章 合同条款及格式（另册）	41

第二卷	42

第五章  发包人提供的资料	43

第三卷	90

第六章  投标文件格式	91

封面................................................................................................................................................92

目录................................................................................................................................................93

一、投标函.....................................................................................................................................94

二、法定代表人身份证明..............................................................................................................96

三、授权委托书.............................................................................................................................97

四、投标保证金.............................................................................................................................98

五、资格审查资料.........................................................................................................................99

六、近年的类似项目情况表（独立体或联合体设计方）................................................................105

七、近年的类似项目情况表（独立体或联合体主办方）................................................................106

八、近三年的财务状况表（独立体或联合体主办方）.................................................................107

九、投标人提供的其他资料........................................................................................................ 108

十、技术文件.................................................................................................................................109

- 第一卷

- 第一章 招标公告

1、招标条件

本招标项目廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC)已由廉江市发展和改革局以（湛廉发改核准〔2021〕3 号）批准建设，项目业主为廉江市绿色东方新能源有限公司，建设资金来自企业自筹30%，其余贷款，招标人为廉江市绿色东方新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工总承包进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1工程名称：廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC)。

2.2建设地点：湛江市廉江市横山镇七星岭廉江市生活垃圾焚烧发电厂内。

2.3建设规模及内容：采用“餐厨垃圾预处理+固渣焚烧处理”的协同处理工艺，建设餐厨垃圾预处理系统、废（臭）气处理系统和其他辅助配套，系统工程处理规模为20吨/日。

2.4本项目招标控制价为1302.40万元，其中：建安工程费（含设备）  1257.77万元；设计费 44.63万元。

2.5计划总工期（含设计工期、施工工期）：365日历天。

2.6招标范围：包括在经批准的项目可行性研究报告基础上，进行项目方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、协助业主完成前期报建工作、材料设备的采购和安装、施工、建成并完成调试、设备使用培训、竣工验收、保修等工作。

2.6.1设计范围及内容（包括但不限于）：方案设计（含修改）、初步设计及概算、施工图设计、预算编制、竣工图编制、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等。确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计成果文件CAD图（具体要求详见设计任务书）。

2.6.2设备材料采购、检测及管理工作，以及甲供设备卸货，保管。

2.6.3施工范围：招标人批复的施工图设计文件及工程量清单范围的所有建筑工程、安装工程施工，包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包项目措施费、包工期、包移交、包结算、包资料整理、包保修等。

2.7质量标准：合格。

2.7.1设计要求的质量标准：合格。

2.7.2施工要求的质量标准：合格。

- 投标人资格要求

3.1投标人（或联合体各方）具有独立法人资格，按国家法律经营；

3.2投标人（或联合体）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书，同时具有承接本工程所需的设计和施工资质：

3.2.1工程设计资质：工程设计综合甲级资质，或工程设计市政行业甲级资质，或工程设计市政行业（环境卫生工程）专业甲级资质；

3.2.2工程施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

3.2.3投标人（若为联合体，指联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

注：①施工资质标准按照建市〔2014〕159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）承接工程，并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市〔2016〕226号)执行。

3.3投标人拟担任本工程：

3.3.1设计负责人（若为联合体，指设计方）要求：须具有环保相关专业高级工程师或以上资格。

3.3.2项目负责人[（兼施工负责人，下同）（若为联合体，指联合体主办方）]要求：须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师且在投标人单位（独立体或联合体主办方）注册；且持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。在投标登记时及中标后，该项目负责人不能担任其它项目的负责人，在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

注：设计负责人与项目负责人不能为同一人。

3.3.3投标人（若为联合体，指联合体主办方）专职安全人员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

3.3.4投标人（若为联合体，指联合体主办方）拟投入施工技术负责人须具有工程类相关专业中级或以上职称。

3.4投标人（若为联合体，指联合体主办方）提供经有资质的审计机构(提供审计机构相关证明资料)审计的2020年度企业财务报表，要求投标人该年须盈利,以审计机构出具的年度财务审计报告为准。

3.5项目负责人、设计负责人、专职安全人员、施工技术负责人等人员均须提供属于本单位员工的近三个月（2021年11月至2022年1月）的社会保险证明（须提供查询平台，随时抽查，以提供加盖当地社保局或税务局印章的为准）。

3.6本招标工程只接受投标人的总公司投标，不接受分公司投标。

3.7关于联合体投标：

3.7.1本项目允许联合体投标，但只接受最多由2家单位（即一家设计单位、一家施工单位）组成的联合体，且应以承接施工任务的一方为主办方，并签订联合体共同投标协议书（格式按附件1）。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任；

- 3.7.2投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人和项目专职安全员必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上3项人员不得重复兼任。

- 3.7.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的成员单位为准；施工单位资质、安全生产许可证、项目负责人、专职安全员、施工技术负责人、财务审计报告应以承接施工任务的主办方为准。

3.7.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

3.8投标人(含联合体各方)已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

## 4、投标人投标登记需提供的资料

## 投标登记时提供复印件，所有复印件须加盖投标人（联合体投标的由主办方出具）公章，需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视做无效证件：

4.2.1联合体共同投标协议书原件(如为联合体投标则提供,格式见招标公告附件1)；

4.2.2投标人（联合体投标的由主办方出具）的法定代表人有效证明书原件和有效的第二代身份证复印件、被委托人有效授权书原件和有效的第二代身份证复印件 (法定代表人亲自登记不需要被委托人有效授权书和有效的第二代身份证复印件)；

4.2.3 投标人(含联合体各方)的营业执照副本复印件；

4.2.4 投标人(含联合体各方)的资质证书副本复印件；

4.2.5 投标人（若联合体，指主办方）的建筑施工企业安全生产许可证副本复印件；

4.2.6 拟派项目负责人（若联合体，指主办方）注册建造师证复印件、有效的安全生产考核合格证(粤建安B证)或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统打印的证书、有效的第二代身份证及社保证明复印件；

4.2.7 拟派设计负责人（若联合体，指设计方）职称证、有效的第二代身份证及社保证明复印件；

4.2.8 拟派施工技术负责人（若联合体，指主办方）职称证、有效的第二代身份证及社保证明复印件；

4.2.9专职安全人员（若为联合体，指主办方）须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

4.2.10投标人（若联合体，指主办方）提供经有资质的审计机构(提供审计机构相关证明资料)审计的2020年度企业财务报表，要求投标人该年须盈利,以审计机构出具的年度财务审计报告为准。

4.2.11投标人(含联合体各方)已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记；

4.2.12投标人投标申请人声明原件(格式见招标公告附件2)；

4.2.13投标登记申请表(原件,一式二份,单独提交)。投标人可自行在广州公共资源交易中心网上下载。

注：①投标人应严格按以上顺序编制投标登记资料并自行增加封面、目录和页码，每页加盖公章（若联合体由主办方加盖公章）；②投标登记资料一式一份）。

## 5、投标登记及招标文件的获取

5.1凡有意参加且投标登记资料符合招标公告要求的投标申请人，请于招标公告发布之日起2022 年  月  日到  月  日 每天上午9:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时(北京时间) 到广州公共资源交易中心(广州市天润路333号)进行投标登记并购买招标文件。招标文件(￥500元/份)，售后不退。

6、投标文件的递交及开标时间

6.1投标文件递交时间为：2022年  月  日  时  分，投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2022年  月  日  时00分，投标地点为广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心     号开标室。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人或招标代理机构不予受理。

6.3开标时间：2022年  月  日  时00分。

7、发布公告的媒介

本招标公告在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn）、广州公共资源交易中心信息网（http://www.gzzb.gd.cn）等媒体上发布；招标公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心信息网上发布。如媒体发布公告不一致者，以广州公共资源交易中心信息网为准。

8、联系方式

招标单位联系人：侯工                联系电话：15924371836

招标代理联系人：张工                联系电话：13450260413

招标单位：廉江市绿色东方新能源有限公司

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

2022年  月  日

附件1

联合体共同投标协议书

廉江市绿色东方新能源有限公司：

(联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称)自愿组成投标联合体，共同参加廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（施工方单位名称）为本项目投标人的联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判及签署，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员内部的职责分工如下：

（1） （联合体主办方施工单位名称）：作为联合体的主办方负责设计施工总承包管理的职责及承担本项目的施工工作。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

（2）（设计单位名称）：主要负责本工程的设计工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

注：单独投标的，无需提交本协议书。

附件2

- 投标申请人声明

致： 廉江市绿色东方新能源有限公司

本公司就参加                          投标工作，作出郑重声明：

一、本单位保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位近一年（自招标公告发布之日止）没有下列情形之一：

1.被责令停业；

2.财产被接管或冻结，破产状态；

3.处于被住建部或广东省、市、区各级建设主管部门取消或暂停投标资格的处罚期内或被上述建设主管部门纳入不诚信投标企业名单；

4.以行贿谋取中标，或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

5.捏造事实、伪造证明材料被投诉；

6.无故放弃中标的；

7.发生较大以上质量安全事故；

8.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程；

9.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事。

四、本单位不存在下列情形之一：

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为招标项目前期工作提供咨询服务的；

3、为本招标项目的监理人；

4、为本招标项目的代建人；

5、为本招标项目提供招标代理服务的；

6、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

7、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

8、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

五、保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果：

（1）取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

（2）没收本单位在本项目中的投标担保金；

（3）同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。

声明企业： (企业公章)

主办方法定代表人签字：

项目负责人签字:

年  月  日

注：联合体投标的，“声明企业”一栏需填写联合体各方的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：廉江市绿色东方新能源有限公司 地址： 廉江市横山镇七星岭（县道680北侧） 联系人：侯工 电话：15924371836 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：广东粤能工程管理有限公司 地址：广东省广州市天河区华观路明旭街1号自编B1-2栋5楼521室 联系人：张工 联系电话：13450260413 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC) |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 湛江市廉江市横山镇七星岭廉江市生活垃圾焚烧发电厂内。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 企业自筹30%，其余贷款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 见本项目招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 见本项目招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 施工要求的质量标准：合格 工程质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和信誉 |  | 见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ¨不接受 þ接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 |  | þ不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 |  | þ不组织：自行踏勘。 ¨组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | þ不召开 ¨召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 1.方式：答疑的相关事项详见招标文件第一章投标人须知第2.2款。 2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前18日。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 |  | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 |  | 允许。经招标人同意，中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不得再次分包。 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | / |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 请各投标人在投标截止时间前18天将所需答疑的问题加盖公章扫描后和电子文件word版以邮件形式一起发到招标代理机构（联系邮箱：gdynjlzb@126.com）并以电话方式通知招标代理联系人。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到答疑纪要 或澄清的时间 |  | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | / |
| 3.2.3 | 招标控制价 |  | 本项目招标控制价为 1302.40万元，其中：建安工程费（含设备）1257.77 万元；设计费 44.63 万元。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 |  | 1.投标人应分别对设计费、建安工程费（含设备）进行报价，各单项报价不得超过相应各项的招标控制价，超过的作无效投标处理。投标人应将设计费、建安工程费（含设备）相加得出最终投标总报价（保留小数点后两位数字，第三位数字四舍五入）。 2.本项目设计、建安工程费（含设备）投标报价同时采用下浮率报价和数值报价方式，最终按实结算。投标人对每一分项（如设计、施工）只能报一个投标下浮率和数值报价，数值报价以万元计， 如下浮率报价和数值报价计算不一致时，以下浮率报价为准。 （1）设计费最高限价：44.63万元。设计费结算价依据廉府函[2018]327号文为廉江市财政部门审定的对应项目施工图预算为计费额计取的设计费×（1-对应的投标下浮率）； （2）建安工程费（含设备）最高限价： 1257.77 万元，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率及报价。建安费结算价为廉江市财政部门审定的工程建安费结算价×（1-对应的投标下浮率）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90天（从投标截止之日计起） |
| 3.4 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：不收取 投标保证金形式：投标人提供信用状况良好的相关证明。 1、证明以“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）下载的、由国家公共信用信息中心出具的有效的《法人和其他组织信用信息概况》（以下简称“信用报告”）为准，信用报告的生成时间需在招标公告发布时间至递交投标文件截止时间段内，超出该时间段出具的信用报告无效。 2、信用状况良好是指投标人信用报告中不存在重点关注信息、行政处罚信息、失信惩戒信息、风险提示信息。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 联合体投标时，除《联合体共同投标协议书》必须由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书由联合体主办方出具，“投标单位”一栏可只填写联合体主办方名称及签字或盖章即可。其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章；投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。 投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签字或盖章（若联合体的，由联合体主办方加盖单位公章并由联合体主办方的法定代表人签字或盖章）。 投标文件副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖投标人公章（若联合体投标的，则只盖联合体主办方的公章）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | ①商务、技术文件：1份正本、4份副本、电子光盘和U盘各1份，一起包封为1包。②电子文件（光盘和U盘），投标人应将商务文件正本编制完成并按要求签字盖章后所有内容进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式制作成电子版商务部分文件，分别刻录入光盘、U盘，不加密，需标记投标人单位全称。U盘另行密封，并在密封袋外注明招标人名称和“仅在光盘不能正常读取时，由招标监督部门和交易中心见证下开启”。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 1、分册装订，共分2包 ，分别为： 商务文件（A4幅面装订）、电子文件； 技术文件（A4或A3幅面装订）。 - 商务文件、技术文件采用书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人名称：廉江市绿色东方新能源有限公司 廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC)投标文件《商务文件》或《技术文件》 投标人名称： 在 年 月 日 时前不得开启 加盖投标人公章（若有联合体的，则只盖联合体主办方的公章） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点及截止时间 |  | 递交投标文件地点：广州公共资源交易中心，具体地点详见广州公共资源交易中心项目日程信息公布。 开始接收投标文件时间：2022年 月 日 时 分 投标截止时间：2022 年 月 日 时 分 具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2022年 月 日 时 分 开标地点：广州公共资源交易中心第 开标室。 具体时间、地点可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 检查密封情况：由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按递交投标文件的先后顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 广东省招标投标监管网及广州公共资源交易中心网站。 |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：中标价的5%。 履约担保的形式：采用现金或银行转账或保函的方式（采用保函方式的，保函有效期不得少于本工程施工工期）转入招标人账户，如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。 招标人指定的账户如下： 开户名称：廉江市绿色东方新能源有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司廉江支行 银行账号：2015021209201165889 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（2005年建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 |  |  |
| 9.2 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |  |  |
| 9.3 | 项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、可行性研究报告的编制工作、节能评估服务不列入本次招标范围。 |  |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子文件。 |  |
| 11 | 支付方式 | 1、预付款20% 2、进度款支付至实际完成工程量的80%， 3、72+24小时运行合格支付至实际完成工程量的85%， 4、内部结算后支付至实际完成工程量的88%， 5、竣工验收结算后支付至工程结算审核价的90%， 6、完成由有权终审部门负责的结算后支付至最终工程结算审核价的97%， 7、质保金3%。 |  |

1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工总承包进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求（详见招标公告要求）

1.4.1投标人符合招标公告要求成功办理投标登记的单位。

1.4.2 关于联合体投标：见投标人须知前附表。

- 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 交易服务费按广州公共资源交易中心关于建设工程项目公共资源交易服务收费有关事宜的通知执行。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场及施工现场

1.9.1 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

1.9.2 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

1.9.3 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 施工用水：已具备开工条件。

1.9.6 施工用电：已具备开工条件。

1.9.7 施工用水用电及生活用水用电：根据实际使用数量，按照廉江市物价部门的有关规定扣回给发包人。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将投标疑问发至广州公共资源交易中心网上答疑“招标项目答疑”专区，密码123456。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11.1 按投标人须知前附表规定执行。

1.11.2 招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人。

请各投标人在投标截止时间前18天将所需答疑的问题加盖公章扫描后和电子文件word版以邮件形式一起发到招标代理机构（联系邮箱：gdynjlzb@126.com）并以电话方式通知招标代理联系人。

2.2.2招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管单位备案后，方可在交易中心网站“项目答疑纪要”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件的组成包括技术标文件（包括设计方案和施工方案）和商务标文件（包括投标人的资格审查文件、相关资信文件、投标报价等）

3.1.1商务文件的组成：（包括但不限于以下内容）

一、投标函及投标函附表；

二、法定代表人身份证明；

三、授权委托书；

四、投标保证金；

五、资格审查资料：

（一）、投标人基本情况（或联合体各方）；

（二）、拟投入本项目的设计负责人、项目负责人、专职安全员、施工技术负责人配备情况；

（三）、联合体共同投标协议书（如联合体投标的，需提供）；

（四）、投标申请人声明；

（五）、投标人应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记；

六、近年的类似项目情况表（若联合体，指主办方）；

七、近年财务状况表（若联合体，指主办方）；

八、投标人提供其他资料：投标人公司实力资料（按商务评审要求提供证明资料（注：根据《商务标综合评分表》的评分要求提供证明资料复印件，如有缺项不作为无效标条件。如果是牌匾类资信证明的可用A4纸彩色打印并加盖投标单位公章））。

3.1.2技术文件（包括但不限于以下内容）：

- 设计方案；

- 施工方案。

3.1.3电子文件（光盘和U盘）

投标人应将商务文件正本编制完成并按要求签字盖章后所有内容进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式制作成电子版商务文件，刻录入光盘，不加密，需标记投标人单位名称。U盘另行密封，并在密封袋外注明招标人名称和“仅在光盘不能正常读取时，由招标监督部门和交易中心见证下开启”。

投标人应确保电子文件内容与纸质投标文件正本中内容一致，光盘或U盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内容，以纸质文件为准。

3.1.4投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(四）目所指的联合体协议书。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超出招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1本项目不收取投标保证金，但须按照投标人须知前附表要求提供信用状况良好的相关证明。

3.4.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.3 未中标的投标担保将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标候选人放弃中标；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

- 3.5 资格审查

本项目采用非电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

- 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字或盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖投标人公章。投标文件正本每页（封底除外）需加盖投标人公章（若为联合体的，仅须加盖联合体主办方的公章），副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖投标人公章（若有联合体的，则只盖联合体主办方的公章）。投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签字或盖章（若联合体的，由联合体主办方加盖单位公章并由联合体主办方的法定代表人签字或盖章）。投标人的法定代表人授权代理人签名的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认（有联合体的，由联合体主办方提供）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 商务、技术文件正本一份, 副本、电子文件（U盘、光盘）份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 商务、技术文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。（投标人如为联合体，则加盖联合体主办方的公章。）

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。（投标人如为联合体，则加盖联合体主办方的公章。）

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表第4.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表5.1规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标书密封情况、有无法定代表人证明书及授权委托证明书、总工期、质量标准、项目负责人姓名、设计负责人姓名、投标总报价及设计费报价、建安工程费报价及开标记录表中的其他必要内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

- 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）盖章确认。

- 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中主办方的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 10. 电子招标投标

本项目不采用电子招标投标。投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子文件。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体主办方 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第一章招标公告“投标人资格要求”第3.2项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章招标公告“投标人资格要求”第3.3项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章招标公告“投标人资格要求”第3.4、3.5、3.6项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第一章招标公告“投标人资格要求”第3.7项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：10分； 技术部分：70分； 投标报价：20分，其中：设计投标报价10分， 工程投标报价10分，报价最终得分由两者合计。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 1、设计评标基准价： （1）参与计算评标基准价的报价下浮率a范围-5％≤a≤-0％，以百分比为单位,精确到小数点后2位），超过此范围的报价不参与评标基准价的计算。 （2）投标报价=设计招标控制价×（1＋a） （3）评标基准价是以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 2、工程施工评标基准价： （1）参与计算评标基准价的报价下浮率a范围-5％≤a≤-0％，以百分比为单位,精确到小数点后2位），超过此范围的报价不参与评标基准价的计算。 （2）投标报价=建安工程（含设备）招标控制价×（1＋a） （3）评标基准价是以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 报价得分 （20分） | 1、设计投标报价得分：投标人的报价下浮率a范围-5％≤a≤-0％，下浮率以百分比为单位，精确到小数点后二位，第三位四舍五入，投标报价=设计招标控制价×（1＋a），投标报价总价的金额可以在招标文件规定的有效投标报价范围内自由报价。 有效投标报价范围为：( 44.63 ×95%)万元≤有效投标报价≤( 44.63 ×100%)万元，不在有效范围内的投标报价不予评审。 投标报价得分是以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 设计投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 （投标报价得分四舍五入后保留到小数点后两位数） 2、工程施工投标报价得分:投标人的报价下浮率a范围-5％≤a≤-0％，下浮率以百分比为单位，精确到小数点后二位，第三位四舍五入，投标报价=建安工程（含设备）招标控制价×（1＋a），投标报价总价的金额可以在招标文件规定的有效投标报价范围内自由报价。 有效投标报价范围为：( 1257.77 ×95%)万元≤有效投标报价≤( 1257.77 ×100%)万元，不在有效范围内的投标报价不予评审。 投标报价得分是以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 工程投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 （投标报价得分四舍五入后保留到小数点后两位数） |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 技术评分标准 | 详见《技术标综合评分表》 |
| 2.2.4（2） | 商务评分标准 | 详见《商务标综合评分表》 |

技术标综合评分表(70分)

| 序号 |  | 评分内容 | 满分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计方案（45分） | 1.1 | 总体设计思路 | 8分 | 总体设计思路清晰，工作重点难点总体分析合理，得5-8分；总体设计思路表述一般，工作重点难点总体分析合理性一般1-4分；总体设计思路存在问题，工作重点难点分析不符合项目实际情况，得0分。 |
|  | 1.2 | 对背景情况、风险点和项目需求的说明 | 6分 | 对项目现状、背景情况说明充分，对项目风险点解读深刻，主要设计内容满足项目需求4-6分；对项目现状、背景情况说明一般，对项目风险点解读一般，主要设计内容满足项目需求1-3分；对项目现状、背景情况说明不清楚，项目风险点解读不全，主要设计内容不满足项目需求0分。 |
|  | 1.3 | 工程设计方案说明 | 6分 | 设计方案论述清晰，实施内容详尽全面4-6分；设计方案论述内容一般，实施内容基本全面1-3分；设计方案论述不清楚，实施内容缺项较多0分 |
|  | 1.4 | 各专业设计和计算说明 | 4分 | 建筑、结构、工艺、电气等专业设计和计算说明完善的3-4分；表述一般的1-2分；表述不清楚，缺项较多的0分。 |
|  | 1.5 | 项目设计图纸深度 | 8分 | 项目设计图纸达到施工图深度的6-8分；项目设计图纸深度达到初步设计深度的3-5分；项目设计图纸深度低于初步设计的0-2分 |
|  | 1.6 | 本项目与现场的衔接设计 | 13分 | 主要考察点为本项目餐厨废水与电厂渗滤液处理系统的衔接设计、餐厨车间除臭系统与电厂除臭系统的衔接设计、进厂道路与餐厨车间卸料口的衔接设计等。设计方案合理，完全满足项目需求的，得9-13分；设计方案一般，可满足使用需求的得1-8分；缺少本部分设计的，或设计不合理的，得0分。 |
| 二、施工方案（25分） | 2.1 | 施工重难点及质量保证措施 | 7分 | 施工重难点判断准确，施工方法及质量保证措施针对性强5-7分；判断及针对性一般1-4分；判断及针对性不强的0分 |
|  | 2.2 | 施工资源计划及工期管理 | 4分 | 工期、物资、机械、劳动力计划编制合理的1-4分；不合理的0分 |
|  | 2.3 | 施工部署及临时设施规划 | 5分 | 部署及设施规划编制合理的4-5分；合理性一般的1-3分；不合理的0分 |
|  | 2.4 | 项目管理机构配置 | 4分 | 项目管理机构配置合理3-4分；合理性一般的1-2分；不合理的0分。 |
|  | 2.5 | 安全、文明、环保施工措施 | 5分 | 安全与文明施工措施详尽合理的4-5分；合理性一般的1-3分；不合理的0分 |

备注：

- 如投标人为联合体投标，则本表中设计方案部分评审材料由设计单位提供，施工方案部分评审材料由施工单位提供。

2、所有评委每个分项的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

商务标综合评分表(10分)

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计主要人员（若为联合体，指设计方） | 3 | 各专业负责人（建筑、结构、给排水、电气、环保、造价）能力： 1、各专业负责人具有相应专业注册资格的，每人得0.3分，最多得1.5分。 2、各专业负责人具有高级工程师或以上职称的，每人得0.3分，最多得1.5分。 注：1、以上配备人员需提供相关证书及投标人为其缴纳的2021年11月至2022年1月以来的社保证明，否则不予认可。 2、设计负责人可兼任其中一职专业负责人，各专业负责人之间不得兼任。 |
| 2 | 类似设计项目获奖 | 6 | 2018年至今，投标人承接的固体废物处理工程获得省级或以上行业协会颁发的优秀工程设计奖。每个得1分，最多得6分。 注：提供获奖证书复印件；时间以发证时间为准，否则不予认可。 |
| 3 | 类似施工业绩 | 1 | 2018年至今，投标人独立承接过工程造价≥1000.00万元的固体废物处理处置工程，每个得0.5分。最多得1分 注：须提供施工合同或中标通知书等证明材料。 |

备注：

- 如投标人为联合体投标，则本表中设计部分评审材料由设计单位提供，施工部分评审材料由施工单位提供。

2、以上所有证明资料的复印件须加盖公章（如投标人为联合体的，由主办方盖章即可）

3、所有评委每个分项的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。总得分相同的，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分也相同，按技术得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务技术分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的得分计算

投标报价的得分计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 商务技术评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据投标人提交资格审查资料，依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（1）（2）目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。总得分相同的，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分也相同，按技术得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

- （另册）

- 第二卷

- 第五章  发包人要求

## 5.1项目概况

项目名称：廉江市餐厨废弃物无害化处理项目

建设单位：廉江市绿色东方新能源有限公司

建设地点：湛江市廉江市横山镇七星岭廉江市生活垃圾焚烧发电厂内。

工程规模： 采用“餐厨垃圾预处理+固渣焚烧处理”的协同处理工艺，建设餐厨垃圾预处理系统、废（臭）气处理系统和其他辅助配套，系统工程处理规模为20吨/日。

## 5.2设计内容

廉江市餐厨废弃物无害化处理工程的设计主要包含方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、预算编制、竣工图设计，设计内容主要如下：

（1）新建餐厨垃圾预处理车间一座；

（2）餐厨车间内的餐厨垃圾处理系统及配套工艺管线（规模为20t/d）、配套辅助工程（除臭系统、电气自控系统、室内给排水、消防系统等）、配套餐厨垃圾渗滤液预处理设施。

## 5.3工艺流程

廉江市餐厨废弃物无害化处理工程的主要工艺流程采用“卸料+破碎+挤压+油水分离”的工艺，餐厨水预处理采用“混凝沉淀+隔油”的工艺。工艺中产生的粗油脂外售，产生的固渣送至垃圾焚烧发电厂焚烧发电。

## 5.4工期

1、施工服务：工程建设开工之日至竣工验收日。

## 5.5现场服务

设计单位提交施工图正式成果资料后，在有必要的情况下，设计院相关专业人员须到施工现场解决与设计相关的问题，简化工作程序，保证工程质量，直至项目竣工验收为止。

- 第三卷

- 第六章  投标文件格式

廉江市餐厨废弃物无害化处理项目

设计采购施工总承包(EPC)

商务文件

（正本/副本）

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人（主办方）：                     （签字或盖章）

日                期：       年    月    日

- 目    录

一、投标函及投标函附表；

二、法定代表人身份证明；

三、授权委托书；

四、投标保证金；

五、资格审查资料：

（一）、投标人基本情况（或联合体各方）；

（二）、拟投入本项目的设计负责人、项目负责人、专职安全员、施工技术负责人配备情况；

（三）、联合体共同投标协议书（如联合体投标的，需提供）；

（四）、投标申请人声明；

（五）、投标人应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记；

六、近年的类似项目情况表（若联合体，指主办方）；

七、近年财务状况表（若联合体，指主办方）；

八、投标人提供其他资料：投标人公司实力资料（按商务评审要求提供证明资料（注：根据《商务标综合评分表》的评分要求提供证明资料复印件，如有缺项不作为无效标条件。如果是牌匾类资信证明的可用A4纸彩色打印并加盖投标单位公章））。

- 一、投标函

廉江市绿色东方新能源有限公司：

1．我方已仔细研究了廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC)项目招标文件的全部内容，愿意以（1）设计费报价下浮     %（人民币：￥     万元）；（2）建安工程费（含设备）报价下浮     %（人民币：￥     万元）完成本招标项目规定的所有工作内容， 总工期     日历天，按合同约定进行设计、实施和交（竣）工承包工程，修补工程中的任何缺陷（含后期养护），实现工程目的。

2．我方承诺同意招标文件的规定，投标有效期不少于90天（从投标截止之日计起），在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方同意招标文件的规定，提交本项目的投标保证金，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程（详见附表2）。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．           （其他补充说明）。

投标人（若为联合体，指主办方）：         （盖单位章）

法定代表人（若为联合体，指主办方）：   （签字或盖章）

年    月    日

投标函附表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工（EPC） 投标报价（万元） | 一、设计费招标控制价： 万元 投标下浮率（%）： 设计费报价： 万元 |
|  | 二、建安工程费（含设备）招标控制价： 万元 投标下浮率（%）： 建安工程费报价： 万元 |
| （一＋二＋三）合计 | 小写： |
|  | 大写： |
| 总 工 期 | 日历天 |
| 工程质量标准 |  |
| 投标内容 | 按招标文件要求 |
| 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日计起） |
| 设计负责人 | 姓 名： 注册证号或职称证号： |
| 项目负责人 | 姓 名： 注册证号： |
| 专职安全员 | 姓 名： |
| 投标人（若为联合体，指主办方）盖章 |  |
| 法定代表人 （签字或盖章） |  |

注：1.请在各分项“投标下浮率”栏填报保留小数点后2位的百分率；

2.各分项投标报价＝招标控制价×（1－投标下浮率），并保留小数点后2位。项目投标报价为各分项投标报价之和，且须与“投标函”填写金额一致。

3.若上表中填报的报价和下浮率的计算不一致，以下浮率为准，调整报价。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描打印件。

投标人：（若为联合体，指主办方）（盖单位章）

年    月    日

注：1．投标人还需提供法定代表人的身份证复印件或扫描打印件。

2．联合体投标的，本证明书由联合体主办方提供。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：    （若为联合体，指主办方）       （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

附：被授权委托人身份证复印件或扫描打印件。

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上签字或盖章；

2.联合体投标的，本委托书由联合体主办方提供。

- 四、投标保证金

投标保证金的金额：不收取

投标保证金形式：投标人提供信用状况良好的相关证明。

1、证明以“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）下载的、由国家公共信用信息中心出具的有效的《法人和其他组织信用信息概况》（以下简称“信用报告”）为准，信用报告的生成时间需在招标公告发布时间至递交投标文件截止时间段内，超出该时间段出具的信用报告无效。

2、信用状况良好是指投标人信用报告中不存在重点关注信息、行政处罚信息、失信惩戒信息、风险提示信息。

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况（含联合体各方）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 职工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．联合体投标的，联合体成员应分别填写本表。

2.投标人须在表后附上（含联合体各方）的企业营业执照副本、企业资质证书副本、施工企业安全生产许可证副本（若联合体，指主办方）等资格要求的材料的复印件或扫描打印件。

（二）拟投入本项目的设计主要人员基本情况表

| 人员安排 | 姓 名 | 年龄 | 所学专业 | 资格情况 | 从业年限 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 造价专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 环保专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出设计负责人及各专业负责人，如建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、电气专业负责人、造价专业负责人、环保专业负责人。设计负责人可兼任专业负责人。

②投标人应按本表所列的设计负责人和专业负责人填写资历表。

③投标人拟投入的人员应为本单位人员，并提供本表所列人员的有效社保证明。

④“资格情况 ”列需按招标文件要求填写各人员的执业资格或技术职称情况。

⑤需按要求在本表后附投标人拟投入的人员的身份证、职称证书或注册证书、有效社保证明等资料的复印件。

（三）拟投入本项目施工现场主要管理人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应根据招标文件要求，列出项目负责人和主要管理人员（施工技术负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、材料员）的情况。

②需按要求在本表后附投标人拟投入的人员的身份证、岗位证、注册证书（若有）、

有效社保证明等资料的复印件。

- （四）联合体共同投标协议书

### （格式见招标公告附件1）

（五）投标申请人声明

（格式见招标公告附件2）

## 六、近年的类似项目情况表（若为联合体，指联合体主办方）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附中标通知书或施工合同复印件，加盖公章。

3.联合体投标的，本表应提供的是施工方业绩。

## 七、近年的财务状况表（若为联合体，指联合体主办方）

| 年度 项目或指标 | 金额（万元） |
| --- | --- |
|  | 2020 |
| 1.期（年）未资产总额 |  |
| 2.期（年）未负债总额 |  |
| 3.年营业额 |  |
| 4.税后利润 |  |
| 5.资产负债率 |  |

注：1、投标人须附2020年经会计事务所审计的财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）。

2、资产负债率计算公式：

资产负债率X=期（年）未负债总额/期（年）未资产总额*100%。

- 八、投标人提供其他资料

- 1、商务评分表的用于评标的业绩、企业信誉及获奖情况证明材料。

廉江市餐厨废弃物无害化处理项目

设计采购施工总承包(EPC)

技术文件

（正本/副本）

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人（主办方）：                     （签字或盖章）

日                期：       年    月    日

- 目 录

（投标人根据技术评审表等内容提供或补充包括但不限于以下资料）

投标人必须在投标文件中提供详尽、可行的实施方案，该文件除满足招标文件相关要求（如评分准则要求）外。

一、设计方案；

二、施工方案。