中铁建海语熙岸周边规划道路工程全过程设计咨询及全过程造价咨询

招 标 公 告

招 标 单 位 ：广州南沙经济技术开发区建设中心

项目管理单位：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

招标代理机构：广州市南粤工程建设监理有限公司

日        期：2022年3月

中铁建海语熙岸周边规划道路工程全过程设计咨询及全过程造价咨询

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目中铁建海语熙岸周边规划道路工程已经穗南发改投批〔2022〕6号批准建设，项目业主为广州南沙经济技术开发区建设中心，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为广州南沙经济技术开发区建设中心。项目已具备招标条件，现对上述项目的全过程设计咨询、施工图审查及全过程造价咨询进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：中铁建海语熙岸周边规划道路工程全过程设计咨询及全过程造价咨询

2.1.2工程建设地点：广州南沙开发区

2.1.3工程建设规模：本项目包含4条道路，总长度为1.629千米。其中，规划二路为城市次干路，规划十三路为城市支路，规划红线宽度均为24米，其余2条路均为城市支路，规划红线宽度均为20米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线综合、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程、交通工程等。

2.2招标范围：

2.2.1标段划分：本项目设1个标段。

2.2.2招标内容：

2.2.2.1全过程设计咨询服务内容：参照《广州市设计咨询技术质量深度试行规定》（广州市建设委员会穗建技［1999］313号）的指导精神，国家、行业和地方有关工程建设的法规、政策、规定、设计技术规范、规程、标准等及经上级主管部门批准的项目可行性研究报告、相关技术文件及有关项目的评估报告、评审报告及其它审批意见等其它依据对本项目建设过程中全部工程（含专业工程）、勘察设计全过程（包含勘察设计大纲、初步设计阶段、施工图设计、竣工图编制阶段等各阶段设计）提供设计咨询服务，并对施工过程中所遇技术问题给出专业解决方案及建议。主要服务内容包括不限于：

（1）勘察报告审查：岩土勘察文件提供的设计参数是否详细、准确、合理，基础方案是否经济合理、可行，其结论与建议是否存在安全隐患；对勘察、测量大纲的咨询及审核，工程勘察及测量成果报告是否达到国家规定的深度及是否满足设计要求，并编写外业验收咨询报告；

（2）对工程设计成果文件（含方案设计、初步设计和施工图设计、概算和预算）的进行复核、审核，对初步设计文件和施工图设计文件出具审查咨询报告，并就设计文件是否可靠、合理、适用、安全、经济、规范及科学等方面提出审查咨询意见；

（3）对设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准等问题提出修改建议；

（4）评审结构体系，复核结构设计计算；对不安全隐患或保守浪费提出修改建议；

（5）检查设计文件的深度、质量、进度是否达到到合同要求，满足工程建设需求，提出改进建议；

（6）对重大、较大设计变更进行独立审核和咨询；对调整概算（如有）提供审查咨询服务；

（7）针对关键工序、新的工艺、技术难题等提出有效的解决方案和建议；

（8）对施工期间各标段总体施工组织设计、专项施工方案、后期运营管养以及施工过程中非常规的、重要的试验检测和出现的较大质量、技术、安全问题提供咨询服务；

（9）组织项目的设计管理工作，制定设计管理细则，对项目的设计质量、设计进度制定具体的管理措施，并配合发包方组织实施；

（10）为本项目的施工招标工作提供技术支持；

（11）与工程项目的设计单位一起向施工单位、监理单位进行技术交底；

（12）设计和施工期间参加发包人组织的重大、较大技术方案、质量讨论会，在施工期间，派人配合关键节点、关键时段的施工。

（13）组织并参与设计巡场工作，根据相关设计巡场办法要求形成巡场成果。

（14）审查项目中已确定的示范工程、专项技术应用等业主需求的落实情况；

（15）协助业主组织科研成果转化、组织设计成果创优申报。

（16）协助建设单位制定工程建设计划的内容。

（17）业主要求的其他内容。

注：包括但不限于以上设计咨询服务内容,按招标人要求需提供书面成果资料的应加盖企业公章。

2.2.2.2施工图审查内容：

施工图审查的范围为本项目的所有勘察设计文件审查，包括施工图设计全过程、各专业的设计文件、技术文件（含勘察文件）等文件，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（2013住建部令第13号）及最新的国家相关标准、规范和广东省、广州市、南沙区建设行政主管部门的相关文件要求，出具符合要求的施工图审查报告，以及在施工阶段的设计变更审核意见。

施工图审查的工作内容包括但不限于：

（1）依据上级主管部门对于工程的初步设计文件的审查批复意见，审查施工图设计中的执行情况，审查是否满足批复意见的要求。对工程勘察测量工作进行审查、验收,审查工程勘察测量工作及成果报告是否满足有关规范、设计要求。

（2）是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他涉及公共安全、公共利益和工程建设强制性标准。

（3）是否符合国家现行消防相关规范及《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻落实《建设工程消防设计审查验收工作细则》和《建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样》的通知》（粤建质函〔2020〕301号）等相关文件要求。

（4）岩土勘察文件提供的技术参数是否详细、准确、合理，基础方案是否经济合理、可行，其结论与建议是否存在安全隐患；工程勘察成果报告是否达到国家规定的深度及是否满足设计要求；是否按照批准的初步设计文件进行施工图设计，施工图是否达到规定的深度要求。

（5）建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠。

（6）是否符合规划、道路、隧道、交通、排水、绿化、照明等有关强制性标准、规范。

（7）对各阶段的设计图纸、说明书进行详细的审查，并根据相关规范和相关审批或主管部门意见执行。

（8）是否满足符合公众利益。

（9）在施工图审查过程中，对设计单位正式提交的设计文件提出具体审查意见，编制施工图审查报告。

（10）设计单位资质、执业情况、设计文件签字盖章等是否符合国家、省、市勘察设计有关资质、市场管理、注册执业制度等方面的法律、法规和规章的规定。

（11）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。

（12）国家、省、市建设主管部门规定的其他审查内容。

（13）甲方要求审查的其他内容（不含按政府有关部门规定需另行进行委托的专业）。

（14）将确认审查合格后的施工图设计文件、审查意见等上传广州市统一的审批监管平台。

（15）参加甲方要求的设计文件审查会和设计成果质量审核会，参加甲方认为有必要的现场设计例会；完成甲方交办的其他与施工图审查有关的事项。

在项目实施过程中，甲方有权对施工图审查范围进行适当调整（增加或减少）。

2.2.2.3全过程造价咨询服务内容：本项目的全过程工程造价咨询服务工作包括（但不限于）以下内容（发包人保留调整工作范围和内容的权利）：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 估算阶段 | 1.参与可研方案、投资估算讨论。（如发包人有需要） 2.为投资估算提供技术咨询服务。（如发包人有需要） 3.编制或审核前期阶段相关费用。（如发包人有需要） 4.编制设计施工总承包最高投标限价。（如发包人有需要） |
| 2 | 设计阶段 | 1.审核设计单位提交的初步设计概算，提出专业化、合理化的建议，并提交正式的审核报告,协助完成概算评审工作(水务类项目除外）。 水务类项目需开展概算评审工作，并出具概算评审报告。 2.根据批准的设计概算，编制设计施工总承包最高投标限价，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，参与方案比选、优化，提出优化建议。 4.审核施工图预算（含参与设计优化工作及相应的预算调整），提出专业及合理的建议，参与协商洽谈及相关问题的解决，并负责开展预算评审工作，出具预算评审报告。 5.审核本项目涉及的管线迁改工程预算评审，提出专业化、合理化的建议，并提交正式的审核报告。协助完成送审金额高于100万元（含100万元）的管线迁改工程预算评审工作；完成送审金额低于100万元的管线迁改工程预算评审工作，并出具预算评审报告。 6.参加设计方案论证会议、图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 7.协助发包人进行造价控制。 |
| 3 | 施工阶段 | 1.协助发包人拟定合同文件的造价相关条款，并根据发包人的需要参与合同谈判。 2.根据发包人安排，负责合同期内涉及服务类项目最高投标限价的编制或审核工作。 3.负责施工过程计量支付控制，审核已完成工程量与进度款，根据每月实际进度与实际投资和计划投资作分析比较。 4.根据经验主动地、有预见性地提醒发包人节约费用，防范工期索赔，负责协助与第三方的合同索赔处理，向发包人提供专业评估意见及估算书，维护发包人的合法权益。 5.负责按发包人要求编制各类造价管理文件，进行市场调查、询价或预估。 6.提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务。 7.参与有关工程造价及合同执行的工程会议及发包人要求的其它会议，参与选择技术经济性最佳的方案，协助发包人进行风险分析和投资控制，对合同中有关经济方面的条款正确理解和执行，按照合同价款调整的有关规定，审核工程变更资料，对工程变更及其他合同价款调整事件进行审核。 8.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供造价控制建议，按发包人要求提交物价变化对造价影响的分析报告。 9.根据发包人的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核。 10.建立工程变更、扣款、支付、材料调差等相关台账，统计分析工程投资情况，定期向发包人汇报，为投资控制提供依据，确保工程总投资控制在合理范围内。 |
| 4 | 竣工结算阶段 | 1.按发包人要求组织推进结算工作（含工程施工类和工程服务类），提出结算工作建议。 2.协助发包人收集和整理结算依据资料，收集有关工程结算方面的资料（如签证等），并及时归档。 3.依据有关规定审核结算资料，并形成正式的结算审核报告（含工程施工类和工程服务类）。 4.跟进结算评审（审核）工作，协调解决评审过程中遇到的各种问题。 5.协助发包人处理与承包人的有关结算纠纷。 6.组织编制结算台账。 7.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。 |
| 5 | 驻场服务 | 1. 根据工作开展需要，视项目情况发包人有权要求中标人按投标文件提供项目驻场服务，并安排不少于1名造价专业人员常驻现场。 2. 发包人有权要求，安排不少于1名造价专业人员常驻发包人办公场地，开展造价服务工作（工作任务多时，发包人有权要求承包人增加驻场造价专业人员）。 |
| 6 | 其他 | 1.在概算、预算、合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全，确保在发包人规定的时限内完成相关审核工作，出具审核报告。 2.设置专职人员进行项目服务工作，以满足发包人的工作需要。 3.向发包人提出专业性建议并提供相关的服务，协助发包人解决与第三方的合同纠纷。 4.根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果文件，并按工程进度、发包人要求及时上报。 5.协助发包人完成财政评审及审计部门的审计，为项目造价纠纷提供法律支持。 6.委派项目负责人或项目主要专业人员出席发包人召开的专业会议。 7.协助发包人建立或完善项目全过程造价控制管理的体系和制度。 8.项目推进过程中，协助发包人跟进相关的专业评审工作（概算、预算、变更、合同价、结算及其他内容等）。 9.其他造价咨询服务: 具体内容详见发包人派出的工作任务单。 10.发包人安排的其他工作。 |

2.2.3服务周期：自合同签订之日起至完成全部服务内容完成日止。

2.2.4最高投标限价：179.42万元（其中全过程设计咨询最高投标限价：55.26万元；施工图审查费最高投标限价为：15.6万元；全过程造价咨询最高投标限价：108.56万元。）

注：投标总报价不得超过最高投标限价，各子项目的投标报价均不得超过相应各子项目的最高投标限价。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

3.2投标人（若为联合体投标，指联合体各方）具备独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效限内；香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案；

3.3投标人同时具备以下资格或资质：

3.3.1全过程设计咨询：投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质，或市政公用行业设计甲级资质，或市政行业(道路工程专业乙级或以上、桥梁工程专业乙级或以上、排水工程专业甲级设计资质）资质；香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

3.3.2施工审查：投标人具有施工图设计文件审查机构一类[业务范围含市政基础设施工程（须包括排水、道路、桥梁）]资质；

注：①国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。②住房和城乡建设部或广东省各级住房城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。

3.4投标人（如联合体投标的，指承担全过程设计咨询任务单位）委派的项目负责人具备市政工程类高级工程师或以上职称；或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。

以上人员按上述要求提供身份证、职称证等证明材料扫描件且均须提供投标截止时间前半年（2021年9月至2022年2月）在本单位连续购买的社保证明文件扫描件，由社保行政主管部门出具（若在“新型冠状病毒感染肺炎”疫情期间，当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明；并在中标后，提供后续的社保补缴情况供招标方核实，若发现弄虚作假的，则将其行为纳入不诚信名单，招标人保留上报给行政主管部门的权力）。并加盖公章。

3.5投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的《投标人声明》。

3.6投标人（若联合体投标，指联合体各方）已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员。

3.7允许联合体投标，只接受不多于3家单位组成的联合体（即一家承担全过程设计咨询工作任务，一家承担施工图审查工作任务，一家承担全过程造价咨询工作任务），联合体主办方为负责全过程设计咨询工作的单位，并按附件二内容签定联合体投标协议。联合体投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

注：①联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

②投标人拟派的项目负责人须是联合体主办方委派并是联合体主办方的正式员工。

③联合体投标时，除联合体协议书必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可联由合体主办方签字或盖章；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：(主)单位全称(成)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方签字或盖章即可。

④组成联合体的投标人，应在联合体协议中明确承接每一类项目任务（按资质标准划分）的成员单位。在资格审查及评标环节，具有同一专业资质的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

⑤联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体主办方应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

3.8投标人（若联合体投标，指联合体各方）未处于被招标人拒绝投标的限制期内（详见招标公告附件三，若有更新，以招标人在投标截止日期前发布的最新文件为准）；

注：其他事项：投标人（若联合体投标，指联合体各方）如为本项目的前期服务单位（设计单位），将不能参与本项目的投标，否则将被剥夺本项目的中标资格。招标人有权将本项目中标资格按照已确定的中标候选人顺序依法授予。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

4.2发布招标公告时间(含本日)：2022年3月19日00时00分至2022年4月11日10时00分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

4.3本项目采用资格后审方式。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。

（2）本公告发布之日起开始登记，并从本公告发布之日起开始计算备标时间并不少于20日历天。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年4月11日10时 00分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心数字交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。递交备用投标文件电子光盘的规定时间为：2022年4月11日9时45分至2022年4月11日10时00分，地点：广州公共资源交易中心南沙交易部开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，请于投标前自行检查文件是否可以读取）。

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3开标时间：2022年4月11日10时00分。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。

## 7. 联系方式

招   标   人：广州南沙经济技术开发区建设中心

地        址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼

联   系   人：张工         联系电话：020-39910657

项目管理单位：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

地        址：广州市南沙区环市大道钟西海宁一街9号半岛商务中心9楼

联   系   人：廖工          联系电话：020-39005472

招标代理机构：广州市南粤工程建设监理有限公司

地        址：广州市越秀区环市中路301、303号

联   系   人：冯工        联系电话：15914360371

异议受理部门：广州南沙经济技术开发区建设中心

异议受理电话：020-39910657

地        址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼

招标监督机构：广州南沙经济技术开发区建设中心

监 管  电 话：020-39910657

地        址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼

附件一：

投标人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于企业成本价竞标而降低服务质量，不与任何建设单位订立违背企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包业务。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。本公司与本工程前期服务单位（可行性研究报告编制单位和设计单位）没有隶属关系或其他利害关系。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括    。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称 ；如无，则填写“无”。)

七、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

八、本公司没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明企业：      (企业公章)

法定代表人签字或盖章：

年    月    日

- 附件二：

- 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）主办方。

- 联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）               （联合体主办方）：作为联合体的主办方除负责本项目的管理职责外，还应负责         。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

（2）             （联合体成员）：主要负责         ，具体按合同要求。

（3）             （联合体成员）：主要负责         ，具体按合同要求。

5.组成联合体的投标人，应在联合体协议中明确承接每一类项目任务（按资质标准划分）的成员单位。在资格审查及评标环节，具有同一专业资质的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应

附授权委托书。（联合体各方需出具）

联合体主办方名称：			（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

联合体成员名称：			       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

联合体成员名称：			       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

附件三：