广州市天河区建设工程项目代建局

建设项目工程总承包合同

（注：适用于市政工程）

合同编号：

工程名称：天河外国语学校智慧城校区周边道路建设工程勘察设计施工总承包

工程地点： 广州市天河区

发 包 人：广州市天河区建设工程项目代建局

承 包 人：

重要提示

1、本合同由《合同协议书》、《专用合同条件》、《通用合同条件》和《合同附件》组成。

2、选择项以“□”标示，标注“√”的选项即为本招标项目合同采用，标注“×”的选项为本招标项目合同不采用。

3.正式合同依据本章、招标文件其他相关部分和中标人的投标文件签订。

4.发包人确定中标单位后，将按照招标文件的要求对中标单位的投标文件进行全面复核，包括中标单位投标文件中的项目经理部投入人员情况、主要施工机械设备投入情况、投标报价等。如有不利于本合同履行的事项，中标人应在签订合同前提供相关承诺函以保证项目顺利推进，该承诺函将作为本合同的附件。

5.本合同范本适用于市政项目工程总承包。

目  录

第一部分 合同协议书	12

一、工程概况	12

二、合同工期	16

三、质量标准及创优	16

四、签约合同价与合同价格形式	17

五、工程总承包项目经理	18

六、合同文件构成	18

七、承诺	18

八、发包人有权拒绝承包人后续投标的情形	19

九、联合体	19

十、订立时间	20

十一、订立地点	20

十二、合同生效	20

十三、合同份数	20

第二部分 通用合同条件	23

第1条 一般约定	23

1.1 词语定义和解释	23

1.2 语言文字	27

1.3 法律	27

1.4 标准和规范	27

1.5 合同文件的优先顺序	28

1.6 文件的提供和照管	28

1.7 联络	29

1.8 严禁贿赂	29

1.9 化石、文物	30

1.10 知识产权	30

1.11 保密	31

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误	31

1.13 责任限制	31

1.14 建筑信息模型技术的应用	31

第2条 发包人	32

2.1 遵守法律	32

2.2 提供施工现场和工作条件	32

2.3 提供基础资料	33

2.4 办理许可和批准	33

2.5 支付合同价款	33

2.6 现场管理配合	33

2.7 其他义务	34

第3条 发包人的管理	34

3.1 发包人代表	34

3.2 发包人人员	35

3.3 工程师	35

3.4 任命和授权	35

3.5 指示	36

3.6 商定或确定	36

3.7 会议	37

第4条 承包人	37

4.1 承包人的一般义务	37

4.2 履约担保	38

4.3 工程总承包项目经理	38

4.4 承包人人员	40

4.5 分包	41

4.6 联合体	42

4.7 承包人现场查勘	42

4.8 不可预见的困难	43

4.9 工程质量管理	43

第5条 设计	43

5.1 承包人的设计义务	43

5.2 承包人文件审查	44

5.3 培训	45

5.4 竣工文件	46

5.5 操作和维修手册	46

5.6 承包人文件错误	46

第6条 材料、工程设备	47

6.1 实施方法	47

6.2 材料和工程设备	47

6.3 样品	49

6.4 质量检查	50

6.5 由承包人试验和检验	51

6.6 缺陷和修补	52

第7条 施工	53

7.1 交通运输	53

7.2 施工设备和临时设施	54

7.3 现场合作	55

7.4 测量放线	55

7.5 现场劳动用工	55

7.6 安全文明施工	56

7.7 职业健康	58

7.8 环境保护	58

7.9 临时性公用设施	59

7.10 现场安保	60

7.11 工程照管	60

第8条 工期和进度	60

8.1 开始工作	60

8.2 竣工日期	61

8.3 项目实施计划	61

8.4 项目进度计划	61

8.5 进度报告	62

8.6 提前预警	63

8.7 工期延误	63

8.8 工期提前	64

8.9 暂停工作	64

8.10 复工	65

第9条 竣工试验	66

9.1 竣工试验的义务	66

9.2 延误的试验	66

9.3 重新试验	67

9.4 未能通过竣工试验	67

第10条 验收和工程接收	68

10.1 竣工验收	68

10.2 单位/区段工程的验收	69

10.3 工程的接收	69

10.4 接收证书	69

10.5 竣工退场	70

第11条 缺陷责任与保修	71

11.1 工程保修的原则	71

11.2 缺陷责任期	71

11.3 缺陷调查	71

11.4 缺陷修复后的进一步试验	73

11.5 承包人出入权	73

11.6 缺陷责任期终止证书	73

11.7 保修责任	73

第12条 竣工后试验	74

12.1 竣工后试验的程序	74

12.2 延误的试验	74

12.3 重新试验	74

12.4 未能通过竣工后试验	75

第13条 变更与调整	75

13.1 发包人变更权	75

13.2 承包人的合理化建议	75

13.3 变更程序	76

13.4 暂估价	77

13.5 暂列金额	77

13.6 计日工	78

13.7 法律变化引起的调整	79

13.8 市场价格波动引起的调整	79

第14条 合同价格与支付	81

14.1 合同价格形式	81

14.2 预付款	81

14.3 工程进度款	82

14.4 付款计划表	83

14.5 竣工结算	84

14.6 质量保证金	85

14.7 最终结清	86

第15条 违约	87

15.1 发包人违约	87

15.2 承包人违约	88

15.3 第三人造成的违约	89

第16条 合同解除	89

16.1 由发包人解除合同	89

16.2 由承包人解除合同	91

16.3 合同解除后的事项	93

第17条 不可抗力	93

17.1 不可抗力的定义	93

17.2 不可抗力的通知	93

17.3 将损失减至最小的义务	93

17.4 不可抗力后果的承担	94

17.5 不可抗力影响分包人	94

17.6 因不可抗力解除合同	94

第18条 保险	95

18.1 设计和工程保险	95

18.2 工伤和意外伤害保险	95

18.3 货物保险	95

18.4 其他保险	95

18.5 对各项保险的一般要求	96

第19条 索赔	96

19.1 索赔的提出	96

19.2 承包人索赔的处理程序	97

19.3 发包人索赔的处理程序	97

19.4 提出索赔的期限	98

第20条 争议解决	98

20.1 和解	98

20.2 调解	98

20.3 争议评审	98

20.4 仲裁或诉讼	99

20.5 争议解决条款效力	100

第三部分 专用合同条件	101

第1条 一般约定	101

第2条 发包人	105

第3条 发包人的管理	108

第4条 承包人	109

第5条 设计	123

第6条 材料、工程设备	129

第7条 施工	133

第8条工期和进度	138

第9条 竣工试验	142

第10条 验收和工程接收	142

第11条 缺陷责任与保修	144

第12条 竣工后试验	145

第13条 变更与调整	145

第14条 合同价格与支付	151

第15条 违约	169

第16条 合同解除	183

第17条 不可抗力	184

第18条 保险	184

第19条 索赔	185

第20条 争议解决	186

第21 条  其他	187

专用合同条件附件	189

附件一  联合体投标协议书	190

附件二  费用计算依据表（注：以投标文件为准）	191

附件三 工程质量保修书	192

附件四 廉政合同	196

附件五 工人工资支付分账管理协议	200

附件六 履约保函	205

附件七 发包人要求	206

附件八 工程总承包项目管理团队人员信息表	207

附件九  发包人相关管理规定	208

A.建设项目乙供材料看样定板实施要求	209

B.建设项目样板引路实施要求	221

C.广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法	226

D.广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法	245

E.广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案	264

F.广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引	268

附件十  项目工程款资金账户监管协议	278

项目工程款资金账户监管协议	278

附件十一 工程款专用监管工作指引	292

工程款专用监管工作指引	292

附件十二：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）	303

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州市天河区建设工程项目代建局

承包人（全称）：

（承包人为联合体时）：

承包人（全称）：                     （联合体主办方）

（联合体成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天河外国语学校智慧城校区周边道路建设工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：天河外国语学校智慧城校区周边道路建设工程勘察设计施工总承包。

1.2 工程地点：广州市天河区长兴街，项目南起长兴路，北至天河外国语学校智慧城校区，路线东侧紧靠华南快速路。

1.3 工程审批、核准或备案文号：                  号。

1.4 资金来源： 区级财政资金                       。

1.5 工程内容及规模：项目包括道路外侧学校征地红线范围内的防护绿地，面积约8957平方米；连接智慧城校区至现状长兴路的学校连接路以及学校环路，总长约2.4千米。长兴路改造段道路等级为城市支路，道路长度117米，设计宽度12.5米，设计车速30千米/小时；学校连接路道路等级为城市支路，道路长度717米，设计宽度8.5~9.5米，设计车速30千米/小时；学校东侧路、学校西侧路规划等级为城市支路，道路长度856米，规划红线宽度15米，设计车速30千米/小时；学校北侧路受限于用地红线条件，道路等级按等外道路（消防车道)，道路长度712米，规划红线宽度7米，设计车速15千米/小时。建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。

本项目总投资约11091万元，其中，工程费用约9087万元，工程建设其他费用约1184万元，预备费约820万元。资金来源为天河区财政资金。

(方式一：（可适用于设计从方案或初步设计阶段开始的项目）

承包人根据发包人提供的项目基础资料、发包人要求（包括勘察设计任务书和工程管理要求等），完成本项目的勘察、设计、施工及工程竣工验收等工作。具体承包范围如下：

1.6.1勘察设计范围：

（1）工程勘察包括且不限于：岩土工程勘察、工程测量及管线探测，工程测量范围为本项目建设范围，工程勘察、管线探测范围以后期经建设单位审定的方案为准。

乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，以甲方书面委托为主，乙方不得提出异议。（详见勘察设计任务书）

（2）工程设计包括且不限于：方案设计、初步设计及概算、树木保护专章编制、施工图设计（包括规划用地红线范围内所有本项目建设工程及属于本项目所需但又处于规划用地红线范围外的配套工程（包括但不限于园林景观、供水、供电、燃气、土方平衡等））和预算、管线迁改设计，设计相关报批报建、技术文件编制、专项深化设计及必要的专项研究，变更设计（如有）、现场服务、配合竣工图编制相关工作等（详见勘察设计任务书）：

1）方案修改及完善：根据《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见和相关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。

2）编制方案设计投资估算。

3）完成初步设计。

4）编制初步设计概算。

5）完成施工图设计。

6）配合编制施工图预算。

7）编制由设计单位发起的设计变更造价文件。

8）海绵城市设计：设计方案需落实海绵城市设计，满足《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018)、《广州市水务局关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函》《广州市海绵城市建设专篇编制要点》《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》要求；

9）有关场地树木保护内容设计：设计单位需在方案设计、初步设计、施工图各阶段落实树木保护专章内容，统筹考虑项目方案实施的科学、合理性，满足《广州市绿化条例（2022修订）》《广州市古树名木迁移管理办法》（穗林业园林规〔2020〕1号）《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）要求。

（3）其他：

1.6.2工程施工范围：

（1）施工承包范围包括且不限于：招标范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费、临水临电、临时便道（含迁改项目的临时便道）、临时排水、周边建筑物安全鉴定和保护等，负责和当地单位或居民协调，确保施工期间场地周边路通水通等）、包管线迁改施工、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包竣工图编制、包验收通过（含附属工程）、包照管、包移交、包保修、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算（含结算文件编制）、包保险等）；包特殊跨越安全评估（涉高铁、地铁、高速公路、高压线、燃气等，如有）且费用由承包人从建安工程费中统筹考虑，发包人不另外费用补偿。包控制投资、包报批报建等。

（2）其他：

1.6.3报批、报建、验收：发包人委托承包人代为办理除项目立项批复和规划选址意见书以外的本项目交付使用前所必须履行的项目建设审查、审批、许可、批准或备案手续（具体以发包人通知为准），内容包括但不限于：设计文件审查、建设工程规划许可证、施工许可证、夜间施工许可证、建筑废弃物处置证等。凡工程中涉及到规划、消防、环保、卫生防疫、档案、质量安全、节能、（□水利、□航道、□海事）、交通等有关部门验收及检查的项目，及时做好验收准备工作、参与验收、落实整改工作。竣工验收前，向发包人提交竣工验收申请报告，验收通过后，办理竣工备案等。

□方式二：（可适用于设计从施工图设计阶段开始的项目）

承包人根据发包人提供的项目基础资料、初步设计成果文件、发包人要求（包括设计任务书和工程管理要求等），完成本项目的设计、施工及工程竣工验收等工作。具体承包范围如下：

1.6.1设计范围：

（1）工程设计包括且不限于：勘察设计招标范围（详见勘察设计任务书）内编制初步设计、概算，编制施工图设计（包括规划用地红线范围内所有本项目建设工程及属于本项目所需但又处于规划用地红线范围外的配套工程（包括但不限于园林景观、供水、供电、燃气、土方平衡等）），设计相关报批报建、技术文件编制、专项深化设计及必要的专项研究，变更设计（如有）、现场服务、配合竣工图编制相关工作等。

（2）BIM技术运用。应用阶段为设计应用（具体以发包人要求为准）。

（3）其他：

1.6.2工程施工范围：

（1）施工承包范围包括且不限于：招标范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费、临水临电、临时便道（含迁改项目的临时便道）、临时排水、周边建筑物安全鉴定和保护等，负责和当地单位或居民协调，确保施工期间场地周边路通水通等）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包竣工图编制、包验收通过（含附属工程）、包照管、包移交、包保修、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算（含结算文件编制）、包保修等）；包特殊跨越安全评估（涉高铁、地铁、高速公路、高压线、燃气等，如有）且费用由承包人从建安工程费中统筹考虑，发包人不另外费用补偿。

（2）BIM技术运用。利用BIM模块进行施工模拟、方案优化、施工安全、进度控制、造价分析、实时反馈、场地布局规划等。

（3）其他：

1.6.3报批、报建、验收：发包人委托承包人代为办理除项目立项批复和规划选址意见书以外的本项目交付使用前所必须履行的项目建设审查、审批、许可、批准或备案手续（具体以发包人通知为准），内容包括但不限于：设计文件审查、施工许可证、夜间施工许可证、建筑废弃物处置证等。凡工程中涉及到规划、消防、环保、卫生防疫、档案、质量安全、节能、（□水利、□航道、□海事）、交通等有关部门验收及检查的项目，及时做好验收准备工作、参与验收、落实整改工作。竣工验收前，向发包人提交竣工验收申请报告，验收通过后，办理竣工备案等。

□方式三：   （其他）

1.6.4发包人有权根据工程实际情况，对承包范围和工程内容进行适当调整，可能会新增或减少、取消部分甚至全部，承包人已充分理解此风险并无条件接受,不得据此向发包人索赔，且中标下浮率固定不变。

1.6.5发包人有权根据工程实际情况，对具备实施条件的工程内容，分段安排施工，承包人必须无条件服从。

二、合同工期

2.1 本合同总工期：   日历天（含勘察（如有）、设计、施工工期）。

（1）勘察工期：以满足设计进度要求为准。

（2）设计工期：中标人应在合同签订之日起      天内完成深化方案，深化方案确定之日起         天内完成初步设计，深化方案确定之日起       天内完成施工图设计。

（3）施工工期：    日历天。

2.2 主要节点工期：

2.2.1 2024年11月15日前完成D线桥的施工 。

2.3 本合同工期已包括因承包人的勘察（如有）、设计、施工未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计或重新施工所涉及的额外工程期限，承包人应对上述时间作出考虑和预留。

2.4 发包人有权根据工程实际情况，对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，相关工期配合措施费用应在投标合同价格中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

三、质量标准及创优

3.1 质量标准

(勘察设计质量标准：符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书（如有）的要求。（适用于设计从方案或初步设计阶段开始的项目）

□设计质量标准：符合建设工程设计的相关标准、规范及本工程设计任务书（如有）的要求。（适用于设计从施工图设计阶段开始的项目）

施工质量标准：符合建设工程施工质量验收规范合格标准。

3.2 创优目标

(市级工程优质奖： 达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准，一次验收合格，且确保市级工程优质奖，力争省级或以上工程优质奖；

□省级工程优质奖：                             ；

□国家级工程优质奖：                          ；

□其它：                                       。

3.3 创安全文明工地目标

( 市级安全文明施工样板工地：                  ；

□ 省级安全文明施工示范工地：                  ；

□ 国家级安全文明工地：                        ；

□ 其它：                                      。

3.4 创绿色施工示范工程目标

( 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

□ 其它：                     。

四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（中标价）为：¥     元（大写：人民币    ），其中：

（1）勘察费用（含税金）为：¥       元；

（2）设计费用（含税金）为：¥       元；

（3）建筑安装工程费用总计（含税金）为：¥         元，建筑安装工程费中标下浮率：    %。

□（4）其他：

4.2修正合同价款按合同专用条件第14条约定确定，以补充协议形式修正合同价款。本合同项目最终结算价以负责项目合同结算终审的政府部门（含其授权机构）审核后的结算价为准。

4.3 本合同价格均已包括各有关应予缴纳的税金，承包人须承担纳税的责任。其税种、税率，按国家和广东省、广州市、天河区有关法律法规和条例的规定办理。

4.4 增值税发票发包人信息：

申请合同款时，承包人需向发包人开具合同履行所在地税务部门认可的等值、合法、有效的增值税发票。

单位名称：

统一社会信用代码：

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理姓名：       ，身份证号：         ，执业证书名称及编号：          ，联系电话：              。

六、合同文件构成

合同文件组成及其优先解释顺序与专用合同条件第1.5条约定一致。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺遵守发包人制订（含已制订及合同执行过程中制订）的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。如承包人违反发包人相关制度、规定和管理办法等的，发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

4.承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加发包人的成本负担。

5.承包人承诺按专用合同条件第5.1.1条、第14.1.5条进行限额设计、投资控制。

6.因质量、进度、造价控制需要，除监理单位外，发包人有权另行委托造价咨询、设计咨询等单位负责本项目全过程造价咨询管理、勘察设计技术管理等工作，承包人承诺无条件服从并配合其开展工作。如承包人与上述单位就具体事宜存在较大分歧，发包人将组织专家（咨询）会，承包人须无条件执行专家评审（咨询）意见，如承包人对相关意见消极抵制或拒绝执行，发包人有权单方面将争议涉及的内容从合同中剥离，扣除该部分费用，并另外委托其他单位实施，承包人不得有异议，同时，发包人保留按合同追究承包人的违约责任的权利。

7.承包人承诺履行为完成全部工程而需要执行的不可或缺的附带工作义务。

8.审计机关对于结算评审提出修正意见的（如有），双方承诺本着实事求是的原则予以纠正。

9.承包人承诺在项目建设过程中，如发包人需部分或全部使用承包人承建但尚未竣工验收的设施的，不属于擅自使用，不视为工程质量验收合格，承包人收到发包人通知后无条件予以配合。承包人继续履行配合工程竣工验收手续，并根据合同规定承担相应法律责任。建设工程未经竣工验收，经发包人临时使用后，若工程质量不符合法律规定或合同约定的，承包人不因发包人临时使用未经竣工验收的工程而减轻或免除承包人对工程质量的瑕疵担保等责任，发包人仍有权向承包人主张权利。

八、发包人有权拒绝承包人后续投标的情形

承包人在发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.在投标文件中提供虚假材料的；

5.存在行贿情形的；

6.拖欠农民工工资的；

7.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门处罚的；

8.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）；

9.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

九、联合体

如承包人为联合体，本合同由联合体的主办方及成员方共同签订。合同签订后，联合体的主办方及成员方可根据所承担的工作内容向发包人提交相关支付协议，由发包人据此向联合体的主办方及成员方支付相关费用。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。各承包人作为其承包人联合体的其它成员，应履行本合同的责任并向发包人承担连带责任。

十、订立时间

本合同于    年    月   日签订。

合同有效期： 自本合同签订之日起至合同双方完成全部合同义务时止。

十一、订立地点

本合同在 广州市天河区 订立。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。生效时间以在后一方签署的时间为据。若由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法定代表人与委托代理人身份及工作证明材料作为本合同的附件。

十三、合同份数

本合同正本一式     份 ，副本一式    份，发包人执正本     份 、副本  份，承包人执正本     份、副本    份 ，正副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本存在不一致内容时， 以正本为准。

（本页为签署页一，无正文）

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：广州市天河区黄埔大道中300号17楼

邮政编码：

承包人：

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

（如承包人为联合体）

（本页为签署页二，无正文）

承包人：     （联合体主办方）

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：   （联合体成员方）

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

统一社会信用代码

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

第二部分 通用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书；

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第11条 缺陷责任与保修

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第12条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第13条 变更与调整

13.1 发包人变更权

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的；

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项；

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第19条 索赔

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第20条 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.6 《发包人要求》：是指构成合同文件组成部分，用以表达发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。《发包人要求》体现形式包括但不限于勘察设计任务书、工程管理要求、招标文件、可行性研究报告批复、经审定的初步设计文件（含概算）、会议纪要、合同约定、合同附件等形式。

1.1.1.9承包人建议书：指构成合同文件组成部分，用以表达承包人建议的文件。承包人建议书由承包人随投投标文件一起提交。承包人建议书应包括但不限于承包人的设计图纸及相应说明等设计文件、项目实施计划等。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，包括施工图预算、各阶段图纸、双方变更、洽商、签证所形成的文件等。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调勘察设计工作并具有相应资格的人员。本合同的设计负责人为：    ，证书编号为：      。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。本合同的施工负责人为：    ；证书编号为：        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：         /         。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.10 永久占地包括：项目用地红线范围内。

1.1.3.11 临时占地包括：材料堆放及钢材加工场地、工程实施中必要的交通疏解占地、承包人项目部驻地等。

1.1.4.8 基准日期：以投标截止日前28天的日期为基准日期，基准期为基准日期所在月份。

1.1.7补充词语定义

1.1.7.1限额设计：指按照投资或造价的限额进行满足技术要求的设计。它包括两方面内容，一方面是项目的下一阶段按照上一阶段的投资或造价限额达到设计技术要求，另一方面是项目按设定投资或造价限额达到设计技术要求。设计时应按全要素标准的各项内容及要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。无论如何，限额设计并不免除、限定承包人在项目质量、工期、安全、性能等方面的履行本合同责任。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用      /      语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：     /     。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家、行业、广东省和广州市现行标准与规范，以及招标文件、设计文件所列技术规范等，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《住房和城乡建设部关于发布国家标准〈建筑与市政工程施工质量控制通用规范〉的公告》（住房和城乡建设部公告2022年第117号）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）等系列各专业验收规范。如上述标准与规范有不一致之处，应以比较严格者为准。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：     /     ；

发包人提供的国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供的国外标准、规范的时间：       /    。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：      /     。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：按通用合同条件第1.4.4条执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序如下：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）履行本合同的相关补充协议及附件；

（3）本合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）专用合同条件（含补充条款）；

（6）合同附件（含各管理办法）；

（7）《发包人要求》[不含本条（1）-（6）、（8）-（13）项]；

（8）通用合同条件；

（9）招标文件及其附件、招标答疑；

（10）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；(若投标文件标准、要求高于招标文件的，则投标文件解释顺序优先于招标文件，按投标文件的标准、要求执行。)

（11）经批准的施工图纸及设计文件；

（12）现行标准、规范及有关技术文件；

（13）经各方签字盖章确认的发包人、承包人有关工程的洽商、变更等会议记录和文件（主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要等）；

（14）组成合同的其他文件：经双方确认进入合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，由合同双方当事人在不影响工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由工程师作出解释。如任何一方当事人不同意工程师作出的解释，按照第21条[争议解决]处理。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 详见《发包人要求》 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：              。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人现场保留至少三份盖章后施工图、一份相关会议纪要及函件等，并对电子文件进行归档。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：详见合同专用条件第3.2条。

发包人的送达地址：详见合同专用条件第 3.1条。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                 。

承包人的送达地址：                                。

承包人应在收到开工通知后7天内，将代表其接收来往信函的授权代表姓名和授权范围通知发包人。

双方协商一致，增加第1.7.5条-第1.7.7条：

1.7.5发包人和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函或由他人代为签收的，均视为已送达。

1.7.6任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其它通讯往来，必须采取书面形式。在本合同有效期内，双方均不得随意变更通讯信息。任一方变更通讯信息的，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方，该书面通知作为本合同的附件，其载明的、变更后的地址为双方通知送达地址。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未履行通知义务一方应承担怠于通知的不利法律后果。

1.7.7勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、项目经理、造价工程师、总监理工程师行使职权时发出的书面文件必须由其本人签名并加盖有效印章，只有项目章而没有本人签名的，或只有本人签名而没有项目章的，该文件对发包人、承包人均没有约束力。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 发包人  。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人。承包人仅享有在文件上署名的权利。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式已包含于签约合同价中，由承包人承担，发包人不另行付费。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：     /      ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：     /      ，作为本合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人在接到《发包人要求》以及其提供的基础资料后 14  日内未发现《发包人要求》以及提供的基础资料中存在错误的，由此导致的费用增加和工期延误的承担：由承包人承担。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：本合同不设定承包人赔偿最高限额。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 按《发包人要求》执行。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：合同签订后即视为发包人已按期提供，具体约定如下：

（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。发包人将在合同约定的施工开工日期向承包人移交部分场地，并将随着工程的进展，视情况分期移交更多的场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工。承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理有关手续及承担相关费用，发包人不另行支付。

（2）临时占地的范围和面积：不提供，承包人需对施工场地及周边环境做好充分调查，如工程需要临时占地的，由承包人向相关部门依法提出申请手续及承担相关费用，发包人不另行支付。

2.2.2 提供工作条件

（1）施工所需水、电、通讯线路接驳：施工场内的用水、用电及通讯网络由承包人自行报装、接驳和敷设并承担费用。该费用包含在承包人投标报价中，发包人不再为此作任何签证或另行支付相关费用。承包人应自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，相关费用视为已包含于本合同价款中，发包人不再为此作任何签证或另行支付相关费用。承包人不得以停电、停水为理由拖延工期或索赔。

（2）发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要（包括但不限于土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

（3）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在施工开工前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，故资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重。承包人应做好前期的地下物探工作，物探费用已包含在承包人投标报价中，发包人不再为此作任何签证或另行支付相关费用，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工设计前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、文物、古树名木、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，涉及需要迁改的管线的要尽快办理设计图纸审批，建筑安装工程费用包含在审核后的预算中。无论发包人是否提供工程地质、地下管线、地下设施等有关资料，施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：详见《发包人要求》。

2.4办理许可和批准

2.4.1发包人委托承包人代为办理以下设计施工所需有关证件和报批手续，除政府部门规定须由发包人支付的费用由发包人据实支付外，其它费用已在投标报价下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付：

√ ①包括但不限于设计报批报建、临时施工复函、施工许可证、工程质量安全监督报监，向相关管理部门办理道路开挖、建筑废弃物处置、防雷、给排水、夜间施工许可等施工所需有关证件和报批手续，均由承包人代为办理，发包人、监理人提供协助。承包人应主动联系有关部门尽快办理上述手续，原则上每项手续在资料备齐后15个工作日内完成。

√ ②向供水部门办理迁改报建、停水、开叉。承包人应主动联系有关部门尽快办理上述手续，原则上每项手续在资料备齐后5个工作日内完成。

√ ③向供电部门办理审批手续，承包人应主动联系有关部门尽快办理上述手续，原则上每项手续在资料备齐后5个工作日内完成。

√ ④其它:向燃气部门办理报建手续，承包人应主动联系有关部门尽快办理上述手续，原则上每项手续在资料备齐后5个工作日内完成。

2.4.2 因承包人原因未能及时办理完毕前述履行的项目建设审查、审批、许可、批准或备案手续，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：财政资金，根据项目实际情况统筹安排资金。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：   /   。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：        /          。

双方协商一致，增加第2.8条：

2.8 发包人保留下列权利：

（1）对本合同工程的设计标准、设计内容进行调整的权利，承包人不得拒绝或另行收费，招标文件及本合同另有规定的除外。

（2）享有承包人勘察、设计文件的版权和全部使用权。

（3）承包人在设计-施工进度、勘察、设计-施工质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况的权利。

（4）发包人有权按国家相关规定聘请施工图设计审查单位，承包人应接受该施工图审查单位按照相关法律、法规和发包人赋予的权利所进行的施工图审查工作。

（5）对用于本合同工程的材料设备的品质、质量提交质量监督检验机构审查确认的权利。

（6）依据合同的约定对合同承包范围及内容进行调整（包括增加或减少部分工程），并保留对主要材料设备的分类及采购方式进行调整的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费，招标文件及本合同另有规定的除外。

（7）发包人有权对项目的全过程进行审计或审计调查，并提出审计意见和建议；乙方应配合并根据意见和建议作出相应的调整。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                          ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                  ；

发包人代表的联系电话：                 ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：广州市天河区黄埔大道中300号15楼；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表仅在发包人授权范围内行使发包人的权力，按照发包人的规章制度履行相应职责，监督检查工程施工进度、质量及安全，对设计变更、现场签证及签证工程量的确认以及与本工程相关的所有文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。承包人已完全清楚了解发包人规章制度中对发包人代表的责任要求和授权限制，发包人代表超出授权范围的行为对双方均不具约束力。

发包人代表的职责：  （同上）  。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：   /   ；

发包人人员职务：见专用合同条件第3.1条；

发包人人员职责：见专用合同条件第3.1条。

3.3 工程师

3.3.1 总监理工程师姓名：                  ；总监理工程师监督管理范围、内容及权限： 详见本项目监理合同 。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 按通用合同条件执行 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按通用合同条件执行；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用合同条件执行 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定： 另行通知。具体按发包人及监理人要求执行。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：承包人应同步做好会议纪要保存。对会议纪要中约定涉及方案或费用调整等事项，最终按行政主管部门审批后内容为准。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

（8）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

2）承包人应严格按照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）、《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办〔2021〕11号）和《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）（已失效）等相关规定组织施工，严格落实古树名木、古树后续资源、行道树、大树等树木的保护工作，禁止擅自砍伐树木或擅自迁移树木。

3）承包人应按发包人要求做好样板引路工作，施工前先行做好样板段，经工程师、发包人组织验收合格后作为参照标准。

4）承包人应充分应用其专业及经验，勤勉尽责地为发包人提供技术支持，包括对发包人提供的基础资料做认真的复核和检查，发现并及时指出发包人提供的资料中存在的缺陷、错误及风险，并提出能实质节约工程成本和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。如承包人对发包人提供的勘察资料认为需进行补勘的，应在施工图设计成果完成前及时向发包人提出，确保勘察资料满足施工图设计深度要求。

5）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及缺陷责任期等整个工程期限内，负责施工现场所有人员的安全，维持其所管场地及人员（包括尚未完工和发包人尚未接管的工程）处于良好状态。根据相关规定、工程师或相关政府部门要求，提供和维持所需照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工相关规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，未经相关部门的批准不得进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人负责办理有关手续。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，保证施工安全、车辆和行人畅通、安全。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

6）承包人已清楚并充分评估了本工程施工可能存在的外界干扰及本工程施工场地征地拆迁工作的相关风险，将积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程按期完成。

7）承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。承包人应负责将网络终端接至发包人、工程师及发包人要求的单位。

8）为强化施工现场过程监督，承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）等相关文件要求以及发包人要求，建立满足隐蔽工程和关键工序质量监控、安全文明施工监控、验收监控等需要的视频监控系统（以通过发包人验收为准）。承包人须对工程实行视频监控管理，视频监控系统应达到高点全局监控、基本无盲点覆盖的要求，并安排专人值守检查，保证视频信号正常传输至建设主管部门及发包人要求的终端，如有意外中断，应在两小时内修复，具体视频监控系统布设及传输要求以建设主管部门及发包人的相关要求为准。

承包人应做好本工程开工前及完工后所属标段区域内的市政及交通设施和交通状况的影像记录，并在施工过程中做好隐蔽工程、重要工序的全过程影像记录，并提交发包人。

9）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

10）承包人应按其投标文件（或承诺等其他文件）所述投入数量充足且性能良好的机械设备，并为保证工期及质量适时增加设备数量及更换陈旧、故障、性能低等影响施工效率的设备。承包人供应的机械设备应按合同约定及发包人要求及时到场，并建立设备使用和管理台账。承包人承担施工现场机械设备、材料等的保管义务并承担相关责任。本项目允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备的规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。

11）若本工程涉及海事、航道、铁路、轨道交通、高快速路、公路、水利等设施的占用审批及安全防护等工作，除发包人另有委托外，均由承包人负责。在工程竣工验收前，承包人在进行竣工测量时，应设置永久性控制监测点，将测点编号、位置、距离、标高及地物特征和竣工测量数据均标明在竣工图上。

12）配合做好施工期间水保、环保等相关数据收集、汇总和验收工作。

13）承包人应按发包人签证管理办法办理工程签证。

14）承包人应作好项目审计、稽查和检查等的配合：

①与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时整改。

②有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展工作。

③本项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好编制工作，并提供所需数量的相应资料。

④承包人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人建立相应的台帐，发包人、承包人、监理人三方各自的台帐应相应保持一致并保持其持续有效直至工程决算完成。

⑤上述各项工作或配合产生的一切费用均已含入合同价格中，发包人不另行支付。

15）承包人应按工程师的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件，包括为在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务等，以顺利推进本工程，由此发生的费用包括在签约合同价中（发包人同意的除外）。

16）承包人已清楚发包人关于工程施工、建设管理、施工现场管理、施工人员规范要求等相关的内部规定，并保证严格遵守，且同意接受发包人的根据内部规定的相关考核、检查，发包人考核或检查结果可作为履行本合同相关约定的依据。

17）承包人必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院第724号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）等政策，执行工人工资支付专用账户的开立和管理工作，并按照以下条款执行。

a.承包人（如为联合体承包人，则指联合体牵头方。下款同）应对本项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理,以本工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。

b.承包人在进场施工前，应在规定的银行名录中选择项目所在地的商业银行开立工人工资支付专用账户并将相关开户资料提交给发包人备案，在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户，工人已持有相应商业银行的个人账户，可以作为工人工资个人账户。

办理工人工资支付专用账户开户手续时，承包人应当按要求完成相关合同信息采集，并提供相关合同。当该合同发生变更时，应当及时将变更合同提交至商业银行。该合同和建筑工人工资支付专用账户协议作为商业银行进行工人工资支付分账管理的依据。

c.承包人应委托银行通过其设立的工人工资支付专用账户直接将工资划入工人工资个人账户，禁止将工人工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。办理工人工资支付手续时，承包人应当向商业银行提交工资明细表。

d.工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金，不得开通网上银行等电子支付渠道。

e.在用工之日起1个月内与建筑工人签订书面劳动合同，劳动合同应当明确约定工资计算方式、支付周期和支付日期，约定的工人工资不得低于本市最低工资标准。

f.承包人应当建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，存档备查，并将相关信息按月报送建设行业主管部门。工人考勤明细表应当在施工现场公示栏进行公示，公示期不少于5天，工人考勤和工资结算明细表须经工人签名确认。工人考勤、工资结算和支付等资料应当保存至工程竣工且结清全部工资后2年以上。

g.发包人负责监督承包人的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。承包人为本工程项目开立的“工人工资支付专用账户”的开户银行、账号等信息在开工前以书面形式提供给发包人。发包人按照  （工人工资款比例） 划拨至承包人的“工人工资支付专用账户”。（注：工人工资款比例在预算审定之前按17.5%计取；预算审定之后按预算中工人工资比例计取。）

h.承包人对所承包的建设项目工人工资支付负总责。

承包人依法将部分工程分包的，应当按照前述条款执行，与分包人签订分包合同，明确工人工资比例。

承包人按照分包合同约定,通过工人工资专用账户直接将工资支付到工人本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

i.承包人履行完合同约定的全部内容且结清应付工人工资后，可以申请办理工人工资支付专用账户撤销手续。

承包人办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得发包人对工程完工且施工单位已结清工人工资的确认意见。分包人办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得承包人关于分包工程已完工且分包人已结清工人工资的确认意见。账户撤销后，账内余额归开户人所有，并划转到开户人的基本账户。

j.承包人应当保证工资支付专用账户内资金足以支付工人工资，工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应当及时补足。

k.承包人开立工人工资支付专用账户时，须向开户银行和发包人提交书面授权书，同意发包人有权查询本工程专户资金使用情况，或由发包人授权第三方中介机构对项目资金使用情况进行审计；授权开户银行每月定期向发包人报送资金收付账单（包括收付款人、金额、支出用途、支出依据等）。

18）承包人必须严格按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、《广州市人力资源和社会保障局,广州市住房和城乡建设局,广州市交通运输局,广州市水务局,广州市林业和园林局,中国人民银行广州分行营业管理部,中国银行保险监督管理委员会广东监管局关于印发<广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法>的通知》（穗人社规字〔2023〕1号）等有关要求（如有更新，按适时有效的最新规定执行），执行工人工资保证金专用账户的开立和管理、工资保证金的存储、补足或农民工工资保证金银行保函的开具、备案及提交新保函等工作（如相关规定有更新，按适时有效的最新规定执行）。

19）承包人提交的竣工资料的内容：包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案、调试记录和项目小结等纸质和电子光盘各一份。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料需遵照工程档案管理相关规范和发包人档案管理制度，按项目进度及时并高质量收集工程档案，配合发包人定期开展的档案检查考核。承包人的竣工资料的套数、内容、形式、时间等按照发包人要求提交。

20）承包人必须按照国家法律法规〔详见：《电力设施保护条例（2011修订）》、《电力设施保护条例实施细则（2011修订）》、《城镇燃气管理条例（2016修订）》、《广州市燃气管理办法（2019修订）》、《广州市石油天然气管道保护规定（2019修订）》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号）的要求及设计保护方案对建设范围及毗邻区域内的电力设施、燃气管道设施以及石油然天气管道做好安全保护措施。

21）承包人应确保本工程施工合法合规，并不得因侵权、转包、违法分包（含再分包）、挂靠、合同纠纷、其他民事纠纷、行政纠纷、刑事纠纷等给发包人造成不良影响。

22）承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人设计施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支（非承包人原因除外）；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失。

23）施工场地内水电管线由承包人根据施工需要自行解决。承包人每月按水表、电表实际用量按市自来水公司、市供电局规定的施工用水、用电单价（含税金）自行缴交水电费（包括承包人本身及其总承包管理范围内的专业单位、分包单位的水电费），或经发包人同意，在次月5日前由承包人缴纳给发包人，逾期不缴者，每逾期一日，发包人按未缴纳金额的1‰计收滞纳金。

24）承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天人民币1元/m2）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

25）除合同特别约定外，承包人负责组织勘察设计、施工相关的各项审查论证会，并承担各项费用。

26）其他根据相关规定和本合同（含附件等）约定属于承包人的义务。

4.2 履约担保

（1）承包人是否提供履约担保： 是  ；若承包人是联合体的，由□联合体各方□联合体牵头方(联合体施工方提供履约担保。

（2）履约担保的方式、金额及期限:

可选择形式：√履约银行保函、□工程保证保险、□现金、支票（下称“履约担保金”），工程实施过程中，如因工程实际特殊需要，需改变履约保证金提交方式，需经发包人审批同意后方可执行。

担保金额：合同价的10%。

提交期限：承包人应在本合同签订后 21 天内向发包人提供。

担保有效期限：从提供履约担保之日起至承包人提交完整的结算资料后和完成工程移交工作并取得《移交书》止，如承包人选择履约银行保函或工程保证保险形式时需明确具体期限的，期限根据本合同约定的暂定工期确定（具体为：一年（含）以内工期的保函期限为本合同约定的暂定工期加180天，一年（不含）以上工期的保函期限为本合同约定的暂定工期加360天），承包人需保证保函或保险在合同履行期间的有效性。

（3）履约银行保函或工程保证保险续期要求

若因工程延期或因其他原因导致保函或保险期限未涵盖本合同整个有效期的，承包人应在保函或保险有效期届满前至少30天，向发包人提交同样格式且更新日期后的有效保函或保险，以替代原保函或保险。若承包人未按合同约定及时更新保函或保险的，自保函或保险有效期届满前29天起，每逾期一天，应向发包人支付履约保证金额0.5%的违约金，而且发包人还有权从本工程应付工程款中暂扣相应金额作为履约保证金直至承包人重新提交符合合同要求的保函或保险。

（4）履约担保权利的行使

遇到以下情况，发包人有权直接要求提供上述保函或保险的单位支付其担保的全部或部分金额，或发包人有权直接动用履约担保金：

①承包人违反本合同约定，逾期提交新的履约保函或保证保险或者提交的新保函（保险）不符合本合同约定的；

②承包人未按合同约定履行合同义务或违背合同规定的责任，需向发包人缴纳违约金、赔偿金及其他费用的；

③因承包人违反本合同约定或相关规定，给发包人造成损失或导致发包人被第三方索赔的。

④若发包人动用履约保证金，承包人须在收到发包人书面通知后30天内按发包人要求补足履约担保金或重新提交足额的符合本合同要求的履约保函或保证保险；逾期未补足或未重新提交的，每逾期一天，承包人须按被动用金额的0.5%向发包人支付违约金；

⑤未达到合同约定的创优目标的，按履约保证金的20%处违约金（履约保证金的20%不足100万元的，按100万元计取，最高不超过人民币500万元），可由承包人缴交或在剩余的履约担保金中直接扣除。

（5）履约担保的退回

若承包人选择现金（或支票）方式提供履约担保，承包人可在工程完工时提出申请，并经工程师和发包人同意后，可退回履约担保金的30%；承包人提交完整工程结算资料并经发包人审核确认后28天内,可退回履约担保金的50%；承包人完成工程移交工作并取得工程接收证书后28天内（对有创优要求的工程还应取得相应创优证书），可退回履约担保金的20%（非承包人原因无法正常移交工程，由双方另行协商后确定）。

若履约保证金为履约保函或保证保险，承包人提交完整的结算资料后和完成工程移交工作并取得《移交书》方可退还（对有创优要求的工程还应取得相应创优证书方退还）。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名、执业资格、联系电话： 详见协议书第五条 ；

（1）承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任；同时发包人有权要求更换工程总承包项目经理，承包人需按专用合同条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

（2）承包人如需更换项目经理，应具备下列条件：

a、新更换的项目经理必须与投标时所报项目经理的专业一致且资格等级一致或高于，资历与工程经验应等于或高于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务；不能同时在其他工程项目中服务；至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。

b、前任项目经理应与后任项目经理做好交接工作，后任项目经理继续行使合同规定的项目经理的职权和履行相应的义务，承包人应督促做好前述工作。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不得少于24日。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：详见专用合同条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:

（1）全面主持项目经营管理工作，统筹协调项目设计工作及施工进度、质量、安全文明施工等工作，负责组织施工实施过程中政府相关部门的协调工作，并根据合同要求落实各项目标；

（2）项目经理是本项目安全生产第一责任人；

（3）接受发包人委托的工程师、施工图审查机构、造价咨询机构或其他授权人员在发包人的授权范围内按合同约定对项目进行监督管理工作；

（4）负责按照合同约定时间组建项目部，负责督促、保证项目部依据本合同约定按期完成项目建设，确保工程交工后向发包人移交项目部所完成的全部项目，并在质量保修期内按照合同规定承担质量保修责任；

（5）全面负责本工程计划的实施和检查工作；

（6）负责对施工人员的合理安排、任用，确保工程按合同要求如期竣工；

（7）负责工程的资金调配使用，保证工程顺利进行；

（8）根据项目制管理方法，对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制；

（9）负责组织实施质量、安全、文明施工等管理制度，明确职责和权限，并监督运行。

（10）在合同约定和公司授权的范围内行使职责权限，决策本工程的各项重大事宜。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：按合同专用条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 按合同专用条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：开工前15天。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 中标后7天。关键人员包括工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、技术负责人、专职安全员、造价负责人、          等。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：按合同专用条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：按合同专用条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

（1）在发包人或工程师或建设管理单位发出进场通知书的三天内，项目经理及其他关键人员须进场并驻场管理。

（2）由发包人组织的工程会议或工程师组织的每周工地例会，项目经理和技术负责人及发包人要求出席的关键人员必须出席，不出席需经发包人书面同意。

（3）承包人关键人员离开施工现场的批准要求：承包人必须保证所有项目管理人员全职现场办公，不得兼职或擅自离场。如因特殊情况须短暂离开的，必须妥善安排工地现场的工作交接，指定可以接替工作并能承担责任的临时负责人，并按以下规定执行：

离场1天内，须将工作交接情况报告现场监理工程师；

离场2至3天，须将工作交接情况报告总监理工程师；

离场3天以上，须将工作交接情报告发包人。

（4）承包人关键人员擅自离开施工现场的违约责任：按合同专用条件“15.2承包人违约”第15.2.20条承担违约责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人书面同意，承包人不得分包本工程任何部分（依法分包施工劳务作业除外）。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：           。

其他关于分包的约定：

- 分包工程批准程序：

1）承包人在分包工程前，须提前30天将拟分包的工程范围书面报告监理工程师和发包人。

2）承包人在确定分包人前20天将分包人营业执照、税务登记证、资质证书、公司简介、业绩资料、进退场时间、主要施工管理架构以及拟签订的分包合同样本等资料提交监理工程师和发包人。

3）经监理工程师审核并经发包人批准后，承包人方可分包。

4）承包人应对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

（2）承包人所分包的工程若属于供水、供电、燃气等具有专营性质的专业工程，承包人须向工程所在地对应的行业管理部门征询意见，办理相关手续，所确定的分包人必须符合行业管理要求，并确保通过相应的专业验收。

（3）承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在签订分包合同后3天内将分包合同送发包人和监理工程师各一份。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。分包合同中应当载明下列内容：分包人承包本分包工程的费用由承包人与分包人进行结算，与发包人无关，承包人与分包人之间就费用金额及支付发生纠纷的，分包人不得对建筑物进行留置，或采取聚众、集会等影响社会稳定和正常施工的行为。

（4）禁止转包及非法分包

1）禁止将承包的工程进行转包。承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应技术、管理人员，或未对分包工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

2）禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包：

①将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

②分包人将分包工程再次分包的；

③未经发包人认可，将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

3）禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。承包人在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人以及质量、安全等主要技术、管理人员非承包人本单位人员的，视同允许他人以承包人名义承揽工程。上述的本单位人员，是指与承包人有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条件执行。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，并向发包人提交下列资料：

（1）属专业工程分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

（2）属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

4.5.6 责任承担

（1）承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

（2）承包人违反合同约定分包的违约责任：按合同专用条件“15.2承包人违约”第15.2.19条承担违约责任。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：

(方式一：建筑安装工程费由联合体成员中承担对应施工职责的单位收取，同时必须提供合同履行地或项目所在地税务部门认可的等值、合法、有效的发票；

勘察费或设计费由联合体中承担对应勘察、设计职责的单位收取,同时必须提供合同履行地或项目所在地税部门认可的等值、合法、有效的发票。

□方式二：             。

双方协商一致，增加第4.6.4条：

4.6.4 联合体内部工作机制及相关要求：

（1）本合同协议书签订后14天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据发包人制定的项目管理制度，结合本合同工程实际，共同编制联合体内部管理制度，明确勘察、设计、BIM技术应用、施工、设备及工器具购置等工作之间的内部分工、工作界面、责任划分、进度安排、安全防范、质量控制、风险预控、风险分担、利益分配、协调机制、会议制度、决策机制、内部流程、保障措施等内容，形成书面文件，共同签署、共同遵守，并报发包人备案。

（2） 本合同协议书签订后14天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据本合同约定的相关处罚规定，建立联合体内部奖惩管理制度，共同签署共同遵守，并报发包人备案。履行合同期间，违约受到经济处罚、出现索赔事件、发生不可抗力事件、合理化建议被采纳获得发包人经济奖励等，联合体牵头人应秉公处理，及时组织外部索赔或内部奖罚，赏罚分明，以避免推诿扯皮或杜绝合伙欺骗，保证发包人及公众利益。

（3）联合体牵头人及授权的承包人代表应及时组织各成员单位认真履行合同，遵守联合体内部管理制度，按时签署、报送各类工作计划、工作成果、进度报表、支付申请等各类资料及合理化建议。

（4）牵头人收到发包人及监理人、造价咨询人等相关方的各类书面文件，应在收到后24小时内抄送联合体所有成员；收到的各类口头指令，应按合同相关约定及时组织进行书面确认。

（5） 联合体各成员需要报送发包人及监理人、造价咨询人等相关方的各类书面文件（包括勘察设计类、BIM技术应用类、施工类、设备及工器具购置类等），必须得到联合体牵头人及授权的承包人代表认可签署，并由牵头人报送。

（6）若联合体任一成员提出可能有益于发包人或公众的优化设计方案或合理化建议，无论联合体成员是否达成统一意见，牵头人必须及时报送发包人，不得瞒报迟报，意见提出者也可直接报送发包人。若收到的优化设计方案或合理化建议得到采纳产生预期经济效益或节约投资，发包人将按合同约定给予适当的经济奖励或补偿。因牵头人反对而不上报的，每发生一次，发包人有权对牵头人处严重违约责任一次。

（7） 除联合体牵头人或成员报送的优化设计方案或合理化建议外，发包人及各相关方收到牵头人及授权的承包人代表签署报送的各类文件，无论联合体内部意见是否统一，均视为联合体内部成员之间已得到认可。

（8）本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。各承包人为其承包人联合体的其它成员履行本合同的责任向发包人承担连带责任。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未 能充分估计以下情况而增加的费用和（或）延误的工期，由承包人自行承担 。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

（1）现场地质情况及地形地貌特征；

（2）水文和气候条件；

（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

（4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

（6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：      /       。

第5条 设计

5.1.1 设计义务的一般要求

（1）承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

（2）承包人应在收到发包人提供的资料后经尽快完成相关复核工作，并于15日内对资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。

（3）设计范围及服务内容：

1） 设计工作内容（包括但不限于）：

合同设计内容包括：设计专业及其它服务，设计专业以列举方式，详见下表：

①主体工程设计

| (道路工程 | □桥涵工程 | □隧道工程 | □房建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| (供电管沟 | (排水工程□雨水工程 □污水工程 | □其他： | (旧桥保护工程 |

注:以上主体工程设计含修复工程设计。

②附属工程设计

| □航标配布（临时、永久）□水域交通电视监控系统□水中防撞设施 | (绿化工程 □外水工程 | (照明工程 □外电工程 | (交通工程（含监控） (施工期交通组织设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| □机电设备安装工程 | □环保设施工程 | □防洪补救措施 | □管线综合规划 (管线（含给排水、电力管廊） |
| (装饰装修 | □防雷 | □消防 | □其他 |

③设计附属内容：

□规划、国土报建

(概算编制及报审（取得本项目有权审核部门批复）

(施工图预算编制及报审

□招标技术文件编制（含材料、设备、施工（暂估价）等招标内容的技术文件编制，提供工程实体质量监督抽测及监测等咨询工作的技术要求及估算等）。

(设计成果视发包人需求提供二维设计效果图和三维设计效果图

□航道（拦河、临河、跨（过）河建筑物审批）建设许可的报批工作，并承担其费同（取得航道部门批复）

(提供工程造价分析，并负责牵头做好涉及到的相关工作（满足业主需求）

(设计代表驻场技术配合 （满足业主需求）

(新材料、新工艺、新技术应用（含论证、评审费用并满足业主需求）

(配合信息化管理系统（满足业主需求）

(配合编制竣工图（满足结算需求）

□其他

2）其它服务

□管线综合规划及报批（取得规划部门批复）

□交通流量分析与预测评估报告（满足项目建议书、可研性研究报告要求）

□控制性详细规划修改论证（满足规划部门需求）

□土地利用总体规划多划基本农田占用方案（满足国土部门需求）

□涉铁路、公路专项（安全评价）（取得相关部门批复意见）

□旧桥检测（满足业主需求）

□旧路检测（满足业主需求）

□设计阶段设施保护安全性评估（满足被保护设施管理方需求）

□BIM技术的应用

□其他：

注：以上由发包人打钩的内容均属于本项目设计范围，承包人应在报价中考虑所有相关费用，不论承包人投标报价表是否列明，其费用均视为已包含在报价中，发包人不另行计量支付。

（4） 限额设计要求，包括但不限于以下：

①设计的建设内容和建设规模原则上不得超过初步设计、可行性研究报告的范围，承包人应按批准的限额设计指标开展设计工作。

②承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。

③承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

④承包人对工程设计文件的任何修改、变动或由于修改工程设计文件所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，应经过发包人审批同意。

（5）承包人应完成发包人要求（包括时间要求、技术要求、质量标准）提供本工程相关的工程设计文件，并编制相关技术文件（包括监测/检测方案编制、用户需求书、预算清单、工程量清单、主要材料设备清单等），承包人提供的技术文件格式应符合发包人要求。

当出现结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及其他重大改变但不宜再在原施工图上进行修改、补充时，承包人应重新出具完整的变更图纸。

承包人向发包人交付的设计文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计图纸 | 根据发包人需要，另行通知 | 初步设计图纸 | 按协议书第2.1条约定，具体以发包人要求为准。 |
| 2 | 施工图 | 根据发包人需要，另行通知 | 施工图纸（含通过施工图审查合格后的图纸） | 按协议书第2.1条约定，具体以发包人要求为准。 |
| 3 | 其他设计文件编制（含概算、预算） | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的文件及电子文档（优先推荐使用广联达、易达软件编制） | 1.概算与初步设计文件同步提交。 2.预算初稿与施工图设计文件同步提交；预算终稿（盖章版）在施工图设计审查合格后7天完成并提交。 3.其他文件按发包人要求提交 |
| 4 | 报建相关资料 |  | 按相关规定 | 按发包人要求 |
| 5 | 其他相关技术文件 |  | 包括监测/检测方案编制、用户需求书主要材料设备清单等 | 按发包人要求 |
| 6 | 设计变更 |  | 按相关规范及标准 | 按发包人要求 |
| 7 | 竣工图 |  | 按相关规范及标准 | 工程完工验收后1个月内 |
| 8 | 以上电子文件（非加密且可编辑的） |  |  | 评审通过后，7个工作日内提交（若评审过程需提交的，按要求与设计文件同步提交） |
| 备注 | 1.以上文件最终成果为通过评审后提供给发包人。评审过程中需要的图纸及电子版（可编辑）文件由承包人按需要提供。 2.上述设计文件均需符合相关规定、规范或标准。 |

（6）承包人应按照发包人提供的发包人要求和行政法规规定的设计深度开展设计，并对其设计技术及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因（包括但不限于设计文件不符合合同要求、未按合同约定及时提交设计文件或修正设计文件等），造成的费用增加、工期延误或进度款支付延期，由承包人承担相关责任。

（7）工程设计文件应当保证工程施工及投入使用后安全性要求，满足工程经济性，包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

（8）承包人协助发包人或以发包人名义完成报建等工作（包括本工程规划报建、国土、航道、消防报建、水利报建等），相关费用已包括在设计费中。

（9）承包人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

（10）承包人应保护设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经发包人同意，承包人不得复制 、不得泄露、不得擅自修改、传 送或向第三人转让前述内容或将其用于本合同外的目的。

（11）应根据法律 、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

（12）因承包人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施并限期完成整改。若承包人在发包人要求期限内无法完成整改或整改后仍不符合合同要求的，发包人有权另行委托具备相应资质的第三方完成该工作，并由承包人承担该第三方的设计费用；若承包人不及时支付该设计费，发包人有权从应付工程款或履约保证金中扣除相应费用转支付予该第三方。若因发包人原因造成工程设计文件不合格的，承包人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

5.1.2 对设计人员的要求

本条款增加以下内容：

承包人委派的设计人员应具备开展设计工作的相应资质及能力，承包人还应按发包人要求安排项目设计负责人及1-2名熟悉设计工作的人员到发包人指定地点驻场办公，并保障所派遣人员的交通出行便利。承包人应在开展方案设计前的一周内，向发包人提交《拟投入设计人员一览表》以及详细的承包人人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。承包人人员应按发包人要求的期限内到位。

承包人委派的设计人员应相对稳定，如有变动，需承担相应违约责任。设计人员如有变动，应提前7天书面通知发包人并应征得发包人书面同意，通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的设计人员的，承包人应当在收到书面更换通知后7天内进行撤换，承包人无正当理由拒绝撤换的，应承担违约责任。

5.1.3 法律和标准的变化

本条款增加以下内容：

因遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，造成承包人对已经被发包人确认的设计成果进行修改的，由双方共同承担相关风险。双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，发包人应承担由此延长的设计周期，由此增加的设计修改费用由承包人自行承担。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查回复期限：针对承包人提出的一般性设计问题及设计条件待确认问题，需在收到文件后48小时内回复；针对承包人提供的阶段性设计成果，7个日历天内回复。如存在因发包人回复、确认不及时，导致承包人后续设计工作无法推进、节点延误的情况，承包人不应承担相关责任。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 按发包人要求 ，审查会议的所有相关费用由 承包人 承担。

5.2.3 施工图审查单位： （另行通知） 。施工图审查费用由发包人承担。承包人须按通过审查的图纸进行施工，未经审查的图纸不得投入使用。

5.2.4 设计文件审查的其他约定

（1）承包人应根据合同约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

（2）发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

（3）因承包人原因，未能按合同约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行或审查不通过，造成的工期延误、窝工损失等，由承包人承担。

（4）发包人有权在合同约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

5.3 培训

培训的时长为   /  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  /  。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按专用合同条件第10.3.2条及发包人要求执行。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：按专用合同条件第10.3.2条及发包人要求执行。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 发包人另行通知 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按合同通用条件约定执行 。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备：发包人不提供。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：应满足工程质量、工艺、进度要求。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：    /    。

双方协商一致，本条款增加以下内容：

（1）承包人供货要求：

本工程使用的各项材料和工程设备必须符合设计及招投标文件要求，遵守发包人看样定板相关规定（详见合同附件九：发包人相关管理规定）。

①订货前，承包人应提供与投标文件、预算文件承诺的品牌、品质一致的材料、设备的合格证书及试验报告及材料样板，经发包人及监理人确认后使用；承包人承诺在同等条件下优先选用预拌混凝土绿色生产达标企业生产的混凝土。

②如投标文件、预算文件中未注明品牌，或承包人提供的与投标文件承诺的品牌样板不能通过发包人及监理人确认，承包人应在合同约定的范围内提供三家及三家以上，与投标文件承诺材料相符单价的生产厂家的合格证书及试验报告及材料样板，经监理人及发包人确认后使用，且结算材料单价不作调整。

③如承包人拒不提交上述材料、设备的合格证书及试验报告及材料样板，或提交的样板仍不能通过监理人及发包人确认，发包人有权自行采购相关材料设备，所需款项在工程款中扣除，承包人不得要求任何费用调整。由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。

④发包人对经确认的材料样板进行封板，如发生实际施工材料与封板材料不符，发包人有权拒用，7天内全部退场处理，由此造成的损失全部由承包人承担。

（2）使用替换材料、设备的情形：

出现下列情况，经发包人审批，承包人方可使用替代材料和工程设备：

①基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

- 发包人要求使用替代品的；

- 因其他原因必须使用替代品的。

（3）使用替换材料、设备审批程序：

承包人应在使用替代材料设备28天前向监理工程师提出书面申请，并经发包人审批同意方能替换。申请报告应附下列文件：

①被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

②替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

③替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

④替代品与被替代产品的价格差异；

⑤使用替代品的理由和原因说明；

⑥监理工程师要求的其他文件。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  /  承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：    /   。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：   /   。

双方协商一致，增加第6.2.4条-第6.2.7条：

6.2.4见证取样检验试验的工程材料和工程设备约定：

（1）种类：依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件。

（2）检测机构：由发包人委托具有相应资格的检测机构实施。

（3）承包人采购的材料需在材料到货前3天将进场计划报发包人和监理工程师，由监理工程师按规定确定材料检验抽样方案；材料到场后，承包人按监理工程师确定的抽样方案，在监理见证人员见证下抽样，按发包人与检测机构约定的格式要求打印检测委托清单一式四份；监理和发包人现场代表负责监督、见证抽样，在样品抽取后贴封条，签发检测委托清单；样品封条方式根据具体情况确定，监理负责对抽样、加封过程进行拍照；承包人负责将已加封条的样品送达检测机构，运送样品所需的费用由承包人负责，包含在合同总价中；承包人需及时将样品送达检测机构，确保不因此而影响工程施工。

（4）样品检验合格的材料，经监理工程师审核同意后方可在合同工程使用，检验报告交给承包人作为质量验收资料；样品检验不合格的，按规定扩大抽样检验或退场处理。

6.2.5 工程材料和工程设备的检验试验费

（1）根据建设行政主管部门相关规定，建设工程质量、材料及安全检测业务应由发包人依法委托。承包人在施工组织设计中报送材料设备进场计划、材料及工程设备和构配件检验试验计划，按经批准的施工组织设计方案组织材料及工程设备进场，配合发包人进行送检。承包人未按批准的计划组织材料、工程设备和构配件进场的，由此造成的检验试验费增加由承包人承担。

（2）承包人采购的材料和设备等产品见证取样检验试验合格的，检验试验费由发包人承担；见证取样检验试验不合格的，检验试验费用由承包人承担；见证取样检验试验不合格但扩大见证取样检验试验合格，且经监理工程师批准该批次材料和设备产品可用于合同工程的，发包人承担正常见证取样数量的检验试验费用，因扩大见证取样而额外增加的检验试验费用由承包人承担。发包人采购的材料和设备等产品见证取样检验试验费全部由发包人承担。

6.2.6 再次检验及其责任承担：

在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定，且比相应规范要求有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列标准的先后顺序认定：

（1）本工程设计图纸规定的设计标准；

（2）经设计单位、监理人、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板；

（3）招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

（4）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果达不到上述标准和规范的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围并增加抽检数量。若工程材料、设备复检结果仍达不到上述标准和规范的，无论工程材料、设备是否已施工或安装，承包人必须在发包人联合总监理工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时，承包人还应按本专用合同条件第15.2.11条承担违约责任。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：由总监理工程师另行通知。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：      /       。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： （发包人另行通知） 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：如工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证工程师能充分检查和测量隐蔽的工程 。

凡无通知工程师、发包人验收签认的工程，或工程师拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，发包人有权拒绝拨付该部分工程的进度款或要求承包人退还该部分工程的工程款，工程师也不得发布后续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按相关质量监督部门要求。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：满足试验和检验要求 。

试验和检验费用的计价原则：承包人自行承担 。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，发包人提供必要的协助。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人需确保场外交通设施满足工程施工需要的，并负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。发包人提供必要的协助。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：由承包人负责，已在投标下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

关于场内交通与场外交通边界的约定：    /     。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人自行解决并承担因此产生的一切费用及责任 。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：     /     。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：按项目现场情况及发包人要求，为发包人、监理、造价咨询等现场工作及驻场人员提供办公和生活所必需的临时设施、设备，满足本工程建设期间的使用需求。上述临时设施、设备所需费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范执行 。

施工控制网资料的告知期限：开工前3天（具体以发包人通知为准） 。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，根据《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市林业和园林局 中国人民银行广州分行营业管理部关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）等现行政策文件实行建筑工人劳动用工实名制及工人工资支付分账管理管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：如因承包人未清偿农民工工资导致信访维稳或安全问题，由承包人承担一切责任。发包人有权采取在给承包人的应付款中扣除或提取履约担保的方式，直接先行支付所欠工人工资。

双方协商一致，增加第7.5.4条：

7.5.4 承包人应按监理单位、建设管理单位要求报备工人工资支付的有关证明材料，并按国家有关法律法规每月足额支付工人工资。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：创安全文明工地目标详见协议书第3.3条约定。

本工程安全文明施工还须满足以下标准、规程及政策：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字〔2005〕116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字〔2007〕39号）、关于印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知（穗建质〔2008〕937号）、《关于印发<广州市建设工程施工现场消防安全管理规定>的通知》（穗建质〔2011〕617号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市政府2011年第62号令）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《广州市住房和城乡建设局关印发广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）的通知》（穗建质〔2021)316号）、《广东省建筑垃圾管理条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第126号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准》、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（2.0试行版）的通知》等及发包人制定的相关规定的要求。

7.6.4 事故处理

双方协商一致，本条款增加以下内容：

如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

（1）报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报监理工程师和发包人。

（2）事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故蔓延扩大，保护好现场，并做好标识；并启动保险理赔程序。

（3）事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。

（4）调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送工程师会审后报发包人。

（5）在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（6）全事故等级按最新《生产安全事故报告和调查处理条例》划定：

①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

双方协商一致，增加第7.6.6条：

7.6.6 安全与文明生产责任

（1）维护好施工范围及周边道路、河流，沟渠及市政排水系统的畅通。

（2）维护好施工范围内的各种市政设施，包括地上和地下各种管线，管井、道路、排水等。对施工期间使用的道路、桥梁的承载能力进行调查。并合理使用运输工具，如运输工具荷载超过承载能力，应负责进行加固。

（3）做好现场文明施工，妥善处理施工的弃土、废渣、废气、废水等废物，不得影响附近单位、居民的正常生产、生活。

（4）承包人建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

（5）承包人按规定数量配置安全员。

（6）承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。

（7）承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

（8）承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

（9）承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

（10）承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。

（11）承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

（12）承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：按专用合同条件第2.2.2条执行。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：承包人应遵守国家、广东省、广州市有关治安管理的规定。承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划（安保制度、责任制度和报告制度），制定应对突发治安事件的紧急预案，报工程师和发包人审批。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向工程师和当地政府报告，积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

第8条工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：  按发包人通知为准 。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形（发包人 免责）：因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期的，工期顺延，费用不予增加。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：发包人书面同意竣工验收合格之日。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的其他内容：限额设计工作方案、概算及预算编制工作安排、项目实施的关键节点时间计划、施工现场平面布置图和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、成本控制措施等。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用合同条件执行。

双方协商一致，增加第8.3.3条：

8.3.3 工期控制与调整

（1）本合同节点工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本合同工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。

（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施费已包括在投标总价当中，发包人不予补偿。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同总份数送发包人作为合同附件存档。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：进度计划需经发包人出具书面批准意见方可实施。

8.4.2 进度计划的具体要求：除前期阶段进度计划外，项目开工前承包人应提交客观合理的节点目标计划、施工年度、季度及月度计划，项目实施过程中，提供每周完成情况与每周计划对比情况。

关键路径及关键路径变化的确定原则：关键路径为影响项目总工期的系列工序，关键节点调整需经经总监理工程师、发包人审核同意。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按照发包人要求提供。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按照发包人要求。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用合同条件执行。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：3天内答复。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告的具体要求：

（1）在整个合同期间每周向监理工程师提交工程进度周报（一式三份），记录设计进度、施工现场工程的进度、主要开展的工作项目、每个项目雇用工人的数量、运到施工现场的材料数量、施工现场的机械和设备投入情况、天气状况以及安全生产工作情况等内容；

（2）每月22日向监理工程师提交工程进度月报和下月计划（一式三份），详细说明工程的进度（含工期延误）及安全生产工作情况，汇总当月运到施工现场的材料、设备数量，人工、材料、机械的施工完成量，提供工程进度照片；对工程施工中存在的问题，要分析原因、总结教训，制定整改措施。所提交的报告内容和格式除按合同规定内容外，还需达到监理人关于工程进度报表内容和格式的要求，经监理人审核后，报发包人批准后实施。内容包括：

①当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月22日至当月21日）；

②当月完成的工程量申报，要求分细项申报，并注明完成金额一式四份（时间从上月22日至当月21日）；

③下期资金使用计划一式四份（时间从当月22日至下月21日）；

④下期施工进度计划一式四份（时间从当月22日至下月21日）；

⑤下期施工拟投入设备、劳动力计划一式四份（时间从当月22日至下月21日）；

⑥当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份（时间从上月22日至当月21日）；

⑦承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）。每月提交安全总结报告，要求体现以下内容：

1）安全技术措施、绿色施工安全防护措施等实施进展情况的说明；

2）对于监理工程师发现的未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的整改进展情况的说明；

3）安全情况统计。

⑧承包人应在每月22日前递交上月工程进度款（资金使用反馈表），由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人将工程进度款专用于实施本合同工程所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。

⑨承包人应在每月22日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。

⑩现场签证管理的要求为：如遇到需要现场签证的工程项目，发包人和承包人必须做好工程量记录。承包人应在该项工程发生后7天内办理签证（以监理人签收的时间为准），过期发包人不予签认，具体按发包人工程签证管理办法执行。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误，则工期相应顺延，发包人不承担由此增加的费用。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，承包人需按合同专用条件第15.2.9条承担违约责任。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：承包人负责办理除项目立项批复和规划选址意见书以外的本项目交付使用前所必须履行的项目建设审查、审批、许可、批准或备案手续（具体以发包人通知为准），并承担相关费用。如因承包人原因导致上述相关行政审批有所延误的，承包人须承担相应的责任。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：连续10天及以上的暴雨（按气象规定）雨水；特大台风（根据气象局规定需停工）。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：   无    。

增加以下内容：

如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件等内容。

8.9 暂停工作

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成工期延误由发包人承担，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2条承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中，发生发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的情形的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的42天内仍不采取纠正措施的，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

8.9.5 拖长的暂停

根据专用合同条件第8.9.1条暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人收到书面通知后，没有在42天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作也没有作继续暂停工作情况说明的，承包人有权根据专用合同条件第13条的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：  以总监理工程师通知为准  。

竣工试验的操作要求： 以总监理工程师通知为准 。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1  删除“除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4条[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金”。

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按通用合同条件执行（发包人可根据实际情况调整）。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：         不计付 。

本条款增加以下内容：

合同当事人对工程质量有争议的，承包人同意以发包人委托的具有相应资质的工程质量检测机构鉴定，并以该鉴定机构出具的结论作为双方承担相关费用（包括质量修复费用、鉴定费用等）的依据。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：以发包人通知为准。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：(1)承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《建设工程档案编制规范》（DB 4401/T 55-2020）、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案:

①竣工文件资料、竣工图档案(原件)各一式四份;

②与本项第①目内容相同的电子版档案一式二份;

- 音像档案一式二份。

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交监理人签认，监理人应在收到竣工档案后20天内签认。经监理人签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签暑档案验收意见;不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

(2)由承包人进行电子版竣工图的编制。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠紛和责任由承包人承担。

(3)承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

(4)因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

其他按照工程接收单位的相关要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：       /        。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 承包人除应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，还需承担严重违约责任一次，违约金在合同应付款中扣除或直接提取履约担保。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按照工程接收单位的接收时间。

双方协商一致，删除通用合同条件第10.4.3条、第10.4.4条。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：退场时间以发包人通知为准。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：以发包人通知为准 。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：  24个月  。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 15 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 30 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 详见合同附件《工程质量保修书》。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：    /    。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：     /     。

第13条 变更与调整

13.1发包人变更权

双方协商一致，增加第13.1.3项：

13.1.3发包人有权根据项目规划调整或工程实际需要增加或减少部分工程，并经双方协商签订补充合同后执行。如发包人与承包人无法对本合同专用合同条件约定的工程变更造价、材料样板及品牌确定、变更或新增材料价格达成一致协议，发包人保留对涉及部分的工程及材料设备进行依法招标或另行委托的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费，招标文件另有约定除外。发包人有权对工程进度、工程质量进行监督检查，有权根据实际情况变更设计、处理工程建设中的协调配合与管理等问题。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  变更估价原则  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：      /       。

13.3 变更程序

13.3.1 工程变更的确认

承包人应按发包人现行工程设计变更管理办法办理工程变更，详见合同附件九。

（1）设计变更文件必须盖有设计单位的出图章和发包人代表签字并盖公章；

（2）发包人书面通知变更的指令性文件应有发包人代表签字并盖有公章；

（3）施工变更文件必须由承包人项目经理签字和加盖承包人印章、监理人总监代表以上监理人员出具审核意见和签字，加盖监理人印章以及发包人现场代表签字及发包人公章；施工变更文件涉及合同价款调整或工期变动时，必须随变更报告附变更工程价款或工期计算书，除履行上述手续外，还需经总监理工程师和发包人的有关审核人签字并盖公章。

（4）本合同工程设计变更指相对于通过施工图审查且发包人批准的施工图发生的设计变更。承包人应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则对设计变更进行管理。

（5）承包人应根据完成施工图审查备案后的施工图进行施工，如果施工过程中出现的由于施工图文件的错、漏、碰等原因造成的需进行设计更改（包括专项工程设计更改），以及为了完善相关工程施工组织文件内容而进行的设计调整或增补，承包人应自行承担由此导致的增加工程费用；导致减少的工程费用则按完善变更程序后进行费用核减。如发包人原因导致的设计变更，发包人承担因相应设计变更导致的工程费用增加。

（6）施工过程中，发包人需对通过施工图审查备案的设计文件进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出通知。承包人应对相应变更编制预算，用以成本控制，若由发包人提出的变更导致施工费超出经审定的工程概算相应金额，承包人应及时优化设计，不得拒绝执行。

（7）施工中承包人不得擅自对发包人已确认的施工设计图纸进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（8）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经总监理工程师及发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（9）本项目为设计施工总承包项目，因承包人设计工作原因导致发生缺项、漏项等工程责任事件，则即使相应的图纸、造价文件等已经过监理及发包人的审核，发包人有权要求承包人按经合同主体各方确认的工程使用要求（设计要求）进行修改、完善，相应费用已包含在本合同价款中，发包人不再另行计量支付。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

工程项目实施期间和结算时，属工程量清单中分部分项工程（指经造咨询审核、发包人确认的工程预算，下同）工程变更事件（含设计变更）、工程量偏差事件、现场签证事件而产生的清单项目，按以下规定确定价格：

（1）工程量清单报价中相同清单项目存在多个报价的，取最有利于发包人的报价。

（2）工程量清单报价中没有相同或类似清单项目的，有定额可套用的清单项目，则按本条第（3）点标准综合单价执行；没有定额可套用的清单项目，参照标准综合单价的计算方法，由承包人提供详细的单价分析，经发包人审核后执行。

（3）标准综合单价：

按本合同计价基准期适用的计价规范、行业或工程所在地定额标准及有关规定计算的基数乘以（1-建筑安装工程费中标下浮率）得出的综合单价；计算标准综合单价时，建筑安装工程费中标下浮率按本合同协议书约定，定额标准及有关规定中利润和相关取费有上下限的取平均值，人工、机械台班、材料（设备）单价按本条第（4）点及专用合同条件第13.3.3.2款、第13.3.3.3款约定。

（4）人工、机械台班、材料（设备）单价：

①人工、机械台班单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期适用的建设工程结算文件（如建设工程结算及有关问题的通知等）规定的人工日工资单价、机械台班单格执行；

②材料单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称材料综合价格）执行；

③基准期材料综合价格中没有的材料以及设备，参考基准期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并结合市场询价情况确定。

13.3.3.2由于发包人原因引起的原施工图预算文件已有或有类似种类的材料变更，按如下方法对原合同价款进行调整：

（1）材料发生标号、规格、型号（如材料的等级、产品系列）、厚度等变更，只计算主材差价，不调整清单综合单价，计算式为：主材差价=（变更后的主材单价-施工图预算价中的主材单价）×（1-建筑安装工程费中标下浮率）。

（2）变更后的主材单价确定办法：

①有基准期材料综合价格的材料，按基准期材料综合价格。

②基准期材料综合价格中没有的材料以及设备，参考基准期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并结合市场询价情况确定。

（3）材料发生规格改变（如材料的尺寸、厚度等）时，且属于非标材料，无法按本条第（2）点确定变更后的主材单价的，变更清单综合单价按投标清单综合单价以内插法调整。内插法的计算原则：以材料的表述特征为单位计算（如：调整了公称直径、厚度的管、线材、块料，以直径或厚度为单位计算）。

（4）材料发生品牌改变（所有材料品牌的改变必须事前经监理人及发包人的书面批准，否则一律不得变更），且该项材料属于材料综合价格公布的材料项目，则清单综合单价不因该项材料品牌改变而调整。

（5）材料发生品牌改变，但该项材料不属于材料综合价格公布的材料项目，则上述专用合同条件第13.3.3.2（2）款第②点确定变更后的主材单价，并按上述专用合同条件第13.3.3.2（1）款调整主材价差。

13.3.3.3 本合同提及的“市场价格”、“市场行情”、“询价”，均指承包人与发包人用与本项目同等采购量对不少于3个同档次品牌进行市场询价的平均价格。对于按本合同约定须参照“市场价格”、“市场行情”或“询价”方式确定价格的新增或变更材料，承包人应在该项材料施工同期提交上述供应商的市场价格，报监理人及发包人共同审定。

13.3.3.4增加或减少的措施项目费按下列约定计算：

（1）绿色施工安全防护费，执行政府的相关计费文件规定的单价或费率，按照实际发生变化的措施项目计算确定。

（2）凡可计算工程量的措施项目，其单价按照第13.3.3.1款、13.3.3.2款、13.3.3.3款约定确定。

（3）凡按系数计算的措施项目费，除本款第（1）点情形外，执行合同价格清单中标明的计费基础和系数计算确定。

13.3.3.5 技术要求变更

（1）承包人投标时所选用的材料不能满足招标文件所规定的技术要求，实际施工时，发包人有权进行调整至满足技术要求为止，但其价格不作调整。

（2）非承包人的原因发生技术要求变更，则按变更后的技术要求与招标文件的技术要求之差额进行调整，调整办法按双方协商确定。

双方协商一致，增加第13.3.5条-第13.3.7条：

13.3.5单宗工程变更或工程签证未导致工程实体增加（例如拆改、移位、修复、返工、误工、额外损耗等），且所需费用审定金额3000元或以下的，其费用在措施项目费中综合考虑不予计价，合同价格不予调整。

13.3.6发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整（包括增加或减少部分工程）。

如发生不可抗力、政策变更或规划变更等工程实施情况导致承包范围发生变化的，发包人有权发出书面指令单方增加或缩减合同范围。如上述变更导致承包人履行合同义务的费用增加，发包人与承包人按照合同约定调整合同价款。如上述变更导致承包人承包范围减少的，除已发生的工程量按合同约定计价外，承包人无权向发包人另行提出其他任何补偿或赔偿要求。

承包人履行合同的质量、进度不符合合同约定或存在其他违约事实的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求。

13.3.7工程变更价款处理

（1）当工程变更、现场签证、工程量偏差和合同约定的主要材料价差调整等因素，导致的工程造价变化，经发包人或发包人委托的造价咨询人审核，累计增加金额不超过中标合同价（不含暂列金额）5%的, 增加的工程款在竣工结算审定后支付。

（2）当工程变更、现场签证、工程量偏差和合同约定的主要材料价差调整等因素，导致的工程造价变化，经发包人或发包人委托的造价咨询人审核，累计增加金额超过中标合同价（不含暂列金额）5%时,承包人应自行调整优化设计方案，报发包人确认，同时确保工程价款在合同控制范围内，增加的工程款在竣工结算审定后支付。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：       /       。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /       。

招投标程序及其他约定：            /                。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：       /       。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：

(方式一：发包人委托第三方造价咨询单位审核的。

当发生合同价款的调整因素时，可申请动用暂列金额，当暂列金额纳入进度款支付时，按合同价款调整金额的70%支付比例支付。当合同价款调整费用累计达到暂列金50%时，承包人需7天内向发包人报告并采取有效措施控制造价（注：期中预警）；当暂列金额累计支付比例达到60%时，发包人暂停支付暂列金额（注：暂停支付）。如合同价款调整费用存在超出暂列金的风险时，承包人需向发包人提交正式书面报告，并确保合同结算送审价不超过合同价（如有特殊情况的，另与发包人协商处理）；若承包人未按上述要求上报，发包人有权不予确认相关工程量，并视情况进行处罚。（注：超限价预警）

(方式二：发包人未委托第三方造价咨询单位审核的。

当发生合同价款的调整因素时，可申请动用暂列金额，当暂列金额纳入进度款支付时，按合同价款调整金额的50%支付比例支付。当合同价款调整费用累计达到暂列金50%时，承包人需7天内向发包人报告并采取有效措施控制造价（注：期中预警）；当暂列金额累计支付比例达到60%时，发包人暂停支付暂列金额（注：暂停支付）。如合同价款调整费用存在超出暂列金的风险时，承包人需向发包人提交正式书面报告，并确保合同结算送审价不超过合同价（如有特殊情况的，另与发包人协商处理）；若承包人未按上述要求上报，发包人有权不予确认相关工程量，并视情况进行处罚。（注：超限价预警）

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：   否   。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

（1）本工程主要材料，包括《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》发布的花岗岩人行道砖、水泥、预拌砂浆、商品砼、□电线电缆、□铝型材，在施工期内，若广州市建设工程造价管理部门颁布的“广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知”中材料综合价格与本项目基准期的材料综合价格比较，上下浮动率超过5％，超出部分的价差可以调整，具体计算公式为：

当价格上升时，价差调增＝（施工期材料综合价格－基准期材料综合价格×1.05）×当期材料数量×（1＋税率）

当价格下跌时，价差调减＝（基准期材料综合价格×0.95－施工期材料综合价格）×当期材料数量×（1＋税率）

当期材料数量包含工程变更、现场签证、工程量偏差以及新增项目涉及的上述工程主要材料。除上述工程主要材料外的其余材料（设备）和措施项目费（包括但不仅限于脚手架等）不因物价变化而调整。

（2）本工程人工、施工机械费不予以调差。

（3）因承包人原因引起工期延长的，在延期阶段内，物价上涨的价差不得调增，物价下跌的价差予以调减。

第14条 合同价格与支付

14.1 计价方式

14.1.1勘察费

(方式一：按中标综合单价计算

工程勘察费按实物工作量乘以合同约定的综合单价计算。实物工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经发包人及发包人委托的第三方共同确认的工作量。合同综合单价为全费用综合单价。

工程勘察费暂定价=岩土工程勘察合同价+工程测量合同价+工程物探（含管线探测）合同价。

按上述方式计价，本合同勘察最总结算价为投标单价，最终结算价不高于工程勘察费暂定价（中标价）。

□方式二：按中标下浮率计算

勘察费（含工程测量、工程物探）以经建设单位审定的工程勘察实物工作量为基础，按国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)以及《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)中的有关工程收费基准价及勘察费中标下浮率计取，具体约定如下：

勘察费（含工程测量、工程物探）＝工程勘察收费基准价×（1-勘察费中标下浮率）。勘察费中标下浮率为     %  。

其中，工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费；

工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数，附加调整系数取     （注：最终以财政审核为准）；

工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例，技术工作收费比例取22%。

按上述方式计价，本合同工程勘察费最终结算价不高于工程勘察费暂定价（中标价）。

14.1.2设计费

(方式一：按中标费率计算

本合同约定的设计费为暂定金额，包括完成合同约定所有设计及相关服务工作的成本、利润、税金等一切费用，合同承包范围内工程设计费结算约定如下:

本合同工程设计费费率为         %（中标费率）。结算时，甲乙双方一致同意按如下约定结算：

工程设计费结算时按以发包人委托造价咨询人审定工程预算费用为计算基数再乘以工程设计费费率（中标费率）及本合同的有关约定进行调整，具体按以下约定计算：

工程设计费=发包人委托造价咨询人审定工程预算费用×工程设计费费率（中标费率）

设计公开招标规模标准及规模标准以上的建设工程项目，以发包人委托造价咨询人审定工程预算费用作为设计费结算时的计费额，采用设计费率得出工程设计收费基价，按本合同附件二：费用计算依据表，得出设计费用结算总价。

按上述方式计价，本合同工程设计费最终结算价应不高于工程设计费暂定价（中标价）。

承包人已完成施工图设计且经过施工图审查合格后，非承包人原因导致本合同无法继续履行的，按设计费的80%结算并终止本合同。

□方式二：其他方式：

14.1.3建筑安装工程费

（1）建筑安装工程费中标价为暂定价。施工图审查合格且符合限额设计要求后，承包人将编制的施工图预算报发包人审核（施工图预算编制详见合同专用条件第14.1.5条），发包人委托造价咨询人审定后，双方签订补充协议。经审定施工图预算结合建筑安装工程费中标下浮率计算的修正合同价（见下表），在本合同相关条款中视同投标工程量清单报价。

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程综合单价 | 合同价中分部分项工程综合单价=评审审定的施工图预算中对应的分部分项工程综合单价×（1-建筑安装工程费中标下浮率） |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 合同价中绿色施工安全防护措施费合价=审定的施工图预算中对应的绿色施工安全防护措施费合计； |  |
| 2.2 | 其他以“项”为单位计价的措施项目 | 合同价中其他以“项”计价的措施项目合价=审定的施工图预算中对应的措施项目合价×（1-建筑安装工程费中标下浮率） | 以“项”计价的措施项目费合计包干，结算时不作调整。合同另有约定的除外。 |
| 2.3 | 其他以分部分项方式计价的措施费或以费率计算的措施项目 | 合同价中其他以分部分项方式计价的措施费或以费率计算的措施项目综合单价=审定的施工图预算中对应的措施项目综合单价×（1-建筑安装工程费中标下浮率） |  |
| 三 | 其他项目费 | 1、暂列金=审定的施工图预算中对应的项目合价×（1-建筑安装工程费中标下浮率） 2、专业暂估价=按二次招标价格（如有） | 创优费用不单独计取，已含在下浮率中综合考虑 |
| 四 | 规费及税金 | （以第一、二、三项费用为依据，按本合同相关规定计算） |  |

（2）修正合同价中的综合单价作为拨付工程款、工程变更调价、价差调整的依据，最终工程结算单价以天河区财政局审定为准。

（3）建筑安装工程费结算金额＝修正合同价（扣除暂列金、暂估价）＋预算偏差增减金额+工程变更、签证金额＋价差调整金额。最终结算金额以天河区财政局审定为准，且不得超过第14.1.5.1款约定的最高限额。

预算偏差增减金额认定：承包人应对其编制的工程预算准确性和完整性负责。在总承包范围内，承包人编制，发包人委托造价咨询人审定的工程预算工程量与按施工图完成的工程量比较出现偏差的，除土石方工程、桩基工程外，当按施工图完成的工程量少于或等于预算工程量时，工程结算按施工图完成的工程量计取；当按施工图完成的工程量大于预算工程量时，工程结算时按预算工程量计取，超出部分由承包人承担。土石方工程、桩基工程预算工程量为暂定量，结算时，按施工图完成的工程量不超过预算工程量10%时，按实际发生量计取，按施工图完成的工程量超过预算工程10%时，超出部分由承包人承担；创优费用不单独计取，已含在中标下浮率中综合考虑；工程预算中的缺漏项，视为承包人已综合考虑，已包含在其他费用中，工程结算时不再另行计取。

14.1.4其他费用（如有）：

14.1.5投资控制

14.1.5.1限额设计，限额结算

承包人在符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，实行全过程限额设计，限额结算。本合同建筑安装工程费结算最高限额为¥  （建筑安装工程费中标价）     元（大写：人民币        ）。施工图预算金额或施工过程中由于工程变更等原因产生的费用，超过或预计超过本合同建筑安装工程费结算最高限额时，承包人必须及时进行设计优化，以满足限额指标的要求。施工图预算经造价咨询人和发包人审定后，由承包人按审定的施工图预算执行，严格控制投资。工程结算时，按合同相关条款约定的计价方式计算，最终计算结算建筑安装工程费（含工程变更、签证等）金额超出上述最高限额时，超出部分由承包人自行承担，并按上述最高限额结算, 承包人不得提出异议；施工过程中，发包人有权提出设计变更，承包人不得以此为由拒绝执行；最终以工程结算金额以天河区财政审定为准。过程控制措施包括但不限于以下：

（1）本工程实行全过程限额设计。严格控制每阶段投资目标，承包人应制定各阶段、各专业工程限额设计指标和具体控制措施，做好投资控制工作。合同签订之日起14天内，承包人应制定限额设计工作方案，统筹分解限额设计指标，包括一级指标（按单项工程划分）、二级指标（按单位工程划分）、三级指标（按分部分项工程划分），确保设计人员有效开展限额设计及设计优化工作。限额设计方案报发包人批准后执行；批准后如承包人需调整的，需书面报发包人审批。

（2）初步设计阶段，应结合勘察设计任务书、设计方案要求开展初步设计，编制工程概算。其中概算建筑安装工程费不得超出本项目建筑安装工程费最高投标限价。

（3）施工图设计阶段，应结合初步设计、项目管理要求中的主要设计指标开展设计工作，确保工程预算能满足发包人对工程投资的控制要求。如各专业的设计预算超出相应限额设计指标的，启动预警机制，允许承包人在满足或优于勘察设计任务书、确保使用功能且不突破本合同建筑安装工程费总体造价指标的前提下，经发包人书面同意，调整各专业的限额设计指标。

（4）本工程预算须分专业进行编制。预算须结合设计进度分阶段提供，以便于复核限额设计落实情况，必要时及时进行设计优化，确保不突破限额才能报施工图审查。

（5）施工图审查合格并进入施工阶段，允许承包人在满足或优于勘察设计任务书、确保建筑功能且不突破经发包人审定的施工图预算价中标总体造价指标的前提下，在相应限额设计指标5%范围内调整各专业之间的限额设计指标，但须报发包人审批同意；承包人设计缺陷等原因造成工程变更的，承包人自行承担工程变更造成的额外费用损失。承包人承诺在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标、材料设备品牌档次的前提下进行施工图设计。

14.1.5.2初步设计概算编制

（1）承包人提交初步设计的同时须提交设计概算。承包人在满足项目的《勘察设计任务书》及发包人各项要求的前提下，必须按分解投资严格限额控制概算，编制的概算建筑安装工程费不得超出本项目建筑安装工程费最高投标限价，总投资不得超过可研批复总投资，否则初步设计概算将不被接收，初步设计需重新优化。

（2）设计概算编制依据如下：

1）本工程合同及附件、招标文件、招标文件附件、招标答疑；

2）本工程投标文件；

3）经审查的图纸（图纸深度达到有权审核部门的要求）；

4）《可行性研究报告》；

5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6）《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引(2023)》、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、2012年《广东省修缮工程综合定额》及施工间施行的广东省其它专业定额；（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，下同），在建设过程中如国家省市有新的计价文件，则对应的实施项目按新的计价文件执行。

7）乙供材料设备看样定板资料；

8）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；

9）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的税前材料价格（以下简称“《厂商价格信息》”）；

10）国家、省、市有新的规定规范从新的规定规范；

11）概算审批部门相关规定；

12）双方约定的其他依据。

（6）设计概算编制原则

1）设计人须在每次报批设计文件时（初步设计阶段），必须同时报批设计概算报告。

2）设计概算采用清单计价法，根据《建设项目设计概算编审规程》（编号为CECA／GC 2—2015）、《广东省建设工程概算编制办法（2014年版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引(2023)》及配套的各专业工程量计算规范、《广东省建设工程计价依据（2018）》及其配套定额，按“基准期”广州市造价管理部门颁布的造价文件及政府有关部门发布的相关文件最新规定执行，结合地质勘探资料及批准的施工组织设计进行编制。

3） 本项目概算总投资包括建设项目从投资决策开始到竣工投入使用所需的全部费用，含对应范围的工程费用（一类费用）、工程建设其他费用（二类费用）、预备费。其中建安费用（含建筑安装工程费及设备工器具购置费）不得超出本项目建筑安装工程费最高投标限价。

4）设计概算文件组成：封面、签署页、目录、编制说明、总概算表、概算经济技术指标表、工程建设其他费计算表、费用计算表、单项工程综合概算书、单位工程概算书、主要材料设备价格表及说明、材料设备拟采用的品牌、建设项目工程量计算及计价软件版。

14.1.5.3施工图预算编制

（1）承包人（或联合体牵头方）应同步提交盖章的施工图及施工图预算书（如是联合体，各方均需加盖公章）送发包人，品牌确认表需与图纸同步提交。编制施工图预算时，在项目清单内主材取价必须列明主材的品牌、规格及质量等级等内容。

（2）施工图预算编制依据

1）本工程合同及附件、招标文件、招标文件附件、招标答疑；

2）本工程投标文件；

3）施工图纸（图纸深度达到有权审核部门的要求）；

4）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5）《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、2012年《广东省修缮工程综合定额》及施工间施行的广东省其它专业定额；（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，下同），在建设过程中如国家省市有新的计价文件，则对应的实施项目按新的计价文件执行。

6）乙供材料设备看样定板资料；

7）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；

8）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的税前材料价格（以下简称“《厂商价格信息》”）；

9）国家、省、市有新的规定规范从新的规定规范；

10）双方约定的其他依据。

（2）施工图预算采用清单计价模式编制：

1）工程量计算：结合工程量清单计算规范及各专业定额规定计算，施工措施项目的工程量根据施工图纸、地质勘探报告资料及发包人确定的施工组织设计或施工方案计算。

2）人工、机械台班、材料（设备）单价：

①人工、机械台班单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期适用的建设工程结算文件（如建设工程结算及有关问题的通知等）规定的人工日工资单价、机械台班单格执行；

②材料单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称材料综合价格）执行；

③基准期材料综合价格中没有的材料以及设备，参考基准期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并结合市场询价情况确定。若有争议，暂以造价咨询单位审核的价格为准。

3）费率取定：按相应专业定额规定计取，定额标准及有关规定中利润和相关取费有上下限的取平均值。其中暂列金额按分部分项工程费的10%预留,具体由发包人确定。

4）施工图预算文件组成：封面、签署页及目录、编制说明、建设项目预算汇总表、单项工程预算汇总表、单位工程预算明细表、主要材料设备价格表及说明、钢筋抽料表、经监理单位确认的施工组织设计或施工方案、材料设备采用的参考品牌；建设项目工程量计算及计价软件版。

（3）承包人编制施工图预算，应结合建安工程费中标下浮率检查限额设计落实情况，当下浮前的预算造价超过概算中对应的工程费用（一类费用），承包人应优化施工图设计，优化内容须经发包人批准，并调整预算造价，直到下浮前的预算造价不超过概算中对应的工程费用（一类费用）造价为止。重新调整设计或优化设计不得降低工程规模、使用标准、质量等级，其成果须经发包人批准。

（4）承包人应严格按批准的限额设计指标完成各单位工程、专业工程设计工作，并进行相应经济分析；其施工图预算造价应在确定的限额设计指标总额内，方能报送发包人审核。编制施工图预算时，在项目清单内主材取价必须列明主材、设备的品牌、厂家以及规格或质量等级等内容。

（5）重新调整设计或优化设计的设计费用由承包人自行承担，施工图预算编制费或重新调整设计或优化设计重新调整的施工图预算编制费由承包人自行承担。

14.1.5.4多方案比选。承包人或发包人提出有需要进行多方案比选的专业工程，承包人应进行多方案比选，由发包人组织专家论证，综合选择最优方案，所需费用由承包人承担。

14.1.5.5承包人应在施工图设计审查合格后7天内完成预算编制并报发包人，由发包人委托造价咨询人审核（14天内出审核初稿），承包人对造价咨询人的审核意见应在14天内核对、回复、确认；承包人采用分段施工时，承包人应在相应施工图设计审查合格后7天内完成预算编制并送发包人，由发包人委托造价咨询人审核（7天内出审核初稿），承包人对造价咨询人的审核意见应在7天内核对、回复、确认；因承包人预算送审延迟或对数时间延误，导致工程款不能及时支付等后果由承包人承担，承包人不得因此延误工程施工；承包应在上述时间内对预算审核结果予以确认，逾期确认视为认同审核意见。

14.1.5.6在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）等因素导致调整及发生的施工费用，承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付，承包人不得要求增加费用。

14.1.5.7其他投资控制要求详见本合同条款约定。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：暂定合同价款（建筑安装工程费）的10%。发包人有权根据项目资金落实情况进行分批支付工程预付款。

预付款支付期限：承包人按招标文件及合同专用条件第4.2条的要求提交履约担保，并提交工程预付款申请书，发包人收到后14天内向承包人支付预付款。

预付款扣回的方式：

( 方式一：预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。

( 方式二：从第   期进度款支付开始，预付款分   期等额在支付第   期～第   期进度款中抵扣完毕，每期各抵扣预付款金额的    %，当进度款不足以抵扣时，不足金额延至下期进度款抵扣。

(方式三：工程开工后，预付款应从工程进度款中分期全部扣回。扣回的时间和比例为：当工程进度款和预付款累计金额达到合同价款施工部分的50%（含本数，需扣除暂定金额和绿色施工安全防护措施费）后，扣回预付款50%；此后一次进度款支付时扣除剩余50%预付款；

( 方式四：按下表比例扣回：

| 已完工作量与合同承包价（扣除了暂列金额）的比例（a） | 扣回预付款的比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤a＜30％ | 10％ | 10％ |
| 30%≤a＜40％ | 20％ | 30％ |
| 40%≤a＜50％ | 30％ | 60％ |
| 50%≤a≤60％ | 40％ | 100％ |

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：      /       。

预付款担保形式：       /         。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

14.3.1工程勘察费

（1）承包人提交符合本合同约定的岩土工程勘察成果文件、通过发包人委托的第三方审查，且完成勘察资料备案后，发包人支付至除工程物探（含管线探测）费、工程测量费外实际勘察费总额的70%；承包人配合发包人完成工程竣工验收后，发包人支付至除工程物探（含管线探测）费、工程测量费外实际勘察费总额的100%。

（2）工程物探（含管线探测）费在提交报告成果后经发包人审查完成后，发包人支付工程物探（含管线探测）费总额的70%；承包人配合发包人完成基础工程施工后，发包人支付至工程物探（含管线探测）费总额的100%。

（3）工程测量费在提交成果后经发包人审查完成后，发包人支付测量费费总额的70%；承包人在施工过程中审核并确认土方四方联测成果后，发包人支付至工程测量费总额的100%。

14.3.2工程设计费

| 序号 | 各阶段说明 | 比例 | 内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费定金 | 10% | 设计费10% |  | 以设计费中标价为计算基数。本合同生效之日起且承包人提交履约担保后20个工作日内 |
| 2 | 初步设计 | 15% | 其中包括：方案深化设计费2%；规划报建配合费1%；初步设计编制费10%；初步设计概算编制费2% |  | 以设计费中标价为计算基数。 自承包人完成初步设计及概算文件并经专家评审通过且配合发包人办理完成《建设工程规划许可证》（如有必要申请建规证）之日起15个工作日内 |
| 3 | 施工图 | 30% | 其中包括：施工图编制费22%；报建配合费2%；配合预算编制6%。 |  | 以设计费中标价为计算基数，本阶段按支付到70%比例修正设计费支付金额。 通过施工图审查且预算审定之日起15个工作日内 |
| 4 | 施工及竣工验收配合 | 付至设计费结算价的80% | 其中包括：施工及竣工验收配合10% |  | 以发包人委托造价咨询人审定的工程预算价（设计范围内）乘以工程设计费费率（中标费率）为基数。 取得竣工验收报告之日起15个工作日内 |
| 5 | 结算配合 | 设计费用结算价的20% | 结算配合20%。 |  | 自完成工程竣工结算之日起15个工作日内 |

14.3.3建安工程费

（1）工程进度款按月支付。预算单价未完成审定前，由承包人申报工程量和单价，经监理单位、发包人审核，按当期实际完成工程量暂定造价的60%支付进度款；预算单价审定后，单价执行修正合同价中综合单价，按当期实际完成工作量造价的80％支付进度款，并对预算单价未审定之前已支付的进度款进行复核，多退少补。每期工程进度款支付扣减相应的预付款和违约暂扣款项后14天内支付。

（2）工程完工且竣工验收合格后14天内，最高可支付至审定的工程预算价（不含暂列金额）的80％；

（3）工程结算经天河区财政审定后14天内，支付至结算审定总价的97%（质量保证金为保函时，工程竣工验收合格并备案，竣工结算经天河区财政局审核并递交质量保函后14天内，工程款支付至经天河区财政局审定的结算价100%）；

（4）剩余3%为质量保证金，按相关条款约定支付。

（5）因财政资金紧张，导致工程款项无法及时足额支付时，发包人不承担违约责任。

14.3.4其他计量支付约定：

（1）已完工程的计量与支付必须按合同约定的技术条件、发包人批准的施工图有关要求及规定完成，包括合同规定的与已完工程计量有关且必须完成的责任和义务。

（2）已完工程的计量与支付需得到监理工程师、造价工程师和发包人的认可。如承包人的工作不能使监理工程师、造价工程师和发包人满意（如：质量不合格、工程进度缓慢、施工总承包管理和配合服务不到位或有其它方面违背合同的行为等），监理工程师、造价工程师和发包人有权拒绝计量与支付或有权暂扣一定额度进度款。

（3）发包人、承包人双方一致同意开设资金监管账户，详见合同附件十：项目工程款资金账户监管协议。（适用于施工合同额（施工招标控制价）达一亿元（含）以上的政府投资项目）

（4）工人工资款支付专用账户开设的约定内容：本工程自合同生效之日起至首次工程进度款申请前，承包人向发包人提供在建设项目所在地设立的工人工资支付专用账户的开户证明。承包人在申请工程进度款时，需向发包人提供工人工资支付的有关证明资料（一式四份），经审核后报发包人备案。

每一期工程进度款中的工人工资款比例：工人工资款比例在预算审定之前按17.5%计取；预算审定之后按预算中工人工资比例计取。

工人工资支付周期：与工程款支付周期一致。

（5）□本工程暂按合同建筑安装工程费的5%计取绿色施工安全防护费，在开工后28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，其余绿色施工安全防护费支付办法按照工程进度款比例同期支付。（注：适用于工期大于1年的项目）

(本工程暂按合同建筑安装工程费的5%计取绿色施工安全防护费，在开工后28天内支付绿色施工安全防护费金额的60%，其余绿色施工安全防护费支付办法按照工程进度款比例同期支付。（注：适用于工期小于1年的项目）

（6）档案验收备案和移交工作未完成的扣留款及其支付：竣工结算节点工程款支付时，承包人未完成本工程档案验收备案和移交工作，发包人按结算总价的0.3%（最低金额不少于100万元）的额度扣留工程款；该扣留款在承包人完成本工程档案验收备案和移交工作后14天内支付。

（7）因财政资金集中支付等原因，导致工程款项实际支付时间调整的，发包人不承担违约责任。

（8）结算款清算时发包人发现工程款超付，则承包人必须在收到发包人的通知后15天内无条件退还发包人；若承包人迟延退还超付工程款，除向发包人退还超付工程款外，还应向发包人支付该超付工程款的利息，该利息以贷款市场报价利率（LPR）2倍计算。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1）承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2）工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后结合项目实际需要可要求承包人进行修正和提供补充资料，并最终以书面文件予以批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收后28天内，承包人向监理工程师和（或）造价工程师提交完整的竣工结算文件。

竣工结算申请的资料清单和份数：根据发包人及天河区财政局的要求提供。

竣工结算申请单的内容及要求：

①竣工结算文件清单：

(勘察服务费结算书

(设计服务费结算书

(设备及工器具购置费结算书（如果有）

(建筑安装工程费结算书

(其他：根据发包人及天河区财政局的要求提供。

②竣工结算需要提供的其它资料及电子文件：

(（1）工程结算书及其可编辑电子文档（含计价软件版本与导出版本）

(（2）工程量计算书（含钢筋抽料表）及其可编辑电子文档（计价软件版本与导出版本）

(（3）工程竣工图纸及其CAD图电子文档、BIM竣工模型（如需）

(（4）招标图及其CAD图电子文档

(（5）图纸会审记录

(（6）合同及补充协议

(（7）招标文件（含招标答疑文件）

(（8）投标文件

(（9）中标通知书

(（10）工程开工报告

(（11）竣工验收报告

(（12）工程设计变更

(（13）工程签证

(（14）工程预（概）算批复文件

(（16）工程洽商记录

(（17）合同新增材料、设备单价审核单

(（18）合同新增综合单价呈批审核表及可编辑电子版

(（19）桩施工记录（含基础桩、支护桩等）

(（20）工程质量验收评定证书

(（21）工程进度款支付明细

(（22）施工组织设计（包括案、专项方案）

(（23）城建档案

(（24）承诺书

(（25）工程地质勘察报告及水文资料

(（26）工期逾期情况说明

(（27）隐蔽工程验收记录

(（28）监理工程师通知或发包人施工指令

(（29）会议纪要

(（30）甲供材料证明

(（31）建设单位提供的质量评定意见

(（32）服务编制成果报告

(（33）初步设计概（估）算的批复文件（适用于概(估）算批复金额为计算基础的设计费、监理费、代建费结算）

(（34）设计（监理）工作总结

(（35）设计成果文件移交清单

(（36）其他有关资料：根据发包人及天河区财政局的要求提供。

③发包人对送审结算资料的具体要求：

1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以施工图预算为依据编制部分，第二部分为以竣工图为依据编制部分（即施工图预算偏差部分），要求以竣工图纸、施工图预算构成的内容为主要部分，但包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等，第三部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为结算依据编制部分（即施工图范围外）。第四部分价差调整金额。上述四部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的电子文件（包括软件版和导出的EXCEL版）。

2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的电子文件。

3）钢筋抽料表：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的电子文件，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在的构件名称、施工部位、钢筋编号等。

4）工程总承包合同：包括发包人与承包人签订的工程总承包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字和发包人盖章确认，有监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用增减，在结算评审中不予考虑。

6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录、竣工验收报批电子版等。竣工资料要求监理人和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及参加会审的单位盖章确认。

8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计院变更进行施工的签认意见和盖章确认。

9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理人和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理人和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理人和发包人盖章确认。

12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理人和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。

13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、采购合同或相关部门认可的其它有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必须完备，要求有监理人和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单位分析表，盖章确认后报监理人和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分或哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必须完备，要求有监理人和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

15）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理人、发包人代表签字和单位盖章确认。

16）其它结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包方代缴施工水电费票据、建筑废弃物处置费证明（如有）等。

17）资料签收表：按送审结算资料的内容表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认，资料签收表一式二份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程师应在收到竣工结算申请单后30天内完成核查并报送发包人。经发包人出具书面审核意见后，方可进行竣工结算。具体按天河区财政局规定的结算程序和时限办理。

发包人完成竣工付款的期限：承包人按规定办理竣工付款申请，发包人应在签发竣工付款证书后的60天内向财政部门申请支付，发包人向财政部门提交付款申请视为按期支付，涉及因支付办理审批时间延迟导致的付款时间延迟的，不属于发包人违约行为，承包人不得因此向发包人主张任何赔偿或其他法律责任。

承包人与发包人一致同意：如承包人不配合结算审核工作，以至工程结算不能定案；或承包人对天河区财政局的审核结果拒不确认，在规定时间内未提供明确依据的，则最终的审核结果由发包人与天河区财政局共同确认，由此产生的后果由承包人承担。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：     /      ；

(2)    3  %的工程结算款；

(3) 其他方式：     /     。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （2）  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：   /     ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1条第(2)项约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:       /      。

关于质量保证金的补充约定：发包人扣留工程结算价的3％作为缺陷责任期的保证金，待缺陷责任期满后，扣除发包人使用的保证金额（如有），将剩余的保证金支付给承包人（无息）。若存在漏水问题，发包人有权暂扣质保金的10%，直至防水质保期满且未漏水时，方可无息退回。或由承包人开具质保金10%的防水质量保函，直至防水质保期满且未漏水时，方可退回。[按国家规定质保金应在缺陷责任期满后退还]

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：结算完成、档案验收备案和移交工作完成且质量保证金退还时间期满后5天内。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：承包人的最终结清支付申请经发包人审核无误后，颁发最终结清证书。发包人应在颁发最终结清证书后30天内完成支付。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /      。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人发生除第15.1.1条第(6)项以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后42天内仍不纠正违约行为也没有作必要的情况说明的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。因财政资金集中支付等原因，导致预付款、进度款、结算款实际支付时间调整的，发包人不承担违约责任。

15.2 承包人违约

15.2.1承包人承担的违约标准存在档次选择时，需根据承包人服务合同金额确定，合同金额1000万（含本数）以下的，适用第一等级标准；合同金额1000万至2000万（不含本数）的，适用第二等级标准；合同金额2000万(含本数)及以上的，适用第三等级标准。

（1）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金(□3000元/次，□6000元/次，□10000元/次)。

（2）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金(□10000元/次，□30000元/次，□50000元/次)。

（3）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失，该损失包括但不限于因追责承包人违约责任而支出的诉讼费、保全费、律师费、公证费、调查费等。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。承包人必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工现场撤离。停工后3天内，发包人、工程师将会同承包人对已完成工程量进行清点，并只承认和接受已发生并投入且符合质量验收标准的部分，对已订货未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已施工但经检验不合格的工程，承包人必须在发包人限定的期限内拆除，并清运出工地，由此带来的承包人损失发包人不负任何责任。

清点完成后3日内，不被发包人承认接受的被解除部分的工程成果，承包人均应将发包人已支付的该被解除部分的工程对应的费用全额退还给发包人，发包人亦有权从其于本合同项下尚未支付的应付款项中直接抵扣该费用。承包人必须作好与发包人重新确定承包单位的配合工作，在7天内作好已施工部分技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因没有履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失，承包人应承担发包人实际损失赔偿责任，发包人有权解除全部合同。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付本合同暂定价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

本合同解除后，承包人已经完成的勘察、设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他勘察、设计人签订勘察、设计协议，其他勘察、设计人有权在承包人已经完成的勘察、设计成果文件的基础上继续勘察、设计，承包人不得有异议，并不得向发包人或者其他勘察、设计人索取任何报酬。

（6）赔偿损失。承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。如违约金不足以弥补给发包人造成的损失的，另承包人应赔偿发包人实际的损失。

15.2.2在本合同有效期内，承包人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；承包人承担严重违约责任累计达到10次的，发包人有权单方通知解除合同。同时发包人保留向相关的行政主管部门通报承包人违约情况的权利。

15.2.3在承包人参与发包人所负责的全部工程项目合同中，承包人累计达到2次严重违约的，暂停承包人参与发包人所负责的工程项目投标资格3个月；累计达到3次严重违约的，暂停投标资格6个月；累计达到5次严重违约的，暂停投标资格12个月；累计达到10次严重违约的，禁止参与发包人后续项目的投标。

15.2.4承包人违约需向发包人支付违约金、赔偿金时，按在应付款中扣除或提取履约担保的方式执行。必要时，发包人有权书面通知承包人交纳，承包人必须在发包人规定的时间内主动交纳。

15.2.5不定期综合考评的违约责任

承包人现场各项管理工作一般由工程师负责监督。当发包人临时决定对施工现场各项管理工作进行检查时，工程师参与。由发包人临时检查发现的问题，违约标准按本合同约定的违约标准提高一个档次执行。

15.2.6在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行义务，承包人不得以此为借口拒不履行或拖延合同的履行，否则，发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致发包人的实际损失。

15.2.7设计管理、服务方面的违约责任

（1）承包人在本合同工程设计招投标或履行合同过程中贿赂发包人人员或本建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并承担严重违约1次。情节特别严重的，发包人有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

（2）承包人单方面终止或解除本合同的，应参照本合同条款第15.2.1条第(5)项的所约定的标准向发包人支付违约金并赔偿损失。

（3）承包人未能按合同约定按时到位的人员为项目设计负责人的，每缺席1天，承包人承担严重违约责任1次；承包人未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，承包人承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人员的，每出现1人次，承包人承担严重违约责任1次。承包人要求更换人员的，按本合同条款第15.2.7条第(6)项的约定执行。承包人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给承包人的设计费中扣减，承包人不得提出任何异议。

（4）承包人纳入发包人统一管理的设计服务人员（含现场服务人员）不遵守发包人管理制度或者工作不称职的，必须在发包人规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为承包人未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第15.2.7条第(3)项的约定执行。

（5）按合同约定投入的专为本合同工程服务的承包人驻场设计人员参与其他工程工作的，每发现一人次，视为承包人未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第15.2.7条第(3)项的约定执行。

（6）在本合同履行期内承包人要求更换人员的，按以下约定处理：

1）经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金1万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金3万元/人次；更换项目设计负责人或者驻场设计代表总负责人须向发包人支付违约金5万元/人次。

2）未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金5万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金15万元/人次；更换项目设计负责人或者驻场设计代表总负责人须向发包人支付违约金25万元/人次。

3）因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）及人员离职造成设计人员岗位空缺的，承包人必须在出现空缺之日起五日内按照投标文件承诺的标准予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合投标文件承诺标准的，视作承包人未能按照合同约定投入设计人员，参照本合同条款第15.2.7条第(3)项的约定执行。

4）发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经发包人批准且经实践证实的，承包人可不承担违约责任。

（7）承包人应支持、服从发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第二次及以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（8）承包人未遵守发包人所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，视作不服从发包人的管理工作，参照本合同条款第15.2.7条第(7)项的约定处理。

（9）承包人未按合同约定做好勘察设计管理或配合协调工作，经施工图审查单位或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工图审查单位或发包人满意的，视作不服从发包人的管理工作，参照本合同条款第15.2.7条第(7)项的约定处理。

（10）对于发包人通知承包人（包括承包人分包单位）参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经报发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人等）未经发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

（11）承包人未能按合同约定及时提供招标配合服务，或其招标配合服务未能达到合同约定的要求，或其提供的服务不能达到令发包人满意的程度的，导致发包人的招标工作不能按时顺利进行的，每确认1次，承包人承担一般违约责任1次。

（12）因承包人未按时按质地提供本合同约定的各项设计服务，导致本合同工程建安费用增加的，承包人按以下公式计算向发包人支付的违约金：

违约金= A ×（B / C）× 2

其中：A - 实际增加的建安工程费；

B - 本合同设计收费（包括工程设计费及其它设计收费）总额；

C - 本合同工程审定工程设计概算建安工程费总额。

（13）如承包人未在相关信息（设计负责人、联系人、公司变更信息等）发生变化时及时将变更情况书面通知发包人的，经发包人每确认1次，承包人承担1次一般违约责任。

15.2.8设计成果文件方面的违约责任：

（1）承包人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计计划要求提交各阶段设计成果文件（含概算、预算），逾期3天以内（或累计达5天以上，不到10天）的，视为一般违约一次；逾期3天以上（或累计达10天以上）的，视为严重违约一次；违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须同时向发包人赔偿全部损失。

（2）本合同履行期间，承包人的设计质量不符合合同约定或勘察、设计成果文件出现遗漏、错误的，承包人应在发包人规定的限期内对勘察、设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成勘察、设计成果文件逾期交付的，按上述第（1）点约定处理。

（3）承包人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，承担严重违约责任1次。

（4）如经过发包人或施工图审查单位或发包人委托的第三方对设计变更的审核，发现承包人违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次时，承包人承担一般违约1次；第二次及以后，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。

（5）如承包人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。

（6）非发包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第15.2.7条第（12）项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

（7）经发包人认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位审查并经发包人或发包人委托的第三方确认，承包人的施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，参照本合同条款第15.2.8条第（3）项的相关约定执行。

（8）由于承包人设计失误、错漏造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，并赔偿发包人的全部损失；若造成第三方损失,应由承包人承担一切责任（包括经济责任）。

（9）承包人未能按发包人指令要求完成论文、技术专题报告或技术专著，经发包人每确认1次，承包人承担一般违约责任1次。

（10）承包人未能完成与发包人约定报奖要求，经发包人每确认1次，承包人承担严重违约责任1次。

15.2.9工期延误方面的违约责任

（1）承包人未经监理工程师及发包人同意延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付对应工程合同价款（不含工程勘察设计费）的 1 ‰的违约金，且不低于每天10万元；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

（2）承包人延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担一次一般违约责任；延期8～10天的，承包人应承担一次严重违约责任；延期11天以上的（含11天），发包人有权单方面解除合同。并且要求承包人退还所有已收取款项，因此造成损失的，承包人还需另行赔偿。

（3）承包人原因造成关键节点工期延误，按以下原则处违约金：

1）合同金额1亿元以下的项目工期延误违约金额计算按如下原则：①延误2个月以内（含2个月）的，万分之0.5一天（且不少于1000元一天）。②延误超过2个月的，万分之1一天（且不少于2000元一天）。

2）合同金额1亿元及以上,5亿元以下的项目工期延误违约金额计算按如下原则：①延误2个月以内（含2个月）的，万分之1一天。②延误超过2个月的，万分之5一天。

3）合同金额5亿元及以上的项目工期延误违约金额计算按如下原则：①延误2个月以内（含2个月）的，万分之5一天。②延误超过2个月的，千分之1一天。

发现工期延误承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报工程师、发包人批准，如认为承包人赶工计划已不可行，则发包人有权将该部分工程直接分配给第三方承接，工程款在承包人的进度款中扣减，承包人并应承担严重违约责任两次。误期违约金最高限额为合同价款的10%。

（4）承包人违反合同条款约定造成本工程不能按照约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人向发包人支付误期违约金人民币50000元，同时由发包人按照对本工程最有利的原则，按如下约定选择处理：

1）承包人按上述约定向发包人支付违约金并在发包人限定的时间内竣工；如承包人仍不能在发包人限定的时间内竣工，承包人除按上述约定支付违约金外（直至本工程全部竣工为止），还在工程结算时追加违约金，追加的违约金金额按对应工程结算总价款（不含工程勘察设计费）的2%计取，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。

2）由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

15.2.11材料（包括绿化苗木）使用违约责任

（1）如发包人发现抽查结果与设计要求或相关标准、规范任何一项不符的，则该抽检批次为不合格，造成工期延误的，发包人不予顺延工期；同时对该批次材料须扩大范围、增加双倍数量抽检，若抽检仍不合格，则该批次材料视为不合格。对被认定为不合格批次的材料，承包人必须在发包人通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担，同时发包人还将根据该批材料的价值，要求承包人承担不同等级的违约责任：

①单宗材料在5万元以内（含5万元），承包人每次向发包人支付违约金1万元。

②单宗材料价值在5万元至10万元内（含10万元），承包人每次向发包人支付违约金2万元。

③单宗材料价值在10至50万元（含50万元），承包人每次向发包人支付违约金5万元。

④单宗材料价值在50万元以上，承包人每次向发包人支付违约金10万元。

⑤同一种材料连续发生2次不合格，承包人必须承担一般违约责任1次；不同材料累计发生3次不合格，承包人必须承担一般违约责任1次。

（2）承包人未按本合同及发包人规定的程序申报拟选用的材料设备,未经监理工程师和发包人批准擅自组织材料进场,或未经监理工程师和发包人批准擅自低于参考品牌档次以下的材料,承包人应就每批次擅自组织进场或使用的材料设备承担严重违约责任一次。

15.2.12工程实体检测（含隐蔽验收检测、桩基础检测等所有实体检测内容）违约责任

按规范和相关规定要求，发包人委托的第三方检测单位或质量监督抽检单位在本工程施工过程或验收过程中，实体检测报告反映工程质量不合格的，承包人应采取相应措施马上整改。检测单位按复检规定重新组织检测工作，此两次检测费用（包括但不限于第一次检测、复检的所有检测人员和技术、检测设备进退场和专家评审费用）和整改费用由承包人承担，造成工期延误发包人不予顺延工期。如复检仍不合格，将认定此实体工程质量检测不合格，并追究相关人员责任，上报建设行政主管部门和质量监督部门处理；由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。

15.2.13施工质量违约责任

对每次施工质量的抽查，如发现存在质量不合格或严重违反操作规程的现象，发包人有权要求承包人停工、返工；返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延；承包人不及时整改或整改后仍存在质量不合格情况，承包人向发包人承担一般违约责任一次；累计发生3次检查不合格，承包人必须承担严重违约责任1次。如承包人有意隐瞒质量问题或存在严重质量隐患，则一经发现承包人必须向发包人承担严重违约责任2次。

如经抽查发现存在不按图施工、偷工减料的情况，发包人有权要求承包人停工、返工等，承包人要严格按要求整改并保证后续工程质量。另外，对涉及偷工减料的已完工隐蔽工程部分，全部按抽查的最低标准计算工程量，并以此作为该部分工程的结算工程量。

15.2.14分项工程质量控制点检查

按照质监部门、监理单位及有关规范要求，承包人对各分项工程必须报验检查的各类质量控制点，实行先自检后申请报验的程序，并对自检结果负责。如承包人申请报验后，经检查发现质量不合格，承包人应进行返工整改；承包人不及时整改或整改后仍存在质量不合格情况，每不合格一次，承包人应承担一般违约责任一次，三次以上检查不合格，从第三次开始，承包人应承担严重违约责任一次。对不合格的分项工程，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一分项工程，工期不予顺延。

15.2.15工程竣工验收达不到合格质量标准的，承包人应限期返工或修补缺陷达到合同约定的质量标准外，费用由承包人承担。限期返工或修补缺陷后仍达不到合格质量标准的，承包人向发包人支付本工程合同暂定价（不含工程勘察设计费）20％的违约金。经承包人返工修补仍不合格，需降低标准使用或者报废的，则发包人有权停止支付余款，并且承包人应赔偿发包人因此遭受的实际损失。

15.2.16在本工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并承担违约责任，按结算工程造价的 5 %计算向发包人支付违约金。经承包人返工修补仍不合格，需降低标准使用或者报废的，则发包人有权停止支付保修金，并且承包人应赔偿发包人因此遭受的实际损失。

由于承包人的原因发生工程质量事故，造成人身和财产损害的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

15.2.17安全防护和文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担一次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（2）承包人在工程师进行的安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。同样问题发生2次的或累计类似问题发生3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由相关行政主管部门处罚外，承包人需赔偿发包人因此遭受的实际损失，并按以下约定承担违约责任，发包人有权部分解除合同或解除合同。若因此造成发包人被相关行政主管部门处罚，处罚金由承包人承担。安全事故等级按最新《生产安全事故报告和调查处理条例》进行划定。

①发生特别重大事故，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应按合同总价4%向发包人支付违约金；

②发生重大事故，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应按合同总价3%向发包人支付违约金；

③发生较大事故，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应按合同总价2%向发包人支付违约金；

④发生一般事故，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应按合同总价1%向发包人支付违约金。

（4）发包人、工程师按照合同约定，对承包人安全文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须限期改正；如限期届满未改正的，承包人须承担一次一般违约责任。

（5）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其它施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担一次严重违约责任。

（6）若承包人未专款专用绿色施工安全防护费，经查证实，应承担严重违约责任一次。

（7）对于承包人绿色施工安全防护不到位的情况，发包人有权扣减其绿色施工安全防护费用，或由发包人委托他人实施，费用从承包人绿色施工安全防护费用中扣除。

（8）承包人必须严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行广州市相关规定。若承包人因违反规定受到有关部门处罚，经查证实，应承担严重违约责任一次。

15.2.18投资控制方面的违约责任

（1）承包人报送的概算金额与有权审核单位审定金额差额超过10%的，或承包人报送的预算金额与发包人委托造价咨询人审定金额差额超过5%的，承包人须承担一次严重违约责任。

（2）每份由签证、变更等引发造价变化的事项，都由承包人有资质的部门、人员按实编制预算，并需确保偏差值（偏差值=（|预算价-审核价|/预算价）*100%）不得偏离监理审核的10%、最终财审的5%，否则发包人有权视偏差情况进行一般违约或严重违约处罚。

（3）承包人提交工程师、发包人的进度款计量及计价数据与发包人核定数据相比，差值超过10％（不含10％）范围，承包人应每次承担一般违约责任1次，但双方有争议的除外。

（4）承包人应客观真实报送工程结算，若施工过程中出现扣款、罚款情况，承包人上报结算时应如实上报，若承包人在结算中未上报，且结算未能计入的，将在质保金中扣除，并处以5000元/项的罚款。最终结算经天河区财政局审核后，偏差率不应超5%，否则按如下条款执行：

①:5~10%，发包人有权视偏差情况进行严重违约处罚。

②:10%以上，发包人有权视偏差情况按超出审定价10％以外的金额(即送审结算价与审定金额110％的差额)的10％作为违约金，在其工程结算款中扣除。

（5）承包人应保证提供的竣工图纸与实际相符，如在结算审核过程中一旦发现竣工图与实际不符，经确认因此造成承包人多报造价超过 5 万元（含 5 万元）时，发包人除按实际调整造价外，还应在承包人的工程价款中直接扣减多报的金额。

15.2.19工程转包、分包方面的违约责任

（1）承包人转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定，承包人按转包、非法分包工程造价的10%向发包人支付违约金，同时发包人有权决定是否解除合同，因此造成工期延误和发包人损失的，承包人还应赔偿发包人的全部实际损失。

（2）承包人未经发包人批准，擅自分包工程的，承担严重违约责任一次。

（3）分包人进场后经监理工程师和发包人认定明显不具备实施分包工程能力，影响工程施工的，承包人承担严重违约责任一次，发包人有权要求承包人更换该分包人，若由此造成工期延误的，责任由承包人承担。

15.2.20违反现场管理机构约定的违约责任：

（1）如承包人未经批准更换项目经理，应向发包人支付50万元的违约金；承包人未经批准更换技术负责人，应向发包人支付合同价款50万元的违约金；承包人未经批准更换安全员，应向发包人支付合同价款50万元的违约金。承包人经发包人批准更换项目经理，应向发包人支付30万元的违约金；承包人经发包人批准更换技术负责人，应向发包人支付30万元的违约金；承包人经发包人批准更换安全员，应向发包人支付30万元的违约金。以上所有更换的人员资质不得低于原人员资质。因不可抗力承包人需更换以上人员，并获得发包人批准，则无需向发包人支付违约金。不可抗力因素由发包人认可。

（2）如工程已具备开工条件，但承包人投标文件所报的项目经理、技术负责人、安全员仍不到位，承包人需承担严重违约责任1次，总监理工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许正式施工。由于上述成员不到位，监理可以向承包人发出停工令，待有关人员到位后才批准复工，停工期间工期不予顺延。由此产生的工期等损失由承包人自负，造成发包人损失的，应赔偿发包人的实际损失。

（3）施工过程中，项目经理、技术负责人、安全员迟到、早退、擅自离开岗位均视为岗位空缺，监理工程师可以发出书面通知，承包人必须在24小时内纠正，并要求承包人作出书面解释和保证；此种情况每出现1次承包人承担一般违约责任1次；出现2次，承包人必须承担严重违约责任1次，此后，每出现一次，承包人均需承担严重违约责任1次。项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的（经发包人同意的除外），每少一天应向发包人支付违约金1万元。其他人员擅自离场、岗位空缺或有兼职情况，监理工程师可以发出书面通知，承包人必须在24小时内纠正，并要求承包人作出书面解释和保证，发包人有权要求承包人支付违约金人民币2000元/人.次。

（4）如承包人项目经理及主要负责人有兼职情况，承包人必须立即撤换该人员，新换人员的资质不得低于原资质。同时按本款（1）项约定的未经发包人批准更换的情形承担违约责任。

（5）承包人擅自更换关键人员（不含项目经理），每发生一次处违约金3万元。如监理、发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人拒不执行，则自撤换通知下达7天后，可自行认为该岗位已空缺，承包人需承担严重违约责任1次。如相关人员为项目经理或主要负责人员，则按本款第（4）项约定承担违约责任。

（6）由发包人组织的工程会议或工程师组织的每周工地例会，项目经理和技术负责人及发包人要求出席的关键人员必须出席，不出席需经发包人书面同意。否则每缺席一次，承包人应按每人每次5000元向发包人支付违约金。

（7）承包人现场造价人员的管理及违约责任

①承包人委派的项目组成员中,必须包含造价人员（具有造价工程师资格或造价员资格）并授权为本项目的造价负责人，造价负责人在施工过程中必须驻工地，按时参加项目的月例会、周例会和造价专题会。项目的造价文件（工程预、结算书、签证）、进度款申请书等必须经指定的工程造价人员编制并签名盖章。

②承包人提供的造价文件（工程预、结算书、签证）、进度款申请书等，未经指定的工程造价人员编制并签名盖章，发包人有权要求支付违约金5000元/次。同时，发包人有权退回，承包人须重新编报。

③承包人不得擅自更换项目造价负责人。项目造价负责人因不可抗拒等原因不能担任时，须书面说明原因，并经发包人同意后才能更换，更换后的造价负责人不得低于原造价负责人的资质和相应资历。

15.2.21违反机械、设备投入约定的违约责任

在施工期间的各阶段，发包人及监理工程师将对照承包人的投标文件检查其投入主要机械、设备，承包人违反投标承诺，未按投标文件的的承诺投入主要机械设备，则各阶段投入设备每少1台（套），承包人承担一般违约责任1次，由此造成工期延误的，承包人承担工期违约方面的责任，工期不予顺延。

15.2.22承包人未按时支付分包工程工程款方面的违约责任

承包人未按时支付分包工程工程款的，一旦发现，即给予书面警告。若分包人投诉有效的，承包人承担一般违约责任1次，造成停工误工的，承包人必须承担严重违约责任1次。如此造成发包人其他损失的，由承包人负责赔偿。

15.2.23民工工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反有关规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

（2）若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任1次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权在工程进度款中直接支付给民工，承包人对此应给予积极配合，提供相关工资支付材料，否则由此引起的错误支付的责任由承包人自行承担。

（3）承包人应妥善处理好分包人、本项目的设备、材料供应商等债务人（统称“第三人”）的关系，如果承包人与第三人发生纠纷对工程进度造成影响或经济损失，承包人除应承担全部责任，还应向发包人承担严重违约责任1次。同时，发包人有权在工程进度款中直接向第三人支付相关的款项。

15.2.24本项目如为成联合体，工程施工过程中，出现承包人中主办方和成员方之间责任不明晰且互相推诿，影响工程进展，给发包人造成损失的，承包人应承担严重违约责任。

15.2.25承包人原因逾期提交竣工结算文件的，每逾期1个月承担3万元违约责任。承包人提供伪造、变造资料、文件的，发包人有权解除合同、不予支付任何费用、追回已支付费用，并保留追究承包人行为导致工期延误等一切法律责任的权利。

15.2.26除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其它义务的，均构成违约，应当承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担一次严重违约责任。

15.2.27本合同其他约定与第15.2条约定不一致的，按严者执行。

15.2.28承包人违约责任的认定方式及送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人指定人员签收。

2）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理单位前以书面形式向发包人提出异议并附有关证据，发包人在收到承包人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 按合同相关条款约定执行 。

双方协商一致，增加第16.1.5条：

16.1.5承包人离场规定

发包人向承包人发出解除合同及限期离场通知后，承包人需在限定期限内按合同约定清理现场并离场，如超期未完成的，每逾期1天，承包人须按10万元/天的标准向发包人支付违约金，相关违约金可从发包人向承包人的应付金额中扣除，也可通过提取履约担保的方式收取；同时发包人有权通过司法途径申请强制执行，承包人自行承担一切损失。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

删除通用合同条件16.2.1“因发包人违约解除合同”的全部条款，承包人的合同解除权按《中华人民共和国民法典》规定执行。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府颁布的法律法规 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  180  天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：

(（1）承包人应购买发包人认可的、履行本合同所需要的建设工程设计责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应承担由于承包人设计工作的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

（2）承包人应自行购买建安工程一切险及第三者责任险，发包人不为此支付任何费用。因未购买保险导致的风险与责任，均由承包人自行承担。

（3）承包人应自行购买安全生产责任险，发包人不为此支付任何费用。因未购买保险导致的风险与责任，均由承包人自行承担。

（4）承包人在投保时均应将本合同各方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。

18.1.2 双方当事人关于保险的特别约定：承包人应当在签署保险合同前，就保险合同的内容须征询发包人的意见。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 由承包人负责 。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：   /   。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：      /     。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件： （以监理人审批为准）  。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：应征得发包人同意，且承包人应在变更保险合同7天前通知发包人及监理人。

第19条 索赔

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人按规定办理索赔款项支付申请，发包人应在签发相关付款证书后的60天内向财政部门申请支付，发包人向财政部门提交付款申请视为按期支付，涉及因支付办理审批时间延迟导致的付款时间延迟的，不属于发包人违约行为，承包人不得因此向发包人主张任何赔偿或其他法律责任。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

本合同不适用争议评审。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 合同工程所在地  人民法院起诉。

20.5 发生争议后相关费用的承担

（1）因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、财产保全费、担保费、保险费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

（2）若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、诉讼费、财产保全费、担保费、保险费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

（3）双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。

（4）若本工程施工项目存在转包、违法分包（含再分包）、挂靠、合同纠纷及其他民事纠纷、行政纠纷、刑事纠纷等，承包人应赔偿发包人因此支出的全部费用（包括但不限于发包人因此支出的赔偿费、律师费、诉讼费、财产保全费、担保费、保险费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用）；承包人应在发包人通知后10天内向发包人支付该费用，若承包人未按时足额支付该费用，每逾期一天，发包人有权按未付金额的1‰要求承包人支付违约金。

如双方因上述费用产生争议的，可按专用合同条件第20条约定执行，若法院认定承包人应向发包人支付相关费用的，承包人还应承担发包人因该争议支出的律师费、诉讼费、财产保全费、担保费、保险费、鉴定费、评估费、差旅费等，最终以生效法律文书确认的结果为准。

第21 条  其他

21.1 合同费用

除本合同有明确约定由发包人另行支付的费用外，所有承包人为本工程产生的费用均已包含其投标报价中，发包人不予另行支付或补偿任何费用。

21.2 承包人未及时履行义务的处理

因承包人未及时履行合同义务，经发包人催告后仍未完成其合同义务的，视为承包人在其承包范围内不可撤销地授权发包人另行委托第三方完成承包人未完成的合同义务，所产生的费用由发包人直接从本合同工程款中转移支付予该第三方或由承包人向该第三方支付。因承包人违约或其他无法达到发包人要求的情形导致的一切损失、费用、责任等，均由承包人承担，因此给发包人造成损失或被索赔的，发包人有权优先从承包人的工程款、履约保证金中扣除相关费用。

21.3 审核期限

本合同约定的工程师、发包人的审核期限，均不包含相关政府部门或行政主管单位审批时间，即遇需相关部门审批的，工程师或发包人的审核期限应自审批部门完成审批并送达工程师或发包人之日起算审核期限。

21.4 信息报送

承包人应确保及时准确地按发包人要求向发包人报送相关工程信息。

在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。在本合同有效期内，承包人的收款账户变更的，应及时以书面形式通知发包人（需注明因账户变更产生的法律责任及经济纠纷均由承包人独自承担）。

21.5签订补充协议

当发生下列情况之一时，双方应签订补充合同（协议），本合同另有约定的除外：

（1）发包人根据合同约定调整合同工期；

（2）发包人根据合同约定调整承包范围导致合同价款变动超过本合同价款±10%（不含±10%）；

（3）因设计变更或工程签证致使承包人工程量增减导致合同价款变动超过本合同价款±10%（不含±10%）；

（4）因市场价格波动引起的调整导致合同价款变动超过本合同价款±10%（不含±10%）；

（5）发包人根据本合同约定制订的制度、规定涉及双方经济利益变动；

（6）原合同条款欠完善，或条款存在歧义时；

（7）发包人、承包人双方认为需要签订补充合同（协议）的其他情形。

专用合同条件附件

附件一：联合体投标协议书

附件二：费用计算依据表

附件三：工程质量保修书

附件四：廉政合同

附件五：工人工资支付分账管理协议

附件六：履约保函

附件七：发包人要求

附件八：工程总承包项目管理团队人员信息表

附件九：发包人相关管理规定

（含A. 建设项目乙供材料看样定板实施要求, B. 建设项目样板引路实施要求, C. 广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法,D. 广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法,E. 广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案,F. 广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引等相关规定）

附件十：项目工程款资金账户监管协议

附件十一：工程款专用监管工程指引

附件十二：工程质量终身责任承诺书

## 附件一  联合体投标协议书

联合体投标协议书

（注：取自承包人投标文件）

## 附件二  费用计算依据表（注：以投标文件为准）

工程设计费计算表

| 序号 | 费用名称 | 建安工程费限额（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工程设计费投标报价 |  |  | 对应报价金额不得超过最高投标限价 元。 |

注：1、工程设计费投标报价不得超过最高投标限价        元。工程设计费报价金额出现小数，只保留小数点后二位，小数点后第三位及第三位数后做舍弃。

2、工程设计费的具体结算原则详见合同条款的约定。项目实施过程中，工程设计费费率不作调整，工程设计费费率=【工程设计费投标报价÷建安工程费限额】×100%。工程设计费费率出现小数，只保留小数点后二位，小数点后第三位及第三位数后做舍弃。

3、经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。如修正后的投标报价超出相应的最高投标限价，则由评标委员作废标处理。

4、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格。

## 附件三 工程质量保修书

工程质量保修书

（适用于市政类工程）

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局

承包人（联合体主办方）：

承包人（联合体成员）：

为保证                           在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关法律规定及双方合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围：具体保修的内容，双方约定如下：（即承包人施工的工程范围）。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.路面工程（含沥青路面、混凝土路面等）保修期为1年；

3.交通（标志标线、防护等）工程等附属工程保修期为1年；

4.排水工程保修期为1年；

5.照明工程保修期为1年；

6.绿化工程保养期为1年（其中保养成活期3个月，保养期9个月；）

7.其他项目保修期限约定如下：/ 。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人维修。承包人未能在约定期限内派人维修，发包人可以委托其他人员维修。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计单位提出整改方案，承包人应立即实施维修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金及保修费用

4.1工程质量保修金为合同结算价款的 3%。

4.2承包人未在规定的时间内进行维修的，发包人有权另行委托施工，发生的费用由承包人承担，在保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。

4.3如果保修工作是由于下述方面引起的，则全部费用均由承包人承担：        （1）使用不符合合同规定的材料、设备装置或工艺；

（2）承包人负责设计的工程，出现设计错误；

（3）承包人未能执行或忽略了合同中规定和暗含的义务。

如果在合理时间内承包人未能执行上述指示，发包人可自行或指派第三方修复，因此产生的费用经造价工程师或监理工程师核实后，由承包人承担。

五、其他

1.合同双方当事人约定的其他质量保修事项： / 。

2.本工程质量保修书，作为工程总承包合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

3.本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

（以下部分无《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）附件三《工程质量保修书》正文内容，为签章处）

发包人（盖章）：

法定代表人：

地址：

电话：

年  月   日

承包人（联合体主办方）（盖章）：

法定代表人：

地址：

电话：

年   月   日

承包人（联合体成员）（盖章）：

法定代表人：

地址：

电话：

年   月   日

## 附件四 廉政合同

廉 政 合 同

发包人:（全称） 广州市天河区建设工程项目代建局

承包人:（全称）

承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)

(成员单位全称)

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按违约处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止（长期有效）

7  合同法律效力

本合同作为《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）（合同编号：     ）的附件，与《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）具有同等的法律效力。

本合同自双方法定代表人或委托代理人签名或加盖公章之日起生效，生效时间以在后一方签署的时间为据。若由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法定代表人与委托代理人身份及工作证明材料作为本合同的附件。，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本一式   份，发包人、承包人各执一份；副本   份，发包人执   份，承包人执   份。本协议正、副本具有同等效力，但当本合同正本与副本的表述不一致时，以本合同正本为准。

（以下部分无《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）附件四《廉政合同》正文内容，为签章处）

发包人：（公章）                          承包人：

地址：                                   地址：

法定代表人（签名）：                     法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                   或委托代理人（签名）：

电  话：020-38085152                     电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：中国工商银行员村支行            开户银行：

帐  号： 3602005309200186668            帐  号：

邮政编码：                              邮政编码：

电子邮箱:                               电子邮箱:

上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

## 附件五 工人工资支付分账管理协议

工人工资支付分账管理协议

发包人:（全称） 广州市天河区建设工程项目代建局

承包人:（全称）

承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)

(成员单位全称)

为保证项目按计划建成，规范工资支付行为，预防和解决拖欠劳动者工资问题，维护劳动者合法权益，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》等有关法律法规的规定，经发包人、承包人双方友好协商，订立如下协议。

1.发包人义务和权利

1.1遵守本协议约定按时足额将工人工资拨付到承包人依法开立并上报的工人工资专用账户。

1.2有权对承包人工人工资专户的资金使用情况进行审查，有权监督本工程工人工资的支付情况，并协调工人工资发放中存在的问题。

1.3当承包人出现挪用项目工人工资、拖欠工人工资等情况，发包人有权采取暂缓或停止工程进度款拨付，并限期承包人予以妥善解决。

1.4在承包人要求发包人出具其履行完合同约定的全部内容并结清应付工人工资且无工人工资拖欠投诉及信访的确认意见后，经审查属实的，发包人有义务为承包人出具上述确认意见。

2．承包人义务和权利

2.1承包人在签订本协议后7个工作日内在广州市符合规定的商业银行开立工人工资支付专用账户，并须自开立工人工资支付专用账户之日起3日内书面将工人工资支付专用账户信息和相关资料报备给发包人。

2.2承包人应当在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户，并在用工之日起1个月内与建筑工人签订书面劳动合同。所签订劳动合同中应当明确约定工资计算方式、支付周期和支付日期，并按约定支付工人工资。约定的工人工资不得低于本市最低工资标准。

2.3承包人依法将部分工程分包的，应当参照本协议第3条内容，与分包单位签订分包合同，合同需明确约定分包单位工人工资支付专用账户、工人工资比例以及付款方式。承包人应按照分包合同的约定,将工人工资通过工人工资专用账户划转至分包单位工人工资专用账户，由分包单位支付给对应的工人。承包人对承包的建设项目工人工资支付负总责，并对分包单位支付工人工资情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人应自与分包单位签订分包合同之日起 7 日内将分包合同及相关资料报发包人备案。

2.4承包人应当保证工资支付专用账户内资金足以支付工人工资，工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应当及时补足。

2.5承包人应当按照“及时支付、按时结算”的原则，按合同约定的支付日期通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到分包单位工人工资专用帐户或工人个人银行工资账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

2.6承包人应当建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付时间、支付对象、支付金额等信息，存档备查，并将相关信息按月报送建设行业主管部门。承包人应将工人考勤、工资结算和支付等资料保存至工程竣工且结清全部工资后两年以上备查。

2.7承包人应当在施工现场公示栏公示工人考勤明细表，公示期不少于5天，工人考勤和工资结算明细表须经工人签名确认。

2.8承包人发现发包人未按照约定支付工人工资款项到工人工资支付专用账户的，有权向人力资源社会保障部门和建设项目行政主管审批部门反映。

2.9承包人履行完合同约定的全部内容并结清应付工人工资且无工人工资拖欠投诉及信访等异议后，有权向发包人申请出具上述确认意见，办理工人工资支付专用账户撤销手续。

3.工人工资支付比例和方式

3.1本工程工人工资比例按如下第（3 ）种方式计算：

（1）本工程为依法必须进行招标的工程项目，工人进度款中的工人工资比例以工程施工招标的《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算，计算公式为:中标通知书人工费额/中标金额=  %。

(2)本工程为其他工程项目，依照其他工程项目工程进度款中的工资款参照比例为15%-20%的规定，本工程项目工程进度款中的工资款比例为 17.5%。

（3）本工程工人工资比例确定方式：工人工资款比例在预算审定之前按17.5%计取；预算审定之后按预算中工人工资比例计取。

3.2工程预付款足额支付承包人，暂不实行工人工资款项的划扣，但须在第一期工程进度款中补拨入预付款对应的人工工资到工人工资专用账户，补拨款项从该期进度款中直接扣除。从工程开工之日起至工程结算完毕之日止，发包人将每次工程进度款、结算款的     %拨入承包人的工人工资支付专用账户。承包人收到工人工资款项后通过开立的工人工资账户同步支付工资给工人，工程进度款中的承包人工人工资的收入和支出均纳入其开立的工人工资账户中核算。

3.3 因工程变更引起工程量增加，该部分进度款的计算方法遵循原合同约定，结算款以天河区财政管理部门审核为准。该部分进度款及结算款中工人工资的比例按照原合同比例  %计取。该部分工程款项中工人工资的拨付方式按照原合同中因工程变更引起工程量增加的工程款项拨付方式同步拨付到工人工资专用账户中。

4.工程工人工资的使用

承包人工人工资专用帐户中的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得划回承包人总部账户，不得提取现金，不得开通网上银行等电子支付渠道。禁止将工人工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。工人工资支付专用账户的开立、变更、撤销和管理应按照中国人民银行相关规定执行。

5.工程款帐户核对

实时对帐：发包人、承包人如需即时了解专用帐户的有关信息，可向工人工资专用账户设立的银行方进行查询。

6.违约责任

6.1发包人的违约责任

发包人及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，承包人可以向人力资源社会保障部门和建设项目行政主管审批部门反映。

6.2承包人的违约责任

6.2.1由于承包人或其管理的分包单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，发包人有权追究承包人和其它相关责任单位的违约责任，并在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的工人工资金额作为违约金。

6.2.2承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

6.2.3其余未尽事宜按原合工人工资支付方面的违约责任对承包人进行约束。

7.双方共同承诺

双方必须严格本协议的规定支付、监管和使用工程工人工资，不得挤占、挪用。本协议未尽事宜，由双方友好协商一致，另行签订书面补充协议约定。

8.合同法律效力

本协议作为《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）（合同编号：     ）的补充协议，与《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）（合同编号：     ）具有同等的法律效力。与《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）（合同编号：     ）不一致的地方，以本协议为准。

本协议自双方法定代表人或委托代理人签名或加盖公章之日起生效，生效时间以在后一方签署的时间为据。若由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法定代表人与委托代理人身份及工作证明材料作为本协议的附件。

9.合同份数

本协议正本一式   份，发包人、承包人各执    份；副本    份，发包人执  份，承包人执   份。本协议正、副本具有同等效力，但当本协议正本与副本的表述不一致时，以本协议正本为准。

（以下部分无《建设项目工程总承包合同》（工程名称：       ）附件五《工人工资支付分账管理协议》正文内容，为签章处）

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局           承包人：

法定代表人：                             法定代表人：

（签名或盖章）                          （签名或盖章）

或委托代理人：                           或委托代理人：

（签名或盖章）                           （签名或盖章）

日期：   年   月   日                日期：   年   月   日

## 附件六 履约保函

（格式）履约保函

编号：

：

根据贵方与                           （以下简称“承包人”）于    年 月 日在广州市签署                            （工程名称）（合同编号：         ，以下简称“合同”），本行同意开立以贵方为受益人的不可撤销履约保函。

本行的保证范围是承包人未按照合同的约定履行义务，应承担的违约金或给贵方造成的经济损失。本行保证的金额是合同约定总价款的10%，数额最高不超过人民币 元（大写：              ）。

在贵方书面提出要求索赔通知时，本行不挑剔、不争辩、也不要求贵方出具承包人的违约证明或说明背景、理由，并保证在收到贵方索赔通知书5个工作日内无条件支付。贵方单次索赔或者累计索赔总额以上述最高担保金额为限。

本行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额后之后再向本行提出要求的权利。

本行进一步同意在贵方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本履约保函自开立之日起至承包人提交完整的结算资料后和完成工程移交工作并取得《移交书》止一直有效。

保证人：(银行盖章)

法定代表人（盖章）：

日  期：

## 附件七 发包人要求

发包人要求

（包括：勘察设计任务书、项目管理要求、BIM技术要求等）

## 附件八 工程总承包项目管理团队人员信息表

工程总承包项目管理团队人员信息表

（取自承包人投标文件）

## 附件九  发包人相关管理规定

发包人相关管理规定

（含A. 建设项目乙供材料看样定板实施要求, B. 建设项目样板引路实施要求, C. 广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法,D. 广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法,E. 广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案,F. 广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引等相关规定。本工程执行上述各项管理办法，如某条款与工程总承包模式存在差异的则参考执行）

### A.建设项目乙供材料看样定板实施要求

一、总 则

为加强乙供材料的质量管理，明确管理主体和管理责任，确保用于工程建设的乙供材料符合国家规范的技术标准及设计文件规格参数等要求，保证工程质量，顺利推进工程建设，特修订本实施要求。

本实施要求依据国家法律法规和行业规范、各项目设计合同、设计图纸、监理合同、施工合同等文件制订，适用于建设单位负责实施项目的乙供材料管理。

本实施要求的乙供材料泛指工程建设的材料设备，由施工单位根据招标文件列明的推荐品牌和合同约定自行采购并支付货款的材料设备。

建设单位是乙供材料的归口管理部门，负责本实施要求的条文解释。

二、各单位职责

（一）建设单位职责

建设单位组织乙供材料选用审批工作；组织设计单位核查乙供材料技术参数、型号、规格、观感效果是否满足设计图纸及使用功能要求；负责新增乙供材料涉及的设计变更管理和价格审批工作；对乙供材料订货、生产、进场质量检验、安装、调试过程进行监督管理。

（二）设计单位职责

在项目完成施工总承包招标前，设计单位需向建设单位提交项目使用材料清单及大型设备参数表。设计单位参加对乙供材料的看样定板工作,核查乙供材料技术参数、型号、规格、观感效果是否满足国家规范的技术标准、设计图纸及使用功能要求（5个工作日完成）; 负责新增乙供材料涉及的设计变更工作。

（三）监理单位职责

监理单位协助建设单位组织乙供材料选用具体工作，负责审核乙供材料申报资料的真实性、完备性，负责工地现场的乙供材料封板材料仓库的管理，负责施工过程中乙供材料进场检验、安装、调试过程的质量监控及验收管理工作,负责联系第三方检测单位对进场乙供材料进行抽检，并对不合格品做出处理。

（四）施工单位职责

施工单位作为实施阶段乙供材料管理的责任主体，负责按合同文件、设计图纸及本项目实施要求的规定，在开工前提交看样定板清单，根据看样定板清单计划申报乙供材料，对乙供材料按计划采购、检验、安装及调试、验收过程负全责。

三、乙供材料的分类

根据乙供材料的属性以及质量控制关键点，对乙供材料按类别进行管理，具体类别如下：

（一）土建结构类常规材料：钢筋、水泥、混凝土、砌块、管桩、砂浆、预制装配式构件等。

（二）装饰观感类与机电设备类材料

1.装饰观感类材料:建筑装饰类、市政工程类，其它与观感有关的类别（以下为常规材料细项附表，不同项目须根据实际实施内容修订材料表）。

| 序号 | 专业 | 材料类别名称 | 材料内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装饰类材料 | 建筑饰材 | 石材、瓷砖（含内、外墙砖、地砖）、栏杆、扶手、瓦片、彩钢板、铝塑板、铝单板、各种轻质墙板、天花板、吸音板、地板等 |
| 2 |  | 化工、防水用材 | 油漆（乳胶漆、无机涂料、地坪漆）、涂料、腻子等 |
| 3 |  | 玻璃 | 玻璃制品等 |
| 4 |  | 门、窗 | 所有类型门窗（不含特殊定制门窗） |
| 5 |  | 五金 | 拉手、门锁、闭门器等 |
| 6 |  | 织物饰材 | 地毯、墙纸、窗帘等 |
| 7 |  | 特殊材料 | 具体要求见图纸 |
| 8 | 市政工程材料 | 铺装材料 | 人行道面砖、侧石、平石、广场砖、石材等 |
| 9 |  | 绿化苗木 | 乔木、灌木、地被 |
| 10 | 其它与观感有关的材料 | 灯具类 | 照明灯、景观灯灯各类灯具 |
| 11 |  | 卫生洁具类 | 面盆、座厕、蹲厕、小便器、水龙头等 |
| 12 |  | 开关、插座 | 各种强弱电开关面板、插座 |

2.机电设备类材料：机电系统材料及设备、弱电系统材料及设备、专用类材料及设备等（以下为常规材料细项附表，不同项目须根据实际实施内容修订材料表）。

| 序号 | 专业 | 材料类别名称 | 材料内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电系统材料及设备 | 舞台设备、会议设备 | 灯光、音响、演播设备等 |
| 2 |  | 配电箱、配电柜 | 配电箱、低压柜及所包含的断路器、漏电保护器、空气开关、防雷元器件等主要元器件 |
| 3 |  | 电线电缆 | 高低压电线电缆、母线槽、通信电缆等 |
| 4 |  | 管材 | 给排水管、消防水管、空调水管、燃气管等 |
| 5 |  | 电气设备类 | 电梯、变压器、高压柜、发电机等 |
| 6 |  | 通风空调设备类 | 换气、排气扇、风机（柜）、空调主机、风机盘管、冷却塔、水箱、风口、风阀、消声器、集中供冷等末端设备等 |
| 7 |  | 泵及其控制设备 | 空调水泵、潜污泵、无负压水泵、成套供水设备、控制柜等 |
| 8 |  | 阀门类 | 各类阀门、流量计、冷量计量装置 |
| 9 |  | 保温材料 | 保温棉、保温板材等 |
| 10 |  | 消防设备 | 泡沫喷淋混成设备、气体灭火系统、消防控制主机、消防广播系统、灭火器、水泵接洽器、报警阀、警铃、消防箱、喷头等 |
| 11 | 弱电系统材料及设备 | 综合布线系统 | 双绞线、信息插座、光纤配线架（含耦合器、面板）、模块式配线架（含理线器）、光缆、跳线、机柜 |
| 12 |  | 安防系统 | 电视墙、控制台、矩阵主机及控制键盘、硬盘录像机、视频交换机、系统服务器、监视器、摄像机、光端机、门禁中央控制器、门禁读卡器、电磁锁、红外双鉴探测器、无线巡更系统等 |
| 13 |  | 楼宇自控系统及BMS系统 | 自控系统（含中央管理计算机）、DDC控制器（含控制器箱、I/O模块）、传感器、BMS系统及服务器、打印机 |
| 14 |  | 信息发布、一卡通电子票务系统、远程抄表系统 | 信息发布主机、发布终端、小型服务器、PC售票终端、检票机、远程抄表系统 |
| 15 |  | 网络系统 | 服务器、交换机、路由器、防火墙、网关等网络设备 |
| 16 |  | 停车场管理系统 | 车库管理设备（主机、验卡机、道闸等），计费系统设备 |
| 17 |  | 智能照明控制系统 | 智能照明控制主机、控制面板等 |
| 18 |  | 机房工程 | 防静电地板、机房专用空调、UPS主机等 |
| 19 | 专用类材料及设备 | 专用类材料 | 体育设施、医院类专用设施、文化类专用设施、法院监狱类专用设施等 |

四、乙供材料审批工作流程

（一）乙供材料审批工作流程

为提高乙供材料的审批效率，按照乙供材料的分类属性、具体流程图如下：

（二）土建结构类常规材料审批

对于土建结构类常规材料，进行符合性审查。流程如下：

1、施工单位按照施工图设计质量标准要求并结合投标文件，申报一个或以上的材料品牌，将拟采用厂家的资质、产品质量合格证明文件等资料报监理单位；实行生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，还应提供证书编号、批准日期和有效期限。

2、监理单位对上报的资料进行审核，其中对管桩、混凝土厂家、装配式构件厂家需进行考察并形成考察报告。

3、审核（考察）通过后，监理单位择优选择某一个或两个品牌（一主选，一备选），并将资料上报建设单位备案，备案后的《乙供材料符合性审查表》下发给施工单位。

4、施工单位将签订的设备材料供货协议书或合同报监理单位进行备案。

5、若产品使用期间更换厂家，须重新进行符合性审查工作。

（三）装饰观感类和机电设备类材料审批

对于装饰观感类材料和机电设备类材料，按乙供材料看样定板工作流程执行。由施工单位自行申报三个品牌，且每个必须分别填写《乙供材料（设备）定板审批表》并按要求提供样板及资料，在看样定板时择优选择一个品牌，当材料使用量较大，且一个品牌无法满足供货要求时，可申报五个品牌，择优选择两个品牌。

看样定板工作流程如下：

1、材料申报

施工单位按照施工图设计质量标准要求并结合投标文件，按每一种乙供材料分别填写《乙供材料看样定板审批表》（附表1），并附以下材料：

①材料样板。

②各材料供应商需提供资料（包括但不限于以下内容）：

a.产品质量检测报告（提供清晰复印件，必要时要求提供原件）。要求：Ⅰ.有效期内的检测报告（建议是产品的型式检验报告或地市级以上政府监督抽查报告）；Ⅱ.检测机构必须具有CMA或CNAL认证。

b.计划使用产品型号规格、技术参数及对比表、安装及使用说明。

c.企业资质及信誉证明，如为代理商则需提供生产厂家授权委托书。由材料供货厂家提供供货及服务承诺、联系人信息。

2、评审办法

①建设单位自接到申报起5天内组织评审工作，评审工作采用集中办公会审形式进行，建设单位、监理单位、设计单位的项目负责人（或授权人）必须参加。会议由建设单位主持，如涉及建筑景观或特别重要内容，则邀请校方参加定板。

监理单位应在集中会审前完成施工单位提交的《乙供材料看样定板审批表》的审核并加具意见，与会各方在会议结束时应同时完成《乙供材料看样定板审批表》及《乙供材料现场定板封样表》（附表2）中各项的签名确认工作。

②装饰观感类材料原则上应以样板观感、尺寸以及技术参数两个方面进行同步控制，机电设备类材料可以技术参数、外形尺寸为主进行控制。

③重要的土建类材料和机电类材料原则上应事前进行考察。涉及重要装修装饰效果的评审工作必须在完成样板间（段）后由建设单位主持进行评审。

④为维护乙供材料评审工作的严肃性，具体要求如下：施工单位申报乙供材料准备不充分不组织评审；样板只可在评审现场完成评审；设计人员只负责对技术参数、型号、规格、观感效果等是否满足设计要求提供具体意见，无否决权。

3、材料的封板

经评审确定为合格材料供应商和合格产品的材料样板在现场进行封板，对于体积不大的各类产品可直接进行封板（瓷砖、洁具产品必须封板）；对于较大的机电材料（如电梯）或一些系统性产品（如弱电类大型系统）无法进行实物封板的，可用图片封样，并给出技术说明文件（包括产品照片、规格型号、关键元器件及对应技术参数）作为材料封板的补充。各方在《乙供材料现场定板封样表》签字，并由监理单位保存原始资料，作为乙供材料采购进货及验收的依据。封板的材料设备均需封存在由施工单位设置的现场封板材料仓库中，并由监理单位保管至竣工验收，如因丢失损坏“样品”而造成损失，应追究相关责任单位各责任人的责任。

五、乙供材料质量控制与检测

（一）乙供材料未进场前的质量保证措施

1.建设单位对拟使用的乙供材料生产企业开展调查。调查的主要内容（包括但不限于）：企业的规模、企业的性质、企业的生产保证能力、企业的产品质量保证能力、材料生产工艺、原材料采购等相关内容。施工单位必须保障调查出行及提供其他必要的便利条件。

2.根据实际情况，对企业计划供应的产品或相同类型产品进行抽查检测，进一步确定产品质量。

（二）乙供材料到达工地现场的质量控制措施

1.施工单位应在现场设置材料堆放区，当材料进场时，施工单位须按规定上报监理进行验收，在经验收合格后才可以存放，便于使用前的统一存放与管理。

2.已进场乙供材料的抽查检测

为确保进场材料、设备是由经建设单位审批确定的生产企业所生产及供应，杜绝假冒品牌进入现场，建设单位会通监理、设计单位对进场材料随机进行核实，主要包括：标志（专供标志），企业出厂供货清单、产品规格型号、数量。必要时可请生产、供应厂家企业直接进入现场确认。

（三）乙供材料在使用过程中的质量控制措施

1、现场使用材料抽查检测：进场材料除常规进场见证抽检外，为了进一步保证使用材料质量，建设单位及施工单位可在材料使用过程中随机抽查具有代表性的材料送第三方检验，施工单位必须无条件配合抽样检测。

2、施工单位应计划预备足够的材料量保证满足抽查检验需要。

3出现乙供材料检验不合格情况，应按施工合同及国家相应检验规范执行，且建设单位有权取消该供应商的供货资格。

4.未经检测合格的产品不准使用于工程上，如已使用，必须无条件拆除并按合同有关条款处理。

六、其他

（一）乙供材料看样定板节点工期列入工程进度节点工期考核范围。如申报合格供应商、评审、备案、签订合同、加工制作、材料进场的检验，供货完毕均要严格按计划节点工期进行。

（二）乙供材料按照本实施要求完成选用审批后方可采购订货，乙供材料进场后按要求检测合格或验收通过后方可使用安装。监理单位应对现场乙供材料使用严格把关，对未按照本实施要求进行选用审批或进场检测即使用安装的乙供材料，监理单位应按合同约定下发局部停工整改指令，限期落实整改，施工单位除根据合同约定承担相应的违约责任外，建设单位有权暂停支付对应的工程进度款，直到施工单位完成相关工作为止。

（三）在乙供材料管理工作中涉及到材料技术参数、型号、规格发生变化而需进行设计变更时，应按建设单位设计变更实施要求的相关要求完成变更审批后方可进入乙供材料选用审批流程。

（四）施工单位应根据施工总进度计划合理编制材料看样定板计划，如因施工单位提供样板滞后导致影响工期，则工期滞后责任由施工单位承担。

（五）本要求中乙供材料定板原则，需满足施工总承包合同第三部分专用条款第49.1条款约定：“承包人采购的材料和工程设备：承包人负责采购材料和工程设备，需按照标准与规范、设计要求，所用材料必须是广东地区常用产品，在使用前需经发包人和监理单位确认后方可实施，否则发包人有权不认可。

附表：1.乙供材料（设备）定板审批表

2.乙供材料现场定板封样

| 附表1 |
| --- |
| XXX工程 |
| 乙供材料（设备）定板审批表 |
| (符合性审查 (看样定板 |  | 编号： |  |  |
| 材料或设备名称 | 使用部位 | 招标工程量 | 施工图工程量 | 概算品牌 | 拟选用品牌 |
| 施工单位： |  |  |
| 1、是否提供样板及资料 | 【是】 | √ | 【否】 |  |  |
| 2、技术标准、规格、型号、系列与施工图相比是否有变化 | 【是】 |  | 【否】 | √ |  |
| 3、是否须要重新定价 | 【是】 |  | 【否】 | √ |  |
| 4、其他需说明的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 日期： 盖章： |
| 监理单位： |  |  |
| 1、是否提供样板及资料 | 【是】 |  | 【否】 |  |  |
| 2、技术标准、规格、型号、系列与施工图相比是否有变化 | 【是】 |  | 【否】 |  |  |
| 3、是否须要重新定价 | 【是】 |  | 【否】 |  |  |
| 4、是否同意使用： |  |  |  |  |  |  | 【同意】 |  | 【不同意】 |  |  |
| 5、其他需说明的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师： |  |  |  | 日期： |  |  |  | 盖章： |  |  |  |
| 设计单位意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、是否需要设计变更 |  |  |  |  |  |  | 【需要】 |  | 【不需要】 |  |  |
| 2、是否同意使用 |  |  |  |  |  |  | 【同意】 |  | 【不同意】 |  |  |
| 3、其他需说明的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 日期： |
| 建设单位意见： |  |  |
| 1、是否同意使用 |  |  |  |  |  |  | 【同意】 |  | 【不同意】 |  |  |
| 2、其他需说明的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位经办人： |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| 1、是否同意使用 |  |  |  |  |  |  | 【同意】 |  | 【不同意】 |  |  |
| 2、其他需说明的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、在对应的选项后打“√”。2、该表一式四份，建设单位二份，施工单位一份，监理单位一份 |

、

附表2

| 施工材料封样标签 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 样品名称 |  |  | 封样编号： |  |
| 品 牌 |  |  | 设计型号/规格 |  |
| 产 地 |  |  | 定板型号/规格 |  |
| 封样时间 |  |  | 应用部位 |  |
| 封样确认人 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 建设单位 | 业主单位 |
| 施工单位承诺提供的样板符合国标、设计图纸等的要求，否则无条件整改。 |

填表说明：1.如建设单位/业主参与乙供材料定板工作，则需在该表签名确认。2.规格型号及主要技术参数要求填写完整，若填写不完须附技术参数表3.该表贴在现样品上，同时各方要在实物样板上用彩色油墨签名。该表以签名为准，无须盖章。

### B.建设项目样板引路实施要求

一、样板引路目的

为现场质量验收、质量检查提供统一的判断标准，有利于消除建筑通病，有效促进工程施工质量的整体提高。

- 样板引路对象

实施分项、分部、子单位工程（单元、楼层）和样板段（样板区）的样板引路。包括建筑工程中的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑设备安装工序等。

- 工作职责

3.1施工单位职责

施工单位根据施工承包合同的质量管理目标，在项目正式开工之前制定工程样板实施方案，报监理单位及建设单位审批。

实施方案必须含有工程样板质量标准、作业指导书等内容。其针对工程质量通病的预防和控制措施，在以往工程的实践检验中是可行、有效的。工程样板质量验收标准，应达到或超过国家、省市的工程质量验收标准。做好技术交底、资料收集和施工质量管控。

3.2监理单位职责

监理单位在正式开工之前完成监理细则的编制，其内容需包含样板引路专项篇章。篇章包括工程样板监理计划与监理目标，并报建设单位审批。

监理单位须建立工程样板监理责任制，明确职责，落实到人；按要求严格验收，过程中加强工程样板达标的监控、对不能达到工程样板标准的工序要及时发出监理工程师通知书，要求返工，并做好资料归档记录工作。

3.3设计单位职责

设计单位应对施工单位制定的工程样板实施内容及工程样板质量标准进行意见回复（收到方案后一周内），同时到现场参与实体样板验收。

3.4建设单位职责

建设单位负责样板引路日常工作，审批监理单位和总承包上报的工程样板实施方案、工程样板质量标准及作业指导书，组织实施工程样板引路计划，与业主（或使用方）沟通协调。

- 样板引路管理程序

各样板引路施工之前，先由施工单位根据现行施工质量验收规范、施工标准、设计图纸、企业质量内控标准（或企业标准、工法等）编制作业指导书，用以指导施工样板。作业指导书应经施工单位公司技术负责人及监理单位项目总监审批。

在单位工程全面铺开施工之前，先由施工单位项目技术负责人及监理单位项目总监确定样板，报建设单位同意后，施工单位安排班组严格按照作业指导书施工。

施工单位项目质检员对施工过程进行全过程监控，包括目测观测与实体检测，核定其不存在质量通病并达到质量验收标准后，填写《样板验收表》呈送施工单位项目技术负责人和项目经理审批。施工单位项目技术负责人组织自检，并在完成自检后报监理单位。监理单位项目总监（或总监代表）根据样板实施计划组织施工单位、设计单位等人员参与验收，经验收合格后方可按样板开展施工。对于关键部位样板，在监理单位通过初验后，还应报建设单位最后验收确认。

样板验收合格，在各单位工程全面铺开施工之前，施工单位项目经理或项目技术负责人应组织每一个参与作业的班组人员观看样板，根据作业指导书做技术交底，确保工程每道工序（检验批）符合样板标准。

附件

1、项目样板引路实施流程图

2、样板引路实施计划

3、工程样板验收表

附件1、

附件2、

以下表格为示例，具体内容须根据项目实施内容制定

XXX项目“样板引路”实施计划

| 序号 | 分部工程 | 子分部 | 分项 | 计划实施时间 | 实施部位 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 建设单位 |
|  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：要求施工和监理单位加盖公章或项目章。

施工单位：

监理单位：

附件3、

工程样板验收表         编号：例A-I-01

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 样板所在部位 （样板工序） |  |
| 施工员： |  | 班组长： |
| 质量员验收意见 | 签名： 日期： |
| 施工单位 | 关于主控项目的意见： 关于一般项目的意见： 能否作为样板： 项目技术负责人： 项目经理： 日期： （章） |
| 监理单位 | 监理员： 总监/总代： 日期： （章） |
| 设计单位 | 项目负责人/专业负责人： 日期： |
| 建设单位 | 项目负责人/工程管理员： 日期： |

注：此表一式四份：施工单位、监理单位、设计单位、建设单位各一份。

### C.广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法

广州市天河区建设工程项目代建局

设计变更管理办法

（修订）

第一章　总则

第一条　为规范工程项目管理，加强投资控制，严格设计变更管理，实现设计变更动态管理，夯实参建各方责任，明确设计变更的分类、申报审批程序、时限及造价管理，特制定本办法。

第二条　本办法适用于广州市天河区建设工程项目代建局（以下简称“区代建局”）所管理的区指定的本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。行业主管部门或市级主管部门另有规定的从其规定。

第三条　任何单位和个人不得随意更改施工图。由于项目建设要求、条件的改变或施工实际需要变更原设计，应严格按本办法规定执行。

第四条　设计变更未经审批不能对规划布局、原方案设计构思、建设规模、建筑等级、建筑整体布局、主要技术标准、主要功能体系、主要结构形式进行变更。

第五条　凡区代建局、设计单位、监理单位、施工单位等参建各方提出的设计变更，应遵循“先变更、后实施”原则。按本办法审批后，由设计单位发出设计变更通知单，绘制设计变更图纸（必要时报主管部门或行业部门审批）。

第六条  未经审批的任何设计变更文件不得下发，更不能用作工程施工和结算的依据。若施工单位擅自接收设计变更文件，由此带来一切责任由相关单位自行承担。

第七条  设计变更实施动态管理，参建各方应及时准确提出设计变更。施工单位申请进度款时应提交设计变更台账表（附件一），设计变更作为项目管理重要内容，纳入区代建局项目负责人评优评先、绩效考核评估参考指标，以及参建各方合同履约与诚信评价。

第八条 区代建局责任部门负责组织设计变更报批及管理工作，项目进入施工阶段前由前期管理部门负责，施工阶段由工程管理部门（指工程一科或二科，下同）负责，设计变更应《变更联系单》（附件四）通知设计单位，设计单位依据联系单进行变更设计，出具完整变更图纸等资料。项目前后期工作交接时，应将设计变更图纸及情况说明一并移交。

第二章　设计变更定义

第九条　设计变更的相关定义

（一）设计变更指设计单位对已经审定的施工图纸和设计文件中所表达的设计内容（包括功能、规模、设备、材料等）、设计标准及技术标准的修改，以及对施工图设计缺漏的完善和设计内容增补或减少。

在施工招标时，招标图纸所包含但招标清单中未开列的项目的设计内容引起的工程量变化，不属于设计变更的范围，由相关参建单位提出处理意见后报区代建局审批。

（二）施工图是指设计单位提交的经施工图审查单位审查合格通过，并经区代建局确认，同时加盖设计单位出图章、专业注册师章、施工图审查单位审查专用章、区代建局公章（图纸专用章）的施工图设计阶段的设计图纸。

（三）设计变更包。当一个专业的设计变更引起其它专业设计须修改时，所牵连的专业应同时完成相关的设计变更，并同时呈送审批。以上所有专业的设计变更合称为一个设计变更包。

第十条  设计变更的增减预算

（一）设计变更的增减预算按设计变更相关专业改动的增减费用的总和计算。

（二）设计变更的增减预算编制要求。

1. 相关单位应按国家规范和广州市、天河区相关文件规定编制设计变更的增减预算。

2. 当一个专业的设计变更引起其它专业设计修改时，设计变更的增减预算应算出各个专业设计变更的增减预算之和，即是设计变更包的增减预算。

第三章　设计变更的分类

第十一条　设计变更的分类依据

（一）设计变更根据变更内容的重要性、技术的复杂程度、增减预算的额度、对建设工期的影响程度等因素分类。

（二）当一个专业的设计变更引起其它专业设计修改时，设计变更应以设计变更包的内容（设计变更包的增减预算）为分类依据。

审批前的分类只作为审核、审批参考，最终以设计变更的审批结果为准。

第十二条  设计变更类别

设计变更从大到小分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，凡设计变更按分类条件属于较大一类的，不能归到较小一类。

（一）Ⅰ类设计变更

对涉及工程规划、人防、消防、重大技术方案，以及古树、名木、古树后续资源、大树和历史建筑、文物保护等进行重大设计变更，或一次性增减单项工程预算满50万元及以上的变更（或超过施工合同价的10%）。

（二）Ⅱ类设计变更

对一般设计原则、次要部位、次要体系进行的变更或不涉及到系统，仅是功能性的调整、代换的变更，且一次性增减单项工程预算大于等于10万元小于50万元的变更。

- Ⅲ类设计变更

一次性增减单项工程预算小于10万元， 不在Ⅰ类、Ⅱ类设计变更范围内的其余设计变更。

第四章　设计变更程序

设计变更程序包括设计变更的申请、设计变更的审批和设计变更的实施。

第十三条　设计变更的申请

（一）项目进入施工阶段之前

1.项目进入施工阶段前的设计变更，由代建局设计管理部门组织填写《设计变更审批表》（附件二）并按程序组织审批。

2.设计单位出于修正错误、完善图纸等原因自发的设计变更,由设计单位填写《设计变更审批表》，附《设计变更通知单》（附件四），一次性备齐变更设计图纸及相关支持性资料报代建局设计管理部门按程序审批。

（二）项目进入施工阶段后

1.施工阶段工程设计变更，均由工程管理部门组织填写《设计变更审批表》，按程序组织审批。

2.在施工过程中牵涉到设备、材料和技术参数的改变，应按设计变更程序组织审批。

- 设计变更的审批程序

（一）设计变更的增减预算由施工单位就设计变更的内容按照施工合同和施工招标文件规定编制，并由监理单位加注详细意见后，作为设计变更审批的参考资料。尚未确定施工和监理单位的，设计变更的增减预算由设计单位编制。

（二）一次性增减单项工程预算大于等于50万元小于100万元的设计变更，报局务会研究审定，形成会议纪要；一次性增减单项工程预算大于等于100万元的设计变更，报党组会研究审定，形成会议纪要。

（三）相关审批流程见附件三。

（四）一次性增减单项工程预算大于等于50万元设计变更，必要时，由技术科组织合理性论证和造价审核，通过合理性论证和造价审核后，由相应管理部门报局党组（局务）会议研究审定；相关论证和审核费用在项目经费中列支。

（六）当设计变更累计金额达到施工合同中暂列金额时，工程管理部门应作预警提级办理，即Ⅲ类设计变更提级至Ⅱ类设计变更，Ⅱ类设计变更提级至Ⅰ类设计变更办理。

第十五条　设计变更的实施

（一）设计变更经程序审批通过后，相关表格、图纸文件由代建局各阶段责任部门归档保存和发放。

（二）审批成立并完善手续的《设计变更通知单》和图纸是进行现场施工的依据，各参建单位必须依此开展相关工作。

（三）设计单位和施工单位必须建立设计变更台帐，定期对新下发的设计变更按照合同和招标文件规定编制预算，经监理单位审核后，作为计量支付的依据。

第五章　设计变更各单位或部门的职责

设计变更申请单位和部门应充分考虑审批程序及变更对工期的影响，应提前申请和报批。各有关单位和部门应结合规划、初步设计和各政府主管部门批文等进行审核，对设计变更的申请和审批认真负责地加具明确详细的处理意见，避免不合理变更的发生。

第十六条　设计单位的职责

（一）设计单位应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则，对设计过程中的错、漏、碰、优化等问题，及时提出变更申请，对变更理由、内容、对相关专业的影响、可能导致的废弃工程等应全局考虑，加以详细说明，并按照本办法程序报批；

（二）设计单位对其他单位提出的设计变更申请，应本着维护规划及设计构思和控制投资的原则，在不降低使用功能和设计质量的前提下，实事求是地提出详细的审核意见，并在本办法时限内提供草图，如对设计图纸进行修正或者涉及结构安全，设计单位需提供签章的草图。

第十七条　施工单位的职责。

（一）项目进入施工阶段，施工单位应在本办法时限内编制预算，复核变更的合理性和可操作性，保证变更贴合现场实际，并签署具体意见。

（二）施工单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合；或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，以更好地推进工程建设，合理提出变更要求，并明确所采取的施工技术措施，经项目经理审查同意后，以正式函件（联系单）向代建局提出，并按本办法报批。

第十八条　监理单位的职责

（一）项目进入施工阶段后设计变更，由工程管理部门组织监理单位收集支持性资料，填写《设计变更审批表》，经其他相关参建单位会签后，按设计变更程序审批。根据项目的实际情况，原则上，提前一个月发起设计变更流程。

（二）监理单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合，或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，以更好地推进工程建设，根据监理规范，合理提出变更要求，经项目总监审查同意后，以正式函件（联系单）向代建局提出，并按本办法报批；

（三）监理单位对施工单位提出的设计变更申请，应综合考虑质量、工期、投资等方面的因素，结合施工合同的相关规定，实事求是签署具体意见。

第十九条　区代建局设计管理部门的职责

代建局设计管理部门负责项目进入施工阶段之前设计变更的组织、审核、归档工作。负责项目进入施工阶段后设计变更的复核，复核时应审核设计变更依据及资料的完整性，对设计变更文件从设计规范要求、规划要求、消防要求、深度要求、是否有变更肢解等方面进行复核，并签署具体意见，对需要由施工图审查单位进行审查的设计变更组织办理审查。

第二十条　区代建局工程管理部门的职责

区代建局工程管理部门负责项目进入施工阶段后设计变更的组织、审核、实施、归档。审核时应审核设计变更依据、原因、类别、造价及资料的完整性和真实性，对设计变更意见和文件从设计技术规范要求、质量要求、深度要求、是否有变更肢解等方面进行技术审查，应对设计变更的工程可实施性和是否符合相关已经签署的施工合同规定，及由此可能引起的工期延误给出明确意见，并对设计变更造成已完成建设内容的废弃办理现场签证。建立项目投资管理预警机制。

第二十一条 区代建局技术科的职责

区代建局技术科负责必要时组织专家论证，包括设计变更主体资格、时效、费用调整等，组织相关专家进行论证。

第六章　设计变更各相关表格的填写说明

和相关资料的要求

第二十二条　设计变更各相关表格、文件的填写和提交要求:

（一）《设计变更审批表》的填写要求及提交份数：《设计变更审批表》由设计变更申请单位或部门填写。《设计变更审批表》表格原件一式一份(本表为打印格式，一表不够时，可以另加附件，附件签名盖章和提交分数要求同《设计变更审批表》一致)，项目负责人签字盖章后，随同一份变更依据文件（如图纸会审记录、会议记录、工作联系单、函件、草图等，可以是复印件）、一份变更预算详细分析文件和其他支持性资料文件按程序呈批。各相关审查单位及部门签署具体意见和会签,并加盖章,作为变更设计的审批依据。经审批后原件由代建局各阶段负责部门的项目负责人存档，复印件可分发代建局各会签科室相应项目负责人。

（二）《设计变更通知单》作为设计变更图的必要部分，当变更的内容可以在《设计变更通知单》中表达清楚时，不需要再提交其他图纸；当变更的内容不能在《设计变更通知单》中表达清楚时，应该附上变更图纸，此时，《设计变更通知单》作为设计变更图的总说明，必须详细说明每张附图及附图对原施工图修改的部位和内容。设计单位设计人填写《设计变更通知单》还应符合国家相关技术规范的要求。《设计变更通知单》应加盖设计单位正式出图章和相关专业注册师章。审批后，《设计变更通知单》加盖代建局公章（图纸专用章），按照施工图纸性质分发与归档，份数与施工图纸相同。

（三）设计变更图纸应满足以下要求：

1. 必须是带图框图签和专业会签栏的各种正式标准版式的白图或蓝图。设计变更图纸的编制必须符合国家相关技术标准的要求。

2. 设计变更图纸必须完成会签，并加盖设计单位正式出图章和相关专业注册师章。审批后设计变更图纸按照施工图纸性质分发与归档，份数与施工图纸相同。

（四）设计变更电子文件提交要求：设计变更通知单和设计变更图纸必须提交电子文件，具体要求与原设计电子文件的提交要求一致。

第二十三条　设计变更的图纸合法性

（一）设计单位设计变更的文件依据是代建局的书面文件。

（二）设计变更必须按规定的程序和审批权限进行审批。未按规定程序完成审核审批而自行变更设计和施工的，由该行为主体承担由此引发的一切责任和后果。

（三）各类设计变更必须由设计单位出《设计变更通知单》,和随同附上的设计变更施工图作为最终确认，并加盖设计单位设计出图专用章和相关专业注册师章。

（四）设计变更经审批后，《设计变更通知单》、设计变更图纸应加盖代建局公章（图纸专用章）后方能发给施工单位，施工单位必须依照审批手续齐备的设计变更文件进行施工。

（五）凡设计单位签字（包括专业会签）不齐全或未加盖设计单位出图专用章、专业注册师章，或未加盖代建局公章（图纸专用章）的设计变更施工图和《设计变更通知单》，均属无效文件。

（六）设计单位不能在变更申请内容范围以外对施工图进行修改。一经发现，设计单位按设计合同的约定，承担违约责任；给建设方造成损失的，设计单位承担违约责任外，还应按合同约定赔偿建设方损失。

（七）凡由于设计单位设计失误、设计缺漏的，设计单位应在总投资控制指标内做出设计变更。给建设方造成损失的，设计单位承担违约责任外，还应按合同规定赔偿建设方损失。

第七章 附则

第二十四条 本办法条文由建设单位技术科负责解释，实施过程中有意见建议请向技术科反映。

第二十五条 本办法自2023年5月23日起实施，有效期一年。

附件一

| 设计变更台账 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 汇总时间： 年 月 日 |
| 项目名称 |  |
| 立项文号 |  | 可研中的建安费（元） |  |
| 施工/EPC合同价（元） |  | 暂列金额（元） |  |
| 设计变更合计数量 |  | 设计变更合计金额 |  |
| 序号 | 设计变更 审批表编号 | 变更内容 | 增减造价（元） | 发起单位 | 发起时间 | 备注 |
| 待发起的设计变更 |
| 呈批中的设计变更 |
| 已完成的设计变更 |
| 施工单位（章）： 监理单位（章）： 注：1、设计变更合计的份数和金额包括待发起、呈批中、已完成的设计变更。 |
| 2、施工单位需在每次申请进度款时提供最新汇总的设计变更台账表，供区代建局内部管理使用，无需报区财局，一式一份。 |
| 3、本表由各项目阶段的负责单位进行校对、整理，并在每次设计变更审批时提供。 4、如项目无需编制可行性研究报告，可研中的建安费填立项中的建安费。 |

附件二：2-1

设计变更审批表

（适用I类设计变更）

工程名称：                                            编号：

| 原设计 情况 | 本次设计变更发起单位（部门）： 2.原设计情况为： |
| --- | --- |
| 变更原因 | 1.变更原因选择：□设计失误、缺漏/□审查意见修改/ □业主要求/□深化设计/□现场自然状况与原设计不符或有变/□施工失误/□材料、设备变/□优化设计/□其他 ； 2.具体原因描述： |
| 设计变更内容及对其他专业的影响 | 1.设计变更内容： 2.影响连带专业有： |
| 工程造价 增减预算 | □有造价增减:合计□增加/ □减少 元。 □无造价增减。 |
| 监理单位 会签 | 1. 监理单位意见： 2. □是/□否 需要设计变更。 监理工程师: 造价监理工程师： 项目总监： 年 月 日 |
| 施工单位 会签 | 1. 施工单位意见： 2. □是/□否 需要设计变更。 施工技术负责人: 项目经理： 年 月 日 |
| 设计单位 会签 | 1. 设计单位意见： 2. □是/□否 需要设计变更。 专业负责人： 项目负责人： 年 月 日 |
| 工程管理 部门意见 | 审核意见： 2. □是/□否 同意变更申请。 经办人： 部门负责人: 年 月 日 |
| 前期管理部门意见 | 1.审核意见： 2. □是/□否 同意变更申请。 经办人： 部门负责人: 年 月 日 |
| 分管工程管理部门领导意见 | 分管领导： 年 月 日 |
| 分管前期管理部门领导意见 | 分管领导： 年 月 日 |
| 备注： |

附件二：2-2

设计变更审批表

（适用II类、Ⅲ类设计变更）

工程名称：                                            编号：

| 原设计 情况 | 本次设计变更发起单位（部门）： 2.原设计情况为： |
| --- | --- |
| 变更原因 | 1.变更原因选择：□设计失误、缺漏/□审查意见修改/ □业主要求/□深化设计/□现场自然状况与原设计不符或有变/□施工失误/□材料、设备变/□优化设计/□其他 ； 2.具体原因描述： |
| 设计变更内容及对其他专业的影响 | 1.设计变更内容： 2.影响连带专业有： |
| 工程造价 增减预算 | □有造价增减:合计□增加/ □减少 元。 设计变更分类 II类□ Ⅲ类□ □无造价增减。 |
| 监理单位 会签 | 1. 监理单位意见： 2. □是/□否 需要设计变更。 监理工程师: 造价监理工程师： 项目总监： 年 月 日 |
| 施工单位 会签 | 1. 施工单位意见： 2. □是/□否 需要设计变更。 施工技术负责人: 项目经理： 年 月 日 |
| 设计单位 会签 | 1. 设计单位意见： 2. □是/□否 需要设计变更。 专业负责人： 项目负责人： 年 月 日 |
| 工程管理 部门意见 | 审核意见： 2. □是/□否 同意变更申请。 经办人： 部门负责人: 年 月 日 |
| 前期管理部门意见 | 1.审核意见： 2. □是/□否 同意变更申请。 经办人： 部门负责人: 年 月 日 |
| 分管工程管理部门领导审核意见 | 分管领导： 年 月 日 |
| 分管前期管理部门领导意见 | 分管领导： 年 月 日 |
| 主要领导意见 （适用II类） | 主要领导： 年 月 日 |
| 备注： |

注：1.本表由设计变更发起单位（部门）填写，由代建局各阶段责任部门负责编号并组织呈批。

2.本表正件一式一份，双面打印，审批后原件由代建局各阶段项目负责人归档，并作为相关图纸材料、洽商函盖代建局公章（图纸章）的审批依据。本表仅在代建局内部流转。

3.在所选类别的“□”中画“√”。

附件三：

设计变更审批流程表

（一）项目进入施工阶段之前（含图纸会审）

| 过程 | 负责单位（部门） | 工作摘要 | Ⅰ类设计变更时限 （工作日） | Ⅱ类设计变更时限 （工作日） | Ⅲ类设计变更时限 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起 | 设计单位 （前期管理部门组织） | 绘制草图，编制预算，发起设计变更 | 5 | 5 | 5 |  |
| 内部呈批 | 前期管理部门 | 复核 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 工程管理部门 | 会签 | 2 | 2 | 2 | Ⅲ类设计变更，前期管理部门认为必要时，工程管理部门予以会签。 |
|  | 局党组会 （局务会） | 审定 | 根据实际时间 | / | / |  |
|  | 分管工程管理部门局领导 | 审核 | / | 2 | / | Ⅱ类设计变更，分管工程管理部门局领导应审核 |
|  | 分管前期管理部门局领导 | 审核（审批） | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 主要领导 | 审批 | / | 2 | / |  |

注：图纸会审阶段要求：施工招标完成后，由工程管理部门牵头，会同前期管理部门，组织各参建单位开展图纸会审工作。原则上，图纸会审工作需在签订施工合同后3个月内完成。

（续上文）

（二）项目进入施工阶段后

| 过程 | 负责单位（部门） | 工作摘要 | Ⅰ类设计变更时限 （工作日） | Ⅱ类设计变更时限（工作日） | Ⅲ类设计变更时限（工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起 | 监理单位 （工程管理部门组织） | 发起设计变更 | 3 | 3 | 3 |  |
| 外部呈批 | 设计单位 | 绘制草图 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 施工单位 | 编制预算 | 5 | 5 | 5 |  |
| 内部呈批 | 工程管理部门 | 复核 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 前期管理部门 | 会签 | 2 | 2 | 2 | Ⅲ类设计变更，工程管理部门认为必要时，工程管理部门予以会签。 |
|  | 局党组会 （局务会） | 审定 | 根据实际时间 | / | / |  |
|  | 分管工程管理部门局领导 | 审核（审批） | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 分管前期管理部门局领导 | 审核 | / | 2 | / | Ⅱ类设计变更，分管前期管理部门局领导应审核 |
|  | 主要领导 | 审批 | / | 2 | / |  |

注：本审批时限为一般情况下办理时限要求，特殊情况下除外，不含设计变更需要行政审批、专家论证、局党组、局务会议、完善资料、调整造价等时间。

附件四：

广州市天河区建设工程项目代建局设计变更联系单

工程名称：                                            编号：

致 ：(设计单位) 由 （单位或部门）提出的设计变更事项： 一、变更原因： 二、主要变更内容： 业经我局研究同意，请按规定办理设计变更。 附件：设计变更依据材料。 建设单位（章）： 项目负责人： 日期：

注：本表由代建局发给设计单位，作为通知设计单位办理设计变更的书面材料。本表一式二份，代建局、设计单位各存一份。

附件五：

设计变更通知单

工程名称:                                              共      页，第      页

（格式可按本项目设计单位的执行）

注：1.本表由设计单位分专业填写，一表一专业，审查和呈批通过后，作为现场设计变更实施的依据。

- 本表正件一式八份，分发与归档同正式施工图纸

### D.广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法

广州市天河区建设工程项目代建局

工程签证管理办法

（修订）

第一章  总  则

1.1 为加强广州市天河区建设工程项目代建局(以下简称“代建局”)建设项目投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护相关单位合法权益，特制定本办法。

1.2 本办法适用于代建局负责建设的所有工程项目。

1.3 本办法中所称的工程签证，是指在施工过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映的，经监理单位和代建局确认的工程（作）量按规定办理的凭证。

1.4 参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学、及时”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。

1.5 工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。

1.6 按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程款计量支付的依据；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用最终以政府结算审核终审部门审定为准。

1.7 工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位应及时报送工程签证，逾期报送的，代建局有权不予受理。

1.8 代建局工程管理部门（指代建局负责工程现场管理的工程一科或工程二科，以下同）是工程签证的归口管理部门，负责在代建局内部按本办法规定的程序组织工程签证的审批。

第二章  工程签证内容

2.1 可办理工程签证的内容

2.1.1 因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。

2.1.2 承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。

2.1.3 代建局指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。

2.1.4 施工过程中由于施工环境及条件限制，或代建局施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经代建局、监理单位审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完成的工程发生修补、返工、废弃的工作内容。

2.1.5 其它需要办理工程签证的内容。

2.2 不得办理工程签证的内容

2.2.1 招标文件、施工合同中已包含的项目与费用。

2.2.2 因承包单位责任而增加的费用。

2.2.3 其它不得办理工程签证的内容。

第三章  工程签证管理职责

3.1 承包单位职责

3.1.1 承包单位须按本办法规定，如实并及时填写《工程量现场草签单》、《工程签证联系单》、《工程量签证表》、《工程签证费用审批表》和《工程签证台账》，同时须附上此项签证有关的详细支持材料（需含“签证造价预算书”、“现场实施前后对比照片”等）后报监理单位和代建局，并根据监理单位和代建局的审核意见实施。承包单位对其提交材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。

3.1.2 施工过程中承包单位必须严格按图施工、按合同施工。因承包单位擅自不按设计、不按合同规定所施工的项目，导致工程费用增加或工期延误，由承包单位承担。

3.1.3 施工过程中承包单位必须建立工程签证台账表，每月与监理单位和代建局进行核对。

3.2. 监理单位职责

3.2.1 监理单位须依据委托监理合同和施工合同，对工程签证按规定并及时签署意见，监督工程签证的实施。及时发现、解决工程签证中的问题，并认真落实代建局对工程签证的工作要求。

3.2.2 监理单位负责核实签证的所有支持材料、工程量及费用，审核人员必须按合同、招标文件和有关文件规定执行。监理单位对签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负审核责任。

3.2.3  监理单位须每月与承包单位、代建局进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。

3.3 代建局工程管理部门职责

3.3.1 代建局工程管理部门是工程签证的归口管理部门，负责监督检查工程建设中发生签证的实施情况。对签证事项的合法性、真实性、签证资料的完整性及有效性、工程量准确性进行全面审核，并对签证事项的真实性、工程量准确性负审核责任。

3.3.2 代建局工程管理部门每月与承包单位、监理单位对工程签证台账进行核对，以便严格控制工程签证，严格控制工程投资。

第四章  工程签证申请与审批流程

4.1 《工程签证联系单》

4.1.1 《工程签证联系单》是对可能发生的签证事件及其原因进行确认的凭证，承包单位在提出《工程签证联系单》申请时应附签证事件由来的证明材料，如：设计变更、施工图纸、代建局文件、会议纪要、监理联系单、监理指令等相关支持材料，若为监理单位或代建局指令时则在《工程签证联系单》内详细说明。签证事件为招投标工程量清单里面已经包含的拆除工程（作）量的实施确认，也需在《工程签证联系单》内说明。

4.1.2 承包单位须在实施工程签证内容前，将签证意向以《工程签证联系单》的形式一式四份报监理单位，经总监理工程师审核后报代建局工程管理部门。

4.1.3 监理单位在收到承包单位的《工程签证联系单》后，现场监理人员应立即到现场核实情况，确认签证事件原因的真实性，并将现场情况记录备忘。

4.1.4 承包单位须在《工程签证联系单》经代建局工程管理部门同意后实施，但对于影响工程进度或施工安全的紧急事件在取得监理单位和代建局工程管理部门同意后实施。

4.2 《工程量签证表》

4.2.1 《工程量签证表》是在《工程签证联系单》的工作内容完成后，对签证工程量进行核实确认的凭证。《工程量签证表》应附详细的工程量计算书（必要时附计算简图）

4.3 工程签证的审批

4.3.1 承包单位在《工程签证联系单》工作内容完成后，提交《工程签证审批表》（一式一份）、《工程量签证表》、《工程量现场草签单》及支持材料（一式四份）报监理单位审核。

4.3.2 监理单位对工程签证所有书面材料审核完毕后报代建局工程管理部门。

4.3.3监理单位应跟踪签证事件的全过程，及时检查签证工作内容的完成情况，对签证工程量应认真、严格的审核。对签证工程量涉及有回收使用价值的材料设备应提出具体的处理意见。

4.3.4 代建局工程管理部门在收到监理单位报送的工程签证所有书面材料后进行审核，应对现场情况进行检查。经代建局审核确认的签证工程量才能作为工程结算依据。

4.3.5工程签证审批权限规定如下：

4.3.5.1  I类签证即工程签证费用金额在10万元以上（含10万元）重大签证：由工程管理部门初审，报分管工程管理部门的局领导审核后，报局主要领导审批。其中，工程签证费用金额大于等于50万元小于100万元的，报局务会研究审定，形成会议纪要；工程签证费用金额大于等于100万元的，报党组会研究审定，形成会议纪要。有牵涉到相关主管部门已经批复的内容的工程签证，必须报相关主管部门审查，取得正式批复后，方可按照以上审批程序呈送审批。

4.3.5.2  II类签证即工程签证费用金额在10万元以下：由工程管理部门初审后，报分管工程管理部门的局领导审批。

4.3.5.3 工程签证审批流程表见附件2

第五章  工程签证资料规定

5.1 工程签证事项在符合合同及招标文件相关规定、经代建局确认成立时,承包单位须按本办法的规定提供签证资料, 所提供的资料应能够相互解释、不存在分歧。

5.2 现场签证资料的主要框架为“一表一图一书”。“一表”指工程签证使用本管理办法统一的表格模板。“一图”对于现场签证，如有条件，指工程签证发生所在的平面位置图，及施工前、中、后的现场照片。 “一书”指造价预算书。预算书所采用的综合单价以合同约定的方式为准。有些现场签证的内容简单，可以直接在工程签证费用审批表上清晰表达出来，则可以不附预算书。承包单位在报送工程签证资料应按以下7点顺序装订，所提供资料均需按顺序编制页码。

（1）《工程签证费用审批表》；

（2）《工程签证联系单》；

（3）《工程量签证表》；

（4）《工程量现场草签单》；

（5）产生签证的会议纪要或来往函件；（如有）

（6）签证位置施工前中后照片；（需在照片下方增加简要的说明—照片施工位置、施工工序及需签证事宜，如签证需要提供现场测量数据，可在照片中用测量工具示出）

（7）造价预算书。

5.2.1 《工程签证审批表》原件一式一份：承包单位应将签证的具体内容、工程签证费用详细列明，并附签证费用计算等支持资料。

5.2.2 其他表格和资料原件一式四份。

5.2.3 相关支持材料：提供经监理单位及代建局确认的与《工程签证联系单》即签证事项是否成立有关资料有：设计变更、施工图纸、有关会议纪要、代建局文件、监理工作联系单、监理指令等。与《工程量签证表》即签证工程量有关的资料应有：经监理单位及代建局确认的反映原始地形地貌、物件数量规格重量、详细测量记录（含照片），当日监理签署的工程量草签单，批准的施工方案，签证整体所发生位置、现场实施前后照片，试验资料、地质勘察资料及施工记录等。发生以下工程签证内容时，其签证支持材料还需满足以下规定：

5.2.3.1 土石方工程

所有涉及土石方工程签证须提供经监理单位、代建局(业主测量队)确认的签证事件发生前及结束时方格网图或纵横断面图（路基土方）或基坑断面图（基坑土方）；图上应标注土质成份和实际的土石分界线；发生土石方外运的应有运距证明材料。

5.2.3.2 桩基础工程

所有涉及桩基础工程量签证须提供经监理单位、代建局项目负责人确认的桩基础工程施工记录表、工程桩检测报告（抽芯、小应变、超声波等）、监理单位收桩汇总照片等相关资料。

5.2.3.3发生不可抗力事件

须提供国家或地方主管部门发布的资料，并且有相关资料证明该灾害影响到工程的顺利实施，或者影响工程质量需要返工或部分废弃。

5.2.3.4 设计变更

（1）因设计变更造成的废弃工程，应提供经监理单位、代建局工程管理部门对已按图施工又需拆除或迁改的工程量的核查确认意见，同时应附拆除或迁改的照片，照片内容应能够反映时间、拆改部位、参加现场确认的各方人员。

（2） 提供设计变更前及变更后的施工图纸或设计变更单(对局部复印图纸无签章或签章不全时，须经监理单位、代建局工程管理部门确认后盖章)，并在变更前的施工图上标明拆除或迁改的部位。

（3）对废弃工程中有使用价值的材料设备，监理单位及代建局工程管理科室应提出具体处理意见。

5.2.3.5 业主指令的临时工程（作）量

（1） 当发生实物量工程（作）量时，有业主下发图纸的需附图纸；无图的由承包单位绘图，经监理单位、代建局工程管理部门对图纸进行确认。依据图纸计算工程（作）量；无法按图计算的，由承包单位、监理单位、代建局工程管理部门现场测量确定。

（2）当发生机械台班时,必须经监理单位和代建局项目负责人一日一签,同时应有详细记录。

5.2.3.6 其他承包单位的影响

应提供其他承包单位影响的部位、照片及实施情况的说明，按索赔签证处理的应列明原因，索赔签证办理程序及要求同工程签证。

5.2.3.7 停工

（1）省市人民政府、上级主管部门、代建局下发的停工指令。

（2）提供停工期间施工现场留守人员的信息，停滞的大型机械设备照片（吊车、塔吊、挖掘机等）；同时提供经监理单位、代建局工程管理科室一日一签的资料。

5.3 工程签证资料其他规定：

5.3.1 因工程签证而发生的合同外换算/新增项目综合单价及乙供材料/设备定价时，须按代建局与承包单位签订的施工合同以及天河区的相关规定办理。

5.3.2 工程签证资料必须提供纸制材料，同时需提供电子文档。

5.3.3 经代建局审批的《工程签证审批表》原件一式一份，审批完成后由代建局工程项目负责人留存；《工程签证联系单》、《工程量签证表》连同所附支持材料原件共一式四份，代建局工程项目负责人、监理单位各存一份，承包单位四份（承包单位向代建局申报的工程结算资料中，工程签证材料应为原件）。

5.3.4 承包单位、监理单位、代建局工程管理部门须各自建立工程签证台账并定期核对（格式见附表4），签证台账应包括所有已审批、已提交审批、未提交审批的签证内容，其中未提交审批签证需备注具体原因，台账在项目施工期内每月进行汇总更新，作为工程进度款附件确认提交。

5.3.5 工程签证的附件资料都需加盖施工单位及监理单位的公章或者项目章（经授权），有多页的需盖骑缝章。

5.3.6 现场签证的的平面位置图及施工前、中、后的现场照片需各相关参建单位项目经办人签名。

5.3.7 工程签证需简明扼要的表达清楚三个内容：发生的原因、采用的依据、建议的措施。建议的措施需简明表达变更或签证整体所发生位置、数量、尺寸等。

5.3.8原则上，工程签证当月发生，当月上报，且各相关参建单位项目负责人需按实签署上报的日期。

5.3.9 《工程量签证表》上的计算数据，需注明数据的来源（如长、宽、高、数量等）。

5.3.10 工程签证佐证附件资料除了图纸和预算书，根据项目的实际情况，增加其他相应的依据，如函件、会议纪要、勘察报告等。

5.3.11 工程签证审核单位项目负责人应认真审核呈批文件，尽量一次性告知修改意见。施工单位如未彻底完善，且存在编制质量问题，三次告知如仍未达到要求，可按合同约定进行违约处罚。

5.3.12 已报呈批的文件，若非涉及核心数据（量、价）的修改，可要求施工单位提交补充说明，以免文件反复修改提交。

5.3.13 呈批文件退回时备注应保留记录时间、原因，归档备查。

5.4本办法自印发之日起试行，有效期一年。实施中遇到的问题，请径向区代建局管理部门反映。

附 件

附表1 天河区代建局工程签证管理办法知悉承诺书

附表2工程签证审批流程图

附表2 工程签证费用审批表

附表3 工程签证联系单

附表4 工程量签证表

附表5 工程量现场草签单

附表6工程签证台帐

附表1

已阅读并执行广州市天河区建设工程项目代建局关于项目设计变更和签证管理办法的承诺书

广州市天河区建设工程项目代建局：

《广州市天河区建设工程项目代建局设计变更管理办法》和《广州市天河区建设工程项目代建局工程签证管理办法》我单位已认真审阅，我单位愿贯彻执行天河区代建局项目变更和签证管理工作有关规定，并对                             项目做出以下承诺：

一、所提供的资料是真实、合法、完整的；

二、如提供虚假文件资料，或隐匿资料、隐瞒真实情况，或逾期报送签证文件资料，我单位承担由此引起的不良后果和法律责任。

项目监理单位（公章）：

监理项目总监（签名）：

年    月   日

注：本表签订监理合同后，连合同文本一并提交至天河区代建局。

附表2

工程签证审批流程表

| 过程 | 负责单位（部门） | 工作摘要 | Ⅰ类工程签证时限（工作日）（大于等于50万元） | Ⅰ类工程签证时限（工作日）（大于等于10万元小于50万元） | Ⅱ类工程签证时限（工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起 | 施工单位 | 编制签证资料和预算，发起工程签证申请 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | 监理单位 | 审核 | 2 | 2 | 2 |  |
| 内部呈批 | 签证管理部门 | 审核 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 党组会（局务会） | 审定 | 根据实际时间 | / | / |  |
|  | 分管局领导 | 审批 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 主要领导 | 审批 | / | 5 |  |  |

注：本审批时限不含重大签证，签证需要专家论证、行政审批或者局党组会议、局务会议等时间。原则上资料审核不通过退回重新提交时间不超过5天，因编制质量问题发生三次以上（含三次）退回修改可按施工合同进行违约处罚。

附表3

工程签证费用审批表

工程名称：

编号：

| 工程部位 |  |
| --- | --- |
| 签证内容 及造价 | 施工单位（盖章）： 项目经理（签名）： 日 期： |
| 监理单位 意见 | 监理单位（盖章）： 项目总监（签名）： 日 期： |
| 代建局工程 管理部门 意见 | 项目负责人： 部门负责人: 年 月 日 |
| 分管领导 意见 | 年 月 日 |
| 主要领导 意见 | 年 月 日 |

附表4

工程签证联系单

工程名称：

编号：

| 工程部位 |  |
| --- | --- |
| 致：（建设单位和监理单位名称） 事由： 施工单位（盖章）： 项目经理（签名）： 日 期： |
| 监理单位意见： 监理单位（盖章）： 总/专业监理工程师（签名）： 日 期： |
| 建设单位意见： （盖章） 项目负责人（签名）： 日 期： |

附表5

工程量签证表

工程名称：

编号：

| 工程部位 |  |
| --- | --- |
| 签证内容 和工程量 | 施工单位（盖章）： 项目经理（签名）： 日 期： |
| 监理单位意见： （盖章） 总/专业监理工程师（签名）： 年 月 日 | 建设单位意见： （盖章） 项目负责人（签名）： 年 月 日 |

附表6

工程量现场草签单

工程名称：

编号：

| 工程部位 |  |
| --- | --- |
| 签证内容 和工程量 |  |
| 施工单位（盖章）： 经办人（签名）： 日 期： | 监理单位（盖章）： 经办人（签名）： 日 期： | 建设单位（盖章）： 经办人（签名）： 日 期： |

附表7

工程签证台账

工程名称：

汇编日期：          年     月    日

| 立项文号 |  | 立项中的建安费（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工/EPC合同价（元） |  | 暂列金额（元） |  |
| 工程签证合计数量(份) |  | 工程签证合计金额（元） |  |
| 序号 | 编号 | 签证内容 | 签证原因 | 签证金额 | 发生日期 | 审批情况 | 经办人 | 备注 |

注：本台账在项目施工期内每月进行汇总更新，作为工程进度款附件确认提交。

### E.广州市天河区建设工程项目代建局质保项目保修期内工作方案

天河区建设工程项目代建局质保项目

保修期内工作方案

为确保我局已竣工验收交付使用的项目在合理使用期限内正常使用，追踪了解项目各设施设备的运行状态，及时对在合同保修期范围内的相关设施设备开展保修工作，现制定质保项目保修期内工作方案。

一、制定依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《施工合同》。

二、项目范围：我局所有已竣工验收交付的项目，含市政、房建、微改造项目。

三、保修对象：凡施工范围内的所有工程项目，包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程、室外配套工程以及施工合同约定其他项目。（保修范围应与合同约定一致）

四、保修期限：从合同工程实际竣工之日算起（以竣工验收报告为准）。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，保修期限以合同约定为准。

五、工作要求：

1、由工程科统筹安排，工程科项目组成员、项目经理、总监（或总监代表）组成各项目巡查小组。巡查人员应充分了解巡查的内容，掌握方法。

2、每个项目在保修期间内至少巡查两次，可根据项目的情况增加巡查次数，最后一次巡查需在质保期满前一个月。微改造项目巡查前应收集项目属地街道、居委会、建管委、物业公司各方相关质量意见，房建项目巡查前应收集项目业主单位、使用单位相关质量意见，市政项目巡查前应收集交通管理部门、属地街道、住建园林局等各方相关质量意见，巡查过程中对该意见进行复核，并记录项目各设施设备运行状态。

3、巡查结束后，巡查人员应尽快整理、汇总巡查记录及各方意见，监理单位就巡查并发现的各设施设备保修期内的质量问题及收集相关质量意见及时书面通知施工单位项目经理，并签发巡查会议纪要，施工单位需尽快实施相关维修工作（对严重影响人身安全隐患的问题，需立即采取相关解危措施）。

4、施工单位需安排熟悉本工程的技术、施工管理人员作为保修负责人，专门负责本工程的保修工作，并与我局（或使用方）建立可靠联系，保障保修工作的正常开展。保修工作人员为工作需要有权进入工程现场，但应遵守使用方的保安和保密等管理规定。如施工单位未能在施工合同规定的时间内派人保修，我局将按合同约定自行委托其他单位保修，由此产生的费用由施工单位承担。

5、巡查结束后我局及时组织召开联席会议，对巡查工作中发现的问题、采取的措施和跟踪解决问题情况进行通报，并形成会议纪要。

6、最后一次巡查同步进行工程项目回访工作，建设单位组织业主单位、使用单位共同对服务单位保修期内的服务进行书面评价，形成《工程项目回访单》由业主单位盖章确认。回访时，建设单位同时告知保修期结束时间。需要整改的，施工单位必须在合理期限内完成整改并提交《工程项目回访单》给我局留存。

7、房建项目及市政项目质保期满后均由建设单位发函至业主单位，告知项目质保期满事项，明确项目保修工作由项目接收单位全权负责。保修期满，项目使用单位或项目接收单位非业主单位时，应由业主单位负责告知项目接收单位。如有其他特殊情况，由业主单位与项目接收单位共同协商处理。

8、与各方建立沟通机制，共同做好改造项目保修期内的后期管养、各方意见收集及信访维稳工作。

附件：1、工程巡查记录表

- 工程项目回访单

附件1：

工程巡查情况记录表

巡查日期：

| 项目名称 |  | 属地街道 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竣工日期 |  | 保修期 |  |
| 巡查内容 |  |
| 街道/居委会/建管委/物业/使用方/业主单位联系人及电话 |  |
| 已完工设施设备情况及质量现状描述 |  |
| 参加人员签名 |  |
| 备注 |  |

附件2：

工程项目回访单

| 项目名称： | 项目地址： |
| --- | --- |
| 竣工日期： 年 月 日 | 业主单位： |
| 工程范围 | 由我公司负责的 工程，工程范围为 。 施工单位（盖章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |
| 回访内容 | 该项目 年 月 日保修期已结束，对该服务单位保修期内的服务评价是： （ ）满意 （ ）一般 （ ）不满意，主要原因是： 如不满意，施工单位需整改，整改后的评价意见： 业主单位（盖章） 签名： 年 月 日 |

### F.广州市天河区建设工程项目代建局建设工程分包审批管理指引

建设工程分包审批管理指引

- 为了规范房屋建筑和市政基础设分包活动，维护参建方合法权益，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律、法规，制定本指引。

- 本指引适用于广州市天河区建设工程项目代建局（以下简称“建设单位”）建设的各类工程各阶段分包活动。

- 本指引所称分包，含勘察设计阶段分包和施工阶段专业分包。所谓勘察设计阶段分包是指勘察设计阶段，除建设工程主体部分的勘察、设计外，承包人将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的活动；施工阶段分包，承包人将其所承包工程中的专业工程分包给其他具有相应资质企业完成的活动。

本指引所称分包，不含施工阶段劳务分包。

- 承包人发包的分包工程必须经建设单位认可。分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。

- 分包单位的企业资信、人员、业绩等应与建设单位发布的招标文件、承包人提交的投标件、承包人与建设单位签订的合同相匹配，不得以分包名义降低相关标准。

- 分包单位应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。

属施工阶段分包的，分包单位项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。

- 承包人应在分包活动实施前，应以书面形式报建设单位审批同意后，才能进行实施分包行为。建设单位收到承包人书面意见后，属勘察设计阶段的，前期管理部门应对相关材料进行审核，报分管局领导审批；属施工阶段的，监理单位应对相关材料先行审核把关，工程管理部门复核，报分管局领导审批（见附件一）。必要时，建设单位可组织相关单位和人员对分包单位进行现场考察。

属承包勘察设计分包的，承包人应提交的书面材料包括分包单位营业执照、资质证书、相关业绩、管理人员架构和相关管理制度、拟签订的分包合同等。

属施工阶段分包的，承包人应提交的书面材料包括分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可文件、相关业绩、管理人员架构和相关管理制度、拟签订的分包合同等。

- 建设单位前期管理部门和工程管理部门应建立分包管理台帐（见附件二）。

- 未按本指引规定，未经报批确定分包单位的，按相关法律法规规定和合同约定，追究相关单位和人员责任。

- 本指引由建设单位负责解释，自印发之起日试行，有效期一年。

附件一：1-1

分包单位资格审批表

（用于前期阶段）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 承包人申报函 | 广州市天河区建设工程项目代建局： 现按相关法律法规规定，我方认为 （分包单位名称）具备专业承包资格和能力，拟将 （分包工程名称）分包上述单位实施。分包后，我方仍履行承包的全部相关责任，并与分包单位承担连带责任。 请予以审核。 附件： 分包单位营业执照、资质证书； 分包单位相关业绩； 负责本项目分包单位管理人员架构和相关管理制度； 负责本项目管理人员执业资格、证书、劳动合同、社保证明文件等； 拟签订的分包合同； 其他： 承包人法定代表人 或委托授权人签字： （公章） 年 月 日 |
| 前期科 意见 | 经办人： 年 月 日 科长： 年 月 日 |
| 分管局领导意见 | 签名： 年 月 日 |

注：1.本表由承包人负责填写，由建设单位前期管理部门项目负责人组织呈批；

2.本表一式一份，由建设单位前期管理部门项目负责人归档，并作为《分包单位资格报审表》（用于前期阶段）盖建设单位公章的依据。本表仅在建设单位内部流转。

附件一：1-2

分包单位资格报审表

（用于前期阶段）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 承包人申报函 | 广州市天河区建设工程项目代建局： 现按相关法律法规规定，我方认为 （分包单位名称）具备专业承包资格和能力，拟将 （分包工程名称）分包上述单位实施。分包后，我方仍履行承包的全部相关责任，并与分包单位承担连带责任。 请予以审核。 附件： 分包单位营业执照、资质证书； 分包单位相关业绩； 负责本项目分包单位管理人员架构和相关管理制度； 负责本项目管理人员执业资格、证书、劳动合同、社保证明文件等； 拟签订的分包合同； 其他： 承包人法定代表人 或委托授权人签字： （公章） 年 月 日 |
| 建设单位意见 | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |

注：1.本表由承包人负责填写，由建设单位前期管理部门项目负责人根据《分包单位资格审批表》（用于前期阶段）科室负责人及分管局领导审批意见，填写建设单位审批意见；

2.本表一式三份，一份由建设单位前期管理部门项目负责人归档，其余两份归承包人。

附件一：1-3

分包单位资格审批表

（用于施工阶段）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 专 业 分 包 施 工 单 位 申 报 函 | 我方自认为具备 [分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]工程的专业分包资格，现根据相关法律法规要求，提供我单位的以下申报文件资料；请予以审核，并同意我方作为上述项目的专业分包施工单位。 附件： 营业执照、资质证书、安全生产许可证； 工程业绩材料； 关于本工程项目的质量管理体系（架构）及相关管理制度文件； 关于本工程项目技术管理人员的配备计划文件资料及其执业资格证书、技术职称资格证书，其他相关的人员资格证明文件； 主要工种操作人员（其中包括特种作业人员）的上岗资格证书； 拟签订的分包合同； 其他： 分包施工企业负责人签名： （公章） 年 月 日 |
| 总承包施工单位审查意见 | 经考察审查，我方认为上列的专业分包施工单位具备承担上列专业工程的施工资质和能力，可以保证上列专业工程按分包合同规定进行施工，拟选择其作为专业分包施工单位。分包后，我方仍履行总承包的全部相关责任。请监理（建设）单位予以审核。 总承包施工单位法定代表人 或项目负责人签字： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位审核意见 | 专业监理工程签名： 年 月 日 | 盖章 总监理工程师签名： 年 月 日 |
| 建设单位意见 | 项目负责人签名： 年 月 日 | 科长签名： 年 月 日 |
|  | （公章） 分管局领导签名： 年 月 日 |

注：1.本表由施工总承包人组织填写，由建设单位工程管理部门项目负责人负责呈批；

2.本表一式一份，由建设单位工程管理部门项目负责人归档，并作为《分包单位资格报审表》（用于施工阶段）盖建设单位公章的依据。本表仅在建设单位内部流转。

附件一：1-4

分包单位资格报审表

（用于施工阶段）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 专 业 分 包 施 工 单 位 申 报 函 | 我方自认为具备 [分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]工程的专业分包资格，现根据相关法律法规要求，提供我单位的以下申报文件资料；请予以审核，并同意我方作为上述项目的专业分包施工单位。 附件： 营业执照、资质证书、安全生产许可证； 工程业绩材料； 关于本工程项目的质量管理体系（架构）及相关管理制度文件； 关于本工程项目技术管理人员的配备计划文件资料及其执业资格证书、技术职称资格证书，其他相关的人员资格证明文件； 主要工种操作人员（其中包括特种作业人员）的上岗资格证书； 拟签订的分包合同； 其他： 分包施工企业负责人签名： （公章） 年 月 日 |
| 总承包施工单位审查意见 | 经考察审查，我方认为上列的专业分包施工单位具备承担上列专业工程的施工资质和能力，可以保证上列专业工程按分包合同规定进行施工，拟选择其作为专业分包施工单位。分包后，我方仍履行总承包的全部相关责任。请监理（建设）单位予以审核。 总承包施工单位法定代表人 或项目负责人签字： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位审核意见 | （公章） 总监理工程师签名： 年 月 日 |
| 建设单位意见 | （公章） 项目负责人签名： 年 月 日 |

注：1.本表由施工总承包人组织填写，由建设单位工程管理部门项目负责人根据《分包单位资格审批表》（用于施工阶段）科室负责人及分管局领导审批意见，填写建设单位审批意见；

附件二

专业分包工程台账

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 分包单位名称 | 分包专业 | 合同价 （万元） | 审批时间 | 分包单位联系人及电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

## 附件十  项目工程款资金账户监管协议

### 项目工程款资金账户监管协议

（参考文本）

协议编号：

甲方：（监理单位）

法定代表人：

住所：

电话：

传真：

乙方：（施工单位）

法定代表人：

住所：

电话：

传真：

丙方：（监管银行）

负责人：

联系地址：

电话：

传真：

共同声明条款：

一、本协议作为由广州市天河区建设工程项目代建局和丙方签署的《资金账户监管合作协议》的重要组成部分，是对具体工程项目资金账户监管的约定，是该合作协议的重要组成部分，与该协议具有同等的法律效力。甲、乙、丙三方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓及充分理解，并同意配合该协议的实行。

二、本项目建设单位是广州市天河区建设工程项目代建局，甲方是受建设单位委托的项目监理单位。

三、除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除须经甲、乙、丙三方书面同意。

四、仅因国家政策和相关法律法规限制，导致无法按照本协议约定完成资金划转的，甲、丙方不承担任何法律责任，但丙方须及时书面通知甲方和乙方。

五、乙方承诺并保证监管资金的用途合法，乙方与其交易对象所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规，因违反法律法规并给甲方及（或）丙方造成任何损失的，应对甲方及（或）丙方的损失承担赔偿责任。

六、乙方与其交易对象在签订和履行交易合同过程中出现的任何问题和纠纷，均应自行协商或通过法律途径解决。

七、甲、丙方对资金账户的监管并不意味着对建设单位的付款义务承担任何保证责任。资金账户在被丙方监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方不承担任何法律责任，但丙方应及时通知甲方和乙方（有权机关禁止通知的除外）。非因丙方过错原因，导致本协议解除或终止的，丙方不再履行监管义务。

八、甲、乙、丙三方有权签署本协议。

鉴于乙方作为项目施工单位，与广州市天河区建设工程项目代建局（下均简称“建设单位”）签署了《项目施工总承包》合同，为了加强对工程款项的监管，保证专款专用，经甲、乙、丙三方一致同意签署本协议对该项目资金账户的监管事项予以明确。

甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就项目工程款收款资金账户（不包含工人工资账户）监管有关事宜，订立本协议。

第一条 甲、乙、丙三方同意将乙方在丙方开立的以下账户确定为本协议项下的监管账户，该账户信息如下：

乙方开户名称：

银行账号：

开户银行：

监管账户原则上不得开通电话银行、提现、通兑、签发支票、资金归集等功能，开通以上功能需经建设单位同意，该账户内资金未经建设单位、甲方、丙方三方审核同意，乙方不得动用。

监管账户预留印鉴为乙方印鉴，为控制监管账户柜台操作，该账户不能自行购买支票。若需购买支票，需经建设单位同意，具体表现为在《付款申请表》（附件三）对应序号备注栏“同意支票支付”字样，丙方据此进行操作。

第二条 乙方必须按照本协议约定的资金用途及使用时间申请支用资金，丙方通过以下方式对监管资金进行监管：

1、监管账户网银仅可开通查询和支付功能，甲方、乙方同意授权丙方设置网银落地审核金额单笔为 零 万元，日累计金额为 零   万元。乙方采用网银方式对外支付，支付资金低于或等于落地审核金额，则由乙方自主开支；支付资金超过落地审核金额，则由丙方进行落地审核。（落地审核是指企业网银转账交易达到或超过网银系统设置金额上限时，交易不直接发送，进入大额转账落地交易队列，实行强制落地处理，由开户行网点进行审核操作后，交易才能发送）

在乙方监管账户开通网银功能之前，可以采用其他支付方式，乙方可向丙方购买支票等银行支付票据，每次支付前需向丙方提供支付票据、建设单位指定的支付指令及佐证材料。

2、由乙方持有网银操作员UKEY、一级授权员UKEY和二级授权员UKEY，对支付信息进行录入和一、二级授权；由甲方持有网银三级授权员UKEY，对支付金额进行核对和三级授权；由丙方进行落地审核。

3、乙方需向甲方提供以下付款申请资料：

（1）用款佐证资料：

a、本项目已完成工程量清单；

b、用于本项目的主要材料或主要设备入场单；

c、用于本项目的主要材料或主要设备排产单（如有）；

d、已付款或转账凭证（必要时，备注本项目名称）；

e、发票原件或复印件（必要时，备注本项目名称，建设单位和甲方同意后可承诺后补）；

f、建设单位和甲方认为需要提交的其他资料。

预付款佐证资料需提交a、b、c、d、e、f项对应资料，施工进度款佐证资料需提交a、b、f项对应资料。若因实际情况无法提供对应的佐证资料，乙方需提交盖公章的情况说明，上报甲方核实，由建设单位和甲方确定是否支付。

预付款使用：根据项目实际情况，按进度款支付方式执行。

以上各阶段乙方需要提供相对应进度的佐证材料。

（注：以上各节点和使用额度比例可根据不同项目实际情况调整）

（2）含乙方盖章及项目负责人签字确认的《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》（附件二）， 如已提供的可不重复提供。

（3）含乙方公章的《付款申请表》（附件三）。

（4）每次财政拨付工程预付款的 5% 可划拨乙方自主开支，用于项目的管理费、小额开支等费用；每次财政拨付工程进度款的15% 可划拨乙方自主开支，用于项目的管理费、小额开支等费用；安措费根据现场实际进展与情况100%可划拨乙方自主开支。（自主开支部分不需要提供第（1）项用款佐证资料，但需要提供第（2）、（3）项资料。）

4、甲方对乙方的用款申请资料进行审核，审核同意后交由建设单位进行审核确认，收到建设单位的确认同意资料后，甲方对乙方的网银支付申请进行核对和三级授权。

5、甲方在建设单位确认同意后，需向丙方提供以下落地审核资料：

a、含甲、乙双方盖章及负责人签字确认，无建设单位对甲方授权委托书时，由建设单位项目负责人及项目负责人所在科科长签字确认，包括《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》（附件二）原件及相关合同信息复印件，监管账户资金支付对象仅限于备案表中的专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支，如已提供的可不重复提供。

b、含甲方公章或项目章、乙方公章、建设单位项目负责人及项目负责人所在科科长签字确认的《付款申请表》（附件三）

①预付款需提供a、b项资料。

②进度款需提供b项资料。

附件三原件送达丙方供其落地审核。

丙方接收人：     联系电话：

联系地址：

第三条 对于乙方用于本项目的水电费、电信网络费用等直接由相关单位划扣的费用，由乙方向丙方提供含建设单位或甲方项目负责人及项目负责人所在科科长签字确认的《费用划扣申请表》（附件四），经丙方审核同意后，乙方与丙方签订相关委托扣款协议。

第四条 各方权利和义务

一、甲方权利和义务：

（一）甲方在监管期间内，不得在监管款项和监管账户上设置任何妨碍丙方履行本协议规定的监管义务的事实上或法律上的障碍。

（二）甲方应基于项目的建设进度，根据乙方提供的用款佐证资料，分析费用的合理性，对乙方提交的《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》、《付款申请表》进行审核，如同意付款，则交由建设单位进一步审核确认；如不同意付款，则将相关情况及时反馈建设单位及乙方。

（三）在《付款申请表》审核同意流程完成后，对乙方的网银支付申请进行核对和三级授权，并及时通知乙方。

（四）在建设单位审核同意后，将含甲、乙双方盖章及负责人签字确认、建设单位项目负责人及项目负责人所在科科长签字确认的《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》，以及含甲方公章或项目章、乙方公章、建设单位项目负责人及项目负责人所在科科长签字确认的《付款申请表》通过扫描方式提前发给丙方进行审核，原件由甲方保管留档备查。

（五）甲方有权对乙方提供的专业分包商/材料和设备供应商进行现场检查，有权要求乙方协调材料和设备生产厂家进行生产检查。若出现乙方不配合甲方进行相关检查的情况，甲方有权拒绝或延迟支付对应款项。

（六）收到乙方用款申请及丙方提供的监管账户用款台账及分析报告后，分析用款的金额与流向，发现异常情况的，及时反馈建设单位。

二、乙方权利和义务

（一）在本协议生效后，除非得到建设单位、甲方、丙方三方的书面同意，乙方在任何情况下不得在监管账户上设定任何抵押、质押或任何其他形式的担保或负担。

（二）乙方在监管账户监管期间内，不得在监管款项和监管账户上设置任何妨碍丙方履行本协议规定的监管义务的事实上或法律上的障碍。

(三)乙方保证向建设单位、甲方、丙方提交的用款资料是真实有效的，供甲方进行费用合理性分析，并承担资料不实的法律后果。

（四）对于当天需要对外支付的资金，乙方应先进行网银申请，在甲方完成授权后，于当日16:30前电话通知丙方（丙方联系人：  ，联系电话：  ）,并向丙方提交支付票据、建设单位指定的支付指令及佐证材料。非紧急特殊情况，乙方在周末和法定节假日不得进行网银支付。乙方采取其他支付方式支付的情况,于当日上午10:30前电话通知丙方(丙方联系人:    ，联系电话     )，并向丙方提交支付票据、建设单位指定的支付指令及佐证材料

（五）乙方保证监管资金的使用仅限于乙方与建设单位所签署《项目施工总承包》合同的项目，不用于其他用途。

（六）乙方应积极配合建设单位或甲方要求进行的现场检查，积极协调材料和设备生产厂家进行生产检查。

（七）建设单位或甲方或丙方对资金用途有异议时，收到建设单位或甲方的书面查询申请书后，积极提供建设单位或甲方所需要的与资金有关的相关文件资料，以说明资金的去向及用途。

三、丙方权利和义务

（一）按本协议约定监管款项，并协助完成监管款项的划付（根据法律法规的规定，如出现该监管账户被有权机关冻结或扣划或其他任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务的情况除外）。

（二）丙方按第二条的约定进行支用资金审批时，应对乙方提交的用款申请进行审核。资金用途与实际用途不符引起的风险，造成的损失（包括建设单位、甲方的损失）由乙方承担。丙方在资金监管过程中发现资金实际用途存在异常的，应及时通知建设单位及甲方，并协助建设单位采取防范措施。

（三）对于当日时间16:30前收到的落地审核申请，丙方应在当日及时处理。非紧急特殊情况，周末和法定节假日丙方不接受乙方的落地审核申请。

（四）丙方凭甲方公章或项目章、乙方公章、建设单位项目负责人及项目负责人所在科科长签字确认的《付款申请表》，根据《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》（附件二）的账户信息审核支付账户的信息，保证支付账户信息准确。

（五）于每月月初（5 个工作日内）向甲方提供项目施工单位上一个月的用款台账及分析报告。用款台账及分析报告中应包括收款单位名称、开户银行、收款账号、金额及备注等信息,丙方应定期、不定期对监管账户内资金进行跟踪调查，发现资金使用中的问题，及时将情况向甲方报告。

（六）丙方承诺除执行法院、仲裁机构或有权机关的判决、裁定或命令外，不接受除建设单位、甲方、乙方以外其他任何人以任何形式提交的针对监管账户及监管款项的任何指令。

第五条 监管账户的拒付

具备下列情形之一的，甲方、丙方均有权拒绝乙方的用款申请或从监管账户划款的请求，由此造成的后果由乙方承担：

一、乙方付（用）款申请金额超出监管账户余额的；

二、乙方提交的付款申请资料或佐证材料不符合法律法规规定或本协议规定的；

三、乙方的用款申请未经甲方等相关单位出具同意付款意见或资金用途不符合相关约定或监管要求的；

四、收款方与本工程项目没有直接的联系，与实际的分包商或材料和设备供应商等不一致的；

五、《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》与《付款申请表》涉及主要收款信息内容不一致的；

六、其他经甲方或丙方核查认为暂不符合从监管账户划付款项要求，且乙方不能协助提供有效证明材料给予说明的；

七、经发现监管资金用于非本项目的其他用途。

第六条 协议终止

本协议监管账户的监管时限为本账户第一笔财政拨款划入，至工程通过竣工验收合格之日期间。

第七条 违约处理

一、甲方违反本协议相关义务、责任、承诺或保证的，均视为违约，按照甲方与建设单位签订的《合同》及建设单位制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法等承担相应违约责任，建设单位同时保留继续追究法律责任的权利。

二、乙方违反本协议相关义务、责任、承诺或保证的，均视为违约，按照乙方与建设单位签订的《项目施工总承包合同》承担相应违约责任，建设单位同时保留继续追究法律责任的权利。

三、丙方违反本协议相关义务、责任、承诺或保证的，均视为违约，按照丙方与建设单位签订的《资金账户监管合作协议》承担相应违约责任。建设单位同时保留继续追究法律责任的权利。

第八条 通知与送达

与本协议有关的通知若采用传真方式送达的，则在该传真发出的当日视为被接收方收到；若采取信函的方式送达的，则在该信函发出后的第 5 个工作日视为被接收方收到。以传真和信函发出的通知，通知方应同时将通知内容以电话或邮件方式告知被通知方以确保被通知方知悉通知内容。各方在本合同中填写的通讯地址和联系号码即为其有效的联系方式，各方均有权在任何时候更改其通讯地址和联系号码，但应按本条约定的送达方式在变更后7个工作日内向对方送达变更通知。

第九条 适用法律及争议解决

一、本协议的订立、效力、解释、履行、由本协议产生及与其有关之争议的解决均适用中国法律。

二、各方因本协议的签订、履行而产生的任何问题、争议或分歧，提请建设单位组织协议各方通过磋商解决；如协议各方不能在三十个日历天内磋商解决的，向广州市天河区人民法院提起诉讼，并以最终生效判决书中认定的事实和判决结果作为最终解释。

第十条 保密

本协议有效期间，各方保证对其所有从其他方取得的且无法自公开渠道获得的资料和文件（无论是财务、技术或其他内容）、各方就拟定交易订立的任何协议及与拟定交易有关的任何其他信息（包括拟定交易的条款和条件或有关拟定交易的任何其他事宜）（以下合并统称为“保密信息”），均予以保密。未经其他方书面同意，一方均不得向任何第三方透露保密信息的全部或任何部分，但按照法律规定或因监管部门、审计机构要求作出披露的除外。本条款在协议终止后仍长期有效。

第十一条 协议的效力与其他

一、本协议未尽事宜，由双方友好协商并另行订立书面补充协议约定。补充协议是本协议的有机组成部分，与本协议具有同等法律效力。书面补充协议与本协议就同一事项（或内容）约定不一致的，除双方另有约定外，以形成时间在后的约定为据。

二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或委托代理人签名或加盖公章之日起生效，生效时间以在后一方签署的时间为据。如由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法定代表人与委托代理人身份及工作证明材料作为本协议的附件。三、在本协议履行过程中，本协议相关当事人所签发的《授权委托书》、《各方印章及签名式样》、《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》、《付款申请表》、《费用划扣申请表》等相关文件均为本协议有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

四、本协议的不同条款之间是可分割的，如果任何一个条款被任何仲裁机构或有管辖权的法院认定为无效、非法或不可执行，那么此无效、非法或不可执行不得对本协议的其它条款有影响。

五、关于建设单位、甲方、乙方三方的任何承诺、义务或责任，对方有权行使或不行使本协议项下任何相应的权利。三方行使或放弃行使本协议项下的任何权利均不影响或损害本协议项下的其他权利的有效性、合法性及可执行性。

六、本协议订立地点：广州市区。

七、以下文件作为本协议的附件，是本协议的有机组成部分，与本协议具有同等法律效力：

附件一：《各方印章及签名式样》；

附件二：《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》；

附件三：《付款申请表》；

附件四：《费用划扣申请表》。

第十二条 特别声明

一、乙方承诺并保证监管账户资金的用途合法，乙方与其交易对象所从事的任何与本协议相关的活动均应符合法律法规。

二、乙方与其交易对象在签订和履行交易合同过程中出现的任何问题和纠纷，均应自行协商或通过法律途径解决。

三、在本协议履行过程中，由协议各方及建设单位所签发的《专业分包商/材料和设备供应商/其他/自主开支情况备案表》、《付款申请表》、《费用划扣申请表》仅作为监管账户资金使用，不作为监理单位对项目承包人进行分包的审查意见，不作为建设单位对项目承包人进行分包的备案手续。对项目承包人的分包审查、备案工作按《项目施工总承包合同》执行。

第十三条 附则

本协议一式伍份，甲、乙、丙三方各执壹份，建设单位执贰份备案留档，每份均具有同等法律效力。

（以下部分无《项目工程款资金账户监管协议》正文内容，为签章页）

（本页无《项目工程款资金账户监管协议》正文内容，为签章页）

甲方（公章）：

法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：

签约时间：   年   月   日

乙方（公章）：

法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：

签约时间：   年   月   日

丙方（公章）：

法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：

签约时间：   年   月   日

## 附件十一 工程款专用监管工作指引

### 工程款专用监管工作指引

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强对政府投资项目资金使用的有效管控，保障工程款专款专用，合法合规落实到建设项目，参照《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市关于进一步加强政府性投资工程监督管理三年行动计划（2019-2021 年）>的通知》有关精神，制定本工作指引。

第二条 工程款专用监管是指施工单位设立政府投资项目工程款专用监管账户，建设单位（广州市天河区建设工程项目代建局，下同）、监理单位及监管银行通过对该账户款项拨款进行事前划付账号备案、事中用款划付审核、事后用款分析的全过程跟踪管控，对政府投资项目工程款流向进行监管，从而促使工程款使用与施工现场要素相匹配，保障工程款专款专用。

第三条 工程款专用监管应遵循依法依规、公平、公正、廉洁高效原则开展。

第四条 本指引适用于自印发之日起，由建设单位新组织实施、施工合同额（施工招标控制价）达一亿元（含）以上，并经局党组会审议通过的政府投资项目。

第二章 工作分工

第五条工程款专用监管采取由建设单位、监理单位及监管银行组成的分级监督管理架构，通过建设单位与监管银行的监管框架合作,建设单位与监理单位的工程监理委托，以及监理单位、监管银行与施工单位的监管协议约定组成的监管体系，对工程款专用监管账户款项拨款进行全过程跟踪管控。

第六条建设单位

负责统筹组织工程款专用监管工作，组建并完善监管架构体系，督促、指导监理单位及监管银行开展具体项目监管工作；研究明确监管框架合作银行名单，结合监管银行服务情况更新名单；对项目施工单位提交且经监理单位审核同意的划付备案账号及用款划付进行审批；结合项目用款分析及监管总结，定期检查工程款专用监管落实情况；在监管过程中发现项目资金使用异常等情形时，视情况停止监管账户内资金划付；统筹指导工程款专用监管资料档案整理及归档。

- 技术科。建设单位工程款专用监管统筹部门，制定工程款专用监管相关规章制度，组建监管框架合作银行名单，组织监管框架合作银行签订《资金账户监管合作协议》，统筹项目开展工程款专用监管工作，跟踪及督办责任部门、监理单位及监管银行监管执行情况，按需通报监管总结情况，统筹工程款专用监管资料档案整理及归档。制定工程款专用监管体系涉及的合同协议范本，结合实际审核《项目工程款资金账户监管协议》条款。

- 前期科。建设单位工程款专用监管配合部门。结合实际在工程监理、施工招标文件中组织落实工程款专用监管条款。协助技术科制定工程款专用监管体系涉及的合同协议范本，协助工程科组织签订《项目工程款资金账户监管协议》。

（三）工程科（工程一科/工程二科）。建设单位工程款专用监管责任部门，组织监理单位、施工单位及监管银行落实工程款专用监管工作，组织签订《项目工程款资金账户监管协议》，对项目施工单位提交且经监理单位审核同意的划付备案账号及用款划付按程序进行审批，督促监理单位及监管银行每月出具用款台账及分析报告报，及时反馈项目资金使用异常情况，指导工程款专用用款台账及分析报告监管资料档案整理。

（四）办公室。建设单位工程款专用监管监督部门，监督建设单位各部门严格遵守工作纪律，对监管工作中存在的不合规、低效能、慢作为及乱作为等问题进行督促整改。

第七条 监理单位。工程款专用监管的责任单位，负责工程款专用监管具体工作。对项目施工单位提交的划付备案账号进行审核；基于项目建设进度分析施工单位申请用款划付的合理性，提出用款划付审核意见；用款划付经建设单位工程科审批同意后，对施工单位网银支付申请进行核对并授权监督银行落实审核，跟踪用款划拨结果；建立项目备案台账、监管资金支付台账和建筑材料进场台账等；根据相关台账，结合现场实际进度情况分析用款金额与流向，每月形成项目用款台账及分析报告报送建设单位工程科；按季度出具负责项目监管总结，及时反馈项目资金使用异常等情形，提出处理建议；具体开展工程款专用监管资料档案的收集、整理、审查、保管、验收和移交。具体工作按《项目工程款资金账户监管协议》约定执行。

第八条 施工单位。工程款专用监管的执行单位，严格按规定落实承包工程款专款专用，确保工程款不被挪用。从监管框架合作银行名单中自主选取一家银行设立工程款专用监管账户；结合项目进展，按规定提交划付备案账 号及用款划付申请，对提交申请材料的合法合规性、完整性及真实性负责，主动配合建设单位、监理单位及监管银行审批审核及现场检查工作；按要求落实资金使用问题整改工作。原则上，施工单位不得在工程款专用监管账户上设定任何抵押、质押或任何其他形式的担保或负担。施工单位应对工程款专用监管账户内所有资金专用于项目负责，其中包括自主开支费用的款项均应专用于项目且累计不超过自主开支额度。若由于施工单位原因导致工程款专用监管账户被司法机关查封冻结的，相应后果由施工单位承担，且优先冻结自主开支额度部分。

第九条 监管银行。工程款专用监管的执行单位，按规定落实工程款专用监管账户款项划付，保证工程款不被挪用。按照建设单位审批意见完成划付账号备案及用款划付审核，根据监理单位审核网银授权指令按程序完成落实审核并划付款项；每月提交项目上月用款台账，分析账户资金流向；对监管账户内资金进行跟踪检查，及时向建设单位反馈项目资金审批及使用异常情况；落实区建设单位与资金监管有关的工作指令，及时、准确、完整地向建设单位提供监管账户信息资料。

第三章 监管内容

第十条 监管范围及额度。对施工单位设立的工程款专用监管账户进行工程款专用监管，施工单位工人工资专用账户及勘察设计施工总承包单位中的勘察设计单位收款账户不纳入工程款专用监管范围。工程款专用监管账户费用监管额度具体如下：

（一）工程款监管总额度：包括工程预付款和工程进度款，扣除工人工资分账额度（按工人工资分账合同约定）后的款项，纳入工程款专用监管范围；不含工程结算余款（质量保证金）。

（二）自主开支额度：为满足施工单位项目实施过程中劳务支出、辅材、租赁设备、安措费、日常运营管理零星支出等需求，划付至工程款专用监管账户的工程款设置施工单位自主开支额度，其中：工程预付款自主开支额度原则上不超过单笔预付款的5%，工程进度款自主开支额度原则上不超过单笔进度款的15%，安措费100%由施工单位按实际进度与投入自主支配。

施工单位可结合项目进展及自身经营需求，自主安排该部分费用的支出，发起用款划付申请，经建设单位审批后，由监管银行划拨款项。施工单位须保证自主开支费用专用于项目，不得以任何理由或方式挪用，划拨时须备注用于项目费用信息及自主开支额度累计占比，确保不超过自主开支额度。监理单位、监管银行须对自主开支费用累计比例实时监管，保证自主开支额度符合规定，并不定期抽查自主开支费用相关凭证，检查项目专用落实情况。

第十一条 监管时限。工程款专用监管账户设立后，从第一笔工程款拨款划入至工程通过竣工验收合格之日期间。

第四章 监管流程

第十二条 确定监管框架合作银行

（一）建设单位与监管银行就工程款专用监管达成合作意向，相互协作配合，共同促进工程款专用监管业务的合法合规开展。

（二）合作意向银行向建设单位提出合作响应及工作方案，经建设单位决策后，签订《资金账户监管合作协议》（简称“合作框架协议”）确认合作关系，按合作框架协议约定履行监管权利与义务。

（三）建设单位根据监管银行框架合作协议确认及监管执行情况，按需更新监管框架合作银行名单，供施工单位自主选取设立工程款专用监管账户。

（四）监管银行若存在违反合作框架协议相关义务、责任、承诺或保证的，建设单位有权单方面终止合作。

第十三条 具体项目监管实施

（一）项目监管协议签订。项目完成承包合同签订后，施工单位在建设单位提供的监管框架合作银行名单中，自主选取一家银行（或其下属支行）作为工程款专用监管银行，监理单位、监管银行及施工单位共同签订《项目工程款资金账户监管协议》（简称“项目监管协议”）。原则上，项目监管协议未完成签订前，建设单位不得向施工单位支付工程款。

（二）划付账号备案（附件 1）。施工单位结合自身经营情况，整理供应商划付账号及备案资料并填写备案表，监理单位审核后报建设单位审批同意，建设单位、监理单位、监管银行及施工单位各留备案表一份，完成划付账号备案。

（三）用款划付审核（附件 1）。施工单位结合项目进展，整理用款资料并填写用款申请表，监理单位审核后报建设单位审批同意后，监理单位将用款申请资料扫描件发至监管银行落地审核，同步施工单位发起网银用款划付申请，监理单位网银授权同意后，监管银行按落地审核结果划拨款项。原则上，工程款专用监管账户应采用网银方式实现对外划付，但在监管账户开通网银功能期间，经建设单位审核同意，可在用款申请审批完成后，通过向监管银行购买支票、结算业务申请书等银行支付票据，并提供监理单位指定的支付指令及佐证材料的方式支付费用。

（四）用款分析。监管银行每月初提交项目上月用款台账，用款台账内容包括但不限于用款明细信息与分析、账户资金流向异常等。监理单位根据项目用款台账，结合项目现场进展，分析用款金额与流向，形成项目用款台账及分析报告报建设单位工程科，发现异常情况的，应及时反馈建设单位。

第十四条 监管总结

（一）为提高工程款专用监管的有效性，定期开展工程款监管总结工作。原则上，每季度总结一次，由监理单位结合工程款专用监管情况撰写监管总结分析材料，报送建设单位，按需通报。

（二）监管总结的内容应包括但不限于：本季度负责工程款专用落实情况，工程款使用是否与项目现场进展匹配，工程款使用是否存在异常流向等问题，监管过程中各单位或部门是否严格按规定执行，监管工作在工程款划拨过程中是否得到有效协调，监管工作存在问题及改进建议。

第十五条 监管终止（中止）

（一）工程通过竣工验收合格后，施工单位应及时整理工程款专用监管相关资料，形成工程款专用报告及监管终止申请报监管银行审核，监管银行根据审核意见编制项目用款总台账报监理单位，监理单位据此形成工程款专用监管总结及监管终止审核意见，报建设单位审批同意后，工程款专用监管终止。

（二）工程款专用监管终止后，监理单位组织监管银行及施工单位开展工程款专用监管资料档案的整理及审查，档案验收通过后整体移交至建设单位办公室归档保管。

（三）工程款专用监管终止后，监管账户由施工单位自主支配，原则上监理单位归还网银三级授权员UKEY，银行不再进行落地审核。

（四）经局党组会议同意提前终止（中止）的。

第五章 其他

第十六条 工程款专用监管账户中所有资金均须专用于项目工程建设，施工单位不得以任何理由进行资金归集、投资理财等超出项目建设实施内容、不符合监管要求的资金划拨操作。

第十七条 本指引未尽事宜依据国家颁布的有关工程建设的法律法规、各级政府下发的有关文件和《资金账户监管合作协议》、《项目工程款资金账户监管协议》相关条款执行。

第十八条 本工作指引自印发之日起试行，有效期一年，由建设单位技术科负责解释。

附件：一、划付账号备案流程及付款申请流程图

- 工程款专用监管框架合作银行名

附件一

划付账号备案流程

付款申请流程

附件二

建设单位工程款专用监管框架合作银行名单

| 序号 | 银行名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广州银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司广州分行 |
| 3 | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 4 | 平安银行股份有限公司广州分行 |
| 5 | 交通银行股份有限公司广东省分行 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 |
| 7 | 中信银行股份有限公司广州分行 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司广州分行 |
| 9 | 国家开发银行广东省分行 |
| 10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广州分行 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司广州分行 |
| 13 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 |
| 14 | 广发银行股份有限公司广州分行 |

## 附件十二：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）

法定代表人授权书

兹授权我单位担任工程项目的施工项目负责人，负责该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 | 一级注册建造师 | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |

# Text boxes

广州市天河区建设工程项目代建局

广州市天河区黄埔大道中300号17楼

不符合合同要求

同意

材料定板清单

土建结构类常规材料

装饰观感类材料和机电设备类材料

机电设备类材料

符合性审查

看样定板

施工单位按每一种材料填报《乙供材料（设备）定板审批表》

监理单位审核

项目管理部备案

（流程图）

施工单位按每一种材料填报《乙供材料（设备）定板审批表》并提供样板及资料

监理单位审核或考察

不符合规定要求

施工单位进行样板区（段）施工

是否对装饰、装修景观效果有重大影响

封样定板

看样定板会议集中评审

是

否

2、监理单位审核完成后，备案表、合

同等相关附件资料交建设单位导审批

1、备案表（一式三份）、合同等相关附

件资料交监理单位审核

4、监理单位将备案表原件及相关合

同信息复印件一份交监管银行审核留底

备注：①规划账号备案相关附件资料包括但不限于专业分包合同原件、材料供应合同原件、经营主体及资质文件等；

②施工单位申请时，备案表需加盖项目章及项目负责人签名；监理单位审核同意后，备案表需加盖项目章及项目负责人签字；建设单位同意后， 备案表需项目负责人及科长签名；

③若建设单位直接授权监理单位对备案表及合同等相关附件资料进行审批，则无需标虚线部分流程。

施工单位

监理单位

监管银行

3、建设单位审批后，合同等相关附件资料交回监理单位留档备查，备案表三份原件交回监理单位，监理单位留一份

5、监理单位将备案表原件一份

交承包方留底

建设单位

建设单位

备注：①用款佐证资料：已完成工程量清单、主要材料或主要设备入场单、主要材料或主要设备排产单、已付款或转账凭证、发票原件或复印件等；

②施工单位申请时，用款申请表需加盖公章；监理单位审核同意后，用款申请表需加盖公章或项目章；建设单位同意后，用款申请表需项目负责人及科长签名；

③当天需要对外支付并进行落地审核的资金，施工单位应先进行网银申请，在监理单位完成授权后，于当日16:30前电话通知监管银行；

④若建设单位直接授权监理单位对用款申请表及用款佐证资料进行审批，则无需标虚线部分流程。

8、监管银行收到网银用款申请进行落地审核：支付账户信息是否已备案，申请表信息是否正确。审核完成后即对外支付。

3、建设单位审批后，用款佐证资料交回监理单位留档备查，用款申请表两份原件交回监理单位，监理单位留存一份

施工单位

监理单位

对外支付

监管银行

7、监理单位收到施工单位的网银

用款申请后，网银授权同意付款

6、施工单位收到审核完成的用款申请表后，发起网银

用款申请

5、监理单位将用款申请表原件一份交施工单位留底

1、用款申请表（一式两份）、用款佐证资料交建设管

理单位审核

2、监理单位审核完成后，用款申请表、

用款佐证资料交建设单位审批

4、监理单位将用款申请表扫描

发给监管银行提前进行审核