合同编号：

- 技术服务合同

项目名称：珠江两岸片区人居环境提升项目海珠涌人行桥及其附属工程防洪影响评价服务

委托方（甲方）：   广州市城市更新项目建设管理办公室

受托方（乙方）：

有效期限：  签订合同之日起至双方合同义务完成止

- 签订地点：广州市越秀区

- 签订时间：2024 年    月    日

- 技术服务合同

委托方（甲方）：广州市城市更新项目建设管理办公室

地址：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：

受托方（乙方）：

地址：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

甲方委托乙方就珠江两岸片区人居环境提升项目海珠涌人行桥及其附属工程防洪影响评价服务项目进行服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 一、委托内容和要求

- 项目概况

珠江两岸片区人居环境提升项目拟对广州市越秀区、海珠区和荔湾区的滨江路、沿江路沿线周边进行人居环境改造提升，计划总投资为7137.51万元（投资估算最终以市发改委批复为准）。该项目建设内容包括新建海珠涌人行桥，建设地点位于滨江东路海珠涌汇入珠江前航道处，属于河道管理范围，需开展防洪影响评价工作。

- 建设地点

广州市荔湾区沿江西路，越秀区沿江中路、沿江东路，海珠区滨江西路、滨江中路、滨江东路等道路沿线周边片区。

- 防洪影响评价报告内容及要求：

乙方根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》《海珠区河道管理内建设项目工程建设方案审批指引》等有关法律法规、技术规范和管理要求编制完成防洪影响评价报告。

- 工作内容：

乙方需完成包括但不限于以下的工作内容：

（1）参照《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制参考目录》完成防洪影响评价报告编制。

（2）按照《海珠区河道管理内建设项目工程建设方案审批指引》要求编制防治与补救措施方案，协助编制施工组织方案、度汛方案。

（3）按照《水文监测环境和设施保护办法》《建设工程对水文监测影响程度分析评价报告模板》（试行）等文件要求编制建设工程对水文监测影响程度分析评价篇章。

（4）防洪影响评价报告通过专家评审会（专家评审费由编制单位负责）。

（5）协助建设单位取得防洪影响评价报告审批批文。

（6）协助建设单位取得河道管理内建设项目工程建设方案审批批文。

（7）协助建设单位取得国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程审批批文或征得水文测站主管单位同意。

- 技术服务的成果要求：

- 5.1进度要求

（1）合同签订后1个月内乙方完成《珠江两岸片区人居环境提升项目洪水影响评价报告》（送审稿）；

（2）合同签订后3个月内乙方完成本项目主要成果的送审、上会、修改、报批工作，并取得相关批文。

- 5.2验收要求

防洪影响评价报告通过专家评审会，取得工作内容第（5）、（6）条相关批文，取得工作内容第（7）条相关批文或征得水文测站主管单位同意。

- 5.3格式要求

5.3.1图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

5.3.2成果包括文本文件、图纸及相应的计算机文件。

文本文件要求：文本文件包括报告文本、附表和附图，文件规格为 （297mm×210mm），各阶段成果文件数量根据甲方需要提供。

图纸要求：图纸必须完整，表达准确，均采用A3纸规格装订，图纸数量根据甲方需要提供。

计算机文件要求：全部成果均制作计算机文件，除文本文件采用Microsoft Word的DOC格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件外，还需提供成套资料的pdf格式文件。

- 5.4其它要求

5.4.1乙方在自本合同签订之日起2个日历天内提交项目人员架构（与投标文件相同）及资料需求清单，保证服务期间项目人员具有项目所涉及工程专业的资格，且无大的人员调整变动，随时与甲方保持沟通顺畅；

5.4.2乙方负责按甲方要求推进成果内审，安排组织相关评审，在成果内审、重要汇报等环节保证项目负责人及相关业务工作人员到场。

- 甲方的义务

1.甲方应按照合同约定支付合同价款。

2.甲方指定    为该项目工作联系人，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。若甲方变更项目联系人，应及时以书面形式通知乙方。甲方未履行及时通知义务，影响本合同的履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 3.提供技术资料：

- （1） 中标通知书；

- （2） 技术服务相关基础资料；

- （3） 本项目有关政府文件等。

4.其他：甲方按照合同要求，在规定时间向乙方提供资料及文件，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

- 三、乙方的义务

乙方应按下列要求完成技术服务工作：

- 1.技术服务地点：广州市。

- 2.技术服务期限：自发出中标通知书之日起至完成合同约定的全部工作内容为止，服务周期必须满足实际工作需要。

3. 乙方应按甲方要求期限内完成本合同约定服务内容，对甲方提出的项目问题进行解答。

4. 乙方负责按甲方意见对成果进行修改、补充，每月向甲方汇报工作进展，并按甲方要求参加评审会议并进行汇报。

5.乙方对成果的质量及内容之合法性、完整性、准确性、有效性、可靠性和真实性负责。对成果中出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充，直至满足本合同约定及甲方要求并通过甲方确认。

- 6.乙方指定   为项目联系人，负责本项目有关工作事宜，并对双方往来文件进行签收。乙方变更项目联系人的，应及时以书面形式通知甲方。乙方未履行及时通知义务，影响本合同的履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 四、服务报酬及支付方式

- 1.技术服务费总额为：人民币¥     元（大写：    ）（最终金额以结算审定金额为准）。

2.技术服务费由甲方 分期 支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） 第一期：项目合同签订生效后10 个工作日内，甲方向乙方支付项目合同技术服务费总额的30%，即人民币¥  元 （大写：  ）。

（2） 第二期：乙方按要求完成成果编制，并通过第5.2款验收要求后10个工作日内，甲方向乙方支付合同技术服务费总额的50%，即人民币¥   元 （大写：  ），

（3） 第三期：乙方协助甲方完成全流程文件归档，且甲方按财政要求对本合同完成结算审核后10个工作日内，甲方向乙方支付最终结算审定金额的剩余款项，即“最终结算审定金额-甲方已支付给乙方的款项”。

3.乙方收款账号信息：

公司名称：

纳税人识别号：

开户银行：

地址：

账号：

4.甲方付款前，乙方应向甲方提供请款函及符合税务部门要求的发票，如乙方未提交符合要求的上述文件的，甲方有权拒绝付款，不视为甲方违约。

5.因本项目款项使用的是财政资金，前款规定的支付时间实际为甲方正式收到乙方递交的全部符合支付条件的请款资料后，申请财政支付的时间。因政府财政资金安排问题导致的逾期支付，不视为甲方违约。

6.第四条第1款约定技术服务费用已包括乙方完成本合同规定工作的所需的一切费用。甲方无需向乙方支付除第四条第1款约定技术服务费用以外的任何费用。

- 五、保密及知识产权归属

乙方应遵守以下条款：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:甲方向乙方提供的所有文件信息、乙方履行本合同所知悉的所有文件信息，均视为保密资料。乙方应确保保密资料仅被用于完成本合同所规定的咨询服务工作，并不得向任何第三方披露、泄露或以其他方式使用。

2.涉密人员范围:乙方参加本项目的所有成员及可能获得本项目资料的人员（无论离职与否）。

3.保密期限：上述保密义务在本合同履行过程以及本合同终止或解除后均需遵守，不因本合同终止或解除而消失。

4.泄密责任：乙方违反上述保密义务的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还所有甲方已支付费用，未支付费用无需继续支付，且乙方应承担相应的法律责任及赔偿责任（包括但不限于甲方因此需支付的违约金、调查取证费、公证费、律师费、诉讼费用等）。

5.在本合同有效期内，乙方提交的咨询工作成果、以及甲方利用乙方提交的咨询工作成果所完成的新的技术成果，甲方付清所有费用后归 甲 方所有，甲方享有相关知识产权；但本合同因乙方原因解除的，上述成果所有权、知识产权不受甲方付清所有费用为前提，仍归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用上述成果。

6.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

- 六、合同变更

合同变更须由双方协商一致，并以书面形式确定。

- 七、违约责任

1.乙方提交的成果不得侵犯第三方任何合法权益（包括但不限于知识产权），乙方违反相关条款产生的争议和后果由乙方自行解决并承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。如因此导致甲方无法按本合同目的正常使用成果，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，甲方剩余款项无需支付。

2.乙方违反本合同约定，甲方有权单方解除本合同，乙方赔偿因此给甲方造成的损失，若甲方不选择解除合同的，乙方仍应依约承担赔偿并应继续履行合同，若甲方选择解除合同的，乙方除承担赔偿外，仍应向甲方返还甲方已支付的全部服务费用。

3.未经甲方同意，乙方不得将本合同项下服务内容部分或全部分包、转包，否则，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还已收取的全部咨询组织服务费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4.本合同约定损失包括但不限于甲方因此需支付的违约金、赔偿款、罚款、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费等维权及取证费用。

- 八、合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

发生不可抗力。

- 九、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 十、合同生效及其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同的约定不一致的，以补充协议为准。

2.本合同一式8份（两正六副），甲方、乙方各执4份（一正三副），具有同等法律效力。

3.本合同经双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖本单位或公司公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：广州市城市更新项目建设管理办公室    （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

2024年     月     日

乙方：                                    （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

2024年     月     日