版本编码：（湛监招2021）001（试行）

廉江市城北片区旅游基础设施提升

工程项目

监理招标文件

（公开招标）

招标人（公章）：廉江市绿色旅游投资有限公司

招标代理机构（公章）：广东财贸建设工程顾问有限公司

编制时间： 2022 年 3 月

关于招标文件示范文本的使用说明

1.本参考范本由招标人或招标代理机构在“湛江建设信息网https://www.zhanjiang.gov.cn/zjj/sy/xfwj/index.html”和“湛江市公共资源交易中心门户网站http://ggzy.zhanjiang.gov.cn/” 查看或下载。

2.招标人在使用本范本时，招标文件中的空格必须按实填写，招标人可根据需要补充填写内容。所有增加或修改部分内容、空白栏目的填写必须采用四号华文行楷字体。

3.“□”为选择项，选择的内容（项）保留，不选的请删除。

4.招标文件采用“第x页 共x页”的页码格式，并且在“目录”中标明对应的页码。

5.严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》和湛江市建设工程招标投标程序进行，实行招标人负责制。

6.具备电子招标投标的项目，要尽可能使用电子信息化手段，积极推行电子招标投标。

7.招标文件进行备案时，必须同时加盖招标人和招标代理机构公章（首页和骑缝）。

8.本参考范本中关于“广东省招标投标监管网”的地址全部默认为： http://zbtb.gd.gov.cn；关于“广州公共资源交易中心网站”的地址全部统一默认为：http://www.gzzb.gd.cn。

9、招标代理机构及投标人具体操作详见“广州公共资源交易中心网站”，下载地址：http://www.gzzb.gd.cn。

注：房屋建筑工程、市政公用工程项目招标参照本范本，若国家法律、法规、规章及上级有关文件另有规定的，从其规定。

目 录

第一部分  招标公告	2

第二部分 投标人须知	2

1.工程概况和招标要求	2

2.有关定义	2

3.招标答疑	2

4.评标委员会组建	2

5.投标报价说明	2

6.开标、评标及中标方法	2

7.监理费支付	2

8.监理费结算	2

9.签订合同	2

10.投标文件编制	2

11.投标文件的密封与标志	2

12.无效标的认定	2

13.其它需要说明的问题	2

14. 其他要求	2

第三部分 投标格式	2

投标格式一 工程监理投标报价书	2

投标格式二 总监理工程师简历表	2

投标格式三 投标保证金银行保函（仅供参考）	2

附件1：商务文件（正本）封面格式	2

附件2：商务文件（副本）封面格式	2

第四部分 评标办法	31

第五部分 监理合同	41

第一部分  招标公告

廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目监理

招标公告

1.招标条件

本招标项目廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目监理已由廉江市发展和改革局以廉发改社函【2021】74号批准建设，项目代码为 2110-440881-04-01-872371 ，项目业主为 廉江市绿色旅游投资有限公司 ，建设资金来自地方政府专项债券和地方财政统筹，出资比例为  100%   ，招标人为廉江市绿色旅游投资有限公司，招标代理机构为 广东财贸建设工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目监理

2.2工程地点：廉江市城北片区

2.3建设单位：廉江市绿色旅游投资有限公司

2.4建设规模：廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目，包括但不限于：新建绿道约11公里、新建生态驿站10个、新建便民广场3个、新建萤火虫公园、新建观鸟屋、新建亲水楼台及相关配套设施。项目估算投资22651万元。

监理费招标控制价：91.92万元。

2.5现场条件：具备开工条件。

2.6资金来源、投资性质：地方政府专项债券和地方财政统筹。

2.7监理工期：自签订本合同之日始，至工程验收合格并完成移交、施工合同约定的工程质量缺陷责任期满止。

2.8招标范围：本工程的施工图、工程量清单和有关资料所包含的工程内容，以及施工图中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程施工的监理。

2.9工程质量要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须具有独立法人资格。具备工程监理综合资质或市政公用工程甲 级级别资质，营业执照有效。

3.2 投标人拟派总监理工程师，具备建设主管部门颁发的注册在投标企业的 市政公用工程 监理工程师证书。自本项目投标之日起，其最多只能同时担任 3 项(含本项目在内)工程的总监理工程师。
    3.3 在“中国执信信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的投标人 ，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.4 本项目须制作：本项目只须制作纸质版投标文件。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

4其他要求

投标人及拟委派的总监理工程师在投标截止时间前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，无企业信息登记的招标人将不予受理。企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。

5.招标投标程序安排及要求

5.1本次招标不设置投标报名环节,凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人，应根据招标文件要求，直接参与本项目的投标。

5.2招标公告发布时间： 2022 年4月3日00时(北京时间，下同)。

5.3答疑提问截止时间：2022年4月11日00时。提问为匿名方式，通过：广州公共资源交易中心提出。投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

5.4招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布时间：2022 年4月12日。统一在广州公共资源交易中心答疑专区发布，视为投标人收到。

5.5投标文件递交的截止时间为 2022 年4月28日9时 30 分，投标人应于2022年4月28日08时30分至2022 年 4月28日  9  时30分将投标文件递交至广州市公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号） 6   号开标室（具体时间及地点安排详见广州公共资源交易中心网站-项目查询（日程安排、答疑纪要）。

5.6开标时间：2022年4月28日9时30分。开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）6 号开标室。

5.7逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

备注：递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站的相关信息(详情可登陆广州公共资源交易中心网站→进入“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区查询开标室等具体信息)。

6.招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广州公共资源交易中心网站查看并下载招标文件以及项目有关资料。

6.2投标人于递交投标文件时向招标代理机构缴纳招标文件工本费人民币 300 元（不以营利为目的），以现金或电子支付方式递交，交纳后不予退回，由收款机构开具收据。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站等（发布公告的媒介名称）上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易中心网站发布。

8.异议与投诉

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条和第六十条，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向廉江市住房和城乡建设局实名投诉，电话：  0759-6682436  。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）

潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。

9.本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。

10.联系方式

招标单位：廉江市绿色旅游投资有限公司

地址：广东省廉江市人民大道136号

联系人：李洋

联系电话：0759-6602081

招标代理单位：广东财贸建设工程顾问有限公司

地址：广州市荔湾区桥中中路159号西郊商贸中心南塔11楼1108房

联系人：张治勇、林静雯

联系电话：020-81779587、18924044328

邮箱：cmjlzb@126.COM

监督单位：廉江市住房和城乡建设局

联系电话：0759-6682436

招标单位：廉江市绿色旅游投资有限公司

招标代理：广东财贸建设工程顾问有限公司

日    期：2022年4月3日

# 第二部分 投标人须知

## 1. 工程概况和招标要求

1.1 建设依据

1.1.1 计划批文：廉发改社函【2021】74号

1.1.2 规划批文：   /

1.1.3 国土批文：   /

1.2 工程概况

1.2.1 工程名称：廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目监理。

1.2.2 工程地点：廉江市城北片区。

1.2.3 建设单位：廉江市绿色旅游投资有限公司。

1.2.4 建设规模：廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目，包括但不限于：新建绿道约11公里、新建生态驿站10个、新建便民广场3个、新建萤火虫公园、新建观鸟屋、新建亲水楼台及相关配套设施。项目估算投资22651万元。

监理费招标控制价：91.92万元。

1.2.5 现场条件：具备开工条件。

1.2.6 资金来源、投资性质：地方政府专项债券和地方财政统筹。

1.3 招标要求

1.3.1 监理工期：自签订本合同之日始，至工程验收合格并完成移交、施工合同约定的工程质量缺陷责任期满止。。

1.3.2 招标方式：公开招标。

1.3.3 招标范围：本工程的施工图、工程量清单和有关资料所包含的工程内容，以及施工图中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程施工的监理。

1.3.4 工程监理要求：按设计的施工图纸及国家现行的监理规范和施工规范的标准进行施工管理。

1.3.5 工程质量要求： 合格

1.4 投标人的确定

本项目采用资格后审，参加投标的单位不得少于3家，当投标单位不足3家，或开标后送达评标委员会评审的投标人不足3家，或经评标委员会评审后有效投标人不足3家，则按照有关法律法规重新组织招标。

1.5 投标保证金

1.5.1 本项目投标保证金为人民币 10000元，必须投标截止时间前缴交。

现金汇款：如采用现金、支票、银行转账形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询广州公共资源交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，其缴纳情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

收款单位：广州交易集团有限公司，

开户银行：中国建设银行广州天润路支行，

银行账号：44001583404059333333；

一切由于投标人原因造成投标保证金未能到账的，后果由投标人自负。

银行保函：必须由投标人的基本账户银行出具，样式见“投标格式三”。

1.5.2 未中标投标人的投标保证金将在发出中标通知书后5个工作日内返还。

1.5.3 中标人的投标保证金，在按要求提供履约保证金并签署合同后5个工作日内予以退还。

1.5.4 如投标人出现下列情况之一的，其投标保证金不予退还：

①投标人在有效期内撤回其投标文件；

②投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；

③中标人放弃中标资格；

④中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署合同。

1.6 投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。中标人向广州公共资源交易中心代缴交易服务费，其费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。

## 2. 有关定义

2.1 招标人：指建设单位、发包人。

2.2 投标人：所有参加的投标单位。

2.3 项目监理机构：监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。

2.4总监理工程师：由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。

3. 招标答疑

3.1 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，需要招标人及设计单位解释或说明的问题，请按规定向招标人或招标代理机构提出。

3.2 本项目不组织现场踏勘，如有需要，投标人可自行前往现场踏勘，费用及安全问题自行承担。

3.3 招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件和现场踏勘后可能提出的任何方面的问题，并由招标人和代理机构按规定作出答复。

3.4 招标答疑纪要作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 4. 评标委员会组建

评标委员会由招标人组建，为5人组成（市政工程专业），在开标前从广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。

## 5. 投标报价说明

5.1本项目招标控制价为91.92万元，投标浮动系数（a，用百分比表示）投标上限为0%，投标下限为20%，即－20％≤a≤0％。投标报价超出招标控制价，或投标浮动系数超出上述范围，则作废标处理。

5.2各投标人需自行报价，投标报价以元为单位，保留小数点后两位数。投标浮动系数以百分比为单位，保留小数点后两位数。

5.3投标报价=招标控制价×（1+投标浮动系数）。

5.4监理费结算价以工程结算造价作结算依据，最终监理费以廉江市财政部门审定为准。

## 6. 开标、评标及中标方法

6.1 开标、评标和定标活动在广州公共资源交易中心进行，由招标人或代理机构组织。

6.2 投标人法定代表人或其授权委托人按时参加（投标单位来人不得超过两人），投标文件由投标人法定代表人或其授权委托人凭6.2.1或6.2.2条款要求的资料递交，否则招标人及招标代理机构有权拒收投标文件。

6.2.1 如法定代表人递交投标文件的，同时提供以下资料（单独提供，无需密封）：

①本人有效身份证原件；

②法定代表人证明书原件；

③《投标登记申请表》（一式二份），表格可从广州公共资源交易中心网站服务指南栏目资料下载专区下载。

6.2.2 如授权委托人递交投标文件的，同时提供以下资料（单独提供，无需密封）：

①本人有效身份证原件；

②法定代表人证明书原件；

③被委托人有效授权书原件；

④《投标登记申请表》（一式二份），表格可从广州公共资源交易中心网站服务指南栏目资料下载专区下载。

6.3 开标会议由招标人或代理机构组织主持。招标人和代理机构将当众检查、启封所有商务文件，对投标文件是否密封及资料原件进行核对，当场公布核查结果，宣读并纪录投标文件的主要内容。如果投标人法定代表人或其授权委托人递交投标文件后不参加开标会议的，则视同投标人默认开标会议结果。

6.4 中标方法

6.4.1 确定有效标：详见第四部分评标方法。

6.4.2 确定中标办法：详见第四部分评标方法。

6.4.3 中标候选人公示3日（最后一日为工作日），如在公示第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。期间有接到异议的，经核实若存在与本招标文件废标条件相符的，可废除其中标资格；如有弄虚作假行为，除废除中标资格外，自愿接受在一年内不得进入广州公共资源交易中心及湛江市公共资源交易中心投标的处理。招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

6.5 开标和评标整个过程严格按照相关法律、法规执行，投标人不得对招标人和评标委员会施加影响，违者取消其投标资格；招标人和评标小组成员不得就有关评标内容、资料向投标人或评标无关人员泄露，违者追究相关责任。

## 7. 监理费的支付

按合同条款支付。

## 8. 监理费结算按如下办法确定：

8.1 本项目监理费招标控制价为：91.92万元，监理费结算价以工程结算造价作结算依据，最终监理费以廉江市财政部门审定为准。

8.2本项目专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0，浮动幅度值（以投标文件投标人自报的投标费率值为准）等因素固定不变。

8.3除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方案确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

8.4 正常工作酬金增加额按下列方案确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

8.5 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

最终监理费以廉江市财政局审核为准。

9. 签订合同

9.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件，参照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同》（GF—2012—0202）（若国家建设行政主管部门有新示范文本，则按新示范文本执行）订立书面合同，不能再签订背离合同实质性内容的其他协议。

9.2 中标人在签订合同时对上述文件有异议或增加招标文件外的要求，不愿遵照执行招标文件的条款时，招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格，确认评标结果排位第二名的投标人为中标单位或重新组织招标。

9.3 招标人和中标人将在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。若因中标人原因不能在30天内与业主签订书面合同，招标人将取消其中标资格，并确认第二中标候选人为中标人或重新组织招标。

## 10. 投标文件编制

10.1 投标文件的语言。投标文件以及投标人与招标人间有关投标的来往文书均使用中文。

10.2 投标文件的组成（所有复印件或网络打印证件必须加盖投标单位公章,需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效,如到期未年审,必须附有关行政主管部门未组织年审的说明,否则视做无效证件）：

10.2.1 投标人的法人营业执照副本复印件或含二维码的网络打印证件；

10.2.2 投标人的监理资质证书副本复印件或含二维码的网络打印证件；

10.2.3 投标人基本账户开户银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）；

10.2.4 投标人经基本户汇出的投标保证金银行汇款凭证复印件或投标保证金银行保函原件；

10.2.5 总监理工程师注册证书复印件或含二维码的网络打印证件；

10.2.6 在“中国执信信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的截图，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的截图（查询时间为本项目公告发布之日起查询结果有效）；

10.2.7 工程监理投标报价书（投标格式一）；

10.2.8 总监理工程师简历表（投标格式二）；

10.2.9 投标保证金银行保函（投标格式三）（如有）；

10.2.10拟委派本项目驻场监理机构人员一览表（投标格式四）；

10.2.11商务评审证明资料；

10.2.12技术文件（监理大纲）(暗标，另册装订）。

本项目只需提交纸质版投标文件，不需制作成电子版投标文件和CA证书加密。但需将投标文件10.2.1至10.2.11的内容签字盖章后按顺序进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式刻录入U盘，该光盘作为投标文件的重要组成部分，并与纸质商务文件一起用密封袋密封包装，投标截止前提交。

10.3 投标人在递交投标文件的同时必须单独提交以下资料（不需密封）：

①授权人有效身份证原件；

②法定代表人证明书原件；

③被委托人有效授权书原件；（非法定代表人递交投标文件时提供）

④《投标登记申请表》（一式二份），表格可从广州公共资源交易中心网站服务指南栏目资料下载专区下载。

10.4 投标资料原件核对

投标人在开标时须提供以下资料原件进行核对：本项目无需原件核对。

10.5 投标文件的份数和要求：

10.5.1 投标人应向招标人提交投标文件1式5份（1正4副），提交的纸质投标文件均应按招标文件规定内容、格式编制并按“A4”幅面在左侧装订（有关图表可用A3纸打印，但必须按A4幅面折叠装订），并明确标明为“正本”和“副本”，投标文件封面格式参考附件1至附件4。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。副本可以是正本的复印件。副本需加盖封面章和骑缝章。

10.5.2 投标文件“正本”与“副本”均应使用黑色墨水打印或手写。招标文件规定投标文件中由法定代表人、总监理工程师亲笔签名的地方，必须由投标人法定代表人、总监理工程师亲自签名（电子签名或盖签名章视为无效签名）；授权人只能代表法定代表人参加开标等活动，不得签署有关的投标文件。

10.5.3 全套投标文件应无涂改和行间插字和删改，除非这删改是根据招标人的书面通知进行的，或者是招标人造成的必须修改的错误。修改处须由投标文件签字人签字证明或加盖投标人的公章。

10.5.4投标文件分册装订，共分两册：技术文件、商务文件；正本与副本分别装订成册，提交的投标文件均应按招标文件规定内容、格式编制，并明确标明为“正本”和“副本”。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。

## 11. 投标文件的密封与标志

11.1 投标人须将投标文件包装密封。投标文件分别按商务文件、技术文件共2部分分别进行包封；相同的文件内容（商务文件、技术文件）的正本与副本包装在同一个密封袋内；投标文件电子文件放在商务文件密封袋内。

11.2 投标文件用不透明包装材料包装并密封，封口处应加盖单位公章。

11.3 包封上应标明：工程名称、投标单位、投标时间、投标文件（技术/商务）。

11.4 技术文件的装订、密封与标志

①技术文件按“A4”纸规格装订（有关图表可用A3纸打印），不得采用活页夹。技术文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件封面统一采用附件的封面格式。

②投标人提交的技术文件正本，必须在封三（技术文件最后一页（封底）的内面）位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封（不得加盖公章），保密信封内装以下资料：打印或手写（A4纸）拟投入本项目的派驻人员名单，并标注投标单位名称，由投标单位法定代表人亲笔签名并加盖单位公章。除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

③投标人提交的技术文件副本不得标注投标人名称、拟派人员名称或可以辨认投标人及其派驻人员身份的名称、印章、商标的标记；

④技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件封面不加盖公章。技术文件正本单独用不透明包装材料包装并密封，外包装封套上不注明任何信息且不加盖公章。副本不用单独密封，副本连同密封好的正本一起用不透明包装材料包装并密封。

11.5商务文件的装订、密封与标志

①商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务文件封面采用附件的封面格式，封面应采用软皮纸制作。

②商务文件正、副本一起用不透明包装材料包装并密封，封口处需加盖单位公章。

③商务文件正本的封面及正文内每页加盖单位公章。副本可以是正本的复印件。

④商务文件正本与副本如有不一致之处以正本为准。

11.6如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，代理机构及招标人将不承担投标文件放错或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，代理机构及招标人予以拒绝接收并退还给投标人。

## 12. 无效标的认定

12.1 有下列情况之一者由招标代理机构当场宣布投标文件无效，不进入评标程序：

12.1.1 投标文件未按本文件第10.5条“投标文件的份数和要求”提交投标文件、未按本文件第11条“投标文件的密封与标志”进行装订密封与标志的；

12.2 投标文件有下列情况之一者由评标委员会确认为无效标：

12.2.1 需要年审的证件到期未年审，不能提供有关行政主管部门未组织年审的说明；

12.2.2 开标时无法按照本招标文件的要求提供所需资料原件核对；

12.2.3 招标文件中注明要求签字盖章却没有按要求签字盖章的，或能认定属冒充签名的；

12.2.4 投标文件附有招标人不能接受的条件；

12.2.5 投标文件中关键字迹模糊，辨认不清的；

12.2.6 监理费报价超出招标文件范围的；

12.2.7 投标文件没有实质性响应招标文件的；

12.2.8 未按照本招标文件要求编制投标文件，或在“投标文件的组成”中有缺项的；

12.2.9 未能按规定提交本项目投标保证金的；

12.2.10 违反有关法律法规及规定的，如投标文件互相雷同、投标人与招标人存在利害关系等情况的。

如果投标文件中存在缺陷或不足（细微偏差），但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得废标。

## 13. 其它需要说明的问题

13.1 中标通知书由招标人发出，发出前应确认不存在投诉以其他影响中标结果的情形。

13.2 招标人不接受未中标投标人的查询，亦不对未中标原因作解释。

13.3 投标人在投标文件中所提供的复印件，按招标文件10.4条要求提供的原件须在参加开标会现场出示，以便核实，无原件者视为无效证件。（提供网络打印证件的不需提供原件核对，可直接扫二维码验证）

13.4 投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。

13.5 本说明未尽事宜，按国家、省、市现行有关规定，由双方在签订合同时商定。

13.6 履约保证金

本项目 要求  中标人提交履约保证金：

中标人应在签订合同前向招标人提供 中标价的10% 元人民币履约保证金（可通过转账或银行保函出具的有效担保函方式执行）：

中标人交纳的履约保证金通过银行转账方式执行的，在接到招标人发出的中标通知书后10天内将履约保证金转入招标人指定的帐户，并凭银行出具的资金转入有效证明和招标人确认该款项到帐后到招标人财务处领取履约保证金收款收据。若中标人未有在上述规定时间内将该履约保证金转到招标人指定帐户并向招标人提交出具的资金转入有效证明时，招标人即取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

中标人交纳的履约保证金通过银行保函或现金转账或有资质担保公司出具的有效担保保函件方式执行的，在招标人和中标人签订监理合同之日起10天内向招标人提供有效的担保函件，担保期限自招标人与中标人签订的合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料之日止。招标人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后5个工作日内应中标人的要求解除履约担保。具体担保责任形式、担保范围在中标人提供的担保人出具的担保函中进行约定，该约定应经招标人同意后方可作为有效担保。若中标人未有在上述规定时间内将有效的担保函件交到招标人指定的地点，招标人即取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

13.7 中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。如中标人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后30个工作日内应中标人的要求全额退还履约保证金，履约保证金不算利息。

## 14. 其他要求

14.1投标人投标时必须配备现场专业监理人员 1 名以上(含 1 名，总监理工程师除外)，其中监理人员配备视工程情况要求，如有弄虚作假行为，除废除中标资格外，自愿接受在一年内不得进入广州公共资源交易中心及湛江市公共资源交易中心投标的处理，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

14.2本项目投标有效期为90日。

# 第三部分 投标格式

## 投标格式一
工程监理投标报价书

| 工程名称 | 廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目监理 |
| --- | --- |
| 招标单位 | 廉江市绿色旅游投资有限公司 |
| 投标单位 |  |
| 总监理工程师 | 姓名： |
| 投标报价（元） | 大写： # 小写： （保留小数点后两位数） |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |
| 工期 | 按招标文件要求 |
| 投报浮动系数（a） 有效区间 | -20％≤a≤0％ |
| 投标人投报浮动系数（％） | % （保留小数点后两位数） |

备注：投标报价=招标控制价×（1+投标浮动系数）。

投标人（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

总监理工程师：（亲笔签名）

日期：     年     月    日

## 投标格式二

## 总监理工程师简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历及专业 |  | 现任职务及 拟任职务 |  | 技术职称 |  |
| 监理培训证号 |  |  | 监理工程师 注册证书号 |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

日期：     年     月    日

# 投标格式三

投标保证金银行保函（仅供参考）

保函编号：

：

兹有      （以下称“投标人”）在       （以下简称“我方”）开设基本存款账户，其账号为：       。鉴于投标人于   年   月   日参加你方项目招标的投标，我方在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，一旦收到你方提出的下述任何一种情形的书面通知之日起7个工作日内，我方无条件地向贵方支付人民币（大写）   元整 [保证金金额]（（小写）    ￥元）：

- 若投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标后无正当理由不与招标人订立合同；

- 在签订合同时向招标人提出附加条件；

- 不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

本保函自开具之日起生效，有效期截止日期为 年 月 日(注：有效期截止日期不得少于本项目的投标有效期)。到期后，无论你方是否将保函正本退回我方，本保函均自动失效。要求我方承担保证责任的通知应在本保函有效期内送达我方。

担保人名称（投标人基本存款账户开户银行）（盖单位公章）：

担保人法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月     日

担保人地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话（手机）：

注：1、本投标保证金银行保函为参考样本，各投标人可使用本参考样本或按其基本户开户银行出具的投标保证金银行保函样本（须涵盖本参考样本的所涉信息及要求）。

2、各投标人须从其基本户开户银行出具投标保证金银行保函为招标人对本项目投标保证金银行保函的要求。

## 投标格式四

拟委派本项目驻场监理机构人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业资格证号 | 注册执业证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

## 注：1、需提供上表中全部人员的身份证复印件（身份证复印件无需提供原件核对）、毕业证或职称证或执业资格证或注册执业证等满足招标文件评审要求的证件资料复印件加盖单位公章，并按照评审要求及招标文件其他要求提供原件核对。

## 2、一个人具备多个执业资格的，可将表格自行扩展后填写并提供相关资料予以证明。

投标人（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

日期：     年     月    日

## 附件1：商务文件（正本）封面格式

廉江市城北片区旅游基础设施提升

工程项目监理

商

务

文

件

（正本）

投  标  人：				（单位盖章）

法定代表人 ：			（亲笔签名）

总监理工程师：			（亲笔签名）

日      期： 		年		月		日

## 附件2：商务文件（副本）封面格式

廉江市城北片区旅游基础设施提升

工程项目监理

商

务

文

件

（副本）

投  标  人：				（单位盖章）

法定代表人 ：			（亲笔签名）

总监理工程师：			（亲笔签名）

日      期： 		年		月		日

## 附件3：技术文件（正本）封面格式

廉江市城北片区旅游基础设施提升

工程项目监理

技

术

文

件

（正本）

## 附件4：技术文件（副本）封面格式

廉江市城北片区旅游基础设施提升

工程项目监理

技

术

文

件

（副本）

# 第四部分 评标办法

## （综合评估法）

1.评标委员会及其职责

1.1评标委员会由招标人根据招投标相关法律法规依法组建，负责评标活动。

1.2评标委员会由招标人依法组建。

1.3评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

2.评标依据

2.1评标委员会根据有关招投标相关法律法规的规定。

2.2本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标监理浮动系统超出有效区间范围的除外。

3.评标专家守则

3.1所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.2参与评标专家：

3.2.1必须遵守评标纪律、不得泄密；

3.2.2必须公正、不得循私；

3.2.3必须科学、不得草率；

3.2.4必须客观、不得带有成见；

3.2.5必须平等、不得强加于人；

3.2.6必须严谨、不得随意马虎。

4.开、评标程序

4.1开标程序：

4.1.1开标由招标人或招标代理主持；

4.1.2由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

4.1.3投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的投标地点。投标人代表凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人第二代身份证原件递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

4.1.4若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人第二代身份证原件；

4.1.5开标，由招标代理宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

4.1.6招标代理对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字；

4.2若出现《否决性条款汇总》（附件一）中第一点所述情况，招标人将拒绝接收其投标文件；

4.3招标代理将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

4.4评标程序：

4.4.1投标人资格审查；

4.4.2投标文件符合性审查；

4.4.3投标文件综合评审；

4.4.4计算投标人总得分（投标人总得分=技术得分+商务得分+报价得分）；

4.4.5完成评标报告，向招标人推荐中标候选人。

5.投标文件的审查

5.1资格审查：详见《否决性条款汇总》（附件一）第三点《资格审查表》。

5.2符合性审查：详见《否决性条款汇总》（附件一）第四点《符合性审查表》。

5.3投标文件实质上响应招标文件要求的标准：投标文件中没有出现任一种属于招标文件所列出的废标或无效标情形。

6.评标细则

6.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。投标文件中全部符合附件一第二点《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。资格审查完成后，评标委员会汇总资格审查情况，编写资格审查报告。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足三名时，应重新招标。

6.2由评委对通过资格审查的各投标文件的符合性进行审查（详见《符合性审查表》），对通过符合性审查的投标文件再进行综合评审。符合性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。

6.3技术文件评审（暗标评审）。技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，由交易中心工作人员启封并编号，技术文件的正本、副本的编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。评标委员会评审完技术文件得分后启封技术文件的正本核对投标人身份。

6.4监理报价的算术复核

投标文件符合性审查后综合评审前，评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件中的监理报价进行复核，出现以下情况时，应如下处理：

6.4.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

# 6.4.2以投标浮动系数套用以下公式[投标报价=招标控制价×（1+投标浮动系数）]计算的合价与投标报价不一致时，以投标浮动系数为准，用上述公式修正投标报价。修正后的投标报价超过招标控制价的，作废标处理。

6.5综合评分要求

6.5.1评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分；

6.5.2评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的技术评分算术平均为投标人的技术部分得分（技术部分分值四舍五入保留小数点后两位数字）

6.5.3评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的商务评分算术平均为投标人的商务部分得分（商务部分分值四舍五入保留小数点后两位数字）。

6.5.4投标人总得分=技术得分+商务得分+报价得分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.6计算投标人的总得分（满分为100分）

6.7评标委员会依据有关法律、法规和招标文件的规定对投标文件进行评审，经评审有效的投标人不足3家时，则按照有关法律法规重新组织招标。

7.推荐中标候选人

中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。如果综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。

8.确定中标人

招标人根据评标委员会提供的评标报告确定中标候选人。但在签订合同前的任何时候，评委、招标人以及其他人员发现投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

附件一：

否决性条款汇总

否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

一、若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按招标文件要求密封；

3、投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

4、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件；

5、因投标人自身原因，无法在投标截止时间前在广州公共资源交易中心系统完成投标登记手续；

6、投标人及拟委派的总监理工程师在投标登记截止前未在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

二、投标文件有下列情况之一者由评标委员会确认为无效标：

1、需要年审的证件到期未年审，不能提供加盖有关行政主管部门印章的未组织年审的说明；

2、开标时无法按照本招标文件的要求提供所需资料原件核对；

3、招标文件中注明要求签字盖章却没有按要求签字盖章的；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、投标文件有两个或两个以上的报价；

6、投标文件中关键字迹模糊，辨认不清的；

7、监理费报价超出招标文件范围的；

8、未按照本招标文件要求，在“投标文件的组成”中有缺项的；

9、投标人没有按规定提交投标保证金的；

10、总监理工程师没有按要求在投标文件中签字确认的；

11、技术文件未按要求封装的，技术文件出现任何明示或暗示投标人身份的文字、图案和人为标记，如：投标人名称、人员姓名、单位地址、公司徽标等。

12、违反有关法律法规及规定的。

如果投标文件中存在缺陷或不足（细微偏差），但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得废标。

三、凡不满足《资格审查表》中任何一项情形，作无效投标处理。

资格审查表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投投标人必须具有独立法人资格。具备工程监理综合资质或市政公用工程甲级级别资质，营业执照有效。 |  |  |  |  |
| 2 | 拟派项目总监理工程师的资格证书复印件（市政公用工程专业注册监理工程师注册执业证、身份证复印件）。 |  |  |  |  |
| 3 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。（出具承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |
| 4 | 投标人在“中国执信信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。提供网页查询截图加盖单位公章。 |  |  |  |  |
| 5 | 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |
| 结论 | 是否合格并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：

1、“是否合格并进入下一阶段评审”一栏应写“合格”“不合格”。

2、满足以上情形的打“○”，不满足的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不合格”。

4、表中全部条件满足为“合格”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查，进入下一阶段评审。

评委签名：日期：   年   月   日

四、凡不满足《符合性审查表》中所列情形之一的，作无效投标处理。

符合性审查表

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目无出现两个或以上的投标报价； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价未超出招标控制价的；投标浮动系数在招标文件规定浮动范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未出现招标文件中所列的其他认定为无效标的情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |

项目名称：

备注：

1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”、“不通过”。

2、未出现上述情况的打“○”，出现的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效投标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：日期：   年   月   日

附件二：

商务文件评分表（40分）

| 类别 | 分项 内容 | 评分说明 | 满分 | 投标人得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业业绩、奖项 （18分） | 企业业绩 （8分） | 自2017年1月1日至投标截止时间前承接过的市政公用工程类监理项目的（总投资或建安费≥1亿元），每项得2分，本项最多得8分。 # 备注：①需同时提供中标通知书、合同、工程竣工验收备案表（或竣工验收报告或竣工验收证书）复印件并加盖公章。②若业绩证明材料中的单位名称与投标单位名称不一致的，需提供有效变更证明，否则无效，③时间以竣工验收日期为准。总投资或建安费以合同或工程竣工验收备案表（或竣工验收报告或竣工验收证书）为准。无提供，不得分。 | 8 |  |  |  |  |
|  | 企业奖项 （10分） | 自2017年1月1日至投标截止时间前承接过的市政公用工程类监理项目： 1、获得国家级奖项的，每1项得4分； 2、获得省级奖项的，每1项得2.5分； 3、获得市级奖项的，每1项得1分。 备注：本项得分按最高等级的4个获奖计算，本项最多得10分。①同一项目获得多个奖项的，仅按最高奖项计分一次，不重复计分。②提供证书复印件并加盖公章。无提供，不得分。 | 10 |  |  |  |  |
| 总监工程师业绩 （6分） |  | 1、自2017年1月1日至投标截止时间前投标人拟派总监工程师完成过市政公用工程类监理项目的（总投资或建安费≥1亿元），每项得3分，本项最多得3分。 # 备注：①需同时提供中标通知书、合同、工程竣工验收备案表（或竣工验收报告或竣工验收证书）复印件并加盖公章。②若业绩证明材料中的单位名称与投标单位名称不一致的，需提供有效变更证明，否则无效，③时间以竣工验收日期为准。总投资或建安费以合同或工程竣工验收备案表（或竣工验收报告或竣工验收证书）为准。无提供，不得分。 2、总监工程师具有中级（或以上）专业职称的，得3分。 备注：需提供职称证复印件并加盖公章。 | 6 |  |  |  |  |
| 监理管理团队配备 （10分） |  | 1、监理管理团队人员包含1个市政公用工程注册监理工程师、1个机电安装工程注册监理工程师、1个注册环保工程师且上述人员均具备中级（或以上）专业职称的得8分，每缺少一个专业的不得分，本项最多得8分； 2、拟派本项目监理管理团队人员中具备有高级工程师的，每人加1分，最多加2分。 备注：①需同时提供注册证、职称证复印件并加盖公章；②拟派监理管理团队人员不包括总监理工程师。 | 10 |  |  |  |  |
| 企业信誉（6分） |  | 1、至投标截止时间前获得纳税信用等级荣誉：获得纳税信用等级AAA级纳税人荣誉的得3分，获得纳税信用等级AA级纳税人荣誉的得1.5分； 2、至投标截止时间前被工商（市场）监管部门或工商（市场）相关的行业协会评为“守合同重信用企业”的单位按获评连续年份的长短排名，第1名得3分，第2名得2分，第3名得1分，第4名得0.5分，其它排名不得分。 备注：①需提供证书复印件并加盖公章；②获得的年份长短以颁发证书显示的连续年份为准，相同连续年份的按并列排名。 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |

附表

| 国奖 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鲁班奖 | 国家优质工程奖 | 中国土木工程詹天佑大奖 |
| 全国建筑工程装饰奖 | 中国安装之星 | 中国钢结构金奖 |
| 全国市政金杯示范工程 |  |  |
| 省奖 |  |  |
| 长城杯（北京） | 阿房宫奖（陕西） | 钱江杯（浙江） |
| 白玉兰杯（上海） | 西夏杯（宁夏） | 杜鹃花杯（江西） |
| 海河杯（天津） | 飞天奖（甘肃） | 楚天杯（湖北） |
| 巴渝杯（重庆） | 江河源杯（青海） | 芙蓉奖（湖南） |
| 龙江杯（黑龙江） | 天山奖（新疆） | 天府杯（四川） |
| 长白山杯（吉林） | 雪莲杯（西藏） | 云南省优质工程（云南） |
| 世纪杯（辽宁） | 安济杯（河北） | 黄果树杯（贵州） |
| 草原杯（内蒙古） | 中州杯（河南） | 金匠奖（广东） |
| 汾水杯（山西） | 扬子杯（江苏） | 广西优质工程奖（广西） |
| 泰山杯（山东） | 黄山杯（安徽） | 闽江杯（福建） |
| 绿岛杯（海南） | 省建设工程优质奖 | 省市政优良样板工程 |
| 市奖 |  |  |
| 市建设工程优质奖 |  |  |

注：本附表所述奖项如变更奖项名称或用另一奖项取代的，需提供奖项颁发机构的证明文件；

投标报价评分表（50分）

| 类别 | 分项内容 | 评分说明 | 满分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分（50分） | 评标参考价=取所有有效投标人的投标报价（大于五家投标单位时，去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价。小于等于五家投标单位时，全数计算）的算术平均值作为评标参考价，投标报价得分以评标参考价作为计算各有效投标报价得分的基础，当有效投标报价等于评标参考价时得50分，有效投标报价与评标参考价相比，每上偏1%扣0.3分，每下偏1%扣0.15分。（评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 本项最高得分50分。 | 50 |  |  |  |  |

注：投报浮动系数a有效区间范围为-20%≤a≤0%,若超出此报价范围,则作废标处理。投标报价超过招标控制价，作废标处理。

技术文件评分表（暗标评审）（10分）

| 类别 | 分项内容 | 评分说明 | 满分 | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 理 实 施 方 案 （10）分 | 投资控制方案（2分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得2分；一般的得 1分；差的得0.5分。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 进度控制方案（2分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得2分；一般的得 1分；差的得0.5分。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 质量控制方案（2分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得2分；一般的得 1分；差的得0.5分。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 安全文明控制方案 （1分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得1分；一般的得 0.6分；差的得0.3分。 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合同管理、信息管理、组织协调方案 （1分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得1分；一般的得 0.6分；差的得0.3分。 | 1 |  |  |  |  |
|  | 重难点控制方案 （1分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得1分；一般的得 0.6分；差的得0.3分。 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合理化建议 （1分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 方案为优良得1分；一般的得 0.6分；差的得0.3分。 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |  |  |

第五部分 监理合同

# （ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：廉江市绿色旅游投资有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目监理；

2. 工程地点：廉江市城北片区；

3. 工程规模：廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目，包括但不限于：新建绿道约11公里、新建生态驿站10个、新建便民广场3个、新建萤火虫公园、新建观鸟屋、新建亲水楼台及相关配套设施。项目估算投资22651万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：        ，注册号：       。

- 五、签约酬金

监理费合同价（最终以廉江市财政审核为准）：

（小写）RMB:             ；

（大写）人民币:          ；

中标浮动系数：      %。

包括：

1. 相关服务酬金：   无     。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：      无                。

（2）设计阶段服务酬金：      无                。

（3）保修阶段服务酬金：不另计算，包含在监理酬金中。

（4）其他相关服务酬金：      无                。

- 六、期限

1. 监理期限：

本合同自委托人和监理人正式签订本合同之日始，至工程验收合格并完成移交、施工合同约定的工程质量缺陷责任期满止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：   2022   年     月     日。

2. 订立地点：广东省湛江市廉江市。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页无正文）

委托人：廉江市绿色旅游投资有限公司         监理人：

（盖章）                             （盖章）

住所：                                     住所：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。特别约定：如因地块权属等客观情况，导致合同无法履行，则甲乙双方一致同意：已签订合同或其他协议，均自动解除，双方互不承担任何责任及经济补偿。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）在履行本合同过程中形成的相关补充协议书（含会议纪要等修正文件）；

（2）协议书；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本工程的施工图、工程量清单和有关资料所包含的工程内容，以及施工图中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程施工的监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）协助业主处理设计漏项及变更。

（2）配合设备材料到场验货卸货及安装二次搬运。

（3）配合建设单位办理施工许可证。

（4）编制工程项目监理规划，作为开展工程建设监理的指导文件和委托人检查监理工作的依据。

（5）审核施工图、参与技术交底和施工图会审，继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能。

（6）审查施工承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施。

（7）计量支付审核。

（8）要求和督促施工承包人建立健全质量保证体系，督促施工承包人严格按设计文件、规范标准和程序施工。

（9）监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促施工承包人改进，并检查其执行情况。

（10）每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证，重要工程的施工(如灌注、隐蔽工程的施工过程，有可能危及周围或本身结构安全的施工等)必须进行旁站监理，控制工程质量。

（11）严格按照相关程序核查施工现场的变更工程或增加工程签证，并报委托人批准。

（12）督促施工承包人完善工程施工测量，并进行抽查，保证施工及邻近建筑物安全。

（13）严格审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证，化验(试验)单等进行核定并存档。

（14）审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商，严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。

（15）审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促施工承包人及时处理事故。

（16）安全文明施工监理责任:建立安全文明施工专项监理制度,明确安全监理责任人员, 督促和检查承包商文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。

（17）编写监理阶段月报(半年、年)和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档。

（18）根据施工承包人提出的各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署施工承包人的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收。

（19）根据市城建档案有关文件规定，督促并审查施工承包人完成竣工资料整理，资料齐全合格后，交委托人归档。

（20）对委托人要求增加的附加服务和额外服务，由双方签署补充文件决定。

（21）监理人必须按相关政策或委托人的要求定期组织监理例会。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）本委托监理合同；

（2）委托人和监理人签订的合同及补充协议备忘录；

（3）经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

（4）建设地区现行的有关工程预结算定额和文件；

（5）国家、广东省、湛江市地区现行的设计规范（规程）、施工和验收规范(在监理的过程中有新的、适用的标准、规范实施时应按新的标准、规范作为监理的标准)。

（6）经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划和监理细则。

（7）委托人发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括：

（1）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

（2）《建设工程质量管理条例》及其它有关建设地的法规、条例；

（3）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；

（4）《广东省建设工程监理条例》；

（5）广东省有关工程建设管理方面的规定和办法；

（6）相关工程质量保修管理规定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.3监理人必须按合同要求及现场实际情况派驻监理人员驻工地。在施工监理过程中，总监理工程师除规定的情形外，不得更换。委托人有权在施工期间根据工程进度及现场需要，要求监理人增派监理人员（增派人员的费用已包含在合同价中）。

进场前向委托人提交监理人员服务计划及监理细则，待委托人审批后方能进场。

各专业监理工程师根据本项目的服务期限，再结合自己所负责的施工监理内容，在相应工程施工期间必须常驻工地，并且按时参加每次的工地例会。

监理人投入本项目的监理人员必须统一着装，持证、戴牌上岗；

未经委托人批准的人员，不得在本工程中从事监理工作；监理人员临时离岗3日或以上，须报请委托人同意，并安排资历相应人员补充岗位。

在工程实施监理期间，委托人有权根据工程进展的实际需要，要求监理单位增派或撤离相关监理人员和车辆。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

1、监理人承诺的总监理工程除发生下列情形之一外，不得更换：

（1）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（2）调离原工作单位的；

（3）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，监理人认为该总监理工程师不称职需要更换的；

（4）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，委托人要求更换的；

（5）因违法被责令停止执业的；

（6）因犯罪被羁押或判刑的；

（7）死亡。

发生上述情形需要更换的，监理人应按相关行业规定办理人员变更。更换后的总监理工程师资格条件应等同于或优于所承诺的总监理工程师的资格条件。上述第（2）情形更换需提供书面更换说明。

2、如因监理单位原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，应向委托人提交书面报告并经同意后方可更换人员。

2.4 履行职责

- 2.4.3 对监理人的授权范围：

- （1）对施工过程中出现的质量缺陷，监理工程师应及时下达通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。

- （2）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故， 应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向委托人报告。

- （3）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

- （4）总监理工程师应及时向委托人及本监理人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：经委托人同意后方可变更。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

- 监理阶段月报：每月5日前提交监理月报，一式2份。

- 最终总结：工程竣工验收合格后10天内提交，一式2份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 监理人自行准备办公仪器设备及生活设施。由监理人自行提供办公用房及生活用房 。

监理人应在本合同终止后 10 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  /  。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：         。

3.6 答复

委托人同意在14天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。如委托人逾期未书面回复的，不能视为委托人同意监理人的提请。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金），累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）。

4.1.2监理人的其它违约责任

如发生监理人违约情况且委托人应扣除违约金的，由委托人在监理人当期监理费支付时扣除，并在结算款中扣减。

（1）监理人未按要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，委托人有权购买任何按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人承担，并在监理酬金中将此款扣除。

（2）监理合同执行期间，出现下列情况之一的，委托人将视情况严重程度对监理人扣除人民币1000元/次的违约金，由此造成的损失由监理人赔偿，且委托人有权单方面立即终止合同：

①、监理人员未按合同常驻工地的；

②、监理人员未经委托人书面同意休假而影响监理工作的；

③、监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时更换的；

④、必须旁站的项目，监理人员未按规定旁站的；

⑤、在委托人的巡查中被发现监理人员不在现场且未经委托人书面同意的；

⑥、监理人员违反职业道德、营私舞弊、收受贿赂，给委托人造成不必要的损失的；

⑦、驻地人员未能履行合同规定的其它职责，并给委托人造成重大损失的。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币  。

5.3 支付酬金

监理酬金暂定为人民币          元整（大写：人民币        元整）。

委托人应在监理人进场开展监理业务之日起（以委托人书面通知所要求的日期为准）5天内向监理人支付本合同酬金的30%即￥          元整（大写：人民币     元整）。

以后每月5号前支付监理费          元，共支付     个月。

在本工程办理完竣工验收或工程移交手续后的10天内委托人向监理人支付至合同金额的95％的监理酬金。

工程结算后10天内委托人向监理人支付至监理费结算价金额的97％的监理酬金。

结算价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期（一年）结束后结清（不计利息）。

监理费结算价以建安工程结算造价作基准价，建安工程费以廉江市财政部门审定的工程结算价为准。

本工程最终监理服务费=本工程最终施工监理服务收费基准价×（1+a）×1.0×1.0×1.0×（1-30％）计算，其中a是监理人投报监理费浮动系数（用百分比表示）；根据国家发改价格[2007]670号文规定和廉府函[2018]327号关于调整政府投资工程项目前期工作费用标准的通知计取，最终监理费以工程结算价为计算基础并按国家取费标准和浮动系数计取，最终监理结算价以廉江市财政部门审定为准。

注：调整系数：专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.0；高程调整系数为1.0。

本工程由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人的原因，造成监理期延长。从延期当天起计，委托人另向监理人每月支付附加工作报酬：

附加工作报酬=附加工作天数×合同监理酬金/监理服务天数

委托人委托监理人担负本监理合同外的咨询、监理及鉴定等活动时，双方可临时协商该附加监理工作的报酬。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。

6.2 变更

6.2.2 本工程由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人的原因，造成监理期延长的按5.3条款执行。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：本项目不适用。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：本项目不适用。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 /  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 廉江市人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

本条款不适用。

8.3 咨询费用

本条款不适用。

8.4 奖励

本条款不适用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /       。

监理人申明的保密事项和期限：         /       。

第三方申明的保密事项和期限：         /       。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按通用条件 。

9. 补充条款:其它说明

（1）监理合同费用的货币为人民币。

（2）在服务期限内，除非出现合同另有约定，监理费不作任何调整。

（3）因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，三方各自承担其因此而造成的损失、损害。

（4）监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

（5）委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，所需的费用监理人自理。监理人如须另聘专家咨询或协助，在监理服务范围内其费用由监理人承担。

（6）未经对方的书面同意，无论委托人或监理人均不得转让本合同约定的权利和义务。

（7）除委托人书面同意外，监理人及其职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬。

（8）监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。未事先征得委托人书面同意，不得泄漏与本监理业务、本合同及委托人的业务和经营有关的专有或保密资料。

（9）在工程实施监理期间，委托人有权根据工程的进度要求监理人增派监理人员。监理人员不能胜任本职工作，委托人有权向监理人提出更换不称职的监理人员；监理人接到通知后应按委托人要求及时更换，所更换的人员的资历应不低于原人员的资历。

（10）监理人严格遵守委托人的各项管理制度，同时也应遵守委托人相应规章制度，违反制度将进行考核。

附录A  保修阶段相关服务的范围和内容

A-1  保修阶段：

（1）在单位工程竣工验收时，督促承包单位向委托人提交《质量保修书》，其内容为具体保修项目，期限以及有关承诺。

（2）组织承包单位对工程使用情况进行质量回访，并在气候突然变化（台风、冬季低温）如台风暴雨过后组织使用单位进行检查一次，对发现的问题按单位工程进行登记。

（3）在工程保修期即将到期的前1－2个月，由监理人员组织委托人以及承包单位共同对工程进行全面目测检查。发现的问题及需要维修的内容按单位工程列表登记。

（4）监理人员对用户反馈的意见和以上质量回访与检查中发现的质量问题与缺陷发现的原因进行详细调查分析，并确定质量缺陷的事实和责任。比较严重的质量缺陷应由监理人员组织委托人、设计人员和承包单位共同研究确定原因。监理人员及时发出《工程维修通知书》要求承包单位在接到通知书十日内派人进行维修。比较重大的质量缺陷，如基础不均匀沉降等质量问题要求责任方提出缺陷的处理方案，经过监理、设计人员、委托人共同审批后，由监理人员监督实施处理。

承包单位若不能按监理人员要求及时进行维修，监理人员应书面通知委托人，可由委托人委托其他承包商完成 。

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 无 。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | 无 |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | 无 |  |  |
| 3. 其他人员 | 无 |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 无 |  |  |
| 2. 生活用房 | 无 |  |  |
| 3. 试验用房 | 无 |  |  |
| 4. 样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | 无 |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前5天 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前5天 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前5天 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前5天 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前5天 |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

- 附件c：参建单位人员廉洁承诺书

参建单位人员廉洁承诺书

为加强廉政建设，规范各项公务活动，防止违法违纪行为发生，自愿接受监督，现作以下承诺： 一、严格遵守国家关于市场准入、工程建设、施工安装和市场活动等各项规定。 二、严格遵守国家法律法规及廉政建设的各项规定，并按要求落实廉洁教育责任，公布举报电话，自觉接受监督。 三、严格执行合同文件，履行权利义务（债权、债务）。 四、不组织任何形式有可能影响甲方公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；不向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、通讯工具、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等财物。 五、不以任何理由为甲方及其相关单位或个人报销非公务费用，不为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 六、发现对方在业务活动中有违法、违纪、违规行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。 参建单位： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日