信宜市东江河污水管网改建工程EPC总承包

招标公告

- 一、招标条件

本招标项目信宜市东江河污水管网改建工程已由信宜市发展和改革局以信发改产〔2022〕34号、信发改产〔2022〕132号文核准建设。招标人为信宜市政府投资项目代建中心。建设资金为财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包采用资格后审方式进行公开招标。

- 二、工程概况与招标内容

1.工程概况：

（1）本项目为信宜市东江河污水管网改建工程EPC总承包，包含1、东江河段截污管网改造工程：将蓄水段江底全部截污管迁移至江边道路，新建DN300～DN1800 污水管网约 15.60km，检查井、闸门等其他配套设施。拆除现状江底DN800-1400×2200 管道（管渠）11.4km。 2、支流截污管网改造工程：改造竹山河、绿鸦河、六谢河、大木垌河、塘面河、径口河、石门河，新建 DN200～DN800 污水管网约 4.8km 及检查井、闸门等其他配套设施，本项目总投资约31258.00万元。

（2）建设地点：信宜市东江河蓄水段（自来水厂-拟建六运水闸，长度约 9km）及沿线受影响支涌（竹山河、绿鸦河、六谢河、大木垌河、塘面河、径口河、石门河）。

2.招标范围：

本项目的勘察、设计、施工任务。本次招标确定勘察设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的勘察、设计、施工任务等工作。包括不限于下列内容：

（1）勘察设计内容：在经批准的项目可行性研究报告基础上，负责本项目工程物探、工程地形测量、地下管线测量、工程初勘、详细勘察、施工阶段勘察配合、方案深化、编制初步设计及概算，编制施工图设计、施工图预算编制、设计后续服务等。

（2）施工内容：承担设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内的工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装及结算编制。本项目通过完工验收后，在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，并在工程通过竣工验收后整体移交给招标人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等工作。

3.招标控制价：28161.48万元。其中，勘察费：150.00万元，设计费：553.00万元，建安费：27458.48 万元；最终以信宜市投资审核中心最终审定的为准。

4.勘察设计服务期、施工工期及缺陷责任期：

（1）勘察周期：合同签订日起计30日历天内提交测量及勘察成果文件。

（2）设计周期：设计方案经招标人和政府相关部门批准后15日历天内完成初步设计，初步设计批准后，施工图设计周期为20日历天。

（3）施工工期：210日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

（4）缺陷责任期：24个月。

- 5.前期服务机构：广东财贸建设工程顾问有限公司（可行性研究报告编制单位）。

- 三、投标人资格要求

1.投标人（含联合体成员）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

2.投标人需同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发施工、勘察、设计资质，如为联合体，联合体整体需满足施工、勘察、设计资质要求，且需在联合体协议中明确承担相关任务的联合体成员方，施工、勘察、设计资质要求如下：

（1）工程勘察综合类资质（甲级）证书，或同时具备工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质证书及工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质证书。

（2）工程设计综合甲级资质，或市政行业设计甲级资质，或市政行业（排水工程）专业设计甲级资质。

（3）市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质，且获得有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.拟委任的设计负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）资格；拟委任的工程总承包项目经理须具备市政公用工程专业壹级注册建造师资格，并取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B 证）,且没有在建的工程项目；拟委任的项目施工技术负责人具备市政工程类相关专业高级（或以上）技术职称；拟委任的专职安全员3人，须取得安全生产考核合格证（C 证），且在有效期内。

4.广东省外勘察、设计、施工企业还须在进粤企业和人员诚信信息登记平台录入企业及人员信息并通过数据规范检查。

5.投标人（联合体投标的含联合体成员）在最近三年内（2019年3月1日至今）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。

6.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。

7.本项目接受联合体投标，但还应遵守如下规定：

（1）联合体成员不多于3个，可由不同独立法人组成联合体投标，且必须明确项目牵头人，牵头人须为承担本项目施工任务的一方；联合体投标时，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务；

（2）已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。

- 四、招标文件的获取

1.本项目无需办理投标报名手续，招标文件于2022年04月07日发出，投标人自行登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）网站首页“建设工程-招标公告”找到本项目的招标公告后，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件及缴纳投标保证金或投标保证金银行保函或投标保证金保证保险保函的，均可直接参与本项目的投标。

2.投标人并于递交投标文件时缴交招标文件资料费人民币100元，以及提交相关材料。

- 五、发布公告日期、递交投标文件时间与开标时间：

1.公告发布日期（含本日）:2022年04月07日至2022年04月27日。

2.递交投标文件起始时间：2022年04月27日10时00分

截止时间：2022年04月27日10时30分；

3.开标时间：2022 年04月27日10时30分。

4.投标文件递交地址： 投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心第 开标室（地址：广州市天河区天润路333号）。

5.逾期送达的或未送达指定地点的投标文件， 招标人或招标代理机构不予受理。

- 六、投标注意事项

1.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网站”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

2.开标时要求投标人的法定代表人(联合体投标的指牵头人)或授权代理人作为代理人持本人身份证准时出席开标会,且需在开标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供） 和投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件。

- 七、发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网上公布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。

## 八、联系方式

招 标 人：信宜市政府投资项目代建中心

地    址：信宜市晨光路水务局大院

联 系 人：何先生          电话：0668-8862639

招标代理：广东省建筑工程监理有限公司

地    址：广东省广州市荔湾区流花路85号

联 系 人：赖工            电话：020-86673560

招标监管机构：信宜市住房和城乡建设局

监 督  电 话：0668-8813024

信宜市政府投资项目代建中心

2022年04月07日