广州市花都区花山镇城西石场建筑用花岗岩矿项目首采区第一标段剥离料交易合同

（模板）

合同编号：

本《广州市花都区花山镇城西石场建筑用花岗岩矿项目首采区第一标段剥离料交易合同》（以下简称“本合同”）于     年    月    日在中电建智都城市投资有限公司签署。

甲方（出售方）：中电建智都城市投资有限公司

统一社会信用代码：【91440101MA9YA4K07N】

法定代表人： 仇成旺

地址：广州市花都区花山镇两龙路38号之十

乙方（受让方）：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

地址：

联系方式：

甲方就广州市花都区花山镇城西石场建筑用花岗岩矿项目首采区第一标段剥离料对外公开出售，剥离料包括全～强风化花岗岩 4298000 吨及上方覆盖的残坡积层 528000 吨，数量为该范围内预估数量。上述剥离料于  2024  年   月    日通过广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）以网络竞价方式成功交易。现甲、乙双方就该剥离料出售事宜签订协议如下：

一、交易价格及付款方式、期限：

1.价款：甲方同意将全～强风化花岗岩以人民币    元/吨（该价格为含税价，增值税税率为  %，其中税费：¥    元，不含税价：¥    元）的价格出售予乙方，暂定全～强风化花岗岩数量为 4298000 吨，计量方式以全～强风化花岗岩实际过磅数量(吨)为准，暂定本合同总价为人民币    元（其中税费：¥    元，不含税价：¥    元），本合同交易单价以竞得总价除以挂牌数量（吨）得出，最终结算金额=实际交易数量×交易单价。同时乙方须自行处理城西石场矿区首采区第一标段上所覆盖的约528000吨残坡积层，并承担相关费用，全～强风化花岗岩和残坡积层须同步外运。。乙方同意受让，并在签订本合同之日起7个工作日内交纳预付款人民币大写：    （¥    元）至甲方指定账户。

2.计量方式：交易量应以甲、乙双方委派人员签字确认的过磅单据或双方认可的其他方式作为依据进行计量。

3.乙方需遵循“先付款后交易”的原则。提前将预付款支付到甲方指定账户，否则甲方有权中止交易行为，且履约保证金不予退还。

甲方收款账户信息如下：

开户名：【】

开户行：【】

账号：【】

4. 出售数量必须由甲乙双方授权代表进行签认，每次清运结束时以甲乙双方签认的实际数量进行最终结算，结算金额以实际交易数量乘以交易单价得出金额为准。乙方应在每次清运结束当日内将最终结算价与乙方已付款之间的差额部分（如有）支付给甲方。

5.剥离料装车后涉及的一切费用由乙方承担，包括但不限于乙方应缴税费、剥离料的堆存、中转、运输等相关费用。

6.甲、乙双方同意，甲方在收齐甲、乙双方确认的交易额并完成结算确认后，甲方向乙方开具足额的增值税发票，具体要求如下：

(1)甲方向乙方提供合规  %增值税普票或专用发票，并按实际交易内容填写发票项目。

(2)乙方根据自身需要，应当提前10个工作日通知甲方明确开具增值税的发票类型。

(3)当月交易款项发票于次月月底前开具。

二、出售资产的有效性

甲方保证对其出售给乙方的资产在本合同生效时拥有完整、合法、有效的处分权，保证该资产没有设置抵押权。

三、资产交接及双方责任

1.在乙方按本合同要求支付完成预付款并办理相关手续后，剥离料堆存、中转、运输等工作的安全责任由乙方承担，乙方在现场作业时，须接受甲方或甲方委派人员的监督，且不得损害甲方或第三方其它非交易标的财产安全。具体还包括承担以下责任：

（1）乙方在现场须接受甲方或其甲方委派人员的监督管理，根据甲方要求，有序进行相关堆存、中转、运输等工作。

（2）乙方须自行处理城西石场矿区首采区约528000吨残坡积层，并承担运输、消纳等相关费用，全～强风化花岗岩和残坡积层须同步外运。

（3）乙方在堆存、中转、运输等过程中应配合甲方签认计量工作。

2.甲方负责全～强风化花岗岩和残坡积层（具体要求以甲方与乙方现场协商为准）进行分类开挖和装车并承担相关费用，乙方接收剥离料后，其处置、使用等任何行为的所有后果、责任由乙方自行承担，与甲方无关，乙方无权向甲方提出任何要求。

3.因剥离料现状及存在瑕疵等原因致使不能按期对剥离料处理造成的费用及风险由乙方自行承担，甲方不作首采区第一标段剥离料处理的任何承诺，不承担全～强风化花岗岩矿和残坡积层利用、处置涉及的一切费用。

4.乙方应在合同生效后3个工作日内制定详细的《全～强风化花岗岩矿和残坡积层运输和处理方案》，包含但不限于作业地点、作业时间、作业程序、安全作业、运输及完成时间等内容，并报甲方备案，甲方将全程跟进监督处置过程，乙方必须依照相关法律、相关规定做好安全作业工作，作业场所设置、设备、车辆及物料的处置应符合城市管理秩序和市容环境卫生的要求。

5.乙方需在100日历天内将剥离料全部运输出矿区，因甲方原因致使剥离料不能按时运输出矿区，相应期限按实际顺延。

6.乙方的运输车辆必须符合广州市相关规定。

7.乙方进行剥离料加工、堆存时，需按照相关规定做好水土保持、环保、安全生产和扬尘防治等安全文明施工措施。

8.剥离料在装车完成后，如果有产生的渣土、泥尾等，乙方自行清理、处置，直至满足交通、环保相关要求，相关责任和费用由乙方承担。

9.乙方在处理剥离料时，自行负责人员安全和财物安全，并做好员工的安全保障工作，发生的一切人身伤害、财产损失均由乙方自行承担。造成甲方或第三人损失或者造成甲方被第三方追责的，乙方应当赔偿由此造成的损失，赔偿范围包括但不限于甲方或第三人的实际损失，甲方被追责的金额，诉讼费，担保费，保全费，律师费，鉴定费，调查取证费等一切实现债权的费用。

四、违约责任

1.若乙方有违反本合同第一条、第三条约定的，甲方有权不予退还履约保证金。

2.如乙方不能在规定期限支付预付款或者在每次清运结束当日支付最终结算价与乙方已付款之间差额部分（如有）的，甲方有权视情况决定是否给予乙方5个工作日的付款宽限期，但每逾期一天，应支付逾期部分总价款1%的逾期违约金，如乙方不能按时支付预付款并在宽限期届满之时仍未足额支付的，视作乙方违约，甲方有权单方解除合同并对剩余剥离料另行处置，且履约保证金不予退还，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部损失。

3.如乙方因自身原因未能在100天内将剥离料运出矿区爆破影响区范围，甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。

4.乙方必须具备拍卖公告等文件载明或履行本合同约定事项的相关资质，并保证在合同存续期间一直拥有相关资质，否则甲方有权解除合同、乙方缴纳的履约保证金不予退还，履约保证金不足以补偿甲方损失的，不足部分由乙方补偿甲方所遭受的损失。

五、纠纷的解决

凡因履行本合同所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成可向广州仲裁委员会申请仲裁。

六、合同生效条件

- 本合同自双方合法法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用盖章之日起生效。附则

1.本合同所列双方的联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法院及相关部门法律文书的送达。因联系方式和联系信息错误或更改后未及时告知或其他原因而无法直接送达的，自交邮后第3日视为送达。

2.公开竞价/拍卖公告、竞买须知及中标通知书作为本合同的附件。

3.本合同及附件一式柒份，甲、乙方各执叁份；送广州公共资源交易中心备案壹份，每份均具同等法律效力。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，与本合同不一致之处以补充协议为准。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人                      法定代表人

或授权代表（签字）：             或授权代表（签字）：

合同签订日期：   年   月   日