广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目

施工招标文件

招标人（公章）： 广东省丰收糖业发展有限公司

招标代理机构（公章）：  广东万诚工程造价咨询有限公司

编制负责人： 林工   联系电话:  13729078993

传真号码:  /   E-mail：  zjvczhaobiao@163.com

编制时间： 2024 年 8 月

目 　  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	9

1.总  则	9

2.招标工程综合说明	10

3.结算原则及付款方式	14

4.招标文件的内容和效力	18

5.投标文件的编制要求	19

6.投标文件的制作、加密与提交	22

7.开标	24

8.评标与定标办法和原则	23

9.确定中标单位	35

第三部分  投标格式	37

投标格式一	37

投标格式二	38

投标格式三	38

投标格式四	40

投标格式五	41

投标格式六	41

附件2-1：（综合评估法适用）商务文件封面	45

附件2-2：（综合评估法适用）技术文件封面	46

# 第一部分  招标公告

广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目 施工

1.招标条件

广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目 已由 广东广垦糖业集团有限公司 以 广垦糖函〔2024〕131号 批准（备案）建设，招标人为 广东省丰收糖业发展有限公司，建设资金来自 财政资金及自筹资金 。

本项目 广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目的招标范围、招标方式、招标组织形式已由 广东广垦糖业集团有限公司 以 广垦糖函〔2024〕131号 核准。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 工程名称：广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目施工

2.2 建设地点：湛江市雷州市

2.3 建设规模：南峰组(1):拟新建一座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度4米净高3米，涵长40m。新建道路两侧边坡防护，长约220m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约144.56m。

南峰组(2):拟新建一座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度4米:净高3米，涵长40m。新建道路两侧边坡防护，长约120m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约97.51m。

东山组:拟新建两座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度6米，净高2米，涵长分别为10米和12米。新建道路两侧边坡防护，长约108m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约137.506m。

英央组:拟新建一座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度4米，净高3米，涵长为28米。新建道路两侧边坡防护，长约230m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约335.652m。

2.4 工程预算总造价：7199863.62元。

2.5 工期： 90 日历天。

2.6 招标内容：按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。

3.投标人资格要求（资质设置须与规模匹配）

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

3.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

3.2 对投标人企业的资格要求

3.2.1 投标人须具有承接本工程所需的水利水电工程施工总承包叁级或以上资质且必须具有有效的施工企业安全生产许可证。

3.2.2在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。（截图或报告上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）

3.3对拟派项目负责人的资格要求：

3.3.1拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业水利水电工程专业二 级或以上建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。提供投标截止日期近三个月（6、7、8月）的社保证明。

3.4本项目须制作：本项目须制作纸质版投标文件。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

3.6本次招标不接受联合体投标（若招标人接受联合体投标，投标人应提交联合体投标协议书，由联合体投标协议书上的主办方办理相关投标事宜）。

3.7投标人应已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理企业信息登记（包括企业及人员信息）和项目负责人信息登记，未办理企业信息登记的无法进行网上投标登记。企业信息登记和项目负责人信息登记时长为提交申请次日资料入库，流程为网上办理，详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布企业信息登记办事指引。

4.招标投标程序安排及要求

4.1本项目实行广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网上投标登记，不接受现场投标登记。网上投标登记操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的最新版操作指引。投标人须在规定的投标登记时间内完成所有投标登记流程，逾期不受理。

投标登记时间为：2024年9月4日0时0分至9月18日0时0分。

4.2招标公告发布时间：2024年9月4日0时(北京时间，下同)。

4.3答疑提问截止时间：2024年9月8日23时。提问为匿名方式，通过：广州公共资源交易中心系统 提出；

4.4招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布时间：2024年9月9日， 统一通过广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布（内容在网站发布后将视作已告知所有投标人）。

4.5投标文件提交的截止时间：2024年9月24日9时00分。

投标人应于2024年9月24日8时30分至9时00分将投标文件递交至广州市公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）14开标室（具体时间及地点安排详见广州公共资源交易中心网站-项目查询（日程安排、答疑纪要）。

4.6开标时间：2024年9月24日9时00分。开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）14开标室。

备注：递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站的相关信息(详情可登陆广州公共资源交易中心网站→进入“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区查询开标室等具体信息)。

5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站查看并下载招标文件以及项目有关资料。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）上发布。公告内容和时间不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布。

7.特别提示

投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

☑7.1将本中标工程转包或者违法分包的；

☑7.2在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

☑7.3存在围标或串标情形的；

☑7.4存在弄虚作假骗取中标情形的；

☑7.5未按照国家、省、市有关建设工地施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；

☑7.6中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；

8.异议与投诉

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1号）有关规定，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时向招标人提出，招标人应当对投标人提出的异议当场作出答复；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。上述异议均须通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）提出。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向广东广垦糖业集团有限公司实名投诉，电话： 0759-2628126 。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》

潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。

9.本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。

10.联系方式

| 招标人：广东省丰收糖业发展有限公司 | 招标代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：广东省雷州市调风镇收获农场 | 地址：湛江市赤坎区体育北路湛江商务大厦 9 楼 910-912 |
| 联系人：黄厚翔 | 联系人：林工 |
| 电话：0759-8951186 | 电话：13729078993 |
| 电子邮件：scb18@163.com | 电子邮件：zjvczhaobiao@163.com |

2024年 9月4日

## 1.总  则

1.1定义

本招标文件使用的词语定义如下：

1.1.1“招标人”指建设单位、发包人。

1.1.2“投标人”指参加本招标工程投标并向招标人提交投标文件的当事人。

1.1.3“中标人／承包人／承包单位”指其投标被招标人接受，并与其签订工程承包合同的当事人。

1.1.4“投标文件”指投标人按本招标文件要求向招标人提交的全部文件。

1.1.5“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

1.1.6招标文件和投标文件所涉及的费用全部以人民币表示。

1.2招标说明

1.2.1本招标工程建设引入竞争机制，采用的方式（公开招标或邀请招标），通过“公平、公正、公开、诚实信用、择优”的竞争原则，选择有经验、有实力、社会信誉好的企业承担本项目的建设任务。

1.2.2本招标项目属于 财政资金及自筹资金 投资性质，建设资金已经落实，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

1.2.3本招标工程由 广西富盟工程设计有限公司负责设计。

1.2.4本招标工程实行监理制。

1.2.5投标人应承担其参加本招投标活动自身所发生的费用。

1.3投标单位的确定

本项目采用资格后审，参加投标的单位不得少于3家，当投标单位不足3家，或开标后送达评标委员会评审的投标人不足3家，或经评标委员会评审后有效投标人不足3家，则按照有关法律法规重新组织招标。

## 2.招标工程综合说明

2.1工程概况

2.1.1工程名称：广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目施工

2.1.2建设地址： 湛江市雷州市。

2.1.3工程批文： 广垦糖函〔2024〕131号 。

2.1.4工程概况：南峰组(1):拟新建一座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度4米净高3米，涵长40m。新建道路两侧边坡防护，长约220m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约144.56m。

南峰组(2):拟新建一座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度4米:净高3米，涵长40m。新建道路两侧边坡防护，长约120m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约97.51m。

东山组:拟新建两座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度6米，净高2米，涵长分别为10米和12米。新建道路两侧边坡防护，长约108m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约137.506m。

英央组:拟新建一座单跨钢筋混凝土箱涵，跨度4米，净高3米，涵长为28米。新建道路两侧边坡防护，长约230m，拆除及重建损坏的混凝土道路及其路基约335.652m。

2.1.5工程预算总造价： 7199863.62元。

2.1.6施工工期： 90 日历天。

2.1.7资金来源： 财政资金及自筹资金 ，建设资金已经落实。

2.1.8工程质量要求： 合格或以上

2.2工程招标范围及内容

（详见招标公告）

2.3承包方式

根据招标人提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，由中标单位包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行承包。不允许转包，不允许违法分包，如确需分包的项目，分包方必须具备相应的专业资质，必须与建设单位协商并得到建设单位的同意方可分包。

2.4工期要求及规定

2.4.1完成本招标工程全部工作内容的为 90 日历天，招标工期为 90日历天。开工日期由监理工程师发出的开工令（批复）中指定的日期起算，以工程竣工验收通过、承包人送交工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

2.4.2招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本招标工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的方案，编制成投标文件。

2.4.3本招标工程要求中标人按中标工期完成，每延迟一日罚款人民币5000 元。（因发包人及不可抗力原因造成的工期延误除外）

2.4.4因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到监理工程师和发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

注：不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。具体由招标人和中标人在合同签订阶段参照国家、省、市最新有关规定自行约定。

2.5工程施工技术要求

2.5.1严格按施工图纸、技术资料的要求及国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

2.5.2各种文物均属国家所有，中标人在施工过程中若遇有文物，应采取必要的保护措施并及时报请发包人处理，任何人不得隐瞒或私自占有。

2.6材料要求

2.6.1本工程招标范围内的工程材料由 中标人 采购。

2.6.2本工程的所有设备材料必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。不得使用来历不明的材料，不得使用国家明文禁止、淘汰的产品。所有主要工程材料必须具备生产许可证及出厂合格证。

2.7工程质量标准和保修期

2.7.1本招标工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准进行验收。

2.7.2工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，承包人应向发包人赔偿损失，具体由发包人和承包人在合同签订阶段参照国家、省、市最新有关规定自行约定。

2.7.3本招标工程的保修期按照国家现行建设工程保修有关规定的保修期限实行。保修期自验收合格之日起计，在保修期内承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承包人负责。在工程保修期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知24小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包商违约，不派员按发包人要求进行返修的，发包人可自行派人维修。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题，发包人可自行派人维修。若因承包人施工质量原因造成返修的，发包人自行派人维修，返修费用由工程保修金中扣除，若返修费用超出保修金时，发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不免除承包人对本工程的保修责任。

2.8工程竣工资料的要求

2.8.1承包人的工程档案资料必须符合招标人项目档案管理规定等有关规定，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。

2.8.2承包人应在工程竣工验收前依照国家有关验收规范、标准的有关规定提供工程资料，若工程资料不全或承包人不按规定提供工程资料，则不予进行工程质量验收及工程竣工验收，一切损失由承包人承担，工期不予顺延。承包人应在工程竣工验收通过后在合同约定时间内协助发包人完成工程竣工验收备案手续。

2.9保障农民工工资支付有关要求

2.9.1 中标人在签订施工合同后，在项目开工前必须开设农民工工资专用账户，中标人通过该工资专户按时足额向工人支付工人工资。政府投资项目施工中，招标人向财政主管部门申请拨付工程进度款的同时，应单独列明工人工资款项。财政部门依招标人的申请，将工程款中的工资款项（人工费）单独按时足额拨付到中标人的工资专户。

2.9.2投标人拟派项目负责人须履行工作职责，每月签到时间不能少于施工时间的80%。每月签到时间少于施工时间的80％的（当月累计6日没有考勤数据），每少签到一日罚款1000元。

2.10招标控制价

经审定的本工程招标控制价为6983867.71元（预算总造价下浮3%），其中安全生产费 103,209.87 元。

2.11投标保证金

本次招标投标人须提交投标保证金金额： 拾万 元（不得超过投标总价的2%，且最高不得超过50万元人民币）。

2.11.1投标保证金形式：☑电子保函(包括银行保函、担保公司保函、 保险保证保单等)；☑现金（银行转账）。

2.11.2投标保证金注意事项

2.11.2.1采用电子保函方式缴纳保证金的：保函可以为银行保函、商业保函、保证、保险等形式。投标人应在投标文件递交截至时间前，按投标保证金要求的金额，出具相应的保函。保函须由县级以上国有商业银行或股份制商业银行出具，且银行保函原件在递交投标文件时单独递交。保函的担保有效期应覆盖投标有效期。投标人提交的保函、保证、保险等均应为见索即付性质的、具有实质担保功能且具备可验证二维码等防伪功能的担保保函。

保函兑付条件：见索即付。发包人请求兑付时提交的文件包括以下三类：付款请求书、违约声明、汇票或发票。保函要求发包人请求兑付所需文件种类超出前述约定范围的，视为承包人未提供保函，发包人有权要求承包人重新提交符合前述约定条件的保函，承包人拒绝重新提供的，视为违约。

保函兑付及补充方式：如承包人在合同履行过程中有违约情形，发包人兑付保函成功后，承包人应立即继续提供保函，将保函履约担保金额补足至本合同约定的履约担保总金额。

2.11.2.2采用现金方式缴纳保证金的：投标保证金必须在投标截止时间前汇到招标人指定专用帐户，否则作废标处理。该投标保证金的银行汇款凭证必须注明广东省丰收糖业发展有限公司2024年水毁工程项目施工（可缩写），否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标申请人自负。该银行汇款凭证复印件、开户许可证复印件或基本账户开户许可证复印件是投标文件的一个组成部分，应放入投标文件中。

保证金汇款账户：

开户名：广东省丰收糖业发展有限公司

开户银行:农业银行雷州龙门支行

账号为：44625601040023871

3.结算原则及付款方式

3.1 结算原则

3.1.1本工程采用 R总价包干 合同。

投标人在投标报价时，必须根据招标人在招标前提供的施工图纸、工程量清单，并结合企业自身实际情况以及招标前的施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等因素和风险进行综合报价。

总价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及其他风险因素，在约定的范围内总价合同不作调整。

3.1.2结算原则：

（1）本工程采用固定总价合同，中标价为合同价。

（2）本招标工程的最后结算根据发包人提供工程的施工图、施工图说明、相关资料及说明，按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)及广东省与湛江市有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件进行工程结算。

（3）结算时，承包人提供项目结算单价不得超过招标文件公布的项目清单综合单价的5%，超过5%，按照项目清单综合单价增加5%进行结算。

（4）合同履行过程中，任何原因导致工程价款增加的（含签证），增加额度未超合同总价5%的（含5%）工程价款均由乙方承担，增加额度超出合同总价5%且在10%（不含10%）以内的部分工程价款，经甲方书面确认审批同意后由甲方承担，未经甲方审批同意实施的由乙方承担。工程价款超过合同总价10%以上的部分不予审批实施。

（5）结算时，以现场工程量为依据，除发包人引起的工程变更及经发包人书面同意的设计变更、暂定量、暂定材料价、规费外，其余不作调整。在施工过程中由于设计变更的非承包人原因导致的工程量增罚而引起的工程价款调整的项目，必须得到发包人和现场监理工程师的书面同意和签证，并执行湛建管[2004]137号文的规定才能进行相应调整。

（6）市区、城镇、城郊的工程如不满足绿色施工标准，不执行施工场尘污染防治，用工实名管理的工程，按系数计算的绿色施工安全防护措施费，结算时对实际不执行施工扬尘污染防治项问题的，应分别按相应专业工程绿色施工安全防护措施费基本费率的11.67%计算扣减工程款，实际不执行用工实名管理项问题的按基本费率4%扣减工程款，该两项费用实际实施情况以建设单位、监理单位、施工单位三方签证及附上照片为据。

（7）由于发包人引起的工程变更，设计变更的结算按照如下规定执行：

若合同价中有相应或类似的单价，则按中标价的相应单价计算；

若合同价中没有相应或类似的单价，则按现行有关定额计算或法定信息价并乘以中标价与招标控制价的比值；

若现行定额没有，则由发包人、承包人和监理公司进行市场调查，按市场价乘以中标价与招标控制价的比值，并报有关部门审核后确定。

报价参考说明（如有最新规范（规定），按最新规范（规定）执行。）：

（1）本工程的工程量按照《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)及广东省与湛江市有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件以及各专业工程计量规范等所规定的方式确定。

（2）投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，招标人将不予支付。

（3）除非合同中另有规定，投标报价（即投标总价）应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有的费用。

（4）投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（5）经确认的中标人投标总报价（中标价）为本招标工程计费范围内各项费用的总和。

（6）招标文件所提供的工程量清单列明的数量是根据设计图纸计算，是招标文件的组成部分，但它只是为投标人提供一个共同基础，不能完全作为最后对承包人进行工程款支付的依据，投标人不得自行修改工程量清单的项目和数量。否则招标人有权拒绝该工程量清单。

（7）投标报价的费用组成和计算方式：工程量清单计价的工程造价，应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金工程量清单采用综合单价计价，税金按照湛江市现行有关规定计算。

（8）投标报价应以招标人提供的施工图纸、资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及招标文件为依据编制。

（9）本招标工程不限制投标人在投标报价时使用何种定额，投标人应根据市场价格和企业自身优势并自行考虑风险情况后进行报价。措施项目费按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)及广东省与湛江市有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件的规定由投标人自行报价。安全生产费在投标报价时必须按招标控制价中的金额报价，不得改变金额，否则作废标处理。

（10）报价应结合投标人编制的施工组织设计。

（11）招标单位代付应由中标人支付的有关费用，在支付工程预付款中扣回。

（12）项目实施过程中产生的青苗补偿费均由中标单位进行承担。

（13）招标代理服务费由中标人直接支付给招标代理机构，计费标准按照发改价格【2011】534号文件中规定的“工程类”计费标准规定收取，以中标价为基准。本项目交易服务费由中标人按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的要求支付。

3.2付款方式

3.2.1本工程的中标价作为拨付工程进度款的依据。

3.2.2发包人按有关法律、法规向承包人拨付工程款。政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

3.2.3承包人在向发包人提交施工验收报告的同时递交竣工结算报告及完整的结算资料。

3.2.4发包人在收到承包人送交结算资料后，可委托政策规定的结算部门进行审核确定。

3.2.5承包人在向发包人提交一式叁份完整的、符合要求的工程技术档案资料后，持工程结算资料向发包人申请结算余款。发包人在收到申请及有关资料后，经审核无误后在扣除工程保修金后付清结算余额。

3.2.6工程质量保证金（保修金）：本招标工程保留工程结算总造价的 3% 作为工程质量保证金（工程质量保证金的形式可选用银行保函、工程质量保证担保或工程质量保险等）。发包人在缺陷责任期满后14日内，将剩余工程质量保证金和利息返还承包人。承包人提交与保险公司签订建设工程质量保证保险合同或保险单的，应当视同已经提交工程质量保证金。

## 4.招标文件的内容和效力

4.1招标文件的组成：

4.1.1招标文件包括下列内容：

招标公告、补充公告、变更公告、投标须知、 投标格式、工程量清单(不含清单组价信息的招标控制价电子文件，报价文件由投标人自行组价)、网上招标答疑纪要、修改通知、合同主要条款、技术资料与图纸（含设计图纸、工程地质勘察报告及施工用地范围）、工程量清单格式。

4.1.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、技术和报价要求、图纸资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。招标人有权拒绝实质上不响应招标文件要求的投标文件。

4.2招标文件的修改

4.2.1在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

4.2.2补充通知将在 广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心） 中该项目招标的答疑中发布，所有获得招标文件的投标人可自行上网查阅，该补充通知作为招标文件的组成部分对投标人起约束作用。

4.2.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知的内容考虑进去，招标人经 广东广垦糖业集团有限公司 同意，可酌情延长提交投标文件的截止时间。

4.3招标文件的效力

本招标文件是编制投标文件及中标后签订《施工合同》的依据（施工合同按国家最新示范文本执行）。

## 5.投标文件的编制要求

5.1 投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均使用中文（打印或手写）。

5.2投标文件的组成

5.2.1经评审的综合评估法商务文件组成。所有文件必须加盖投标单位公章（需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视为无效证件)：

5.2.1.1投标人的法人营业执照副本；

5.2.1.2投标人的工程施工资质证书副本；

5.2.1.3投标人的施工企业安全生产许可证；

5.2.1.4投标人基本账户开户银行出具的《基本账户信息》或基本账户开户许可证（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）；

5.2.1.5投标保证金电子保函或银行汇款凭证，采用电子保函方式的还须提供保费从投标人基本账户支出的凭证；

5.2.1.6拟派项目负责人的建造师电子注册证书。

5.2.1.7拟派项目负责人的身份证（正反面）；

5.2.1.8拟派项目负责人有效的水行行政主管部门或其授权机构颁发的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份水行政主管部门或其授权机构颁发的电子证照打印件）；

5.2.1.9 提供项目负责人投标截止日期近三个月（6、7、8月）的社保证明。

5.2.1.10在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的截图，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的截图（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目公告发布之日起查询结果有效）。

5.2.2投标格式

（1）投标报价书；

（2）派驻本项目人员数量表；

（3）对本项目资金使用及保证不拖欠分包单位工程款和农民工工

资的承诺书；

- 所有工程量的报价清单；

- 投标承诺函。

5.2.2.3《商务评分表》中所需的证明资料或投标人认为需要补充的内容，如有缺项不作为无效标条件，不计得分。（适用综合评估法）

5.2.3 技术文件的组成（适用综合评估法，技术文件为暗标评审，不得加盖电子印章）：

（1）技术文件封面；

（2）技术文件目录；

（3）施工组织设计；

5.3投标有效期

5.3.1投标文件在本须知规定投标截止日期起，在 90 个日历天内所有投标文件均保持有效。

5.3.2在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，招标人可以书面形式向所有投标人提出延长投标有效期的要求。投标人应以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

5.4投标保证金退还和不予退还情形

5.4.1未中标投标人的投标保证金在发出中标通知书后5个工作日内依法予以退还。

5.4.2中标人的投标保证金在按要求提供履约保证金并签署合同后5个工作日内依法予以退还。

5.4.3如投标人出现下列情况之一的，其投标保证金不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

②投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；

③中标人放弃中标资格；

④中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署施工合同。

5.5履约保证金

5.5.1为了保证本工程施工的顺利进行，招标人保证按合同规定拨付工程进度款同时投标人必须提供中标合同金额的10% 元人民币履约保证金（鼓励银行保函、保险等非现金方式缴纳履约保证金）。

R中标人交纳的履约保证金通过银行保函或有资质担保公司出具的有效担保函或保险公司出具的保证保险等担保函件方式执行的，在招标人和中标人签订施工合同之日起 10 日内向招标人提供有效的担保函件,在工程竣工之前，中标人要保证担保函件持续有效。

R中标人交纳的履约保证金通过银行转账方式执行的，在 招标人和中标人签订施工合同之日起的 10 日内将履约保证金转入招标人指定的帐户（开户名称： 广东省丰收糖业发展有限公司 ，开户银行： 农业银行雷州龙门支行，账号： 44625601040023871），并凭银行出具的资金转入有效证明和招标人确认该款项到帐后到招标人财务处领取履约保证金收款收据。

5.5.2若中标人未按上述规定出具履约保证金，招标人可取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

5.5.3中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。

5.5.4如中标人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后5个工作日内应中标人的要求退还履约保证金。

5.6招标答疑

5.6.1投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，需要招标人解释或说明的问题，请按规定向招标人和招标代理机构提出。

5.6.2本项目不组织现场踏勘，如有需要，投标人可自行前往现场踏勘，费用及安全问题自行承担。

5.6.3招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件和现场踏勘后可能提出的任何方面的问题，并由招标人和招标代理机构按规定在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）作出答复。

5.6.4招标答疑纪要作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

5.7工程等级填写要求

合格及以上，其他要求  合格  。

## 6.投标文件的制作与提交

6.1 投标人应向招标人提交投标文件（商务文件和技术文件）各1式7份（1正6副），提交的纸质投标文件均应按招标文件规定内容、格式编制并按“A4”幅面在左侧装订，并明确标明为“正本”和“副本”，投标文件封面采用附件的封面格式。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。副本可以是正本的复印件。副本需加盖封面章。

6.2 投标文件“正本”与“副本”均应使用黑色墨水打印或手写。招标文件规定投标文件中由法定代表人、项目负责人亲笔签名的地方，必须由投标人法定代表人、项目负责人亲自签名（盖签名章视为无效签名）；授权人只能代表法定代表人参加开标等活动，不得签署有关的投标文件。

6.3 全套投标文件应无涂改和行间插字和删改，除非这删改是根据招标人的书面通知进行的，或者是招标人造成的必须修改的错误。修改处须由投标文件签字人签字证明或加盖投标人的公章。

6.4 商务文件的装订、密封与标志

6.4.1 商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务文件封面采用附件的封面格式。

6.4.2 商务文件正、副本用不透明的密封纸包装在一个密封件中，商务文件的密封件封口处需加盖投标单位公章。

6.4.3 商务文件正本的封面及正文内每页加盖投标单位公章。副本可以是正本（已盖章签字）的复印件，副本封面加盖投标单位公章，副本正文内不用每页加盖投标单位公章。

6.5 技术文件的装订、密封与标志

6.5.1 技术文件按按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。有关图表可用A3纸打印，但必须按A4幅面折叠装订。技术文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件封面采用附件的封面格式，采用纯白色软皮纸装订。

6.5.2 投标人提交的技术文件正本，必须在封三（技术文件最后一页（封底）的内面）位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封（不得加盖公章），保密信封内装以下资料：内附打印的拟派项目人员配置表一张，由投标单位法定代表人或授权委托人亲笔签名并加盖单位公章。除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

6.5.3 投标人提交的技术文件副本不得标注投标人名称、派驻人员名称或其它任何可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

6.5.4 技术文件封面采用附件的封面格式，封面应采用纯白色软皮纸制作。

6.5.5  技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件正本单独密封，封包不加盖公章；副本不用单独密封，然后连同密封好的正本一起密封，封包不加盖公章。均用不透明包装材料包装并密封。

6.6 如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，招标人及代理机构将不承担技术文件放错或提前开封的责任，由此造成的提前开封的技术文件，招标人及代理机构予以拒绝而退还给投标人。

## 7.开标

7.1 开标、评标和定标活动在广州公共资源交易中心进行，由招标人或代理机构组织。

7.2 投标人法定代表人或其授权委托人按时参加（投标单位来人不得超过两人），投标文件由投标人法定代表人或其授权委托人凭7.2.1或7.2.2条款要求的资料递交，否则招标人及招标代理机构有权拒收投标文件。

7.2.1 如法定代表人递交投标文件的，同时提供以下资料：

①本人有效身份证原件；

②法定代表人证明书原件；

7.2.2 如授权委托人递交投标文件的，同时提供以下资料：

①本人有效身份证原件；

②法定代表人证明书原件；

③被委托人有效授权书原件；

7.3开标会议由招标人或代理机构组织主持。招标人和代理机构将当众检查、启封所有商务文件，对投标文件是否密封，当场公布核查结果，宣读并纪录投标文件的主要内容。如果投标人法定代表人或其授权委托人递交投标文件后不参加开标会议的，则视同投标人默认开标会议结果。

## 8.评标与定标办法和原则

本项目使用的评标办法是 综合评估法 。

评标委员会的确定。评标委员会由招标人组建，为7人组成，其中招标人或其委托代表2人，专家5人，评标专家确定方式：广东省综合评标专家库中随机抽取5人，评标委员会负责人在随机抽取的专家中选举产生。

评标过程中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人应在规定的时间内答复，未能按时答复的，视同放弃澄清。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

8.1投标文件有下列情况之一者由评标委员会确认为无效标：

8.1.1需要年审的证件到期未年审，不能提供有关行政主管部门未组织年审的说明；

8.1.2投标报价高于招标控制价，或低于成本警示价但不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，或低于工程成本价的；

8.1.3招标文件中注明要求签字盖章却没有按要求签字盖章的，或能认定属冒充签名的；

8.1.4投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8.1.5投标文件附有招标人不能接受的条件；

8.1.6质量等级填报不按招标文件规定填写的；

8.1.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

8.1.8未按照本招标文件要求编制投标文件，或在“投标文件的组成”中有缺项的；

8.1.9违反有关法律法规规定的，如投标文件互相雷同、围标、串标等情况的；

8.1.10未能按招标文件的规定提交投标保证金的；

8.1.11未按照招标文件中报价说明要求进行报价的。

8.1.12在综合评估法技术文件（暗标）内标注投标人名称、派驻人员名称或发现其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记的。

如果投标文件中存在缺陷或不足，但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得废标。

8.2综合评估法

综合评估法主要是采用打分的形式，评审并汇总投标文件的技术标、经济标、商务标得分，按总得分从高到低的顺序依次确定前三名为中标候选人。投标文件满分为100分，其中技术标占 40 分，商务标占 30 分，经济标占 30 分。

8.2.1评审方法及标准

8.2.1.1技术文件评审（暗标评审）

（1）初步评审

①初步评审主要是审查技术文件是否实质上响应招标文件要求。

②评标委员会按招标文件规定的标准，对技术文件进行初步评审（详见附表1.1《技术文件初步评审标准表》）。

③实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

④重大偏离或保留是指下列情况之一：

A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

C.纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

⑤实质上未响应招标文件的投标文件将作为无效标处理，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。

(2)详细评审

①评标委员会成员根据技术标评分标准对所有投标人的各项评审因素进行独立自主打分，再分别汇总各份技术标得分。评标委员会评审完技术文件得分后揭晓投标人身份，记录投标人技术标得分。

②评审因素详见附表1.2《技术标评分标准表》。

附表1.1              技术文件初步评审标准表

| 序号 | 评审内容 | 投标人A | 投标人B | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提交的技术文件（暗标）内不得标注投标人名称、派驻人员名称或发现其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。 |  |  |  |
| 2 | 投标人提交的技术文件封面采用附件的封面格式。 |  |  |  |
| 3 | 投标人提交的技术文件实质上响应招标文件要求。 |  |  |  |

附表1.2            技术标评分标准表（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工组织布置及规划 | [10]分 | （1）对项目的基本情况了解全面、准确，施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强，得8-10分； （2）满足工程建设需要，施工总体布置规划、施工进度计划基本可行，得5-7分； （3）一般但不被评定为不响应的得1-4分。 （4） 不响应或不提供不得分。 |
| 2 | 重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施 | [10]分 | （1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，得8-10分； （2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得5-7分； （3）一般但不被评定为不响应的，得1-4分。 （4）不响应或不提供不得分。 |
| 3 | 工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施 | [10]分 | （1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效，重点突出的，得8-10分； （2）对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基本可行，重点较为突出的，得5-7分； （3）一般但不被评定为不响应的，得1-4分。 （4）不响应或不提供不得分。 |
| 4 | 劳动力安排计划 | [5]分 | 投标人需根据项目实际对主要施工工序、各种工种劳动力安排、投入计划与进度计划的符合程度、高峰期的劳 动力进行设置。横向对比各投标文件，按下列标准进行打分： （1）各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，投入计划与进度计划呼应，较好地满足施工需要，高峰期拟投入的劳动力充分满足的，得4-5 分； （2）各主要施工工序有的劳动力安排计划，投入计划与进度计划基本呼应，基本满足施工需要。高峰期拟投入的劳动力比较满足的，得2-3分； （3）能提供劳动力安排计划的得1分； （4）不响应或不提供不得分。 |
| 5 | 拟投入的主要机械与设备计划 | [5]分 | 投标人需详细列明项目所需的全部机械的数量、型号等。须提交拟投入的施工机械、设备、机具的组织计划。横向对比各投标文件，按下列标准进行打分： - 组织计划详细、周密，设备种类和数量、选型配置、 进场时间安排科学合理，完全满足施工需要,得4-5分； - 组织计划详细、周密，设备种类和数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要,得2-3分； - 能提供拟投入主要机械与设备计划的得1分； - 不响应或不提供不得分。 |

8.2.1.2商务文件评审（明标评审）

(1)初步评审

①初步评审主要是审查商务文件是否实质上响应招标文件要求。

②评标委员会按招标文件规定的标准，对商务文件进行初步评审（包括资格评审、形式评审和响应性评审，详见附表2.1《商务文件初步评审标准表》）。

③实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

④重大偏离或保留是指下列情况之一：

A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

C.纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响;

D.实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。

(2)详细评审

①评标委员会成员根据招标文件商务标评分标准，对每个投标人的商务文件进行评审，计算出每个投标单位的商务得分。

②商务部分评审属于客观分评审，每位评委对同一个投标人的打分应一致，如不一致的，由评标委员会采用少数服从多数的原则确定最终得分，并做好记录。

③评审因素详见附表2.2《商务标评分标准表》。

附表2.1         商务文件初步评审标准表

| 评审因素 |  | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 标准 | 投标人资格内 容 | 符合“招标公告”投标人资格要 求规定 |  |  |  |
| 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |
|  | 投标报价书签 字盖章 | 有法定代表人亲笔签名和加盖投 标人公章 |  |  |  |
|  | 投标文件格式 | 符合“招标文件”的要求 |  |  |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
| 响应性评 审标准 | 投标报价 | 无高于招标最高限价 |  |  |  |
|  | 投标内容 | 符合“招标公告”规定 |  |  |  |
|  | 工期 | 符合“招标公告”招标工期规定 |  |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合“投标须知”规定 |  |  |  |
|  | 投标保证金 | 符合“投标须知”规定 |  |  |  |
|  | 实质上响应招 标文件要求 | 基本符合招标文件提出的要求， 无重大偏离或保留 |  |  |  |

备注：响应性评审标准的投标报价一项在初步评审时只对投标报价是否高于招标最高限

价进行评审。

附表2.2     商务标评分标准表（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似工程业绩 | [9]分 | 近5年投标人每完成1项类似工程业绩，得3分。 类似工程业绩指：合同金额大于430万的水利水电工程。 此项最多计3个业绩，最高得9分 |
| 2 | 企业类似工程奖项 | [6]分 | 1.近5年投标人每完成1项水利水电工程获得省级或以上奖（见附表），得 2分； 2.近5年投标人每完成1项水利水电工程获得市级奖（见附表），得 1分。 此项最多计3个奖项，最高得6分。 |
| 3 | 拟派项目负责人类似工程业绩 | [3]分 | 近5年以项目负责人身份每完成1项类似工程业绩，得3分，最高得3分； 类似工程业绩指：合同金额大于430万的水利水电工程。 |
| 5 | 项目管理 人员综合素质 | [6]分 | 满足《拟派驻本项目主要人员数量表》的基础上，项目管理人员综合素质增加： - 项目负责人具有水利水电类高级工程师或以上职称得2分，具有水利水电类工程师职称得1分；本项最高得分2分； - 技术负责人具有水利水电类高级工程师或以上职称得2分，具有水利水电类工程师职称得1分；本项最高得分2分； - 《拟派驻本项目主要人员数量表》（除项目负责人、技术负责人）中每具有一个工程师以上职称得0.5分。最高得2分。 备注：投标人需提供相关证书、职称证、投标截止日期近三个月（6、7、8月）的社保证明。 |
| 6 | 其他 | [6]分 | 1. 投标人同时具有有效期内环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，得6分，每少一个扣2分，扣完为止。 备注：提供认证证书复印件，否则不得分。 |
| 参考说明 |  | 1.类似工程业绩（注:每项1-4分）： （1）“类似工程”是指 水利水电工程。 （2）完成上述对应工程类别的合同价或规模已达到招标项目的60%，即 430万元 。 （3）业绩证明材料以 合同协议书、竣工验收证书 为准，取得业绩时间以 竣工验收证书 为准。 2.类似工程奖项（注:每项1-4分）： （1）“类似工程”是 水利水电 工程。 （2）奖项证明材料以为 获奖证书 准，取得奖项时间以 获奖证书落款 时间为准。 （3）合同价和规模不作要求。 3.近5年是指以投标截止之日（含）为基准倒算5年期间。 4.同一项目有1个以上不同奖项时按照得分较高的计算，不予重复计分。同一奖项当投标提供的省级或以上奖已加满分时，剩余的可以代替市奖加分，以此类推。 5.若业绩、奖项证明材料中的单位名称与投标单位名称不一致的，需提供有效变更证明，否则不予计分。 6.评审因素中的计分项，若不符合计分要求或缺项、辨认不清，则该项不予计分。 |  |

8.2.1.3经济标评审

（1）成本警示价：

本工程成本警示价为招标控制价的 85 %（范围：80%至85%之间）。若评审投标价格低于投标人成本警示价时，评标委员会应当要求报价低于成本警示价的投标人对其报价作出不低于成本的书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决,并且招标监管部门可以给予不良投标行为通报。

（2）投标报价排序：对投标人的投标报价由低往高排序。

（3）有效报价范围：不高于招标控制价，且不低于工程成本价。

（4）计算评标基准价：

①当10≦有效投标人数量时，按照上述报价次序，对称去除前后相同数量（20%×有效投标人数量，四舍五入保留整数）投标人的投标报价（不参与均价计算，但保留中标资格），剩余报价的算术平均值作为评标基准价。

②当6≦有效投标人数量≦9时，按照上述报价次序，对称去除前后各一名投标人的投标报价（不参与均价计算，但保留中标资格），剩余报价的算术平均值作为评标基准价。

③当3≦有效投标人数量≦5时，全部报价的算术平均值作为评标基准价。

（5）报价得分：

投标报价等于评标基准价为满分（30），采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣 2 分（范围：0.5至3分），每低于评标基准价1％的扣 0.5 分（范围：0.5至2分），计算出投标人的投标报价得分（得分四舍五入精确到小数点后2位）。

8.1.1.4评标结果

（1）技术标、商务标和经济标得分相加即为综合得分（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。

（2）评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

（3）中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，采用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： 以技术得分高的排列在前，再相同的，则由评标委员会通过投票表决。任何人不得非法干预、影响投票表决过程，评标委员会以记名投票方式进行投票，按得票数量多的排名在前确定名次。

8.3投标文件的澄清和补正

8.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

8.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

8.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

8.4评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当要求如实记载以下内容：

8.4.1基本情况和数据表；

8.4.2评标委员会成员名单；

8.4.3开标记录；

8.4.4符合要求的投标一览表；

8.4.5否决投标的情况说明；

8.4.6评标标准、评标办法或者评标因素一览表；

8.4.7经评审的价格或者评分比较一览表；

8.4.8经评审的投标人排序；

8.4.9推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

8.4.10澄清、说明、补正事项纪要。

评标委员会在评标报告签字后，本项目评标办法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可做调整。

## 9.确定中标单位

招标人根据评标委员会提供的评标报告和推荐的中标候选人排列的先后顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，并在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）将中标候选人公示不少于3日（最后一日须为工作日），如在公示期间有接到异议的，经核实若存在与本招标文件无效标条件相符的，可废除其中标资格。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

10.授予合同

10.1中标通知书

10.1.1评标结果经过3日（最后一日为工作日）公示后，并确认不存在投诉以其他影响中标结果的情形，招标人将以书面的形式向确定为中标的投标人发出中标通知书，中标通知书为合同的组成部分。

10.1.2中标通知书发出后，招标人应在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布中标结果公告，即视为将中标结果通知所有的投标人。

10.1.3中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人无合理原因而改变中标结果的，或中标人放弃中标的，应依法承担法律责任。

10.2签订合同

10.2.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同，不能再签订背离合同实质性内容的其他协议。政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

10.2.2招标人和中标人将在自中标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，若因中标人原因(无正当理由或非不可抗力)不能在 30日内与招标人签订书面合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第三部分    投标格式

# 投标格式一

投 标 报 价 书

：

一、根据你方工程的招标文件，经考察工程现场研究上述工程招标文件所有条款后，现投送该工程投标文件，我方愿以人民币（大写）：  ,                           （小写）:       元的报价，按招标文件之规定范围与条件以及投标文件所有条款的承诺，承担责任。

二、一旦我公司中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在接到开工令后在要求时间内开工，在限定工期     日历天内完成并移交合同规定的全部工程。工程质量达到合格或以上等级。

三、项目负责人姓名：          ；资格等级:           。

四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

五、我方理解：你方不必一定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

投标人：          （盖章）

法定代表人：      （亲笔签名）

日期：    年    月    日

# 投标格式二

拟派驻本项目主要人员数量表

| 岗位名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 项目技术负责人 | 1 |
| 施工员 | 1 |
| 安全员 | 1 |
| 质检员 | 1 |
| 材料员 | 1 |
| 资料员 | 1 |
| 劳资专管员（施工总承包单位设） | 1 |

注：本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员中标后，严格按照建设工地实名制管理规定，对施工现场人员建立基本信息档案，实施实名制管理。

投标人：        （盖章）

法定代表人：        （亲笔签名）

日期：    年    月    日

# 投标格式三

投入本招标工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 预计进 场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 投标格式四

对本项目资金使用及保证不拖欠分包单位工程款和

农民工工资的承诺书

致   （招标人）    ：

如果我们的投标被接受，我们保证对本项目的工程款实行专款专用，保证所有工程款项均投入到本项目中。保证按专业工程资金使用计划及完成进度情况足额支付专业工程分包单位的工程款；并按国家的有关规定制订保证农民工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的农民工工资计划，否则将无条件接受合同条款的处罚，弥补发包人的损失，直至解除合同。因我方未能履行对本承诺和《施工合同》条款的责任，在你方宣布解除合同时，解除合同前我方对项目建设投入的人工和材料、设备等的经济支出，视为我方对本项目的无偿贡献，不需你方追偿。并保证在你方宣布解除合同时的    日时间内自行撤离人员和设备，由你方选定的接替建设的工程队伍接替施工。若不自行撤离人员和设备，在工地的人员和设备由你方处置或使用，听任你方支配和使用的设备我方不收任何费用（包括：使用我方不撤离的设备不收取租赁费用、折旧费等）。

如若中标，除合同规定的不可抗力和招标人认为的合理原因之外，我们承诺将按农民工工资及时发放方案及保证措施发放民工工资，否则，将无条件接受合同条款的处罚。

投 标 单 位（盖章）：

法定代表人（亲笔签名）：

日期：    年    月    日

# 投标格式五

工程

工程量清单报价表

投  标  人：            （单位盖章）

法定代表人：            （亲笔签名）

编制时间：    年    月    日

# 投标格式六

投 标 总 价

招标人名称：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：            （单位盖章）

法定代表人：            （亲笔签名）

编制时间：   年   月   日

# 投标格式七

投标承诺函

（招标人）：

我单位在完全理解并同意本项目招标文件的要求的情况下参与投标，并作出以下承诺：

- 同意招标文件要求的条件，投标文件未附有招标人不能接受的条件。

- 我方投标人拟派项目负责人。从开标之日起不在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

- 我方承诺所递交的投标文件资料全部真实有效，若在投标后被发现投标资料存在弄虚作假行为，我司愿意接受放弃中标处理，并接受相关部门相应的处罚。

- 我方完全响应招标文件的工期、质量要求、投标有效期等要求。

- 我方愿意承担违反本承诺的法律责任

（投标人可自行补充其他为响应招标文件的承诺）

投 标 单 位（盖章）：

法定代表人（亲笔签名）：

日期：  年  月  日

# 附件2-1：商务文件封面

工程施工招标

商

务

文

件

投  标  人：			（单位盖章）

法定代表人 ：		（亲笔签名）

项目负责人：			（亲笔签名）

项目技术负责人：	（亲笔签名）

日  期 ：		年		月		日

# 附件2-2：技术文件封面

工程施工招标

技

术

文

件

# 第四部分 合同条款及格式

详见附件