**福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目园林绿化工程施工专业承包补充招标公告**

福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目园林绿化工程施工专业承包（项目编号：JG2022-12053）（以下简称“本项目”），于2022年 4月 30日在广州公共资源交易中心网站发布招标公告，现对原招标公告和招标文件的相关内容调整如下：

一、原招标公告第五条第2、（1）修改为：

（1）招标内容、规模：主厂北区、厂前区（生产管理楼）和炉渣厂区（含边坡复绿）、主厂东南区的儿童科普乐园北部休闲区内的园林绿化，园建设施及水电配套设施的采购及施工。包括但不限于土方工程、景观工程、室外园林建筑和结构、电气照明、弱电系统、给水、排水、绿化种植、招标方一二期工程原有乔木和绿植移栽等。具体以招标文件、技术需求书及工程量清单、招标图纸为准。

二、原招标文件投标须知前附表项目8修改为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 全厂园林绿化及配套设施的采购及施工工期200个日历天，计划开工时间为2022年6月13日（具体开工日期以监理或者发包人下发开工令为准），计划竣工验收时间为2022年12月31日。 |

三、原招标文件投标须知前附表项目16修改为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.1 | 踏勘现场 | 时间：自公告发布之日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：本项目位于广州市黄埔区（原萝岗区）九龙镇福山村福山循环经济产业园（广州东部固体资源再生中心）的拓展地块（即西片区）。 |

四、原招标文件投标须知前附表项目25修改为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 成本警示价（如有） | 本项目成本警示价为人民币13651639.29元（按最高投标限价的88%计算）。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。注：为充分体现招标人意愿及落实项目业主负责制，警示价由招标人决定。 |

五、原招标文件46.6.2

条款号：46.6.2 修改类型：修改

原文：46.6.2当报价等于评标参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣0.6分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得出报价得分，得分按四舍五入的原则保留两位小数。

现文：46.6.2当报价等于评标参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣0.8分，每低于评标参考价1%，扣0.4分，扣至0分为止，得出报价得分，得分按四舍五入的原则保留两位小数。

六、原招标文件附件13《技术部分（项目实施能力）审查评分表》“项目管理机构能力”修改为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **取值范围** | **评审内容** |
| **名称** | **子项** |
| **一、项目管理机构能力** | 项目负责人能力 | 25 | 1. 项目负责人能力：

（1）具有园林绿化或风景园林专业副高级工程师或以上技术职称的得15分；具有园林绿化或风景园林专业中级工程师技术职称的得7.5分。本小项最多得15分。（2）从业经历按以下条件计取得分：①从业经历为10年（不含本数）以上的，得10分；②从业经历为5-10年的，得5分；③从业经历为5年（不含本数）以下的，得2.5分。本项累计最多得25分。注：不提供相关证书及证明材料或不符合上述条件的不得分。须提供身份证、毕业证、社保等相应证明材料扫描件（从业经历按毕业证的颁发年限为准）、社保证明材料（投标截止时间前6个月（2021年10月至2022年3月）在本单位连续购买社保的证明资料，退休人员则需提供相关的退休证明及企业返聘证明材料）。以上人员均与项目负责人和技术负责人不能为同一人。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。 |
| 企业技术力量配备 | 30 | 2、技术负责人：1. 具有园林绿化或风景园林专业正高级工程师技术职称的得20分；具有园林绿化或风景园林专业副高级工程师技术职称的得10分，具有园林绿化或风景园林专业中级工程师技术职称的得5分，本小项最多得20分。

（2）从业经历按以下条件计取得分：①从业经历为20年（不含本数）以上的，得10分；②从业经历为15-20年的，得5分；③从业经历为15年（不含本数）以下的，得2.5分。本项累计最多得30分。注：不提供相关证书及证明材料或不符合上述条件的不得分。须提供相应证书扫描件（从业经历按毕业证的签发日期开始计）、社保证明材料（投标截止时间前6个月（2021年10月至2022年3月）在本单位连续购买社保的证明资料，退休人员则需提供相关的退休证明及企业返聘证明材料）。以上人员均与项目负责人和技术负责人不能为同一人。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。 |

七、本项目名称为“福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目园林绿化工程施工专业承包”，设计图纸及其他招标资料不一致的均以此为准。

八、附件中上传了本项目EXCEL格式的工程量清单供投标人下载。

九、具体开标评标时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

十、原招标公告、招标文件内容与本补充公告内容不一致之处，以本补充公告为准，其他内容不变。

招标人：广州环投福山环保能源有限公司

日 期：二〇二二年五月十六日