**南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹协调技术服务**

任务书

1．项目背景及必要性

2017年1月19日经国务院同意，原国家海洋局正式印发实施《海岸线保护与利用管理办法》，提出优先保护海洋生态环境，加强海岸线保护与利用管理，实现自然岸线保有率管控目标，构建科学合理的自然岸线格局等要求。

2021年7月，广东省自然资源厅分别印发了《关于印发海岸线占补实施办法（试行）的通知》、《海洋生态修复技术指南（试行）》，要求加强海岸线保护与利用管理，推进海岸线整治修复，提高海洋生态修复工作的科学化、规范化水平，提升海洋生态系统的质量和稳定性，促进区域协调发展和生态文明建设。

2024年4月，根据《广东省人民政府办公厅关于印发海岸线保护整治修复实施方案(2023-2025年)的通知》的要求，广州市规划和自然资源局关于印发《广州市海岸线保护整治修复工作方案(2024-2025年)》，通过推进海岸线综合整治、实施魅力沙滩、加快海岸线生态修复，实施海岸线绿美行动、开展海堤达标建设、开展自然侵蚀岸线生态修复、实施滨海湿地恢复工程、推进美丽海湾建设等具体手段，在全市范围开展海岸线专项整治修复工作。其中，南沙区是重点区域之一。

同时，为加快落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的良好局面，落实黄坤明书记提出的将南沙作为“未来广州”打造，建设自然生态岸线、环保、人与自然和谐共处的未来城市的总体要求，广州市南沙区在万顷沙南部片区建设面积约70万㎡的南沙全民文化体育综合体，建设南部片区“对外交流”的平台。其中南沙全民文化体育综合体生态堤防是南沙全民文化体育综合体的重要组成部分，串联了综合体核心区和南沙湿地公园，生态区位重要。

综上所述，南沙区拟以综合体片区河口水系为脉，对标国际一流湾区，构建融防洪潮、防风、生境营造、文化休闲、产业赋能等多功能的自然生态海岸线，彰显南沙水生态文化魅力，塑造珠水如画的世界级滨水区。在建设实施过程中，必须将海岸线保护整治修复工作作为重点，统筹落地。

南沙全民文化体育综合体海岸线及内河涌保护整治修复范围总长约11436m，涉及南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）、南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）一期、（21涌以北）二期、南沙全民文化体育综合体生态堤路建设工程 (20-21涌东)等工程占地及堤外区域。项目区域涉及的工程分属多家设计单位开展单项设计，本项目任务需要以统一、协调、有机互补的思路开展海岸线保护整治修复的咨询工作，并将咨询意见和成果贯彻到相关工程项目设计中，因此开展南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹协调服务是必要的。

2．工作依据

1）《广州市国土空间规划（2020-2035）》；

2）《广州南沙新区国土空间总体规划（2021-2035）》；

3）《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》；

4）《广东省人民政府办公厅关于印发海岸线保护整治修复实施方案(2023-2025年)的通知》；

5）《广州市海岸线保护整治修复工作方案(2024-2025年)》；

6）《广州市南沙区碧道建设总体规划 （2020～2035年）》；

7）《广东省生态海堤建设“十四五”规划》（广东省水利厅，2021年12月印发）；

8）《国土空间规划城市设计指南》；

9）《城市设计管理办法》。

1. 项目工作范围、任务及目标

3.1项目范围

南沙全民文化体育综合体自然生态海岸线及内河涌总长约11436m，工作范围涉及北侧十九涌南岸堤防、南侧二十一涌外堤防、东侧灵新大道（十九涌至二十一涌段）、西侧洪奇沥水道堤防等。

3.2工作任务

南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹和协调工作包括以下任务：

1）本项目咨询工作主要围绕建设多元复合的自然生态海岸线体系的目标，协同生态、景观、水文、水工等多专业，综合考虑生态链、食物链、鸟类生境、湿地系统设计，以保障综合体的防洪（潮）能力为基本要求，补充现代公共设施服务为内容，把区域相关范围作为统一有机的整体，实现自然生态岸线为目标。

包括但不限于：项目背景调研及分析、开展调研、制定设计策略及行动、保障海堤达标建设、实施滨海湿地恢复工程及海岸线绿美行动、推进美丽海湾建设等。

2）统筹和协调工作主要针对本项目相关的工程设计和景观工程设计的设计单位，展开自然生态海岸线设计统筹协调服务，高标准打造珠江口自然生态海岸线建设新名片，促进建设自然生态海岸线要求在各堤段中有效落实。

包括但不限于：

1）围绕海岸线保护整治修复咨询的目标要求，聚焦设计理念及设计方案的创新性；

2）从项目设计理念思路、总体布局等方面提出统一的措施建议；

3）对自然生态海岸线建设方案的初步设计至施工图设计中遇到的问题（如水文化、水生态、水经济等）提出统筹设计建议，或者相关引导和评判；对需要统筹考虑的设计问题，提出统筹建议；如遇重大问题，协助业主召开专题研究会议。

4. 成果提交要求

形成南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询相关成果汇总；统筹协调服务获得南沙大型城市综合体建设指挥部组织的技术论证或认可。