广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目第三方监测服务

招标文件

招标人：广州地铁集团有限公司、广州中医药大学   （盖单位章）

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司（盖单位章）

2024年 9 月    日

目  录

第一卷	4

第一章招标公告（适用于公开招）	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	7

4. 招标文件的获取	8

5. 投标文件的递交	8

6. 发布公告的媒介	9

7. 联系方式	9

附件一：投标人声明	11

附件二：以往工程中因违约被业主书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单	12

第二章投标人须知	14

投标人须知前附表	14

1. 总则	25

2. 招标文件	28

3. 投标文件	29

4. 投标	32

5. 开标	33

6. 评标	33

7. 合同授予	34

8.纪律和监督	35

9. 是否采用电子招标投标	36

10. 需要补充的其他内容	36

第三章评标办法（综合评估法）	42

评标办法前附表	42

初步评审	42

详细评审	43

1. 评标方法	49

2. 评审标准	49

3. 评标程序	50

第四章合同条款及格式	52

第1节 合同协议书	53

第2节 合同条款	57

第3节  合同附件	74

第二卷	81

第五章委托人要求	81

一、第三方监测要求	82

二、适用规范标准	96

三、成果文件要求	96

四、委托人财产清单	97

五、委托人提供的便利条件	97

六、第三方监测人需要自备的工作条件	98

七、委托人的其他要求	98

第三卷	99

第六章投标文件格式	100

目录	102

投标文件内容编制说明	103

1.投标函及投标函附录	104

（一）投标函	104

（二）投标函附录	106

2.法定代表人身份证明	107

3.法定代表人授权委托书	108

4.第三方监测单位组织机构表	109

5.工程量清单	110

（一）工程量清单说明	110

（二）工程量清单费用组成	110

（三）工程量清单	110

（四）工程量清单附件说明	117

（五）工程量清单附件	118

（六）工程计量与支付规定	121

6.合同条款响应性承诺书	124

7.廉洁承诺书	125

8.拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表	126

9.监测工作规划	127

10.信誉和业绩情况	128

（一） 房建基坑工程监测经验	128

（二） 其它类似工程监测经验	128

11.资格审查资料	130

（一）基本情况表	130

（二）拟委任的主要人员汇总表	131

（三）主要人员简历表	132

（四）投标人声明格式	133

（五）广州市住建行业信用管理平台企业信息登记截图	134

（六）其他符合第二章第1.4.1条款规定的证明材料	135

12.广州地铁集团信息化系统使用承诺函	136

13.须评审的其他资料（格式自拟）	140

第四卷　招标用参考资料及图纸	141

# 第一卷

# 第一章 招标公告

广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目第三方监测服务招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目已由《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2402-440111-17-01-804628）、《广东省教育厅关于广州中医药大学三元里校区地铁上盖建设项目初审意见的复函》、《广东省发展改革委关于广州市城市轨道交通十一号线工程可行性研究报告的批复》（粤发改交通函﹝2015﹞2562 号）批准建设，项目业主为广州中医药大学、广州地铁集团有限公司（联合招标），建设资金已落实，出资比例为人才公寓建设（大学自筹100%）；学生宿舍建设（财政投资45%、企业自筹55%），招标人为广州中医药大学、广州地铁集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的第三方监测服务进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

招标项目名称：广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目第三方监测服务。

工程建设规模：广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓总建筑面积约为42955.52 平方米，其中地上共计19 层，建筑面积约为31195.52 平方米，地下共计2 层，建筑面积约为11760.00 平方米。建筑高度60 米，底部3 层为4.5 米层高的裙房，2 至19 层为3 米层高的人才公寓，公寓套数216 套；地下共计2 层为车库，包含车位287 个。主要建设内容包括：人才公寓、图书馆、多功能厅、地下室等。

广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍总建筑面积约为22100 平方米。建筑高度60 米，层高14 层，首层为4.95 米高的架空层，2 至14 层为3.6 米层高的学生宿舍，拟建设533 间宿舍。

工程建设地点：广州市白云区机场路12 号广州中医药大学三元里校区。

工程概算、建筑安装工程费：人才公寓建设（总投资估算约为 27192.72万元，工程费用约为 24250.50万元），

学生宿舍复建（总投资估算约为 16199.64万元，工程费用约为 12762.68万元）。

2.2招标范围

第三方监测标段划分： 1个标段

第三方监测服务范围：（1）广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目土建工程所对应的第三方监测服务工作包括拟建人才公寓基坑监测；工程主体沉降观测、高大支模监测；工程周边建（构）筑物（含管线）沉降观测；既有地铁线监测等；

（2）相关服务工作：①根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

②根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备,并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。

③与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测和建筑物主体沉降观测工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案。

④在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

第三方监测服务期限：乙方的服务时间自甲方发出书面通知要求开始，完成所有监测项目、技术成果通过审批且工程竣工验收合格及归档资料移交完毕且缺陷责任期满后服务期结束。甲方对工期进行调整或工期拖延，监测服务期也作相应调整或顺延。

第三方监测服务阶段要求：（1）编制监测方案。根据设计文件、施工组织设计、相关规范、相关行政职能部门要求和招标人要求，结合项目实际情况，编制监测方案。在本合同签订后15 天内将监测方案上报招标人审核批准，确保监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批。监测专项方案如需组织专家论证的，由招标人负责组织开展相关专家论证工作，但由此产生的相关费用由中标人承担。同时，由中标人负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。以上工作内容的相关费用已包含在中标价中，不再另行计取。

（2）在进行监测服务过程中，由中标人负责与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门进行协调，由此产生的相关费用已包含在中标价中，不再另行计取。

（3）中标人提交的监测报告在招标人项目实施期间或竣工验收备案时发现有遗漏或错误或需补充提供的，中标人应无条件进行补充或修订直至完成竣工验收备案相应工作，由此产生的相关费用已包含在中标价中，不再另行计取。

（4）监测数据的有关信息应按政府有关规定通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此产生的相关费用已包含在中标价中，不再另行计取。

（5）中标人依据工程进展情况，动态和定期监控、统计现场送检的情况、数量、监测费用使用情况等内容，并定期与监测方案比对，每季度将比对结果书面报告中标人。

第三方监测服务最高投标限价：含税控制总价为人民币2078331.51元。

含税分项控制价：

（一）人才公寓建设项目第三方监测服务：人民币1351870.21元。

（二）学生宿舍复建项目第三方监测服务：人民币 726461.30元。

2.3本项目采用资格后审方式。

2.4招标失败的情况

若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标；通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

2.5合同签订

按资金来源不同，广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目与广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目分签合同。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质，具备相应业绩，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监测能力。

3.1.1投标人须具备建设行政主管部门颁发的资质要求：工程勘察综合类甲级，或者具备工程勘察专业类岩土工程甲级及工程测量甲级资质，资质证书在有效期以内。香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。 注：香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

3.1.2投标人自2019年 1月1 日至今完成过质量合格的且与本监测招标项目投标人所需资质一致的单个合同金额不小于45 万的类似工程监测业绩。业绩证明须同时提供中标通知书或免招标证明、合同关键页、经业主认可的监测总结报告或其他相关完工证明材料。（注：类似工程指：房建基坑工程监测，以及本项目其它主要招标内容的建（构）筑物沉降观测、高支模监测、既有地铁线自动化监测等，其中一项或多项监测业绩，且监测部分合同金额不少于45万元或以上的项目）。

如果上述资料未能清晰反映实施单位、时间、合同金额、项目类型等有关特征及必要信息的，还需提供由建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料复印件（或扫描件）。

业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以技术服务合同（不含补充合同）为准。完成时间以相关完工证明材料文件为准。

3.1.3投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

3.3其他要求

3.3.1投标人参加投标的意思表达清楚，法定代表人证明书及投标人代表被授权有效。

3.3.2标人已按规定格式签字盖章《投标人声明》（格式见本招标公告附件一）作为投标人资格要求之一，此《投标人声明》应同时作为投标函中资格审查资料的组成部分。

3.3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目投标，也不得与其他单位组成联合体分别参加同一项目投标（联合体内各成员之间不受本条限制）。

3.3.4投标人自 2022年1月1 日至今未因检（监）测工作中存在伪造检（监）测数据、出具虚假检（监）测报告被各级建设、交通行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报。（在《投标人声明》中承诺）

3.3.5在本公告发布时，投标人未在以往工程中因违约被广州地铁集团有限公司书面拒绝投标和被拒绝参与广州地铁集团有限公司管辖的新项目的名单（在拒绝投标的期限内，名单详见本招标公告附件二）。

3.3.6在投标截止时间前，独立投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单（拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单以交易中心比对结果为准，以开标当天查询结果为准）。

3.3.7资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立了企业信用档案。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。

## 4. 招标文件的获取

4.1（B）凡有意参加投标者，请于2024年   月   日   时   分至2024年   月   日   时 分（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（http//www.gzggzy.cn）（ 电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

投标人应在递交投标文件截止时间前登录广州公共资源交易中心网站（http//www.gzggzy.cn）办理企业信息登记，办理方法详见广州公共资源交易中心网站指引（http//www.gzggzy.cn）。

## 5. 投标文件的递交

5.1（B）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年   月   日   时   分，投标人应在截止时间前登录http://www.gzggzy.cn通过广州公共资源交易中心数字交易平台 递交电子投标文件。

投标文件备用光盘/U盘递交时间：2024年   月   日   时   分至2024年   月   日   时   分（备注：填写时间为投标截止前15分钟开始递交至投标截止时间止）

投标文件备用光盘/U盘递交地点：广州公共资源交易中心   室

5.2（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。采取电子投标时，逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

5.3（B）投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn)和广州地铁集团有限公司网站“www.gzmtr.com上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网网站发布的文本为准。

发布招标公告开始日期（含本日）为：

2024年   月   日   时   分；

发布招标公告截止日期（含本日）为：

2024年   月   日   时   分；

注：招标公告发布时间不得少于5日。

## 7. 联系方式

招标人：广州地铁集团有限公司                招标人：广州中医药大学

地址：广州市海珠区新港东路1238号           地 址：广州市白云区三元里街道

机场路12 号

联系人：吴工                                联系人：张老师

电话：020-83155749                          电话：020-39358511

电子邮件：wuhui3@gzmtr.com             电子邮件：\

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地址：广州市白云区京溪街道梅园路8 号一层

联系人：林工、冯工

电话：020-83180883

电子邮件：657244603@qq.com

## 8. 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。

招标监督机构：广州地铁集团法律合约部

地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔41层

电话：020-83106786

异议受理部门：广州地铁建设管理有限公司

地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔23层

电话：020-83155749

附件：

一、投标人声明

二、以往工程中因违约被业主书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单

广州地铁集团有限公司

广州中医药大学

国信国际工程咨询集团股份有限公司

2024年  9月    日

- 附件一：投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目第三方监测服务投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的施工单位、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。”

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

七、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

八、本公司承诺遵照《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》规定，在中标通知书发出前发生不诚信行为，导致被广州地铁集团限制投标和限制合作的，我司将放弃候选人、合同签订人资格。

九、本公司自招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止未因以往检（监）测工作中存在伪造检（监）测数据、出具虚假检（监）测报告的行为被各级建设、交通行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

- 附件二：以往工程中因违约被业主书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单

| 序号 | 被拒绝单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广州雄志科技有限公司 |
| 2 | 广州格源科技开发有限公司 |
| 3 | 翰威特咨询（上海）有限公司广州分公司 |
| 4 | 中铁五局集团有限公司及其下属所有公司 |
| 5 | 广东重工建设监理有限公司及其下属所有公司 |
| 6 | 广东华鑫招标采购有限公司 |
| 7 | 肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司 |
| 8 | 广州华群废旧物资回收有限公司 |
| 9 | 广州市财峰废旧物资回收有限公司 |
| 10 | 广东鹏驰会建设工程有限公司 |
| 11 | 广州市固意隆五金材料有限公司 |
| 12 | 广州市科丽能环保科技有限公司 |
| 13 | 广州市环境保护技术有限公司 |
| 14 | 建成工程咨询股份有限公司 |
| 15 | 广州市金洋广告有限公司 |
| 16 | 广州市沣华喷画广告有限公司 |
| 17 | 广州市海珠区大自然摄影冲印部 |
| 18 | 广州市房屋开发建设有限公司 |
| 19 | 广州六威五金机电有限公司 |
| 20 | 广州蓝巨煋智能科技有限公司 |
| 21 | 广州松兴电气股份有限公司 |
| 22 | 北京洁德科技发展有限公司 |
| 23 | 深圳市嘉鑫隆钢结构有限公司 |
| 24 | 中交隧道工程局有限公司及其下属所有公司 |
| 25 | 北京铁城建设监理有限责任公司 |
| 26 | 中铁建工集团有限公司及其下属所有子公司 |
| 27 | 广东建恒建筑工程有限公司 |
| 28 | 广东亚图科技股份有限公司 |
| 29 | 中国建筑第八工程局有限公司及其下属所有公司 |
| 30 | 广州珠江监理咨询集团有限公司及其下属所有公司 |
| 31 | 广东涌恒建筑工程有限公司及其下属所有公司 |
| 32 | 李平（一级建造师注册编号：京1112015201533071） |
| 33 | 项目经理李凯（建造师注册编号：沪1372017201824254） |
| 34 | 总监理工程师易俊（监理工程师注册号：61003554） |

- 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州地铁集团有限公司、广州中医药大学 地址：广州市海珠区新港东路1238号、白云区三元里街道机场路12号 联系人：吴工、张老师 电话：020-83155749、020-39358511 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司 地址：广州市白云区京溪街道梅园路8号一层 联系人：林工、冯工 电话：020-83180883、13632293348、13570109163 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告第2.1条 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告第2.1条 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告第2.1条 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：开工时间以招标人通知为准。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告第2.1条 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告第 1 条 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告第2.2条 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足相关国家规范和合同要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：详见招标公告第3.1.1条 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：详见招标公告第3.1.2条 （4）信誉要求：/ （5）项目负责人的资格要求：/ （6）其他主要人员要求：/ （7）试验检测仪器设备要求：/ （8）其他要求：详见招标公告第3.1.3、3.3条。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （17）自2022年1月1日至今未因检（监）测工作中存在伪造检（监）测数据、出具虚假检（监）测报告被各级建设、交通行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报。 （18）在本公告发布时，投标人未在以往工程中因违约被业主（广州地铁集团有限公司）书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单（在拒绝投标的期限内）。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 补充说明如下： （1）投标人自行对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。 （2）投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。 （3）在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。以上资料仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 前期基础资料（电子版） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2024年 月 日17:00时（在提交投标文件截止时间18天前提出） 形式：在广州公共资源交易中心网站通过补充/变更公告栏目公开发布， （1）招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站电子招投标平台，将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 具体操作：按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行，详见：广州公共资源交易中心网站最新指引”。 （2）投标人应在投标截止时间 18 日前停止质疑。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 本项目的招标文件澄清及答疑文件将广州公共资源交易中心网上发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：本项目的招标文件澄清及答疑文件将在广州公共资源交易中心网发布，投标人自行下载。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在广州公共资源交易中心网项目答疑专区或以补充公告形式发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：本项目的招标文件修改文件将在广州公 共资源交易中心网发布，投标人自行下载。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | （1）第三方监测单位组织机构图 （2）投标报价表及工程量清单 （3）合同条款响应性承诺书 （4）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表 （5）监测工作规划 （6）投标人认为需要提交的其他资料。 具体内容要求按投标文件格式填写，均须用单位数字证书加盖电子印章。 投标人必须按照招标文件提供的投标书格式的要求如实填写（表格可以按同样格式扩展、缩小，内容项目不能变化）。 如投标人参与多个标段投标，各标段须分别编制投标文件。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 不含税总价*6% |
| 3.2.3 | 报价方式 | 工程量清单报价（以“元”为单位，精确到小数位后2位） |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：详见招标公告（即招标控制价，下同） 投标总报价及分项总报价不得超过最高投标限价总价及分项总报价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 对同一招标项目未出现两个或以上投标报价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 180日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： £要求； 不要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）； （2）投标人不接受按招标文件规定修正投标价； （3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （4）投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的； （5）投标人中标后未能按照招标文件规定向招标代理机构支付“中标服务费”（适用于有招标代理的项目）； （6）经查实投标人有串通投标、弄虚作假违法行为； （7）投标人原因投标文件未解密（适用于电子标）。 |
| 3.4.5 （新增） | 存在不予退还投标保证金的情形的处理措施 | 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计，按《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》执行）： 3.4.5.1投标人存在3.4.1中（1）、（3）、（6）条款所述情形的，招标人有权将其列入拒绝投标名单，并上报政府建设管理相关部门。 3.4.5.2投标人存在 3.4.4条款（填写上述不予退还投标保证金情形所在条款号）所列情形且投标人递交的银行保函、保证保险或专业工程担保公司担保无法兑付的，招标人有权将其列入拒绝投标名单并保留追究法律责任的权利。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 有，具体要求： （1）本招标项目不要求提供“近年财务状况表”、 “正在监测和新承接的项目情况表”、“近年发生的诉讼及仲裁情况”作为资格审查内容； （2）本招标项目要求提供的“拟委任的主要人员汇总表”、 “主要人员简历表”、“拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”（详见投标文件格式），具体资格评审内容及标准详见评标办法。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2019 年1月1日至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件要求：证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置用单位数字证书加盖电子印章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件中需法定代表人、代理人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。投标人应采用单位数字证书，投标文件按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。相关操作按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源在交易中心网站。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密，具体操作按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源在交易中心网站。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （适用于提交备用光盘/U盘的情况） | 招标人名称： 广州地铁集团有限公司、广州中医药大学 招标人地址： 广州市新港东路1238号万胜广场A塔/广州市白云区三元里街道机场路12号 广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目及学生宿舍复建项目第三方监测服务 投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启（填入前附表第4.2.1条的时间）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告第6 条 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（B） (新增) | 开标时间和地点 | 本电子招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州公共资源交易中心公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。 本项目具体时间和场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布的本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询(日程安排、答疑纪要)”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。 |
| 5.2（B） （新增） | 电子招投标开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）（B）电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案； （5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或因投标人之外原因导致未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘/U盘的，视为撤销其投标文件。 5.2.3两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：评标委员会由招标人依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人。若可推荐的单位不足3人时，按能推荐的最大数推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网、广州地铁集团有限公司网站 公示期限：3日，公示结束日为工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 补充说明： （1）招标人的招标领导小组根据评标报告，最终审定中标人。 （2）依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：银行保函，履约保证金为合同价的5％ □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求： （1）具体操作按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站指引。 （2）提交投标文件光盘/U盘备用 ①投标人可制作非加密的电子投标文件（交易中心平台导出的格式版本、PDF 格式及其相应word 格式或excel 格式文档的）刻入光盘/U 盘（1 份），按招标公告规定的时间、地点提交备用。(刻录好的投标文件光盘/U 盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。 ②递交的投标文件（光盘/U 盘）不得加密。光盘/U 盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘/U 盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘/U 盘。 （3）补救方案 ①投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘/U盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘/U盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘/U盘的，视为撤回投标文件。 ②评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘/U盘，并按光盘/U盘内容进行评审。 ③除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 特别提示 | 1、投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计，按《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》执行）： 1）将中标工程转包或者违法分包的; 2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3）存在围标或串标情形的; 4）存在弄虚作假骗取中标情形的; 5）拖欠农民工工资的； 6）未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的； 7）中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）； 2、在中标通知书发出前，中标候选人被作出限制投标和不得参与广州地铁集团及其全资子公司管辖的新项目处理（即限制合作）的，视为不符合候选人条件，将按照评审结果依次上升递补，或重新招标。 |
| 10.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10.4 | 招标失败的处理 | 招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按国家招投标法及省市最新相关规定执行。 |
| 10.5 | 价格核准原则 | 签订合同前，招标人有权对中标人的投标报价进行核定，按以下原则予以修正： （1）若数量级有误，以核准的数量级为准； （2）若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以大写金额为准； （3）单价包干部分算术性错误调整原则： a、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以所报单价为准，修改合价。 b、当工程量清单单价与单价分析表不一致时，以单价低的为准，若工程量清单单价低于单价分析表单价，则修正单价分析表。 c、单价包干项目工程量与招标文件工程量清单不一致时，按招标文件的工程量进行修正。当投标工程量大于招标工程量时，该项单价不变修正合价；当投标工程量小于招标工程量时，该项合价不变修正单价。 d、工程量清单中单价包干项目的单位与招标文件工程量清单不一致时，按招标文件工程量清单修正该项的单位。 e．单价包干项目的累计金额计算错误时，以上述修正原则修改后的各子项为准，修正汇总项。 （4）总价包干部分算术性错误调整原则：当工程量清单汇总表的汇总金额与总价包干项目清单表的金额不一致时，以工程量清单汇总表中的总价包干部分的金额为准；当总价包干项目清单表的汇总金额与各清单子项的累计金额不一致时，以总价包干项目清单表的汇总金额为准；各清单子项的合价与各清单子项的单价╳数量的合计金额不一致时，以各子项的合价金额为准。 （5）对于非竞争性报价，如投标报价不一致，以招标人公布的为准，修正投标总报价，如果修正后的总报价低于投标报价的，以修正后的总报价为准，如果超过投标报价的，以投标报价为准。 （6）修正工程量清单中各汇总项的累加错误，总价包干项目以汇总项为准，同比例修正各子项。 按上述原则修正后，如修正的总报价高于投标报价的，维持投标报价，如修正总报价低于投标报价的，按修正总报价签订补充协议调整合同价。 |
| 10.6 | 其他 | （1）投标人应认真对待投标书的真实性，投标书中所附的各种评分材料不允许有造假行为，一经发现，则单项得分为零。 （2）投标人必须按照招标文件规定的清单格式进行报价，除了标书清单报价，招标人不再接受其他任何形式的报价说明（比如降价函、报价补充说明、优惠报价说明等等）。 （3）招标人和评标专家保留接受或拒绝任何变化、偏离或选择性报价的权力。凡超出招标文件规定的，或使招标人得到未曾要求的效益的变化、偏离、选择性报价或其它因素在评标时将不予考虑。 （4）招标代理服务费 中标人应按发标人与本项目招标代理签订的代理合同的约定，向本项目招标代理支付本项目的代理费。 （5）中标人应按招标人通知要求在规定时间内到广州公共资源交易中心配合办理中标通知书的相关手续。 |
| 10.7 | 合同签订原则 | 按资金来源不同，广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目与广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目分签合同。 |

备注：投标人须知正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对第三方监测服务进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期限

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 第三方监测服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总项目负责人有行贿犯罪行为的（以《投标申请人声明》为准）；

（16）在最近三年内发生重大监测质量问题；（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

本项目严禁分包。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标第三方监测工作规划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）监测单位组织机构表；

（5）投标报价表及工程量清单；

（6）资格审查资料；

（7）监测工作规划；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以转账形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分（不需要）。境内投标人以转账形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。境内投标人以转账形式提交的投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件）或事业单位法人证书的原件扫描件、投标人资质证书副本等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监测项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监测和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监测合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证等有关证书和社保缴费证明原件扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书原件扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证等有关证书和社保缴费证明原件扫描件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上第三方监测方案的，视为提供备选方案

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关第三方监测服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其授权代表应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）开标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、第三方监测期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：         年         月         日         时         分

| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 投标文件递交 | 解密情况 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：               记录人：              监标人：

年       月       日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于       年       月       日       时前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标委员会

年       月       日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：           ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

年        月        日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

以广州资源公共交易中心印制的《中标通知书》为准。

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受          （中标人名称）于        （投标日期）所递交的               （项目名称）第三方监测招标的投标文件，确定                     （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：               （盖单位章）

年      月      日

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | （1）本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。总分相同的，以投标报价得分高的排前。总分和投标报价得分均相同的，以详细评审中监测工作规划得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。 （2）招标失败的情况 详见招标公告第4.4条 |

### 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，有法定代表人或其授权代表签字且加盖单位公章，应附法定代表人证明书，若法定代表人授权代表参与投标相关事项则须同时提供法定代表人授权书。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 授权有效性 | 投标人参加投标的意思表达清楚，法定代表人证明书及投标人代表被授权有效 |
|  |  | 不存在串通投标情形 | 串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》为准 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | / |
|  |  | 试验检测仪器设备 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应合同条款 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，提交合同条款响应性承诺书（法定代表人及其被授权代表签字并加盖单位公章） |
|  |  | 投标报价 | 须同时满足以下条件： （1）投标人的投标报价总价不得高于第三方监测服务费用招标控制价总价；人才公寓建设项目第三方监测服务投标报价及学生宿舍复建项目第三方监测服务投标报价不得高于对应第三方监测服务费用分项招标控制价； （2）按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单； （3）对同一招标项目未出现两个或以上投标报价。 |
| 3.1.3 | 投标价核定原则 |  | 评标委员会按投标须知前附表中的10.5价格核定原则对投标报价进行修正。如修正的总报价高于投标报价的，维持投标报价，如修正总报价低于投标报价的，按修正总报价。 |

### 详细评审

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 综合评分法采用百分制，根据第三章3.2.3款规定，投标人得分 = 资信业绩得分（A）+监测工作规划得分（B） + 投标报价得分（C）+ 其他评分因素得分（D） 资信业绩部分（A）：满分35分，具体分值构成如下： 1）业绩：满分 15 分； 2）项目负责人及技术负责人综合素质：满分5分； 3）项目负责人及技术负责人监测经验：满分 10分； 4）拟投入的试验检测仪器设备：满分 5 分。 监测工作规划部分（B）：满分 20分，具体分值构成如下： 1) 工作大纲、监测实施方案、监测技术管理措施和质量控制措施：满分5分； 2）信息化监测和成果反馈：满分15分。 投标报价（C）：满分30分 其他评分因素（D）：满分15分，具体分值构成如下： 1）对所监测项目的认识（针对监测重点）：满分10 分； 2）专业人员的配备：满分5分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）当通过初步评审的有效投标人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下评标价的算术平均值作为评标基准价。 （2）当通过初步评审的有效投标人小于5家时，取所有评标价的算术平均值的作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率X＝（评标价－评标基准价）/评标基准价*100% （偏差率四舍五入保留1位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分） “投标报价”为投标人投标函中的大写金额。 “评标价”为经修正后的投标报价。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准（35分） | 业绩（15分） | 投标人自2019年1月1日至今完成过质量合格的类似工程监测业绩： 单个合同金额为90万元或以上的，每项得3分； 单个合同金额为[45,90)万元的，每项得2分； 单个合同金额为45万元（不含）以下的，不得分。 注：1.本项最高得分为15分。 2.业绩证明须同时提供中标通知书或免招标证明、合同关键页、经业主认可的监测总结报告或其他相关完工证明材料。（类似工程指：房建基坑工程监测，以及包含本项目主要招标内容的建（构）筑物沉降观测、高支模监测、地铁隧道自动化监测等，其中一项或多项监测业绩，且监测部分合同金额不少于45万元或以上的项目） 3.如果上述资料未能清晰反映实施单位、时间、合同金额、项目类型等有关特征及必要信息的，还需提供由建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料复印件（或扫描件）。 4.业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以技术服务合同（不含补充合同）为准。完成时间以相关完工证明材料文件为准。 |
|  |  | 项目负责人及技术负责人综合素质（5分） | 好： 项目负责人及技术负责人均为市政、勘察、岩土或测量（绘）等土建类高级职称或以上，监测（测量）工程师为市政、勘察、岩土或测量（绘）等土建类中级职称或以上；单项分值5分； 中： 项目负责人及技术负责人中有一人为市政、勘察、岩土或测量（绘）等土建类中级职称一人为高级职称，监测（测量）工程师为市政、勘察、岩土或测量（绘）等土建类中级职称；单项分值1.5分； 差： 项目负责人及技术负责人均为中级或中级以下职称。单项分值0.5分。 |
|  |  | 项目负责人及技术负责人监测经验 （10分） | 好： 项目负责人从事类似工程监测工作5年以上（含5年）并担任项目负责人3年以上（含3年），技术负责人从事类似工程监测工作5年以上（含5年），监测（测量）工程师从事类似工程监测工作3年或以上；单项分值[10，7]分； 中： 项目负责人从事类似工程监测工作5年以下3年以上（含3年）或担任项目负责人3年以下1年以上（含1年），技术负责人从事类似工程监测工作5年以上（含5年），监测（测量）工程师从事类似工程监测工作1年或以上；单项分值（7，3）分； 差： 达不到监测经验好、中标准的。单项分值3分。 注：从事类似工程监测工作经验以主要人员简历表填报的主要工作经历为准。 |
|  |  | 拟投入的试验检测仪器设备 （5分） | 好： 满足本项目监测工作需要的配备（测量仪器、检测设备、文整办公设备等齐全）；单项分值[5，3.5]分； 中： 各设施基本满足监测工作需要；单项分值（3.5，2）分； 差： 设施不满足监测工作需要。单项分值2分。 |
| 2.2.4（2） | 监测工作规划评分标准 （20分） | 工作大纲、监测实施方案、监测技术管理措施和质量控制措施（5分） | 好： 1）有针对招标文件中要求的基坑和建（构）筑物的工作大纲和监测实施方案，可行、可靠；2）技术管理措施全面、具体、详细，针对性强；3）质量控制措施具体、可行，各项措施易操作、落实。单项分值[5，3.5]分； 中： 1）有针对招标文件中要求的基坑和建（构）筑物的工作大纲和监测实施方案，可行、可靠；2）技术管理措施比较全面、具体、详细，针对性一般；3）质量控制措施重难点不突出，操作、落实较困难；单项分值（3.5，2）分； 差： 1）针对招标文件中要求的的基坑和建（构）筑物的监测内容和监测要求而制定的工作大纲和监测实施方案可行性差、不可靠、不合理；2）技术管理措施不全面、不具体、不详细，针对性差；3）质量控制措施不具有可操作性。单项分值2分。 |
|  |  | 信息化监测和成果反馈（15分） | 好：1）结合过往的经验提出具有时效性、准确性、实时预警技术管理专项方案，方案中能应用微信及手机APP体现，能够供参建各方使用，并有成功的案例；2）监测成果反馈流畅、快捷，监测报告的形式设计可读性强，支持材料充分，能形象、全面地反应监测成果和对工程的指导意义；3）对监测信息化能针对工程施工给出实质性的指导。单项分值 [15，10]分； 中： 1）结合过往的经验提出具有时效性、准确性、实时预警技术管理专项方案，方案中能应用微信及手机APP体现，能够供参建各方使用,无提供成功的案例；2）监测成果反馈较流畅、快捷，监测报告的形式设计可读性较强，支持材料较充分，能比较形象、全面地反应监测成果，对工程有一定的指导意义。单项分值9分； 差： 1）无结合过往的经验提出具有时效性、准确性、实时预警技术管理专项方案，方案中无能应用微信及手机APP体现，无能够供参建各方使用,无提供成功的案例；2）监测成果反馈缓慢，监测报告的形式设计较差，支持材料不充分，不能有效地反应出监测成果及其对工程的指导意义。单项分值5分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（30分） | 投标报价（30分） | 当评标价等于评标基准价时得30分，按偏差率，每上偏1%扣1.5分，下偏1%扣1分，最多扣30分。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准（15分） | 对所监测项目的认识(针对监控重点) （10分） | 好： 全面了解监测区域内的重点监测内容，清楚受项目施工可能影响区域内重要（构）建物、管线、及地表情况，认识全面、针对性强、措施具体，对重要（构）建物倾斜、裂缝监测方法得当、具体、可行，能真实反映重要（构）建物的形变；单项分值[10，7]分； 中： 全面了解监测区域内的重点监测内容，清楚受项目施工可能影响区域内重要（构）建物、管线、及地表情况，认识较全面、有针对性但措施不具体；单项分值（7，3）分； 差： 全面了解监测区域内的重点监测内容，清楚受项目施工可能影响区域内重要（构）建物、管线、及地表情况，认识不全面、针对性不强、措施不得力。单项分值3分。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | 专业人员的配备 （5分） | 好： 人员配备满足招标文件最低人员要求，没有返聘人员，年龄结构合理，且组织架构齐全（设立相应的部门）、配备的各专业人员齐全且素质高，满足本项目各专业要求，且专业人员的配备具有类似工程监测经验、持证上岗情况满足很好(全部技术管理人员持有省级（或以上）建设工程质量监督部门或勘设、计量、质量检测等协会颁发的相关专业检测员证或培训合格证)；助理配备数量、质量满足工程需要；单项分值[5，3.5]分； 中： 人员配备满足招标文件最低人员要求，返聘人员少，或能另外增加1个专业人员（具备中级职称或以上）；配备的各专业素质有所欠缺、但基本满足本项目各专业要求，或专业人员的配备具有类似工程监测经验、持证上岗情况满足很好(80%技术管理人员持有省级（或以上）建设工程质量监督部门或勘设、计量、质量检测等协会颁发的相关专业检测员证或培训合格证)；助理配备数量、质量满足工程需要；单项分值（3.5，2）分； 差： 人员配备不满足招标文件最低人员要求，返聘人员过多、配备的各专业人员素质一般，或专业工程师大部分不具有类似工程监测经验、持证上岗情况差(低于80%技术管理人员持有省级（或以上）建设工程质量监督部门或勘设、计量、质量检测等协会颁发的相关专业检测员证或培训合格证)；助理配备数量、质量不能满足工程需要。单项分值2分。 |

备注：

1、评标办法正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

2、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3、评标程序中关于详细评审的补充说明

详细评审的评分因素（除业绩、投标报价外）得分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

（1）每位评标专家应严格按照详细评审项目规定的【好、中、差】等级标准对有效投标文件进行定档评议。

（2）每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为3分、中为2分、差为1分；经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最终档次。

| 好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- |
| [3，2.5] | （2.5，1.5） | [1.5，1 ] |

（3）各评标专家根据评定的最终档次进行各自打分，评分不符合最终档次的无效，须按最终档次重新打分。

（4）最后按评标办法第3.2条，对每一项评分因素去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，分数出现小数点，保留小数点后两位，得出各项最终详细评审得分。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监测工作规划得分高的优先；如果监测工作规划得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监测工作规划部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监测工作规划评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监测工作规划部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

# 第1节   合同协议书

广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目第三方监测服务合同协议书

本协议由广州中医药大学（甲方，以下简称甲方），广州地铁建设管理有限公司（代建方，以下简称代建方），与            （以下简称第三方监测单位）于商定并签署。

鉴于甲方              工程的修建进行第三方监测服务项目招标并通过2024   年 月 日的中标通知接受了第三方监测单位以人民币  仟  佰  拾  万  仟  佰   拾 元（含税总价：      万元；其不含税价为人民币     万元，增值税金额（税率   % ）为人民币      万元）为本工程提供第三方监测服务所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1）合同补充协议（如有）

2）合同协议书

3）中标通知书

4）合同条款

5）技术条件

6）经批准的监测图纸；

7）已标价工程量清单

8）合同附件

9）招标文件及其澄清文件及其他补充资料

10）投标文件（含投标函及投标函附录）及其澄清文件

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4.考虑到甲方将按下条规定付款给第三方监测单位，第三方监测单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成本工程的第三方监测任务。

5.考虑到第三方监测单位将进行本工程的第三方监测工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给第三方监测单位。

为此，三方代表在此签字或签章，并加盖公章/合同专用章后本合同正式生效，生效日期为最后一方签字的日期，本协议正本 3份，副本6份，正本各执1份，副本合同各方各执2份。

甲方：

法定代表人

或授权代表：

签约时间：

地址：

电话：

代建方：

法定代表人

或授权代表：

签约时间：

地址：

电话：

乙方：

法定代表人

或授权代表：

签约时间：

地址：

电话：

广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目第三方监测服务合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称甲方）与            （以下简称第三方监测单位）于商定并签署。

鉴于甲方              工程的修建进行第三方监测服务项目招标并通过2024  年 月 日的中标通知接受了第三方监测单位以人民币  仟  佰  拾  万  仟  佰   拾 元（含税总价：      万元；其不含税价为人民币     万元，增值税金额（税率   % ）为人民币      万元）为本工程提供第三方监测服务所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1）合同补充协议（如有）

2）合同协议书

3）中标通知书

4）合同条款

5）技术条件

6）经批准的监测图纸；

7）已标价工程量清单

8）合同附件

9）招标文件及其澄清文件及其他补充资料

10）投标文件（含投标函及投标函附录）及其澄清文件

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4.考虑到甲方将按下条规定付款给第三方监测单位，第三方监测单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成本工程的第三方监测任务。

5.考虑到第三方监测单位将进行本工程的第三方监测工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给第三方监测单位。

为此，双方代表在此签字或签章，并加盖公章/合同专用章后本合同正式生效，生效日期为最后一方签字的日期，本协议正本 2份，副本4份，正本各执1份，副本业主执2份，第三方监测单位执2份。

甲      方：广州地铁集团有限公司     　第三方监测单位：

法定代表人　	法定代表人

或授权代表：                    	或授权代表：

地      址： 广州市海珠区新港东路       地     址：

1238号

日期：       年     月     日            日期：       年     月     日

# 第2节   合同条款

- 1 工程监测范围、监测工作总体要求及监测项目确定原则

- 1.1　工程监测范围

本合同的工程监测范围为与               土建工程【第三方监测服务项目】范围内各土建工程项目相对应的第三方监测服务工作，详见招标用参考资料及图纸。

- 1.2　监测项目工作总体要求

1、促进项目工程及轨道交通建设安全技术管理的系统化、规范化、精细化和信息化，最大限度地规避风险，避免人员伤亡和环境损害，为工程建设提供安全保障。

2、在土建施工过程中对工程自身关键部位及地质、周边环境实施独立、公正的监测，掌握围护结构体系、围岩及周边环境的动态情况，验证施工单位的监测数据，为发包人、监理、设计、施工单位提供参考依据。

3、为发包人提供工程建设安全管理技术支持，通过独立监测、安全巡视和安全风险咨询管理服务工作，较全面的评价各工点的施工安全状态，为信息管理平台提供基础数据，对施工过程实施全面监控及有效的控制管理。

4、作为独立的监测方，监测数据和相关分析资料可成为处理风险事务和工程安全事故的重要参考依据。

5、积累资料和经验，为今后的同类工程设计提供类比依据。

- 1.3　监测项目确定原则

1.3.1 明挖基坑的监测项目以确保基坑安全、监控基坑的变形为原则，具体的监测项目详见技术条件和工程量清单。

1.3.2与项目近接的地铁车站、区间以及近接的需重点保护的周边建（构）筑物的监测项目详见技术条件、第三方监测设计图以及工程数量清单。

- 2  工程量清单及工期要求

- 2.1　工程量清单

详见本招标文件工程量清单。

- 2.2　工期要求

第三方监测总工期：各土建工程施工合同段第三方监测工期以工程开工日期为起点，工程完工（包括资料移交完毕）日期为终点。

各土建工程施工合同段计划工期见招标用图纸及参考资料，缺陷责任期为24个月。在各土建工程缺陷责任期内，第三方监测单位必须根据业主的需要和指令完成与该土建工程相关的第三方监测工作。

各施工段的工期仅为计划工期，如业主因各种原因需对工程工期进行调整，第三方监测单位可适当调整第三方监测计划，但这种计划调整以不影响监控检测服务水平为前提，并须经业主批准。

监测频率和工期必须满足本招标文件技术条件的相关条款以及业主提供的各工点监测设计图纸要求。

- 2.3  开工时间

在签订本协议后，自业主发出开工指令后，要求开始第三方监测服务的通知规定的时间内，第三方监测服务单位的项目负责人及主要技术人员、相关监测仪器、设备必须到位开展工作。

- 3　质量要求

工程监测质量必须满足本招标文件委托人的相关要求和《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019、《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017、《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB50307-2012、《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）的有关规定。

- 4 各方的责任

- 4.1 业主（代建方）的义务、权利和责任

4.1.1 批准第三方监测服务单位的监测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利该单位开展工作。

4.1.2 提供第三方监测工作开展所必须的技术要求、总平面布置图以及其它与第三方监测工作相关的工程资料。

4.1.3 对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求第三方监测单位自费进行返工。

4.1.4 有权根据设计、施工的需要调整第三方监测工作内容和工作计划，第三方监测服务单位不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

4.1.5 根据本合同规定按时付款。

4.1.6 组织第三方监测服务成果的审查和验收。

4.1.7 负责工程建设外部关系的协调。

4.1.8 在约定的时间内就第三方监测单位书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

4.1.9授权业主代表，负责与第三方监测单位联系。更换业主代表，要提前通知第三方监测单位。

4.1.10授权监理工程师，负责与第三方监测相关的管理、协调工作。更换监理工程师，要提前通知第三方监测单位。

4.1.11将第三方监测单位的权利和义务，以及第三方监测单位主要成员的职能分工，及时书面通知土建承包商。

4.1.12要求土建承包商向第三方监测单位提供由土建承包商设置的监测设施、监测点，并要求土建承包商提供第三方监测单位开展工作所必需的工地现场条件。

4.1.13进行业务测验和工作考核，对第三方监测单位不称职或严重失职的监测人员，有权要求限期更换。

4.1.14有权否定任何在本工程中监测工程师做出损害业主利益的决定和行为，并有权向第三方监测单位索赔或追究法律责任。

4.1.15如第三方监测单位随意更换管理人员，或不能有效地履行驻地第三方监测职责，或严重违反国家有关法规与各项监控检测制度，业主有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

4.1.16有权要求第三方监测单位提交第三方监测工作月度报告及第三方监测业务范围内的其它专项报告。

4.1.17有权对第三方监测单位的项目负责人和技术负责人进行业务测验和工作考核，对于不称职或严重失职的第三方监测人员，业主有权要求限期更换。

- 4.2 第三方监测单位的义务、权利和责任

4.2.1按技术要求进行现场踏勘，按监测工作计划、实施细则实施第三方监测工作。

4.2.2按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行第三方监测，按规定的进度交付成果资料。

4.2.3接受业主和业主委托的监理工程师对工期、质量、人员组成、设备、仪器的的监督和管理。

4.2.4检查土建承包商布设的测点，对不符合要求的测点以书面形式提出改正要求。会签土建承包商的埋点实施方案及施工监测实施方案。

4.2.5对土建承包商购置的传感器进行检验认可，检查接收传感器标定曲线和合格证（复印件）。

4.2.6对第三方监测的质量和数据的准确性负完全责任并承担由此所造成的全部损失。

4.2.7对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系，确保周边建筑物沉降观测按期进行。

4.2.8按时提交第三方监测报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。

4.2.9配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随叫随到。

4.2.10现场测得的全部数据应纳入业主第三方监测信息系统平台的管理，为保证监测数据的及时性和有效性，须将监测数据实时上传相关平台，第三方监测投标单位报价时应充分考虑此项费用含在相关报价中。

4.2.11 第三方监测结果的反馈必须及时准确。当监测结果达到警戒值时，必须立即向业主代表进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交到业主。当监测结果未达到警戒值时，须在48小时内将书面报告递交到业主。

4.2.12维护知识产权，除非业主同意，不得向业主之外的其他单位提供技术成果的数据。

4.2.13负责协调在监测期间外界可能对监测工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。

4.2.14单独承担本合同任务，不得分包给第三方。

4.2.15保证提供真实可靠的测量资料，违反规定作假者，业主将按《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》进行处理，没收履约担保，终止合同关系并追究相关责任。

4.2.16及时向业主报送监测项目部的机构组织框图、任命的负责人及其委派的工点监测人员名单、监测方案和监测细则，并完成监测服务合同约定的工程范围内的监测业务。

4.2.17监测项目部在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其单位水平相适应的监测数据及相关报表和报告。

4.2.18第三方监测单位监测服务的内容包括但不限于：

(1)编制监测方案和监测工作细则；

(2)组织监测人员熟悉合同文件，了解施工现场；

(3)参与工程前期准备工作，现场监督和审查工程承包商预埋的设备和仪器，提出预埋的技术要求并协助业主进行验收；

(4)协助业主开展监测管理工作；

(5)建立监测例会制度，并按业主要求参加工地例会；

(6)建立工程监测的工作体系，开展现场独立监测、现场安全巡视、安全风险咨询服务管理、施工监测管理等工作。

(7)第三方监测单位在业务上指导、管理施工单位与监理，第三方监测单位进入现场开展监测工作时，要服从现场地盘的安全文明施工管理；

(8)协助监理工程师审批、检查并验收土建承包商拟用于本工程的预埋设备和仪器，原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

(9)协助业主和监理工程师审查工程承包商自身的施工监测方案；

(10)编制监测工作周报、月报、季报和年报；

(11)配合业主的竣工验收和工程移交工作；

(12)对与工程监测有关的工程安全事故提出技术分析报告；

4.2.19必须保证按与业主协商确定的人员名单到岗，并应做到：

(1)承诺的项目负责人、技术负责人在合同履行期间原则上不允许变动，由于监测单位内部原因提出更换者不管业主是否同意，监测单位应向业主缴交相应的合同违约费用，具体是：每更换项目负责人一次按10万/人次缴罚监测单位费用、每更换技术负责人一次按10万/人次缴罚监测单位费用。但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不扣款：（1）上述人员死亡或因重大疾病（重大疾病须符合中国银保监会办公厅使用的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》的范围）且治疗期在半年以上的（须提供三甲医院开具的证明文件）；（2）上述人员离职（新入职的公司为以下任一情形的，不属于离职，可办理一次变更手续而不扣款：1、新入职公司为监测单位下属的控股公司或者实际控制公司；2、新入职公司为监测单位的控股股东或者实际控制人；3、新入职公司为监测单位的控股股东或者实际控制人的下属控股公司或者实际控制公司）。后任监测单位项目负责人、技术负责人资质、资历与工程经验应等于或高于前任，且应继续行使合同规定的前任的职权和履行相应的义务。

(2) 未经业主批准不得更换监测人员。若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报业主批准；

(3)接受业主提出的人员更换，并在接到通知的一个月内选派资格和经验为业主接受的人员替换。由于更换人员引起的费用由监测单位承担；

（4）监测单位在每季度最后一个月以在（拟）实施工点为单位向业主报送下一季度所需投入的人员、仪器设备计划，人员、仪器设备计划应根据工程建设实际需求和投标文件承诺进行编制，人员应包含名单、岗位职责等内容，并经业主批准，业主据此进行考勤和考核。

（5）保证相应的监测人员从事要求的工程收尾、工程整改、工程结算和缺陷责任期可能发生的监测工作。

4.2.20对业主支付的监测费，应按照国家法律缴纳有关税款。

4.2.21对监测服务过程中监测人员的人身安全负全部责任。

4.2.22按照本合同规定为驻地第三方监测项目部提供办公设施，以确保监控检测服务后勤有保障。

4.2.23第三方监测单位须严格按照国家、省、市有关加强重要紧急信息报送、突发事件的处置及办理反馈的相关规定及要求，严格遵守重要信息报告时限，规范重要紧急信息报送形式及内容，优化完善应急管理体制机制，做好处置突发事件的处置工作，加强对国家、省、市批示指示的办理反馈工作以及建立健全的综合协调和检查督导工作机制。如由于第三方监测单位未按国家、省、市的相关规定及要求报送、处置及反馈重要紧急信息造成业主损失的，业主将对其企业在广州地铁集团有限公司合作企业诚信评分中进行扣分，并保留相应的索赔权利（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等）。

4.2.24 鉴于高大模板支撑系统监测设备采购、安装已纳入施工监测工作范筹，第三方监测单位需对该项目开展的监测工作为进行数据接收、处理分析、巡视、值守与出具监测报告等。

4.2.25常规监测项目，原则上第三方监测采用施工监测布点，如根据工程实际需增设第三方监测布点，由第三方监测单位负责，相关费用包含在投标报价中。

- 5 承包方式和合价包干项目的合同变更

- 5.1承包方式

5.1.1合价包干的项目包括：

招标图纸范围内的明挖基坑监测项目，包括：支护结构墙（桩）顶水平位移监测、支护结构变形监测、支撑轴力监测、锚杆拉力监测和支撑立柱沉降监测；

招标图纸范围内与拟建房建近接的需重点保护的周边构筑物（铁路桥、公路桥、立交桥、高耸结构、地铁车站、隧道、涵洞等）监测项目，包括：沉降、倾斜监测和爆破振速监测。

5.1.2对于招标图纸范围内的合价包干的明挖基坑监测项目，除5.2.1条所列情况外，费用均不作调整。对于周边构筑物监测项目，以招标图纸范围内监测的构筑物的数量进行总价包干，除5.2.1条所列情况外，费用均不作调整。第三方监测单位在投标报价时，应充分考虑并自行承担由此产生的风险，在投标报价前应进行充分的现场踏勘，制订详细的监测方案，提供准确的投标报价。

5.1.3工程实施期间，第三方监测单位必须按照业主提供的监测设计图进行作业；对本合同监测范围内施工合同段土建工程工期的调整，或者业主根据工程实际需要对监测方案（监测点数量、位置、监测频率等）进行调整，引起本合同监测范围内监测项目、监测工程量的增减，将不作工程变更；第三方监测单位在投标报价时，应充分考虑并自行承担由此产生的风险。

5.1.4单价包干的项目包括：与拟建房建近接的需重点保护建筑物的沉降、倾斜监测、裂缝和爆破振速监测。业主根据不同建筑物的规模、特点和监测要求提供参考的监测工程量，该工程量不允许投标人修改，投标人在投标时仅需提供投标单价和合价。

- 5.2合价包干项目的合同变更

5.2.1 对于明挖基坑监测项目：对工程实施期间出现的因规模变化或线路位置调整而引起的招标图纸范围外的基坑数量增加或招标图纸范围内的基坑数量减少的情况，按本合同条款5.3.2条规定合同变更的调价原则进行总价调整。对于周边构筑物监测项目：对工程实施期间出现的因规模变化或线路位置调整而引起的招标图纸范围外的构筑物数量新增或招标图纸范围内的构筑物减少的情况，则按本合同条款5.3.3条规定合同变更的调价原则进行总价调整。

5.2.2对于合价包干项目，如须发生招标图纸范围外的变更，则增加的工程数量以业主委托的驻地监理的签证为准，同时递交相关的变更支持材料，并按业主的内部管理程序进行审批；如须减少合同清单内项目，亦需报批业主，经业主审定后以书面形式确定，且按业主的内部管理程序进行审批。

5.2.3如有发生合同变更的情况，第三方监测单位应及时向业主递交发生费用依据等详情的清单，说明变更原因和费用增减情况，经业主审核批准后方可实施。实施变更后，第三方监测单位应对现场实施记录进行检查，在7天内将检查结果以书面的形式向业主报告。监测单位应在之后2个月内完成变更的申报。

- 5.3合同变更的调价原则

5.3.1如果没有适用于变更项目的单价和合价，本合同中已有的单价和合价应作为估价的基础，且此估价应与已有单价、合价保持同一报价水平。

5.3.2对于明挖基坑数量的变化：1、如招标图纸范围外新增明挖基坑且其所属站点或区间为合同清单内的站点或区间，则此明挖基坑监测项目按基坑周长（长度按围护结构中心线算）增加的长度乘以该站点中需监测的基坑沿周长方向（长度按围护结构中心线算）总长折算出的每延米单价进行调整；2、如所增加的明挖基坑在招标图纸外且不属合同清单内任何一个站点或区间，则该明挖基坑监测项目按基坑周长（长度按围护结构中心线算）增加的长度乘以原合同中所有需监测的基坑沿周长方向（长度按围护结构中心线算）总长折算出的每延米单价进行调整。 须减少的基坑监测项目按基坑周长（长度按围护结构中心线算）减少的长度乘以该站点中需监测的基坑沿周长方向（长度按围护结构中心线算）总长折算出的每延米单价进行调整。

5.3.3对于构筑物数量的变化：招标图纸范围外增加构筑物，如构筑物所属站点或区间在合同清单内，则该构筑物的单价参照对应的站点或区间的类似构筑物的单价。如相应的站点或区间无类似构筑物，则参照其他站点（相邻站点优先）类似构筑物的单价。如上述方式均确定不了监测单价，则按照所需增加的构筑物的监测难度，业主和监测单位双方进行协商，且商定的单价应与原合同报价水平一致。须减少的构筑物直接在工程量清单中相应扣除。

5.3.4综合单价包干的项目单价在整个合同实施期间不予调整，工程量按实结算。合同清单内站或区间增加的建筑物的监测单价。按原合同中相应的站或区间的建筑物的监测单价计算，如增加的建筑物所属站点或区间在合同清单范围外，则增加的建筑物的监测单价按照监测难度，业主和监测单位进行协商，且商定的单价应与原合同报价水平一致。须减少的建筑物直接在工程量清单中相应扣除。

- 6 监测项目部主要工作要求及工作程序

- 6.1监测准备阶段

监测项目部在监测工作开展前，应完成如下准备工作：

6.1.1监测项目部机构的组建

（1）建立明确的组织机构框图；

（2）建立健全、严格的规章制度；

（3）制定监测实施方案细则；

（4）建立与业主正常的工作联系渠道。

6.1.2监测人员

（1）熟悉合同文件、图纸及相应的技术规范；

（2）会同业主完成对工程监测图纸的审核，发现问题及时向业主报告。

6.1.3准备充足、齐全的检测、测量设施和仪器。

6.1.4技术性准备工作

（1）进行现场踏勘，全面掌握现场的地形、地物、地质等情况，复核测量标志；

（2）配合业主编制工程监测方面的内容；

（3）完成技术交底、资料交接，熟悉掌握设计意图和设计文件要求。

6.2监测实施阶段

6.2.1现场独立监测

（1）按照国家现行的标准、规范、规程以及本合同技术要求进行作业，按规定的进度交付成果资料。发现异常情况及时向业主报告并及进通知驻地监理；

（2）会签认可施工单位的埋点实施方案；

（3）对施工单位购置的传感器进行检验认可，检查接收传感器标定曲线和合格证（复印件）；

（4）检验施工单位布设的测点，对不符合要求的以书面形式提出改正要求；

（5）在监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变监测手段，及时报请业主进行审核，在取得业主批准后，办理变更手续；

（6）对监测的质量和数据的准确性负完全责任并承担由此造成的全部损失；

（7）采取措施确保施工监测安全，并对自身的人员、设施及现场安全负责，保持环境卫生。处理好各种关系，确保监测工作按期进行；

（8）提交满足第三方监测要求、具有法律效力的监测成果报告。提交监测成果报告一式  8份，光盘电子文件  1份。若业主需要增加份数，增加报告份数的费用另行支付。按时提交监测成果报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须按符合档案归档规定；

（9）接受业主对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督。

（10）配合工程设计和施工的需要，提供技术服务，应业主和监理工程师的要求完成监测成果的解释、现场交接、现场实际问题的处理、施工过程的回访等工作。

6.2.2安全巡视工作要求

（1）安全巡视内容

第三方监测单位安全巡视内容以发包人相关第三方监测、安全风险管理办法及监测设计中巡视要求为依据。

（2）安全巡视频率

1）所有自身风险工程及初始风险为I级环境风险工程施工过程中，第三方监测单位应至少每天进行1次巡视。发生预警及风险较高的工点应按发包人要求增加巡视频次。

2）风险等级为II级、III级的环境风险工程，工程施工过程中第三方监测单位应每3天进行1次巡视。

3）工程施工前第三方监测单位应对周边环境进行全面巡视核查并做好记录，施工过程中应及时记录和整理巡视信息，并按发包人第三方监测、安全风险管理相关办法的要求填写现场巡视记录。

4）现场巡视工作结束后，第三方监测单位应结合当天的监测数据进行综合分析，判断工程自身和周边环境的安全风险状态，确定工程的预警等级。

5）现场巡视过程中发现异常情况或险情时，第三方监测单位应按发包人相关管理规定及时上报，并加强现场巡视工作。

6.2.3安全风险咨询管理服务工作要求

（1）协助发包人建立和完善安全风险监控体系

1）第三方监测单位在进场后，依据设计文件及发包人风险管理文件等，深入分析合同内工程特点，协助发包人建立本合同段安全风险监控体系。

2）在工程实施过程中协助发包人对该体系进行完善和过程管控。

（2）进行安全风险信息平台基础信息录入及数据更新工作

本合同段地下工程土建施工阶段，收集并录入施工安全风险管控所需的基础数据资料，并对相关数据进行及时更新。

（3）安全风险监控信息的采集、分析、预警、响应、处置、消警及风险状态评价工作。

1）第三方监测单位除承担监测、巡视工作外，还需对合同标段内的安全风险进行管理，应按照安全风险管理办法相关要求及时发布风险预警。

2）第三方监测单位除定期按时报送自身监测、巡视信息外（日报、周报、月报等），还应负责整理、汇总和分析本合同段第三方监测、巡视信息和施工单位监控信息、监理单位巡视信息及预警信息等，建立本合同段安全风险管理台账（含预警、响应及消警的动态管理台账），掌握本合同段施工阶段的安全风险状态，编制并定期按时报送发包人周、月、年报等监测成果资料，及时报送预警信息，同时对产权单位有特殊需求的，还应征得发包人同意的前提下，不定期给产权单位报送日、周、月报等材料。

3）第三方监测单位应将风险预警信息、监督管理信息和安全评价等信息及时反馈发包人、监理、施工及设计单位。

4）参与预警现场分析会、专家论证会，并依据监测数据和巡视信息提供咨询意见，参与消警现场分析会，进行消警相关工作。

5）开展监测预警分析评价工作。

6）第三方监测单位应建立并完善风险工程完成情况台账，对风险工程控制效果开展评价工作，风险工程完成通过后，按风险工程各自编制风险管控效果评价报告，并上传安全风险预控系统。

7）开展安全风险状态评价。

8）参与施工阶段安全风险控制报告的审查。

9）监测工作完成后，编制本合同段内第三方监测总结报告。

（4）协助发包人进行安全风险监控管理

1）协助发包人对本合同段内施工单位、监理单位的安全风险监控体系建立与执行情况、监控、信息报送反馈及其执行情况、预警评估等进行监督、检查和指导，参与对施工监测实施方案、风险处理方案的评审。

2）对本合同段安全风险工程的实施进行动态风险评估和工程安全状态分析评价，并对发包人安全风险管控工作提供技术支持和专业意见，为施工、监理单位提供安全风险管理技术指导。

（5）预警事务的处理

1）及时落实发包人的预警及加强监控、处理的反馈意见，及时对预警事务作出相应，参加现场分析和专家论证，参与预警事务处理，提交修正设计参数及专家论证所需的相关监测资料。

2）跟踪预警事务的处理情况，协助发包人对预警处置效果进行跟踪、监督及检查。

（6）配合安全风险事故的调查和处理工作

发生安全风险事故时，配合调查分析，给出调查分析咨询意见，形成分析报告，报发包人备案，为事故处理工作提供参考依据。

6.2.4做好本合同段内各施工单位的施工监测管理

（1）负责对本合同段施工单位进行技术培训、指导，统一本合同段监测工作技术标准。

（2）人员、资质、仪器管理

1）根据相关法律、法规、规程以及业主相关要求，对施工监测单位、人员资质进行复核。

2）对施工监测单位的人员在岗、设备进行复核和抽查。

（3）方案管理

1）审查施工监测方案。

2）参加施工监测方案专家评审会。

3）负责合同段内各监测方案评审结果和资料的汇总和保管。

（4）监测数据的监督管理

1）对比施工监测和第三方监测数据，分析施工监测数据的准确性和真实性，如发现数据造假问题，及时上报发包人。

2）对监测数据进行评估，发现异常及时按程序处理并上报发包人。

3）督促施工方及时上传监测数据。

（5）现场管理

1）负责会同监理单位监督周边环境、自身结构监测点埋设的实施和质量验收工作。

2）对施工单位的监测工作进行监督检查，发现施工监测工作中存在的问题，督促整改。

6.2.5专家咨询服务工作要求

第三方监测单位应按照发包人要求组织开展专家巡视工作，每次邀请的外部专家不得少于3人，监测服务周期内巡视次数不得少于8次。

- 7 合同价格

本合同经双方确认，合同总价为人民币     万元（含税总价：      万元；其不含税价为人民币     万元，增值税金额（税率   % ）为人民币      万元）在整个合同执行期间，除了满足本合同第5条 “承包方式和合价包干项目的合同变更”的具体规定可进行费用调整外，其余原因造成的价格、费用变化，均不再调整。

本合同中的不含增值税的价格，不因国家税收政策变化而变化；若在合同履行期间，因国家税收政策调整 ，则合同中的增值税金额和合同总价相应调整。

合同价格是根据工程量清单计算的本合同费用，包括了第三方监测单位在合同规定的服务期限内和缺陷责任期内为履行第三方监测职责应获得的酬金以及提供部分成果资料与用品所付出的费用，如第三方监测人员服务费，税金、缺陷责任期服务费，监测设施、设备折旧与服务费，试验费，成果资料费，服务风险费等。各项目报价包括了完成该项工作的全部工作内容，第三方监测单位不得因监控或试验方法的不同而提出增加费用的要求。

- 8 履约担保

（1）本合同的履约保证金为合同价的5％，计为        元，应是不可撤销银行保函。

如果履约担保是以银行保函的形式提供。履约保函可以由在中国注册的银行支行一级以上机构出具，由非广州市银行出具的履约保函需经银行所在地公证机关公证。银行保函的格式应采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他格式。

（2）履约担保的有效期及退还：在第三方监测单位根据合同进行第三方监测测直至工程验收合格通知发出之前，履约担保将一直有效。在发出成果验收合格通知后45天内，业主应将履约担保退还给第三方监测单位。

- 9 支付与结算

（1）本合同生效后，业主在收到第三方监测单位履约担保和支付申请后45个工作日内向第三方监测单位支付预付款。本合同的预付款为合同总价的10%；预付款从第二次进度款支付起分3次等额扣回。在服务期结束前6个月扣清；

（2）正常费用每季度支付一次，按照实际完成的工作量以及第三方监测单位人员到位、服务质量、完成进度等综合考核情况，业主审批后支付至审核完成工程量的90%，具体按工程量清单及支付与结算办法实施。第三方监测单位须提供合法、有效的且与本次支付金额相符的增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）。

如无发生合同变更，初步设计概算未批准，则最多支付至合同总额85%；如初步设计概算获政府部门批准，结算经政府主管部门审定前，则最多支付至合同总额90%。缺陷责任期未满，结算经政府主管部门审定后，档案资料按业主要求完成归档，支付至结算审核价的97%；缺陷责任期满，结算经政府主管部门审定后，档案资料按发包人要求完成归档，支付至政府部门审定金额的99%，余款待财务决算完成后支付；如发生合同变更，在上述基础上,合同正变更支付至合同变更金额的90%，负变更按100%扣减。

（3）本合同价包含承包人在工程实施中应缴纳的一切税费。承包人报价时应充分了解和理解政府对相关税费的规定，在合同执行期间，如国家对涉及税的相关要求进行调整，则执行最新的规定。每次付款前，承包人应提供相应金额的合法、合规、有效的增值税专用发票(含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）。监测单位须按照合同约定的付款时间开具增值税专用发票，并在发票开具之日起10天内将发票交与我司，否则发包人有权延缓支付工程款，由此造成的一切延迟支付责任由承包人自行承担。定金的支付，监理单位开具合法、合规、有效的资金往来票据。

（4）监测工作完成，所提交的第三方监测成果资料经业主验收通过后，监测单位须在30个工作日内按政府部门最新要求提供结算资料报至业主。如因第三方监测单位原因超出30天未上报结算，每超出一天按合同价0.01%进行扣罚，最高扣罚累计不超出合同价的5%。结算经市政府终审部门终审后，业主在收到监测单位提交的付款申请后60个工作日内支付剩余的费用。

（5）支付方式按银行转帐；

（6）所有款项的支付应提出申请，并附证明材料，经业主审核后才办理支付手续。

（7）本合同的最终结算以政府终审部门审定的金额为准。

（8）第三方监测单位的竣工结算书报业主和政府结算审核部门后，要配合业主和政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

（9）业主或政府结算审核部门在审核结算过程中，口头通知第三方监测单位前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜15天内，第三方监测单位不配合相关结算事宜的，由业主或政府结算审核部门再以书面函件催告(函件中说明业主或政府结算审核部门审核的结算金额), 第三方监测单位在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可业主或政府结算审核部门的评审意见，其中政府结算审核部门出具的评审结果直接由其与业主两方确认，责任由第三方监测单位承担，第三方监测单位不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

（10）在合同履行期内，如政府颁布了相应的管理规定，按政府新规定执行。

- 10　违约责任

（1）合同生效后，若业主不按合同履行职责，已支付的监测费用不得收回；若第三方监测单位不按合同履行职责，业主有权解除与第三方监测单位的合同；若第三方监测单位不按合同履行职责须补偿业主的损失，包括业主重新招标费用、延误工期损失、并且业主可扣除第三方监测单位应收取的费用作为处罚。

（2）合同生效后，由于工程停建或因业主原因而终止合同，业主应向第三方监测单位支付已完成工作量的监测费用。

（3）若提供的监测成果质量不合要求，第三方监测单位应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到合同要求。

（4）第三方监测单位未按技术要求进行观测而不能满足施工需要时，业主有权扣减第三方监测单位的费用，追讨工程损失直至终止合同。

（5）第三方监测单位应保证提供真实可靠的测量资料，违反规定作假者，业主将按《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》进行处理，没收履约担保，终止合同关系并追究相关责任。

（6）第三方监测单位未按规定时间提交监测成果，每超过一周，应按该部分费用的2‰向业主支付违约金。

(7)如果因第三方监测单位过失或服务水平低下、监控检测数据错误而造成工程经济损失，业主有权要求监测单位赔偿由此而造成的一切经济损失。

业主有权在应付款中扣除赔偿金。当累计赔偿金额达到全部履约担保额时,业主有权终止本合同。

（8）由于监测单位不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致业主取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给采购方造成的经济损失，由监测单位负责赔偿。

（9）监测单位开具的发票在送达业主后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和业主的要求及时积极协助业主在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。

（10）第三方监测单位须在收到业主发出的合同违约缴款通知书后60日内，从监测单位的银行账户转账至业主指定账户。监测单位逾期未缴交违约金的，业主向监测单位支付监测合同费用时，有权从监测合同费用中直接划转违约金至业主指定账户。业主收到违约金时向监测单位开具收款收据。

- 11 合同生效、变更与终止

（1）本合同自签字并加盖公章之日起生效，生效日期为最后一方签字的日期。

（2）在第三方监测合同签订后，实际情况发生变化，使得第三方监测单位不能全部或部份执行第三方监测业务时，第三方监测单位应当立即通知业主。

（3）业主如果要求第三方监测单位全部或部份暂停执行第三方监测业务或终止第三方监测合同，则应当在42天前通知第三方监测单位，第三方监测单位应当立即安排停止执行第三方监测业务。

（4）当业主认为第三方监测单位无正当理由而又未履行第三方监测义务时，可向监第三方监测单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后21天内没有收到满意答复，或第三方监测单位仍未能履行其应尽义务，可在第一个通知发出后35天内发出终止第三方监测合同的通知，第三方监测合同即行终止。

（5）第三方监测单位在应当获得第三方监测酬金之日起60天内仍未收到支付单据，而业主又未对第三方监测单位提出任何书面意见时，或根据本节第（3）条已暂停执行第三方监测业务时限超过半年时，第三方监测单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止第三方监测合同的通知发出后14天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分第三方监测业务。

- 12 不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

- 13 未尽事宜与争议

（1） 对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

（2）在本合同执行过程中若发生分歧或争议，按合同约定及《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定通过协商及时解决；如果协商不成，任何一方可以向业主住所地有管辖权的法院起诉。

- 14 其他

（1）未经对方的书面同意，无论业主或第三方监测单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

（2）除业主书面同意外，第三方监测单位及其职员不应接受第三方监测合同约定以外的与第三方监测工作有关的报酬。

（3）第三方监测单位不得参与可能与合同规定的与业主利益相冲突的任何活动。未事先征得业主书面同意，不得泄漏与本监测业务、本合同及业主的业务和经营有关的专有或保密资料。

（4）本合同自双方签字、盖章之日起生效，生效日期为最后一方签字的日期，第三方监测成果报告经终审验收通过之时合同结束。

（5）本合同执行《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》。第三方监测单位或第三方监测单位的雇员发生属于该管理细则所规定的不诚信行为的，按该管理细则进行处理。合同执行过程中，业主颁布新规定的，按最新规定执行。

# 第3节  合同附件

- 附件1: 中标通知书

以广州公共资源交易中心印制的《中标通知书》为准。

- 附件2: 工程量清单（待补充）

- 附件3 银行履约担保格式及保函延期承诺书格式

银行履约担保格式

履约保函

（由银行出具）

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

开具日期：

保函编号：

致：           （ 招标人名称，以下简称贵方）

本保函作为贵方与         （中标人名称）于    年    月     日就_________项目（以下简称项目），签订的_____号_____     合同的履约保函。

银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追索地向贵方支付履约保证金人民币_______元（金额大小写），并以此约定如下：

（1）________ （中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论_______（中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其继承者和受托者在收到贵方第一次的表明________（中标人名称）违约的书面通知后七日内，按贵方提出的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。

（4）本保函开具生效，直至项目合同全部履行完毕止（第三方监测项目保函有效期为本保函开具生效，直至取得第三方监测合同对应的工程竣工验收报告时止），但本保函的有效期最晚不超过_____年___月__日。

（5）本保函未经本行同意不得转让。

（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。

（7）本保函的通知行为地铁集团选定的银行。

（斜体字处根据实际业务情况填写）

出证行名称：

签名（或签章）：

（印刷姓名和职务）

公     章：

地     址：

邮政编码：

电     话：

保函延期承诺书

关于                          项目的保函

广州地铁集团有限公司：

就《                     合同》（以下简称：合同），我司委托的担保银行于      年    月    日，出具银行履约保函（/预付款保函/进度款保函）（保函编号：      ）。

我司在此承诺：在银行履约保函（/预付款保函） （保函编号：     ）的到期日前1个月内，如合同约定的担保义务尚未执行完毕（/预付款尚未扣除完毕），我司必须重新自行办理续保手续，并出具有效的银行履约保函（/预付款保函）。或者，在保函到期日前1个月内，向贵司支付相当于保函金额的保证金（即：人民币    元）。

否则，贵司有权自保函到期之日起，从贵司与我司签订的上述合同最近一笔合同款中开始扣除相当于保函金额的保证金。当本次合同款项不足以扣除的，延续到下一次的合同款项中扣除，直至扣足为止。同时，担保金的有效期，直到合同规定的履约担保义务完成为止。贵司在《                      合同》所规定的履约担保义务到期日后30个工作日内，无息退回担保金。

（斜体字处根据实际业务情况填写）

日期：

法定代表人签字

公司盖章

- 附件4: 廉洁协议

廉 洁 协 议

（适用于支出类、收入类、合作类作为业主的合同项目）

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，                   (以下称业主)与                      (以下称监测单位)，特此订立本协议，并共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方应自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律、法规，廉洁自律、纪律处分等相关规定，及《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等。

（二）甲乙双方应严格执行                                合同（以下简称“主合同”），自觉履行合同约定的相关义务，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

（三）甲乙双方在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）甲乙双方应建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布受理举报方式，监督并认真查处违法违纪违规行为。

（五）甲乙双方中的任何一方发现另一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒另一方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。但任意一方不得无事实依据投诉。

第二条 业主的义务

（一）业主工作人员及其亲属（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹和姻亲，下同）、身边工作人员和其他特定关系人不得索要或收受监测单位（含监测单位工作人员，下同）的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在监测单位报销任何应由业主或个人支付的费用等。

（二）业主工作人员不得接受监测单位安排的可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动；不得接受监测单位提供的通讯工具、交通工具等。

（三）业主工作人员不得要求或者接受监测单位为其住房装修、婚丧喜庆活动、亲属、身边工作人员和其他特定关系人工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）业主工作人员不得在监测单位或与监测单位有股权关联的企业兼职，不得向监测单位介绍其亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与业主业务有关的经济活动。

（五）业主工作人员不得以明显低于市场的价格向监测单位购买住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向监测单位出售住房、车辆等物品；不得借用监测单位的钱款、住房、车辆等财物；不得以其他交易形式非法收受监测单位或关联方的财物。

（六）业主工作人员不得利用职务之便收受监测单位以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的财物。

（七）业主工作人员不得有法律法规、业主相关规定的其他不廉洁行为。

第三条 监测单位的义务

（一）监测单位不得以任何理由向业主工作人员及其亲属、身边工作人员和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二)监测单位不得以任何名义为业主工作人员报销应由业主单位或个人支付的任何费用。

（三）监测单位不得以任何理由安排业主工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

（四）监测单位不得安排业主工作人员在监测单位或与监测单位有股权关联的企业兼职，监测单位不得接受业主工作人员介绍，安排业主工作人员亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与业主业务有关的经济活动。

（五）监测单位不得以明显低于市场的价格向业主工作人员出售住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向业主工作人员买受住房、车辆等物品；不得向业主工作人员出借钱款、住房、车辆等；监测单位或关联方不得以其他交易形式非法向业主工作人员提供财物。

（六）监测单位不得为业主工作人员购置或提供通讯工具、交通工具等物品。

（七）监测单位不得为谋取利益擅自与业主工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（八）监测单位不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向业主工作人员给予或赠送财物。

（九）监测单位不得有法律法规等相关规定的其他不廉洁行为。

第四条 违约责任

（一）业主及其工作人员违反本协议第一、二条。业主按管理权限，依据有关规定对相关责任人给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

业主举报投诉受理部门：广州地铁集团有限公司纪委监察专员办纪检监察室；举报电话：83106760；举报网站：广州地铁官方网站纪委网上举报；举报地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔40楼。

（二）监测单位及其工作人员违反本协议第一、三条。监测单位应按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给业主单位造成经济损失的，应予以赔偿。根据具体情节和造成的后果，业主有权对监测单位采取以下一种或多种处理办法：

1.对监测单位工作人员处理：

（1）由业主对监测单位法定代表人或其法定代表授权人、监督部门负责人或项目负责人进行约谈。

（2）要求监测单位对相关工作人员进行相应党纪、政务处分、组织处理等，该工作人员 2年内不得继续从事业主管辖项目工作。

（3）要求监测单位更换项目负责人，该项目负责人2年内不得参与业主管辖项目的管理。

2.依据《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等，限制投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至2年（具体由业主视情节严重程度确定）。

3.监测单位或监测单位工作人员拒不纠正违反协议约定行为的，或不配合处理的，或在业主采取处理后，再次出现违反协议约定行为的，应当从重、加重处理。监测单位积极配合可从轻处理。

4.要求监测单位对相关事项进行通报。

5.单方解除合同而无须承担任何违约责任。

6.追究监测单位主合同其他违约责任。

7.监测单位无条件接受业主处理意见并承担给业主造成的损失，并承担相应的法律责任。

本违约条款仅适用于违反本协议的情形，如监测单位出现其他违约行为则按主合同的违约条款执行。

第五条 本协议由双方或双方上级单位（若有）负责监督。可由业主或业主上级单位的纪检监察部门约请监测单位或监测单位上级单位的相关部门对本协议履行情况进行检查。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同终止之日止。主合同执行过程中及主合同终止后，若发现及查实发生在主合同签订前或合同期内的不廉洁行为，甲乙双方可追溯相关责任。

第七条 本协议作为主合同的附件，与其具有同等的法律效力。

第八条 本协议一式两份，双方各执一份。

业主（盖章）：

授权代表（签字）：

监测单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

# 第二卷

# 第五章委托人要求

委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监测人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、第三方监测要求

- 1  总则

  - 本章规定了第三方监测单位在本合同执行中应遵守的技术要求。本项目的实施，以本技术条件和中国现行规范为准。

  - 全部监测工作的质量应符合本技术条件书的规定。如果本技术条件书未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

  - 无论本技术条件书有无规定，第三方监测单位都要提供监测用的材料、设备、仪器、工具、办公室、仓库、职员、劳力、临时设施、照明设备等；提供职工及民工的卫生设施和消防设备、工资、及其他费用，这些费用含在相关报价中。

  - 第三方监测单位在投标报价和监测方案设计时应充分考虑技术条件的要求。第三方监测单位对本合同工程的投标报价以及工程量清单中所报的单价和合价应被认为已充分理解本工程的技术条件。

  - 第三方监测单位应充分了解地保办对地铁结构设施保护的相关要求，保证监测方案满足相关部门的要求。

  - 第三方监测单位应负责办理开展工作所需的证件、批件和其它必要的申请批准手续，业主在必要时予以配合。

  - 第三方监测单位如对招标文件或合同文件有不同意见应在投标时及合同签定前提出，否则业主有权不予以确认

  - 第三方监测单位在监测过程中必须注意收集、积累各项资料。在承包商提交竣工文件时，第三方监测单位应同时提交一份第三方监测总结；根据工程的设计特点、施工难点重点对所采取的监测方法、监测技术、过程管理以及与承包商的配合等进行全面的总结。

  - 第三方监测单位有责任配合建设单位或建设单位所委托的科研单位进行与本工程有关的科研、监测、测试工作。

1.10用水、用电、办公场所等由第三方监测单位自行解决，费用含在相关报价中。

- 2  项目概况

广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目和人才公寓建设项目位于广州中医药大学三元里校区东北角。东侧为广园新村站、下塘西路，北侧为广园新村站风亭、广园中路，南侧为学校宿舍楼，西侧为校内新北校门及校道。场地内地势较平坦，高程13.6~15.3m，北高南低。

2.1周边环境

人才公寓地下2层，基坑深度约10m。人才公寓基坑东侧为广园新村站，为地下四层站，车站埋深约35m，顶板覆土3m，车站负四层为11号线站台层，负三层为12号线站台层，负二、负一层为设备区，车站紧贴人才公寓地下室，人才公寓基坑施工利用既有车站地连墙，广园新村站已封顶，顶板覆土已回填，车站冠梁已凿除。人才公寓基坑北侧为广园新村站2号风亭，风亭为地下2层，埋深约19.5m，顶板覆土4.5m，风亭紧贴人才公寓地下室，人才公寓基坑施工利用既有风亭地连墙，2号风亭已完成主体施工，顶板覆土已回填，冠梁已凿除。人才公寓基坑西侧为学校教工住宅和学校宿舍楼；学校教工住宅14层，人工挖孔桩，桩径1.2～1.8m，桩长7.0～12.8m，距离基坑19.7m；学校宿舍楼9层，静压预应力管桩，桩径0.4m，桩长6.6～14.8m，距离基坑23m。人才公寓基坑南侧为学校学生宿舍楼，与人才公寓项目同步建设，施工工序为学生宿舍楼上部结构需在人才公寓地下室封顶且覆土回填完成后方可施工。学生宿舍楼南侧为学校校道。

2.2管线分布及迁改情况

本项目施工不需要占道，无交通疏解。根据“十一号线广园新村站管线资料”，电力、给水、燃气、通讯等管线位于人才公寓基坑西侧，最近距离约7m，无需管线迁改。本项目施工无需拆除建构筑物。

2.3基坑设计方案

人才公寓围护结构主要采用600mm地下连续墙+内支撑的支护型式，基坑开挖深度约为10m；地下室主体结构为钢筋混凝土框架结构，结构外侧设全外包防水层。本工程基坑环境等级为一级、围护结构安全等级为一级。

2.4水文地质条件

1）勘察范围内所有钻孔均遇见地下水，勘察期间测得各钻孔地下水初见水位埋深为1.70～3.00m，水位高程11.39～13.05m；勘察时测得钻孔中混合稳定水位一般埋深为1.90～3.10m，高程11.39～12.97m。

2）本项目无地表水系，地表水不发育。

3）本场地对工程有影响的地下水主要为基岩裂隙水、第四系孔隙水及岩溶水。基岩裂隙水主要含水层为强～中风化岩，为弱～中等透水层；第四系孔隙水的主要含水层为冲洪积成因的砂土层，为中等～强透水层，地下水丰富且具微承压性，综合评价场地范围水文地质条件为中等复杂，地下水对工程建设影响较大。

4）根据场地内完成的钻孔揭露地层情况，上部第四系覆盖土层主要由全新统（Q4ml）人工填土，全新统、上更新统冲积-洪积（Q3+4al+pl）土层以及第四系的残积土层（Qel）等；下伏基岩为石炭系（C）下统岩层，为广从断裂所控制的范围，岩性为灰岩及石英砂岩，又受广从断裂和三元里-温泉断裂二条断裂从附近通过影响，裂隙岩溶中等发育，地下水丰富。由于灰岩常与陆源碎屑、炭质及黏土物质等组成各种类型的过渡性岩石，现场各岩石之间很难严格地进行划分。本次勘察按风化程度分为全风化、强风化、中风化和微风化岩4个亚层。

- 3  监测方案与监测内容

第三方监测设计方案应包括监测项目、监测方法及精度要求、监测点的具体布置图（平面图、断面图）、观测周期、警戒值、工程数量及概算等。

- 4  监测项目、测点布置和精度

第三方监测的监测项目、测点布置和监测精度如下表：

|  | 监测项目 | 位置或 监测对象 | 测点布置 位置要求 | 监测频率 | 监测最 小精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基坑监测 |  |  |  |  |
| 1 | 支护桩（墙）顶水平位移 | 围护结构上端部 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | ±1mm |
| 2 | 支护桩（墙）顶竖向位移 | 围护结构上端部 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | ±1mm |
| 3 | 支护桩（墙）体水平位移 | 围护结构内 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | ±1mm |
| 4 | 立柱竖向位移 | 立柱下部1/3位置 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | ±1mm |
| 5 | 支撑轴力 | 支撑端部或中部 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | 0.5%FS |
| 6 | 土体侧向位移 | 靠近围护结构的周边土体 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天，回填阶段1次/7天 | 0.25mm/m |
| 7 | 地下水位 | 基坑周边，止水帷幕外侧 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天，回填阶段1次/7天 | ±10mm |
| 8 | 基坑周围地面沉降（含人员巡视） | 围护结构周围土体 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | ±1mm |
| （二） | 建筑物主体沉降监测 |  |  |  |  |
| 9 | 房屋沉降监测 | - 人才公寓、学生宿舍楼 | - 每个建（构）筑物不少于3个测点。 | - 施工期内观测工作,地下室以上首层完工后观测1次，续后建筑物每升高1层观测1次，结构封顶后1月观测1次，施工过程如暂时间停工，停工时及新开工时应各观测一次，停工期间每隔2~3个月观测1次。使用期内第一年观测3~4次，第二年观测2~3次，第三年后每年1次，直至稳定为止。 | - 执行《建筑变形测量规范》表3.2.2中二等精度等级要求 |
| （三） | 高支模 |  |  |  |  |
| 10 | 支架水平位移 | 模板支架顶部、底部及中部位置 | （1）在单元框架的角部及四边的中部位置应布设测点组，测点宜布置在结构的顶层、底层，且间距不大于5步；（2）支撑结构单元内部在承受荷载较大或稳定性较差的部位应布设监测点，且测点间距不宜大于两倍主梁跨距。 | - 高大支模实时安全监测贯穿混凝土浇筑施工全过程。监测周期从混凝土浇筑施工前进行初始值采集，至混凝土施工完成后，施工机械、人员清场，且监测数据无持续增大趋势为止。在无数据异常和事故征兆的情况下，混凝土浇筑期间监测频率不宜低于 2 次/min。 | 1.0mm |
| 11 | 模板沉降 | 模板底部 | （1）在单元框架的角部及四边的中部位置应布设测点；（2）单元框架中部在承受荷载较大部位应布设监测点，且测点间距不宜大于两倍主梁跨距。 |  | 1.0mm |
| 12 | 立杆轴力 | 立杆顶托和模板之间 | （1）单元框架角部及四边中部立杆应布设测点；（2）单元框架或单元桁架中 受力大的立杆应布设监测点。 |  | 0.5/100（F•S） |
| 13 | 立杆倾斜 | 立杆上端部 | （1）单元框架角部及四边中部立杆应布设监测点；（2）单元框架中受力大的立杆应布设监测点。 |  | 0.01° |
| （四） | 周边建筑物监测 |  |  |  |  |
| 14 | 地下管线沉降和位移 | 基坑周围地面及需保护的地下管线 | 测点布置详附图 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 | ±1mm |
| 15 | 沉降、倾斜、裂缝 | 需保护的建（构）筑物 | 每个建（构）筑物不少于3个测点。 | 支护前2次，支护结束后2次，开挖过程1次/1天，地下室主体施工1次/3天 |  |

对于基坑自动化监测和常规监测，要求第三方监测点位与施工监测共点设置。除既有地铁车站、区间监测均由第三方监测单位布设外，其他所有监测项目埋点（含基坑常规监测、基坑自动化监测、周边建构筑物观测点、新建建筑物观测点等）均由施工单位布设。

第三方监测和施工监测的初始值必须在工程开工前，不迟于两周前获得。第三方监测初始值必须和施工单位的施工监测统一，基准点也要统一。

近接工程施工的定义：从基坑边缘向外2倍开挖深度且不小于以下值（花岗岩残积层、花岗岩全风化层、淤泥及砂层等软弱地层取50m，红层地层取30m，其余地层根据实际情况取值）；从隧道中线向外2倍隧道埋深范围内且不小于以下值（花岗岩残积层、花岗岩全风化层、淤泥及砂层等软弱地层取50m，红层地层取30m，其余地层根据实际情况取值）。

- 5  监测要求

5.1明挖基坑工程监测

5.1.1基坑开挖过程中应根据监测数据进行信息化施工，及时对开挖方案进行调整。

5.1.2第三方监测以获得定量数据的专门仪器测量或专用测试元件监测为主，以现场目测检查为辅。

5.1.3各监测项目在基坑施工影响前应测得稳定的初始值，且不应少于两次。

5.1.4测点及测量设备埋设要求

5.1.4.1支护结构桩（墙）顶水平位移测量观测点

a）支护结构桩（墙）顶水平位移的观测点应采用基础标志。

B）控制点的标志，应按《建筑变形测量规程》JGJ/T 8-97规定采用。

5.1.4.2围护结构变形测斜管

a）采用测斜仪在埋设于围护结构内的测斜管内进行测试。测点宜选在变形大（或危险）的典型位置；

b）管底宜与钢筋笼底部持平或略低于钢筋笼底部，顶部到达地面（或导墙顶）；

c）测斜管与支护结构的钢筋笼绑扎埋设，绑扎间距不宜大于1.5m；

d）测斜管的上下管间应对接良好，无缝隙，接头处牢固固定、密封；

e)测斜管搬扎时应调正方向，使管内的一对测槽垂直于测量面（即平行于位移方向）；

f)封好底部和顶部，保持测斜管的干净、通畅和平直；

g)做好清晰的标示和可靠的保护措施；

h)对于已施工了围护结构的情况，如需要采取钻孔埋设的方法，参照土体侧向变形测斜管埋设要求实施。

5.1.4.3 支撑轴力

a)钢支撑应选用端头轴力计（反力计）进行轴力测试；

b)将轴力计安装架与钢支撑端头对中并牢固焊接。在拟安装轴力计位置的墙体钢板上焊接一块250×250×25mm的加强垫板，以防止钢支撑受力后轴力计陷入钢板，影响测试结果；

c)待焊接温度冷却后，将轴力计推入安装架并用螺丝固定好；

d)安装过程必须注意轴力计和钢支撑轴线在一直线上，各接触面平整，确保钢支撑受力状态通过轴力计（反力计）正常传递到支护结构上；

e)混凝土支撑应采用钢筋应变计进行测试，绑扎钢筋笼时进行埋设，宜在截面分布均匀，并牢固固定。应变片的数量应保证上、下侧各不少于2片。

5.2 建筑物主体沉降监测

5.2.1 主体沉降监测

5.2.1.1建（筑）筑物沉降观测的标志，可根据不同的建（构）筑结构类型和建筑材料，采用墙（柱）标志、基础标志和隐蔽式标志（用于高级建筑物）等型式；

5.2.1.2各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点，并涂上防腐剂；

5.2.1.3标志的埋设应避开如雨水管、窗台线、电器开关等有碍设标与观测的障碍物，并应视立尺需要离开墙（柱）面和地面一定距离；

5.2.1.4隐蔽式沉降观测点标志的型式，可按《建筑变形测量规程》（JGJ8-2007）规定执行；

5.2.1.5有关沉降的限值根据相关规范执行；

5.2.1.6监测点的布置应能满足监测要求。

5.3 高支模监测

5.3.1目的与要点

5.3.1.1高支模的定义

高支模：全称高大模板支撑系统。根据住房和城乡建设部2009年12月26日发布的《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》，高支模的定义如下:

危险性较大高支模：高度超过5m，或搭设跨度超过10m，或施工总荷载大于10kN/㎡，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。

超过一定规模危险性较大高支模：高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于15kN/㎡，或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。

5.3.1.2高支模监测的目的

高支模坍塌在工程建设事故中，一直占有较高的比例。高支模安全事故主要是由于高支模在荷载作用下产生过大变形或过大位移，诱发系统内钢构件失效或者诱发系统的局部或整体失去稳定，从而发生高支模局部坍塌或整体倾覆，造成施工作业人员伤亡。通过对混凝土浇筑过程中的高支模监测系统进行系统的监测，采取强有力的技术保障和管理监督措施，协助现场施工人员及时发现高支模系统的异常变化，及时分析和采取加固等补救措施，当高支模监测参数超过预设限值时，及时通知现场作业人员停止作业、迅速撤离现场，预防和杜绝支架坍塌事故的发生。因此，在混凝土浇筑过程中对高支模的监测是十分必要的。

5.3.1.3高支模监测的要点

从以往的高支模事故中可以总结出，高支模发生局部坍塌，主要是高支模局部立杆失稳弯曲，由相连水平钢管牵动相邻立杆，引起连锁反应，同时模板下陷，混凝土未固结时会在下陷处聚集加重荷载导致高支模局部坍塌；混凝土已初凝但强度不足时，则构件会“超筋”脆性破坏下坠，亦导致高支模坍塌。高支模的坍塌具有突发性、破坏性和危险性，因此，高支模的监测要点为，在混凝土浇筑阶段，实时对建筑施工模板支撑系统的位移和沉降等变形特征进行连续监控，及时反馈模板支撑的变形情况，防止其坍塌及造成人员伤亡。

5.3.2 技术标准和依据

（1）《高大模板支撑系统实时安全监测技术规范》（DBJ/T 15-197-2020）

（2）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（3）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）；

（4）《建筑施工临时支撑结构技术规范》（JGJ300-2013）；

（5）《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；

（6）住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）；

（7）《关于印发广东省住房和城乡建设厅关于<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的实施细则的通知》（粤建质〔2011〕13号）；

（8）《广州市城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系安全检测工作的通知》（穗建质[2014]168号）；

（9）《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建筑施工模板支撑系统安全管理工作的通知》（穗建质[2014]233号）；

（10）《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程安全生产信息化管理的通知》（穗建质[2015]140号）；

（11）《广州市住房和城乡建设委员会关于推进全市超过一定规模危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系自动化安全监测工作的通知》（穗建质〔2017〕1006号）。

5.3.3 监测项目、测点布置及精度

根据《广州市住房和城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系安全检测工作的通知》（穗建质[2014]168号）及《广州市住房和城乡建设委员会关于推进全市超过一定规模危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系自动化安全监测工作的通知》（穗建质[2017]1006号）要求，高支模的监测内容主要包含模板支撑系统关键部位或薄弱部位的水平位移、模板沉降、立杆轴力和杆件倾角等。监测单位必须在支架预压前获得稳定的初始值，采集次数不少于2次。高支模的监测系统需预留各项监测数据接入广州市住房和城乡建设局的组织开发的“高支模实时监测报警系统”的条件。

5.3.4 监测周期

根据穗建质[2014]168号文及（穗建质[2017]1006号文，在对危险性较大的高支模进行预压监测和混凝土浇注过程中，监测单位应积极采用实时监测的自动化措施，保证监测数据的及时性和有效性。监测工期为支架预压至混凝土浇筑完毕，直至数据稳定且到达拆模条件。

5.3.5 监测技术要求

5.3.5.1模板支撑系统预压及混凝土浇筑过程中，应根据监测数据信息化指导施工，及时调整预压及混凝土浇筑方案。

5.3.5.2高支模监测以获取实时自动化采集数据为主，现场目测巡查为辅；

5.3.5.3各监测项目因在模板系统支架预压前测得稳定的初始值，且不少于两次；

5.3.5.4测点及测量设备埋设要求如下：

a.支架水平位移观测点

① 混凝土模板支撑水平位移应采用反射棱镜、位移计等精度较高的设备作为观测点，便于实施自动化采集；

② 观测点设置于关键部位或薄弱部位，一般设置于模板单元框架的四角和四边中部，且底部、顶部及中部均应设置位移观测点；

③ 每个支撑结构应设置稳定的基准点，且具有良好的稳定性和可靠性，不得影响现场的正常施工；

④ 监测设备应满足观测精度和量程要求，经过标定或检定，并在规定的有效期范围内。

b.模板沉降观测点

① 混凝土模板支撑水平位移应采用反射棱镜、位移计等精度较高的设备作为观测点，便于实施自动化采集；对于模板支撑中央通视情况较差的监测点，宜采用位移计等传感器；

② 观测点设置于关键部位或薄弱部位，一般设置于模板单元框架顶部的四角、四边中部以及中部受力较大的部位；

③ 每个支撑结构应设置稳定的基准点，且具有良好的稳定性和可靠性，不得影响现场的正常施工；

④ 监测设备应满足观测精度和量程要求，经过标定或检定，并在规定的有效期范围内。

c.立杆内力和立杆倾斜观测点

① 混凝土模板支撑的立杆内力应采用稳定性好、抗干扰能力的应变（或应力）传感器进行测试，采用焊接嵌固的方式固定于立杆上，且传感器要与立杆的轴线平行；立杆倾斜采用表面式倾角，埋设要求同应变计；

② 传感器应设置于模板单元框架受力较大和角部等关键部位或薄弱部位的立杆，其中高度区间内的内力测点不少于3点，倾角测点不少于2点；

③ 应减少现场的走线长度，并加强保护，不得影响现场的正常施工；

④ 监测设备应满足观测精度和量程要求，经过标定或检定，并在规定的有效期范围内。

5.3.6 控制指标

高支模监测的报警值应采用监测项目的累计变化量和变化速率值进行控制，各监测项目控制指标如下：

5.3.6.1支架水平位移的控制指标

支架水平位移的监测报警值可根据JGJ300-2013第8.0.9条确定，一般为H/300（H为支撑结构的高度），监测预警值取报警值的0.8倍。对于变化速率值的控制，一般选用近三次读数平均值的1.5倍。

5.3.6.2模板沉降的控制指标

模板（或支架系统）的沉降变形控制分为预压和混凝土浇筑2个阶段。

a.预压阶段

支架预压应按预压单元进行分级加载，每级加载完成后，应先停止下一级加载。通过实时监测数据计算，当支架顶部监测点12h的沉降量平均值小于2mm时，可进行下一级加载。 在全部加载完成后的支架预压监测过程中，当各监测点最初的24h的沉降量平均值小于1mm，72h的沉降量平均值小于5mm，可判定支架预压合格。

b.混凝土浇筑阶段

根据JGJ162-2008第4.4条确定，模板沉降的监测报警值一般为：

对结构表面外露的模板，为模板构建计算宽度的1/400；

对结构表面隐蔽的模板，为模板构建计算宽度的1/250；

监测预警值取报警值的0.8倍。

对于变化速率值的控制，一般选用近三次读数平均值的1.5倍。

5.3.6.3 立杆内力的报警值

根据JGJ300-2013第8.0.9条确定，采用设计计算值，监测预警值取报警值的0.8倍。

对于变化速率值的控制，一般选用近三次读数平均值的1.5倍。

5.3.6.4杆件倾角的报警值

一般为被监测杆件计算长度和允许变形值的设计计算值，监测预警值取报警值的0.8倍

5.3.6.5应急措施

监测单位应做好高支模监测的信息反馈工作，如发现模板支撑系统有松动、变形等异常情况，必须立即通知施工单位停止浇筑，撤离作业人员，并采取相应的加固措施。当出现下列情况之一时，应立即启动应急预案：

监测数据达到报警值时；

支撑结构的荷载突然发生意外变化时；

周边场地出现突然较大沉降或严重开裂的异常变化时。

5.4 建筑物监测

5.4建（构）筑物的沉降监测

5.4.1 沉降监测

5.4.1.1建（筑）筑物沉降观测的标志，可根据不同的建（构）筑结构类型和建筑材料，采用墙（柱）标志、基础标志和隐蔽式标志（用于高级建筑物）等型式；

5.4.1.2各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点，并涂上防腐剂；

5.4.1.3标志的埋设应避开如雨水管、窗台线、电器开关等有碍设标与观测的障碍物，并应视立尺需要离开墙（柱）面和地面一定距离；

5.4.1.4隐蔽式沉降观测点标志的型式，可按《建筑变形测量规程》（JGJ8-2007）规定执行；

5.4.1.5主体结构沉降控制值按规范执行。

5.4.1.6监测点的布置应能满足监测要求。

a）采用爆破或非爆破施工时，与开挖面近接的重要建（构）筑物应列入监测范围内。

b）当采用非爆破施工时，与开挖面近接的重要建（构）筑物桩基为端承桩并且其传力线已距离开挖面或基坑面5m以上时，不用监测。

- 6  监测警戒值

监测警戒值的确定应满足《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）的相关要求。结合本工程实际情况，各监测项目的监测警戒值确定如下：

6.1支护结构墙（桩）顶水平位移：

设计容许值须符合《技术要求》及《广州市基坑支护技术规定》的要求，警戒值取0.8倍设计容许值。

6.2 基坑围护墙测斜：

设计容许值须符合《技术要求》及《广州市基坑支护技术规定》的要求，警戒值取0.8倍设计容许值。对于测斜光滑的变化曲线，若曲线上出现明显的折点变化，也应做出报警处理。

6.3建（构）筑物沉降、倾斜警戒值：各工点根据建（构）筑物的结构类型及基础类型并依据相关规范定。

6.4支撑轴力：根据设计计算书确定，警戒值取0.8倍设计容许值。其中支撑轴力设计允许最大值在确定了第三方监测单位后由业主提供。

- 7  既有线监测

- 7.1 既有线自动化监测

当明挖基坑在一倍基坑深度范围内存在已运营地铁车站或区间、暗挖(盾构)隧道在一倍洞径范围以内存在已运营地铁车站或区间时，需对既有车站或区间进行自动化监测，并需补充自动化监测方案。

自动化监测需准确获得初设值，明挖基坑支护结构施工前和暗挖隧道距离监测断面70m时，应开始自动化监测。当明挖结构封顶并回填土方且监测数据趋于稳定时，自动化监测可以结束。

自自动化监测测点布置应能反映既有线路两根钢轨的沉降差，和既有车站和区间的整体沉降及倾斜。监测横断面间距一般为5~10m。测站的布置应能满足可视要求。盾构区间或矿山法区间（单洞单线）每个监测断面设置6个监测点。

自动化监测一般情况1次/4小时，在基坑开挖期间、桩基础施工或出现变形征兆时进行连续监测（1次/2小时）。

变形控制标准应根据运营安全的要求确定，一般情况下，车站和隧道绝对沉降量和水平位移量限值：±20mm；运营线路轨道静态尺寸容许偏差值：两轨道轨距变形及横向高差<4mm/10m。警戒值可取限制的80%。

明挖车站及区间自动化监测测点布置于轨行区轨道中间及两侧（每断面三个测点），左右线均要布设。

自动化监测仪器（全站仪）布设原则如下：

（1）每台仪器可测量的最大范围为150m；

（2）对于较大的曲线段轨道按每100m设置1台仪器；

（3）对于一般的曲线段轨道按每100~150m设置1台仪器；

（4）对于小曲线、直线段轨道按每150m设置1台仪器；

（5）对于车站配线、明暗挖区间单洞双线的轨道，当左右线之间无明显遮挡时，同1台仪器可同时监测左右线。

（6）对于一般单洞单线或车站范围左右线之间有明显遮挡分割的，左右线应分开布置监测仪器。

- 7.2 既有线常规监测

当明挖基坑在一倍基坑深度范围内存在已运营地铁车站或区间、暗挖(盾构)隧道在一倍洞径范围以内存在已运营地铁车站或区间时，需对既有车站或区间进行自动化监测，并需补充自动化监测方案。城市轨道交通结构人工监测布点, 应结合安全评估成果，在预测变形较大处布点；对于出入口通道、风道等附属结构，应对变形缝两侧和结构末端进行监测。城市轨道交通结构的监测频率，应满足能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程及其变化时刻的要求。当出现监测数据变化过大或出现较大结构病害等异常情况时，应提高监测频率；当有危险事故征兆时，应采用实时监测。

监测项目的初始值应在外部作业实施前测定，应取至少连续测量3次的稳定值的平均数作为初始值。基坑施工时需委托具有相应资质和运营地铁隧道监测业绩的第三方监测单位对相邻地铁结构进行动态监测，并在施工前、后进行地铁隧道结构内观、裂缝等项目，地铁监测方案应报地铁相关单位审查通过后实施。

当监测数据到达报警值，或出现险情时，须采取应急加密监测。城市轨道交通结构的监测周期，应贯穿于外部作业的全过程，从测定监测项目的初始值开始，直至外部作业完成且监测数据趋于稳定后方可结束。监测停止的条件为人才公寓地下室结构完成并回填基坑后（或地下工程完成后），延续监测3个月。学生宿舍主体结构封顶后，延续监测3个月，考虑加砌侧墙，可适当延长。如监测数据保持稳定，变化速率低于规范要求，并且城市轨道交通结构未因外部作业出现新增病害，则可判定城市轨道交通结构处于稳定状态，经广州地铁集团有限公司书面同意后方可停止监测。

未详尽处参见有关规范规定，并严格按《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T 202-2013）、《城市轨道交通既有结构保护技术规范》（DBJ/T 15-120-2017）、《广州市城市轨道交通结构安全保护技术标准及规定》（Q-GZMTR-ZH-AQ-001-2013）执行。

## 二、适用规范标准

详见第一条内容。

## 三、成果文件要求

1. 成果文件的组成

2. 成果文件的深度

3. 成果文件的格式要求

4. 成果文件的份数要求

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6. 成果文件的其他要求

成果归档应按照《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)和《建设工程档案编制规范》(DBJ440100/T153-2012)的要求。

## 四、委托人财产清单

### （一）委托人提供的设备、设施（无）

1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

2. 委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

3. 委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

### （二）委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 勘察文件、设计文件等资料

5. 技术标准、规范

6. 工程承包合同及其他相关合同

7. 其他资料

……

### （三）委托人财产使用要求及退还要求

1. 委托人财产使用要求

2. 委托人财产退还要求

……

## 五、委托人提供的便利条件

1. 委托人提供的生活条件

2. 委托人提供的交通条件

3. 委托人提供的网络、通讯条件

4. 委托人提供的协助人员

……

## 六、第三方监测人需要自备的工作条件

1. 第三方监测人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 第三方监测人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 第三方监测人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 第三方监测人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 第三方监测人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 第三方监测人自备的试验检测仪器、设备、工具

7. 第三方监测人自备的试验用房、样品用房

……

## 七、委托人的其他要求

详见招标公告、招标文件及第四章合同条款。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

（项目名称）第三方监测服务

投 标 文 件

投标人：                                            （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：       （签字）

年       月       日

# 目录

| 投标内容 | 投标文件中所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标函及投标函附录 |  |
| 2、法定代表人身份证明 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |
| 4、第三方监测单位组织机构表 |  |
| 5、工程量清单 |  |
| 6、合同条款响应性承诺书 |  |
| 7、廉洁承诺书 |  |
| 8、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表 |  |
| 9、监测工作规划 |  |
| 10、信誉和业绩情况 |  |
| 11、资格审查资料 |  |
| 12、广州地铁集团信息化系统使用承诺函 |  |
| 13、须评审的其他资料（格式自拟） |  |

备注：投标人应根据投标人须知及其前附表、评标办法及其前附表中提及的评审项目要求，按照投标文件格式编制投标文件。

# 投标文件内容编制说明

第三方监测单位应根据投标人须知及其前附表、评标办法及其前附表中提及的评审项目要求，按照投标文件格式编制投标文件。

- 1.投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）第三方监测招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标含税总报价（其中，增值税税率为6%），第三方监测服务期限：      日历天，按合同约定完成第三方监测工作。

其中：

广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目：

第三方监测服务费用人民币（大写）               （¥               ）（增值税税率为6%）；

广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目：

第三方监测服务费用人民币（大写）               （¥               ）（增值税税率为6%）。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明，若授权则另需提供授权委托书；

（3）工程量清单；

（4）资格审查资料；

（5）监测工作规划；

（6）……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）如出现投标报价有误的情况，按照招标文件中中标价格核准原则修正并签订补充协议

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：       				（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | \ | 姓名： | 证书编号： 职称： |
| 2 | 第三方监测 服务期限 | \ |  | 按第二章投标人须知前附表1.3.2项 |
| 3 | 质量标准 | \ |  | 按第二章投标人须知前附表1.3.3项 |
| 4 | 合同条款确认及权利义务 | 第四章合同条款及附件规定 |  |  |
| 5 | 委托人要求 | 第五章委托人要求 |  |  |

注：“合同条款确认及权利义务”、“委托人要求”响应情况栏中，如完全响应则填写“完全响应”，如有偏差，则根据招标文件对应条款做出偏差说明。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：       				（签字）

年      月      日

# 2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

- 3.法定代表人授权委托书

授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件及授权代表身份证原件扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和其授权代表签字。法定代表人授权书仅限于法定代表人授权代表参与投标相关事项的情况下提供

投  标  人：							（盖单位章）

法定代表人：							 （签字）

身份证号码：

授权代表：								 （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 4.第三方监测单位组织机构表

第三方监测单位组织机构表

| 1、简 况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |
| 上级管理单位名称： |  |  |
| 成立日期： |  |  |
| 本届领导班子起始日期： |  |  |
| 2、领导层名单 |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 |
| 3、组织机构框图 以框图的形式表示出组织机构、负责人及各职能部门。 |  |  |
| 4、第三方监测单位概述（文字叙述） |  |  |

- 5.工程量清单

- （一）工程量清单说明

- 本工程量清单应与投标须知、合同条件、技术条件（规范）和图纸一起使用。

- 本工程量清单所列的为监测项目及费用名称、计量单位、工程数量和承包形式，这些项目原则上不允许投标人修改，投标人仅需填入各项目的投标单价和合价。对于投标用工程量清单和本工程量清单不一致的情况，按本招标文件和评标办法的相关条款处理。

- 各工程项目的名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

- 业主修正计算中的算术错误的原则见投标人须知前附表10.5

- 本合同项下的全部费用都应包含在具有标价的工程量清单的各个单项中，没有列出的项目的费用应视为已分配到有关项目的单价和合价中。工程量清单不再重复或概列工程及材料的一般说明，在填写工程量清单的每一项的单价和合价时应认真阅读理解本招标文件的有关章节规定。

- 工程量清单中的单价保留小数点后2位（不允许后面再有隐含的小数），合价取整数（不允许后面再有隐含的小数）。

- 同步实施工程量清单需与正线工程量清单分列。

- （二）工程量清单费用组成

- 除非合同另有规定，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价应包括劳务、设备、材料、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等所应有的费用。

- 除非合同另有规定，工程量清单的费用适用于招标（合同）文件中规定或包括的任何项目的任何监测方法，第三方监测单位不得因监测方法和工艺的不同而提出任何追加费用的要求，实施该方法的费用应包括在工程量清单项目的报价内。

- 无论工程量是否列明，具有标价的工程量清单中的每一单项均需填写单价或合价，对承包人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。投标书内不允许有选择性报价。

- 本合同项下的全部费用都应包含在具有标价的工程量清单的各个单项中，没有列出的项目的费用应视为已分配到有关项目的单价和合价中。

- （三）工程量清单

- 3.1 工程量清单一

工程量清单汇总表（一）

工程名称：广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目第三方监测服务

| 序号 | 工程项目及费用名称 | 不含税投标报价 | 增值税额 | 含税投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （元） | （元） | （元） |  |
| 1 | 综合服务费 |  |  |  |  |
| 2 | 基坑监测（含基坑自动化监测） |  |  |  |  |
| 3 | 人才公寓主体沉降监测 |  |  |  |  |
| 4 | 高支模监测 |  |  |  |  |
| 5 | 周边建（构）筑物监测 |  |  |  |  |
| 6 | 既有线监测 |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |

投    标    人（公章）：

法定代表人授权代表（签字或签章）：

日  期：    年   月   日

工程量清单（一）

| 广州中医药大学三元里校区地铁上盖人才公寓建设项目【土建工程第三方监测服务项目】工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价号 | 监测项目及费用名称 |  | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 增值税额 | 含税合价 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 综合服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1 | - 交通费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.2 | - 办公及生活用房、设施费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.3 | - 文整资料费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.4 | - 理论分析费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.5 | - 对外协调费用 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.6 | - 安全巡查费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 2 | 2 | 基坑常规监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.1 | - 人才公寓 |  | - 处 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 3 | 3 | 基坑自动化监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3.1 | - 人才公寓 |  | - 处 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 4 | 4 | 人才公寓主体沉降监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.1 | - 主体沉降 |  | - 点 | - 18 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2 | - 多功能馆主体沉降 |  | - 点 | - 4 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
| 5 | 5 | 高支模监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1 | - 立杆轴力 |  | - 个 | - 10 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 5.2 | - 立杆倾斜 |  | - 个 | - 10 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 5.3 | - 模板沉降 |  | - 个 | - 10 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 5.4 | - 支架水平位移 |  | - 个 | - 30 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 6 | 6 | 周边建（构）筑物监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6.1 | - 建筑物 |  | - 幢 | - 2 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 6.2 | - 刚性市政管线 |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
| 7 | 7 | 既有线监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7.1 | - 材料及安装埋设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7.1.1 | - 测点布设 沉降、倾斜、差异沉降（车站） |  | - 点 | - 92 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 7.1.2 | - 测点布设 裂缝（车站） |  | - 点 | - 18 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 7.1.3 | - 测点布设 地铁车站倾斜（倾角计） |  | - 点 | - 18 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 7.2 | - 监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7.2.1 | - 沉降、倾斜、差异沉降（车站） |  | - 点 | - 92 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 7.2.2 | - 裂缝（车站） |  | - 点 | - 18 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 7.2.3 | - 地铁车站倾斜（倾角计） |  | - 点 | - 18 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 7.3 | - 自动化监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7.3.1 | - 地铁车站自动化监测（11号线广园新村站） |  | - 处 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 7.3.2 | - 多功能馆:地铁车站自动化监测（11号线广园新村站） |  | - 处 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.构筑物的单位“处”是指需监测的构筑物整体，构筑物的监测点位详见设计图,请认真核对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.部分车站兼盾构始发或吊出，其监测含于车站基坑监测当中，不另分项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2工程量清单二

工程量清单汇总表（二）

工程名称：广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目第三方监测服务

| 序号 | 工程项目及费用名称 | 不含税投标报价 | 增值税额 | 含税投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （元） | （元） | （元） |  |
| 1 | 综合服务费 |  |  |  |  |
| 2 | 学生宿舍主体沉降监测 |  |  |  |  |
| 3 | 周边建（构）筑物监测 |  |  |  |  |
| 4 | 既有线监测 |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |

投    标    人（公章）：

法定代表人授权代表（签字或签章）：

日  期：    年   月   日

工程量清单（二）

| 广州中医药大学三元里校区地铁上盖学生宿舍复建项目【土建工程第三方监测服务项目】工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价号 | 监测项目及费用名称 |  | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 增值税额 | 含税合价 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 综合服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1 | - 交通费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.2 | - 办公及生活用房、设施费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.3 | - 文整资料费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.4 | - 理论分析费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.5 | - 对外协调费用 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 1.6 | - 安全巡查费 |  | - 项 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 2 | 2 | 学生宿舍主体沉降监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.1 | - 主体沉降监测点 |  | - 点 | - 18 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
| 3 | 3 | 周边建（构）筑物监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3.1 | - 建筑物 |  | - 幢 | - 2 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
| 4 | 4 | 既有线监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.1 | - 常规监测材料及安装埋设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.1.1 | - 测点布设 沉降、倾斜、差异沉降（车站） |  | - 点 | - 30 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.1.2 | - 测点布设 裂缝（车站） |  | - 点 | - 4 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.1.3 | - 测点布设 地铁车站倾斜监测（倾角计） |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.1.4 | - 转换梁扰度及裂缝（车站） |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.1.5 | - 转换梁应力（车站） |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.1.6 | - 地铁区间常规化沉降、倾斜监测（12号线区间） |  | - 点 | - 32 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2 | - 常规监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.2.1 | - 沉降、倾斜、差异沉降（车站） |  | - 点 | - 30 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2.2 | - 裂缝（车站） |  | - 点 | - 4 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2.3 | - 地铁车站倾斜监测（倾角计） |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2.4 | - 转换梁扰度及裂缝（车站） |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2.5 | - 转换梁应力（车站） |  | - 点 | - 8 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.2.6 | - 地铁区间常规化沉降、倾斜监测（12号线区间） |  | - 点 | - 32 |  |  |  |  |  | - 综合单价包干 |
|  | - 4.3 | - 自动化监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.3.1 | - 地铁车站自动化监测（11号线广园新村站） |  | - 处 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
|  | - 4.3.2 | - 地铁区间自动化监测（11号线区间） |  | - 处 | - 1 |  |  |  |  |  | - 综合总价包干 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.构筑物的单位“处”是指需监测的构筑物整体，构筑物的监测点位详见设计图,请认真核对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.部分车站兼盾构始发或吊出，其监测含于车站基坑监测当中，不另分项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）工程量清单附件说明

投标人应编写以下各项资料作为工程量清单的附件：

- 工程量清单中所有监测项目及费用（以“项”为单位的工程项目除外）的单价分析表（附件一），其单价应与工程量清单中该项的单价一致。“采用定额号”栏应注明什么定额什么编号，单价含几个定额号的亦注明几个编号。

- 以“项”为单位的监测项目及费用报价的计算格式（附件二）。应由该项目各分项的数量和单价计算合价，汇总成为该项目的合价。难以计算工程数量和单价的，应有费用构成因素或取费标准。

- 分年分季用款计划表（附件三）。每年每季用款计划应与投标人编制的监测工作总进度相吻合。

- （五）工程量清单附件

- 5.1  单价分析表（附件一）

投标者填入工程量清单中的所有项目单价，均应按下列表格形式编制单价分析表，该表的“单价编号”必须与工程量清单中的“单价号”一致，单价分析表必须与各子目严格对应，不得重复使用。

单 价 分 析 表（1）

单价编号：                                         计量单位：

| 工程或 费用名称 |  |  |  | 采 用 定 额 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  | 综 合 单 价 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合 价（元） | 备 注 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 二 | 综合费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 四 | 独立费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金及防洪费 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投    标    人（公章）：

法定代表人授权代表（签字或签章）：

日  期：    年   月   日

附件一填表说明:

1. 单价分析表中的所有数字在小数点后第三位四舍五入后保留两位小数（不允许后面有隐含小数）。

2. 材料费、机械使用费项下应列明主要材料、机械的名称、规格数量、单价。若项目不够，投标人可自行补充栏目。但计费程序必须清晰。

3. 工作内容应按本项目单价包含的所有工作内容填写。

4. 采用定额号，指本项目单价计量单位工作内容包含几个定额号的应在栏内列明。

- 5.2  监测项目报价计算表（附件二）

监测项目报价计算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投    标    人（公章）：

法定代表人授权代表（签字或签章）：

日  期：   年   月   日

- 5.3  分年分季用款计划表格式（附件三）

分年分季用款计划表格式

| 时 间 | 用 途 | 金 额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 201 年四季度 |  |  |
| 201 年一季度 |  |  |
| 201 年二季度 |  |  |
| 201 年三季度 |  |  |
| 201 年四季度 |  |  |
| 201 年一季度 |  |  |
| 201 年二季度 |  |  |
| 201 年三季度 |  |  |
| 201 年四季度 |  |  |
| … |  |  |

投    标    人（公章）：

法定代表人授权代表（签字或签章）：

日  期：      年    月    日

- （六）工程计量与支付规定

- 6.1  总则

- 本规定作为计算工程量的统一依据，在执行本规定时，为了说明工作的确切性和工作条件，尚须根据招标文件的要求和合同规定配套使用。

- 本规定未包括的项目，可制订补充规定，并作为合同附件。

- 所有工程项目，均以法定单位计量。

- 任何监测项目的计量，都应是根据经业主批准的第三方监测方案已完成监测工程量的计量。

- 计量与支付应与技术条件和规范、合同条件、工程量清单（合同签订时双方同意的工程量清单，以下简称：工程量清单）以及图纸同时使用。

- 有关技术条件和规范允许的监测工程量误差值，由第三方监测单位在投标报价时综合考虑，监测工作实施过程中对此不再予以计量。

- 6.2  计量

6.2.1综合服务费

对综合服务费的计量与支付按本条款规定进行。所有费用均按标价的工程量清单相应项目分别计列。

6.2.1.1 交通费：本项目指服务人员来往广州的交通费用及驻地机构的办公用车费用，分季度按土建工程完成比例支付。

6.2.1.2办公及生活用房、设施费：本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的办公、生活房屋及设施费用，包括水、电煤气及电话费用，电脑、复印机、传真机及其消耗品费用等，分季按土建工程完成比例验工支付。

6.2.1.3 文整资料费：本项目指按合同要求完成全部相关服务所需的文件归档、成果报告等费用，分季度按土建工程完成比例验工支付。

6.2.1.4 理论分析费：本项目指按合同要求完成相关服务所需的理论分析计算费用，分季度按土建工程完成比例验工支付。

6.2.1.5　对外协调费用：包括对外协调费、安全措施费、及为业主提供技术支持的服务费等，分季度按土建工程完成完成比例验工支付。

6.2.1.6信息化平台费用：分季度按土建工程完成完成比例验工支付。

6.2.1.7安全巡查费：分季度按土建工程完成完成比例验工支付。

6.2.1.8监测工作运营配合费：分季度按土建工程完成比例验工支付。

6.2.2  车站基坑监测

车站基坑（含附属工程基坑）监测项目包括：①支护结构桩（墙）顶水平位移监测；②支护结构变形监测；③支撑轴力监测；④锚杆拉力监测；⑤支撑立柱沉降观测监测；⑥基坑周边地表沉降监测等，根据基坑的具体情况确定相应的监测项目。分季度按土建工程完成比例验工支付。

6.2.3  区间明挖段、风井、盾构井监测

区间明挖段、风井、盾构井监测同车站基坑（含附属工程基坑）监测，分季度，按土建工程完成比例验工支付。

6.2.4  周边建筑物监测

周边建筑物监测包括：①建筑物沉降、倾斜监测；②爆破震速监测（必要时）等监测项目，按实际完成监测的建筑物幢数验工支付。

当被监测的建筑物沉降趋于稳定，经监理工程师确认不再需要继续进行监测后，该建筑物的第三方监测工作才能视为已完成并予以计量。

6.2.5　周边构筑物监测

周边构筑物监测包括：①沉降、倾斜监测；②爆破震速监测（必要时），分季度按土建工程完成比例验工支付。工程量清单中构筑物的单位“处”是指需监测的构筑物的整体。

6.2.6 盾构区间地表沉降监测

盾构区间地表沉降监测包括沿盾构区间隧道轴线范围内路面，盾构始发和到达段，隧道上方存在压力管线及敏感建构筑物段，地质条件较差区段，联络通道位置段，地面进行沉降监测，分季度按土建工程完成比例验工支付。

6.2.8不予计量的规定

有下列情况之一者，不予计量与支付：

- 无监理工程师签发的开工通知者；

- 无计量资料或计量资料不完整者；

- 不按照业主批准的实施性监测方案且未经业主批准增加的工程量；

- 监测项目、计量单位、单价与合同不符者；

- 监测质量不合格或弄虚做假待处理者；

- 合价超出工程量清单合价总额者；

- 合同价外项目或费用未按业主制定的《合同变更管理办法》的规定办理手续，补充预算未经审批者。

- 6.3 计价

除非合同另有规定，所有计价项目的单价或合价都应认为是支付该项目所必不可少的全部作业的充分报酬，包括所有劳力、材料、仪器设备费、综合费、利润、税金、防洪费、技术措施费及合同规定的责任和义务等的充分报酬。应该认为这些报酬均已计入工程量清单有标价的各项监测项目中，工程量清单未列入的项目，其费用应视为已包括在相关项目的费率和价格之中。

6.3.1 合同价内工程项目的计价

6.3.1.1工程量清单中所有的合价包干项目（含以“项”为单位的项目），在累计计价款额不超出合同总价时，以当期计量的土建工程价款除以土建工程总价，再乘以本合同合同价即为当期该项目的计价款额。

6.3.1.2工程量清单中所有的单价包干的项目，在合价款额内以承包商提供的资料，经监理工程师签证，按实际完成的工程量乘以单价计价。

6.3.2 合同价外工程项目的计价

第三方监测实施过程中由于业主应当支付费用的原因（合价包干部分应当支付费用的原因见合同条件第2章合同条款第5条）引起的监测项目或监测工程量（已综合到工程量清单的相关项目中的除外）增加（或减少），符合由业主支付监测费用条件的，按合同约定的编制规定、取费标准，由第三方监测单位分析补充单价、编制单项预算，经监理工程师审核、业主批准，第三方监测单位实施完毕后方可予以计量和计价。列入合同价外部分支付与结算，且每季填报季度付款申请时，均应将合同价外支付部分单列。

6.3.3 工程计价时段划分

6.3.3.1 工程计价分为季、年、结算等不同阶段，在结算以前的各次计价及支付虽经过批准，但支付总额应以最终批准的结算为准。

6.3.3.2季、年计价应以公历的自然季、年完成的、符合计量条件的监测工程量为计价的相应时段，每季末月的25日作为截止日。

- 6.合同条款响应性承诺书

承诺书（放在投标函的后面）

（项目名称：        ）

广州地铁集团有限公司：

我司承诺：我方提交的投标文件的内容实质上响应招标文件的第一卷第四章合同条款的要求，若投标文件中与招标文件有重大偏离或保留的内容自动作废并按招标文件的要求执行。若我方中标，我方同意并承诺按照招标文件的第一卷第四章合同条款的要求履行合同，否则视同我司放弃中标。

投标人名称：                              （盖章）

法定代表人：                              （签字）

法定代表人授权代表：                       （签字）

地址：

日期：         年     月     日

- 7.廉洁承诺书

廉 洁 承 诺 书

本公司就参加贵司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标（含比选，下同）工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我公司参加投标所提供的所有材料均是真实、合法、有效的。我公司保证不出现串通投标的情形，不出让投标资格，不向广州地铁集团有限公司及其下属子公司工作人员及其亲属和其他特定关系人、评标（评审）委员会成员及其亲属和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，同时不出现任何其他不廉洁行为。如未履行上述承诺，我公司愿接受没收投标保证金及限制我公司投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至2年（具体期限由广州地铁集团有限公司确定）、中标（中选）无效等处理,并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标（中选），我公司愿意与贵司签署并严格执行《廉洁协议》。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

地    址：

法定代表人签字：

（或）授权代表人签字：

日    期：       年   月   日

- 8.拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 数量 | 规格 型号 | 主要工作 性能指标 | 出厂日期 (年 月) | 使用 时间 (年) | 现 在 何 处 | 预计 何时 进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全站仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 测斜仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应变计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 放大器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 计录器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 读数显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.监测工作规划

监测工作规划必须包含以下内容：

- 工作大纲和监测实施方案；

- 监测技术管理措施和质量控制措施；

- 信息化监测和成果反馈；

- 所监测项目的重难点分析及对应的监测措施；

- 可提供的服务；

- 合理化建议。

- 10.信誉和业绩情况

### （一） 房建基坑工程监测经验

| 项 目 | 规 模 | 开工时间 完工时间 | 合同价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请本表后附相关证明材料。

### （二） 其它类似工程监测经验

| 项 目 | 规 模 | 开工时间 完工时间 | 合同价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请本表后附相关证明材料。

- 11.资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

### （二）拟委任的主要人员汇总表

（1）现场主要人员安排（表一）

| 人员类别 |  | 平均年龄 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员： | 项目负责人 |  |  |
|  | 行政管理人员 |  |  |
| 经济管理人员： | 合同和计划与概算工程师 |  |  |
| 技术人员： | 项目技术负责人 |  |  |
|  | 技术工作人员 |  |  |
| 其他人员： |  |  |  |
|  | … |  |  |

（2）主要管理与技术人员安排（表二）

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 职 称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合同和计划工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 结构工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地质和岩土工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测量工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检测及试验工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 概预算工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 技术顾问 |  |  |  |  |  |  |

### （三）主要人员简历表

(备注：至少列写10人)

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  | 技术职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  |  |  | 毕业院校、专业及时间 |  |  |  |  |  |  |
| 现任职务 |  |  |  | 拟在本项目中担任的职务 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  |  | 简 历 与 经 验 简 述 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

### （四）投标人声明格式

投标人声明格式详见招标公告附件一。

### （五）广州市住建行业信用管理平台企业信用档案截图

资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立了企业信用档案，附网站截图。

### （六）其他符合第二章第1.4.1条款规定的证明材料

- 12.广州地铁集团信息化系统使用承诺函

广州地铁集团有限公司信息系统和数据使用承诺函

广州地铁集团有限公司：

为规范在贵司实施项目期间，使用广州地铁集团有限公司信息系统和数据的行为，我司郑重做出如下承诺：

第一条 我司如需驻贵司现场办公,须按贵司相关流程规范申请,办理临时入场证件,办理开展项目工作所需的权限，包括网络接入、项目网站权限、项目工作相关的系统权限等；参加贵司组织的各项安全教育。

第二条 我司在贵司现场办公时，承诺做到如下几点：

1、遵守贵司办公纪律，佩戴临时入场证件，不得将证件借与他人；

2、严格遵循贵司颁布的各项管理规章，规范使用信息系统，做好保密工作，合理使用并保护贵司网络及设备，不得从事违反中华人民共和国现行法律、法规的活动；

3、仅使用贵司授权的帐号登录贵司指定的系统、网络和服务器；

4、严禁利用网络研究、破译他人计算机口令，擅自使用他人帐号登录系统、网络和服务器；

5、做好本人帐号的保密工作，不得将本人帐号借用给他人使用。因帐号借与他人造成的一切后果由本人承担责任。

第三条  我司使用贵司应用系统时，承诺做到如下几点：

1、仔细阅读相关操作手册，按用户操作手册规范使用系统；

2、非授权不得擅自修改系统配置，若需修改，需向贵司申请，并在贵司监督下修改系统配置；

3、在严格依照操作系统配置文档进行操作后无法配置成功时，应及时向贵司反映；

4、因操作不当导致应用系统无法正常使用时，应及时向贵司反映。

第四条  我司使用贵司网络时，承诺做到如下几点：

1、遵纪守法，不得利用贵司网络散布违法言论，破坏网络秩序，参与或煽动他人做危害国家、社会及企业的事；

2、严守保密规定，未经贵司书面同意，不得擅自把与项目相关的任何文档发布到互联网共享平台，不得泄露贵司机密；

3、贵司计算机网络资源仅用于贵司各项业务管理，不得利用贵司网络谋取个人（和贵司相对立）利益；

4、未经贵司许可，不得更改IP和计算机名称；

5、未经贵司批准，所有计算机设备均不得通过其它方式接入国际互联网；

6、获准以其他形式上网机器，接入国际互联网前须与贵司内部网断接；

7、未经贵司许可，不得擅自改变原有网络设施的敷设位置、布线方式和标识；

8、未经贵司同意，不得自行架设无线局域网、有线局域网等网络设施、设备；

9、不得向其它人员透露贵司主机IP地址和网络规划；

10、不浏览和发表品味庸俗、格调低下的言论、图片和信息；

11、不得下载互联网上的非法软件，或将外来的非法软件拷入网络；

12、不得私自在网络上安装监听软件、网络管理软件、网络监测及其它黑客软件；如因工作需要，需安装一些可能威胁网络安全的网络扫描器等软件时，必须向贵司申报备案。

13、不得上传、下载和发送带有病毒的文件与邮件；

14、及时更新操作系统的严重及重大补丁；

15、安装贵司指定范围内的防病毒软件，并及时更新病毒库；

16、配合贵司对设备的定期检查工作，记录安全日志。

第五条  我司使用硬件时，承诺做到如下几点：

1、未经许可，不得擅自使用贵司硬件设备；

2、与贵司业务往来过程中，自行配备业务所需的计算机设备，并向贵司报备申请；

3、确因工作需要借用贵司设备，借用时间到期后及时归还；

4、自行保管自带设备，设备损坏及丢失由我司自身负责，贵司不承担责任；

5、只在贵司制定的办公区域使用计算机设备；

6、未经授权的硬件设备不得连接贵司网络；

7、借用贵司的硬件设备未经贵司许可不得转借他人；

8、借用贵司的硬件设备损坏或者丢失，由我司照价赔偿。

第六条  我司使用邮箱账户时，承诺做到如下几点：

1、未经许可，不得擅自使用贵司邮箱账户；

2、与贵司业务往来过程中，自备邮箱账户；

第七条  我司使用软件时，承诺做到如下几点：

1、未经许可，不得擅自使用贵司软件；

2、与贵司业务往来过程中，自备相关业务软件开展工作；3、与贵司业务往来过程中，保证自有软件使用合法化；

4、与贵司业务往来过程中因使用非法软件而被追究法律责任时，由我司独立承担责任。

第八条 关于网络安全和数据安全，我司承诺做到如下几点：

1、我司承认接受贵司的秘密资料和数据。本承诺函中秘密资料和数据包括由贵司向我司通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。

2、我司保证获取贵司数据的途径是合法合规的，不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息，我司通过其他途径无意获得的贵司未公开发布的数据，同样遵守本承诺函的要求。

3、我司承认所获得的全部数据为贵司所有，贵司随时有权要求收回或销毁相关数据。

4、我司同意维护商业秘密资料和数据的保密性，不向任何第三方披露有关信息，不复制或公开数据内容，不超出限定的工作范围使用数据，不利用所掌握的数据牟取私利，除非由于合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正式知会该法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及此承诺函的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

5、我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料和数据，并使接受或使用秘密资料和数据的我司工作人员履行本承诺函的要求，不得泄漏或不正当使用秘密资料和数据。我司对其内部违反本承诺函的要求给贵司造成的损失承担连带责任。

6、为妥善保护秘密资料和数据，我司承诺按照数据安全法律法规以及贵司数据安全管理制度的要求，对数据采取必要的访问控制、加密、脱敏等措施，并建立应急响应机制。

7、若我司发现数据被泄露或者其他过失造成数据泄露，将在第一时间向贵司报告，并按照应急响应机制采取有效措施防止泄露进一步扩大。

8、在本项目终止后，我司使用秘密资料和数据完毕，按贵司要求，将所有属于贵司的秘密资料和数据的书面载体（包括复印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。

9、如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函项下的秘密资料和数据，必须立即以书面形式向贵司告知公开秘密资料和数据的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

10、对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要信息，在本承诺函生效后，我司应参照本承诺函履行相应的保密义务。

11、我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函的保密义务。

涉及的相关秘密资料和数据包括以下内容：

（1）贵司的机构设置、人员名单、运行机置、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

（2）贵司在生产、管理、经营等活动中收集和产生的个人信息、生产数据、管理数据、共享数据等所有数据。

（3）贵司的计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

（4）贵司的应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

（5）贵司的现有网络拓扑结构及其相关资料。

（6）贵司的业务流程、逻辑流程等资料。

（7）贵司计算机系统的漏洞信息。

（8）贵司现有安全机制及安全系统。

（9）贵司与其它公司的合作信息、合同。

（10）其他需要保密的信息资料和数据。

12、我司承诺，未经贵司书面同意授权，我司内部建设、运行、使用的系统/平台以及代码等载体上不出现广州地铁名称及广州地铁羊角标识。

第九条  如违反上述任一条款，我司将按照贵司制度相关规定承担相应的经济赔偿；如情节严重，贵司有权解除合同并追究由此导致的所有法律责任。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

法定代表人（或）授权代表人签字：

日期：　　　年　　月　　日

- 13.须评审的其他资料（格式自拟）

。

- 第四卷　招标用参考资料及图纸

招标用参考资料及图纸

1、参考资料使用说明

参考资料有关内容仅为投标人提供本次第三方监测招标标项目所对应工程的位置、环境、规模、工期等基本信息，业主不对这些信息的准确性负任何责任。投标人的监测方案、投标报价和工程量估算应以自己的现场踏勘和对招标文件的理解为依据。

2、参考资料