**花都区秀全街秀岐学校建设项目（风神第二小学）方案设计及初步设计服务**

**招标公告**

**招 标 人: 广州市花都区公共建设项目管理中心**

**招标代理机构：广州市市政工程监理有限公司**

**日期：2022年5月**

**花都区秀全街秀岐学校建设项目（风神第二小学）方案设计及初步设计服务招标公告**

**1.1 招标目的**

1.1.1 为了获得工程方案设计、初步设计，招标人以公开招标方式，在给定任务书、投标人满足投标资格的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳方案设计及初步设计及其方案设计及初步设计承包人。

**1.2 项目概况**

1.2.1 工程名称：花都区秀全街秀岐学校建设项目（风神第二小学）方案设计及初步设计服务

1.2.2 工程位置：广州市花都区工业大道南侧、和悦小学对面

1.2.3 工程范围：项目总用地面积约36338.01平方米，总建筑面积约23389平方米（最大单体建筑面积约14819平方米、高度约22.5米），新建36班规模小学，建设内容包括：新建教学楼、综合楼、体育馆、人防地下室、300米环形跑道运动场、地下停车场以及其他附属设施等。室外工程包括校道、景观绿化、球场、围墙、市政配套工程等。项目总投资约为2亿元。具体内容详见设计任务书。

1.2.4 规划用地文件：穗规划资源业务函〔2022〕3496号。

1.2.5 项目批准文件：花发改〔2022〕7号。

1.2.6 资金来源：财政资金。

1.2.7 投资总额：总投资约20845万元,其中建安工程费用约14000万元。

1.2.8 招标内容：完成本项目设计任务书范围内所有设计工作，主要包括：

（1）设计主要内容：设计方案审查、设计方案深化、初步设计、编制工程概算、配合业主完成联审决策。设计内容包括红线范围内所涉及的全专业初步设计；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

1.2.9 工程建议施工日期为2023年1月，竣工日期为2024年12月。

**1.3 前期服务机构**

1.3.1 机构名称：广东国仕工程咨询有限公司。

[注释] 如果有前期服务机构，应公开披露其名称。

1.3.2 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

**1.4 投标资格**

1.4.1 申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷，没有不得参加投标的情形。

[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。不得参加投标的情形详见招标文件第三章第3.11条。

1.4.2 国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的以下资质证书

工程设计资质：具备以下①或②或③项设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计（建筑行业）乙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级或以上资质。

③同时具备建筑设计事务所资质、结构设计事务所资质、机电设计事务所资质。

香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

注：香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post\_3137220.html）确定。香港企业须提供满足招标文件要求的相应资质证书及备案证明资料扫描件。

关于联合体投标：

1. 属于1.4.2设计资质①或②情况的投标申请人不允许组成联合体投标；
2. 属于1.4.2设计资质③情况的投标申请人允许组成联合投标，投标人组成联合体，联合体应当在投标截止时间前组成，但只接受最多由3家单位组成的联合体，并以建筑设计事务所资质单位为牵头人。联合体各方（包括牵头人及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任、明确约定由牵头人负责签订相关合同等。投标截止时间后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

1.4.3 外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

1.4.4 申请人已在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟委派的项目负责人须是本企业信用档案中的在册人员。（信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台设计企业信息录入指引 》

1.4.5 申请人委派的项目负责人须具备 一级注册建筑师 资格,或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士，香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

1.4.6申请人委派的各专业负责人要求：须满足招标文件附录1《投标申请表（投入人员承诺）》的人员要求，并按要求提供相关证明材料；具体要求详见招标文件附录1《投标申请表（投入人员承诺）》“专业职称”栏。

1.4.7 申请人委派的各专业负责人，须具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作10年以上（具体要求详见附录1《投标申请表（投入人员承诺）》“专业职称”栏）。

1.4.8 未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒黑名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单——国家下发”为准）。

注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。

**1.5 招标文件的获取及资格审查**

1.5.1 公告发布时间：2022年 月 日 时 分至2022年 月 日 时 分（北京时间，下同）

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

1.5.2 本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台网站下载。

1.5.3 本项目资格审查采用 方式一 ：

方式一、资格后审方式，由评标委员会负责资格审查；

**1.6 投标截止时间**

1.6.1 投标截止时间为2022年 月 日 时 分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源中心交易平台网站递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

1.6.2 投标人应在递交投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

1.6.3 （选择性条款）提交投标文件光盘备用

投标文件光盘（备用）递交时间：2022年 月 日 时 分至2022年 月 日 时 分；地点：广州公共资源交易中心花都交易部指定开标室 。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

1.6.4 逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

**1.7 开标开始时间和地点**

1.7.1 采用电子开标，在招标投标交易平台上公开进行。开标开始时间：2022年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间）。所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人参与电子开标的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

**1.8 现场考察**

1.8.1 时间：不安排统一考察，由投标人自行考察。

1.8.2 地点：不安排统一考察，由投标人自行考察。

**1.9 费用**

1.9.1 最高投标限价：本项目工程方案设计及初步设计费最高投标限价总价165.89万元。

注：工程设计费由投标人根据招标文件要求以及投标人自身情况填报。结算原则参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计取，设计费浮动幅度为下浮10%，在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.9.2 财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告的总投资。

1.9.3 未中标单位经济补偿及补偿金额

本工程设未中标单位经济补偿。中标价=工程方案设计及初步设计费总额+未中标单位经济补偿总额（未中标单位经济补偿包含在中标价内），中标人在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿（含税金等）：

评审入围的每名投标人 0.05万元。

其余投标人费用自理。

注：1.如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。

2.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。

3.对未通过资格审查或出现废标情形的投标人，不给予投标经济补偿。

**1.10 工期**

1.10.1 设计工期：中标人应在设计合同签订后，完成业主提出的方案修改，并于方案确认后30日内编制完成项目各专业的初步设计及概算工作。

**1.11 其他事项**

1.11.1 招标代理费用由招标人直接支付给招标代理机构，不占用方案设计及初步设计费。

1.11.2 招标项目的电子地形图由招标人提供。投标人可通过<http://maps.google.com>选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.11.3 项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

1.11.4 投标人可通过交易电子招投标操作流程详见交易平台发布的相关操作指引。

1.11.5 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州市花都区公共建设项目管理中心

联系人：罗工

电话：020-37760912

地址：广州市花都区公益大道39号

1.11.6 本公告在广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http:// zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在交易平台网站发布。

1.11.7 《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

1.11.8 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中标工程转包或者违法分包的；

（2）存在串通投标情形的；

（3）存在弄虚作假骗取中标情形的；

（4）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

（5）存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

**1.12 招标人**

1.12.1 名称：广州市花都区公共建设项目管理中心

1.12.2 邮政编码、地址：510800、广州市花都区公益大道39号

1.12.3 电话（手机）号码：020-37760912

1.12.4 传真号码：/

1.12.5 电子邮箱：/

**1.13 招标代理机构**

1.13.1 名称：广州市市政工程监理有限公司

1.13.2 邮政编码、地址：510080、广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔38楼

1.13.3 电话（手机）号码：020-83313605/13725328683

1.13.4 传真号码：/

1.13.5电子邮箱：67643437@QQ.com

**1.14 交易服务机构**

1.14.1 名称：广州公共资源交易中心（花都交易部）

1.14.2 邮政编码、地址：510800、广州市花都区玫瑰路10号滨晖大厦2层

1.14.3 电话（手机）号码： 020-62305711

1.14.4 传真号码： 020-62305711

1.14.5 网址：http://www.gzggzy.cn

**1.15 招标管理机构**

1.15.1 名称：广州市花都区建设工程招标和造价管理中心

1.15.2 邮政编码、地址：510800、广州市花都区公益路39号

1.15.3 电话号码： 020-36897092

1.15.4 传真号码：/

2022年5月 日