- 招标公告

项目名称：广东能源惠州博罗湖镇镇光伏复合发电项目之110kV送出线路总承包工程

招标编号：0692-226A06310123

日    期：2022年06月06日

1、广东省机电设备招标中心有限公司受广东惠博新能源有限公司（以下简称“招标人”或“发包方”）委托，就上述项目进行公开招标，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）按照本公告的要求提出报名申请。

2、项目概况和招标范围：

2.1项目概况：

2.1.1项目建设单位：广东惠博新能源有限公司

2.1.2项目地址：广东省惠州市博罗县湖镇镇

2.1.3项目规模：广东能源惠州博罗湖镇镇光伏复合发电项目位于广东省惠州市博罗县湖镇镇，规划建设100MW太阳能光伏发电系统（详见招标文件技术部分）。太阳能光伏发电系统通过光伏组件转化为直流电力，再通过并网型逆变器将直流电能转化为频率、相位符合要求的正弦波电流，升压后并入电网。

2.2招标范围：

| 招标编号 | 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 0692-226A06310123 | 110kV送出线路总承包工程 | 1项 |

本次招标范围包括新建从广东能源惠州博罗湖镇镇光伏复合发电项目升压站至广东电网惠州供电局110kV湖镇变电站的110kV送出线路和对侧间隔扩建工程；新建110kV线路长度约1×9.6km，其中电缆线路路径长约1×0.5km，架空线路路径长约1×9.1km。投标人负责完成上述工程的设备选型及勘察设计（包括工程勘察、初步设计、施工图设计、竣工图编制等）、设备和材料采购、建筑和安装施工、线路工程征租地青赔、送出线路手续办理（核准、环评及验收、水保及验收、稳评等）、消防、工程管理、试验检测（材料、半成品、成品、设备及建筑等）、周边关系协调及政府部门沟通、线路跨越工作协调、电力质量监督验收、供电局验收、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等其他属于本工程所需要的相关工作及服务，最终实现并网接入。本送出线路工程要求于2022年9月20日24时前建成投运，并通过供电局及质监相关验收。

投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标，不允许只对部分内容投标；如有重大缺漏，将导致投标被否决。具体内容详见招标文件并以其为准。

3、合格投标人的资格要求：

3.1基本要求

3.1.1投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人，具备在其合法的营业范围内履行民事责任能力的企业。企业法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，或与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的投标人，不得在本标中同时投标，否则均作废标处理。

3.1.2投标人必须具有良好的财务状况、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产和重组状态。投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，并提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

3.1.3投标人必须满足以下要求：

a）投标人必须具备以下资质条件之一：

（1）建设行政主管部门核发的电力行业（变电工程、送电工程）专业工程设计乙级或以上资质，资质证书中须明确“可从事资质证书许可范围内相应的工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务”；

（2）建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包壹级或以上资质；

（3）建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级或以上资质；

（4）如投标人仅具备（2）或（3）资质，不具备变电工程、送电工程相应设计资质，则设计部分必须进行分包，其设计分包商应具备电力行业（变电工程、送电工程）专业工程设计乙级或以上资质。

b）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

3.1.4投标人在2017年1月1日至开标之日必须不曾在承包的任何合同中有违约或被逐或属分包商的原因而被终止合同、必须不在处罚期内、必须没有与拟投标项目类似的重大质量、安全事故。

3.1.5不接受联合体投标。

3.2业绩要求

3.2.1投标人应具有如下业绩：

投标人在近5年内（2017年1月1日至开标之日）应具有2个已投运的电压等级110kV或以上输电线路工程EPC或施工总承包工程的业绩。

3.2.2 上述业绩只有提供了工程合同、竣工验收证明书或用户证明文件的业绩才为有效业绩。业绩合同签订方必须为投标人，不包括投标人上级集团公司或其子公司签订的业绩合同。

4、有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人请按本公告的要求编写并提交《投标登记申请表》（一式两份）。

5、本项目采用资格后审的方式，符合本公告第3条资格要求的投标申请人，按本招标公告要求递交了申请文件等相关手续，否则投标无效。具体安排和流程如下：

5.1、招标公告日期及安排：

（1）公告日期：2022年06月06日-2022年06月13日。

（2）投标登记时间：2022年06月06日-2022年06月13日（每日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，节假日除外）

（3）投标登记方式：请投标人在上述时间内将《投标登记申请表》上传至广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com），并同时电话通知招标代理机构联系人，办理登记手续。《投标登记申请表》需按本公告附件格式和要求提供。

5.2、投标人申请及审查相关事务的流程：

①详细阅读招标公告及其附件（从广州公共资源交易中心网站下载）——②按公告要求递交申请文件——③等候来自招标代理的可办理购标手续的通知——④按要求办理购标事宜。

5.3、在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第3条资格要求进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的申请）。

5.4、当满足资格要求的投标申请人不足3名时为招标失败。

5.4、发售招标文件事宜：

（1）招标文件售价：1000元，标书款支付方式可电汇或网上支付，不接受现金，售后不退。开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司；开户行：建设银行广东省分行；账号：44001863201053034613，我公司只开具对应金额增值税普通电子发票，付款成功后可登录系统下载。

（2）招标文件发售时间：2022年06月06日09时30分起至2022年06月13日16时00分。

（3）获取招标文件方式：本项目采用网上购买招标文件，投标人在购买招标文件之前，须登录广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com）进行注册，具体流程操作见网站“投标人自助——操作指南”的对应栏目（咨询电话：400-172-5858、020-66341904）；符合资格的供应商注册成功后，在网上购买招标文件成功后方可下载招标文件。

6、有关此次招标之事宜（售标除外），可按下列地址及联系方式查询：

（1）招标代理机构联系方式

名称：广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼

电邮：gdebidding_tanxy@126.com

联系人：谭工（020-66341907）、杨工（020-66341734）

（2）招标人联系方式

名称：广东惠博新能源有限公司

地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3005(邮政编码: 510630)

联系人：吴工（020-85137632）

传真：020-85138277

7、有关本次招标的相关事宜及信息的发布网址为：广州公共资源交易中心网“www.gzggzy.cn”，中国招标投标公共服务平台“bulletin.cebpubservice.com”，广东省招标投标监管网“zbtb.gd.gov.cn”，“粤采易”阳光采购平台“https://www.gdycy.com/” ，广东省机电设备招标中心有限公司网站“www.gdebidding.com”。所有相关信息以广州公共资源交易中心公布为准。

8、投标人的授权代表或联系人应经常留意并检查投标申请表中所登记的电子邮箱，以便及时获取招标代理机构发出的项目相关通知等。

广东惠博新能源有限公司

2022年06月06日

附件1：投标登记申请表（也可前往广州公共资源交易中心网：www.gzggzy.cn下载）