第3篇

合 同 条 款

检（监）测合同条款

1.定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1项目：业主建设工程和委托检（监）测单位提供检（监）测的对象。

项目名称：    。

1.2合同名称：     。

1.2.1工程规模：    。

1.2.2工程范围：在本项目的施工及监理单位工作开展期间，根据工程进展要求需要在工程施工时进行全过程监督检（监）测。

1.3服务：检（监）测单位根据检（监）测合同承担的工作，亦称检（监）测服务。

1.4服务周期：从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

1.5业主（甲方）：委托检（监）测单位提供检（监）测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程业主为广州市广园市政建设有限公司 。

1.6检（监）测单位：受业主委托提供检（监）测服务并具有检（监）测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本合同检（监）测单位为：       。

1.7一方：业主或检（监）测单位。双方：业主和检（监）测单位。

1.8检（监）测合同：业主与检（监）测单位之间为实施、完成并保证本工程检（监）测服务所订立的合同，由合同协议书中规定各部分内容组成。

1.9投标文件：被业主认可并接受的检（监）测单位提交的检（监）测项目投标书。

2.检（监）测单位的义务

2.1检（监）测服务的义务：检（监）测单位必须按照如下规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检（监）测服务。

2.1.1检（监）测服务的依据：

①市政工程相关的检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同内的技术条件，若市政工程中没有检（监）测标准可按建筑工程相关标准执行；

②业主和检（监）测单位签订的正式合同、协议书及附件；

③政府和业主的其他指令。

2.1.2检（监）测服务范围：由业主指定的具有质量监控的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和检（监）测项目。

- 具体内容及范围：（按招标内容填写）

2.2检（监）测服务质量：

2.2.1检（监）测单位必须按照国家、省、市市政建筑相关的检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同的技术条件来开展进行检（监）测工程；由于检（监）测单位原因造成的停工、返工、窝工，由检（监）测单位自行承担全部责任并不得向业主收取其他费用；

2.2.2在签署合同后的5个工作日内向业主提交检（监）测工作方案，经审批后实施；

服务周期自发出中标通知书之日起至完成本合同约定的全部工作内容为止。服务周期约为    日历天（具体以开工通知及竣工验收报告为准）。部分检测内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。

2.2.32.2.3检（监）测工作需按业主要求24小时内到场检（监）测，并在业主指定的时间内按质按量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按业主要求在规定的时间内到达现场进行检（监）测的，则每违约一次扣罚5000元。在完成检（监）测后的1天内将检（监）测结果以书面形式通知现场监理人员，并完成检（监）测工程7天内出具初步检（监）测试验报告，报告一式三份交监理工程师签验，10天内提交最终成果报告，报告一式捌份。对于不合格样品在2个小时内以口头形式通知业主、监理方和质监站，并在24小时内以书面形式上报。检（监）测单位对所提交的报告及技术数据负责；若未按时提交，将按合同额10%予以处罚，同时将上报上级主管部门，予以不良业绩记录登记与通报。

2.2.4提交的检（监）测试验报告应具有法定效力。

2.2.5由于检（监）测单位原因造成工程检（监）测返工或增加工作量，业主不另外支付。

2.3检（监）测人员

2.3.1检（监）测人员必须能够适应检（监）测合同规定的检（监）测服务工作，其全部检（监）测人员的资质在投标文件中详细描述并得到业主的认可。检（监）测人员必须如实按投标人员组织架构人员配备，若出现冒名顶替、弄虚作假，业主将有权调整检（监）测工作量，并按合同额20%罚款，同时上报上级主管部门，予以不良业绩记录登记与通报。

2.3.2为了履行检（监）测服务，检（监）测单位应在投标文件中指定一名授权代表与业主的授权代表建立工作联系，本工程授权代表为      。

2.3.3业主有权以书面形式要求检（监）测单位更换不能按照检（监）测合同的规定履行检（监）测合同的检（监）测人员，对违反检（监）测合同对业主或工程造成损失或不良影响的检（监）测人员，业主有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

2.3.4即使是业主要求或同意更换的检（监）测人员，其代替的检（监）测人员的资质仍应得到业主的认可。

2.4保密

未经业主的书面同意，检（监）测单位不得泄露与本项目、本工程、本检（监）测合同有关的资料。

3.业主的义务

3.1检（监）测工作条件

业主按照招标文件的约定，检（监）测单位自行解决提供履行服务所必须的工作必要设施。其费用已列入投标报价。

3.2资料

业主按照招标文件的约定，业主在检（监）测合同生效之日3天之内，向检（监）测单位免费提供与检（监）测服务有关的资料。

3.3代表

业主指定一名授权代表     与检（监）测单位的授权代表建立工作联系，更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知检（监）测单位。

3.4.授权通知

业主必须将履行检（监）测服务的检（监）测单位及业主授予检（监）测单位的权利，及时用书面形式通知监理单位和施工单位。

4.责任和保障

4.1检（监）测单位的赔偿责任

检（监）测单位违反合同的规定，或因其职员失职、渎职并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担的责任向业主赔偿，直至终止合同，追究责任。检（监）测单位对第三方责任造成的任何经济损失，由广州仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。如果检（监）测单位与业主或第三方对有关经济损失负责任或连带责任时，应按比例计算赔偿。检（监）测单位的上述责任赔偿，应按照下列的规定办理：

赔偿金 = 投标报价×检（监）测单位应承担责任的比例

另外，检（监）测单位的赔偿上限不超过该次检（监）测项目（即造成经济损失这一分项工程检（监）测项目）投标报价的3倍。

4.2业主的赔偿损失

业主违反检（监）测合同的规定并造成检（监）测单位经济损失的，将据实向检（监）测单位赔偿：

赔偿金=检（监）测单位的直接经济损失（贴偿上限不超过合同价）

4.3赔偿责任的期限

业主或检（监）测单位任何一方向另一方要求的经济赔偿，都应在赔偿事件发生后以书面形式提出索赔。

4.4保障

检（监）测单位在不违反有关法律、法规的前提下，业主应保障检（监）测单位免受因履行本检（监）测合同而引起的外界干扰。

5.检（监）测合同的生效、终止

5.1检（监）测合同的生效

检（监）测合同生效的时间，以双方签字盖章并承包人提交了履约保证金之日起计。

5.2检（监）测合同的终止

检（监）测合同的终止和失效的时间，为本合同项目的服务完成及结算完成后为止。检（监）测合同失效后，双方均不再受本合同的约束。

5.3转让和分包

5.3.1没有另一方的书面同意，任何一方不得将本检（监）测合同规定的义务、责任和权利予以转让。

5.3.2没有业主的同意，检（监）测单位不得将检（监）测服务的任何部分予以分包。

6.检（监）测服务的费用和支付

6.1检（监）测服务费用

6.1.1检（监）测服务费用的计算方法和内容按照招标文件中的约定及投标文件的投标报价，本招标工程的检（监）测服务费采用工程量清单计价办法，工程结算时，经业主确认实际完成检（监）测工作数量以及项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不得调整。

6.1.2任一细目(分部分项工程)工程量变化，无论其单项变化的大小或各项变化总和的大小都不应改变综合单价。

6.2检（监）测服务费用支付方式和时间

业主按《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》以及《广州市交通运输局城市道路建设资金支付工作指引（2023版）》（穗交运[2023]136号）、穗监督【2008】382号及相关规定，并按上级主管部门和项目业主工程实施期间适用的工程款支付管理办法办理支付：

6.2.1合同生效后，根据项目实际情况可支付至合同总金额的10%作为首付款；

6.2.2 累计进度款达到合同金额10%后的当月开始计量支付，具体为：检（监）测的计量和支付证书经现场工程师确认以后，业主支付当期的检（监）测服务费，结算前可支付至合同价的80%。

月试验检（监）测服务费=（试验检（监）测合同单价报价）×（月实际完成的试验检（监）测工作量）×80%

6.3工程结算及结算款支付：检（监）测单位在工作完成后30天内编制结算书交监理工程师核查确认，再报业主审核，后送市财政局审定，业主按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》支付剩余结算款。

6.4履约保证金

承包人必须按投标须知在规定的时间内（签订合同后15天内）提供的履约保证金为中标价款（人民币）的10%,以银行保函的形式提交。保函为必须是营业地在广州行政辖区内的银行开具的无条件不可撤销的银行保函，且银行保函需经公证公司公证。履约保证金在检（监）测单位提交完整检（监）测结算资料后28天内退回（无息）。

6.5货币及支付方式

业主支付检（监）测单位履行检（监）测服务的费用的货币为人民币。在规定的支付期限以人民币的形式转帐结算。

7.新增工程

7.1在实施过程中，只有发生了下列情况之一或另有约定的，可作为新增项目进行计算。

7.1.1经业主确认超出本合同约定承包范围的项目。

7.1.2经业主同意另行委托的其他项目的检（监）测工程。

7.2新增的工程内容，应维持投标报价水平，具体计算办法如下规定并依次取用：

7.2.1工程清单已有的项目单价套用相应的项目单价；

7.2.2工程清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；

7.2.3不属上述情况属新增工程项目，单价按有关收费标准下浮20%计算确定；

7.2.4是否属新增工程由业主确定；

7.2.5对于业主确定的新增工程，检（监）测单位应不得推诿。

8.其他

8.1合同双方的关系

互为权利和义务主体，双方应遵守平等互利、协商一致的原则履行本检（监）测合同。业主和检（监）测单位均应按照检（监）测合同公正地行使权利和全面履行自己的职责。

8.2语言和法律

检（监）测合同使用的语言为汉语，检（监）测合同遵循中华人民共和国法律和地方法律。

8.3利益矛盾

未经业主书面同意，检（监）测单位不得获取本检（监）测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检（监）测合同规定的业主利益相冲突的任何活动。

8.4通知

本检（监）测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方采取何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8.5版权

8.5.1对检（监）测单位拥有版权并已用于本检（监）测服务中的所有文件，业主有权在本合同项目中使用或复印。但未经检（监）测单位的同意，业主不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

8.5.2检（监）测单位有权出版与本项目有关或本工程检（监）测服务有关资料，但未经业主同意，上述出版物中不得涉及业主的专利，专有技术以及经济情报。

9.争端的解决

9.1双方在此一致同意遵守本仲裁规则。

9.2双方在履行本检（监）测合同过程中发生争端时，应本着相互谅解、相互信任、平等互利的原则充分友好协商解决争端，或通过上级主管部门进行调解。若经协商或调解仍不能达成一致时，任何一方可采用下方式  2  提请解决争端。

1、仲裁，仲裁由广州仲裁委员会依据国家有关规定进行；

2、诉讼，诉讼应向项目所在地法院提请。

9.3在调解、仲裁或诉讼的过程中，双方应保证工程建设的正常进行。