萝岗和苑配售型保障性住房

房屋品质提升

招标公告

招 标 人：广州城投住房租赁发展投资有限公司

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

2024年11月

萝岗和苑配售型保障性住房房屋品质提升

招标公告

广州城投住房租赁发展投资有限公司现对萝岗和苑配售型保障性住房房屋品质提升实施招标活动，且本项目资金已落实，拟通过公开招标的方式选定中标人。

1.招标项目情况

1.1招标项目名称：萝岗和苑配售型保障性住房房屋品质提升

1.2招标人：广州城投住房租赁发展投资有限公司

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

1.3交货地点：广州市黄埔区水西路萝岗和苑。

1.4项目概况及规模：萝岗和苑（一期）A9栋（13-33层）、A10栋、萝岗和苑（二期）E1-E7、E8（9层部分、10-32层）共2411户，包含每户包含橱柜、浴室柜、厨电等。

1.5交货期：总工期为65日历天（包括设计工期、生产工期及安装工期）。其中，设计工期5日历天，从合同签订之日起计；生产工期30日历天，从开工令发出之日起计；安装工期30日历天，从货到现场之日起计。

1.6质量标准：

1.6.1设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：在满足有关国家规范、标准的基础上，须同时满足当地政府颁布的规范/标准，及满足招标人提出的设计管理、技术指引、现场安装等相关要求。

1.6.2工程质量标准和要求（安装质量及项目成效目标）：确保满足国家、省、市或行业现行的《建筑工程安装质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范（如在合同执行期间有新规范标准则，按新的规范标准执行），单位工程验收合格率100%，并达到合格或（以上标准），确保一次验收合格，满足招标人的工程质量要求。

1.6.3本工程按照国家有关规定、规范进行设计、安装、验收，具体以安装图纸及相关技术和验收标准、遵照招标人相关规定要求为准。

（1）本工程采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范，且必须满足设计文件以及招标人相关规章制度的要求。

（2）本工程实施中招标的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件、招标人规章制度的相应要求。

2.招标内容、最高限价

2.1招标内容包括但不限于以下工作：

2.1.1设计工作

（1）根据招标人提供的初始数据及材质要求，完成负责萝岗和苑配售型保障性住房小区内园户内家具配套的设计工作，包含方案全案设计、设计深化、安装图设计、竣工图等阶段，包括但不限于橱柜、浴室柜的设计工作，以及上述相对应阶段的造价文件编制工作，确保满足国家、省、市现行有效规范的要求，满足招标人相关设计管理要求、以及安装进度、安装安全要求。设计方案要求理念新颖、设计风格及功能区规划符合人才房用户群体的使用习惯。

（2）本工程实行全过程限额设计安装，招标人有权在限额范围内，根据项目实际情况对承包人的承包范围和承包工程内容进行适当调整，承包人应无条件予以配合。

（3）设计依据

①国家、行业及地方现行相关标准规范；

②广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法（试行）；

③其他资料。

在合同执行期间，上述标准、规范、文件如有更新，按新的标准或要求执行。

2.1.2安装工作

（1）按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的安装图进行安装总承包，包工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明安装、包工程竣工验收通过、包结算编制、包竣工图编制、工程资料汇总及整理归档、包保修等，包括但不限于如下内容：

①萝岗和苑（一期）A9栋（13-33层）、A10栋、萝岗和苑（二期）E1-E7、E8（9层部分、10-32层）户内家具配套提升改造，清除原有柱盆。

②萝岗和苑（一期）A9栋（13-33层）、A10栋、萝岗和苑（二期）E1-E7、E8（9层部分、10-32层）户内家具配套提升改造，增配橱柜、浴室柜、厨电。

（2）承担本工程建设相关的工作，包括但不限于：

①负责组织本工程范围内的竣工验收手续，包括分部分项工程验收、各项专业工程验收以及涉及承包人的验收后续及证明等；

②负责本工程范围内安装管理配合服务，配合进行移交场地、设施及相关资料；

③负责本工程范围的安装场地保管以及本工程范围内的现场安全文明安装管理。

2.2最高限价（含税）：￥21,028,186.53元。

注：（1）投标人的总报价不得超过最高限价，且各全费用综合单价限价、全费用综合合价限价不得超过对应的限价（详见招标文件格式3），否则作无效处理。

（2）投标人应根据招标文件要求以及企业自身情况自行报价，报价不得缺漏招标文件所列所有内容，否则，被视为已包含在报价中。

（3）本招标项目只允许投标人提交一个报价，对于任何有选择的报价，招标人将不予接受。

2.3 本招标项目划分为 1 个标段。

3.投标人资格要求

3.1投标人参加本项目的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。持有有效的工商行政（市场监督）管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

注：（1）若投标人以分公司（或分支机构）参加的，还须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件（加盖投标人公章）、总公司对投标人出具的唯一有效授权书原件（格式自拟）；

（2）已由总公司合法授权的，总公司取得的相关证书和授权范围内的事项对分公司（或分支机构）有效；

（3）同一法人授权多个分公司（或分支机构）参加本项目，或该法人与其分支机构同时参加本项目，则相关投标人的投标文件均作无效处理。

3.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（投标人可不提供该项资料，以提交投标文件截止日当天，招标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，但如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明）。

3.4 本项目不接受联合体参加。

3.5按招标公告附件要求签署盖章的投标人声明函。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目（按投标人提供的《投标人声明函》第四条内容进行评审）。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标人的投标文件均作无效处理。

3.7投标人应满足以下业绩要求：

投标人自2021年1月1日至今具有合同金额1400万元或以上的家居配套业绩。家居配套业绩是指包含家居配套（包括浴室柜或橱柜）设计、采购、安装中一项或多项的项目。

注：提供合同关键页复印件并加盖投标人公章；内容及时间以合同为准。

4.招标公告发布、投标登记及招标文件的获取

4.1招标公告发布时间：2024年  月  日00时00分至  月  日  时  分。

4.2办理投标登记开始时间为2024年   月   日   时    分，截止时间为2024年   月   日   时    分。投标人应在办理投标登记截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的最新操作指引。在规定的投标登记截止时间，投标登记的申请单位不足3名时，招标人有权：

（1）延长接受投标登记时间。在延期投标登记时间内，已投标登记申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的申请单位可根据公告的约定参与投标登记。

（2）依法重新招标。

4.3凡有意参加投标者，请于2024年   月   日 00 时 00 分至2024年   月   日   时   分（北京时间，下同），登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（http//www.gzggzy.cn）下载招标文件。

4.4 招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

5.递交投标文件及开标时间、地点：

5.1递交投标文件开始时间为2024年   月   日   时    分，截止时间为2024年   月   日   时    分；地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心） 第    开标室。

注：（1）递交方式：现场递交纸质文件。

（2）递交份数：1份正本，4份副本。

5.2开标时间及地点：2024年    月    日    时    分；地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第    开标室。

5.3递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意交易中心网站中的相关信息。递交投标文件截止时间后，投标文件评审时间因故推迟的，相关资审信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.4逾期送达的投标文件，招标人（或招标代理）将予以拒收。

6.资格审查方式

本项目采用资格后审方式，由评标委员会负责审查。

7.发布公告的媒介

7.1本次招标公告同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广州国企阳光采购信息发布平台网站（http://ygcg.gzggzy.cn/）上发布，本公告的修改、补充在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。

7.2招标完成后，招标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广州国企阳光采购信息发布平台上发布中标候选人公示及中标结果公告。

8.其他事项

8.1潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止时间10日前向招标人提出。

异议受理部门：广州城投住房租赁发展投资有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔9楼

联系人：张工

联系电话：18802016522

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线上或线下提出异议。招标人作出答复前，应当暂停招标活动。

8.2投标人在本项目招标人的发包项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与招标人后续的所有招标活动。（注：自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中选项目转包或者违法分包的；

（2）在中选项目中不执行质量、安全生产等相关规定的，造成质量或安全事故的；

（3）存在围标或串标情形的；

（4）存在弄虚作假骗取中标、行贿情形的；

（5）拖欠农民工工资的；

（6）未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门处罚的。

8.3投标人若对招标文件（包括报价清单、最高投标限价、合同条款）有疑问的，可在提交投标文件截止时间18天前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提出。招标人应在递交投标文件截止时间15日前将招标文件澄清答疑文件在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广州国企阳光采购信息发布平台发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。招标文件澄清答疑文件一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广州国企阳光采购信息发布平台发布，视作已发放给所有投标人。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广州国企阳光采购信息发布平台最后发布的内容为准。

9.联系方式

招标人：广州城投住房租赁发展投资有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔9楼

联系人：张工

联系电话：18802016522

招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼

联系人：罗工、何工

联系电话：020-87575800-857

邮箱地址：bjzj_gz@163.com

招标监督机构：广州城投住房租赁发展投资有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔30楼

监管电话：020-83522349

附件：投标人声明函

附件

投标人声明函

致：广州城投住房租赁发展投资有限公司

本公司就参加萝岗和苑配售型保障性住房房屋品质提升的招标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为中选单位，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让报价资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本项目的招标代理机构；

（6）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人（负责人）；

（7）与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或取消招标或投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消招标或投标资格的区域范围不包含本项目服务地点的，不受该项规定限制）

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据）；

（10）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内有严重违约或重大工作质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工作质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从 2021年1月1日至本次投标文件递交截止时间止，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（12）法律法规规定的其他情形。

四、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：                       。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足投标人资格要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加贵公司广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中选资格，将依法接受相关部门的处罚。

六、在本项目进行的法定期间内，若招标人收到任何针对我司的异议和投诉，我司应依法举证，否则愿意承担举证不能的法律后果。

特此声明。

声明企业（盖章）：

法定代表人（负责人）签名或盖章：

日期：     年      月     日