广州白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程勘察设计施工总承包（标段C）

招标文件

招标人： 广州空港建设运营集团有限公司 （盖单位章）

招标代理单位：广州建筑工程监理有限公司（盖单位章）

2022年 7 月

# 目     录

目  录	2

第一卷	4

第一章 招标公告	5

（另册）	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 项目的资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	13

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	13

1.5 费用承担和设计成果补偿	14

1.6 保密	15

1.7 语言文字	15

1.8 计量单位	15

1.9 踏勘现场	15

1.11 分包	16

1.12 偏离	16

2. 招标文件	16

2.1 招标文件的组成	16

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	17

3. 投标文件	17

3.1 投标文件的组成	17

3.2 投标报价	19

3.3 投标有效期	19

3.4 投标保证金	20

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	20

3.6 备选投标方案	20

3.7 投标文件的编制	20

4. 投标	21

4.1 投标文件的密封和标记	21

4.2 投标文件的递交	21

4.3 投标文件的修改与撤回	21

5. 开标	22

5.1 开标时间和地点	22

5.2 开标程序	22

5.3 开标异议	23

6.2 评标原则	23

6.3 评标	24

7. 合同授予	24

7.1 定标方式	24

7.2 中标候选人公示	24

7.3 中标通知	24

7.4 履约担保	24

7.5 签订合同	25

8. 纪律和监督	25

8.1 对招标人的纪律要求	25

8.2 对投标人的纪律要求	25

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	25

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25

8.5 投诉	26

9. 需要补充的其他内容	26

10. 电子招标投标	26

附件二：问题澄清通知	28

附件三：问题的澄清	29

第三章 评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表	30

2. 评审标准	36

2.1 初步评审标准	36

2.2 分值构成与评分标准	36

3. 评标程序	37

3.1形式审查及资格审查	37

3.2工程承包实施方案评审	37

3.3投标报价得分	38

3.4评审汇总（由综合评审组评委负责）	39

3.5投标文件的澄清和补正	39

3.6评标结果	39

第四章 合同条款及格式	41

第二卷	42

第五章  招标人要求	43

第六章  招标人提供的资料	45

第三卷	47

第七章  投标文件格式	48

# 第一卷

# 第一章 招标公告

# （另册）

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州空港建设运营集团有限公司 地址：广州市清塘路广州空港中心A栋3楼 联系人：陈工 电话：020-66886656 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州建筑工程监理有限公司 地址：广州市越秀区广卫路4号18楼 联系人：徐工 电话： 020-61101333-1870 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 广州白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程勘察设计施工总承包（标段C） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见本项目招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见本项目招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见本项目招标公告及合同约定条款 备注：招标人有权根据项目的实际情况增加和减少工作内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 本工程暂定于2022年8月5日项目开工，2023年1月31日完成验收，共计180日历天。其中：2022年10月5日前具备关联标段实施海关监管设施的条件，10月31日前完成全部建设内容。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1.勘察设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。 2.施工要求：按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织：自行踏勘，该区域属于特殊监管区，由于疫情原因，若潜在投标人前往现场踏勘，需携带身份证原件、48小时核酸报告、N95口罩。 □组织，踏勘时间： / 踏勘地点：广州白云机场国际1号货站 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。形式：投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许，经招标人同意，中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不得再次分包。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补充公告、答疑纪要、澄清文件等（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。 形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心数字交易平台提交。按照广州公共资源交易中心数字交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本项目招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改（或补充公告）一经在交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第七章《投标文件格式》要求 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目最高投标限价为人民币4262.37万元，其中：勘察费最高投标限价45.3万元，设计费最高投标限价为98.93万元；建安工程费最高投标限价为4118.14万元。 备注：投标人的投标总报价或勘察费或设计费或建安工程费超过上述相应的最高投标限价的均为无效标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、投标人必须详细审阅全部招标文件,充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件对投标报价的要求,并按招标人提出的条件及内容进行报价。 （1）勘察费：实行市场调节价，投标人自主报价，投标报价不得高于勘察费最高投标限价。结算方式按照合同约定的相应条款执行。 （2）设计费：实行市场调节价，投标人自主报价，投标报价不得高于设计费最高投标限价。结算方式按照合同约定的相应条款执行。 （3）建安工程费：由投标人根据招标人提供的工程量清单以及企业自身情况自主报价。结算方式按照合同约定的相应条款执行。 本项目投标报价以元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标担保的金额：人民币 10万元 2、缴纳时间：递交投标文件截止时间前。 3、投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、银行汇票、银行本票、银行电汇、支票（现金支票、转账支票）、银行保函、保证保险、专业担保公司担保等形式。 4、递交方式： （1）如采用现金或者转账或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司代收。请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司，缴纳情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站查询为准。具体操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新的投标保证金缴纳操作指引或自行咨询交易中心(咨询电话：020-28866000)。 （2）采用银行保函（或保证保险、或专业担保公司担保）提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险或专业担保公司担保扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函（或保证保险、或专业担保公司担保）有效期应长于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，银行保函（或保证保险、或专业担保公司担保）有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。投标人提供的银行投标保函应为银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函。 （3）如采用电子保函形式递交投标保证金，按广州公共资源交易中心发布的《广州公共资源交易中心关于开通电子保函服务功能的通知》操作。详见：http://www.gzggzy.cn/jtgg/699986.jhtml。到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 （4）对于联合体投标人，投标担保可由联合体主办方缴纳。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.2 | 投标文件的组成 | ①资格审查文件； ②工程总承包实施方案投标文件。 注：中标人须按招标人要求向招标人提供盖章的纸质版投标文件（内容与交易平台网上递交的电子投标文件一致）四套及电子文件光盘一份，要求提供的电子文件光盘必须无病毒、无加密、可打开、可编辑。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作； 联合体投标时，除《联合体共同投标协议书》必须由联合体各方分别按要求进行签字、盖章[法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具（其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称）]外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章；其他内容及落款中的“投标人”、“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方按格式要求签字或盖章即可。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | / |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息（适用于提交备用光盘或U盘的情况） | 招标人名称：广州空港建设运营集团有限公司 招标人地址：广州市清塘路广州空港中心A栋3楼 （项目名称） 投标文件 招标编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 4.5 | 投标文件的解密 | 在投标截止时间后 半 小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标开始时间： 年 月 日 时 分； 地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第 开标室； 本项目日程安排及地点信息可在广州公共资源交易中心网站进行查询。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。 （4）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目总负责人(兼施工负责人)、设计负责人、专职安全员；f投标报价（含勘察报价、设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。 （5）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。 （6）备用光盘的读取按“10 电子招标投标”第6点的规定执行。 （7）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。 （8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 （9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 （10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 （11）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 （12）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （13）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标总价的10%，联合体投标的由联合体主办方提供。 担保期限从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。（履约保函到期但本项目未工程结算的，无论何种原因，投标人承诺无条件续保，如履约保函到期不提供续保则承担一般违约责任） |
| / | 工程成本警戒价 | 建安工程成本警戒价按建安工程费最高投标限价的90%设置，为 37063260.00 元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1、对本条款的规定，特定义如下词汇： 1） “腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为； 2） “欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |
| 9.3 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。具体操作详见交易平台相关操作指南。 2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 3、（重要风险提示）备用光盘或u盘。投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入光盘或u盘（1份，载体形式由投标人自选），在规定的时间、地点提交备用。(刻录好的投标文件光盘或u盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘或u盘(备用)不得加密。光盘或u盘（备用投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或u盘(备用)。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或u盘。投标人也可不提交投标文件光盘或u盘(备用)。 4、投标文件的递交： ①投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年 月 日 时 分，投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 ②提交投标文件备用光盘或u盘。 投标文件光盘或u盘(备用)递交时间：2022年 月 日 时 分至2022年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心第 室开标室。 ③投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。 ④逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 5、投标文件加密要求： ①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。 ②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。 6、投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或u盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或u盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或u盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或u盘的，视为撤回投标文件。 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10.1 | 投标人不得存在的情形 | 删除“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”，投标人不得存在的情形以《投标人声明》第三点的规定为准。 |
| 10.2 | 特别提示 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的； 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.存在围标或串标情形的； 4.存在弄虚作假骗取中标情形的； 5.拖欠农民工工资的； 6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的； 7.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的； 8.中标人委派的项目总负责人长期不到位（即连续三个月或以上达不到合同约定的出勤率）； 9.中标人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目总负责人的。 |
| 10.3 | 招标失败的情形 | 本项目满足形式评审、资格评审或响应性评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.4 | 关于使用混凝土等建筑材料质量标准的约定 | 根据《广州市散装水泥管理办公室关于对混凝土和砂浆企业质量监督检查的通报》，为确保工程质量安全，中标单位禁止使用不合格的混凝土和砂浆。 |
| 10.5 | 项目总负责人证书锁定 | 投标前，投标人必须确保拟投入项目总负责人为非锁定状态（在全国地区范围）。中标后如因项目总负责人在其它地区项目未解锁，而导致未能办理施工许可证等相关报建工作，相关责任由中标人自行承担。 |
| 10.6 | 施工实名制 | 本工程按《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）规定，实施建筑施工实名制。如有最新按相关部门最新文件执行。 |
| 10.7 | 工人工资分账管理 | 本项目按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）实行工人工资分账管理。如有最新按相关部门最新文件执行。 |
| 10.8 | 其他费用 | 中标人代缴交易平台的交易服务费，其费用包含在中标人报价中。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计施工进行一体化招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

详见招标公告。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。本项目不设设计方案成果补偿。

1.5.3中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1见投标须知前附表。招标人不组织集中踏勘现场，投标人可自行前往现场踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

1.9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。投标人同意：其及其代表进入项目现场，即表示招标人已经尽了提醒义务，投标人及其代表已经充分了解项目现场可能造成人身、财产损害的所有因素，但仍然愿意进入项目现场踏勘，并认为已做了足够的保障措施；在考察过程中，由于自身或第三人原因造成投标人及其代表的人身、财产损失，招标人不承担任何责任；由于其考察行为导致的现场或第三方人身、财产损失，由其承担相应责任。

1.10 招标答疑

1.10.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、投标最高限价、合同）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按前附表载明的方式提出问题。招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。

1.10.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

1.10.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

1.10.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式(另册)；

（5）招标人要求（仅供参考）；

（6）招标人提供的资料和条件（另册）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

2.1.4投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

2.1.5发布招标公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布招标文件。

2.1.6招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清在广州公共资源交易中心网站发布发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清在交易平台网站通过项目答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人在交易平台网站发布形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改（或补充公告）一经在交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。

2.3.3招标文件的修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格审查文件、工程承包实施方案两部分组成，各部分投标文件应分别编制。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。

3.1.2资格审查文件

- 封面

- 目录

- 投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书（按招标文件格式1要求填写)；

（4）企业营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（5）资质证书（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（6）安全生产许可证（若为联合体投标，由承担施工任务方提供）；

（7）项目总负责人（兼施工负责人）的建造师电子证书扫描件，有效期内的安全培训考核合格证（B类），或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件（若为联合体投标，由承担施工任务方提供）； （注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，扫描件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效）

（8）设计负责人的执业证书（以投标登记时选取的设计负责人为准）（若为联合体投标，由承担设计任务方提供）；

（9）投标人拟派技术负责人职称证书（若为联合体投标，由承担施工任务方提供）；

（10）投标人拟派专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C证），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件（按投标登记时选择拟派专职安全员）（若为联合体投标，由承担施工任务方提供）；

（11）按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》（联合体投标的，联合体主办方提供）；

（12）按招标公告附件二盖章签署的联合体投标协议书（如有）（采用联合体投标时需递交，格式按招标公告附件二。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

（13）资格审查前，投标人（含联合体各方）须建立企业诚信档案及拟担任本工程项目总负责人（兼施工负责人）、设计负责人、专职安全员须是投标人诚信档案中的在册人员（联合体投标的，信用档案信息和人员在册情况为联合体共同投标协议书中分工对应在广州市住建行业信用管理平台内信息）。

（14）投标人认为应该提供的其他资料

3.1.2工程承包实施方案（包括但不限于以下内容：）

（1）投标书(按招标文件格式2要求填写)

（2)投标人基本情况表（按招标文件格式3要求填写)

（3）投标承诺函（按招标文件格式4要求填写)

(4)企业资信业绩（如有，按评分表要求提供）

A.企业业绩资料（按招标文件格式5要求填写)

B.企业获奖资料（按招标文件格式6要求填写)

C.第三方评价资料

D.财务状况资料（按招标文件格式10要求填写)

（5）项目管理机构配备表（按招标文件格式7要求填写)

（6）投标文件编制人员名单（按招标文件提供的格式8填写）；

（7）危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（按招标文件提供的格式9填写）；

（8）工程承包实施方案

（9）投标成果（根据设计任务书的“投标成果要求”）；

（10）投标人认为应该提供的其他资料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

3.4.1.1采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

3.4.1.2依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在3.4.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

3.4.1.3采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（4）中标人未能在规定期限内签署合同协议。

3.4.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一年内参与招标人后续工程投标（注：拒绝投标时限自招标人发出通知之日起计）：

3.4.5.1投标人存在3.4.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

3.4.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在3.4.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

资格审查资料要求详见本章3.1.2资格审查文件组成。

采用电子化资格后审，由综合评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

本项目采用电子化资格后审，由综合评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作；

联合体投标时，除《联合体共同投标协议书》必须由联合体各方分别按要求进行签字、盖章[法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具（其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称）]外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章；其他内容及落款中的“投标人”、“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方按格式要求签字或盖章即可。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

（4）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目总负责人(兼施工负责人)、设计负责人、专职安全员；f投标报价（含勘察报价、设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

（5）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

（6）备用光盘的读取按“10 电子招标投标”第6点的规定执行。

（7）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

（11）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（12）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（13）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在交易平台规定的时间内提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为三天（最后一天为工作日）。中标候选人公示期间，投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出，因异议或投诉生效导致合格中标候选人不符合中标资格的，将取消其中标候选人资格；因异议或投诉生效导致所有入围候选人均不符合招标文件要求的，应当重新组织招标。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。7.3.2

招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中主办人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

7.5.4 招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标担保递交情况 | 项目总负责人（兼施工负责人） | 设计负责人 | 专职安全员 | 投标总报价 （元） | 勘察费报价（元） | 设计费报价（元） | 施工费报价 （元） | 工期 | 质量标准 | 电脑机器特征码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标最高限价： |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会

年  月  日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月   日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 法定代表人证明及授权 | 投标文件中有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书 |
|  |  | 投标承诺函 | 投标承诺函内容与招标文件规定一致，且按规定加盖投标人电子印章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式” （格式2、4、8、9）的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金递交情况 | 按招标文件要求递交投标保证金 |
|  |  | 机器特征码一致 | 不同投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码不一致 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人（兼施工负责人） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 技术负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 专职安全员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定且不低于企业成本 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 算术复核 | 投标单位未存在算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的； |
|  |  | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |
| 条款号 | 条款内容 | 编制内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标人总得分（满分100分）=工程承包实施方案部分得分×权重（50%）+投标报价得分×权重 （50%） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 通过形式审查、资格审查及响应性审查的投标单位中工程承包实施方案得分前N名(当通过投标文件审查的投标人家数小于5家的，N取通过投标文件审查的全部家数；当通过投标文件审查的投标人家数大于或等于5家的，N=5。报价权重按其名次权重的平均值进行计算)的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下： 评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。 其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按工程承包实施方案得分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）； 若投标人工程承包实施方案得分相同的，以报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用投票方式，确定投标人的排序。 注：投票方式确定排序的具体步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过投票方式依次确定投标人的排序。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 工程承包实施方案评分标准 | 工程承包实施方案得分（100分） | 见附表《工程承包实施方案评分标准》 |
| 2.2.4（2） | 投标报价评分标准 | 报价得分 （100分） | 当经算术校核的投标总报价等于评标参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。 |

附表：

工程承包实施方案评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信业绩（36分） | 类似项目业绩 | 4 | 投标人（若为联合体，由施工方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止日止完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指单项工程中标价大于或等于4000万元的建筑工程施工总承包项目），每项得2分。本项最高得分4分。 注：投标人须提供业绩的中标通知书或免招标的相关证明、施工合同（不含补充合同）、竣工验收证明文件（验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）扫描件。金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。完成时间以竣工验收文件为准。 |
|  |  |  | 4 | 投标人（若为联合体，由设计方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止日止设计过的类似工程业绩（类似工程是指单项工程造价大于或等于4000万元的房屋建筑工程），每项得2分。本项最高得分4分。 注：本项需提供合同或中标（成交）通知书，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明。 |
|  |  | 工程获奖 | 6 | 投标人（若为联合体，由施工方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止时间止承接的房屋建筑工程项目： 获得过全国绿色建筑创新奖一等奖，得6分；获得二等奖，得4分；获得三等奖，得2分；其他不得分。本项最高得分6分。 注：投标单位须提交中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国绿色建筑创新奖获奖证书扫描件或提供中华人民共和国住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn/）查询获奖名单的截图，获奖时间以证书颁发日期为准，同一工程项目获得多个奖项的，按其获得的最高奖项计分且不得重复计分。 |
|  |  |  | 4 | 投标人（若为联合体，由设计方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止时间止承接的房屋建筑工程项目： （1）获国家级或行业级设计相关奖项一等奖或以上奖项的，每项得1分； （2）获省级（含直辖市）设计相关奖项一等奖的，每项得0.5分； （3）获市级设计相关奖项一等奖的，每项得 0.2分； （4）其余情况不得分。 注：本项最多计取4项，本项最高得分4分。同一项目奖项只计最高奖项得分，须提供获奖证书复印件作为评审依据，时间以证书日期或文件刊发日期为准。 |
|  |  | 研发创新能力 | 3 | 投标人（如联合体投标的，由施工方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止日止被“中国施工企业管理协会”评为工程建设科学技术进步奖（不限等级），获得20（含）项及以上，得3分，获得10-19（含）项的，得1.5分，1-9（含）项的，得0.5分，没有不得分。 注：本项累计最高得3分。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 须提供中国施工企业管理协会（网址：http://www.cacem.com.cn/）颁发的科学技术奖证书扫描件或获奖名单公示文件。联合体获奖单位计算在内，证书时间以发证日期为准，否则不得分。获奖单位必须与投标单位一致，母、子公司、分公司专利及获奖均不计算在内。 |
|  |  |  | 4 | 投标人（若为联合体，由设计方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止日止，获得由省级政府或省级行业主管部门颁发或经上述机关（单位）批准由行业协会（学会）颁发的科学技术奖： （1）省级或以上的科学技术类奖特等奖或一等奖的，得2分，本小项最多得4分； （2）省级或以上科学技术类奖二等奖的，得1分，本小项最多得2分； （3）市级科学技术类奖的，得0.3分，本小项最多得1分。 （4）其他情况不得分。 注：本项最高得分4分，同一个项目同时获得不同获奖级别的，按最高级别奖项计算得分，不重复计算。 |
|  |  | 第三方评价 | 3 | 投标人（如联合体投标的，由施工方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止日止，获得过中国施工企业管理协会评为工程建设诚信典型企业的，每得一项1.5分，本项最高得分3分。 注：“工程建设诚信典型企业”获奖时间以证书落款时间为准，证书获奖单位须与投标人名称一致。投标人需提供中国施工企业管理协会颁发的证书扫描件以供评审。 |
|  |  |  | 4 | 一、投标人（若为联合体，由设计方提供）自2017年1月1日至投标文件递交截止日止： （1）具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书同时具备工程勘察设计行业质量管理体系升级版AAA认证证书的，得2分； （2）具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； （3）其余情况不得分。 注：本项最高得分2分，质量管理体系认证情况以认证证书载明信息准，需提供质量管理体系相关认证证书复印件并加盖投标单位公章。 二、投标人（若为联合体，由设计方提供）： 1、连续6个（不含6个）以上年度获得“纳税信用A级纳税人”称号的，得2分； 2、连续5-6个年度获得“纳税信用A级纳税人”称号的，得1分； 3、连续3-4个年度获得“纳税信用A级纳税人”称号的，得0.5分； 4、不符合以上条件的，得0分，不计算子公司和分公司。 注：本项最高得分2分，“纳税信用等级”以“国家税务总局”官网（http://www.chinatax.gov.cn/index.html）查询结果为准，纳税人登记只计算独立投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司）。须提供在上述官网的查询结果网页截图（不符合条件或无提交上述打印件的不计分）。时间以国家税务总局官网公布的获奖年度（评价年度）为准，否则不得分。连续年限需含2020年。 |
|  |  | 财务状况 | 4 | 投标人（如联合体投标的，由施工方提供）近三年度（2019年度至2021年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，满足以下要求的： 1、上述三年年度资产负债率平均值小于等于75%，得4分； 2、上述三年年度资产负债率平均值大于75%，小于等于80%，得3分； 3、上述三年年度资产负债率平均值大于80%，小于等于85%，得2分； 4、其余情况不得分。 注：本项最高得分4分。本项需投标人提供2019、2020、2021年自身法人主体（本部）财务会计报表即非合并财务会计报表。资产负债率以报表数据为准，须提供财务会计报表数据关键页扫描件并加盖投标人电子印章作为得分评审依据。投标人所提供资料同时满足多个档次的，按最高档得分。计算公式：资产负债率=（期末）负债总额/（期末）资产总额×100%，年度资产负债率平均值=各年度负债率总和/计算年数。不满足上述要求的或未提供相关证明材料的不得分。 |
| 2 | 工程总承包实施方案（64分） | 勘察、设计和施工的融合措施 | 16 | 优：有勘察、设计和施工融合目标，有勘察、设计和施工融合措施，有技术服务方案，16分； 良：有勘察、设计和施工融合目标，有勘察、设计和施工融合措施，得13分； 中：有勘察、设计和施工融合措施。得10分； 差：未提供不得分。 |
|  |  | 进度控制措施 | 12 | 优：有编制施工总进度计划表，且工期比招标文件要求提前2天或以上，得12分； 良：有编制施工总进度计划表，且工期比招标文件要求提前1天的，得9分； 中：有编制施工总进度计划表，得6分； 差：未提供的不得分。 |
|  |  | 安全控制措施 | 12 | 优：有安全文明保障体系、有安全文明施工保证措施、有安全文明施工、环境保护目标，得12分； 良：有安全文明保障体系、有安全文明施工保证措施，得9分； 中：有安全文明保障体系，得6分； 差：未提供不得分。 |
|  |  | 质量控制措施 | 12 | 优：有施工工艺保证措施及施工组织管理保证措施、质量管理体系，并承诺质量目标符合招标文件要求，得12分。 良：有施工工艺保证措施及施工组织管理保证措施、并承诺质量目标符合招标文件要求，得9分。 中：有施工工艺保证措施及施工组织管理保证措施，得6分。 差：未提供不得分。 |
|  |  | 投标成果 | 12 | 优：提供初步设计深度的图纸，具体为：建筑、结构专业的方案图（总图、平、立、剖等主要图纸）及说明合计15张或以上，且效果图5张或以上，提供投资估算表，得12分； 良：提供初步设计深度的图纸，具体为：建筑、结构专业的方案图（总图、平、立、剖等主要图纸）及说明合计11-14张，且效果图4张或以上，提供投资估算表，得9分； 中：提供初步设计深度的图纸，具体为：建筑、结构专业的方案图（总图、平、立、剖等主要图纸）及说明合计5-10张，且效果图3张或以上，提供投资估算表，得9分； 差：不满足上述情况或未提供不得分。 |
| 合计 | 100 |  |

备注：本表按百分制评分，所有评委总分汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。总分相同的，以工程承包实施方案评审得分较高的排前；总分与工程承包实施方案评审得分均相同的投标文件，以投标报价得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，则由评标委员会采用记名投票以得票多优先，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3工程承包实施方案响应性评审标标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）工程承包实施方案：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）工程承包实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

本项目采取电子评标。投标文件形式审查、资格审查（适用于资格后审项目）、响应性审查、工程承包实施方案和投标报价的评审及评审汇总由综合评审组负责。

### 3.1形式审查及资格审查（由综合评审组负责）

3.1.1 形式审查中全部符合形式评审标准（详见前附表）中规定情形的，为形式审查合格。否则为形式审查不合格，经综合评审组评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如综合评审组评委的评审意见不一致时，以综合评审组过半数成员的意见作为综合评审组对该情形的认定结论。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3汇总形式审查情况，只有通过形式审查的投标人方可进入下一阶段的评审。形式审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.1.4综合评审组评委对所有通过形式审查的投标人进行资格审查。资格审查文件中全部符合资格评审标准（详见前附表）中规定情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经综合评审组评委共同认定后，其投标将被拒绝。如综合评审组评委的评审意见不一致时，以综合评审组过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.1.5汇总资格审查情况，编写资格审查报告。资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.1.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

### 3.2工程承包实施方案评审（由综合评审组负责）

3.2.1工程承包实施方案的响应性审查：通过资格审查的投标文件中没有任一种列于工程承包实施方案响应性评审标准（详见前附表）中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经综合评审组评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如综合评审组评委的评审意见不一致时，以综合评审组评委过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.2.2工程承包实施方案详细审查：综合评审组评委按照工程承包实施方案评分标准（详见前附表），对通过响应性审查的投标文件进行详细审查，评分。

3.2.3各投标人工程承包实施方案得分为各评委评分的算术平均值，综合评审组评委按此汇总每个投标人工程承包实施方案详细审查得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

### 3.3投标报价得分（由综合评审组评委负责）

3.3.1投标报价的算术校核。综合评审组评委对通过响应性审查的投标文件的投标报进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果下浮率与最高投标限价乘积不等于投标报价时，以下浮率为准修正投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的投标报价超过最高投标限价的，作否决投标处理；

（2）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

（3）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格或中标资格。

3.3.2投标报价评分

（1）通过形式审查、资格审查及响应性审查的投标单位中工程承包实施方案得分前N名(当通过投标文件审查的投标人家数小于5家的，N取通过投标文件审查的全部家数；当通过投标文件审查的投标人家数大于或等于5家的，N=5。报价权重按其名次权重的平均值进行计算)的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按工程承包实施方案得分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）；

若投标人工程承包实施方案得分相同的，以报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用投票方式，确定投标人的排序。

注：投票方式确定排序的具体步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过投票方式依次确定投标人的排序。

（2）当经算术校核的投标总报价等于评标参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。

### 3.4评审汇总（由综合评审组评委负责）

3.4.1投标人总得分满分为100分，各部分分值分配详见评标办法前附表。

3.4.2综合评审组汇总各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，只有通过形式审查、资格审查、响应性审查和工程承包实施方案响应性审查的投标文件方可计算总分。总分相同的，以工程承包实施方案评审得分较高的排前；总分与工程承包实施方案评审得分均相同的投标文件，以投标报价得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，则由评标委员会采用记名投票以得票多优先，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.4.3有效投标单位不足三家，应当依法重新组织招标。

### 3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.5.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.5.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.5.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照响应性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.6评标结果

3.6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

# 第四章 合同条款及格式

（另册）

第二卷

# 第五章  招标人要求

广州白云机场综合保税区基础和监管

设施建设工程（C标）

设计任务书

广州市市政工程设计研究总院有限公司

二〇二二年七月

目  录

第一章 项目概况	1

1.1	项目选址	1

1.2	工程概况	1

1.3	工期目标	3

第二章 项目实施方案	3

2.1	总体建设思路	3

2.2	主要设计依据	3

2.3	实施方案	3

2.4	项目重难点分析	7

第三章 设计工作要点	8

3.1	设计工作范围	8

3.2	设计内容及质量、深度要求	8

3.3	设计成果要求	11

第四章 投资估算	12

4.1	投资估算金额	12

4.2	资金筹措	12

第五章 其它设计要求	12

5.1	限额设计	12

5.2	设计质量控制要求	13

5.3	现场服务要求	14

第六章 投标成果要求	15

6.1投标成果要求	15

# 项目概况

## 项目选址

本项目位于广州市空港经济区机场大道北以西的广州白云机场综合保税区中区，处于广州白云机场国际1号货站（以下简称“1号货站”）管理区域内（见图1.1）。

图1.1 项目地理位置图

## 工程概况

广州白云机场综合保税区中区的1号货站管理区域内原有6栋现状代理库。其南北方向为主要进出通道，东西方向为现有代理库装卸面。因1号货站的管理区域已纳入综保区三期围网的建设范围，需对其中5栋代理库进行局部改建并新建1栋临时钢结构周转棚，以满足海关总署对综保区建设及监管的要求。

### 新建临时钢结构周转棚

根据1号货站日常功能使用需求，拟在1号货站的管理区域南侧两栋建筑（7-1栋,7-2栋）之间新建1个临时钢结构周转棚。新建周转棚建筑为单层。建设范围为东西侧长边紧邻现有代理库7-1栋和7-2栋，南北侧短边与现有代理库7-1栋和7-2栋的建筑边界重合。拟建钢结构周转棚长126.72m，宽56m，高10.755m，建筑面积约7096.32㎡。

### 改建现状代理库

根据《广州白云机场综合保税区三期围网建设规划方案》，需将1号货站的管理区域纳入综保区三期围网范围。为满足《综合保税区基础和监管设施设置规范》规定，需对1号货站涉及的5栋代理库进行局部拆除改造以满足海关总署对综保区建设及监管的要求。涉及到改造的代理库包括6栋、7-1栋、7-2栋、7-3栋、8-2栋共5个库（见图1.2），改造建筑面积约2688㎡。

图1.2 紫色框为拟建钢结构周转棚区域、黄色部分为拟拆改范围

## 工期目标

本工程暂定于2022年8月5日项目开工，2023年1月31日完成验收，共计180日历天。其中：2022年10月5日前具备关联标段实施海关监管设施的条件，10月31日前完成全部建设内容。

# 项目实施方案

## 总体建设思路

根据1号货站日常使用需求及现状条件，拟先新建临时钢结构周转棚，完成周转棚建设后再对东侧3栋代理库（7-2、7-3和8-2）进行改建，完成东侧3栋代理库后再对西侧2栋代理库（6和7-1）进行改建，改建顺序具体以1号货站管理单位确认为准。其中，应按照规定节点要求，为关联标段提供实施海关监管设施（巡逻道、围网及监控系统等）提供施工作业面。

## 主要设计依据

（1）用地红线图。

（2）本设计任务书。

（3）现有代理库的竣工图。

（4）适用于本工程的国家及地方有关标准、规范、技术规定、专业要求及城市规划准则等。

（5）发包人按要求向承包人提供的全部资料、文件及设计条件；经发包人认可的本项目其他单位提供的设计资料。

（6）其他有关资料。

## 实施方案

### 新建钢结构周转棚

本次新建钢结构雨棚南、北向为长边，东、西方向为短边，与原有代理库方向一致。周转棚长126.72m，宽56m，高10.755m，建筑面积约7096.32㎡。新建周转棚需满足以下要求:

（1）周转棚短边方向最大跨度约36m，长边方向跨度大于8m，周转棚整体装饰应与现仓库风格类似，以保证整体协调性；

（2）周转棚仅在南侧短边面设置外墙，其他3面不设置外墙；

（3）周转棚结构柱应避开现有装卸口；

（4）周转棚高度应与原有代理库齐平（代理库高度约10.755m）两者应按同一平面考虑排水等设施；

（5）周转棚内按规范布置照明、消防、应急等设施。

图1.3 新建周转棚与原代理库平面位置关系

### 改建现状代理库

根据《广州白云机场综合保税区三期围网建设规划方案》，需沿综保区批复红线建设围网、巡逻道及监控系统等，将1号货站的管理区域纳入综保区三期管理范围。同时，按《综合保税区基础和监管设施设置规范》规定：“综保区区内与区外之间应设置隔离围墙……距隔离围墙内、外直径5米内不得有永久性建筑（公共配套设施除外）”。因此，需对1号货站涉及的5栋仓库进行局部拆除改造以满足海关总署对综保区建设及监管的要求（见图1.4）。

图1.4 拟建巡逻道与现状仓库的位置关系

涉及到改建的代理库包括6、7-1、7-2、7-3、8-2共5个库。改造内容包括代理库建筑外立面（含钢结构及基础等）、建筑地面、部分内墙、内部房中房以及相关水电设施等。需保留原建筑屋面结构及装饰。改造思路为仓库区域向内退3米，局部冷藏库内退9米，并在新建外墙位置重新做独立基础、钢柱及封口梁，屋面梁加固（需计算复核），新做墙板及外立面装饰，原钢柱及墙板拆除，新建基础区域原来混凝土底板（25cm厚）破除。改造后现状墙面离红线2.4～3.6m,屋面悬挑,建筑边界距围网边线5.4～6.6m（见图1.5、1.6）。

图1.5 改造后代理库横断面示意图

图1.6代理库改造前后效果示意图

其中，改造库根据使用功能分为两类：6、7-3、8-2号库为一类（不涉及夹层）；7-1、7-2号库为二类（涉及夹层）。

（1）一类库：6、7-3、8-2号代理库。建筑改造后减小面积496㎡。其中：仓库面积333 ㎡；冷藏库面积163㎡（见图1.5）。

图1.5 一类库改造平面示意

（2）二类库： 7-1、7-2号代理库。建筑改造后减小面积600㎡（不含减少的夹层办公面积44㎡）。其中：仓库面积427㎡；冷藏库面积163㎡（见图1.6）。

图1.6 二类库改造平面示意

## 项目重难点分析

（1）本工程位于海关特殊监管区域内，项目入场需满足海关及场地权属单位的有关管理规定要求，包括不限于按要求办理入场手续、持有不低于48小时核酸检测证明等有关规定。

（2）本工程所涉及代理库目前处于运营状态，施工过程中应充分考虑对于运营方的影响。

（3）本工程时间紧、任务重，并应在规定时间节点前全力为关联标段创造海关监管设施建设的条件。

# 设计工作要点

## 设计工作范围

本工程设计工作范围包括但不限于以下内容：

（1）本工程的各阶段设计工作；

（2）配合施工图阶段相关报建报批直至完成。

（3）按照报建需要出具各专业图纸并符合主管部门要求。

（4）配合相关二次深化设计的审核、把控其图纸质量。

（5）现场施工配合服务及设计变更。

## 设计内容及质量、深度要求

### 总图设计要求

新建临时周转棚的总图定位是与现有代理库7-1栋和7-2栋的屋面连接起来，形成一个整体。周转棚126.72m，宽56m，高10.755m，新建建筑高度和屋面坡度要与现有代理库建筑匹配，两者应按同一平面考虑排水等设施。代理库改造后外墙距拟建围网距离不小于5m。

### 建筑设计要求

（1）新建周转棚考虑与旁边代理库紧邻设计，屋面连接成整体，构造设计要充分考虑与代理库现有屋面和立面的衔接、过渡；设计要按照相关规范充分考虑消防设计及疏散，新建临时周转棚的防火等级按戊类设计。

（2）新建周转棚首层标高考虑与代理库首层标高相适应，外立面及屋面效果及色彩参照代理库车间以保证整体协调性,并与甲方协商确定。

（3）新建周转棚柱网设计建议与现有代理库相适应，应避开现有装卸口，并不得影响现有代理库出入口及货物流线进出。

（4）新建周转棚屋面板铝镁锰压型板；女儿墙采用银灰色金属外挂板。每柱距屋面设采光带，建议采用通长FRP板。

（5）代理库改造建筑外立面，包括钢结构及基础，建筑地面、外墙及内部房中房，以及相关水电设施，保留原建筑屋面结构及装饰。

（6）代理库改造将外墙及立柱向内退让3m，屋面悬挑,建筑边界距围网边线5.4-6.6m。

### 结构设计要求

（1）新建建筑的抗震设计按照7度设防。

（2）结构形式宜首选门式刚架结构，主要构件应首选Q355B钢材。

（3）屋面板荷载应按现行规范考虑；应考虑风吸力的不利作用。应按现行规范考虑地震作用。

（4）基础形式宜首选独立柱基础，地基承载力选取时应综合考虑前期施工的影响。

（5）结构平面布置应考虑施工期间与周边原有建筑的相互影响；应根据使用功能采用合理跨度。

（6）代理库改造在新建外墙位置重新做独立基础、钢柱及封口梁，屋面梁加固。

（7）主体结构应考虑光伏等后续增加设施设备附加荷载。

### 给排水设计要求

（1）给水系统按常规设计，给水就近接入原有给水管网。

（2）排水系统按常规设计，排水就近接入原有排水管网。

（3）屋面雨水系统应满足规范及当地要求。

（4）根据建筑物消防定义，合理设计室内消防系统，应满足消防验收要求。

### 暖通设计要求

（1）根据建筑性质设置消防排烟设施，优先采用自然排烟。

（2）根据建筑性质设置消防防烟设施，优先采用自然通风。

（3）新建建筑应尽量减少对原有建筑通风、防烟、排烟的影响，当不可避免时，应完成对原有建筑相关设施的拆改及新建设计。

### 电气设计要求

（1）电气专业总体设计原则为遵循现行国家和地方规范，满足使用要求的同时尽量精简系统，控制施工工作量，压缩建设改造工期，降低对现有建筑使用的影响。

（2）电气专业的设计范围应包含但不限于：电气外网，低压供配电系统，照明系统，应急照明疏散指示系统，防雷接地等电位连接系统，动力配电系统；火灾自动报警系统（包括其他消防控制子系统）是否设置可参照《建筑设计防火规范》要求确定。

（3）最高用电负荷等级和供电电源方案参照现行《建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计标准》确定，低压电源可根据实际用电容量考虑从代理库配电室或分变电所备用回路引出，可结合代理库改造一并考虑。项目为二级负荷需求

（4）外网设计时需将新建周转棚位置现存的电气强弱电外网的保护和迁移需纳入设计考虑范围；外网线缆可考虑在绿化带区域穿HDPE管直埋敷设，穿道路处可穿钢管保护或上覆混凝土盖板保护。

（5）临时周转棚选用深照型灯具，确保仓库照度和功率密度满足《建筑照明设计标准》要求。

（6）应急照明的系统形式和灯具选型参照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》要求设置。

（7）防雷等级及做法措施的设计参照《建筑物防雷设计规范》确定，可采用金属屋面做接闪带，钢柱做引下线，基础钢筋钢梁做接地极。

### 设计质量及深度要求

（1）设计成果须符合国家设计及质量验收规范要求；满足施工图审查要求，设计质量合格。

（2）设计深度必须符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》及地方政府主管部门、甲方提出的各项设计要求。结构设计及机电管线设计深度要求有抗震构造措施详图的表达。

（3）设计文件深度必须满足施工招标和现场施工的要求，并满足造价测算的深度要求。

## 设计成果要求

（1）提供包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的全套送审版施工图设计图纸；各专业报建图纸，按建设行政主管部门或建设单位委托审查部门的要求提供。以上均按照相关审查部门需要印晒指定规格、份数的蓝图。

（2）提供包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的初步设计设计图纸8套（包含节能、绿建及各专业计算书等）+概算文件5套。

（3）提供包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的施工图8套（包含节能、绿建及各专业计算书等）。

（4）对于现场配合需提供设计变更事项，每个变更的图和附件8套。

（5）上述图纸及文件相对的所有电子文件。

# 投资估算

## 投资估算金额

建设总投资：4984.03万。其中：

（1）工程费用：4118.14万元

（2）工程建设其他费用：629.44万元

（3）预备费：236.45万元

## 资金筹措

（1）资金来源：财政投资，建设期一年。

（2）建设项目投资使用计划：

第一年：按项目总投资的 100%投入。

# 其它设计要求

## 限额设计

设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，控制工程投资，工程概预算不突破招标限价。

设计单位在限额设计范围内，应充分运用性价比分析、多方案技术经济比较等手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

## 设计质量控制要求

（1）整体规划因地制宜、充分考虑地域环境条件，减少对周围环境的损害。

（2）建筑环境与空间造型和谐统一，充分协调好周边建筑景观的关系。

（3）交通流线清晰，连接方便，可快速疏通人流，避免交通阻隔和绕行。

（4）设计应符合国家政策、现行技术规范、标准、规则等有关规定。

（5）符合规划、合同和有关各方要求。

（6）设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。

（7）设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。

（8）各相关专业协作配合周全。

（9）设计应符合环保要求。

（10）工程数量基本准确，无漏项。

（11）工程概预算符合现行编制规定，内容齐全，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。

（12）设计文件组成及深度符合本合同要求，各专业设计有完整的工程项目数量。

（13）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织评审专家及建设单位、设计咨询单位对初步设计的评审（审查）意见和批复意见中的要求。

## 现场服务要求

（1）在甲方组织设备和材料采购等工作过程中，须提供所需的技术支持，及时解决设备订货和材料采购中出现的技术问题。

（2）工程开工后，应根据甲方要求，派遣合格的技术人员组成现场服务组在施工期间进驻现场，负责本工程从开工到竣工验收全过程中的技术指导、配合工作，及时解决施工中出现的设计问题。包括但不限于如下工作：

a.负责施工图交底，参加图纸会审。

b.协调解决施工过程中有关设计的问题并参与施工方案的审查。

c.审查材料样板和现场施工样板。

d.负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督。

e.负责处理现场设计变更，及时提供设计变更文件。

f.协助施工单位完成竣工验收资料的整理工作。

g.参加隐蔽工程验收和竣工验收。

h.参加工程质量事故调查，提出技术处理方案。

i.对施工单位提交的深化设计（加工制作详图）进行复核和确认。

（3）工程全部验收合格或投入使用视为本阶段工作结束。

# 投标成果要求

## 投标成果要求

（1）图纸文件：主要应该包括但不限于新建临时钢结构周转棚和改造代理库的建筑、结构专业的方案图（总图、平、立、剖等主要图纸）及说明不少于10张，以及不少于3张的效果图。

（2）造价文件：提供投资估算表。

（3）提供与其所提交的设计文件及图纸内容相同的电子文件2套（U盘），包括以下内容：全部设计成果应制做成电子文件，电子版文件内容与文本文件相同，采用PDF格式或PPT格式文件；设计图形文件采用AutoCAD格式文件。（中标单位中标后提供）

附件1：代理库竣工图

# 第六章  招标人提供的资料

另册

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资格审查文件部分）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

格式1：

法人代表证明书、授权委托证明书

法定代表人证明书

（   ）第   号

现任我公司职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 统一社会信用代码： 企业类型： 经营范围： 单位：（盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

（   ）第   号

兹授权为我方委托代理人，其权限是：负责办理 投标相关事宜。 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 统一社会信用代码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）：（签名或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

（项目名称）

投  标  文  件

（工程承包实施方案）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

格式2：

投标书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 其中：施工部分（元） | 小写： |
| 勘察部分（元） | 小写： |
| 设计部分（元） | 小写： |
| 投标工期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保修期限 |  |
| 委派的项目总负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
| 委派的设计负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的技术负责人 | 姓 名 |  |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |
| 投标单位（盖章） |  |

注：1.联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2. 投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

格式3：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简介 | （本项内容可另附页） |
| 备注 |  |

注：由联合体主办方提供。

格式4：

投标承诺函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标时》中承诺的投标报价和工期，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3．我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，我方对招标文件中不予退还投标保证金的情形无异议。

6．我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我方完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我方将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

（4）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

（5）保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

（6）保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

（7）保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

（8）保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

（9）保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

### 格式5

企业类似工程业绩信息表

| 序号 | 项目编号 | 工程名称 | 时间 | 造价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式6

企业获奖情况业绩信息表

| 序号 | 项目编号 | 工程名称 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式7：

项目管理机构配备表

| 序号 | 拟在本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 注册证 | 职称 | 学历 | 工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：相应的证书附后。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式8：

投标文件编制人员名单

| 投标单位名称： |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制工程承包实施方案、投标报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式9：

危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

- 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

- 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第5点“打√”标识。

- 投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。

- 投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。

- 投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

- 投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施工方案。

- 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

- 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 | 建设单位 | 投标单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑支护 | ( ) | ( ) |  |
| （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）高处作业吊篮。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）异型脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 | ( ) | ( ) |  |
| 一、深基坑工程 | ( ) | ( ) |  |
| 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式10：资产负债率

资产负债率

| 年份 数据 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| （期末）负债总额（万元） |  |  |  |
| （期末）资产总额（万元） |  |  |  |
| 资产负债率% |  |  |  |
| 平均资产负债率% |  |

备注：

1.资产负债率=（期末）负债总额/（期末）资产总额*100%，平均资产负债率=近三年资产负债率总和/计算年数，负债总额、资产总额均以经会计师事务所审计的财务报表的数据为准。

2.计算负债率保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

格式11

投标人认为应该补充的资料

（内容格式自拟）