**化州市县道X729线（梅石路）江岸至博龙段新建工程勘察设计招标**

**招标公告**

**1.招标条件**

本招标项目化州市县道X729线（梅石路）江岸至博龙段新建工程已由化州市发展和改革局以化发改投【2022】122号批准建设，项目业主为化州市地方公路建设管理处，建设资金来自市财政统筹解决，招标人为化州市地方公路建设管理处。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计采用资格后审方式进行公开招标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1 建设地点、规模：位于化州市城区东山街道，起点位于 东山街道江岸村，与S285线平交（K0+000）,由东往西走， 终点位于东山街道博龙村，接X729线起点，与橘城南路平交（K1+320），项目路线长1.32公里，按双向 6车道一级公路（兼城市道路功能）技术标准建设（道路横断 面宽36m）,设计时速为60km/h,路面结构为沥青混凝土路面。 主要建设内容为道路工程、桥涵工程（桥涵设计汽车荷载等级 为公路一I级，设计洪水频率大、中、小桥及涵洞为1/100）、 管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及平面交叉等附 属工程，项目估算总投资为人民币 15143.29万元，其中建安工程费为11293.76万元

2.2 勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款8.1.3款）：

2.2.1初测、初勘报告：在签订合同后30天内提交成果；

2.2.2 初步设计成果文件（含概算文件）：在提交初测、初勘报告后10天内提交成果；

2.2.3初步设计文件修改（含概算文件）：正式出具初步设计审查意见后10天内；

2.2.4提交施工图设计成果文件（含施工图预算文件）及详勘、定测报告：在修改完成初步设计文件后30天内完成；

2.2.5施工图设计文件修改：正式出具施工图审查意见后10天内完成；

2.2.6施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定3年；缺陷责任期 2 年。

2.3 招标范围及标段划分

本次招标共划分为1个标段，具体见下表：

| **里程范围** | **长度** | **工作内容** |
| --- | --- | --- |
| K0+000～K1+320 | 1.32km | 里程范围的道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等工程的勘察设计；上述勘察设计包括初勘、初测、初步设计（含技术设计，如有）、详勘、定测、专题研究报告（如有）、施工图设计、概预算、工程量三级清单编制（含工程量清单计量支付规则及技术规范）及编制交通组织措施方案设计（如有）、竣工图编制配合、征地拆迁图编绘（如有）、施工配合服务及后续服务工作等。 |

**3.投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人同时具有以下资质条件，且在人员及信誉等方面满足本项目要求：

（1）投标人应为中华人民共和国国内注册成立的独立企业法人：

（2）投标人具备建设主管部门颁发的工程设计综合资质（甲级）资质证书，或同时具备公路行业设计甲级资质证书（或公路行业（公路）专业设计甲级资质）和市政行业设计甲级资质证书（或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级或市政行业（道路工程）专业设计甲级）。

（3）投标人具备建设主管部门颁发的工程勘察综合类资质（甲级）证书或同时具备工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质证书及工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质证书或同时具备工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质证书及工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质证书。

（4）投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本项目的勘察设计咨询中标单位及与其存在利害关系的单位均不得参加本项目的勘察设计投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人[[1]](#footnote-0)为同一人、或者存在控股[[2]](#footnote-1)、管理关系[[3]](#footnote-2)的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均不得参加投标。

**4.招标文件的获取**

凡有意参加投标者，请于2022年 7 月 19 日至2022年 7 月 25 日（法定公休日、法定节假日正常发售招标文件），上午9:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）持单位介绍信、经办人身份证复印件（原件备查），《投标登记申请表》原件（上述资料一式两份）购买招标文件。

4.2 投标人须在购买招标文件前到广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）服务指南栏目。

4.3 招标文件每套售价1000元，售后不退。参考资料每套售价1000元，售后不退。

**5.投标文件的递交及相关事宜**

5.1 招标人不统一组织工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年 8 月 11 日 10时 00 分，地点为广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）上发布。

**7. 其他说明事项**

投标人购买了招标文件因故不能参加投标的，应当最迟于开标前一天书面函告招标人。

**8. 联系方式**

|  |  |
| --- | --- |
| 招 标 人：化州市地方公路建设管理处地 址：广东省茂名市化州市北京东四路交通运输局大院电 话： 0668-7370831联 系 人：陈工 | 招标代理：华杰工程咨询有限公司广东分公司地址：佛山市禅城区祖庙路46号华辉大厦2304室邮 编：528000电 话：0757-82300711、15917121372传 真：0757-82300722联 系 人：柯工2022年 7 月 19日 |

招标公告附件：

附件1：资格审查条件；

附件2：评标办法。

1. 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。 [↑](#footnote-ref-2)