广州市轨道交通八号线北延段鹅掌坦站拆迁复建工程 三方协议

合同编号：

甲方：广州地铁集团有限公司

乙方：

丙方：广州轨道交通建设监理有限公司

签订地点：广州市

日    期：二零二一年 月

广州市轨道交通八号线北延段鹅掌坦站拆迁复建工程

三方协议

甲方（业主单位）：广州地铁集团有限公司

乙方（服务单位）：

丙方（代建管理单位）：广州轨道交通建设监理有限公司

为落实广州市政府《穗府会纪[2014]247号》、《穗轨前期办[2018]1号》的要求，根据《穗城建办会纪[2018]10号》、概算批文《穗发改函[2021]497号》等批文，广州市轨道交通八号线北延段鹅掌坦站拆迁复建工程由广州市荔湾区彩虹街西郊股份合作经济联合社立项，复建费用纳入轨道交通八号线北延段建设成本，由广州地铁集团负责复建。广州地铁集团有限公司与广州轨道交通建设监理有限公司已签订项目管理合同，委托广州轨道交通建设监理有限公司作为代建管理单位对本工程实施统一建设管理，负责本项目的全部建设管理工作。在广州轨道交通建设监理有限公司招标确定本工程各中标服务单位的基础上，为更有效地推进本工程建设，确保投资和管理到位，厘清三方责任义务，经友好协商，三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程建设管理事项协商一致，订立本协议，供三方执行。

第一条 工程概况

广州市轨道交通八号线北延段工程鹅掌坦站拆迁复建项目位于广州市白云区同德街道西槎路，项目的权属单位为广州市荔湾区彩虹街西郊股份合作经济联合社。本项目拟建设1栋22层住宅与商业一体楼，为一类高层公共建筑，其中1~5层为商业裙房，6~22层为住宅，地下室2层，含车库、设备房和人防。拟建筑面积为21772.69平方米，计容面积17063.15平方米。

第二条 工作内容

乙方与丙方已签订的合同（双方合同名称和编号）要求的所有工作内容。

第三条 各方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权对项目的投资控制、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理、资金使用情况等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程建设管理过程中出现的问题提出整改意见和建议，丙方应督促乙方予以改正，同时甲方有权追究丙方相应的连带责任。

2.甲方有权审查乙方编制的项目年度投资计划和资金支付计划，有权对乙方的资金拨付申请提出审查意见。

3.甲方有权参与设计审查，有权对工程设计变更进行抽查并提出意见，丙方应督促乙方根据意见作出相应调整。

4.本协议签订后，乙方按照合同约定准备合同支付申请资料，报丙方审核后，甲方根据丙方审核后的结果进行资金支付。

5.甲方有权提前30天发出通知，要求乙方全部或部分暂停执行项目实施或终止合同，乙方应当立即安排停止执行项目实施。甲方行使终止合同的权利后，即可寻找第三方替代乙方继续执行和完成本项目的剩余工作。终止合同通知生效后，乙方应在15个工作日内向甲方或第三方移交与本项目有关的一切事务，并不得以任何方式阻挠甲方或第三方的工作。否则，因此引起的工程延误、质量损坏、费用增加等一切责任由乙方承担。若乙方提起仲裁，仲裁期间乙方仍应根据合同的规定履行各项义务。

（二）乙方权利义务

1. 乙方应当根据本合同第二条，向甲方提供相关服务，并接受丙方管理。

1. 乙方应根据项目实施进度编制年度投资计划和资金支付计划，报送丙方审核后，报备甲方。

2. 申请合同计量支付时，乙方应按照合同约定编制合同支付申请资料，报送丙方审核，乙方提供中标合同的工作服务并直接向甲方开具发票，由甲方进行最后的资金支付。

（三）丙方权利义务

1.丙方代表甲方对项目进行全过程管理，包括但不限于：负责报建、设计管理、合同管理、采购管理、施工管理、竣工验收及保修期缺陷整改，对工程项目负责质量、安全、文明施工、进度、投资、合同、信息、结算等进行管理和控制，直至到验收手续的办理、资产确权、移交和缺陷责任期等工程项目建设全过程的所有管理服务工作。在项目后评估阶段，配合甲方进行项目后评估。

2. 乙方申请合同计量支付时，丙方应负责审核乙方提交的支付申请资料，完成审核后提交甲方进行资金支付。

第四条 合同支付和结算

- 预付款支付

本协议签订完成，乙方提交履约保证金或履约保函、预付款保函后，可申请支付合同总价的10%作为预付款，预付款将从后续付给乙方的进度款中分次扣回，在资金支付比例达到合同总价的60%前须全部扣回。

- 进度款支付

乙方可根据现场实际完成情况按月（或季度）申请进度款支付，按照甲方支付管理手册的要求编制付款申请资料，一式6份，每月15日前完成丙方审核后提交给甲方办理支付。在合同规定的工程（或服务）内容完成前支付比例不得超出合同总价的90%。

进度款的支付资料要求如下：

（1）广州地铁工程计量支付申请；

（2）进度计量支付证书；

（3）月计量支付汇总表；

（4）月合同内计量支付表；

（5）月合同外计量支付表。

- 竣工结算

- 工程已完工，合同结算未审核，最多可支付至合同总价的

90%。本项目所有合同的最终结算价均以政府终审部门审定的金额为准。

2. 工程已完工，缺陷责任期未满，结算已经政府终审部门审核完毕，可支付至政府部门审定金额的95%。

3.缺陷责任期已满，结算已经政府部门审核完毕，可支付至政府部门审定金额的98.75%，余款待财务决算完成后支付。

第五条 争议的解决

（一）在本协议执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，三方同意按以下方案解决：向甲方所在地法院提起诉讼。

（二）在调解或诉讼进行过程中，三方不得停止对其余合同义务的履行，三方有义务保证项目工程建设继续进行。

第五条 三方声明

本协议三方特此声明，本协议条款和内容并非任何一方提供的格式合同条款，三方签署本协议之前均已认真审阅过本协议的全部条款和内容，任何一方签署本协议均出于己方的自由意愿并确认签署本协议有利于己方的商业利益。

- 其他

（一）甲、乙、丙三方严格保证遵守本协议的各项规定，享有并承担本合同规定的各项权利和义务。

（二）本协议期限自签订日起始，在三方单位完成以下事项后终止：

1.完成本协议范围内的所有工作，并结清所有费用款项；

2.按国家规定竣工验收合格，工程保修期和缺陷责任期期满，并办理完毕工程的移交手续；

3.交付相关的工程建设与管理档案。

（三）本协议共15份，三方各执5份、一正四副，具有同等法律效力。本合同经各方授权(法人)代表签字并加盖公章后生效。

（四）本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

业主单位（盖章）：广州地铁集团有限公司

地址：

法定代表人（授权代表）：

联系人：

联系电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约日期：      年     月    日

服务单位（盖章）：

地址：

法定代表人（授权代表）：

联系人：

联系电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约日期：      年     月    日

代建管理单位（盖章）：广州轨道交通建设监理有限公司

地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编四号楼2、3层

法定代表人（授权代表）：

联系人：

联系电话：020-83202132

传真：020-86663671

开户银行：中国民生银行广州分行营业部

帐号：0301014170031587

签约日期：       年    月    日