附件1：标段的划分及主要工程项目情况

1、标段的划分

本次招标共分 1 个标段类别 1 个标段，详见下表：

| 标段类别 | 标段 | 里程范围 | 长度 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C类（土建工程） | 勘察设计 | K0+000～K21+500 | 21.50 km | 里程范围内的勘察设计工作（路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等。）；工作内容包括初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、概算预算和工程量清单（含清单预算）、施工现场配合服务及后续服务工作等。 |

2、主要工程项目

2.1建设地点、规模：项目起点位于福建养护交界处隘罗坪，桩号：K0+000，途经多宝、尚田、岭背、石磷，终点位于步上村，桩号：K21+500，路线全长21.50公里，估算总投资金额约5.61亿元。本项目按二级公路标准设计，设计速度采用 60kmh(局部困难路段设计速度采用40km/h)。路基标准横断面：路基宽10m，其中行车道2×3.5m，硬路肩2×0.75m，土路肩2×0.75m。路面采用水泥混凝土路面。

2.2勘察设计服务期限（与本项目的勘察设计进度相匹配，自勘察设计合同签订之日起至项目缺陷责任期结束，具体详见专用合同条款8.1.3款）

2.2.1合同签订后 2 个月内，提交初步设计文件送审稿；

2.2.2初步设计文件批复后 3 个月内，提交主体土建工程施工图设计文件。

2.2.3施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 810 日历天；缺陷责任期 2 年。

2.3招标范围及标段划分

招标范围：里程范围内的勘察设计工作（路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等。）；工作内容包括初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、概算预算和工程量清单（含清单预算）、施工现场配合服务及后续服务工作等。

附件2：资格审查条件附录1至附录5

详见后附表

附件3：评标办法

详见后附表