- 第一章 招标公告

- 1、招标条件

本招标项目阳江LNG调峰储气库项目已由广东省发展和改革委员会以粤发改能电函 [2017]4483号批准建设，项目发包人为广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司，建设资金来自 发包人自有资金和银行贷款，项目出资比例为20% ，招标人为 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司 ，项目已具备招标条件，中招国际招标有限公司受招标人委托，现对该项目的进场栈道工程施工进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：本项目位于广东省阳江高新区港口工业园区阳江港疏港大道南端，阳LNG调峰储气库出库端。可从S277，经罗阳高速公路，经高新区港口工业园区疏港大道到达项目所在地。或从G15经罗阳高速公路，经高新区港口工业园区疏港大道到达项目所在地。或从S51经高新区港口工业园区疏港大道到达项目所在地。

2.2招标项目范围及规模：

| 招标编号/包号 | 项目包名称 | 数量/单位（以技术规范书为准） |
| --- | --- | --- |
| JG2022- | 进场栈道工程施工 | 本次招标的招标范围为建设进场栈道1座及相应配套设施。栈道长约400m、宽12m，与阳江LNG调峰储气库项目库区相连，结构采用透空式桩基结构。 |

2.2.1建设条件：本项目区域现为海域滩涂，有一条疏港大道直达本项目位置，可作为陆上交通通道。目前疏港大道正在建设中，始端至终端长度约为3000米。始端往终端方向约2600米已浇筑砼路面，路面宽度约为21米。终端约400米，路面宽度约为5米，路面高程约为4米（当地理论潮位），基底均为块石基底。

2.2.2工作范围：以下所描述的工作范围并不详尽，承包人应对工程范围内的所有工作完全负责，除非合同中有另行说明。承包人应实施虽在本工程范围和合同中未专门提及，但可从本工作范围和合同中合理推断出的所有为实施本工作和进场栈道性能所要求的所有相关工作，提供所有此类设备/材料和服务等，并且相关费用已包含在本工程合同总价中。

阳江LNG调峰储气库项目进场栈道工程施工总承包工作范围包括但不限于：

- 永久工程的施工图纸复核确认、采购采办、施工和交工验收；

- 临时工程的施工；

- 水上水下活动等许可证办理；

- 相关许可与手续办理；

- 结构主体第三方交工验收检测；

- 工程建设期间的相关方案评审。

具体招标范围和技术要求详见招标文件《第七章 技术标准和要求》。

2.3工程计划工期：

- 计划开始施工时间：2022年8月5日；

- 计划交工验收时间：2023年1月5日；

- 计划竣工验收时间：2023年4月5日；

- 工程缺陷责任期自本工程通过竣工验收之日起计算，工程缺陷责任期为12个月。

- 投标人资格要求

- 3.1 基本要求

- 3.1.1资质要求

3.1.1.1本次招标要求投标人应同时具有以下资质：

（1）港口与航道工程施工总承包一级（或以上）资质；

（2）市政公用工程施工总承包工程一级（或以上）资质；

3.1.1.2具有有效的《安全生产许可证》。

- 3.1.2 财务要求

（1）投标人须提供2019至2021年度经审计的财务报表。

（2）投标人未处于被接管、冻结、破产状态。

（3）2019至2021年度均盈利。

- 3.1.3 信誉要求

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级或以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）近三年内在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）中投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为记录；

（7）法律法规规定的其他无效投标情形。

- 3.1.4项目经理、施工经理、HSE经理要求

3.1.4.1项目经理需同时满足如下要求：

(1)持有注册一级建造师（港口与航道工程）执业资格证书或注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格证书，中级工程师职称。

(2)具有建设或交通行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(B证)。

(3)项目经理须满足A或B业绩要求：

A.至少拥有一项中国境内沿海业绩：1公里及以上公路桥梁工程施工总承包项目的项目经理或施工经理业绩。

B.至少拥有一项中国境内沿海业绩：造价不低于5000万元的含高桩结构的水运工程施工总承包项目的项目经理或施工经理业绩。

(4)具有10年及以上的工作经验。

(5)无在岗项目。

注：

①业绩证明资料须提供合同协议书复印件并加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准，原件备查。

②无在岗项目指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但在本项目中标后能够从该项目撤离。

③须提供近六个月（自招标公告之日的月份起倒算）的社会保险证明（由投标人缴纳）。

3.1.4.2项目施工经理需同时满足如下要求：

须具有中级或以上职称，至少有10年工作经验，且至少具备2个水运工程项目的施工管理经验。

3.1.4.3项目HSE经理需同时满足如下要求：

须具有中级职称或以上职称，具有建设或交通行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(C证)，至少有8年工作经验，且至少具备2个水运工程项目的安全管理经验。

- 3.1.5其他要求

3.1.5.1本次招标要求投标人具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。

3.1.5.2本次招标不接受联合体投标。

- 3.2业绩要求

投标人自2017年1月1日至投标文件递交截止之日，至少具备以下业绩：

在中国境内，承担过一个造价不低于5000万元的含高桩结构的水运工程项目。

注：1、“承担过”指：由投标人承担施工的项目已取得工程（标段）交工验收证书或竣工验收证书。

2、2017年1月1日至投标文件递交截止之日，业绩时间计算以此期间取得的工程（标段）交工验收证书或竣工验收证书等文件的签发时间为准；业绩金额以合同协议书载明为准。

3、投标人应同时提供业绩所对应的以下资料：①合同协议书、②工程（标段）交工验收证书或竣工验收证书等证明材料，上述资料应能体现投标人须知前附表附录3 或者评标办法评分标准所提出的业绩各项指标。

- 4、招标文件的获取

4.1有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人请按本公告的要求编写登记资料并提交《投标登记申请表》（一式2份）在广州公共资源交易中心网站相应栏目下载：http://ggzy.gz.gov.cn/html/fwznzlxz/。

4.2本项目采用资格后审的方式，符合本公告第3条资格要求的投标申请人，按本招标公告要求递交了申请文件等相关手续，否则投标无效。具体安排和流程如下：

4.2.1招标公告日期及安排：

公告日期：2022年  月  日-2022年  月  日。

递交申请文件时间：2022年  月  日-2022年  月  日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

递交申请文件方式：投标申请人应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记，在购买招标文件之前，须将下列报名申请文件的扫描件通过邮件方式发送至xiaomingda@cntcitc.com.cn（需在邮件正文处完整填写公司名称、拟投项目名称、联系人、联系方式等信息），同时将书面版本快递给项目招标代理机构。报名申请文件内容如下：

（a）投标登记申请表（一式两份，加盖公章及法定代表人章，格式见附件一，或可从广州公共资源交易中心网站“www.gzzb.gd.cn”下载）。

（b）证明投标人满足本公告第3点要求的资料（需提供能显示相关业绩情况的合同复印件，包括合同的封面、签字页、能清晰显示合同范围的合同资料关键页、回访记录（或用户证明）、投运证明（如已投运）等）。

（c）各投标人须将以上资料（除投标登记申请表单独递交外）按本公告附件的格式顺序装订成册（壹份）。所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，经招标监督部门核实，其投标资格将被取消。

4.2.2投标人申请及审查相关事务的流程：

①详细阅读招标公告及其附件（从广州公共资源交易中心网站下载）——②按公告要求递交投标登记申请表——③等候来自招标代理的可办理购标手续的通知——④按要求办理购标事宜。

4.3在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第3条资格要求进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的申请）。

4.4发售招标文件事宜：

（1）招标文件发售时间：2022年  月  日-2022年  月  日（每日9:00-16:00）。

（2）招标文件发售方式：招标文件一份1000元，标书款支付方式可电汇或网上支付，不接受现金，售后不退。开户名称：中招国际招标有限公司广东分公司；开户行：建设银行广州北较场支行；帐号：44001400113053001948；电子邮箱：xiaomingda@cntcitc.com.cn，招标代理机构只开具对应金额增值税普通电子发票。

- 5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以招标文件描述为准，地点为广州公共资源交易中心（原广州建设工程交易中心）开标室；具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网“www.gzggzy.cn”，中国招标投标公共服务平台“www.cebpubservice.com”，广东省招标投标监管网“zbtb.gd.gov.cn”，“粤采易”阳光采购平台“www.gdycy.com”等平台上发布。法定平台之间按《招标公告和公示信息发布管理办法》（简称10号令）和《招标公告和公示数据接口规范》等相关规定对接交互本招标公告内容。如有不一致以广州公共资源交易中心网平台为准。

- 7、联系方式

（1）招标代理机构项目联系人及方式：

名    称：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层（601-615室）、9层（903-915室）

广东分公司地址：广东省广州市广州大道中599号泰兴商业大厦803房

联 系 人：肖铭达、李骏天

电    话：020-83334813、020-83339232

传    真：020-83541220

（2）招标人联系方式：

名称：广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司

地址：广东省阳江市江城区金山路农垦商务大厦8楼

联系人：钟先生

电    话：0662-8808901

传    真：0662-8887333

2022 年  月  日

- 附件1广州建设工程投标报名申请表

（报名时单独递交,不用装订，1式2份）

（注意：由于《广州建设工程投标报名申请表》是广州公共资源交易中心编制和发布的格式文件，本附件中的申请表仅作示范用，为确保报名工作顺利进行，投标申请人应使用从广州公共资源交易中心网站下载的《广州建设工程投标报名申请表》）

| 广州建设工程投标报名申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 /标段号 |  |
| 投标人名称 (企业编号) |  |  | 被授权人 |  | 联系电话 |  |
| 项目负责人 (经理/总监/其他) |  |  | 项目负责人资质证号 |  |  |  |
| 安全员 |  |  | 安全员安全考核证号 |  |  |  |
| 保证书 | 我公司保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。 |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章 |  |  | 法定代表人盖章 |  |  |  |
| 招标人意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广州公共资源交易中心 |  |  |  |

说明：

（1）为确保投标过程中相关信息和资料的及时发放，我单位上述所登记的被授权人及其联系方式将在整个投标过程中保持有效，如果需要作出修改，我单位将书面通知。

（2）按公告要求提供纸质文件（正本壹份，副本壹份）的同时，需要提供（除投标人公章和签署外）与纸质文件完全一致的采用WORD或PDF格式制作的电子版1份（整个申请表及申请文件最终必须以1个WORD或PDF格式的电子文件提交（企业证书、合同等材料需要编制进电子文件），不允许分成2个或以上电子文件提交，不允许以压缩包方式提交），否则投标报名无效。

- 附件2报名资料

项目名称：阳江LNG调峰储气库项目进场栈道工程施工总承包

招标编号：JG2022-

报名资料

申请人：         （非常重要）          （盖单位章）

法定代表人姓名：

委托代理人姓名：

签字：

授权代表的联系电话和手机：   （非常重要）

电子邮箱：         （非常重要）

传真：

申请人办公地址/邮编：

日期：

注：授权代表的联系电话及电子邮箱信息非常重要，招标代理机构将采用电子邮件及短信方式通知各通过报名材料审查的投标人购买招标文件，如因投标人漏填、错填信息而导致无法及时收到有关投标信息或错失参与投标的机会的责任将由投标人自行承担。

- 附件2.1投标声明函

投标声明函

致本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加阳江LNG调峰储气库项目进场栈道工程施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、我公司已经研究了招标文件并自查我公司满足招标人要求，因我司不满足招标文件要求而导致我司投标被否决的后果由我司承担。

二、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录（在三年内，至投标报名时间）。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：              。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出联合体各方全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

六．招标人提供给投标人的招标文件、下载电子文本等仅限于投标人参加该项目投标，投标人负有保密的责任。投标人不得复制以上的任何资料，或向第三方泄露。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市和工程所在地行政辖区内的招标投标活动一年。

特此声明。

声明企业：       (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

- 附件2.2法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：               年              月              日

经营期限：

姓名：           性别：            年龄：         职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：   ( 投标人名称）    （盖单位章）

日期：           年        月        日

- 附件2.3法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改阳江LNG调峰储气库项目进场栈道工程施工总承包投标报名申请文件、投标文件、签订合同和开评标期间处理的一切有关事宜，我均予以承认,并承担其法律后果。

委托期限： 自本授权书签发起    个日历日   。

代理人无转委托权。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

日期：        年        月        日

委托代理人(授权代表)详细联系方式：

| 姓名 | 手机 | 电子邮箱 | 固定电话及传真 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （电话）；（传真） |

- 附件2.4申请人基本情况表

申请人基本情况表

| 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司、中招国际招标有限公司： 我方在此声明：我方对本表下述所填信息的是准确的、真实的、符合客观事实的、不存在虚假成份。若我方违反上述声明，愿承担与此相关的一切责任。 (投标人)（单位公章） 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |
| 性质 |  |  | 公司品牌 |  |  |
| 质量管理体系 |  |  | 资质类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  | 组织代码 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 营业期限 |  |  |
| 注册地址和办公地址 |  |  | 注册资本金 |  |  |
| 资质等级 |  |  | 进出口经营权 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话／手机 |  |  |
| 传真 |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 网址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 基本财务信息 |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |  |  |
| 纳税人登记号 |  | 信用等级（评议机构） |  |  |  |
| 本表后附： - 营业执照(副本)的复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证(副本)的复印件）；2、资质等级证书(副本)的复印件(如果有)；3、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书(副本)的复印件；4、工商行政管理部门的守合同重信用企业荣誉证书的复印件(如果有)；5、单位组织架构；6、现场管理组织架构；7、获得荣誉情况（如各种荣誉证书、获奖证明材料等）；8、其他投标人认为有必要提供的认证证书复印件。 说明：以上所附文件需加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |

- 附件2.5 资格要求自查表

资格要求自查表

项目名称：阳江LNG调峰储气库项目进场栈道工程施工总承包

招标编号：JG2022-

致：广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司、中招国际招标有限公司

在研究并完全理解了本次招标的投标人资格条件(资格要求)后，我方满足全部投标人资格条件并作出实质性响应（指提供能证明满足资格条件的合同或用户证明或验收证明或公开发布的宣传资料或产品说明或第三方证明或按招标要求出具的声明等）。

我方对应资格条件所作出的自查情况具体见下表；我方同时在此声明，本自查表所填写的内容均是真实的，均是根据相关材料如实填写的，如发现有前后不一致、故意留空不填、虚假不实及隐瞒的，贵方有权取消我方的投标资格（投标无效）并在投标阶段没收我方的投标保证金，我方承担由此产生的一切后果。

如果招标人对我方的资格条件提出进一步核查要求，我司将积极配合。

| 序号 | 资格要求 （请投标人依据招标公告“3.投标人资格要求”一一列出） | 投标人说明 | 填写要求 | 自查情况 （填满足/不满足） | 实质性响应内容所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求：见招标公告“3.1.1 资质要求” | 具备以下资质： 1、________________; 2、________________; 3、________________. …… □是□否具备《安全生产许可证》，有效期： |  | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |
| 2 | 财务要求：见招标公告 “3.1.2 财务要求” |  |  | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |
| 3 | 信誉要求：见招标公告“3.1.3 信誉要求” |  |  | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |
| 4 | 本次招标要求投标人具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。 | 法定代表人姓名： ；营业执照注册地址： ；注册资金： ； 营业执照有效期： ； 通过年检情况（最近一次）：已通过 年年检； 营业执照经营范围： (按营业执照内容完整填写) ； | 1)应如实按营业执照填写，不能留空，不能填写“指向性”措辞（如“见营业执照”等）。 2）如果已经换发新版营业执照请提供所属工商部门网站地址及投标人注册信息的打印页。 | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |
| 5 | 主要负责人要求：见招标公告“3.1.4项目经理、施工经理、HSE经理要求” | 项目经理情况： 施工经理情况： HSE经理情况： |  | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |
| 6 | 联合体要求：本次招标不接受联合体投标。 | 1、(是/否)联合体。 |  | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |
| 7 | 业绩要求：见招标公告“3.2业绩要求” | 满足资格要求的业绩情况如下： 1合同名称：______________________；合同签订日期:________；验收时间：________；合同金额：________。 2 3 ······ （按上述格式和填写要求，在此单元格顺次增列） | 1投标人必须按格式，准确、完整地填写，并提供证明材料（需能显示所填内容），不能留空，不能填写“指向性”措辞（如“见后附合同”或“业绩清单”等）。 2提供的合同应至少包括合同协议书及相应能显示合同范围的内容。 | (填“满足”或“不满足”) | 见申请文件（）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

重要提醒：本自查表所填写的内容均是真实的，均是根据相关材料如实填写的，如发现有前后不一致、故意留空不填、虚假不实及隐瞒的，投标报名无效。