附件一：

全过程咨询工程管理团队基本人员表

| 部门 | 岗位 | 数量 | 持证上岗要求 | 驻场时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（可由总监理工程师兼任，或单独委派） |  | 1 | 资格要求与招标公告要求一致 | 签订合同后，在施工开工前，按照甲方要求及项目实际情况驻场；施工开工起至工程竣工止，需全阶段常驻现场。 |
| 项目管理服务 | ☑项目管理技术负责人 | 1 | 具有注册监理工程师、一级注册建造师（建筑工程）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、咨询工程师（投资）、一级注册造价工程师执业资格中的任一种 | 项目管理技术负责人自施工开工起至工程竣工止需驻场 |
|  | ☑项目管理资料员 | 1 | 熟悉建设工程档案要求，整个施工期常驻工地 | 自合同签订起至工程竣工止（如项目现场不具备驻场条件，需根据甲方要求和项目实际情况驻场） |
|  | 小计 | 3 |  |  |
| 施工监理服务 | 总监理工程师 | 1 | 资格要求与招标公告要求一致 | 自施工开工起至工程竣工止。自签订合同之日起至施工开工止，根据甲方要求和项目实际情况驻场。 |
|  | ☑土建监理工程师 | 1 | 具有房屋建筑工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书或建筑工程相关专业中级（或以上）技术职称 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑装修监理工程师 | 1 | 具有房屋建筑工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑机电监理工程师 | 1 | 具有机电安装工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或机电安装工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑暖通空调监理工程师 | 1 | 具有机电安装工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或机电安装工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑给排水监理工程师 | 1 | 具有房屋建筑工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑安全监理员或安全工程师 | 1 | 具有安全监理员培训证书（岗位证）或注册安全工程师注册证书。 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑造价工程师 | 1 | 具有一级注册造价工程师（原注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师）执业资格证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑资料员 | 1 | 熟悉建设工程档案要求，整个施工期常驻工地 | 签订合同起至工程竣工止 |
|  | 小计 | 9 |  |  |
| 设备基本要求 | 设备 | 数量要求 |  | 基本要求 |
|  | 全站仪、水准仪、回弹仪、测距仪、塌落度测定仪、气体检测仪、检测尺、游标卡尺、钢卷尺，支持360°拍摄全景相机、支持VR拍摄专用多轴全景云台、VR拍摄专用三脚架 | 各1台（把） |  |  |

注：

1.投标人须根据项目的情况、公司发展战略、投标响应等因素综合考虑，增加配备岗位及数量。

2.监理人员根据项目进度按委托人要求时间到位。

3.投标人在“全过程工程咨询实施方案”中应编制各专业人员的情况以及进场计划、驻场安排等内容。

4.总监理工程师必须常驻工地，不得在其他在建项目担任职务，如本项目施工阶段监理服务期内，发生总监理工程师在其他在建项目担任职务的，监理人承担30万元违约金。