广东省直属粮库科技储粮项目储运公司第一仓库用电荷载增容工程招标公告

一、招标条件

广州市国际工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广东省粮油储运有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就广东省直属粮库科技储粮项目（项目代码：2020-440104-59-01-004857）广东省直属粮库科技储粮项目储运公司第一仓库用电荷载增容工程邀请合格的投标人提交密封投标。本招标项目已由广东省发展和改革委员会以粤发改投审【2022】32号批准建设，建设资金已落实，招标人为广东省粮油储运有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

招标范围：广东省直属粮库科技储粮项目储运公司第一仓库用电荷载增容工程包含更换变压器、高压电缆、高压柜、低压柜和发电机，改造高压室、变压室和低压室，新敷设粮仓空调配电线路（电缆、电箱敷设）等的制造、供货、安装、调试、培训、售后服务等所有内容。

建设地点：广东省广州市荔湾区芳村大道东48号库内。

工期要求：总工期100日历天，自开工令之日起，100个日历天内完成设备采购、安装、调试及验收。

预发包价：人民币176万元整。

- 投标人资格要求：

- 本项目不允许联合体投标；

- 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若投标人已办理三证合一，则只需提供营业执照）。

- 投标人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包资质三级或以上资质，并且同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资格；

- 投标人应具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供复印件、原件备查）；

- 拟派项目经理具有建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）

- 投标人2017年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有一项与本招标项目类似的项目总承包业绩且至少成功运行6个月及以上（合同总价100万元及以上），业绩需同时提供中标通知书、合同（关键页）、竣工验收报告或竣工验收证明的复印件（原件备查）等有效证明；

- 投标人在2017年1月1日至开标之日无重大质量投诉或合同违约责任（需提供承诺函）。

三、本项目采用资格后审方式，经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败，由招标人重新组织招标。招标人因多次招标失败，需申请改变招标方式的，应报主管部门审查批准后执行。

四、招标文件的获取时间、地点及价格：

（1）凡有意参加投标者，在广州市国际工程咨询有限公司（广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场9楼903）持企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、经办人身份证复印件（身份证原件备查），以及上述业绩证明材料复印件及加盖投标人单位公章的上述资料和单位介绍信（或授权委托书）原件装订成册（一套），以及单独提供《投标登记申请表》（须加盖投标人单位公章和法定代表人签章）原件贰份，购买招标文件。逾期提交或在期限内无法提交符合要求的资料，招标人拒绝接收。

（2）公告日期：2022年8月16日-2022年8月22日 。

（3）投标登记时间：2022年8月16日-2022年8月22日（每日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，节假日除外）

（4）投标登记方式（现场递交登记）：

投标申请人应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记，且必须同时提交《投标登记申请表》。（需原件一式两份，加盖公章及法定代表人签章）（《投标登记申请表》下载网址http://www.gzggzy.cn）。

现场递交登记：派员到以下地点现场递交投标登记申请表。

投标登记地点：广州市国际工程咨询有限公司（广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场9楼903）。

（5）发售招标文件事宜：

① 购标：招标文件获取时间：2022年8月16日9:30起，至2022年8月22日16:00止。

② 招标文件费用：每套人民币500元整，招标文件售后不退。

五、踏勘现场

投标人递交澄清文件截止时间：详见招标文件第二部分投标人须知。

踏勘集合时间及地点：详见招标文件第二部分投标人须知。

六、投标文件的递交时间、递交截止时间和递交地点：

递交时间：2022年9月6日8时30分起；

递交截止时间：2022年9月6日9时00分止；

递交地点：  广州市天润路333号广州公共资源交易中心第15开标室

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标人必须按招标文件规定的方式及金额提交投标保证金。

八、兹定于下列时间和地点公开开标。

开标时间：2022年9月6日9时00分；

开标地点： 广州市天润路333号广州公共资源交易中心第15开标室

九、招标人和招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/ ）、广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/）上发布。

十一、招标代理机构联系方式

招标代理机构：广州市国际工程咨询有限公司

联系地址： 广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场9楼903

联 系 人：谢工、张工

联系电话：020-87386919转336

传真：020-87376380

联系邮箱：xhj@giecc.com.cn

招   标   人：广东省粮油储运有限公司

招标代理机构：广州市国际工程咨询有限公司

日期：2022年8月15日