2025年市政道路设施专项巡查服务项目

服务合同

合同编号： 市维维管合字［2025］  号

甲方：广州市市政工程维修处有限公司

乙方：

签订日期：2025年  月  日

目   录

合同协议书	2

中标通知书	5

合同条款	6

用户需求书	16

投标报价清单	26

廉洁协议	27

安全生产协议	29

合同协议书

甲方：广州市市政工程维修处有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

1.项目名称：2025年市政道路设施专项巡查服务

2.项目地点：广东省广州市。

3.合同范围：

本项目养护监督巡查范围为广州市市政工程维修处有限公司负责管理的广州市城市道路设施，总长度约32.178km，含8条道路（道桥隧）。其中：BRT快速公交系统（起自天河路体育中心公交站，终点于黄埔大道夏园公交站），道路长度22.90km，含25座人行天桥、2座人行隧道、护栏20889米、天桥绿化等；猎德系统及延线等范围道路（如天寿路、天河东路、猎德大道、猎德大桥及引桥、江海大道、磨碟沙路、双塔路、金穗路隧道、马场路隧道、警安路等），道路全长约9.278km，含7条道路、1座立交桥、2座跨河涌桥、1座跨江桥、1座高架引桥、6座过街天桥、1座人行隧道、1台升降电梯、1台桥梁检修平台。

4.承包方式：

在招标范围内乙方以总价包干的方式进行承包。

5.合同期限

服务期限：一年。具体起始日期以进场通知单为准。

6.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款（含招标文件补遗书中与此有关部分，如果有）；

（4）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、项目量清单及总说明等）

（5）投标报价清单

（6）投标文件及其附件

（7）合同附件

7.上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在前的为准。

在合同执行过程中形成的其它文件（含双方协议等文件），也是合同的组成部分。

8. 合同价款

（1）甲乙双方同意本合同以人民币为报价和结算货币。

（2）本合同项目总价款为（大写）：                    （小写）：￥     元。

9.乙方向甲方承诺按照合同约定提供项目维修服务。

10.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式，以及按照广州市财政部门有关城维预算支出管理的工作规定，及时申请拨付合同款项，并经由市财政部门审核后向乙方直接支付合同价款及其他应当支付的款项。每次申办计量支付款项前，乙方须严按财政部门及甲方的工作管理规定及时提供真实、齐全、有效的请款资料，且必须先向甲方提供合法有效的增值税发票。

11.本协议书正本二份，副本陆份，合同双方各执正本一份，甲方执副本叁份，乙方执副叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同期满，双方履行完各自权利和义务后自动失效。

(以下空白)

(以下为签订页)

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

广州市市政工程维修处有限公司

地址：广州市海珠区昌岗中路168号  地址：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

联系电话:                         联系电话:

传    真:                         传    真:

开户银行：

银行账号：

# 中标通知书

# 合同条款

根据招标结果，为确保项目维护的质量和数量，明确双方责任，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

第一条  项目名称：2025年市政道路设施专项巡查服务

第二条  项目地点：广东省广州市

第三条  项目范围、规模：

本项目养护监督巡查范围为广州市市政工程维修处有限公司负责管理的广州市城市道路设施，总长度约32.178km，含8条道路（道桥隧）。其中：BRT快速公交系统（起自天河路体育中心公交站，终点于黄埔大道夏园公交站），道路长度22.90km，含25座人行天桥、2座人行隧道、护栏20889米、天桥绿化等；猎德系统及延线等范围道路（如天寿路、天河东路、猎德大道、猎德大桥及引桥、江海大道、磨碟沙路、双塔路、金穗路隧道、马场路隧道、警安路等），道路全长约9.278km，含7条道路、1座立交桥、2座跨河涌桥、1座跨江桥、1座高架引桥、6座过街天桥、1座人行隧道、1台升降电梯、1台桥梁检修平台。

第四条  服务期限：

养护期限：12个月。具体起始日期以进场通知书为准。

第五条  双方责任

5.1甲方责任

5.1.1有责任对乙方组织实施的项目进行全过程监督，对城市维护专项资金使用情况进行监督检查。

5.1.2根据与乙方依法签订的委托合同及与本项目相关的合同，按照《广州市本级城市维护计划专项项目经费管理办法（试行）》的规定，及时拨付维护资金。

5.1.3参加该项目的日常考核及验收工作。

5.1.4计划项目所需的全部维护资金，经甲方审核后，由甲方负责向财局申请办理。

5.1.5依照招标文件、投标文件、合同及下发的巡查计划，按照相关程序和流程办理合同款支付手续。

5.2乙方责任

5.2.1 乙方应认真履行用户需求书所要求的工作内容及频次及投标文件所明确的各项内容和招标文件的各项规定。

5.2.2乙方对甲方的管理和监督考核，应予以积极支持和配合，高标准地做好项目巡查工作，确保项目正常运行和公众生命财产安全，不出现责任投诉事件。

5.2.3 乙方应及时发现日常维护安全隐患，加强日常巡查，做好日常巡查记录，建立项目档案和巡查档案。乙方应根据有关法律法规和甲方有关整理工程档案的要求，在项目期间及时收集、汇总、整理、编制档案，保存备查。

5.2.4乙方应做好在恶劣天气条件下的、突发事件下应急巡查工作，及时发现险情、及时通知养护单位进行维护，做好各种应急预案和应急准备。

第六条  合同价款与支付

6.1本项目每年度费用暂定为￥        元（大写：          ），甲方可根据政府财政部门批复的年度资金计划和当年实际完成工作量，调整本项目最终支付合同价款。

6.2合同价款包括乙方完成本合同采购范围内的巡查服务工作、保证项目的正常运行等所需履行的所有义务和责任的一切费用【即包括所有设备费、设施费、劳务费、管理费、利润、措施项目费（安全防护、文明施工措施项目费）、其他项目费、规费、税费、保险费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和业务等的费用】，合同清单内另有列项的除外。

6.3计价与计量方式

6.3.1进度款按月计量，不允许超前计量和名义计量。

6.3.2日常巡查工作：总价包干，工作量原则上按照“广州智慧市政”记录结果进行考核。当天未完成巡查任务的，当天工作量不予计量并扣减当天巡查工作量对应的费用。

6.3.3乙方可先到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，因乙方未能充分查勘、了解现场情况或未能充分估计前述情况而增加的费用，由乙方自行承担。

6.4支付原则、支付方式

6.4.1支付方式：

乙方每月可按投标时巡查费的总价/12月进行计算，申请支付上一月巡查费。

6.4.3乙方在申办项目计量支付时，应及时提交的支付申请及发票（税率9%）。经由甲方审查，符合支付条件的，由甲方按市财政部门规定手续进行支付申办，不符合支付条件的，则退回乙方并由其补充完善相关材料，直至符合支付条件后再向财政部门申报支付。每次支付应按当期完成工作量的100%进行支付。当年度资金额度不足时，甲方可根据当年财政下达计划调整支付额度，在次年计划下达后补充支付，但不得超出本合同约定暂定总金额。

6.4.4甲方每月对乙方进行绩效考核并对每次考核情况进行书面通报，每月的进度款根据当期考核情况最多可支付至100%，具体按以下比例进行支付：

（1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为100%；

（2）考核得分在90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应扣减2.5%，最多扣减至20%，扣减费用将不予支付并扣除；

（3）连续两次或累计三次考核得分在70分（不含70分）以下，甲方有权提前解除合同。月度考核内容及标准详见附件《用户需求书及考核办法》。

（4）除以上月度考核外，若乙方出现本项目《养护要求及考核办法》（见附件）中违约处罚明细表的情况，则按相应标准进行扣罚且后续结算时不再对扣罚部分给予支付。

6.4.5每个考核期累计已支付的费用超过应支付乙方费用的，乙方应于甲方书面通知后10个工作日内退回超付费用，否则甲方有权从其他应付乙方的款项或履约保证金中予以扣除或依法向乙方追索。

6.4.6乙方可视情况进行单月或多月合并申请计量支付，申请支付款项前应严按甲方相关管理制度要求办理相关请款手续，提交相关请款/结算资料、合法有效的可支付凭证等，且须在甲方要求时间节点内提供完整齐全的相关请款/结算资料。

6.4.7甲方有权于每次支付服务费用前，先行扣除乙方应承担的违约金。

第七条  双方权利义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1为确保本合同巡查项目服务质量符合行政主管部门要求、城市管理的要求，确保服务质量满足公众要求，甲方有权根据规范、行业标准、政府部门关于城市管理要求及项目实际情况，制定项目管理制度、标准和规范。

7.1.2甲方有权制定考核标准，对巡查质量及乙方的服务质量、全面履约情况等方面进行考核和监督，并根据考核办法和考核结果按本合同约定支付服务费用。

7.1.3本合同内各项目工作量为暂定工作量，甲方在合同年度内，有权根据项目主管部门下达的年度实施计划的实际情况调整巡查的工作量和工作范围以及支付时间。

7.1.4如甲方发现乙方不服从管理或不按作业要求、标准进行巡查工作，甲方有权追究乙方的违约责任。

7.1.5甲方应为乙方开展本合同巡查项目服务工作提供必要的协助。

7.1.6甲方应按合同约定，按期向乙方支付合同价款。

7.1.7若本项目在养护服务期间需进行项目移交工作，甲方有权将本合同的权利与义务整体或部分转移给接收单位。本项目资金原则上不随本合同转移，甲方有权根据项目实际情况及项目主管部门下达的实施计划等确定。

7.1.8负责组织本合同的履约验收工作。

7.1.9如乙方投入人员不满足项目要求或不能使甲方满意，甲方有权要求乙方按要求进行调整。

7.1.10如遇紧急、重要事件，乙方不配合工作或服务质量达不到要求，甲方有权指派其他单位代替乙方工作，并从乙方合同金额中扣除相应款项给支援方。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1乙方应认真履行本合同约定的各项义务并执行最新的国家、省、市、行业及甲方最新的管理要求、技术规范和标准，按本合同要求进行高质量巡查，确保及时发现设施存在问题。

7.2.2乙方应严格按甲方要求申报计量，提交的计量资料应完整、准确、规范，并对提交计量资料的真实性负责。

7.2.3乙方应合理配备人员、设备及车辆，储备足够的工具，以满足日常养护和应急任务的需要。

7.2.4乙方派出的巡查服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同内巡查范围及要求，有足够能力完成本项目工作。从提升项目管理水平出发，乙方可对投入人员进行优化、调整，并报甲方同意后备案。关键岗位人员的配备须满足《巡查管理要求》的规定。

7.2.5乙方收到甲方工作指令后，应马上安排组织实施；如有异议，须马上向甲方书面报告说明情况，经甲方同意后方可暂停实施。

7.2.6乙方对甲方的管理和监督考核，应予以积极支持和配合，高标准地做好项目巡查工作，确保项目正常运行和公众生命财产安全，不出现责任投诉事件。

7.2.7乙方应及时发现项目内所有维管设施的安全隐患，加强日常巡查，及时发现危及行人安全隐患，做好日常巡查，拍照留存各种损坏的情况,建立项目档案和巡查档案。

7.2.8乙方应确保项目范围内的所有养护设施正常运行，加强日常巡查。对项目合同范围内的设施（市政设施、隔声设施、照明设施、机电设备等）非正常营运情况（撞损等）下的损坏，乙方应及时报甲方；对项目合同范围内的设施（市政设施、隔声设施、照明设施、机电设备等）非正常营运情况（被盗等）下的损坏，乙方应及时报甲方并，乙方须及时发现并报警（取得公安报警回执）。

7.2.9乙方应做好异常天气及突发事件的应急巡查工作，及时通知养护单位排险，做好各种应急预案和应急准备，并确保有效。

7.2.10乙方应根据项目实际和工作内容，制订安全生产专项实施方案，系统建立安全生产档案，形成安全生产的长效机制，确保安全生产；对于安全生产事故责任、造成的损失及善后处理问题均由乙方负责。

7.2.11乙方开展巡查工作时车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决，同时严格遵守政府和有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定。

7.2.12乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解项目的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。

7.2.13乙方应接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

7.2.14乙方应服从甲方的管理和具体工作安排，并遵守有关规章制度，对违法、违纪、失职、渎职的乙方员工，甲方有权追究乙方的管理责任，包括但不限于经济责任和法律责任。

7.2.15若项目在巡查服务期间需进行项目移交或因其他原因终止合同的，乙方须无条件按甲方要求配合完成。若移交后，因接收单位另有规定需另行确定巡查单位，则乙方在收到甲方终止通知时合同解除，乙方在收到终止通知前已完成的工作按实际完成的工作内容和巡查时间进行结算，甲方不予其他补偿。若移交后，接收单位无需另行确定养护单位，则乙方须及时配合签订与移交相关的协议、向接收单位提供与该项目相关的必要材料并继续提供巡查服务。

7.2.16乙方应建立和健全巡查管理档案，对巡查工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作。巡查服务期满或者因其他原因提前终止合同的，乙方应将巡查管理的所有档案资料完好地按甲方要求履行移交义务。

7.2.17乙方应按甲方要求，运用信息化手段开展日常巡查、计量签证等工作。

7.2.18乙方应加强新材料、新设备、新工艺、新技术等“四新”应用的推广使用。

7.2.19应配合甲方完成合同履约验收工作。

7.2.20如遇紧急、重要突发事件，乙方的服务不能满足甲方要求，乙方需无条件服从甲方安排，并配合办理相关手续。

第八条  履约担保

乙方应向甲方提供履约担保，担保可选择形式：■履约银行保函、□现金（下称“履约担保金”）

8.1乙方应在本合同签订后 60 个工作日内，向甲方提交由在中华人民共和国注册的银行开出的担保金额为合同价款的 10％，即人民币          整（¥       元）的履约银行保函原件或等额的履约担保金。乙方如未能按约定提交履约银行保函或履约担保金的，甲方有权解除合同。

8.2乙方提交的履约银行保函或履约担保金是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金等）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向出函银行提出索赔或直接动用乙方提交的履约担保金。

8.3乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的部分或全部的，或者全部或部分动用履约担保金的，乙方必须在甲方规定的时间内按合同约定的履约担保金额重新提交履约银行保函或补足履约担保金。

8.4若乙方提交的履约银行保函有效期终止日在本合同有效期终止日之前，乙方应及时续期：需在履约银行保函有效期届满前一个月进行保函有效期续期或提交新的履约银行保函，使得乙方提交的履约银行保函有效期终止日等于或晚于本合同有效期终止日。

8.5如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约银行保函或不按合同约定及时对保函进行续期或未及时补足履约担保金的，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按履约保证金的金额追究乙方的违约责任。

8.6本合同服务期届满后若乙方没有违约行为，乙方可以向甲方申请无息退还履约银行保函或履约担保金。

第九条  工程分包

98.1乙方应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和甲方的要求，对分包单位实施分包管理工作。

9.2非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

9.3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

9.4工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，由乙方承担连带责任。

9.5分包工程价款由乙方与分包单位结算。除生效法律文书要求外，甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。生效法律文书要求甲方向分包人支付分包合同价款的，甲方有权从应付乙方款项中扣除该部分款项。

第十条  安全责任

乙方履行本合同义务、提供巡查及养护服务需符合与巡查安全、养护安全有关的法律、法规、规章、规范、服务项目所在地相关部门的要求以及本合同约定和附件《安全生产协议》。

第十一条  违约责任

11.1甲方无正当理由未能按时支付乙方合同价款，属于违约，应承担违约责任，承担违约责任方式按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

11.2在合同期内，乙方因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由乙方承担其法律和经济责任，与甲方无关。其他违约责任按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

11.3乙方连续两次或累计三次月度的绩效考评得分均在70分以下的，甲方有权解除合同，按实际完成工作量及合同相关规定进行结算。

11.4如乙方发生《乙方违约责任明细表》列出的情况，视为违约，详见附件2。

11.5如因乙方违反本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金或给甲方造成经济损失的，甲方有权从应支付予乙方的合同价款或乙方提交的履约银行保函或履约担保金中优先抵扣相应金额。

第十二条  合同变更与解除

12.1合同变更

12.1.1合同当事人可以通过签订补充协议的方式对本合同的内容进行变更或修订，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力，但变更或修订的内容不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家利益和社会公共利益。

12.1.2关于本合同的任何变更或修订均应以书面形式作出。

12.2合同解除

12.2.1甲乙双方协商一致，可以解除（全部解除或部分解除）合同。

12.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除（全部解除或部分解除）合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行。

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。本条款所称一方违约包括但不限于：①在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；②一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；③一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

（3）因本合同项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

（4）法律规定或者本合同约定可以解除（全部解除或部分解除）合同的其他情形。

合同当事人一方依照上述（1）至（4）项主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。

12.2.3任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

12.2.4合同解除后，乙方应妥善做好已完成工作成果的保护和移交工作。合同解除后的支付事宜按如下约定执行：

（1）当事人双方协商一致解除合同的，按照达成的协议办理结算及支付。

（2）因不可抗力解除合同的，按照乙方实际完成的工作量办理结算及支付，双方互不承担违约赔偿责任。

（3）因甲方原因解除合同的，如乙方尚未开始服务工作的，对乙方产生损害后果的，甲方依法赔偿；如乙方已开展服务工作的，甲方应按照乙方实际已完成的合格工作量办理结算及支付，对乙方产生损害后果的，甲方依法赔偿。

（4）因乙方原因解除合同的，如乙方尚未开展服务工作的，应向甲方支付合同暂定总价款10%的违约金；如乙方已开展服务工作的，甲方应按照乙方实际已完成的合格工作量办理结算及支付，乙方应向甲方支付合同暂定总价款的10%的违约金。本合同另有约定的，从其约定。

第十三条  争议解决方式

13.1与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2发生争议后,相关费用的承担：

13.2.1因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于直接经济损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

13.2.2甲乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。

第十四条  不可抗力

14.1除法律法规对不可抗力的相关规定外，双方一致同意视为不可抗力的其他情形：非甲方原因导致且不在其控制下的政府行为，如政府政策变化、政府计划调整、政府指令、征收征用等。

14.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条  税费

在中国境内、外发生的与本合同有关的税费，按有关规定执行。

第十六条  其他

16.1本合同未尽事宜，双方通过签订补充合同予以完善。

16.2除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（以下无正文）

- 用户需求书

# 一、项目概况与招标范围

（一）项目概况：

负责对委托单位管理的城市道路、桥梁、隧道及其附属设施日常监督巡查工作，包括不限于设施状况（病害、缺陷等）日常巡查、养护规范作业监督巡查、占道/占用作业巡查、恶意破坏设施监督巡查、突发事件巡查及对较大交通安全隐患的设施进行临时性警示围蔽等，同时按要求及时报送巡查信息、跟踪整改闭环，并将巡查记录及项目相关工作资料进行系统建档。如设施状况巡查发现病害问题时，应立即拍照取证并形成巡查问题信息账表，及时向委托单位管理报告，跟踪养护单位整改闭环和建立问题整改台账，并定期统计汇总相关数据，协助委托单位组织开展或完成设施养护综合评估等相关考评工作。

（二）服务范围：

本项目养护监督巡查范围为广州市市政工程维修处有限公司负责管理的广州市城市道路设施，总长度约32.178km，含8条道路（道桥隧）。其中：BRT快速公交系统（起自天河路体育中心公交站，终点于黄埔大道夏园公交站），道路长度22.90km，含25座人行天桥、2座人行隧道、护栏20889米、天桥绿化等；猎德系统及延线等范围道路（如天寿路、天河东路、猎德大道、猎德大桥及引桥、江海大道、磨碟沙路、双塔路、金穗路隧道、马场路隧道、警安路等），道路全长约9.278km，含7条道路、1座立交桥、2座跨河涌桥、1座跨江桥、1座高架引桥、6座过街天桥、1座人行隧道、1台升降电梯、1台桥梁检修平台。

巡查重点内容

| 路段 | 道路情况 | 关注部位 | 关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| BRT快速公交系统 | 车行部分：BRT车道22.90km、双向44.18km。 | BRT公交专用道 | 不低于每日一巡，重点关注车行路面、标志标线、隔离护栏及其他交通设施、路面井盖，站台外观状况等情况。 |
|  | 人行部分：25座人行天桥，2座人行隧道，天桥绿化，警示设施等。 | 人行天桥、人行隧道、内部人行通道、站内设施等 | 不低于每两日一巡，重点关注人行道、人行天桥外观、结构及附属设施（含绿化及花槽钢结构、喷淋管、排水管）、隧道结构及附属物、桥下空间、天桥雨棚、路面收水井、站内设施状况和保洁质量等情况。 |
| 天寿路、天河东路、猎德大道、猎德大桥及其引桥匝道、双塔路、磨碟沙路、江海大道、金穗路隧道、马场路隧道、警安路 | 车行部分：道路全长约9.278公里。其中：道路车道约6.24km、双向12.48km，桥梁主线车道约3km，双向及匝道约8.25km，隧道车道约2.88km，双向5.36km， | 车行道（含道桥涵隧） | 不低于每日一巡，重点关注车行路面、桥面铺装层及附属设施、桥梁绿化、隔音屏、防撞墙、隧道内结构及设施、路面井盖等设施情况（含桥梁下方、隧道顶部权属范围内车行道）。 |
|  | 人行部分：含人行道双向14.8公里，6座人行天桥，1座人行隧道， 猎德大桥及匝道含1台升降电梯、1台桥梁检修平台。 | 人行道、人行天桥、人行隧道、桥下空间等 | 不低于每两日一巡，重点关注猎德大桥人通道及塔身、人行道、人行天桥和人行隧道外观、主体结构及附属设施、车行桥梁下部结构及附属设施、桥下空间占用、路面井盖及收水井、人行隔离护栏等设施状况，以及车巡组无法关注的细部问题。 |

- 计划服务期限：一年。具体起始日期以进场通知书为准。

二、项目服务要求：

（一）项目服务内容：

负责委托单位管理的道路、桥梁、隧道等市政设施日常监督巡查工作，包括不限于设施状况（病害、缺陷等）日常巡查、养护规范作业监督巡查、占道/占用作业巡查、恶意破坏设施监督巡查、突发事件巡查及对较大交通安全隐患的设施进行临时性警示围蔽等，同时按要求及时报送巡查信息、跟踪整改闭环，并将巡查记录及项目相关工作资料进行系统建档。如设施状况巡查发现病害问题时，应立即拍照取证并形成巡查问题信息账表，及时向委托单位管理报告，跟踪养护单位整改闭环和建立问题整改台账，并定期统计汇总相关数据，协助委托单位组织开展或完成设施养护综合评估等相关考评工作。具体内容包括：

- 设施状况日常巡查工作，按委托单位管理要求进行项目范围内市政设施现场巡查，对各道路、桥梁、隧道结构及附属设施设备的运行状况及可能存在的功能障碍、病害缺陷、安全隐患等情况进行巡视检查，并对巡查发现的问题进行记录归档和跟踪整改闭环。设施病害包含不限于以下：

（1）沥青路面病害类，如：坑槽、塌陷、路障、裂缝（线裂、网裂、龟裂）、变拥包、车辙、沉陷、翻浆、松散、剥落、啃边及其他潜在影响交通安全或行车性能的病害情况；

（2）水泥砼路面病害类，如：坑槽、塌陷、路障、错台、拱胀、唧浆、裂缝（线裂、板角断裂、边角裂缝等），接缝破坏（接缝料损坏、边角剥落），表面破损（坑洞、表面裂纹、层状剥落）及其他潜在影响交通安全的病害或情况；

（3）人行道路面病害类，如：人行道（道砖）破损、塌陷、缺损、松动、碎裂、翘起、凹陷、装饰井损缺、无障碍功能缺失/陷及其他影响安全通行的病害或情况；

（4）道路路基病害类，如：翻浆、沉陷、空洞及其他影响通行安全的病害或情况；

（5）道路附属设施病害类，如：砼结构露筋锈蚀、松动错位、杆件残缺、护栏锈蚀损缺、止车石损缺及其他病害；

（6）桥梁病害类，如：路面坑槽、裂缝、车辙、啃边、空洞、路障，人行道坑槽、板块缺损、不平等，桥台沉降，墩台错位，支座移位，伸缩缝破损松动、缝内堵塞、止水带损缺老化，防水层破裂渗水、排水管堵塞积淤，隔音屏破裂、损毁或构件松动，砼体结构裂缝、混凝土剥落、露筋锈蚀，附属设施构件锈蚀、松动错位、丢失残缺，及其他影响桥梁运行安全的病害或情况；

- （7）隧道病害类，如：结构挡墙渗水、混凝土剥落、露筋锈蚀，装饰壁板破损、松动翘起、脱落缺失，车道变形、坑槽、破裂或破碎，排水管井堵塞、残缺脱落、积水积淤，附属线缆或构件破损、松动掉落、老化锈蚀，通风设施损坏或失效，消防器材缺失或失效，安全标识缺损，及其他影响隧道运行安全的病害或情况；

（8）路面井盖类病害，如井盖下沉、异响、积泥、破损、缺失等，导致影响行车，严重者存在安全隐患的病害等。

（9）绿化类病害，如：绿化虫蛀、枯萎、缺水缺肥、缺株死柱等，影响市容市貌等问题，绿化附属设施病害，如：绿化箱体损坏、花槽钢结构损坏、喷淋管线异常、排水管漏水等，以及其他导致绿化及附属设施存在安全隐患的病害等。

2、养护作业规范性监督巡查，按委托单位管理要求在项目服务范围内开展设施巡查过程中，对发现养护施工单位作业现场有不符合占道施工围蔽要求或安全文明环保施工规定的情况进行监督，及时通知或提醒相应施工单位落实现场整改，并将相关情况报告予委托单位。

3、占道施工监督巡查，在项目服务范围内开展设施巡查过程中，对外单位占道作业或占用设施行为进行监督巡查，发现未获相关审批(含有审批但不在批准期限内）进行占道施工或占用设施场地的，及时摸查相关情况后立即告知委托单位和相应设施养护单位。

4、恶意破坏设施监督巡查，在项目服务范围内开展设施巡查过程中，对外单位（含个人）恶意破坏或偷盗设施等行为进行巡查监督，及时对行为发生单位（含个人）进行劝阻或制止，情况较严重时应立即摸查清楚情况并报告予委托单位。

5、突发事件巡查摸查，在项目服务范围内开展设施巡查中发现应急突发事件或影响设施正常运行的情况时，须及时摸清现场情况后详细报告委托单位和协助通知养护施工单位，同时接到委托单位转派突发事件信息后，需协助立即赶赴现场进行核实及情况摸查，并将现场情况或相关信息及时反馈委托单位。

6、协助临时性围蔽警示，在项目服务范围内开展设施巡查过程中，对发现设施病害、功能缺陷或其他突发状况会对路面行车、行人造成较大安全隐患时，在养护施工单位赶赴现场处置前，协助采取临时性围蔽或安全警示措施，避免过往车辆或行人进入隐患区域而造成安全事件。

7、除日常市政设施巡查外，响应道路交通主管部门要求在每日早高峰前（每日7点前）需对猎德系统范围主干道进行一次交通隐患巡查，发现有影响行车通畅或安全的突发事件应立即反馈委托单位及相关单位，并通知道路养护单位立即进行应急处置。

8、协助养护进展核查与质量检查，应定时对巡查病害任务单进行闭环复检，对未能按时完成闭环处理的任务单，应及时上报委托方及协助督促养护单位限期整改，对复查养护单位处理任务出现施工质量问题应及时向委托单位报告，并协助督促养护单位返工至质量达标。

9、应急响应及三防预警巡检，配合委托方结合行业主管部门要求响应三防巡查，在汛期暴雨三防期间保持24h能即时响应，将巡查工作重心调整为应急防涝巡检，适情况取消步行巡查增加车行巡查，发现积水、坑槽、树木倾倒等影响行车的险情需立即上报委托方，并在现场协助做出相关应急处置，包括但不限于临时围蔽、报警、配合交警指挥交通引导社会车辆等。三防应急或预警响应期间，项目负责人需合理调配人员，确保现场猎德系统不少于一组两人，BRT不少于一组一人，预警结束前不得擅自撤退或离岗，并配合委托方报送现场相关信息或数据情况。

10、其他监督巡查工作，在项目服务范围内，协助或配合委托单位开展设施监督巡查相关的其他工作，协助委托单位处理上级主管部门交办的任务。

（二）服务要求：

1、巡查要求

养护监督巡查遵守市政设施管理规范，遵循实事求是、公正客观、全面覆盖的原则。

（1）巡查要求：对委托范围城市道路车行道及其附属设施（含沿线隔音屏、防撞墙、护栏杆件及车行隧道内部设施等）每日一巡，即巡查设施每日覆盖一遍；人行道（含人行天桥、人行隧道、BRT公交站台设施、桥下空间等）及其附属设施每两日巡查（要求步行巡查）覆盖一遍，即巡查设施每两日覆盖一遍。在特殊时期，如台风暴雨气候、重要政商活动等期间，应提高巡检投入力量及巡查频率，确保第一时间巡查发现设施潜在问题或隐患，同时项目负责人带队巡查每周不少于1次，从专业角度判断病害等严重程度，并对委托单位进行重点汇报。

（2）安全措施：应按委托单位以及行业部门的管理要求，配备相关安全警示标志及设施，巡查作业人员上岗前须完成安全教育和技术培训。车行道巡查过程因需临时停车时，必须停到安全地带，并在来车方向按要求提前设置反（发）光警示标志、锥筒。巡查工作时必须穿着反光衣，做足安全防护工作，携带简易测量工具、相机、巡查记录表等用品，并自觉遵守交通规则，注意作业安全。

（3）委托单位有权不定期抽查巡查人员到岗情况并将将抽查情况纳入考核工作，巡查人员应按要求时间段内到达相应抽查点，且巡查人员需每日完成现场打卡并上报到岗情况。

（4）每日巡查应在行业部门相关智慧市政云平台（或APP）完成巡查路线闭环及相关问题回复等工作。

2、巡查问题处理措施

按养护监督巡查要求对项目范围内路段定时巡查，将巡查情况报告委托单位，并跟进养护单位整改回复情况，形成巡查台帐。

（1）在巡查过程中，发现路面范围出现严重坑槽、塌陷、井盖缺失或其他影响通行安全情形时，应立即向委托单位报告现场情况，并及时通知相应养护单位到场处理，且对路面通行有较大安全隐患的，在养护单位到场前应进行临时性围蔽警示。

（2）巡查过程中，发现城市道路及其附属设施，包括车行道、人行道、标志标线、路名牌以及井盖、护栏、信号灯等出现损坏、缺失或者其他影响通行安全情况的，应及时通知相应养护单位处理并做好巡查问题记录。

（3）巡查过程中，在项目范围内发现外单位附属设施（包括但不限于电力井、燃气井、自来水井、通讯井等）存在安全隐患时，应立即上报委托单位，配合收集现场照片，并将现场详细情况向相关权属单位转达。如有必要时应进行临时围蔽保护，配合交警部门疏导交通。

（4）每日巡查现场结束后，应及时对巡查发现的问题进行统计汇总并形成台账表，记录问题时间、位置、类型、体量及现场照片等相关信息应齐全，并及时跟进相应养护单位的整改闭环情况，并对相应养护单位对病害问题整改修复时效登记好统计台账。

3、人员及设备要求

（1）人员配置基本要求：

巡查人员上岗前进行相关安全教育和技术培训。巡查人员作业时，需落实安全生产措施，配备相关安全警示标志及设施。

本服务项目配备1名项目负责人负责统筹协调，处理各种突发事件；配备不少于1名内业资料员负责收集、建立、归档项目资料；配备不少于8名巡查技术人员负责现场巡查工作。

项目负责人需具备相应职业资格证书及中级工程师职称，有相关项目经验，具备良好的交流沟通能力。

注：以上仅为基本要求，可提供高于以上数量的人员配置。

（2）设备基本要求：

针对项目巡查的工作内容，项目配置不少于2台巡检车辆用于日常巡查工作。车上应配备足够的应急物资，如铁马、反光锥桶、警示带、闪灯、沙包等。

注：以上仅为基本要求，可提供高于以上数量的设备配置。

- 资料要求

（1）.要有巡查制度、巡查方案（巡查内容、频率、路线、人员、设备、计划、各记录表格等）。

（2）.道路设施日常巡查对象包括路基路面、桥梁、隧道、人行道和沿线交通设施等，其资料如下：

①道路：按要求频率进行巡查，每巡查一次即填写一份相应的《城市道路巡查表》。

②桥梁：按要求频率进行巡查，每座桥每巡一次，即填写一份相应的《城市桥梁日常巡检报表》。

③隧道：按要求频率进行巡查，每座隧道每巡一次，即填写一份相应的《城市隧道日常巡检报表》。

注意，记录表格要填写所检查设施的病害类型、大小、部位、影响范围等信息，关键部位病害宜附照片；巡查人员签名应与发出整改通知人员一致。

（3）.巡查人员发现设施问题的整改通知内容要与养护单位相关维修记录要对应、闭环。即对巡查发现并已通知相关单位处理的问题要继续跟进复查复检，直至设施修复完成。

（4）.每月要制作《巡查统计信息报表》分析巡查道路（桥梁、隧道）完好情况及设施损坏情况，上报委托单位。

（5）.配合委托方完成当年的行业主管部门考核，针对当年的年度考核内容做出响应，以确保考核结果满足委托方需求。

- 巡查综合考核办法

- 一、考核对象及范围

（一）考核对象

本项目的设施巡查单位。

（二）考核范围

本项目所含全部范围。

（三）考核内容

详见月度考核综合评分表（巡查项目）。

- 二、考核组织

由业主单位组织成立检查考评工作组。其中，检查考评领导小组组长由上级部门领导担任，检查考评工作组组长由业主单位领导担任，部门管理人员为组员。纪检监察部门负责全过程中的监督检查工作。

- 三、考核时间

考评每月进行一次。

- 四、评分表

| 月度考核综合评分表（巡查项目） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 巡查单位: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 道路及其它基础设施 | 沥青路面出现裂缝、坑槽等病害未及时发现统计 | 每处扣2分 |  |  |
| 2 |  | 人行道设施破损、过街设施破损、交通设施缺损，标线模糊不清等病害未及时发现统计 | 每处扣2分 |  |  |
| 3 |  | 井盖异响、井盖设施缺损等病害未及时发现统计 | 每处扣2分 |  |  |
| 4 |  | 巡查范围内各类附属设施破损未及时发现统计 | 每项扣1分 |  |  |
| 5 |  | 人行天桥钢结构生锈、护栏挡板损坏、地面砖破损、顶棚及顶棚照明设施等不影响结构的设施设备损坏未及时发现统计 | 每处扣2分 |  |  |
| 6 |  | 巡查范围内出现井盖积淤，导致排水不畅未及时发现并统计 | 每处扣2分 |  |  |
| 7 |  | 巡查范围内出现积水，水浸未及时发现并上报 | 每次扣5分 |  |  |
| 8 |  | 巡查范围内出现安全隐患未及时发现统计 | 每处扣3分 |  |  |
| 9 | 绿化 | 绿化生长不良，有绑扎物、悬挂物的，有杂草未及时发现并上报 | 每项扣2分 |  |  |
| 10 |  | 绿化遮挡交通标志牌，绿化水管破损未及时发现并上报 | 每项扣1分 |  |  |
| 11 |  | 绿化丛林中有明显垃圾、余泥、砖石等杂物未及时发现并上报 | 每次扣2分 |  |  |
| 12 | 投诉 | 按月为周期，每接到投诉一次，经核实有效投诉的问题未能及时发现并上报（包括12345热线、信访、各上级单位） | 每次扣2分 |  |  |
| 13 |  | 巡查范围内，外单位（区住建局、交运局等）发现问题而我方巡查人员及时发现统计 | 每次扣3分 |  |  |
| 14 | 管理 要求 | 未按合同要求完成巡查工作或巡查不到位不满足智慧市政APP要求的 | 每次扣2分 |  |  |
| 15 |  | 未按合同要求完成各项资料，如未按时提交《日常巡查记录》、防疫资料等 | 每项扣2分 |  |  |
| 16 |  | 业主收到投诉或考核中发现设施损坏、设备故障在接到通知后，没有按规定时间到场处理，且无合理的原因。 | 每项扣2分 |  |  |
| 17 |  | 发现安全隐患（30分钟内）未及时处置、上报 | 每次扣5分 |  |  |
| 18 |  | 未按要求完成上级或业主交给的工作任务 | 每次扣5分 |  |  |
| 19 |  | 巡查人员抽查到岗情况，未按要求时间内到达指定位置打卡 | 每次扣2分 |  |  |
| 20 | 安全 | 巡查人员、车辆未做好安全文明措施 | 每次扣2分 |  |  |
| 21 |  | 因违章工作造成安全事故或交通事故 | 每次扣10分 |  |  |
|  |  | 累计扣分 |  |  | 总分100分 |
|  |  | 考评得分 |  |  | 总分-扣分=得分 |
| 说明：表格以月为单位，对巡查项目进行月度考核评分，如月度考核得分在90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应减少2.5%，对应减少部分的费用将不予支付并扣。连续两次或累计三次考核得分在70分（不含70分）以下，甲方有权提前解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 考评单位代表： |  |  | 考评日期： |  |  |

- 五、考核结果

1.完成检查后，考评工作组成员依据本《要求》规定，对受评单位养护维修工作情况进行综合评价打分汇总计算。

2.业主单位将对每次考评情况进行书面通报，并根据当期考核情况最多可支付至考核期进度款的100%，具体按以下比例进行支付：

（1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为100%；

（2）考核得分在90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应减少2.5%，对应减少部分的费用将不予支付并扣除；

| 乙方违约责任明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 违约情况 |  |
| 1 | 乙方没有完整地履行合同规定的内容或义务时，或达不到养护技术要求的，甲方向乙方发出整改通知书，乙方应按照通知书要求整改。 |  |
| 2 | 乙方收到甲方发出的违约通知书或整改书后的7日之内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠正其违约行为，甲方可处以壹万元的罚款，若其后乙方仍未能就同一事项予以整改（整改效果要求需达到合同规定的标准），甲方可再处以贰万元/次的罚款。情节严重时甲方可提出全部或部分终止合同，全部终止合同的不予退还履约保证金并向甲方支付合同暂定总价10%的违约金。 |  |
| 3 | 合同期间，由于乙方巡查期间安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方保留延迟支付经费及解除合同的权力，并要求乙方向甲方支付合同暂定总价10%的违约金。 |  |

投标报价清单

廉洁协议

甲方：广州市市政工程维修处有限公司       （以下简称“甲方”）

法定代表人: 盛飞

授权委托人：

乙方：                                          （以下简称“乙方”）

法定代表人：

授权委托人：

项目名称：2025年市政道路设施专项巡查服务

项目金额：￥          元

协议编号：市维维管合字［2025］  号廉1

签订地点：广州市海珠区昌岗中路168号

为预防贿赂行为，维护双方共同合法权益，保证甲乙双方合作关系健康发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中国共产党廉洁自律准则》等规定，经甲乙双方友好协商，达成如下廉洁协议，以资双方信守履行：

一、本协议所称的贿赂是指甲方与乙方在合作过程中，乙方或其单位工作人员给予甲方人员的贿赂，具体由检察机关或纪检部门界定。

二、甲方人员不得以任何名义向乙方索取贿赂；收受贿赂的人员，甲方给予解雇，没收违法所得，情节严重构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

三、属甲方人员主动索贿，乙方不配合甲方或其上级机关调查其人员受贿行为，将视为乙方违反协议，经核实后，甲方有权终止与乙方的合同。

四、乙方违反协议，贿赂甲方人员，以图获取不正当商业利益，经核实后，乙方需向甲方按合同标的额支付相应违约金。其中：

1. 100万元以下的合同，支付标的额20％的违约金；

2. 100万—1000万元（含）的合同，100万元按20％、超出100万元部分按15%，累计支付违约金；

3. 1000万元以上的合同，100万元按20％、100万元以上—1000万元（含）按15％、超出1000万元部分按10 % ，累计支付违约金。

五、乙方违反协议，单位或工作人员（含关联企业或关联人士）贿赂甲方人员，被人民法院认定或检察机关、纪检监察机关、工商行政管理机关立案查处的，甲方有权立即中止合同，由此导致甲方的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

六、若甲方人员要求乙方给予任何形式的不正当利益，乙方必须及时反映给甲方，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。对于乙方的协助，甲方将根据情况给予乙方更多的商业合作机会。

七、甲方设定专人专线接受乙方反映情况，

电话：83804688            联系人：陈淼

八、甲乙双方解除合同关系时，本协议自动失效。

九、本协议作为主合同（编号：市维维管合字［2025］  号）的补充，与主合同具有同等效力，其他事宜按主合同约定执行。

十、本协议份数及甲乙方所持有的份数均与主合同一致，自签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

广州市市政工程维修处有限公司

甲方代表签字：                    乙方代表签字：

签约日期：2025年   月  日        签约日期: 2025年  月  日

# 安全生产协议

为在2025年市政道路设施专项巡查服务合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主广州市市政工程维修处有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．定期组织对乙方作业现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．乙方派     任项目的安全生产、文明施工直接责任人，责任人需落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。经常布置、检查工地各项安全技术措施和文明施工方案的落实。进行各级安全技术交底和安全生产、文明施工检查与教育，组织和管理好工地现场安全生产、文明施工各级专业人员。

4．乙方派     任安全员，督检查各项安全生产和文明施工制度的落实执行情况，检查作业管理人员及作业班组的安全技术交底及执行情况，参与组织项目现场开展安全监督与检查工作，参加项目组织的安全检查活动，对发现的隐患按整改通知单的时间监督整改，做好每日的检查整改记录。而且要安排人员建立和完善上级部门要求的安全生产、文明施工档案资料。

5．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。注册建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

6．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8．作业人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品人员不得上岗。

9．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

11．乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如甲方或乙方因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

本安全协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

四、本协议份数及甲乙方所持有的份数均与主合同一致。

甲方：广州市市政工程维修处有限公司    乙方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权代理人：                    或其授权代理人：

履约银行保函（格式）

致：广州市市政工程维修处有限公司

鉴于                          （以下简称“承包人”）与 广州市市政工程维修处有限公司（以下简称“发包人”）签订2025年市政道路设施专项巡查服务合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段项目的实施，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）：               （小写）：            元。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知或付款凭证后的 7 个工作日内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函的担保金额支付完毕，或在服务期满28天后，发包人将履约保函无息退回承包人后失效，最迟不超过   年  月  日。

担保银行：  （银行全称）  （盖章）

地址：

法定代表人或其授权的代理人：（姓名）（职务）（签名或签章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

日      期：   年   月    日

注：本保函为参考格式，实质性内容不得修改，否则发包人有权拒绝接受。