高州城东片区开发及基础设施建设工程（城区道路黑底化改造（四期））设计施工总承包招标公告

- 一、招标条件

本招标项目高州城东片区开发及基础设施建设工程已由 高州市发展和改革局 以 高发改投【2022】15号和高发改投【2022】33号 文核准建设。招标人为高州市市政设施管理所 。建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包采用资格后审方式进行公开招标。

- 二、项目概况与招标范围

1.工程概况：城区道路黑底化改造（四期）工程，对潘洲街道办及宝光街道办的文笔片区道路、光明三四五区道路、耀新一区道路、耀新路、高凉中一区道路、康泰路北段、沙河南道路、康泰路南段、南新市场片区道路、南湖一区道路、沙河二区道路、文明一区道路、坡头一街、坡头二街、桂圆中路、桂圆西路、宝光路、环信路等18段道路进行黑底化改造，道路总长合计11801米，改造面积107489㎡，拟进行道路病害处理、地下排水管改造、人行道改造、沥青罩面、小游园（含新建人才驿站）等项目。

2.建设地点：高州市城东片区。

3.招标控制价：5595.87324万元，其中设计费：63.57084万元，建安费：5532.3024万元。

4.招标范围：本项目的设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的施工图设计、施工及保修期修复任务等工作。包括不限于下列内容：

(1)设计内容：包括但不限于在经批准的项目可行性研究报告及初步设计基础上，(1)配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)负责规划用地红线范围内所有道路、排水排污、绿化、强电（不含外电）、弱电（含智能化等）、通讯、交通设施和标识等工程的施工图设计，配合竣工图编制等；（4）负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作。

(2)施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后，保证工程通过竣工验收后整体移交给招标人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等工作。

5.设计、施工计划总工期：120日历天

（1）设计周期：20日历天。

（2）施工工期：100日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

- 三、投标人资格要求

1.投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，且营业执照有效。

2.投标人需同时具备①工程设计综合资质甲级，或工程设计市政行业乙级（或以上）资质，或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级（或以上）资质；②建设主管部门认定的市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质，同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，且获得建设行政主管部门核发的安全生产许可证（在有效期内）。

3.拟委任的工程总承包项目经理须具备市政公用工程建设类二级（或以上）注册执业资格[包括：注册建筑师、注册工程师、注册建造师（广东省外企业所委任的项目经理须为一级注册建造师）或者注册监理工程师]，或者未实施注册执业资格的取得高级专业技术职称。

4.本项目接受联合体投标，但还应遵守如下规定：

（1）联合体成员不多于3个，可由不同独立法人组成联合体投标，且牵头人必须是本项目的施工单位；联合体投标时，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务；

（2）已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。

5.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。

6.广东省外勘察、设计、施工企业还须在进粤企业和人员诚信信息登记平台录入信息并通过数据规范检查。

- 四、招标文件的获取

4.1公告发布日期：2022年 8 月 27 日至2022年 9 月 2 日。

4.2投标登记时间：2022年 8 月 27 日至2022年 9 月 2 日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。

- 五、投标登记需提供的资料

5.1请有意向的潜在投标单位由企业法定代表人或法人授权的拟投入本项目的工程总承包项目经理于投标登记时间内到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号） 40 号窗口投标登记并购买招标文件，投标登记资料详见《附件》，投标登记资料一式两份装订成册，复印件均需加盖公章，原件备查；投标登记申请表（原件一式两份，加盖公章，单独提供，广州公共资源交易中心信息网http://www.gzzb.gd.cn可下载），投标登记时需缴纳资料费500元。

5.2投标人须在购买招标文件前到广州公共资源交易中心办理企业信息登记，并下载填写《投标登记申请表》，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）服务指南栏目。

- 六、投标注意事项

1.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

2.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。

3.开标时要求投标人的企业法定代表人或拟委派本项目的工程总承包项目经理准时参加开标会,且需在投标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和银行保函原件或保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件）。

4.招标、投标活动需要遵守相关部门的防疫有关规定，确保经办人员、参加投标活动人员的身体健康状况符合新冠肺炎疫情防控要求。如出现经办人员、参加投标活动人员身体健康状况不达标（如体温异常或不戴口罩等），造成投标不成功，责任自负。

- 七、投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022年 9 月 16 日  时  分。

7.2投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心     室（地址：广州市天河区天润路333号）。

7.3 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人或招标代理机构不予受理。

7.4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

- 八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网上发布。

- 九、联系方式

招 标 人：高州市市政设施管理所

地    址：广东省高州市文明路21号

联 系 人：刘先生         电话：0668-6664861

招标代理：广东众永盛工程管理有限公司

地    址：茂名市茂南区高凉中路26号B栋802A

联 系 人：陈工         电话：13360298656

监管部门：高州市建设工程招标投标办公室

地址：广东省高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼

电话：0668-6666999

高州市市政设施管理所

2022年8月27日

- 附件1：

投标申请人投标登记资料一览表

项目名称：高州城东片区开发及基础设施建设工程（城区道路黑底化改造（四期））设计施工总承包

投标登记：单位（盖章）

| 审核确认:招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人或招标代理 接收资料人员签名: |  |  |  | 投标人委托 代理人签名: |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 页码 | 投标登记提交资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | （此栏不需申请人填写） |  |
| 1 | 投标登记申请表（不用装订）； |  |  | 原件 |  |  |
| 2 | 联合体协议书（如有） |  |  | 原件 |  |  |
| 3 | （法人投标登记时，联合体投标的指联合体牵头人的法人）企业法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件；(工程总承包项目经理投标登记时)企业法定代表人证明书、授权委托书、法定代表人、被委托代理人身份证复印件； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 4 | 企业营业执照副本复印件(含联合体成员)； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 5 | 企业资质证书副本复印件(含联合体成员)； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 6 | 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件（施工方）； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 7 | 拟任本工程的工程总承包项目经理注册证书或职称证书、身份证的复印件； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 8 | 拟任本工程的项目施工负责人注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书的复印件； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 9 | 拟任本工程的设计负责人的注册证书和身份证的复印件； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 10 | 拟任本工程的技术负责人的职称证书和身份证的复印件且不得兼任其他岗位； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 11 | 拟任本工程的安全负责人的安全生产考核合格证（C证）、身份证的复印件且不得兼任其他岗位； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 12 | 拟派本工程的质量员的岗位证书、身份证复印件且不得兼任其他岗位； |  |  | 原件备查 |  |  |
| 13 | 上述人员的企业社保缴纳证明（2022年5月至2022年7月）； |  |  | 原件备查 |  |  |

注: 1、本表一式两份，一份附于投标登记资料内首页，作为投标登记资料目录，另一份交回投标申请人代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

2、本表原件审核情况栏及备注栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。

3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

4、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证、企业资质证书、施工企业安全生产许可证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件加盖公章（所盖公章不得影响二维码的读取）视为和原件具有同等效力；未办理信息公开的则提交证书原件。

5、提供职称发证机关电话查询，社保提供查询路径，现场查询。

6、上述人员（工程总承包项目经理除）在本项目只能担任一个岗位，不得担任两个或以上岗位。

- 附件2：

联合体协议书（可根据需要调整）

和                    （所有成员单位名称）自愿组成联合体，参加         （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、             为联合体牵头方，                     （所有成员单位名称）为联合体成员。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目的所有投标事宜和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务的牵头和协调工作，负责合同实施阶段的牵头、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如中标，联合体内部将遵守以下规则：

a．联合体各方与业主签订合同书，并就中标项目向发包人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中全部事宜均由联合体牵头方负责；

c．联合体各方的职责分工如下：                                           。

d．联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、投标工作和中标后工程实施过程中的有关费用，按联合体成员各自承担的工作分摊。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书正本一式   份，送发包人一份，联合体成员各执   份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

- 附件3:

高州城东片区开发及基础设施建设工程（城区道路黑底化改造（四期））设计施工总承包拒绝投标单位名单（部分）

| 序号 | 单位 | 拒绝投标期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始日期 | 截止日期 |  |
| 1 | 广西幸福建筑工程有限公司 | 2021年1月1日 |  |  |
| 2 | 四川华爵建筑有限公司 | 2021年1月1日 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与高州城东片区开发及基础设施建设工程（城区道路黑底化改造（四期））设计施工总承包的投标。

2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。

3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。