建设工程施工图审查合同

工程名称：

工程地点：广州市番禺区

甲方：

乙方：

审查资质等级：

合同签订日期：	    年  月  日

甲方：广州市番禺区化龙镇人民政府

乙方：

甲方委托乙方进行（工程名称）施工图审查的工作,经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建设工程质量管理条例》或政府部门发布的最新规定及国家技术规范、标准、规程。若项目执行过程中有新的规定，按照新的规定执行。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同审查项目的基本情况：

2. 1本合同审查项目工程概况如下：

- （1）                              工程：工程等级  级，工程地址为     ，工程规模为：       。

（2）工程总投资约为7.89亿元，其中：工程费      万元。

2.2施工图审查费用

下浮后的合同价款（含增值税）为：¥         元，（大写）：人民币        ,中标下浮率：     。

本合同审查费用结算原则：

施工图审查费结算价以第三方评审机构审定的各子项工程概算（或工程总预算）中对应的施工图审查费用下浮    % （下浮率）计算，且不得超过对应的最高投标限价，取二者较低值为最终结算价。

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 委托书 | 合同签订前 |
| 2 | 广州市建筑工程施工图设计文件审查申请表 | 按照进度提供 |
| 3 | 批准的设计立项文件、规划设计要点、或有关部门的批文复印件 |  |
| 4 | 初步设计文件复印件 |  |
| 5 | 工程勘察成果报告 |  |
| 6 | 施工图一式十二份（暂定）（加盖出图章和注册章）、设计依据、 结构计算书及电算软件名称及授权序号等资料复印件 |  |
| 7 | 勘察设计合同、勘察设计单位资质证书及有关设计人员的职称证 书或注册证书复印件 |  |

第四条 乙方服务期限、向甲方交付的审查资料文件及进度：

- 1服务期限：从收到委托书之日起至本项目通过竣工验收之日止。（其中自甲方各分项工程施工图审查通知下达之日起15天内完成初审意见，设计单位提交施工图修编稿之日起5天内完成复审（终审，出具施工图审查意见））。

4. 2乙方向甲方交付的审查资料文件及进度：

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计文件 审查意见 | 8 | 收齐本合同第三条 全部文件与资料之 日起10个工作日内 | 含不限次数不限金额的设计 变更施工图的审查工作，费用 包括在合同总价中。 |
| 2 | 施工图设计文件 审查报告 | 5 | 在设计院整改合格 之日起5个工作日 内 | - 1.建设主管部门、乙方各1 份，甲方3份； - 2.含电子文件。 |
| 3 | 审查合格的施工图纸 （盖工程设计施工图 审查专用章） | 不少于 12份 | 与本表第2项的审查报告同时提交 | - 甲方11份、乙方1份； - 含电子文件。 |
| 4 | 施工图审查 合格书 | 5 | 与本表第2项的审 查报告同时提交 | - 1.建设主管部门、乙方各1 份，甲方3份； - 2.含电子文件。 |

第五条 施工图审查费的支付：

- 1在甲方与乙方签订合同后十五工作日内，支付合同价的30%作为预付款，即           元。

- 5.2在甲方完成相应子项的概算（或工程总预算）评审，且乙方按本合同第四条约定向甲方提交经甲方认可的施工图审查报告、施工图审查合格书及审查合格的施工图后，支付相应子项施工图审查费合同暂定价款（概/预算价、合同价）的80%（三者取低值计算）。

5.3在完成相应子项工程后续的全部设计变更施工图审查，且相应子项工程通过竣工验收，支付至相应子项施工图审查费结算价的100%。

5.4具体支付时间以财政审批部门批准的支付时间为准。

5.5支付方式：银行转账形式支付。

5.6甲方支付本合同各期进度款及报审结算时，乙方按最新国家税法规定的税率开具 增值税发票。

5.7请款程序

（1）乙方向甲方申报各期请款资料（资料必须加盖乙方公章），并开具与甲方审定额等额的增值税发票。

（2）甲方收到完整的请款资料后，向有关审批部门报批支付，审待批准后相关款项以银行转账形式直接支付给乙方。

（3）由于本项目为财政投资，最终的支付方式及支付时间以财政审核为准。

第六条 双方责任：

- 1	甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条约定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条约定交付审查报告时间顺延。

6.1.2 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让 或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6. 2	乙方责任：

6.2.1乙方工作程序及所提交审查报告必须符合相关行政部门颁发的施工图数字化审图的规定。乙方应按国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、 图纸进行审查，如在项目执行过程中政府部门有最新规定的，乙方应按照最新规定执行。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量、完整性、准确性和答复文件负相应的责任。在项目实施过程中，甲方有权对施工图审查范围进行适当调整（增加或减少）。施工图设计文件审查的内容包括但不限于以下内容：

（1）勘察设计文件是否符合《工程建设标准强制性条文》；

（2）勘察测量文件提供的设计参数是否详细、准确、合理，基础方案是否经济合理、 可行，其结论与建议是否存在安全隐患；工程勘察成果报告是否达到国家规定的深度及是否满足设计要求；是否按照批准的初步设计文件进行施工图设计，施工图是否达到规定的深度 要求；

（3）建（构）筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；

（4）是否符合防洪、消防、节能、环保、抗震、卫生等有关强制性标准、规范；

（5）是否满足符合公众利益和涉及的公共安全；

（6）勘察设计单位资质、执业情况、勘察设计文件签字盖章等是否符合国家、省、市 勘察设计有关资质、市场管理、注册执业制度等方面的法律、法规和规章的规定；

（7）审查项目中已确定的示范工程、绿色建筑、专项技术应用等建设单位需求的落实情况；

（8）审查各专业深化设计图纸；

（9）参加重大项目施工方案、施工组织设计审查；

（10）绿色建筑等其它法律、法规、规章规定必须审查的内容；

（11）国家、省、市建设主管部门规定的必须审查的其他审查内容；

（12）甲方要求审查的其他内容（包括但不限于：设计变更及变更造价；对重大项目的结构选型、基础、深基坑等内容的施工方案、施工组织设计等内容进行审核）。

6. 2.2乙方按本合同第二条和第四条约定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。

6.2.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.4在完成本工程施工图设计文件审查后，因勘察设计涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的原因而发生的工程质量问题，乙方承担审查失察的责任。

6.2.5如经审查不合格，由乙方提出书面整改意见交甲方。在规定的七个工作日期限内，由本工程的勘察、设计单位修改，并提交书面整改意见报乙方复审，直到审查合格为止。

6.2.6根据甲方要求，乙方须负责对本工程的工程变更施工图纸进行审查把关，并出具正式的审查意见书，且须对审查意见书的合法性、有效性负责。

6.2.7经审查合格的施工图，若工程预算造价超出审定概算造价或初步设计概算价的，乙方需对审查合格的施工图重新进行复审，提出合理的可优化的复审意见，由本工程的设计单位修改，在复审合格的基础上同时满足政府财政性资金投资项目管理规定为止。

6.2.8乙方必须依时派出合适人员出席相关会议，必要时须去工作现场；配合办理项目的行政许可申报工作；负责组织相关审查会议。

第七条 违约责任

- 1在合同履行期间，甲方无故要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作时，按审查费合同价款的5%支付乙方违约金；已开始审查工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段审查费的一半支付；超过一半时，按该阶段审查费的全部支付。

7.2如果任何一方不履行本合同约定的义务或者履行该等义务不符合本合同的约定即构成违约，违约方应承担继续履行、釆取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

7.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条约定的审查资料文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二。超过30天仍未交付审查和答复文件的， 甲方有权解除合同，乙方除须全额退还已收款项外，还须按照合同价款的30%向甲方支付违 约金，如违约金不足以弥补甲方遭受的损失，乙方仍须继续承担赔偿责任。

7.4乙方应当保证其提交的报告文件符合政府部门发布的最新规定及国家技术规范、标准、规程，且符合甲方提出的要求，否则甲方可以要求乙方重作，由此产生的相应费用由乙方自行承担， 自甲方发出重作通知之日起10天后报告文件仍不符合以上要求，甲方有权解除合同，乙方除须全额退还已收款项外，还须按照合同价款的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方遭受的损失，乙方仍须继续承担赔偿责任。

7.5若乙方私自分包施工图审查任务，视为违约，甲方有权解除合同，除扣除全额审查费用外，乙方还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。

7.6乙方保证其提交的报告文件没有侵犯他人的知识产权，否则，甲方有权解除合同，

乙方须赔偿因此造成甲方的损失。

7.7合同生效后，乙方要求终止或解除合同，则向甲方支付审查费合同价款10%的违约金，如违约金不足以弥补甲方遭受的损失，乙方仍须继续承担赔偿责任。

第八条 其他

- 1由于不可抗力因素或政府政策调整而致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8. 2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解, 调解不成时，双方当事人同意向广州市番禺区人民法院提起诉讼，因此产生的包括但不限于律师费、诉讼费等一切费用由违约方承担。

8. 3本合同一式捌份，甲方执肆份、乙方执肆份。

8. 4本合同双方约定自双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）及加盖公章之日起生效，委托代理人必须向对方提供单位法定代表人签名及加盖单位公章的授权委托书原件壹份，并注明授权事项及期限。

8.5本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完毕合同约定的义务后，本合同即行终止。

8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条 工程履约担保

承包人提供履约担保的约定

- （1）履约担保的金额：为中标价款的10%。履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）

- （2）提供履约担保的时间：在中标通知书发放后30个日历天内。

- （3）提交方式 ：可以以现金转账、银行保函形式或履约保证保险等有效方式向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。(工程履约保证金按招标人 规定存入指定的账户，中标人需确保银行保函或保证保险在工程竣工前有效。）

- （4）履约担保的有效期：从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。

附件：1.本项目施工图审查人员分工表

- 2.乙方《开户证明》

（本页下无正文内容）

（本页为签署页，无正文内容）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： （或委托代理人）： | 法定代表人： （或委托代理人）： |
| 地址： | 地址： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：

本项目施工图审查人员分工表

| 项目 负责人 |  |  |  | 注册号 |  |  |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册师 类别 |  |  |  | 身份 证号 |  |  |  | 单位联系电话 /移动电话 |  |
| 各 专 业 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 负责 专业 |  | 职称 |  | 注册师 类别 | 注册号 | 移动电话 |

附件2： 乙方《开户证明》

- 附件3：中标确认函（中标通知书/委托函）